竞争性磋商文件

项目名称：高淳区水资源基础调查项目

项目编号：JSZC-320118-NCZX-C2025-0002

、

采 购 人：南京市规划和自然资源局高淳分局

招标代理：南京宸腾管理咨询有限公司

二○二五年三月

- 总  目  录

第一章  磋商邀请	1

第二章  供应商须知	8

第三章  合同文本	23

第四章  采购需求	28

第五章  评审方法与评审标准	28

第六章  响应文件格式	44

# 第一章  磋商邀请

受南京市规划和自然资源局高淳分局的委托，南京宸腾管理咨询有限公司就高淳区水资源基础调查项目进行竞争性磋商采购，欢迎符合条件的供应商参加磋商。

项目概况

高淳区水资源基础调查项目竞争性磋商项目的潜在供应商可在“江苏政府采购网”获取磋商文件，并于2025年3月27日14点30分（北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320118-NCZX-C2025-0002

2.项目名称：高淳区水资源基础调查项目

3.预算金额：160万元（其中一标段：110万元；二标段：50万元，报价超过项目预算作无效响应处理）

4.最高限价（如有）：160万元（其中一标段：110万元；二标段：50万元）（磋商报价超过项目最高限价作无效响应处理）

5.采购需求（简介）：采购包1：根据《自然资源部关于开展水资源基础调查工作的通知》（自然资发[2023]230号）的工作部署与安排，同时按照《关于开展水资源基础调查工作的通知》（苏自然资函[2024]306号）的文件要求，南京市高淳区计划于2025年至2026年开展辖区内水资源基础调查，对全区陆域国土空间范围内的所有水体（淡水和咸水、 地表水和地下水）进行水域空间、地表水资源数量、地表水资源质量等状况开展调查工作。采购包2：按照自然资源部《水资源基础调查实施方案》、《江苏省水资源基础调查实施方案》以及《江苏省水资源基础调查技术细则》等文件要求，本次南京市高淳区地下水资源基础调查工作主要包含以下方面内容（具体以省、市主管部门要求为准）：按照国家和省方案要求，开展水文地质补充调查、地下水监测与统测、地表水与地下水转化调查、地下水资源评价等，查明含水层分布与结构、地下水系统边界、地下水资源评价参数等，掌握地下水流场形态与变化，评价形成降水量及降水资源量、地下水资源量、地下水质量等国情数据。（详见采购文件第四章）

6.合同履行期限：2025年12月底前，完成2024年地下水资源年度调查评价、周期性调查评价，2005年度地下水野外调查工作；2026年4月中旬前，完成2025年地下水资源年度调查评价，水资源专题性调查评价、综合评价，水资源基础调查数据库建库工作。

7.本项目不接受进口产品参加磋商。

8.本项目接受联合体参与磋商（本项目一标段接受联合体，联合体成员不得超过2家。）

二、申请人的资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

（1）供应商应提供下列资格证明材料(包括但不限于)

1）具有独立承担民事责任的能力（法人或者其他组织提供营业执照或法人证书或组织机构代码证，自然人提供身份证）；

2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供供应商资格承诺函，格式见附件）；

3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供供应商资格承诺函，格式见附件）；

4）参加本项目政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供供应商资格承诺函，格式见附件）；

5）《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》；

6）满足本项目特定资格要求的证明材料：

采购包1：供应商必须具有行政主管部门颁发的有效期范围内乙级及以上测绘资质(专业范围必须包含地理信息系统工程、海洋测绘)。

采购包2：供应商必须具有水文地质勘察甲级资质或工程勘察综合类甲级资质。

7）法律、行政法规规定的其他条件。

8）落实政府采购政策需满足的资格要求：

包1：本项目专门面向中小企业采购，供应商应为中小微企业，提供《中小企业声明函》，（监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位视同小型、微型企业，提供《残疾人福利性单位声明函》

包2：本项目专门面向中小企业采购，供应商应为中小微企业，提供《中小企业声明函》，（监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位视同小型、微型企业，提供《残疾人福利性单位声明函》

以上2）-4）条提供供应商信用承诺函（详见第六章响应文件格式）

（2）拒绝下述供应商参加本次采购活动

1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

2）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目的采购活动；

3）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、获取磋商文件

1、时间：自招标文件公告发布之日起。

2、方式：供应商登陆“江苏政府采购网”，在网站首页点击“苏采云”→使用CA锁登录系统(新用户需进行“平台用户注册”)→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载文件并进行操作。

四、提交响应文件时间

1、提交投标文件截止时间、开标时间：2025年3月27日14时30分（北京时间）。

2、地点：江苏省政府采购交易系统（以下简称“苏采云系统”）网上开标大厅。

五、公告期限

自本公告在“江苏政府采购网”发布之日起五个工作日。

六、其他补充事宜

1.本次磋商不收取磋商保证金。

2.现场勘察及答疑：本项目不组织集中勘察及答疑，供应商如对采购需求有疑问，请咨询采购单位联系人。

3.本次采购采用“政府采购管理交易系统（苏采云）”，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化，开标方式为不见面开标。供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。供应商按《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称“操作手册”）进行注册，并制作上传电子响应文件。《操作手册》下载地址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html（“苏采云”南京地区客服热线025-83633744、025-83633743）。

4.潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的网络地址和方法：

（1）潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。

（2）“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。

（3）“CA数字证书”的办理材料以及供应商操作手册详见：http://jsxcmm.com/help/gys.html。

（4）潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login。

（5）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

（6）招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

5.根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定， 参加南京地区政府采购活动的供应商，应以原件扫描盖章件形式向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。供应商应尽早做好承诺工作，点击‘南京公共采购信息网’首页 ‘南京市政府采购供应商诚信档案’系统链接打开系统页面登录（未注册的供应商应先点击‘供应商注册点这里’并按 要求完成注册），然后在“信用记录”模块页面点击“信用记录打印”下载本单位《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，由法定代表人签字并盖单位公章，原件扫描件上传至电子响应文件中一并提交。

6.供应商诚信档案注册登记，按以下程序进行：

（1）进入“信用南京”或“南京公共采购信息网”网站，点击“南京政府采购供应商诚信档案”图标，或直接输入访问地址，在用户登录界面点击“新用户注册”；

（2）在“新用户注册”界面，供应商自行设置用户名、登录密码，如实填写《南京市政府采购供应商诚信档案注册登记表》，并进行信用承诺确认后，提交注册申请；

（3）系统审核后，供应商即可登录系统进行相关功能操作。

南京市政府采购供应商诚信档案管理系统客服电话：025-52718366；供应商可就用户注册与打印“南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书”等事宜进行咨询。

7.本次采购公告在“江苏政府采购网（http：//www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）和南京公共采购信息网（https://njgc.jfh.com/）”上发布,有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“南京公共采购信息网（https://njgc.jfh.com/）”发布的信息更正公告，如未及时关注导致投标有误的，其责任由投标人自行承担。有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏省政府采购网”“南京公共采购信息网”发布的信息更正公告。

8.标段划分：本项目划分为两个标段，供应商可以参与一个或多个标段投标，本项目不可兼中兼得。本磋商文件所有内容未做特别注明或说明即适用所有标段。标段名称：高淳区水资源基础调查项目（一标段）、高淳区水资源基础调查项目（二标段）；（注：同一个供应商可同时报名两个标段，但只能中一个标段。本项目成交候选人确定按照一标段、二标段的顺序进行。若某供应商已被确定为一标段的第一成交候选人，则不参与后续标段的成交候选人推荐。）

8. 项目所属行业：根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）及《国家统计局关于印发<统计上大中小微型企业划分办法（2017）>的通知》（国统字〔2017〕213号）等文件规定，本项目所属行业为“其他未列明行业”。

七、本次磋商联系方式

1.采购人信息

名    称：南京市规划和自然资源局高淳分局

地    址：南京市高淳区淳溪街道宝塔路267号

联系电话：025-57307923

2.代理机构信息

地    址：南京市建邺区江东中路311号中泰国际广场5栋517室

联 系 人：魏工

联系电话：18114490713

# 第二章  供应商须知

一、总则

1.采购方式

1.1 本次政府采购活动采取竞争性磋商(以下简称“磋商”)方式，本磋商文件仅适用于磋商公告中所述项目。

2.合格的供应商

2.1 满足磋商公告对供应商资格要求的规定。

2.2 满足本磋商文件规定的实质性要求和条件。

3.适用法律

3.1 本次磋商及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4.磋商费用

4.1 供应商应自行承担所有与参加磋商有关的费用，无论磋商过程中的做法和结果如何，代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次采购代理服务费由成交供应商在领取《成交通知书》前支付给代理机构，代理服务费按照固定收费18000元。付款时请供应商备注项目名称和项目编号以便核实。

账户名称：南京宸腾管理咨询有限公司

开 户 行：中国建设银行股份有限公司南京湖南路支行

账   号：32050159584200001685

5.磋商文件的约束力

5.1 供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束。

二、磋商文件

6.磋商文件构成

6.1 磋商文件由以下部分组成：

（1）竞争性磋商邀请

（2）竞争性磋商须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评审方法与评审标准

（6）竞争性磋商响应文件格式及附件

供应商应仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系。

6.2 供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按磋商文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

7.磋商文件的澄清

7.1 任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，应在磋商截止期五日前按磋商公告中的通讯地址，以书面形式通知代理机构。

8.磋商文件的澄清和修改

8.1 在响应文件提交截止时间前，代理机构可以对磋商文件进行修改。磋商文件的修改将在原公告媒体发布更正公告，更正内容将作为磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力。

8.2 供应商应在提交响应文件截止时间前，关注原公告媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交响应文件，并承担由此产生的相应责任。

8.3 代理机构有权按照法定的要求推迟提交响应文件截止时间，并在原公告媒体发布更正公告。

三、响应文件的编制

9.响应文件的语言及度量衡单位

9.1 供应商提交的响应文件以及供应商与代理机构就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10.响应文件构成

10.1 供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、报价表、分项报价表、采购需求偏离表、其他证明文件、磋商响应函等部分。

包括但不限于下列文件，其中加“★”项目不得有缺失或无效。

★（1）报价表、分项报价表；

★（2）竞争性磋商申请及声明；

★（3）法定代表人身份证复印件或法定代表人授权委托书及委托代理人的身份证复印件；

★（4）采购需求偏离表；

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的磋商文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的磋商文件为准。

11.证明磋商响应标的符合磋商文件规定的文件

11.1 供应商应按照法律、法规、规章和规范性文件以及磋商文件要求提交证明文件，证明其响应标的符合磋商文件规定。

11.2 磋商文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.分项报价表

12.1 供应商应按照磋商文件规定格式填报分项报价表。

12.2 磋商货币。响应文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。磋商文件中另有规定的按规定执行。

13.采购需求偏离表

13.1 供应商需对磋商文件中的项目需求逐项作出响应或偏离说明。

13.2 供应商可在响应文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14.竞争性磋商申请及声明和报价表

14.1 供应商应按照磋商文件规定格式完整、正确填报竞争性磋商申请及声明和报价表。

15.磋商有效期

15.1 磋商有效期为采购公告规定的提交响应文件截止之日起六十天。磋商有效期比规定短的将被视为非实质性响应磋商文件而被拒绝。

16.磋商有效期的延长

16.1 在特殊情况下，代理机构于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝代理机构的这一要求而放弃磋商。同意延长磋商有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件，同时受磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期满。

四、响应文件的递交

17.响应文件的递交

17.1 响应文件应加盖投标供应商公章。

17.2 供应商应当按照《操作手册》规定，在磋商公告规定的提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。

17.3 供应商应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对磋商产生的影响，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的，按照本磋商文件第二章第24.3条规定做无效响应处理。

17.4 代理机构可以按照规定，通过修改磋商文件酌情延长提交响应文件截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务均以延长后新的截止日期为准。

18.响应文件的拒收

18.1 代理机构拒绝接收提交响应文件截止时间后上传的任何电子响应文件。

19.响应文件的撤回和修改

19.1 响应文件的撤回

19.1.1 供应商可在提交响应文件截止时间前撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。

19.1.2 供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商活动。

19.2 响应文件的修改

19.2.1 供应商可在提交响应文件截止时间前对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

19.2.2 提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

19.3 在提交响应文件截止时间至磋商文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

五、响应文件的解密与评审

20.响应文件解密

20.1 供应商应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对响应文件进行解密。

21.磋商

21.1 代理机构将组织磋商小组对响应文件进行评审。

21.2 磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

21.3 磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并推荐成交侯选人，或根据采购人授权直接确定成交供应商。

22.评审过程的保密与公正

22.1 磋商小组、采购人和代理机构工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

22.2 供应商不得以任何方式影响磋商评审，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

22.3 代理机构和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

23.评审过程中的澄清

23.1 项目评审期间，磋商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者补正。

供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组并非对每个供应商都作澄清要求。

23.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清要求函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

23.3 接到磋商小组澄清、说明和补正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由供应商自行承担。

24.响应文件的审查

24.1 响应文件审查分为资格审查和符合性审查。

24.1.1 资格审查。依据法律法规和磋商文件的规定，磋商小组对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

磋商小组进行资格审查时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备磋商资格,查询结果留存并归档。

24.1.2 符合性审查。依据磋商文件的规定，由磋商小组从有效性、完整性和对磋商文件的响应程度等方面对响应文件进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

24.1.3 未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将通过苏采云系统告知具体原因，评审结束后将不再接受有关询问。

24.2 在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的文件。

所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应的供应商产生不公正的影响。重大偏离的认定由磋商小组按照少数服从多数的原则作出结论。磋商小组认定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

24.3 未实质性响应磋商文件的情形

24.3.1 供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件。

24.3.2 供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件。

24.3.3 同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价。

24.3.4 供应商不具备磋商文件中规定资格要求。

24.3.5 供应商的最后报价超过了采购预算或最高限价。

24.3.6 不符合磋商文件中规定的实质性要求和条件（本磋商文件中打“★”内容，为实质性要求和条件）。

24.3.7 供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

24.3.8 响应文件含有采购人不能接受的附加条件。

24.3.9 磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料。供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。

24.3.10 采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而供应商提供的产品不在强制采购范围内。

24.3.11 响应文件未按照磋商文件要求加盖电子公章。

24.3.12 法律法规及本磋商文件规定的其他无效响应的情形。

24.4 未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理。

24.5 如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。

24.6 供应商在项目评审全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及磋商小组联系。

25.磋商程序及评审方法和评审标准

25.1 磋商程序

25.1.1 磋商小组将与通过资格审查和符合性审查的供应商分别进行磋商。磋商小组通过苏采云系统向供应商发出《磋商函》，供应商应当按照要求在苏采云系统提交《磋商响应函》并加盖电子公章。

在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商情况对磋商文件进行实质性变动的内容包括：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖电子公章。

25.1.2 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发出《最后报价要求函》及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在苏采云系统中向其发出《最后报价要求函》及最后报价格式表，要求其在规定时间内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第一款第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

25.1.3 供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖电子公章,否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在苏采云系统中提交加盖电子公章的《退出磋商函》。

25.2 评审方法和评审标准

25.2.1 评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

本磋商文件所述综合评分法，是指对满足磋商文件全部实质性要求的响应文件按评审因素的量化指标评审总分对供应商进行排序的评审方法。评审时，磋商小组成员独立对每份有效响应的文件进行评分。

25.2.2 评审标准

见本磋商文件第五章。

25.3 采购活动终止

出现下列情形之一的，本次采购活动将被终止：

25.3.1 因情况变化，不再符合竞争性磋商采购方式适用情形。

25.3.2 出现影响采购公正的违法、违规行为。

25.3.3 在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家。

25.3.4 除本磋商文件第二章第25.1.2条第三款规定的情形外，磋商过程中符合要求的供应商或者提交最后报价且未超过采购预算（最高限价）的供应商不足3家。

25.3.5 法律法规规定的其他应当终止情形。

六、成交

26.确定成交单位

26.1 成交候选供应商的确定原则和数量

采用综合评分法。在综合比较与评价后按照得分由高到低顺序对投标人进行排列。得分相同的，按报价由低到高顺序排列。得分且报价相同的，按服务标准优劣顺序排列。评标委员会根据排名确定1-3名中标候选人。

26.2 按以下第（1）种方式确定成交供应商

（1）磋商小组直接确定排名第一的成交候选供应商为成交供应商；

（2）采购人在磋商小组推荐的成交候选供应商中按顺序确定成交供应商。

按第二种方式确定成交供应商的，代理机构自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内，在评审报告推荐的成交候选供应商中按顺序确定成交供应商。

26.3 代理机构将在“江苏政府采购网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

26.4 若有充分证据证明成交供应商有下列情况之一的，一经查实将被取消成交资格：

26.4.1 提供虚假材料谋取成交。

26.4.2 与评审专家、采购人、其他供应商或者代理机构工作人员恶意串通。

26.4.3 向评审专家、采购人或代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益。

26.4.4 不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中未被磋商小组发现。

26.4.5 成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同。

26.4.6 将合同标的转包。

27.成交通知书

27.1 成交结果确定后，代理机构将向成交供应商发出《成交通知书》。成交供应商可在成交结果公告届满之日起三十日内，登录苏采云系统下载。

因系统存储空间有限，成交结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《成交通知书》服务,因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。

27.2 《成交通知书》将是合同的一个组成部分，对采购人和成交供应商均具有法律效力。《成交通知书》发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

28.签订合同

28.l 成交供应商应当在《成交通知书》发出之日起三十日内，按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

28.2 磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均作为合同附件。

28.3 签订合同后，成交供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包形式履行合同,否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

28.4 成交供应商因自身原因拒绝与采购人签订合同的，不得参加采购人重新组织的采购活动，且将可能被拒绝参加该采购人一年内的其他政府采购活动。

29.标的物的追加

29.1 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的金额不超过原合同金额10%。

八、质疑

30.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

31.供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，按照第34条、第35条之规定以书面形式向代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日是指：

31.1 对采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。

31.2 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

31.3 对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

32.供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构或采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

33.供应商提出质疑应提交《质疑函》原件，且尽可能通过邮寄方式送达，代理机构和采购人不接受无运单的快件。

34.供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评审方法和评审标准、合同文本的询问、质疑向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑向代理机构提出，由代理机构负责答复。

采购人《质疑函》接收人及联系方式见磋商文件第一章。

代理机构《质疑函》接收人及联系方式见磋商文件第一章。

35.以下情形的质疑不予受理：

35.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

35.2 超出政府采购法定期限的质疑。

35.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

35.4 未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

35.5 法律法规规定的其他不予受理情形。

36.供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理机构或采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

九、政策功能落实

37.促进中小企业发展

37.1 在政府采购活动中，供应商提供的货物或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，全部货物由中小企业制造；

（2）在服务采购项目中，服务由中小企业承接。

37.2 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号））确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

37.3 中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不享受相关中小企业支持政策。

37.4 监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

37.5 残疾人福利性单位视同小型、微型企业。按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，残疾人福利单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。

38.节能环保产品

38.1 执行节能环保产品优先采购和强制采购制度。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕19号），且依据国家相关标准的最新版本、国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品；环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕18号），且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品。国家对品目清单进行调整的，按照最新的品目清单执行。

38.2 采购产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择依据国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品投标，签订合同时提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。

38.3 采购产品属于政府优先采购节能产品和环境标志产品的，对供应商提供的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，评审时给予加分（详见第五章）。

# 第三章  合同文本

合同文本仅供参考，具体以甲乙双方实际签订合同为准。

南京市政府采购合同（服务）（合同编号）

项目名称：                                       项目编号：

甲方：（买方）_________

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据南京宸腾管理咨询有限公司         项目竞争性磋商的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：高淳区水资源基础调查项目

1.2 标的质量：

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：

1.5 履行地点：

1.6 履行方式：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：____________________（_______________元）人民币。

三、技术资料

3.1 乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 本项目乙方无需缴纳履约保证金。

七、合同转包或分包

7.1 乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2 乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3 乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

八、合同款项支付

8.1 合同款项的支付方式及进度安排：详见第四章采购需求中的六、付款节点安排。

九、税费

9.1 本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1 甲方依法组织履约验收工作。

10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十一、违约责任

11.1 甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，甲方向乙方偿付拒绝接受服务合同价款总值    的违约金。

11.2 甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的，甲方应按逾期付款总额    每日向乙方支付违约金。

11.3 乙方逾期提供服务的，乙方应按逾期提供服务合同总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额     的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

11.4 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

十二、不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响 期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、解决争议的方法

13.1 双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。

十四、合同生效及其它

14.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

14.2 本合同未尽事宜，遵照《民法典》、《政府采购法》有关条文执行。

14.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：

签订日期：      年    月   日

《*******合同》补充协议（合同附件）

如遇采购文件及合同未约定事项，双方可友好协商签订补充协议。

- 第四章  采购需求

- 采购包1：

- 一、项目概况

根据《自然资源部关于开展水资源基础调查工作的通知》（自然资发[2023]230号）的工作部署与安排，同时按照《关于开展水资源基础调查工作的通知》（苏自然资函[2024]306号）的文件要求，南京市高淳区计划于2025年至2026年开展辖区内水资源基础调查，对全区陆域国土空间范围内的所有水体（淡水和咸水、 地表水和地下水）进行水域空间、水资源数量、水资源质量等状况开展调查工作。

二、项目具体工作内容及要求

（一）总体目标

水资源基础调查以国土“三调”和年度国土变更调查成果为统一底版，以我区陆域国土空间范围内的所有水体（淡水和咸水、地表水和地下水）为调查对象，紧紧围绕自然资源“两统一”职责，充分发挥各级自然资源系统的优势，构建高效、顺畅的省市县联动和部门合作共享工作机制，从自然资源的角度开展调查，掌握全区水资源空间分布、数量、质量和动态变化等状况，为自然资源管理、生态文明建设、国民经济和社会发展提供水资源基础信息。

（二）工作任务

根据自然资源部《水资源基础调查实施方案》、《江苏省地下水资源调查评价技术指南》以及《江苏省地表水资源调查评价技术指南（试行）》等文件要求，本次高淳区水资源基础调查工作主要包含以下六个方面内容：

1、水域空间调查

参考城市国土空间监测水网数据成果，结合高分辨率遥感影像，调查高淳区河流、湖泊、水库丰水期和枯水期一年两次的水面范围、面积等情况，坑塘的范围、面积等情况。

坑塘水域空间调查数据采用2024年度国土变更调查成果中的坑塘水面数据。

2、地表水储存量调查

（1）河流水储存量调查

根据自然资源部和省自然资源厅的要求，对高淳区境内河道开展水下地形（水深）测量，选取合适的采样间隔，获取水下地形（水深）数据，构建河流（河段）三维模型，建立河流（河段）“水面面积-水深-水储存量”数学模型，结合水域空间调查成果计算河流（河段）水储存量。

（2）湖泊、水库水储存量调查

对高淳区境内相关湖泊、水库开展水下地形（水深）测量，构建湖泊、水库三维模型，建立湖泊、水库的“水面面积-水深-水储存量”数学模型，结合水域空间调查成果计算湖泊和水库水储存量。

（3）坑塘水储存量调查

根据高淳区区域特点、坑塘类型和成像特征等，按照2023年度国土变更调查成果中坑塘总数约2.5%的比例开展抽样调查。对抽样坑塘进行水深实测，通过水深遥感反演等方法构建坑塘水深估算模型，建立坑塘“水面面积-水深-水储存量”数学模型。

利用2024年度国土变更调查成果中的坑塘水面面积，分析计算坑塘水储存量。

3. 开展地表水资源量调查

共享获取水利部门成果，掌握区地表水资源量。

4. 开展地表水资源质量调查

共享获取生态环境部门成果， 掌握区地表水资源质量。

5. 开展地表水资源年度变化调查

对湖泊、水库和重点河流水体储存年度变化量，河湖库塘水面面积年度变化等进行调查，掌握水资源年度变化情况并形成年度成果。

6、地表水水资源综合调查评价

在对全区地表水资源进行空间分布、数量、质量和年度变化等的调查的基础上，开展全省地表水资源的禀赋评价变化趋势分析、空间分布格局与匹配程度分析、生态格局影响分析， 指导地表水资源的管理和利用， 服务自然资源管理工作。

7、建立水资源立体时空数据库（地表水）

根据国家统一制定的水资源基础调查数据库建库标准，建设高淳区水域空间调查数据库、地表水储存量调查数据库等。

（1）水域空间调查数据库

包括水域空间调查对象的空间分布与属性信息，以及工作过程中的成果数据。

（2）地表水储存量调查数据库

包括水下地形（水深）测量成果、储存量计算数学模型、地表水储存量等调查成果。

三、作业依据

（1）《自然资源部关于开展水资源基础调查工作的通知》（自然资发[2023]230号）；

（2）自然资源部《水资源基础调查实施方案》（2024年3月）；

（3）《江苏省地下水资源调查评价技术指南》（苏自然资发[2023]240号）；

（4）《江苏省地表水资源调查评价技术指南（试行）》（2023年11月）；

（5）《江苏省水资源基础调查实施方案》（2024年5月）；

（6）其他自然资源部、省自然资源厅、南京市规划和自然资源局制定的水资源基础调查有关实施方案、技术方案、技术规程等。

四、提交成果

1、项目成果明细

项目成果包括但不限于以下内容：

（1）水域空间调查成果报告及图件；

（2）水域空间数据库；

（3）地表水储存量调查成果报告及图件；

（4）地表水储存量调查数据库；

2、项目成果具体要求

（1）项目成果内容以自然资源部、省自然资源厅和南京市规划和自然资源局发布（项目工期截至日之前）的最新具体要求为准；

（2）项目成果需满足国家、省、市有关实施方案、技术方案、规程、细则等文件的要求；

（3）项目成果须通过国家、省、市等的检查或验收。

- 采购包2：

- 一、项目概况

按照自然资源部《水资源基础调查实施方案》、《江苏省水资源基础调查实施方案》以及《江苏省水资源基础调查技术细则》等文件要求，本次南京市高淳区地下水资源基础调查工作主要包含以下方面内容（具体以省、市主管部门要求为准）：按照国家和省方案要求，开展水文地质补充调查、地下水监测与统测、地表水与地下水转化调查、地下水资源评价等，查明含水层分布与结构、地下水系统边界、地下水资源评价参数等，掌握地下水流场形态与变化，评价形成降水量及降水资源量、地下水资源量、地下水质量等国情数据。

- 项目具体工作内容及要求

综合采用遥感、水文地质测绘、地球物理勘探、水文地质钻探、野外原位试验、示踪试验、抽水试验、地下水监测、地下水统测、地下水水样采集与测试等技术手段开展地下水实地调查。依托省级统一构建的地下水资源智慧评价平台开展地下水资源数量和质量评价，形成地下水资源调查成果。主要调查内容如下：

1.1评价基础与补充调查

（1）水文地质补充调查与含水层结构模型构建

水文地质补充调查与含水层结构模型构建。根据目前掌握的地下水系统边界、含水层与含水岩组空间结构、地下水补给径流排泄条件、地下水动态特征等，通过补充收集资料和补充调查，开展包气带结构与“三水”转化关系的调查，将目前调查成果的调查深度更新达到主要含水层组的底板，更新松散岩类孔隙水含水层三维结构模型。根据评价单元地下水补给径流排泄条件，更新评价单元水文地质概念模型。

（2）水文地质参数与地下水资源评价参数调查校验

重点调查、校验会影响资源评价准确性的参数。主要包括降水入渗补给系数、河道渗漏补给系数、渠系渗漏补给系数、渠灌田间入渗补给系数、稳渗率、给水度、弹性释水系数、渗透系数、越流系数、潜水蒸发系数等。

（3）地下水相关生态地质环境问题调查

主要包括湖泊萎缩、地下水超采与枯竭、地面沉降与地裂缝、地面塌陷（岩溶塌陷）、淡水咸化等。

（4）地下水监测与地下水统测

地下水监测主要是运行维护国家地下水监测工程站点和省级地下水监测站点。按照国家地下水统测有关技术要求，开展补充调查的工作，以符合省级、市级统一部署的要求。

（5）开发利用资料收集与补充调查

收集的引水渠系、灌区分布、地下水开采井分布与开采量、灌溉面积及灌溉定额的资料，补充收集水库、种植结构等水资源开发利用相关资料；同时利用土地利用类型、种植结构、社会经济发展等资料，重新分析测算实际用水量。通过资料收集和补充调查，掌握区域地下水资源开发利用模式与利用量。

（6）地表水与地下水转化量调查。针对重要湖泊、河流地表水与地下水转化关键断面，开展地表水与地下水转化关系调查，进行水位、水质、流量等要素监测，评价地表水、地下水转化量，为形成水资源总量奠定基础。

（7）地下水质量调查

收集国家地下水监测站点和省级地下水监测站点水质监测数据，补充完善区域地下水化学特征和水质状况。

（8）降水资料收集与分析评价

收集的雨量站的降雨资料及降水量的评价结果，补充开展降水资源量分析评价，分析不同区域降水现状及年度与周期变化规律，评价形成区域年度和多年平均降水量与降水资源量空间分布数据。

1.2地下水资源调查评价

（1）地下水资源年度调查评价。

调查评价形成2024、2025年度的地下水资源量、地下水质量、地下水动态特征、地下水位降落漏斗形态及变化、地下水储存变化量、年度重大气象水文事件对地下水影响等成果。

（2）地下水资源周期调查评价。

收集南京市高淳区历年来平均地下水资源量、地下水储存量、地下水可开采量的评价工作，补充评价不同级别地下水资源量、不同水质类型地下水资源量、地下水开采利用与超采状况、生态地质环境问题状况等成果。

（3）地下水资源专题调查评价

针对自然资源管理需求，围绕水资源与其他自然资源资源的相互关系，根据省自然资源厅的要求，结合南京市的具体要求开展专题调查评价工作。

（4）地下水资源综合调查评价

①地下水资源禀赋评价；

②地下水资源变化趋势分析；

③地下水资源空间分布格局与匹配程度分析；

④地下水资源生态格局影响分析；

⑤地下水资源储备应急评价；

⑥地下水资源储备应急评价。

1.3根据国家、省统一制定的水资源基础调查数据库建设标准，建设南京市高淳区地下水资源调查数据库。包括大气降水、水文地质、地下水评价参数、地下水动态观测、地下水统测、地下水开采量、地表水开发利用、地表水与地下水转化量、地下水资源量、地下水储存量、地下水可持续开采量、地下水化学、地下水水质等调查成果。

- 作业依据

国家标准

（1）GB50027－2001	供水水文地质勘察规范

（2）GB/T21010－2017	土地利用现状分类

（3）GB/T14848－2017	地下水质量标准

（4）GB/T34968－2017	地下水超采区评价导则

（5）GB/T15218－2021	地下水资源储量分类分级

（6）GB/T21327－2019	水面蒸发器

（7）GB/T12898－2009	国家三、四等水准测量规范

行业标准

（1）DZ/T0282－2015	水文地质调查规范（1:50000）

（2）DZ/T0307－2017	地下水监测网运行维护规范

（3）DZ/T0308－2017	区域地下水质监测网设计规范

（4）DZ/T0437－2023	环境地质调查规范（1:50000）

（5）DZ/T0133－94	地下水动态监测规程

（6）HJ164-2020	地下水环境监测技术规范

（7）HJ494-2009	水质采样技术指导

地调局标准

DD2015－03	平原（盆地）地下水调查评价技术要求

DD2019－03水文地质调查技术要求（1:50000）

（3）DD2019－09	生态地质调查技术要求(1:50000）（试行）

（4）DD2019－07	环境地质调查技术要求(1:50000）

（4）DD2019－05	水文地质调查数据库标准（1:50000）

规范性文件

（1）《自然资源部信息化建设总体方案》（自然资发〔2019〕170号）

（2）《自然资源调查监测体系构建总体方案》（自然资发〔2020〕15号）

（3）《自然资源三维立体时空数据库建设总体方案》（自然资办发〔2021〕21号）

（4）《江苏省自然资源调查监测立体时空数据库建设实施方案》（苏自然资函〔2023〕616号）

（5）《自然资源部关于开展水资源基础调查工作的通知》（自然资发〔2023〕230号）

（6）《水资源基础调查实施方案》（自然资办发〔2024〕7号）

（7）《自然资源领域数据安全管理办法》（自然资发〔2024〕57号）

（8）《江苏省水资源基础调查实施方案》（苏自然资发〔2024〕118号）

（9）《水资源基础调查技术规定·第3部分：地下水资源调查》（自然资调查函〔2024〕9号）。

四、提交成果

南京市高淳区地下水资源基础调查成果编制包括以下部分：

文档

（1）南京市高淳区地下水资源调查评价工作方案；

（2）南京市高淳区地下水资源年度调查评价成果报告（2024、2025）；

（3）南京市高淳区地下水资源周期性调查评价成果报告。

附表

南京市高淳区地下水资源调查评价系列数据统计表（2000-2023年、2024年、2025年）

附图

（1）基础类图件：降雨量、蒸发量等值线图（多年平均）、水文地质图（含水文地质剖面图）。

（2）成果类图件：

地下水周期性调查评价成果图件必编图件：地下水位(水头)等值线及埋深分区图、地下水水化学类型分区与溶解性总固体等值线图、地下水资源量分布图、地下水储存量分布图、地下水资源开发利用现状与潜力分区图、地下水质量评价图、生态地质环境问题状况图。选编图件：地下水化学图、地下水超采区划图、地面沉降速率图、累计地面沉降量图、地下水质变化情况（对比）图。

地下水年度调查评价成果图件：降水量等值线图、地下水等水位线图、地下水埋深分区图、地下水位变差图、地下水位降落漏斗分布图、典型井地下水位长序列动态曲线、地下水资源量分布图、地下水质量评价图、地下水生态地质环境问题相关图件。

数字成果

南京市高淳区水资源立体时空数据库（地下水）。

（最终调查成果以国家和省级最终要求为准）

五、项目合同履行期限要求

2025年12月底前，完成2024年地下水资源年度调查评价、周期性调查评价，2005年度地下水野外调查工作；2026年4月中旬前，完成2025年地下水资源年度调查评价，水资源专题性调查评价、综合评价，水资源基础调查数据库建库工作。（过程成果根据使用需要，按照上级自然资源主管部门要求分期、分批提交；各项成果提交时间须满足省厅、市局部署要求，供应商须无条件配合各项时间节点要求，通过增派技术人员、设备设施等方式在规定时间内提交相应成果。）

六、付款节点安排

（1）项目合同签订后，支付合同总价的30%；

（2）2025年底前，支付合同总价的30%；

（3）2026年，乙方完成全部项目内容，通过验收并提交全部成果后，甲方向乙方支付剩余合同款项（合同总价的40%）。

甲方付款前，乙方须向甲方提供等额增值税专用发票。

- 第五章  评审方法与评审标准

一、评审方法

经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

本磋商文件所述综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

二、政府采购政策功能落实

注：（一）对国家认定的节能产品和环保产品分别给予报价的5%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（二）小微企业的价格扣除

1、对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目或预留份额项目中的非预留部分采购包，给予小微企业报价10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。其中，接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予2%的扣除，用扣除后的价格参加评审。联合体各方均为小微企业的，联合体视同为小微企业，享受10%的价格扣除。

2、价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

（三）监狱和戒毒企业的价格扣除

1、本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

2、监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

3、监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

（四）残疾人福利性单位的价格扣除

1、本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

2、残疾人福利单位需按照磋商文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

3、残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

（五）监狱企业、残疾人福利单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（六）除评分标准中另有说明外，所有认证、证明和业绩均以联合体主体单位有效的证明文件的复印件为依据。

三、评审标准

采购包1：

| 序号 | 评标项目 | 评标细则 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 （10分） | 采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且最终报价最低的供应商的价格为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：报价得分=（评标基准价/投标报价）×10。 | 10 |
| 2.1 | 技术方案 （45分） | 技术方案（15分） 投标人根据本项目特点，制定下列内容：①项目背景理解、②建设目标与任务、③技术方案及技术路线； 方案内容针对本项目且符合本项目实际需求，内容完整，条理清晰，可行性强的得15分。 方案内容针对本项目且基本符合本项目实际需求，内容完整，条理清晰，可行性一般的得9分。 方案内容针对本项目且较为符合本项目实际需求，内容完整，条理清晰，可行性较弱的得5分。 不符合本项目实际需求，内容完整，条理清晰，不得分。 | 15 |
| 2.2 |  | 保障方案（15分） 投标人根据本项目特点，制定下列内容：①进度安排、②质量保证措施、③重点难点分析； 方案内容针对本项目且符合本项目实际需求，内容完整，条理清晰，可行性强的得15分。 方案内容针对本项目且基本符合本项目实际需求，内容完整，条理清晰，可行性一般的得9分。 方案内容针对本项目且较为符合本项目实际需求，内容完整，条理清晰，可行性较弱的得5分。 不符合本项目实际需求，内容完整，条理清晰，不得分。 | 15 |
| 2.3 |  | 管理方案（8分） 投标人根据本项目特点，制定下列内容：①项目管理制度、②安全保密措施； 方案内容针对本项目且符合本项目实际需求，内容完整，条理清晰，可行性强的得8分。 方案内容针对本项目且基本符合本项目实际需求，内容完整，条理清晰，可行性一般的得5分。 方案内容针对本项目且较为符合本项目实际需求，内容完整，条理清晰，可行性较弱的得2分。 不符合本项目实际需求，内容完整，条理清晰，不得分。 | 8 |
| 2.4 |  | 售后服务（7分） 根据投标人针对本项目的售后服务方案进行评分，方案内容至少包括：①售后服务保障体系及措施；②服务方案及响应时间；③售后服务人员配备； 方案内容针对本项目且符合本项目实际需求，内容完整，条理清晰，可行性强的得7分。 方案内容针对本项目且基本符合本项目实际需求，内容完整，条理清晰，可行性一般的得4分。 方案内容针对本项目且较为符合本项目实际需求，内容完整，条理清晰，可行性较弱的得2分。 不符合本项目实际需求，内容完整，条理清晰，不得分。 | 7 |
| 3 | 业绩（18分） | （1）供应商提供自 2022年1月以来水资源基础调查项目的， 每有一项得 3 分，最高得 12分。 （2）投标人自2022年1月以来从事过自然资源确权登记类项目的，每有一项得2分，本项最高得6分； 需提供中标（成交）通知书及合同扫描件，未提供或提供不完整的不得分。（业绩确定时间以合同为准，若合同未载明明确时间的，以中标（成交）通知书为准） | 18 |
| 4 | 投标单位综合实力（8分） | （1）企业奖项：投标人近3年以来承担的(自然资源调查、地形测绘)项目获得优秀测绘地理信息工程奖（或地理信息产业优秀工程奖）的，每有一个得1分,本项最高得3分。提供相关证明材料原件扫描件并加盖电子公章，否则不得分。 （2）供应商具有地理信息高成长企业证书的得2分，本项最高得2分。提供相关证明材料原件扫描件并加盖电子公章，否则不得分。 (3)供应商为自然资源部工程技术创新中心依托（或共建）单位的得3分。提供相关证明材料原件扫描件并加盖电子公章，否则不得分。 | 8 |
| 5 | 项目人员配备情况（19分） | (1)拟投入本项目的项目负责人同时具有测绘类高级工程师职称、注册测绘师、涉密测绘成果管理人员岗位培训证书的得3分。 (2)拟投入本项目的技术负责人同时具有测绘类高级工程师、地理信息质量技术培训证书、核心涉密人员证书的得3分。同时具有省级及以上地表水域空间和储存量调查技术培训考核合格证明和地下水资源调查技术培训考核合格证明的得2分;本项最高得5分。 (3)拟投入本项目的数据质量安全专人同时具有工程师及以上职称、相关行政部门颁发的档案人员上岗培训证书、核心涉密人员证书的得3分。 （4）拟投入本项目的其他技术人员（除项目负责人、技术负责人、数据质量安全专人外）具有省级及以上地表水域空间和储存量调查技术培训考核合格证明的，提供5人及以上得4分。 （5）拟投入本项目的其他技术人员（除项目负责人、技术负责人、数据质量安全专人外）具有测绘类工程师及以上职称，每增加1人加0.5分，最高得4分。 注：（拟投入人员项目负责人、技术负责人不得为同一人，提供职称证书、资格证书原件扫描件、开标前3个月内任意1个月社保证明等材料并加盖电子公章）。 | 19 |

采购包2：

| 序号 | 评标项目 | 评标细则 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 （10分） | 采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且最终报价最低的供应商的价格为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：报价得分=（评标基准价/投标报价）×10。 | 10 |
| 2.1 | 技术方案 （40分） | 根据投标人的项目管理和进度安排措施进行打分，包括单位组织机构设立，各项制度规定，责任分工，是否成立专项工作组、项目进度安排及工期管理措施等： 单位组织机构齐全，各项制度健全，责任分工明确，成立专项工作组。项目进度安排科学合理、可行性强的得8分； 单位组织机构较齐全，各项制度较健全，责任分工较明确。项目进度安排较科学合理、可行性较强的得5分； 单位组织机构基本齐全，各项制度基本健全。项目进度安排一般、可行性弱的得2分； 未提供的不得分。 | 8 |
| 2.2 |  | 根据投标人质量保证措施进行打分，包括各级质量管理人员是否齐全，质量保证措施是否合理可行等： 措施科学合理、可行性强的得8分； 措施较科学合理、可行性较强的得5分； 措施一般、可行性弱的得2分； 未提供的不得分。 | 8 |
| 2.3 |  | 根据投标人的安全生产及项目保密措施进行打分，包括对项目进行安全生产管理及项目保密管理等： 安全生产到位、措施科学合理、可行性强的得8分； 安全生产较到位、措施较科学合理、可行性较强的得5分； 安全生产基本到位、措施一般、可行性弱的得2分； 未提供的不得分。 | 8 |
| 2.4 |  | 能够根据本地实际情况，结合本次项目相关需求，充分合理利用现有数据及资料，分析本项目重点、难点工作，并为高质量的完成本项目提出合理化建议。根据建议的科学性、合理性、规范性和可操作性进行打分。 建议科学合理、可行性强的得6分； 建议较合理、可行性较强的得4分； 建议基本合理、可行性弱的得2分； 未提供的不得分。 | 6 |
| 2.5 |  | 本项目服务期结束后可能需要供应商提供后续技术支持、技术咨询、使用培训等服务，评委根据供应商提供的后续支持服务方案及承诺进行综合评审： 服务方案科学合理，措施可行性、针对性强的得2分； 服务方案较科学合理，措施可行性、针对性较强的得1分； 服务方案一般、措施可行性弱或未提供的不得分。 | 2 |
| 2.6 |  | 根据投标人的项目管理和进度安排措施进行打分，包括单位组织机构设立，各项制度规定，责任分工，是否成立专项工作组、项目进度安排及工期管理措施等： 单位组织机构齐全，各项制度健全，责任分工明确，成立专项工作组。项目进度安排科学合理、可行性强的得8分； 单位组织机构较齐全，各项制度较健全，责任分工较明确。项目进度安排较科学合理、可行性较强的得5分； 单位组织机构基本齐全，各项制度基本健全。项目进度安排一般、可行性弱的得2分； 未提供的不得分。 | 8 |
| 3 | 业绩情况（15分） | 1、2020年1月1日（含）以来（以合同签订日期为准），投标人承担过地下水资源监测项目的，有一个得3分，最高得6分。 2、2020年1月1日（含）以来（以合同签订日期为准），投标人承担过地下水资源勘查项目或地下水资源调查评价项目的，有一个得3分，最高得9分。 （需提供证书或合同复印件，并加盖电子公章，转包合同无效） | 15 |
| 4 | 企业资信（5分） | 1、2020年1月1日（含）以来，投标人获得过水文地质勘察、地下水资源调查评价、地下水资源监测项目的省（部）级及以上科技成果奖的，有一个得3分，最高得3分。 2、投标人具有水文、水资源调查评价（需含地下水水资源调查评价）乙级及以上水平评价证书的得2分，最高得2分。（需提供证书复印件，并加盖电子公章） | 5 |
| 5 | 自主知识产权 （5分） | 投标人具有与水文地质、工程地质相关的计算机软件著作权登记证书的，有一个得1分，最高得2分。（需提供证书复印件，并加盖电子公章） | 2 |
|  | 项目人员 | 1、项目负责人取得自然资源或人社部门颁发的水工环专业高级工程师证书、测绘高级工程师证书、注册土木工程师(岩土）证书、注册测绘师证书的每有一项得1分，最高得4分。 2、项目技术负责人取得自然资源或人社部门颁发的土木工程师(岩土）高级工程师证书、测绘高级工程师证书、注册土木工程师(岩土）证书、注册测绘师证书的每有一项得1分，最高得4分。 3、本项目组成员每有一个取得自然资源或人社部门颁发的水工环专业正高级工程师证书的，得1分，最高得4分。 4、本项目组成员（除以上人员外）每有一个自然资源或人社部门颁发的水工环专业高级工程师证书的人员得1分，最高得4分；每有一个注册土木工程师(岩土）证书的人员得1分，最高得4分；每有一个测绘工程师或注册测绘师证书的人员得1分，最高得4分；每有一个应急管理部门颁发的注册安全工程师证书的得1分，最高得4分；满分16分。 （注：以上人员不得重复计分，需提供人员证书及近三个月内任意一个月为其缴纳的养老保险、工伤保险、失业保险或以上人员为投标人正式员工的相关证明复印件加盖电子公章）。 | 28 |

- 第六章  响应文件格式

响  应  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

供应商名称 ：

日      期 ：

响应文件目录

一、供应商信用承诺函

二、满足特定资格要求的证明文件（如果设置特定资格要求，则需要提供）

三、法人授权书

四、磋商响应函

五、报价表

六、分项报价表

七、采购需求偏离表

八、项目实施方案

九、服务与承诺

十、竞争性磋商需要的其他证明文件及材料（格式自拟）

十一、附件

中小企业声明函（如有）

残疾人福利性单位声明函（如有）

联合体共同投标协议（如有）

- 一、供应商信用承诺函

供应商信用承诺函

致：南京市规划和自然资源局高淳分局

南京宸腾管理咨询有限公司

我公司                             （供应商名称）郑重承诺：

我公司符合下列要求：

(一)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(二)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(三)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(四)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

如果我公司中标（成交），将在中标（成交）结果公示后七个工作日内向采购人提供下列材料核验：

（1）参加本次政府采购活动前一年的经审计的财务报告（包括“四表一注”，法人成立满一年的提供）或参加本次政府采购活动前一年内的银行资信证明（法人或其他组织提供）或其他证明材料；

（2）履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料；

（3）参加本次政府采购活动前一年内至少一个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料。

本公司对上述承诺内容的真实性、合法性、有效性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：        （电子签章）

日  期：       年___月___日

说明：执行南京市财政局《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》（宁财购通〔2021〕5号）要求。

- 二、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

### 三、法人授权书

法人授权书

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就（项目名称XXX）项目（编号XXX）采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：________________

单位地址：________________

日    期：________________

法人身份证复印件：

被授权人身份证复印件：

### 四、磋商响应函

磋商响应函

致：南京市规划和自然资源局高淳分局

南京宸腾管理咨询有限公司

根据贵方的            （项目编号）磋商文件，正式授权下述______(姓名)代表我方                     （供应商的名称），全权处理本次项目磋商的有关事宜。

据此函，            签字人兹宣布同意如下：

1.按磋商文件规定的各项要求，向买方提供所需货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的供应商。

3.我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本响应文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与磋商有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方成交，我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在磋商文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.我方为：大型企业 中型企业 小型企业 微型企业（对应上打“√”）

8.我方与本磋商有关的正式通讯地址为：

供应商名称：

地      址：

邮      编：

电      话：

传      真：

供应商开户行：

账      号：

日      期：          年    月    日

### 五、报价表

报价表

| 项目名称： 项目编号： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 |  | 报价（万元） | 其中，小、微型企业报价（万元） |
| 总价（人民币，大写） |  | 元 |  |  |
| 供应商是否属于小微型企业 |  | 是 否 |  |  |

供应商名称:                                              （加盖电子章）

注：在“供应商是否属于小和微型企业”栏后“是”或“否”上打“√”。

### 六、分项报价表

分项报价表

| 项目名称： 项目编号： |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 服务分项 | 数量 | 单位 | 单价(元） | 总价（元） | 是否属于小、微型企业的服务 |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| 总价（人民币，大写） |  |  | 元 |  |  |  |

供应商名称：                                             （加盖电子章）

注：1、在“是否属于小、微型企业的服务”栏内，填写“是”或“否”，如果小微型企业的服务报价无法划分计算的，评标时将不予认可。小型和微型企业服务是指供应商为小企业，且符合中小企业划分标准，提供本企业提供的服务。

2、经磋商后，如果成交价高于或低于供应商在响应文件首次报价的，分项报价同比例调整。

- 七、采购需求偏离表

采购需求偏离表

| 项目名称： 项目编号： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 磋商文件条目号 | 磋商文件要求的采购需求 | 投标响应 | 偏离 |

供应商名称：                         （加盖电子公章）

备注：

1.供应商需对磋商文件中的项目需求逐项作出响应或偏离说明。

2.如果采购文件要求提供证明材料，投标人必须将证明材料列于该表之下。

3.行数不够，可自行添加。

### 项目实施方案

### 九、服务与承诺

### 十、竞争性磋商需要的其他证明文件及材料（格式自拟）

- 十一、附件一

中小企业声明函（如有）

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加南京宸腾管理咨询有限公司组织的（单位名称）采购编号为XXXX，（项目名称）（分包号：**）的采购活动，服务全部由符合政策的中小企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

（备注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。2、供应商如不提供此声明函，不得参加专门面向中小企业采购项目或者不得享受小微企业价格扣除政策。此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。3、服务采购项目中，服务的承接商应当为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商、工程的承建商作出要求。）

企业名称：

日  期：       年___月___日

残疾人福利性单位声明函（如有）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为XXXX的       项目（分包号：**）采购活动提供本单位承担的服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、成交供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。）

企业名称：

日  期：       年___月___日

属于监狱企业的证明文件

（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件）

节能产品认证证书

（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）

环境标志产品认证证书

（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）

进口产品转让技术、消化吸收再创新方案

（对于允许进口产品参加的项目）