竞争性磋商文件

项目名称：长芦街道街、村级河道养护服务

项目编号：JSZC-320192-NJJZ-C2026-0002

（非专门面向中小企业）

采购人：南京市六合区人民政府长芦街道办事处

代理机构：南京钧正工程管理有限公司

2026年5月

# 总  目  录

- 磋商邀请……………………………………3

- 供应商须知…………………………………7

- 合同文本……………………………………15

- 采购需求……………………………………22

- 评审方法与评审标准………………………25

- 响应文件格式………………………………29

第一章  磋商邀请

受南京市六合区人民政府长芦街道办事处（采购单位）委托，南京钧正工程管理有限公司（以下简称“代理机构”）就长芦街道街、村级河道养护服务（项目名称）进行竞争性磋商采购，欢迎符合条件的供应商参加磋商。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320192-NJJZ-C2026-0002

2.项目名称：长芦街道街、村级河道养护服务

3.预算金额：123.012万元/年，两年共计246.024万元

4.最高限价：本项目设定最高限价为123.012万元/年，两年共计246.024万元

5.采购需求（简介）：长芦街道中心河、皇厂河、通江集河等17条村级河道养护工作，长度45.56公里，工作内容包括岸坡管护、河面清护、绿化养护、设施养护、水质保护等方面。（详细内容见本磋商文件第四章）

6.合同履行期限：养护周期两年，服务合同一年一签。采购人将每季度对管护公司进行考核，若当年有2次考核不合格将与其解除合同，若考核合格则与其续签下一年度合同。

7.本项目不接受联合体参加磋商。

二、申请人的资格要求

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1供应商信用承诺函（格式见第六章）。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目为非预留份额的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策（具体详见第五章评标办法与标准）。提供《中小企业声明函》（格式见第六章）；监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位视同小型、微型企业，提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见第六章）。

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：其他未列明行业。

（二）本项目的特定资格要求：无。

（三）拒绝下述供应商参加本次采购活动

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目的采购活动。

3.供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、获取磋商文件

1.时间：自磋商文件公告发布之日起5个工作日

2.方式：“江苏政府采购网”免费下载

四、提交响应文件截止时间、开标时间和地点

1.时间：2026年6月8日14时30分（北京时间）

2.地点：江苏省政府采购交易系统（以下简称“苏采云系统”）网上开标大厅

五、公告期限

公告期限为自本公告发布之日起5个工作日

六、其他事宜

1.本次磋商不收取磋商保证金。

2.本项目不组织集中勘察及答疑，供应商如对采购需求有疑问，请咨询采购单位联系人。

3.供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。供应商按《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称“操作手册”）进行注册，并制作上传电子响应文件。《操作手册》下载地址（CTRL+鼠标左键）。

4.根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定，参加南京地区政府采购活动的供应商，应以书面形式向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。供应商应尽早做好承诺工作，点击‘南京公共采购信息网’首页 （https://njgc.jfh.com/）‘南京市政府采购供应商诚信档案’系统链接打开系统页面（http://180.101.238.212:8280/hodeframe2018_cxda/index.action;jsessionid=769BA9C8E1729422E7173B991C8EC1E5）登录（未注册的供应商应先点击‘供应商注册点这里’并按要求完成注册），然后在“信用记录”模块页面点击“信用记录打印”下载本单位《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，由法人代表签字并加盖单位公章，随响应文件一并递交。

打印时间为本招标公告发布之日起至递交响应文件截止日前，未按上述要求提供信用记录表的，响应文件可能被拒绝接收。

在政府采购资格审查环节，供应商只需提供书面《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，即可替代以下证明材料：（1）符合国家相关规定的财务状况报告；（2）依法缴纳税收的证明材料；（3）依法缴纳社会保障资金的证明材料；（4）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；（6）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。

供应商在中标（成交）后，应按采购文件要求，将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标（成交）通知书。

供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺：

（1）供应商被列入严重失信主体名单；

（2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。

5.有关本次采购的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）更正公告。

七、本次磋商联系方式

1.采购人

名  称：南京市六合区人民政府长芦街道办事处

地  址：南京市六合区宁六路591号

联系人：刘工

联系电话：025-57620797

2.代理机构

名  称：南京钧正工程管理有限公司

地　址：南京市六合区龙池街道苏美达度假村B1-2号别墅

联系人：徐工

联系电话：13914455975

第二章  供应商须知

一、总则

1.采购方式

1.1 本次政府采购活动采取竞争性磋商（以下简称“磋商”）方式，本文件仅适用于采购公告中所述项目。

2.合格的供应商

2.1 满足采购公告对供应商资格要求的规定。

2.2 满足磋商文件规定的实质性要求和条件。

3.适用法律

3.1 本次采购及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4.磋商费用

4.1 供应商应自行承担所有与参加采购有关的费用，无论采购过程中的做法和结果如何，代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次招标代理费参照计价格〔2002〕1980号文计取，由成交供应商支付，请充分考虑在磋商报价中。

5.磋商文件的约束力

5.1 供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本文件的规定和约束。

二、磋商文件

6.磋商文件构成

6.1 磋商文件由以下部分组成：

（1）磋商邀请

（2）供应商须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评审方法与评审标准

（6）响应文件格式

供应商应仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系。

6.2 供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按磋商文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

7.磋商文件的澄清

7.1 任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，应在磋商截止期五日前按采购公告中的通讯地址，以书面形式通知代理机构。

8.磋商文件的修改

8.1 在响应文件提交截止时间之前，代理机构可以对磋商文件进行修改。磋商文件的修改将在原公告媒体发布更正公告，更正内容将作为磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力。

8.2 供应商应在提交响应文件截止时间前，关注原公告媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交响应文件，并承担由此产生的相应责任。

8.3 代理机构有权按照法定的要求推迟提交响应文件截止时间，并在原公告媒体发布更正公告。

三、响应文件的编制

9.响应文件的语言及度量衡单位

9.1 供应商提交的响应文件以及供应商与代理机构就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10.响应文件构成

10.1 供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、分项报价表、响应及偏离表、其他证明文件、磋商响应函等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的磋商文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的磋商文件为准。

11.证明磋商响应标的符合磋商文件规定的文件

11.1 供应商应按照法律法规、规章和规范性文件以及磋商文件要求提交证明文件，证明其响应标的符合磋商文件规定。

11.2 磋商文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.分项报价表（如有）

12.1 供应商应按照磋商文件规定格式填报分项报价表。

12.2 响应文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。磋商文件另有规定的按规定执行。

13.响应及偏离表

13.1 供应商需对磋商文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离说明。

13.2 供应商可在响应文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14.磋商响应函

14.1 供应商应按照磋商文件规定格式完整、正确填报磋商响应函。

15.磋商有效期

15.1 磋商有效期为采购公告规定的提交响应文件截止之日起六十天。磋商有效期比规定短的将被视为非实质性响应磋商文件而被拒绝。

16.磋商有效期的延长

16.1 在特殊情况下，代理机构于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝代理机构的这一要求而放弃磋商。同意延长磋商有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件，同时受磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期满。

四、响应文件的递交

17.响应文件的递交

17.1 供应商应当按照《操作手册》规定，在采购公告规定的提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。

17.2 供应商应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能产生的影响，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的，按照本磋商文件第二章第24.3条规定做无效响应处理。

17.3 代理机构可以按照规定，通过修改磋商文件酌情延长提交响应文件截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务均以延长后新的截止日期为准。

18.响应文件的拒收

18.1 提交响应文件截止时间后上传的任何响应文件将被拒绝。

19.响应文件的撤回和修改

19.1 响应文件的撤回

19.1.1 供应商可在提交响应文件截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。

19.1.2 供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商活动。

19.2 响应文件的修改

19.2.1 供应商可在提交响应文件截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

19.2.2 提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

19.3 在提交响应文件截止时间至磋商文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

五、响应文件的解密与评审

20.响应文件解密

20.1 供应商应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对响应文件进行解密。

21.磋商

21.1 依法组建的磋商小组对响应文件进行评审。

21.2 磋商小组由采购人代表和有关技术、经济或法律等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

21.3 磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并推荐成交候选人，或根据采购人授权直接确定成交供应商。

22.评审过程的保密与公正

22.1 磋商小组、采购人和代理机构工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

22.2 供应商不得以任何方式影响评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

22.3 代理机构和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

23.评审过程中的澄清

23.1 项目评审期间，磋商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者补正。

供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组并非对每个供应商都做澄清要求。

23.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

23.3 接到磋商小组澄清、说明和补正要求的供应商如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由供应商自行承担。

24.响应文件的审查

24.1 响应文件审查分为资格审查和符合性审查。

24.1.1 资格审查。依据法律法规和磋商文件的规定，磋商小组对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

磋商小组进行资格审查时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备磋商资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

24.1.2 符合性审查。依据磋商文件的规定，由磋商小组从有效性、完整性和对磋商文件的响应程度等方面对响应文件进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

24.1.3 未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将通过苏采云系统告知具体原因，评审结束后将不再接受有关询问。

24.2 在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的文件。

所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应的供应商产生不公正的影响。重大偏离的认定由磋商小组按照少数服从多数的原则作出结论。磋商小组认定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

24.3 未实质性响应磋商文件的情形

24.3.1 供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件。

24.3.2 供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件。

24.3.3 同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价。

24.3.4 供应商不具备磋商文件中规定的资格要求。

24.3.5 供应商的最后报价超过了采购预算或最高限价。

24.3.6 不符合磋商文件中规定的实质性要求和条件（本文件中斜体且有下划线部分或者打“★”内容，为实质性要求和条件）。

24.3.7 供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

24.3.8 响应文件含有采购人不能接受的附加条件。

24.3.9 磋商小组发现供应商报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值50%，或者低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价50%，或者低于采购项目预算50%，或者低于采购项目最高限价45%，或者基于专业判断认为供应商的报价过低，有可能影响产品或服务质量或不能诚信履约的，应当启动异常低价投标审查机制，要求供应商在合理的时间内提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标处理。

24.3.10 采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而供应商提供的产品不在强制采购范围内。

24.3.11 响应文件未按照磋商文件要求加盖电子公章。

24.3.12 法律法规及本磋商文件规定的其他无效响应的情形。

24.4 未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理。

24.5 如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。

24.6 供应商在项目评审全过程中应保持通信畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及磋商小组联系。

25.磋商程序及评审方法与评审标准

25.1 磋商程序

25.1.1 磋商小组将与通过资格审查和符合性审查的供应商分别进行磋商。磋商小组通过苏采云系统向供应商发出《磋商函》，供应商应当按照要求在苏采云系统提交《磋商响应函》并加盖电子公章。

在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商情况对磋商文件进行实质性变动的内容包括：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖电子公章。

25.1.2 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发出《最后报价要求函》及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在苏采云系统中向其发出《最后报价要求函》及最后报价格式表，要求其在规定时间内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库〔2014〕214号）第三条第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

25.1.3 供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖电子公章，否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在苏采云系统中提交加盖电子公章的《退出磋商函》。

25.2 评审方法与评审标准

25.2.1 评审方法。见磋商文件第五章。

25.2.2 评审标准。见磋商文件第五章。

25.3 采购活动终止

出现下列情形之一的，本次采购活动终止：

25.3.1 因情况变化，不再符合竞争性磋商采购方式适用情形。

25.3.2 出现影响采购公正的违法、违规行为。

25.3.3 在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足三家。

25.3.4 除本磋商文件第二章第25.1.2条第三款规定的情形外，磋商过程中符合要求的供应商或者提交最后报价且未超过采购预算或最高限价的供应商不足三家。

25.3.5 法律法规规定的其他应当终止情形。

六、成交

26.确定成交单位

26.1 成交候选供应商的确定原则和数量见磋商文件第五章。

26.2 按以下第（ 1 ）种方式确定成交供应商

（1）磋商小组直接确定排名第一的成交候选供应商为成交供应商；

（2）采购人在磋商小组推荐的成交候选供应商中按顺序确定成交供应商。

按第二种方式确定成交供应商的，代理机构自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内，在评审报告推荐的成交候选供应商中按顺序确定成交供应商。

26.3 代理机构将在“江苏政府采购网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

26.4 若有充分证据证明成交供应商有下列情况之一的，一经查实将被取消成交资格：

26.4.1 提供虚假材料谋取成交。

26.4.2 向评审专家、采购人或代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益。

26.4.3 与其他供应商、评审专家、采购人或代理机构工作人员恶意串通。

26.4.4 不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中未被磋商小组发现。

26.4.5 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

27.成交通知书

27.1 成交结果确定后，代理机构将向成交供应商发出《成交通知书》。成交供应商可在成交结果公告届满之日起三十日内，登录苏采云系统下载。

因系统存储空间有限，成交结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《成交通知书》服务，因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。

27.2 《成交通知书》是合同的一个组成部分，对采购人和成交供应商均具有法律效力。《成交通知书》发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

28.签订合同

28.l 成交供应商应当在《成交通知书》发出之日起三十日内，按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。采购人于合同签订后2个工作日内通过苏采云系统进行公示。

28.2 磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均作为合同附件。

28.3 签订合同后，成交供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

28.4 成交供应商因自身原因拒绝与采购人签订合同的，不得参加采购人重新组织的采购活动，且将可能被拒绝参加该采购人一年内的其他政府采购活动。

29.标的物的追加

29.1 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的金额不超过原合同金额10%。

30.政府采购履约资金扶持政策

30.1 成交供应商通过南京公共采购信息网“中小企业融资平台”，选择相应的金融机构办理融资贷款。

30.2 依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号），需要缴纳履约保证金的，成交供应商可通过江苏政府采购网“政府采购电子履约保函（保险）综合服务平台”线上办理履约保函（保险）。

八、质疑

31.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

32.供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，按照第34条、第35条之规定以书面形式向采购人或代理机构提出质疑。上述应知其权益受到损害之日是指：

32.1 对采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。

32.2 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

32.3 对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

33.供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构或采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

34.供应商提出质疑应提交《质疑函》原件，且尽可能通过邮寄方式送达，代理机构和采购人不接受无运单的快件。《质疑函》应按照本磋商文件中《质疑函范本》的格式和内容填写。

供应商如组成联合体参加采购活动，《质疑函范本》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。

35.供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评审方法与评审标准、合同文本的询问、质疑向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑向代理机构提出，由代理机构负责答复。

采购人《质疑函》接收人及联系方式见采购文件第一章。

由采购人负责答复的质疑，采购人将《质疑答复函》抄送代理机构。

36.以下情形的质疑不予受理：

36.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

36.2 超出政府采购法定期限的质疑。

36.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

36.4 未参加采购活动或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

36.5 供应商组成联合体参加采购活动，联合体中任何一方或多方未按要求签字或盖章、加盖公章的质疑。

36.6 法律法规规定的其他不予受理情形。

37.供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理机构或采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

九、政策功能落实

38.促进中小企业发展

38.1 本项目服务由中小企业承接的，参与磋商的供应商享受中小企业扶持政策：

38.2 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号））确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

38.3 中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不享受相关中小企业支持政策。

38.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

38.5 监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

38.6 残疾人福利性单位视同小型、微型企业。按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，残疾人福利单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。

第三章  合同文本

# 以下为本项目的合同条款，合同双方不得对磋商、响应文件内容作实质性修改。

合同编号：

采购人：（以下称甲方）                      供应商：（以下称乙方）

住所地：                                    住所地：

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方经协商签订本合同。

第一条 合同标的 乙方根据甲方需求提供下列服务：长芦街道街、村级河道养护服务，服务内容详见乙方投标（响应）文件。

第二条 合同总价款 本合同项下服务总价为人民币（大写）               元/年。分项价款在“报价表”中有明确规定。

本合同总价款包含以下内容：

（1）完成本服务项目发生的所有含税费用；

（2）支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金；

（3）乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用；

（4）供应商认为需要的其他费用。

本合同执行期间合同总价款不变。

第三条 合同期限

服务期两年，服务合同一年一签。甲方将根据考核细则每季度对乙方进行考核，若当年有2次考核不合格将与其解除合同，若考核合格则与其续签下一年度合同。

第四条 组成本合同的有关文件  下列关于          号的招标文件、供应商投标文件，或与本次采购活动方式相适应的文件，以及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）投标（响应）文件和报价表；          （2）技术规格响应表；

（3）投标（响应）承诺；                  （4）服务承诺；

（5）中标（成交）通知书；                （6）甲乙双方商定的其它文件。

第五条 权利保证

乙方应保证甲方在使用该服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第六条 质量保证

乙方所提供的服务的技术规格应与招标（采购）文件规定的技术规格及所附的“技术规格响应表”相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

第七条 交付和验收

1.乙方应当在合同签订后按合同期限完成服务事项。采购文件有约定的，从其约定。

2.验收标准：按行业通行标准和乙方投标（响应）文件的承诺（详见合同附件载明的标准，并不低于国家相关标准）。

第八条 履约保证金

1.中标（成交）供应商应按以下第（   ）方式向采购人缴纳履约保证金：

（1）无需缴纳履约保证金；

（2）以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式缴纳履约保证金，金额为万元。

2.履约保证金的有效期至时止。

3.如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

4.履约保证金扣除甲方应得的补偿后的余额，在有效期满后个工作日内无息退还给乙方。

第九条 养护考核

1.考核方式：街、村级河道养护考核采取日常考核与季度考核综合评定的方式，考核工作由街道城乡建设管理办公室承担，考核结果将与养护经费拨付挂钩，考核结果将进行通报。

2.考核时间：季度考核原则上于考核季度最后一个月下旬进行。

3.考核评分：各养护考核项目满分均为100。考核得分大于等于90分核定为合格，小于70分为不合格。一年中如季度考核有2次不合格自动解除合同。

4.乙方从事其承包的维管工作时应服从与甲方有业务关系的平级或上级管理部门的监督管理，如被上述单位发现重大问题并通知甲方予以改正、经甲方通知乙方后还是不能按时纠正的，甲方有权解除合同并按维管时效的30%结算给乙方。

第十条 合同款支付

1.本合同项下所有款项均以人民币支付。

2.本合同项下的采购资金由乙方开具发票，甲方按照本条第3款的约定支付。

3.付款条件：

养护经费的支付以合同价格为基础，根据考核结果采取季度支付的支付方式。

（1）季度考核得分≥90分的，不扣养护经费；

（2）80≤考核得分＜90分的，扣除当季度10%的养护经费；

- 考核得分＜80分的，扣除当季度20%的养护经费；

（4）考核得分＜70分为不合格，扣除当季度所有养护费用。

第十一条 双方权利及义务

1.甲方权利与义务

（1）协调帮助乙方完成进场交接。

（2）对乙方的河道堤防巡查养护和保洁工作进行检查与指导，发现问题及时通知乙方进行整改。

（3）对养护工作进行季度考核（具体见《长芦街道街、村级河道养护考核细则》）。

（4）根据考核情况及时向乙方支付养护经费。

2. 乙方权利和义务

（1）配合甲方完成养护工作的交接。

（2）按约定做好相关养护工作并及时向甲方申报养护经费。

（3）根据采购文件中招标项目的技术规格、要求和数量等要求投入符合条件人员、机械、设备，并提供相应的巡查、养护服务。

第十二条 违约责任

1.甲方无正当理由拒付合同款的，甲方应向乙方支付拒付合同款全额5%的违约金。

2.甲方延期付款（有正当拒付理由除外），应向乙方偿付拖欠款项的违约金额每日按逾期款金额的万分之三计算。因上级资金未拨付到位造成资金未能及时支付的不适用该条款。

3.乙方实施下列行为之一的，乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金，甲方有权解除合同，并有权要求乙方赔偿损失。

（1）提供的服务不满足考核要求；

（2）未完成合同约定的服务任务，甲方根据条款规定，视乙方违反规定的情节轻重，做出批评教育、警告、扣罚处理；情节严重者，甲方有权单方终止本合同，乙方自行承担一切经济损失和法律责任。

4.由于不可抗力原因使甲、乙方无法履约，可不执行违约责任条款，由双方协商解决。

5.乙方因人员、机械等跟不上管理需要影响工作，未达到质量标准或养护计划，经检查第一次不合格的，甲方要求乙方限期整改；第二次仍不合格的，甲方有权单方终止本合同。

6.上述违约金不能补偿对方损失时，双方有权向对方追索实际损失的赔偿金。

7.乙方违反规定的行为均属违约行为，采购人根据其条款规定，视乙方违反规定的情节轻重，做出批评教育、警告、扣罚处理；情况严重者，甲方有权单方终止本合同，乙方自行承担一切经济损失和法律责任。

第十三条 合同的变更和终止

1.除《政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2.除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。

3.甲方考核不合格，可以按照合同约定的情形解除和终止合同。

第十四条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十五条 争议的解决

1.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（  ）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向南京仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

如没有约定，默认采取第2种方式解决争议。

2.在仲裁期间，本合同应继续履行。

第十六条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照招标文件要求和响应承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十七条 其他约定

1.乙方向甲方出示本项目所有人员的劳务合同原件、身份证原件、社保缴纳证明，并将劳务合同复印件、身份证复印件、社保缴纳证明交甲方备案。

2.乙方向甲方出示管理人员资格证书原件（必要时），并将复印件交甲方备案。

3.乙方应自觉接受甲方及有关部门对合同履行情况的监督和考核，接受甲方考核制度及奖惩制度的规定。

4.乙方的管理人员调整，应提前 3 天书面通知甲方，经甲方同意后，出示新来管理人员的劳务合同原件、身份证原件、社保缴纳证明，并将劳务合同复印件、身份证复印件、社保缴纳证明送甲方备案。

5.乙方在考核、检查等各项活动中，做到各项检查合格并力争创优争先。

6.合同期内甲方有增加同类工作量的，甲乙双方按照法律规定另行约定。

7.乙方应按规定做好安全作业等相关工作，并承担任何在承包期内所有河道养护人员（含管理人员）安全责任事故的全部责任。

8.其他未尽事宜，双方协商解决。

第十八条 合同生效及其他

1.本合同自签订之日起生效。

2.本合同一式四份，甲乙双方各执贰份。

3.本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

# 甲方（采购人）：（盖章）                    乙方（供应商）：（盖章）

# 代表人：	                                   代表人：

# 电    话：                                  电    话：

# 开户银行：                                  开户银行：

# 账    号：                                  账    号：

附件1.长芦街道街、村级河道养护考核细则

| 项目 | 赋分原则 |
| --- | --- |
| 1.生态维护 | 发生破坏动植物生态环境行为的，每发现一处扣2.5分。 |
| 2.岸坡管护 |  |
| （1）“四乱”管控 | 河道管理范围内若存在新增的乱堆、乱采、乱占、乱建等问题（重点违章搭建、种植、畜禽、圈圩养殖等现象）每发现一处扣5分。 |
| （2）河道巡查 | 管理单位或养护单位未落实巡查人员，每发现一次扣2.5分；养护单位巡查人员未穿着马甲或佩戴袖标，每发现一次扣2.5分。 |
| 3.河面清护 |  |
| （1）水面保洁 | 水面有漂浮杂物、垃圾等超过控制指标未及时清理的，每处扣2分；出现大面积水生植物未及时清理的，每处扣2分。 |
| （2）岸坡保洁 | 管理范围内垃圾未及时清理的，每处扣2分。 |
| 4.绿化养护 | 河道杂草未及时修剪的，每处扣2分；岸坡杂树、高杆植物等未及时清理的，每处扣2分。 |
| 5.设施养护 | 河道拦网处垃圾、水草较多未及时清理影响河道排水的，每处扣1分；河道过水涵洞堵塞未及时清理的，每处扣2分；河道内阻水障碍物和废弃物未及时清除，每发现一处扣5分。 |
| 6.水质保护 | 河道沿线排口如有污水下河问题，养护单位未能及时发现并上报的，每发现一起扣5分。 |
| 7.台账资料 | 养护记录、巡查抽查记录、考核台账、总结报告等资料缺失或者不全，每项扣1分，共4分；养护资料无专人看管、档案存放混乱扣1分。 |
| 8.奖励分 | 若养护单位每主动发现一起污水入河问题，并及时在微信工作群中反馈的，每一起加1分，对发现的污水入河问题能够及时处置的，每一起加1分。 |

# 《*******合同》补充协议（合同附件）

如遇磋商文件及合同未约定事项，双方可友好协商签订补充协议。

第四章  采购需求

一、项目属性：服务类项目。

二、项目概况

（一）项目背景

长芦街道中心河、皇厂河、通江集河等17条村级河道养护工作，长度45.56公里，工作内容包括岸坡管护、河面清护、绿化养护、设施养护、水质保护等方面。

（二）项目建设遵循标准：遵循国家、行业及地方现行的规范和标准。

三、服务内容及要求

1.生态维护：对河道管理范围内的动植物生态环境进行保护，可适当通过放养鱼类开展管护，维持生态平衡。

2.岸坡管护：对河道岸坡新增的“乱建、乱占、乱堆、乱采”行为进行巡查、管理和处置，主要集中在违章种植、圈围养殖、私搭乱建、乱堆乱放等方面。

3.河面清护：对水面及岸坡垃圾，水草、水葫芦等水生植物进行清除。

4.绿化养护：对河道管理范围内（以道路路边50公分为界）高草、杂树及高秆作物等进行修剪。

5.设施养护：对河道拦网、过水涵洞等设施进行维护，对河道内阻水障碍物和废弃物进行清除。

四、养护范围及清单

| 序号 | 名称 | 河道长度（m） | 水面宽度（m） | 护坡宽度（m） | 护坡面积（㎡） | 拦网数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 东干沟 | 2000 | 4 | 2.95 | 5900 | 0 |  |
| 2 | 刘营河 | 1760 | 54.7 | 1.5 | 2640 | 0 |  |
| 3 | 岳姜河 | 3400 | 16.9 | 1.9 | 6460 | 1 | 绳网 |
| 4 | 中心河 | 6500 | 21.4 | 3.3 | 21450 | 7 |  |
| 5 | 新犁河 | 1830 | 24 | 1.3 | 2379 | 1 |  |
| 6 | 皇厂河 | 3540 | 26 | 5.1 | 18054 | 3 |  |
| 7 | 夹华河 | 1800 | 27.5 | 1.2 | 2160 | 0 |  |
| 8 | 刘摆渡河 | 3600 | 21 | 1.4 | 5040 | 0 |  |
| 9 | 通江集河 | 3270 | 27.6 | 4.7 | 15369 | 1 |  |
| 10 | 永兴河 | 3400 | 30 | 2.6 | 8840 | 0 |  |
| 11 | 小摆渡河 | 3000 | 25 | 3.4 | 10200 | 0 |  |
| 12 | 潘渡河 | 2820 | 26 | 3 | 8460 | 1 |  |
| 13 | 三板跳河 | 2100 | 24 | 3 | 6300 | 0 |  |
| 14 | 三教河 | 1600 | 11 | 2.7 | 4320 | 0 |  |
| 15 | 东坝头河 | 2000 | 39 | 3 | 6000 | 2 |  |
| 16 | 居民点河 | 1820 | 17.5 | 2.1 | 3822 | 0 |  |
| 17 | 九姜河 | 1120 | 18 | 4 | 4480 | 0 |  |
|  | 合计 | 45560 | 413.6 | 47.15 | 131874 | 16 |  |

五、养护考核

养护考核执行《长芦街道街、村级河道养护考核细则》

| 项目 | 赋分原则 |
| --- | --- |
| 1.生态维护 | 发生破坏动植物生态环境行为的，每发现一处扣2.5分。 |
| 2.岸坡管护 |  |
| （1）“四乱”管控 | 河道管理范围内若存在新增的乱堆、乱采、乱占、乱建等问题（重点违章搭建、种植、畜禽、圈圩养殖等现象）每发现一处扣5分。 |
| （2）河道巡查 | 管理单位或养护单位未落实巡查人员，每发现一次扣2.5分；养护单位巡查人员未穿着马甲或佩戴袖标，每发现一次扣2.5分。 |
| 3.河面清护 |  |
| （1）水面保洁 | 水面有漂浮杂物、垃圾等超过控制指标未及时清理的，每处扣2分；出现大面积水生植物未及时清理的，每处扣2分。 |
| （2）岸坡保洁 | 管理范围内垃圾未及时清理的，每处扣2分。 |
| 4.绿化养护 | 杂草未及时修剪的，每处扣2分；岸坡杂树、高杆植物等未及时清理的，每处扣2分。 |
| 5.设施养护 | 河道拦网处垃圾、水草较多未及时清理影响河道排水的，每处扣1分；河道过水涵洞堵塞未及时清理的，每处扣2分；河道内阻水障碍物和废弃物未及时清除，每发现一处扣5分。 |
| 6.水质保护 | 河道沿线排口如有污水下河问题，养护单位未能及时发现并上报的，每发现一起扣5分。 |
| 7.台账资料 | 养护记录、巡查抽查记录、考核台账、总结报告等资料缺失或者不全，每项扣1分，共4分；养护资料无专人看管、档案存放混乱扣1分。 |
| 8.奖励分 | 若养护单位每主动发现一起污水入河问题，并及时在微信工作群中反馈的，每一起加1分，对发现的污水入河问题能够及时处置的，每一起加1分。 |

1.考核方式：河道养护考核采取日常考核与季度考核综合评定的方式，考核工作由街道城乡建设管理办公室承担，考核结果将与养护费用拨付挂钩，考核结果将进行通报。

2.考核时间：季度考核原则上于考核季度最后一个月下旬进行。

3.考核评分：各养护考核项目满分均为100。考核得分大于等于90分核定为合格，小于70分为不合格。一年中如季度考核有2次不合格自动解除合同。

- 4.成交供应商从事其承包的养护工作时应服从与采购人有业务关系的平级或上级管理部门的监督管理，如被上述单位发现重大问题并通知采购人予以改正、经采购人通知成交供应商后还是不能按时纠正的，采购人有权解除合同并按维管时效的30%结算给成交供应商。

六、服务期限：服务期两年，服务合同一年一签。采购人将每季度对管护公司进行考核，若当年有2次考核不合格将与其解除合同，若考核合格则与其续签下一年度合同。

七、款项支付

养护经费的支付以合同价格为基础，根据考核结果采取季度支付的支付方式。

（1）季度考核得分≥90分的，不扣养护费用；

（2）80≤考核得分＜90分的，扣除当季度10%的养护费用；

（3）70≤考核得分＜80分，扣除当季度20%的养护费用；

（4）考核得分＜70分为不合格，扣除当季度所有养护费用。

- 第五章  评审方法与评审标准

一、评审方法

采用综合评分法，对满足磋商文件全部实质性要求的响应文件按评审因素的量化指标评审总分对供应商进行排序。

经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，磋商小组成员独立对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

磋商小组按照评审总分由高到低顺序推荐1名成交候选供应商，并编写评审报告。符合本磋商文件第二章第25.1.2条第三款情形的，可以推荐2名成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照“三、评审标准中2.1-2.6项”得分由高到低顺序推荐。

二、小微企业价格扣除

1.本项目服务全部由小微企业承接的，对报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审；监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受价格扣除。

3.上述价格扣除政策仅适用于“非专门面向中小企业采购项目”。

备注：

（1）本项目如专门面向中小企业采购，则不执行价格扣除政策，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。

（2）本项目如允许联合体参加磋商或允许分包履行合同，大中型企业与小微型企业（或残疾人福利性单位、监狱企业）组成联合体，或者向一家或多家小微型企业（或残疾人福利性单位、监狱企业）分包，联合体协议或者分包意向协议中约定小微型企业（或残疾人福利性单位、监狱企业）的合同份额占合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业报价6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

（3）联合体各方均为小型、微型企业（或残疾人福利性单位、监狱企业）的，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

三、评审标准

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 | 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.价格（15分） |  |  |  |  |
| 1.1 | 价格分 | 采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且最终报价最低的供应商报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：报价得分=（评标基准价/最终报价）×15（小数点保留两位） | 15 | 价格分 |
| 2.服务（50分） |  |  |  |  |
| 2.1 | 河道养护实施方案 | 根据供应商针对本项目要求提出科学合理的养护方案，所运用的技术与方法的先进进行打分： 1.养护方案科学合理、技术与方法先进得10分； 2.养护方案较科学合理、技术与方法较先进得8分； 3.养护方案基本科学合理、技术与方法基本先进得6分； 4.养护方案不够科学、技术与方法不够先进得4分； 5.未提供不得分。 | 10 | 主观分 |
| 2.2 | 河道养护档案、资料管理 | 根据供应商针对本项目提出的堤防养护档案、资料管理进行打分： 1.档案、资料管理制度完整、上报及归档有序、叙述科学得8分； 2.档案、资料管理制度较完整、上报及归档较有序、叙述较科学得6分； 3.档案、资料管理制度基本完整、上报及归档基本有序、叙述较科学得4分； 4.档案、资料管理制度不够完整、上报及归档不够有序、叙述不够科学得2分； 5.未提供不得分。 | 8 | 主观分 |
| 2.3 | 组织机构及人员配备、培训和管理 | 根据供应商针对本项目提出的组织机构及人员配备、培训和管理进行打分： 1.项目组织机构完整，人员配备合理且满足项目需要，人员培训计划完善、切实可行得8分； 2.项目组织机构较为完整，人员配备较为合理且能多数满足项目需要，人员培训计划较为完善、具有可行性得6分； 3.项目组织机构完整一般，人员配备基本合理且基本满足项目需要，人员培训计划基本完善、具有一定可行性得4分； 4.项目组织机构不够完整，人员配备不齐全，人员培训计划不够完善、缺乏可行性得2分； 5.未提供不得分。 | 8 | 主观分 |
| 2.4 | 河道养护管理规章制度 | 根据供应商针对本项目提出的堤防养护管理规章制度进行打分： 1.管理规章制度完整、叙述科学、合理，无瑕疵得8分； 2.管理规章制度较为完整、叙述较为科学、合理，无明显瑕疵得6分； 3.管理规章制度基本完整、叙述基本科学、合理，有一定瑕疵得4分； 4.管理规章制度不够完整、叙述不够科学、合理，有瑕疵得2分； 5.未提供不得分。 | 8 | 主观分 |
| 2.5 | 安全文明实施措施 | 根据供应商针对本项目提出的安全文明实施措施进行打分： 1.文明施工和安全保护措施，叙述完整、合理可行、无瑕疵得8分； 2.文明施工和安全保护措施，叙述较为完整、较为合理、无明显瑕疵得6分； 3.文明施工和安全保护措施，叙述基本完整、具有可行性、有一定瑕疵得4分； 4.文明施工和安全保护措施，叙述不够完整、缺乏可行性、有瑕疵得2分； 5.未提供不得分。 | 8 | 主观分 |
| 2.6 | 突发事件应急处理预案 | 根据供应商针对本项目提出的突发事件应急处理预案进行打分： 1.预案完备健全，对本服务项目针对性强，具有实际可操作性得8分； 2.预案较为健全，对本服务项目针对性较强，有一定实际可操作性得6分； 3.预案基本健全，对本服务项目针对性一般，可操作性一般得4分； 4.预案不够健全，对本服务项目缺乏针对性，缺乏可操作性得2分； 5.未提供不得分。 | 8 | 主观分 |
| 3.业绩（9分） |  |  |  |  |
| 3.1 | 供应商 业绩 | 供应商提供2023年5月1日（含）以来，承担过类似河道养护项目业绩的，每提供1个得3分，最多得9分。 （提供合同扫描件加盖公章，时间以合同签订时间为准，合同页须清晰可见相应内容） | 9 | 客观分 |
| 4.履约能力（26分） |  |  |  |  |
| 4.1 | 人员配备 | 1.供应商配备日常巡查养护人员不少于17人，且具有河道养护工程师证书的，得5分，缺一人不得分； 2.供应商配备保洁人员不少于5人，且具有保洁员证书的，得5分，缺一人不得分； 3.供应商配备安全生产管理人员的，得3分/人，最高得6分。 （以上人员须提供相关证书扫描件加盖公章，以及社保机构出具的近半年内任意一个月供应商为其缴纳的社保缴费证明，否则不得分） | 16 | 客观分 |
| 4.2 | 拟投入设备、配备 | - 供应商配备垃圾清运车1辆得2分，满分2分； 2.供应商配备打草机3台得2分；油锯3台得2分；满分4分； 3.供应商配备河道打捞船2艘，得2分/艘，满分4分。 注：（1）自有设备须提供相关购置发票扫描件加盖公章； （2）租赁设备须提供租赁协议扫描件加盖公章，出租方购置发票，租赁期需满足项目服务期。（3）车辆另需提供行驶证，行驶证单位名称需与供应商或出租方名称一致。 | 10 | 客观分 |
| 合计 |  |  | 100分 |  |

# 第六章  响应文件格式

响  应  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

供应商名称 ：（加盖电子公章）

日      期 ：

响应文件目录

一、供应商信用承诺函

二、满足特定资格要求的证明文件（如有特定资格要求）

三、法人授权书

四、磋商响应函

五、磋商报价表

六、分项报价表（如有）

七、技术要求响应及偏离表

八、商务要求响应及偏离表

九、中小企业声明函（如有）

十、残疾人福利性单位声明函（如有）

一、供应商信用承诺函（信用承诺书以《南京市政府采购供应商诚信档案管理系统》在线打印为准，加盖CA电子公章）

二、特定资格要求的证明文件

本项目申请人的特定资格要求中要求提供的材料。

三、法人授权书

法人授权书

本授权书声明：            （供应商名称）授权                 （被授权人的姓名）作为我方就编号为                             的项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖电子公章）

单位地址：

日    期：

四、磋商响应函

磋商响应函

致：南京钧正工程管理有限公司

根据贵方编号为                             的项目磋商文件，我方正式提交磋商响应函，并宣布同意如下内容：

1.按磋商文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的供应商。

3.我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的磋商日期起遵循本响应文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与磋商有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方成交，我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在磋商文件规定的时间内完成项目，交付买方验收、使用。

7.我方为：¨大型企业 ¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业（在对应¨内打“√”）

8.我方与本次磋商有关的正式通讯地址为：

地  址：

邮  编：

电  话：

传  真：

开户行：

账  号：

供应商名称：（加盖电子公章）

日  期：

五、磋商报价表

磋商报价表

项目名称：                                项目编号：

总报价

大写（人民币）： 元/年，两年共计 元。

小写（元）： 元/年，两年共计 元。

供应商名称：（加盖电子公章）                             日  期：

六、分项报价表

分项报价表

项目名称：                                项目编号：

| 序号 | 名称 | 服务内容 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总价小计： |  |  |  |  |  |

供应商名称：（加盖电子公章）                               日  期：

备注：

1.“总报价”应包括为完成整个项目所产生的所有费用，采购文件另有规定的除外。

2.《分项报价表》中“总报价”应当与《磋商报价表》中“总报价”一致。

3.行数不够，可自行添加。

七、技术要求响应及偏离表

技术要求响应及偏离表

| 序号 | 磋商文件要求 | 响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商名称：（加盖电子公章）

备注：

1.供应商须对磋商文件技术要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容）及其他要求做出明确响应，否则视为无效响应。

2.行数不够，可自行添加。

八、商务要求响应及偏离表

商务要求响应及偏离表

| 序号 | 磋商文件要求 | 响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商名称：（加盖电子公章）

备注：

1.供应商须对磋商文件商务要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容）做出明确响应，否则视为无效响应。

2.行数不够，可自行添加。

九、中小企业声明函

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（分包号：XXX）的采购活动，服务全部由符合政策的中小企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.      （标的名称）属于      行业（磋商文件中明确的所属行业）；承接企业为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。

2.      （标的名称）属于      行业（磋商文件中明确的所属行业）；承接企业为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日    期：

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。2.在所属企业类型前¨打“√”。3.供应商如不提供此声明函，不得参加专门面向中小企业采购项目或者不得享受小微企业价格扣除政策。项目清单中列示的所有服务，供应商须在声明函中逐项列示并明确承接企业的类型，如有缺失将按“不提供声明函”处理。此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。4.服务采购项目中，服务的承接商应当为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商、工程的承建商作出要求。

十、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（分包号：XXX）的采购活动，服务全部由本单位提供。

本单位对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日    期：

备注：

1.供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

2.成交供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。