编 制 说 明

工程名称：六高附中旭光路校区篮排球场安装护栏改造等工程

1、工程概况：六高附中旭光路校区篮排球场安装护栏改造等工程。 2、工程类别：三类工程。 3、工程招标范围：详见清单。 4、编制依据及说明： 4.1工程量清单计价规范（GB50500-2013）、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014年）、《江苏省修缮工程计价定额》（2009年）、《江苏省建设工程费用定额》（2014年）及现行相关政策性文件等，工程费用按照苏建函价【2019】178号文执行（一般计税方法）。 4.2人工单价按苏建函价〔2025〕66号文执行； 4.3招标文件及施工现场条件； 4.4现场施工结合业主的具体调整要求； 4.5工程量清单计价格式符合省有关文件规定； 4.6南京市六合区2025年6月地材预算指导价格； 4.7现场安全文明施工措施费计取基本费，增加费不计取； 4.8中标人有义务配合招标人做好相关单位的协调工作； 4.9投标人在报价中应充分考虑所涉及的各项措施费及风险因素后再进行投标报价； 4.10清单项目特征描述不全者见相关规范。 5、其他说明： 5.1 进场前施工单位负责人应与甲方项目负责人对接需要实施的施工范围，不得盲目 施工，造成不必要的损失。 5.2工程量请投标人自行去现场复核确认，清单中每一项目工程量系合同招标工程量， 实际施工中若工程量超过清单中的工程量，施工单位应上报项目负责人报业主认可， 确认造价同意后方可实施，否则不予计量，工程竣工后据实际施工的工程量进行结算； 5.3 现场施工后必须达到业主要求。 5.4水电由施工单位自行解决。 5.5本工程其他未列入清单的拆除费用均包含在报价中，不单独计取;投标人自行考虑施工需产生的物品保护、搬运等。 5.6本工程脚手架费用为包干价，结算不做调整。 6.其他详见施工现场及相关施工规范要求。

甲控乙供品牌表

|  | 材料、设备名称 | 规格型号 | 品 牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢 筋 | 详见清单 | 南钢、沙钢、永钢 | 同等级及以上 |
| 2 | 商品砼 | 详见清单 | 金海宁、欧力德、金峰 | 同等级及以上 |
| 3 | 水泥 | 详见清单 | 海螺、双龙、江南 | 同等级及以上 |
| 4 | 防水卷材 | 详见清单 | 先声、汇源、大禹 | 同等级及以上 |
| 5 | 墙面、地面砖 | 详见清单 | 诺贝尔、马克波罗、萨米特 | 同等级及以上 |
| 6 | 乳胶漆、涂料 | 详见清单 | 多乐士、立邦、天祥 | 同等级及以上 |
| 7 | 铝合金门窗 | 详见清单 | 忠旺、凤铝、坚美 | 同等级及以上 |
| 8 | 开关、插座 | 详见清单 | 西蒙、鸿雁、正泰 | 同等级及以上 |
| 9 | 桥 架 | 详见清单 | 浪花、华强、万奇 | 同等级及以上 |
| 10 | 配电箱、柜 | 详见清单 | 施耐德、德力西、正泰 | 同等级及以上 |
| 11 | 电线电缆 | 详见清单 | 远东、 江南、 天源 | 同等级及以上 |
| 12 | PVC电线管 | 详见清单 | 公元、中财、联塑 | 同等级及以上 |
| 13 | 灯具 | 详见清单 | 飞利浦、雷士、欧普 | 同等级及以上 |
| 14 | 卫生器具 | 详见清单 | 卡尼斯、九牧、惠达 | 同等级及以上 |
| 15 | 阀 门 | 详见清单 | 上海良工、上海沪工、上海开维喜 | 同等级及以上 |
| 16 | 镀锌钢管 | 详见清单 | 江苏湖光、浙江金州、上海劳动 | 同等级及以上 |
| 17 | UPVC排水管 | 详见清单 | 公元、中财、华亚 | 同等级及以上 |
| 18 | 给水管 | 详见清单 | 日丰、中财、伟星 | 同等级及以上 |
| 19 | PVC板 | 详见清单 | 阿姆斯壮、LG、韩华 | 同等级及以上 |
| 20 | 复合木地板 | 详见清单 | 生活家、大自然、安信 | 同等级及以上 |