南京市江宁区秦淮河干流江宁段堤防管养项目

JSZC-320115-ZXTD-G2024-0012

公开招标文件

江苏泰鼎工程咨询有限公司

2024年12月31日

目录

第一章	公开招标公告	3

第二章	供应商须知	7

第三章	评标标准	20

第四章	采购需求	22

第五章	合同主要条款及格式	61

第六章	投标文件格式	66

第一章 招标公告

项目概况：

南京市江宁区秦淮河干流江宁段堤防管养项目的潜在供应商应在“江苏政府采购网、南京公共采购信息网”自行免费下载 获取采购文件，并于2025-01-22  14:30 （北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320115-ZXTD-G2024-0012

项目名称：南京市江宁区秦淮河干流江宁段堤防管养项目

预算金额：150万元/年

最高限价：149.5万元/年，超过项目最高限价作无效标处理。

采购需求：需对秦淮河干流西北村至东山大桥段24.2公里堤防、秦淮河84000平方米树木，11000平方米武夷广场、24000平方米湿地公园等工程进行日常巡查和养护工作。具体详见采购文件。

合同履行期限：两年（合同一年一签）

本项目（是/否）接受联合体：不接受联合体

本项目不接受联合体。

二、申请人的资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照；供应商为自然人的，提供其身份证明材料。将上述证明材料上传至电子投标文件中）。

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供参加本次采购活动前的会计报表）。

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或声明）。

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次采购活动前半年内（至少一个月）（2024年6月-2024年11月）依法缴纳税收和社会保障资金的相关资料）。

（5）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）。

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

（如属于专门面向中小企业采购的项目，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位）本项目按照采用以下第(1)种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：

（1）本项目整体专门面向中小企业采购。

（2）本项目整体专门面向小微企业采购。

（3）本项目通过以下第种方式预留部分采购份额采购中小企业服务：

①本项目要求供应商以联合体形式参加，企业合同金额应当达到的比例为%。

②本项目要求供应商进行合同分包，企业合同金额应当达到的比例为%。

（4）本项目为非预留份额的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策，具体详见采购文件。

（三）本项目的特定资格要求：

无

三、获取招标文件

时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

地点：江苏政府采购网

方式：江苏政府采购网自行免费下载

售价：0.00元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2025-01-22  14:30 （北京时间）

地点：“苏采云”政府采购交易系统

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子公章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。供应商按《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称“操作手册”）进行注册，并制作上传电子投标文件。《操作手册》下载地址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html（“苏采云”南京地区客服热线025-83633744、025-83633743）。

2、 拒绝下述供应商参加本次采购活动：

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

（3）供应商被“信用中国”网站、“中国政府采购网"列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

3、依据南京市财政局“关于在政府采购中推行信用承诺制的通知”，政府采购供应商只需在资格审查环节提供满足相应条件的书面承诺书，不再需要提供证明材料。供应商在中标（成交）后，应按采购文件要求，将由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标（成交）通知书。

4、供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺，仍须提供上述证明材料:

（一）供应商被列入严重失信主体名单；

（二）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（三）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。经调查核实后，按照《政府采购法》第七十七条规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的, 并处没收违法所得，情节严重的，由市场监管部门吊销营业执照; 构成犯罪的，依法追究刑事责任。

5、采购人不组织现场勘查，供应商可自行踏勘。请务必对项目现场和周围环境进行仔细认真地查勘，在随后的采购中，对现场资料和数据所作出的推论、解释和结论及由此造成的后果由供应商负责。

6、有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏省政府采购网”、“南京市公共采购信息网”发布的信息更正公告。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：南京市江宁区水务局

地    址：南京市江宁区天元中路189号

联 系 人：任科

联系电话：025-52189321

2.采购代理机构信息

名    称： 江苏泰鼎工程咨询有限公司

地　　址：南京市建邺区江东中路108号南京万达中心C座13楼1301-1304室

联系方式： 17351622234

3.项目联系方式

项目联系人：唐工

电　　 话： 17351622234

第二章 供应商须知

一、总  则

1 、适用法律

1.1 《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、规章和规定等。

2 、定义

2.1 “供应商”、“投标人”是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.2 “货物、服务和工程”指本招标文件中所述产品及相关服务、服务和工程。

2.3 “用户或使用单位”是指使用货物及接受服务的单位。

3 、政策功能

3.1 政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

中小企业供应商参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（格式见后附件），否则不得享受相关中小企业扶持政策。

中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300 号及《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》国统字〔2017〕213 号）确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.2 根据《江苏省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》的相关规定，本项目为整体专门面向中小企业采购服务，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

3.3 根据《财库〔2014〕68号》监狱企业视同小型、微型企业，享受中小企业发展的政府采购政策（监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵 团）出具的属于监狱企业的证明文件）。

3.4 根据《财库〔2017〕141号》符合条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受中小企 业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

3.5 小型、微型企业提供中型或大型企业制造的货物的，视同为中型或大型企业。参加政府采购活动的中小企业应当按规定提供《中小企业声明函》和《残疾人福利性单位声明函》。

3.6 强制采购节能产品、信息安全产品，优先采购环境标志产品。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购清单》，且经过认定的节能产品；信息安全产品是指列入国家质检总局 国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品；环境标志产品是指列入财政部、国家环保总局制定的《环境标志产品政府采购清单》，且经过认证的环境标志产品。

3.7 提供的产品属于信息安全产品的，供应商应当选择经国家认证的信息安全产品，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书复印件。

3.8 提供的产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择《节能产品政府采购清单》中的产品，并提供有效的节能产品认证证书复印件。

3.9 提供的产品属于环境标志产品的,供应商应当选择《环境标志产品政府采购清单》中的,且经过认证的环境标志产品投标,并提供有效的环境标志产品认证证书复印件。

3.10 采购文件中的参考产品品牌或型号，是采购人根据项目所要实现的功能列出的品牌或型号，并不是限制条件。供应商可以采用不低于参考的产品档次参与竞争，但是所有技术和功能不得低于采购要求，并提供证明材料以保证整体功能的实现，并在方案中加以合理的阐述说明，否则将可能作为无效投标处理。

3.11 根据《南京市政府采购供应商信用管理工作暂行办法》的相关规定：供应商参加政府采购活动 时，应当按“关于印发《南京市政府采购供应商信用管理工作暂行办法》的通知（宁财规[2018]10 号）” 规定提供《南京市政府采购供应商信用记录表》。

4、联合体投标

本项目不接受联合体投标

二、招标文件构成

5 、招标文件组成

5.1 招标文件组成：招标公告、供应商须知、评标标准、采购需求、合同主要条款及合同签订方式、付款条件、无效投标和废标条款、附件等。

5.2 招标的最小单位是包。招标项目的技术要求中未分包的，投标人对要求提供的服务不得部分投标；招标项目的技术要求中已经分包的，可以以包为单位投标。

5.3 代理机构如果要求投标人按照招标文件规定提交备选投标方案的，投标人可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。

6 、招标文件的澄清、补充或修改

6.1 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件、投标邀请书进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以电子形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足 15 日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

6.2 代理机构在招标文件要求提交投标文件截止时间三日前，有权决定延长投标截止时间和开标时间，并在原采购信息发布媒体上发布变更公告。

三、投标文件的编制

7 、投标文件的语言、计量单位、货币和编制

7.1 供应商提交的投标文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及供应商与代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

7.2 供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

7.3 供应商所使用的币种位应为人民币，单位为“元”。投标产品如果属于进口产品的，应提供人民币与美元之间的汇率。

7.4 供应商所使用的技术标准应遵循国家最新标准及规范。

7.5 投标文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改。如有修改，修改处须有供应商公章和法定代表人或其授权的供应商代表签字。

8 、投标文件的组成

8.1供应商应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，对带星号（“★或*”）的技术条款必须在投标文件中提供技术支持资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等），未提供技术支持资料的，评审时不予认可。

8.2供应商根据招标文件载明的标的采购项目实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。

8.3投标文件由商务部分、技术部分、价格部分，以及其他部分组成。

9 、投标文件的商务部分

9.1商务部分是证明供应商有资格参加投标和成交后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标文件的要求，包括但不限于下列文件，其中加★项目不得有缺失或无效。

（1）第一章 2.1《中华人民共和国政府采购法》规定的条件证明文件；

（2）第一章 2.2 采购人根据采购项目的特殊要求提出的特定条件证明；

（3）★供应商资格声明函；

（4） 法定代表人授权委托书原件和授权代表身份证；

（5） 开标一览表；

（6）★南京市政府采购供应商信用记录表；

（7）《商务要求响应及偏离表》；

（8）供应商认为需要提供的其他证明文件和商务资料。

10 、投标文件的技术部分

技术部分是证明供应商提供的服务是合格的、并符合招标文件要求的证明文件，以及对服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。包括但不限于下列文件，其中加★项目不得有缺失或无效。

（1）项目服务方案；

（2）项目技术人员一览表；

（3）采购需求中加★实质性要求；

（4）★技术要求响应及偏离表；

（5）供应商认为需要提供的其他技术文件或资料等。

11 、投标文件的价格部分

11.1 价格部分是对服务价格构成的说明，招标文件如没有特别说明的话，对每一套设备仅接受一个价格。

11.2 投标报价应包含本次招标标的有关的所有费用，以及技术资料、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

11.3 供应商应充分考虑到市场价格变动，以及项目实施过程中的不可预见因素。如果有漏项，视同让利。

12 、投标文件的其他部分

12.1 其他部分由投标人根据编制投标文件需要提供的其他相关文件。

13 、投标保证金（不提供保证金）

/

14 、投标有效期

14.1 投标有效期为90天，投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

14.2在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向供应商提出延长投标有效期的要求。供应商可以拒绝采购人的这种要求。同意延长的供应商既不能要求也不允许修改其投标文件。

15 、投标文件签署

15.1 投标文件根据招标文件要求进行签字盖章。

16 、投标费用

16.1 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论采购结果如何，代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

16.2招标代理费：按照国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格〔2002〕1980号）文件标准的68%执行。由中标单位在领取中标通知书时一次性支付。无论投标人是否将该费用在报价中列明，均视为已含在投标价格中。

四、投标

17 、投标文件的递交

17.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

17.2 投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的，按照本招标文件第二章第  25.1条规定做无效投标处理。

17.3 采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务均以延长后新的截止时间为准。

18 、有下列情形的投标文件将拒收

18.1采购代理机构拒绝接收投标截止时间后上传的任何投标文件。

19 、投标文件的修改和撤回

19.1投标人可在投标截止时间前撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

19.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

19.3 投标人可在投标截止时间前对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

19.4 投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

19.5 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标、评标与定标

20 、开标

20.1 采购代理机构在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。苏采云系统公布各投标人名称和投标价格。

20.2 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

20.3 投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，苏采云系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

21 、评标

21.1 评标由依法组建的评标委员会（以下简称“评委会”）进行。

21.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

21.3 评委会独立工作，负责评审所有投标文件并推荐中标候选人，或根据采购人授权直接确定中标人。

22、评标过程的保密与公正

22.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

22.2 投标人不得以任何方式影响评标，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

22.3 采购代理机构和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23、投标文件的澄清

23.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

23.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

23.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的，投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

24、投标文件的审查

24.1  投标文件审查分为资格审查和符合性审查。

24.1.1 资格审查。由代理机构或采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查，并向评委会反馈审查结论。

24.1.2 符合性审查。依据招标文件的规定，由评委会从有效性、完整性和对招标文件的响应程度等方面对投标文件进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

24.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购代理机构将通过苏采云系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。

24.2 评委会仅对实质性响应招标文件要求的投标文件进行详细评审。实质性响应的投标文件应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的文件。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应的投标人产生不公正的影响。重大偏离的认定由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。评委会认定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

24.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

24.4 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误。修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

24.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

24.6 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理机构及评委会联系。

25、无效投标和废标

25.1无效投标条款

25.1.1投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件。

25.1.2投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件。

25.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价。

25.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求。

25.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价。

25.1.6未通过符合性审查。

25.1.7不符合招标文件中实质性要求和条件

25.1.8投标文件含有采购人不能接受的附加条件。

25.1.9评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料。投标人不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。

25.1.10投标文件未按照招标文件要求加盖电子公章。

25.1.10法律法规及本招标文件规定的其他无效投标情形。

25.2 废标条款

25.2.1符合资格条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家。

25.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为。

25.2.3因重大变故采购任务取消。

25.2.4评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

25.2.5因苏采云系统故障造成开标不成功。

25.3 如出现投标截止时间后参加投标的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家的情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

26、确定中标单位

26.1 中标候选人的确定原则和数量见招标文件第三章。

26.2 按以下第（1）种方式确定中标人：

（1）评委会直接确定排名第一的中标候选人为中标人；

（2）采购人在评委会推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

按第二种方式确定中标人的，采购代理机构自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送达采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内，在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

26.3 采购代理机构将在江苏政府采购网发布中标公告，公告期限为1个工作日。

26.4 若有充分证据证明中标人有下列情况之一的，一经查实将被取消中标资格：

26.4.1提供虚假材料谋取中标。

26.4.2向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益。

26.4.3属于本文件规定的无效投标情形，但在评标过程中未被评委会发现。

26.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通。

26.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

26.5 有下列情形之一的视为投标人串通投标，投标无效：

26.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

26.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

26.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

26.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

27、中标通知书

27.1 中标结果确定后，采购代理机构将向中标人发出《中标通知书》。中标人可在中标结果公告届满之日起三十日内登录苏采云系统下载。

27.2 因系统存储空间有限，中标结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《中标通知书》服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

27.3 《中标通知书》是合同的一个组成部分，对采购人和中标人均具有法律效力。《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、签订合同

28 、签订合同

28.1中标人应当在《中标通知书》发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

28.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均作为合同附件。

28.3签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

28.4中标人因自身原因拒绝与采购人签订合同的，不得参加采购人重新组织的采购活动，且将可能被拒绝参加该采购人一年内的其他政府采购活动。

28.5服务（包含与服务相关的货物）的追加

合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的金额不超过原合同金额的10%。

八、质疑和投诉

29 、质疑

29.1 供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。供应商应知其权益受到损害之日，是指：对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

29.2 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。供应商可以委托代理人进行质疑。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

29.3 供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

29.4 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。

质疑函的内容须按照财政部制定的质疑函范本（财政部指定中国政府采购网发布）填写；供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权委托人签字或者盖章，并加盖公章。质疑函应当使用中文。相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。

29.5 质疑函应当现场书面提交至采购代理机构联系人（详见招标公告）处，提交时应出示有效身份证明。

30 、投诉

30.1 质疑供应商对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

30.2 供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

30.3 投诉人对政府采购监督管理部门的投诉处理决定不服或者政府采购监督管理部门逾期未作处理的，可以依法申请行政复议或者向人民法院提起行政诉讼。

31、诚实信用

31.1供应商之间不得相互串通投标报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。
31.2供应商不得以向招标代理工作人员、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。经查实供应商有此行为的，政府采购管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照《政府采购法》有关规定处理。
   31.3供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，招标代理将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。
31.4供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标成交处理。
31.3供应商应自觉遵守开标、评标纪律，扰乱开标评标现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》，失信行为将被记入供应商诚信档案。

第三章 评标标准

本标段采用综合评分法。综合评分法是指在满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的供应商作为中标供应商的评标方法。本次采购得分最高者为中标供应商，第二名为备选供应商，当中标供应商不能履行其义务时，由备选供应商顶替，成为新的中标供应商，也可重新组织采购。具体的评分细则见下表。

| 序号 | 评分因素 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 （10分） | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且最低的评审价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价/评标报价)×10分。 | 10分 |
| 2 | 业绩（6分） | 自2020年1月1日以来具有类似河道堤防养护业绩，每提供一个得3分，最多得6分。 （提供中标通知书(成交通知书)及合同扫描件, 二者缺一不可，提供的证明资料需反应时间及标的相关内容，否则视为未提供）。 | 6分 |
| 3 | 人员配备 （14分） | 本项目配备绿化工(提供资格证书)一名得3分，配备电工（提供电工作业操作证）一名得3分，配备安全员（提供合格证）一名得3分，配备船员（提供船员证书）一名得3分，配备资料员（提供合格证）一名得2分，本项最高得14分。(提供上述有效证件的扫描件) 提供拟投入本项目成员社保机构出具的近半年（2024年6月-2024年11月）供应商为其缴纳的养老保险缴费证明材料并加盖社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章，高校或军队的事业编制人员无法提供社保证明，须提供相关证明材料；退休人员无法提供社保证明，须提供本人退休证和劳动合同；若省市相关部门有政策允许社保缴费中缴费金额为零或者非到账状态等情况，在提供政策文件的情况下，视同有效）。 | 14分 |
| 4 | 设备配备（15分） | 设备配备情况： 1、配备洒水车1辆、保洁船1辆、巡查应急皮卡车1辆，双排座工程车2辆，完全满足得5分，每少一辆扣1分。 2、摄像器材1套、割灌机10台、吹风机6台，绿篱机2台、打药机1台、油锯1套、高枝油锯1套。完全满足得10分，每少一套扣1分，扣完为止。 注：自有车辆提供行驶证及购买发票扫描件、其他设备提供购买发票扫描件，租赁的提供租赁合同扫描件。 | 15分 |
| 5 | 服务方案 （55分） | 河道堤防养护方案： 供应商提供堤顶、堤坡、护坡、防洪（浪）墙、排水设施、护堤地养护、防汛道路、生物防护工程、附属设施须有相应的合理养护方案 针对项目要求提出科学合理、具有针对性的养护方案，所运用的技术与方法先进适用性进行打分： 1. 养护方案完全科学合理得10分； 2. 养护方案基本科学、较为合理得 7分； 3.养护方案一般、基本合理得4分；未提供不得分。 | 10分 |
|  |  | 汛期期间河道养护方案： - 方案科学合理，内容详细，有针对性，可操作性强的得10分； - 方案科学合理，较详细，可操作性的得7分； 3.方案内容一般，可操作较一般的得4分。未提供不得分。 | 10分 |
|  |  | 河道日常巡查方案： 1.方案科学合理，内容详细，有针对性，可操作性强的得10分； 2.方案科学合理，较详细，可操作性的得7分； 3.方案内容一般，可操作较一般的得4分。未提供不得分。 | 10分 |
|  |  | 河面保洁及湿地公园、广场的养护方案： 1.方案科学合理，内容详细，有针对性，可操作性强的得10分； 2.方案科学合理，较详细，可操作性的得7分； 3.方案内容一般，可操作较一般的得4分。未提供不得分。 | 10分 |
|  |  | 堤防养护档案、资料管理： 档案、资料管理制度完整、上报及归档有序、叙述科学得5分； 档案、资料管理制度基本完整、上报及归档基本有序、叙述较科学得 3分； 档案、资料管理制度不够完整、上报及归档不够有序、叙述不够科学得1分；未提供不得分。 | 5分 |
|  |  | 安全管理体系和措施： - 安全管理体系、措施、制度、岗位职责健全，安全生产标准化的得5分， - 安全管理体系、措施、制度、岗位职责比较健全，安全生产可行得3分； - 安全管理体系、措施、制度、岗位职责一般，安全生产一般可行得1分；未提供不得分。 | 5分 |
|  |  | 服务承诺及服务计划： - 服务承诺完整，计划详细的得5分； - 服务承诺较完整，计划较详细的得3分； - 服务承诺一般，计划一般的得1分。未提供不得分。 | 5分 |
| 合计 |  |  | 100分 |

说明：

1、评标委员会成员根据上述评分细则，各自进行打分，并记录在评分表中，然后平均计算出各供应商的得分值，最后根据各供应商的总分进行排名，推荐中标供应商。

2、供应商所提供的所有业绩材料、人员证书必须真实可靠，如发现供应商弄虚作假，则取消其本次采购中标资格，并向行政主管部门汇报。

3、参加政府采购活动的中小企业应当按规定提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》、属于监狱企业的证明文件。

4、本项目为整体专门面向中小企业采购服务，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

注：经核实如供应商提供虚假业绩将取消评标资格。

第四章 采购需求

1.项目背景

根据《江苏省水利工程管理条例》及《江宁区水利工程管理和保护实施细则》，为加强江宁区水利工程管理，维护河道堤防工程安全，提高河道长效化、精细化、规范化管理，营造优美的水环境，江宁城区秦淮河、湿地公园等工程的巡查和养护工作需要进行政府采购服务。

2 .运行维护遵循的标准

1、《江苏省水利工程养护工作考核办法》；

2、《南京市市管河道堤防养护管理考核办法（试行）》；

3、《江宁区河道管理养护考核办法（试行）》；

4、《江宁区河道堤防养护内容及标准》；

5、《江宁区水利工程管理和保护实施细则》

3 .运行维护的目标

本项目包括：

1、江宁秦淮河西北村至东山大桥段两岸23公里堤防及句容河右岸解溪河河口至秦淮河1.2公里堤防巡查养护；

2、秦淮河西北村至东山大桥段11.5公里临水岸边保洁；

3、秦淮河江宁段27650平方米巡查便道养护；

4、牛首山河入秦淮河河口24000平方米湿地公园养护；

5、秦淮河武夷广场11000平方米绿化及设施和秦淮河吉印大桥至洋桥段左右岸管理范围内84000平方米树木管理养护。

4.服务清单

（1）服务清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 秦淮河西北村至东山大桥段堤防、句容河右岸解溪河河口至秦淮河堤防管理养护服务 | 1 | 项 |
| 2 | 秦淮河西北村至东山大桥段临水岸边保洁服务 | 1 | 项 |
| 3 | 秦淮河江宁段巡查便道的养护服务 | 1 | 项 |
| 4 | 牛首山河入秦淮河河口湿地公园的养护服务 | 1 | 项 |
| 5 | 秦淮河武夷广场绿化及设施的养护和秦淮河吉印大道桥至洋桥段左右岸管理范围内树木的管理养护服务 | 1 | 项 |

(2)本次堤防管养内容包含第三方审计费用5000元，投标单位应将此费用考虑在报价中。

5. 服务标准

1. 秦淮河西北村至东山大桥段堤防、句容河右岸解溪河河口至秦淮河堤防管理养护服务

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 | - 堤顶养护。堤顶、堤肩、道口等的养护应做到平整、坚实、无杂草、无弃物。堤顶路面要满足防汛抢险通车要求，堤顶养护应做到堤线平顺、平坦、无车槽， 无明显凹陷、起伏。堤肩养护应做到无明显坑洼、塌肩，堤肩线平顺规整，堤肩应植草防护。 2.堤坡养护。堤坡应保持坡面平整，无雨淋沟、陡坎、洞穴、陷坑、杂物等。戗台（平台）应保持台面平整。堤脚线应保持连续、清晰。上下坡道应保持顺直、平整，无沟坎、凹陷、残缺。 3.护坡养护。散抛石、砌石、混凝土护坡应保持坡面平顺、砌石完好、砌缝紧密，无松动、裂缝、塌陷、脱落、架空、风化等现象，无杂草、杂树、杂物，应保持坡面整洁。 4.防洪（浪）墙养护。防洪（浪）墙（堤）表面杂草和杂物应及时清除，保持整洁。发现裂缝、断裂、倾斜、鼓肚、滑动、下沉或表面风化、泄水孔堵塞、墙后积水、周围地基错台、空隙等情况，应查明原因，加强观测和记录，研究确定采取相应措施，及时修补。防洪（浪）墙分缝合理，填料完好，填料如有流失和损坏及时修复。 5.排水设施养护。排水设施完好，无缺损、无杂物、无堵塞。及时清除排水沟内的淤泥、杂物等。 6.护堤地养护。护堤地养护应做到地面平整、排水通畅，整洁无杂物。有界梗或界沟的应保持其规整、无杂草，界梗（沟）出现残缺应及时修复，界沟阻塞应及时疏通，有巡查便道的，应保持畅通。 7.防汛道路养护。防汛道路包括路基、路面和路牙。路面应平整、无坑、无明显凹陷、无车槽，路牙应保持顺直、无倾斜、破损。限速、限载、限高设施齐全、完 好 。 8.附属设施养护。附属设施养护包括里程桩、界碑、标志牌、宣传牌、责任牌养护等。里程桩、界碑、标志牌、宣传牌、责任牌、道路限行设施应定期清洗、油漆、维修更新、补充，保证完整、清晰、美观。 |
| 2 | 非实质性要求 |  |
| 3 | 参考图片 | 暂无内容 |

2. 秦淮河西北村至东山大桥段水面保洁服务

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 | 水面无生活生产等垃圾漂浮物，无大面积水草枯萎植物（蓝藻、水葫芦等不计在内）； |
| 2 | 非实质性要求 |  |
| 3 | 参考图片 | 暂无内容 |

3. 秦淮河江宁段巡查便道的养护服务

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 | 按附件中《南京市城市绿化养护质量等级标准》一级标准养护。按附件《南京市城市绿化技术规程》进行操作。 |
| 2 | 非实质性要求 |  |
| 3 | 参考图片 | 暂无内容 |

4. 牛首山河入秦淮河河口湿地公园的养护服务

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 | 按附件《南京市城市绿化养护质量等级标准》一级标准养护，按附件《南京市城市绿化技术规程》进行操作。 |
| 2 | 非实质性要求 |  |
| 3 | 参考图片 | 暂无内容 |

5.秦淮河武夷广场绿化及设施的养护和秦淮河吉印大道桥至洋桥段左右岸管理范围内树木的管理养护服务

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 | 按附件《南京市城市绿化养护质量等级标准》一级标准养护，按附件《南京市城市绿化技术规程》进行操作。 |
| 2 | 非实质性要求 |  |
| 3 | 参考图片 | 暂无内容 |

6.实施要求

| 序号 | 名称 | 采购要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 作业方案 | 供应商提供针对于本项目的作业方案，包括不限于岗位配备、机械、车辆、清扫、清运、绿化养护、管理等内容。 |
| 2 | 考核标准(完全响应) | 养护项目服务依据附件《管理考核评分表》进行考核，考核得分85分及以上为合格，相关文件见附件。 |

7.人员配置要求

河道管养单位人员要求如下：

1.身体健康，沟通协调能力较强；

2.根据实际工作需求，具备河道养护、污水处理、机电设备运维等方面工作经验，技术工人应具备所在岗位要求技能或持有专业资格证书；

3.拥党爱国，遵纪守法，作风正派，无不良记录；

4.善于学习，责任心强，服从本单位管理。

作业人员配置要求如下：

河道每1km应配备1名保洁员，11.5km整段河道至少配备2名以上巡查人员，养护人员配置按照养护工作的实际需求进行。

8. 服务要求

| 序号 | 名称 | 采购要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 河道堤防养护方案 | 供应商提供堤顶、堤坡、护坡、防洪（浪）墙、排水设施、护堤地养护、防汛道路、生物防护工程、附属设施须有相应的合理养护方案 |
| 2 | 河道日常巡查方案 | 供应商须有合理详细的河道日常巡查方案 |
| 3 | 河面保洁及湿地公园、广场的养护方案 | 供应商提供秦淮河河面保洁、牛首山河入秦淮河河口湿地公园及秦淮河武夷广场相应的绿化和设施须有相应的养护方案 |
| 4 | 汛期期间河道养护方案 | 供应商提供汛期河道养护须有相应的养护方案 |

9.付款条件

第一次付款：合同签订后，半年度考核为合格（考核得分85分及以上）以上，支付合同价款的50%；

第二次付款：截止本年度10月末考核为合格（考核得分85分及以上）以上，支付合同价款的80%；

第三次付款：第一年度剩余两个月的尾款在第二年上半年付清。

第一年年终考核不合格（考核得分85分以下），扣除其不合格月份养护费用（费用按合同价平均分配至12个月）。

如续签第二年度合同，则第二年度的付款条件按照第一年度的付款条件执行。

10.服务时间和地点

1.采购服务时间为两年，合同一年一签。采购人先与中标供应商签订为期一年的合同，合同期满后，根据区财政预算控制与考核要求，采购人决定是否与成交供应商续签下一年度合同。如区财政无该项目的第二年预算或成交供应商没达到考核要求，则采购人不续签第二年度合同。

2.服务地点为采购人指定地点。

11.本项目相关附件

| 序号 | 附件名称 | 形式 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 管理考核评分表 | 详见附件一 |
| 2 | 南京市城市绿化养护技术规程（试行） | 详见附件二 |
| 3 | 南京市城市绿化养护质量等级标准（试行） | 详见附件三 |

附件一、管理考核评分表

江宁区城区河道管理考核评分表

| 被检查单位： |  |  |  | 检查时间： 年 月 日 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 项目 | 考核内容 | 标准分 | 赋分原则 | 得分 | 扣分原由 |
| 一、组织管理 |  |  |  |  |  |  |
| （20分） | 1、队伍管理落实 | 是否按要求竞选具有相应资质的专业养护公司。人员具有初中以上文件程度，并经过专业培训，根据需要配备日常养护所需工具。 | 8 | 对养护项目没有按要求竞选专业养护公司的扣4分，没有对管护人员进行水利工程维修养护知识培训的扣2分，管护人员年培训率未达到50%扣1-2分。 |  |  |
|  | 2、规章制度落实 | 规章制度：建立健全各项规章制度，含公司 养护管理制度、岗位责任制度、河道巡查养 护制度、检查报告制度、请求报告制度并上 墙。人员配备到位，统一管护服装，佩戴相应标志。 | 8 | 管理制度不完善、管理职责不明确视情况扣1-3分；技术人员不具备岗位技能要求，未实行指定上岗情况扣1-2分；无职工培训计划扣1分。 |  |  |
|  | 3、管理人员落实 | 管理人员人数满足河道巡查、维护、运行、 保洁、监测等需要；管理人员工作职责、任 务明确；管理人员坚守岗位；考核机制完善。 | 4 | 技术人员配备不能满足管理需要视情况扣1分；管理人员职责、 任务不明确扣1 分；管理人员未认真履行职责视情况扣1- 2分；考核机制未有效建立视情况扣1分。 |  |  |
| 二、绿化管理 |  |  |  |  |  |  |
| （15分） | 4、树木管理 | 树木枝条定期修剪，无枯枝，伤残枝；树木无缺株、枯死树。 | 10 | 树木出现缺株或枯死的，发现一处扣10 分，枝条未修剪或有伤残枝的，发现一处扣1分，扣完为止。 |  |  |
|  | 5、绿化设施养护 | 定期清除垃圾、杂草、定期修剪绿植，垃圾随产随清，保持草坪花草等绿植整齐有活力。 | 5 | 养护范围内出现垃圾、杂草发现一处扣2 分，绿植未定期修剪的发现一处扣0.5分，扣完为止。 |  |  |
| 三、河道日 常管理 |  |  |  |  |  |  |
| （35分） | 6、迎水坡管理 | 防洪墙及浆砌石挡浪墙：墙体、压顶经常清 洗，保持清洁平整。因人为损坏需及时发现、制止、修复，护坡定时清扫、清洗、除草、除杂，排水沟定期清淤，雨淋沟、雨淋坑 及时修复，坡面无杂草、杂树，无生产生活垃圾。 | 10 | 防洪墙及浆砌石挡浪墙损坏、不平整， 因人为损坏没有及时发现的视情况扣2-3 分，迎水护坡没有定时除草、除杂扣1-3 分，迎水坡杂草杂树高出20Cm扣1分，有生产生活、建筑垃圾扣2-3分。有违章种植扣3分，有新违章建筑扣4分。 |  |  |
|  | 7、背水坡管理 | 背水坡及戗台：保持坡面平整，无雨淋沟、雨淋坑，无杂草、杂树，垃圾及时清除，无违章种植、乱倒垃圾及弃物情况。 | 10 | 背水坡及戗台因人为损坏没有及时发现的视情况扣2-3分，背水护坡没有定时除草、除杂扣1-3分，被水坡杂草杂树高20Cm扣1分，有生产生活、建筑垃圾扣2-3分。有违章种植扣3分，有新违章建筑扣4分。 |  |  |
|  | 8、堤顶路面及两侧绿化管理 | 堤顶道路经常清扫，保持路面整洁，道路随时养护，保持平整，无积水，无坑洼，无垃圾、杂草、杂树，路牙挡墙损坏及时更换、修复。保持防汛车辆畅通（5分）适时补种 、补植绿化植被，景观绿化经常养护、修剪。随时注意偷盗、偷砍和病虫害等情况。（ 5分） | 10 | 堤顶道路没有保持路面整洁，道路坑洼不平，防汛车辆不能通行的扣3分，道路养护不到位，有积水、垃圾、杂草、杂树，路牙挡墙损坏不及时更换、修复的视情况扣2-4分。没有适时补种、补植绿化植被，景观绿化经常养护、修剪的扣2 分，因管理不到位造成有原有绿化损坏的扣5分。 |  |  |
|  | 9、河道保洁清障 | 对河道内漂浮垃圾、阻水生物、建筑物的数 量、位置、设障单位等情况清楚；及时提出 清障方案并督促完成清障任务；无大面积垃圾，无新设障现象。 | 5 | 河面有垃圾的每处扣0.5分；对河道内阻水生物、建筑物情况不清楚扣1分；无清障计划或方案且未全面清障视情况扣1分；发现新设障碍物且未清除的每处扣2分。扣完为止。 |  |  |
| 四、巡查管理 |  |  |  |  |  |  |
| （30分） | 10、巡查记录管理 | 巡视检查要带齐必要的辅助工具，巡查记录簿和照相摄影器材。应作出真实记录，如发现异常，应详细记述时间、桩号、部位、异常状态、分析原因、采取对策，并拍照。巡查非汛期每周不少于三次，汛期每天一次。 | 10 | 巡查记录不全或巡查时没有携带相应的工具扣2分，发现异常没有记录的或不能表明时间、位置和原因的扣4分。没有按照规定巡查的扣5分。 |  |  |
|  | 11、重大问题管理 | 对巡查中发现的一般性问题，要及时进行养护处理，对巡查中发现的较大问题或险情， 应立即采取必要的应急措施，巡查中发现的未经行政许可的涉水建设项目、堤防管理范围内禁止的活动及新的违章事项等应立即制止，并提出处理意见上报区水利局 | 10 | 对河道管理范围内建设项目情况不清楚视情况扣1-3分；未对建设项目建设期和运营期进行监督管理视情况扣2-4分；建设项目审批、监管及竣工验收资料不完整、致使工程竣工后不能恢复原貌的视情况扣3-5分。没有发现违章建筑或违章施工的扣6分。 |  |  |
|  | 12、巡查管护资料管理 | 各种巡视检查记录表、图件、照片均应应整理归档，专人负责保管。五项制度的上报资料和管护记录及时存档且符合要求；资料存档及时，管护记录规范或上报及时；资料存档。 | 6 | 各种巡视检查记录表、图件、照片均应应整理归档，专人负责保管。五项制度的上报资料和管护记录及时存档不符合要求扣2分；资料存档及时，但管护记录不规范或上报不及时扣1分；资料存档、上报不及时且记录不规范扣3分。 |  |  |
|  | 13、职工培训及汛前清杂清障管理 | 已完成培训的要有培训照片和文字信息记录，有汛前清杂清障照片和文字信息记录。 | 4 | 职工专业知识培训及汛前清杂清障工作没有照片和文字信息的不得分。有照片无记录扣1分，有记录无照片扣2分。 |  |  |
| 五、加、减分项目 |  | 加分项（10分） |  | 其他减分项目（10分） |  |  |
| （10分） |  | ①老违章逐步拆除并没有新违章的加4分； ②河道管理中全年没有安全事故、管护中没有举报、投诉、媒体曝光的加3分；③没有“12345”不满意工单加3分。加满为止。 |  | ①所管辖的河道出现安全事故的减6分； ②所管辖河道因管理不到位有媒体曝光、举报等有负面影响的一次扣2 分； ③“12345”投诉处理不满意的一次扣2 分。扣完为止。 |  |  |
| 评定等次： 、检查单位：江宁区堤防水库管理所 |  |  |  | 得分总计 |  |  |
| 检查人： |  | 评分人： |  | 被检查人： |  |  |

附件二    南京市城市绿化养护技术规程

南京市城市绿化养护技术规程

南京市园林局

二○一三年一月

1.总则

为加强我市城市绿化养护技术管理，规范养护作业，确保植物生长繁茂，提高行道树、绿地广场园林植物观赏效果、生态效益和养护技术水平，根据有关规定，制定本规程。

本规程适用于全市建成区各级各类行道树、绿地广场和风景名胜区等树木、花卉、藤本、地被和草坪等植物的养护技术工作。

本市行道树养护与管理，除参照本规程外，还应符合国家和本市现行相关法规、规范要求。

2.行道树养护

2.1基本标准

1.生长健壮，发育良好，分枝均匀，树冠丰满。

2.修剪合理，分枝定干高度整齐，无明显枯死枝，无病虫害.

3.新植行道树树坑不得过小，支架整齐美观，基质具有良好通透性。

2.2灌溉

1.根据树木品种的生物学特性和生态环境适时适量浇水。

2.新植树木应适时充足灌溉，保水力差的土质适当增加灌水次数。

3.围堰规整密实不透水，直径视栽植树木胸径冠幅大小确定。采用中水、雨水及河水树穴浇灌和树体喷灌方法补水。树穴浇灌时要缓流浇灌，严禁用高压水冲；树冠采用高压喷雾器对树体实施喷灌。

4.浇水应浇透，树穴浇水后应适时支撑扶正。

2.3施肥

1.土壤理化性状较差道路，视行道树生长情况及时施肥。肥料必须对人体、树体无害，有利树木生长，不污染环境，不破坏土壤结构。

2.采用长效缓释肥料。新植或较小行道树施肥要结合灌水一并进行。

3.施肥时间宜在冬季休眠期或春季生长季节。

4.施肥方法可采用环施、穴施或沟施（可行）。挖施肥沟应避免伤根。

5.每一次施肥地点应相应错开，增强施肥均匀性。

2.4修剪

1.修剪时间

落叶树木应在秋末冬初、树木休眠期内进行。常绿树木在早春萌芽前 3～4 月份或树木生长相对缓慢季节 10～11 月进行。伤流树木在早春萌芽早期修剪。

2.修剪方法

(1)剪枝:对枯枝、病虫枝、交叉枝、过密枝条从基部剪掉，以改善冠内通风透光条件。如簇生枝与轮生枝需全部去除时，应分次进行， 以免伤口过多，影响树木生长。

(2)短截：主要剪枝条先端一部分枝梢，促发侧枝，并防止枝条徒长。

(3)截干：将比较粗大主枝、骨干枝进行截断，促使树木更新复壮。为防止伤口因病虫害侵入而腐烂，应在伤口处涂保护剂或用蜡封闭伤口，或包扎塑料布等加以保护，促进愈合。

(4)除以上常用修剪方法外，还可采用环剥、切刻、断根、去蘖等措施来缓和调整树势。

3.修剪要求

(1)行道树修剪树型和分枝点高度应基本一致，分枝点最低标准为 3.5～4.0 米，郊区可适当提高。

(2)行道树树干与树冠要保持适当比例，一般树冠高占全树的1/2～1/3。

(3)树木修剪程度，应根据主、侧枝生长习性、树龄及树种特性决定。整形时，为使主枝间长势平衡且保持树冠均匀，应采用“强主枝重剪，弱主枝轻剪”原则；如要调节侧枝长势，则采取“强主枝轻剪，弱主枝重剪”原则。对衰老树木可采取重度修剪，以恢复其树势。

(4)对成型乔木树种，主要修除徒长枝、病虫枝、交叉枝、平行枝、下垂枝、以及根部萌蘖枝等。除特殊需要，一般不作过度修剪。

(5)树木与架空线有矛盾时，应修剪树枝，使其与架空线保持安全距离。行道树枝条与架空线路间安全距离，视线路类别确定。

(6)交通路口 30 米范围内树木不能遮挡交通信号灯和指示牌。

(7)路灯和变压设备附近树枝应与其保留足够安全距离。

(8)近建筑物一侧行道树，为防止枝条堵门、堵窗，影响室内采光和安全，应随时对过长枝条进行短截修剪。

4 常用树形及整形修剪技术

(1)杯状形：对上方有架空线行道树，常使用该树形。杯状行道树具有典型的“3 股 6 杈 12 枝”，新植树木冬季选留分枝点附近 3～5 根与主干成 45o 夹角的粗壮枝条做主枝，于 80～100 厘米处短截，剪口芽在枝条两侧并尽量使之处于同一水平位置。翌春萌芽后每主枝留2 根一级侧枝，冬季留 30～50 厘米短截。来年修剪时再选留 2 根二级侧枝，斜向生长，树冠逐年上升，经反复修剪，3 年～5 年后可形成杯状形树冠。

(2)开心形：多用于无中央主轴树种，这种树形分枝比较低，树冠中心开展但不空，管理方便。新植树木选留 3～5 个位于不同方向、分布均匀侧枝进行短截．其余全部剪去。来年萌发后选留侧枝，共留 6～10 个，使其向四方斜生，并进行短截，促发次级侧枝，使冠形丰满、匀称。

(3)自然形：在不妨碍交通和其它公用设施情况下，树木有任意生长条件时，行道树多采用自然式冠形，如塔形、卵圆形、扁圆形等。

(4)中央领导枝行道树。凡主轴明显树种，修剪时应保护中央领导枝，使其直立生长。原中央领导枝受损、折断，应利用顶端侧枝重新培养新的领导枝。不易重抹头或重截树种，冬季以疏剪为主。注意最下层三大主枝上下位置要错开，方向均称，角度适宜。及时剪掉三大主枝上最基部贴近树干侧枝，选留三大主枝以上枝条，萌生后形成圆锥状树冠。对轮生枝可分阶段疏剪。

(5)无中央领导枝行道树，即主干性不强树种，于分枝点附近留5～6 个主枝，使自然长成卵圆形或扁圆形树冠。

2.5剥芽

1.根据树种、生长势不同，在萌芽条未木质化前进行剥芽，及时去除萌条。

2.必须剥除过密、下垂、有严重病虫害及影响公共设施的芽条。

3.剥芽方法

(1)对萌芽力弱或自然形态好树种，可视具体情况不剥或轻剥。

(2)主干分枝以下萌条原则上应全部剥除。新种树第一年以恢复

生长势为主，可保留主干（枝）顶端 20 厘米范围内所有芽条。

(3)采用“杯状型”修剪行道树，一级分枝点以上枝条，剥芽时应重点剥去内向及直立枝条，适当保留外向芽条，每级至少保留 3 根以上枝条。

(4)剥芽时应剥至芽条基部，防止撕皮及留残桩。

2.6补植

1.行道树木缺株应尽早适时补植。

2.补植季节应以春秋两季为主，非种植季节补植时，应采取相应措施并加强补植后养护工作。落叶树补植，一般在春季土壤解冻后发芽以前或在秋季落叶后土壤冰冻以前进行；针叶树、常绿阔叶树补植， 一般在春季土壤解冻以后发芽以前或在秋季新梢停止生长后降霜前 进行。

3.补植树木，应选用原树种，规格也应相近；若改变树种或规格则须与原来景观相协调。

4.补植前应对树木进行适当修剪，减少蒸发量。修枝应注意树形均衡，剪除病虫枝和受损枝、根，对剪口较大处要防腐处理。

5.主干略有弯曲树木，栽植时其弯曲面应与道路走向平行，最大弯曲处应设立护树桩。

6.树木栽植后覆土高度与地表持平。覆土下沉后加土持平，并用树皮或其他材料覆盖，做到黄土不裸露。

7.栽植裸根苗应将树根舒展在树穴内均匀加入细土,至根被覆盖时，针树木略向上抖动提到栽植位置，扶直后再边培土边分层夯实。

8.带土球树木栽植时，在树穴内应先将土球放妥后去除包扎物并将其取出，然后从树穴边缘向土球四周培土，分层夯实，不伤土球。

9.竖桩与扎缚

(1)行道树宜用打桩支护，一般采用三角桩、四角桩、扁担桩和单桩，视现场情况而定。

(2)护树桩定位应与行道树走向平行，整齐、统一。

(3)发现树干下沉，出现吊桩等应及时调整扎缚高低和松紧度。

10 筑堰与浇水：树木栽植后，应及时浇透水。遇到天气干燥时适时浇水，常绿树还必须向树冠补充喷水。浇水应缓浇慢渗，出现漏水、土壤下陷和树木倾斜，应及时扶正、培土。浇水后，应及时封堰覆土整平。土表应铺设覆盖物以防止扬尘。

2.7补洞

1.补洞时间宜在深秋到翌年 4 月树木萌发前，避开冰冻天进行。

2.树洞内的填充物必须对人体、树体无害，修补后有利于伤口愈合、有利于树木的生长，不影响道路景观。

3.补洞方法

（1）开放法

适于处理较浅树木伤口。用锯锯平残桩，用刀刮净死组织，后用防腐药剂消毒伤口涂上保护剂。保护剂应容易涂抹、粘着性好、受热不融化、不伤害树体组织且有防腐作用。创面大、腐烂较浅树洞，视情况用保护剂处理，也可用汽油喷灯灼烧炭化处理，严防烧伤树木活体组织。

（2）填充法

1.挖除树洞内腐烂物，至活体组织显现，用锋利刀削平伤口四周，使洞口边缘平滑呈弧形。

2.用防腐消毒剂对树木全面消毒至少两次，待前一次干后再进行下一次消毒。

3.填充物应选用对树体无损材料，提倡采用聚酯复合材料。较大树洞必须用钢筋做好支架再填料，较小树洞可直接拌好填料填充， 填料须层层捣实，不留空隙，填充物边缘不超出形成层。洞口严密平滑不透水，表面用水泥涂料等材料装饰成树皮状 。

2.8复壮

1.衰弱树、衰老树和受损树需要复壮。

2.复壮前须对树木生长环境、生长状况、土壤理化指标以及根系生长状况等进行调查分析，并依据调查分析结果，选择合理复壮措施， 制定复壮方案。如采取下列方法复壮后，恢复效果不明显，可报请绿化审批部门申请树木更新。

3.复壮方法

(1)修剪 对枯枝、断裂枝、病虫枝、腐烂枝进行修剪，直径大于 10cm 切口须用药剂封口处理。

(2)施肥 针对复壮树木实际情况配置肥料，选择合适的施肥方法。

(3)换土 对严重盐碱化、pH 值严重超标、土壤中石砾含量超过20%土壤应换土，换土范围以树冠垂直投影内面积为上限。

(4)通气 在树冠垂直投影内有条件处开设 4～6 个深 60～80 厘米、直径在 5～10 厘米的洞穴，埋设通气管或填充陶粒等材料。

(5)补洞。参见 7。

2.9安全操作规定

(1)修剪行道树应事先将与交通、公交、环卫、供电等部门联系， 搞好配合。

(2)操作人员上树前应将扶梯脚用橡皮包扎，扶梯应放置平稳， 扶梯档用铅丝加固，上下扶梯应面向扶梯。扶梯位置应放在不影响交通的安全位置。

(3)集中思想，不准酒后上树，不准树上吸烟，不准嘻笑打闹。必须穿胶鞋，将安全带系好并系扣在粗壮大枝上，戴好安全帽，随带工具放置在工具袋内，手锯柄应系好绳索套在手腕上。

(4)树上不准两人在同一分枝和同一方位上下作业。

(5)操作人员将大枝分段锯下前，应与地面人员联络后，方可下落。

(6)操作区或内，必须用红、白小旗拉好安全区域。

(7）修剪下来树枝，落在房屋、围墙、架空线及搭挂在树上的， 必须及时清除。修剪树枝，应当日清运，病虫枝应予以烧毁。

(8)患有高血压、心脏病、严重关节炎、贫血者不得上树登高作业。

(9)上树修剪人员必须经过专业培训，机械设备应由专人使用。3 绿地、广场乔灌木养护

3.1灌溉与排水

1.各类绿地应有完整灌溉与排水系统，或配备相应灌溉排水设备。

2.灌溉前应先松土。新栽植树木应根据季节、立地条件和树种抗旱能力，适时、适量灌溉，保持土壤中有效水分。夏季清晨或傍晚实施,冬季中午实施。

3.夏季空气干燥时，适当进行叶面及枝干喷雾，必要时搭棚蔽荫， 减少植物体内水分蒸腾。

4.暴雨后和梅雨期应及时排除树木周围积水。新栽及忌涝树木周围积水应尽速排除。

3.2中耕除草

1.及时清除各类绿地中影响植物景观和影响树木生长的各类野生藤蔓杂草。

2.保持树木根部附近土壤疏松，易板结土壤，适时松土，以不影响根系生长为限。

3.中耕除草应选在晴朗或初晴天气，且土壤不过分潮湿（一般在土壤含水量 50％）时进行。注意不损伤树皮，折损枝条。中耕时应及时清除土壤中瓦砾、石块等。

4.使用化学除草剂必须保证园林植物安全，不能对人和园林植物及环境产生危害。

5.清除的杂草要及时清理、运走、掩埋或异地制作肥料。

3.3施肥

1.树木休眠期和种植前，需施基肥，基肥以有机肥为主，有机肥应腐熟后使用。树木生长期施追肥，追肥应以复合肥和长效缓释肥为主。花灌木在花前、花后进行。必要时结合病虫防治进行叶面喷洒。

2.施用肥料种类应按树种、生长期、土壤条件及观赏性等不同要求选定。早期欲扩大冠幅，增施氮肥；观花观果树种应增施磷、钾肥。常绿针叶树在幼龄期间，不宜施用化肥。必要时，可根外追施微量元素的肥料，施用时间以清晨和傍晚为宜。注意化肥与有机肥合理搭配使用。

3.施肥量应根据树种、树龄、生长期、肥料种类以及土壤理化性状等条件决定。树木青壮年期欲扩大树冠及观花、观果量，可适当增加施肥量。

4.施肥常用方法：

(1)施基肥常用方法以下三种：

穴施：在树冠正投影的外缘挖数个分布均匀的洞穴，将肥施入后， 覆土踩实，使与地面齐平。这种方法操作方便省工，对壮龄前的树木适用。

环施：沿树冠正投影线外缘，开挖 30～40 厘米宽的环状沟，将肥料施入沟内，上面覆土踩实，使与地面齐平。这种方法保证树木根系吸肥均匀，适用于青、壮龄树木。

放射状沟施：以树干为中心，距干不远处开始，由浅而深向外， 挖 4～6 条分布均匀呈放射状的沟，挖沟时不能损伤树根。沟长稍超出树冠正投影的外缘。将肥料施入沟内，上覆土踩实使与地面齐平。这种方法可保证内膛根也能吸收养料，对壮、老龄树使用适宜。

(2)施追肥常用方法：

根施法：按适合的施肥量，用穴施法把肥料埋于地表下 10～20 厘米处，然后灌水，或结合灌水将肥料施于灌水堰内，随水渗入，供树根吸收利用。

根外追肥：将化肥按一定的比例兑水稀释后，用喷雾器喷施于树叶上。由于直接由地上叶片吸收利用，也可以结合打药混入喷施。

3.4整形修剪

1.园林树木修剪时期和方法

(1)园林树木修剪时期分为休眠期修剪和生长期修剪。前者于树液流动前进行。抗寒力差的，宜早春剪。易流胶的树种，不宜在生长季剪。生长季修剪还包括剥芽、摘心、去残花、摘果等。

(2)方法：

剥芽:在树木萌芽生长初期，徒手剥去枝干上无用芽。

去蘖：除去主干上或根部萌发的无用枝条。在蘖枝尚幼嫩时可徒

手去蘖。已经木质化的，则用剪刀去除，但要防止撕裂树皮或遗留枯桩。

疏枝：把无用枝条，于枝基齐着生部位剪去。乔木疏枝，剪口应与着生枝干平齐，不留残桩；丛生灌木疏枝应与地面平齐；簇生枝及轮生枝需全部疏去者，应分次进行。

短截：截去枝条先端一部分或大部分，保留基部枝段。剪去部分与保留部分比例，根据不同需要而定。

锯截大枝：用锯短截或疏枝比较粗大枝干。

抹头更新：对无明显主轴树种，如其树冠衰老，病虫危害严重， 树形很差，或因其他损伤已无发展前途，其主干仍健壮，可将树冠自分枝点以上全部截除，使之重发新枝。主枝基部完好者应保留并剥芽， 不使萌枝簇生枝顶，避免出现分杈处积水易腐等问题。

(3)乔木类主要剪除内膛枝、徒长枝、病虫枝、扭伤枝及扰乱树形的交叉枝、平行枝、直立枝、下垂枝和枯枝、死桩。观花小乔木的整形修剪，宜对各枝条进行适当短截，使其符合其自然形态。

(4)灌木类通过修剪促使叶茂花繁，树叶分布匀称，花灌木修剪要有利于促进短枝和花芽形成，修剪应遵循“先上后下，先内后外， 去弱留强，去老留新”的原则。春、夏季开花花木，应在花后及时修剪；秋季开花花木和一般树木，应在休眠期进行。

(5)绿篱及整形球类通过修剪促使分枝，保持全株枝叶丰满，形成各种几何图形。特殊造型绿篱要逐步修剪成形，线条要整齐美观。已成形球形植物，在整形修剪时，应适时进行摘心，对空隙处要进行吊扎。修剪次数视树种、植株生长情况确定。

(6)地被、攀援类：通过修剪促进分枝，加速覆盖和攀援功能， 清除枯枝，去除老弱藤蔓，保留新枝。

(7)果木的修剪应按各类果木的修剪技术要求进行。(8)修剪下的枝叶要及时清理，保证作业现场的干净。

3.5.树体保护

(1)树体保护应贯彻防重于治原则，做好应对各种自然灾害预防工作。

(2)及时清理树体上缠绕物、绑扎物等杂物。(3)发现树洞要及时修补，防止腐朽扩大。

(4)为防止人畜或车辆践踏、碰撞树木，在不影响游览观赏和景观前提下，可在树木周围用各种栅栏、绿篱及其它方法维护。动物笼舍中树木，必须用金属防护栏保护。

(5)被风吹歪或人为损害倾斜树木，及时扶正，加强浇水、修剪等养护管理措施。伤根较重树，应对树冠进行强剪。

(6)高大乔木在大风暴雨前，应做好防止风害预防工作，根据树木实际情况，分别采取立柱、绑扎、培土、扶正、疏枝、打地桩等综合措施。特别是新栽乔木应及时疏枝、搭扶木，以提高苗木成活率。

(7)抢救工作

树体受害后，应分轻重缓急进行抢救。首先对妨碍交通和即将倒伏险树进行抢救；已倒伏树木，如条件允许就地重栽。对树体倾斜树木及时扶正，并及时拆除有碍交通、观瞻的加固物。

(8)易受冻害树木，冬季应采取根际培土、主干包扎、树干涂白等防寒措施。

(9)培土：对易受冻害树木，在土地封冻前应采取根际培土。栽植较浅树木，应于根部培土，加厚土层。

(10)植物绷带或草绳护干。新栽植乔木或珍贵树种，要用植物绷带或草绳裹干，保湿，减少水分蒸发，提高成活率。

(11)反季节栽植灌木，需搭遮阳网，以减少水分蒸腾。

(12)乔木树干涂白，可防治日灼、冻害及病虫害。

(13)为防止雪压损枝，大雪时，特别是常绿乔木枝叶积雪应及时清除，且不得损伤树冠，有倒伏危险树木应立支撑保护。

(14)严禁在绿地和行道树下堆积含融雪剂残雪，如发现应及时清除。

3.6枯死树木的处理

1.市区主要干道及公园、广场等主要景区内枯死树木应及时清理。其它地点枯死树木可结合补植工作及时挖除。

2.枯死古树名木在挖除前，必须报城市园林绿化行政主管部门审批，任何单位和个人不得擅自挖除。

3.7补植

1.挖除枯死树，应及时补植新树木。

2.规则式栽植行道树、绿篱、色块植物等死亡砍伐后，应及时补植。

3.补植树木选用原有树种，形态应相近，且与原有景观相协调。

补植行道树树种必须与原路段树种一致，其规格形态尽量保持与原路段树种一致。

4.补植季节与绿化种植季节相同。落叶树补植，一般在春季土壤解冻后发芽以前或在秋季落叶后土壤冰冻前进行；针叶树、常绿阔叶树补植，一般在春季土壤解冻以后发芽以前或在秋季新梢停止生长后霜降前进行；雨季补植在春梢停止生长后进行。

4草坪地被植物养护

4.1地被植物

1.地被植物在未覆盖地面期间，每年及时松土、除去杂草、中耕若干次，并结合中耕施肥，加速地被植物生长和覆盖。

2.早春发芽前期要普遍施肥，生长季节采取薄肥勤施方法。天气干旱、土壤干燥时适时、适量浇水。夏季浇水在早、晚进行。

3.萌发能力较强木本地被植物，应根据生物学特性进行适时修剪。

4.球根、宿根类地被植物，经 3～4 年生长后，根部分蘖已影响其正常发育时，应按不同品种生理习性，于休眠期进行分株更新。

5.发现枯死植物应及时挖除并补植。枯枝残花要随时整理清除， 缺株应及时补植。

4.2草坪

1.草坪覆盖率不得少于 95%。草坪中杂草要及时清除。低洼处应填平，空秃地段应及时补植。

2.草坪生长期应及时浇水，浇水一般以喷灌为主。当天气炎热，

土壤干燥，早晚要及时浇水，浇水须浇透根系层，浸湿土层深度不少于 10 厘米。灌溉量及灌溉次数应根据土质、生长势、草种等因素确定。冷季型草坪夏季应充分浇水，干旱时要及时浇水。雨季及时排除草坪上积水，可用地表排水和暗沟排水方法。

3.草坪施肥应遵循“薄肥勤施原则”，以有机肥和复合肥为主。冷季型草种追肥宜在春季和秋季，暖季型草种宜在晚春。追肥应以复合肥为主，追肥时间和数量应根据土壤肥力、草种和草坪生长情况定。施肥可采用撒施和根外施肥。

4.草坪在生长季节适时进行修剪，高度视不同品种、不同季节及不同功能确定。草坪修剪应掌握“修剪 1/3，保留 2/3”原则，逆境生长时修剪高度适当留高。修剪要平整，边角无遗留，草屑及时运出、除净。暖季型草坪秋季最后一次修剪需重修。年修剪次数按草坪种类及生长情况确定。

5.草坪中树穴、树坛、花坛边缘应进行切边，保持线条清晰、整齐，并清除杂物。

6.草坪在生长季节适时进行打孔、中耕、培土、振压，保持土壤平整和良好透气性。对枯草层每年用耙或疏草机清除一至二次。

7.草坪播种期、萌芽期、保养期以及土壤过湿或板结，应封闭暂停开放，严防践踏。

5 .水生植物养护

5.1湖、池内水生植物的生长范围应严格控制，一般占水面积 1/3 比较合适，超出范围的叶片，应在水面以下随时割除，或在水中用砖石砌筑围池隔离。

5.2水生植物在水面及水面以上的枯黄部分应及时清除，水面漂浮物和杂草要随时除去。

5.3为保护水生植物不被鱼类破坏，可在水生植物栽植区域四周设置围网。

6花坛和花卉养护

6.1花坛

1.应根据不同花卉品种和花坛的分级标准，制定花坛分级养护的技术措施和管理标准。

2.花坛换花前必须深翻细耙，除尽土中石块、杂草、残茎、落叶等杂物，并施足基肥。

3.生长季节，花坛 10～15 天松土除草一次，小苗定植后要加施追肥。枯萎花蒂、黄叶应及时摘除，缺株应尽快补栽。如有半数以上花朵凋萎，应立即换花。

4.花坛的防护设施应保持清洁完好，发现损坏，及时修复，并保证行人和游客的安全。

5.立体花坛要与周围环境相协调。设置在路边立体花坛不得影响交通视线，立体花坛要稳固，防止大风刮倒。

6.主要花坛换花时空置期在 10 天之内，花卉覆盖率为 85％以上。

7.花坛花卉品种搭配合理，高低匀称，色彩和谐。花台及其它园林设施完好。

8.对绿地中摆放盆栽，要求容器完整清洁，容器外形、规格、色彩与植物协调，枝叶生长正常，叶片清洁，枝叶繁茂、健壮，适时开花，无枯枝、黄叶、残花；做到排水通畅，植株不得出现失水萎蔫现象，盆中无杂草，无垃圾，无病虫害危害。

6.2花卉

1.夏季花苗移栽应在早晨、傍晚或阴天进行。移栽后应立即浇透水，次日要及时复水。浇水时不得冲翻泥土，损伤根系，防止土壤冲到茎、叶、花上，保持植株清洁。

2.花卉生长盛期要及时松土除草，一般每半月一次，深浅适度， 不得伤根，并做好病虫害防治工作。

3.花卉生长期应施追肥 1～2 次，化肥、有机肥宜交替施用。

4.草本花卉应及时摘心；对株高、花茎长而软，花大品种应立支柱，支柱材料宜用细竹、芦苇、细木棒等。

5.木本花卉要及时修剪、整形；宿根、球根花卉要及时分株更新， 枯萎部分要及时清除。

7.竹林养护

7.01竹类植物要保持竹竿挺直、枝叶青翠；无死竹、枯竹；有完整的林相。

7.02竹丛应通风透光，生长健壮；新、老竹生长比例恰当；竹鞭无裸露。

7.03林地排水良好，无积水，无垃圾，并保留竹叶。

7.04有害生物危害症状不明显。

8.垂直绿化——藤蔓植物养护

藤蔓植物要求植株生长健壮，枝叶繁茂，分布均匀、疏密合理， 无枯枝残花，设施安全、完好、无损。要经常修剪，不要让藤蔓植物随意生长，遮挡景墙和山石的主要观赏面，影响景观；防止遮挡花窗， 影响窗户光线，干扰办公和居民生活。

9.防止污染

9.1严禁在绿地、树木根际附近堆放倾倒废液、废渣等污染物。

9.2废气、废液、废渣对园林植物污染，应根据国家及环保法有关规定及时处理。

9.3绿地内排污管网和排水管应保持通畅、有效。

9.4发现绿地周围有污染源时，迅速报告环保部门，及时清除，并相应调整栽植具有抗有害性气体的园林植物。

9.5严禁使用未腐熟肥料。化肥、农药施用应合理，并采用生物方法防治病虫，减少环境污染。

10.有害生物综合治理

10.1维护生态平衡、贯彻“预防为主，综合治理”方针。做好园林植物病虫害预测、预报工作，掌握病虫发生规律，做到适时防治。积极采用生物防治，并利用不同树木品种间合理搭配保护和增殖天敌， 抑制病虫危害，减轻对环境污染，维护生态平衡。定期发布植保信息， 制定长期和短期防治计划。

10.2引进和输出种苗，严格遵守有关植物检疫法规和有关规章制度。

10.3加强观察，发现危害严重，且大面积发生病虫害时，及时组织力量进行调查、分析，有针对性采取防治措施。

10.4对我市园林植物危害既普遍又较为严重的病虫害种类如：各种 蚧壳虫、蚜虫、军配虫、白蚁、天牛、悬铃木方翅网蝽、黄杨绢野螟、樟巢螟等要加强治理。

10.5园艺防治：

1.加强养护管理，夏、秋生长季节应适量控制氮肥，增施磷、钾肥，做好排水工作。

2.适度修剪，剪除病虫枝、徒长枝和过密的内膛枝。

3.对病叶、病枝、病根、病株应及时集中处理。

4.结合冬耕除草，消灭地下害虫。

5.有传染源的土壤，应及时消毒。

10.6人工防治：

1.摘除休眠虫体和悬挂或依附在植物体和建筑物上越冬虫茧、虫囊和卵块、卵囊，并集中焚烧。

2.直接捕杀个体大、危害明显害虫，有假死性或飞翔力不强的成虫(如天蛾、尺蠖、蚱蝉、天牛、金龟子、叶甲等)。

3.刮刷枝干虫体，不要损伤枝干皮层。刮除枝干病斑时尽可能不损伤树体，病斑伤口处应消毒后涂抹保护剂。

4.冬季做好树干涂白工作。

10.7生物防治：

1.保护和利用天敌资源。

2.积极推广和施用微生物制剂、BT 乳剂、白僵菌制剂以及性引诱剂。

10.8物理防治：

1.在成虫发生期利用有一定装置规格黑光灯(短光波3600～4000)

诱杀成虫。在诱杀害虫时应防止误伤益虫(主要开灯期 5 月～10 月)。

2.利用热力(干温或湿温)处理种籽、种球以及植物组织，以消灭内、外病虫原。

10.9化学防治：

第三章	采用化学农药防治病虫害，必须掌握对症下药、合理使用、适地防治、用量适当、安全使用等原则。

第四章	应用化学农药，必须选用低毒，低残留(易分解)及无公害药物。

第五章	同—种化学药剂，不宜连续施用。

第六章	在—定植物群落范围内应针对性施药，以免伤及天敌。

第七章	化学药剂混用，必须掌握药剂的理化性质。

第八章	严禁使用剧毒化学药剂和有机氯、有机汞化学农药，严禁使用国家或地方禁止使用化学农药。

第九章	操作者未经技术专家同意，不得任意把二种不同药剂混合使用。

第十章	化学农药应按规定浓度施用，不得任意提高浓度。

第十一章应了解防治对象、环境条件、选用药剂及其性能，并应掌握防治技术措施和安全规定。了解用药的名称、规格、质量、使用方法、是否失效等，否则不得使用。

第十二章	配药时，稀释比例应准确，所用水应纯净。可湿性粉剂应先用少量水调成糊状，再加足应配水量，不断搅拌防止沉淀。乳剂应先加药后加水稀释，待搅拌均匀后使用。

第十三章	使用药械前应先检查，必须达到完好、安全，不合格药械严禁使用。

第十四章	药剂喷雾应符合下列规定：

(1)喷药前应做好虫情调查，喷药后应做好防效检查，做好防治记录。

(2)喷药应成雾状，应先内后外，先上后下互相衔接，附药要均匀全面、周到。

(3)喷药时应注意过往行人和四周住户的安全。遇有食品、水果等物，及居民开窗晾晒衣物等情况应事先联系，待移走或遮盖关闭后再喷药。

(4)喷药后，药械应立即洗刷，剩余药液及冲洗残液、不得乱倒、乱放应集中处理。

13. 药剂注射应符合下列规定：

(1)注射前，应对树干枝干上害虫虫孔进行检查，应在害虫蛀食孔口进行注射；虫孔、排粪口都应注满药液，不得遗漏，注射后堵住孔口。

(2)如遇一虫多孔时，应先堵住注射孔以下虫孔，再注射。新蛀食孔应先将木屑、虫粪清除干净，再向孔内注满药液。

10.10人工扑杀和刮除应符合下列规定：

1.挖除地下虫、蛹时，深度宜在 5～20 厘米，接近树根处勿伤根系，工作结束后应恢复地面平整。

2.挖除树干病虫，应用锋利工具，达到干净利落，伤口应平整并涂抹防腐剂（波尔多液、石硫合剂等）。

3.刮除枝干虫体应彻底干净，不得损伤枝条。刮除病斑的伤口应先清除干净再进行消毒，涂抹保护剂。

4.挖下病虫体、刮除卵块、幼虫、网幕，刮落病斑树皮、病叶、病枝等，均应集中烧毁，不得随意乱放。

10.11安全操作应符合下列规定：

1.喷药应在无风晴天进行，阴雨、高温炎热中午不宜喷药。微风打药应站在顺风上头，风力超过四级应停止喷药。易引起药害树木， 不宜连续喷药，应按药剂说明慎重使用。

2.施药人员必须穿工作服、戴风镜、口罩、手套等防护用具。

3.果树、药用、食用植物，在收获前 7～30 天，应停止使用有残效期药剂。

11技术档案

11.1各园林绿化单位必须建立完整的园林植物养护技术档案，做到及时收集、整理、分析与总结，为提高养管水平，提供科学依据。

11.2技术档案应符合下列要求：

1.范围：行道树、公共绿地、防护绿地、生产绿地、风景名胜区、专用绿地，都应建立和健全园林植物养护管理技术档案。

2.应记录绿地气候、物候、水文、土质地形、地下构筑物等自然条件变化资料(注：气候：当年每月最高、最低，平均气温及特殊气候，如连续高温、干旱、暴雨、积水等状况)及调查报告；绿地建设历史及其发展。

3.按植物分类，应记载地区名称、规格、来源、栽植年月，生长势和日常养护措施及其成效等。

4.应用新技术、新工艺、新成果的单项技术资料；各类统计报表和调查报告等。

5.树木死亡经挖除后，必须记录入档。编号区（地区）、树种、规格、死亡日期、死亡原因、抢救措施、挖除日期、挖除人、记录人、主管人。

6.认真记载座落地区、位置、树种、拉丁学名、规格（高度、胸径、冠幅）、立地条件、生长势、养管措施、记录人、备注、照片（近期）。

11.3技术档案应由各单位指定专人每年分类整理、装订成册，编好目录由负责人审查归档，长期保存。

名词解释：

名词解释

1.行道树 Road side tree

栽植于道路或公路两旁的乔木。

2.落叶植物 Defoliation plant

指秋冬季节，树叶枯死脱落，仅存枝条的多年生乔、灌木。

3.常绿植物 Evergreen plant

终年具有绿叶的多年生植物。多为乔、灌木及多年生草本。每年春夏季新叶发生，老叶次第枯落，全树叶子陆续更新，植株终年保持常绿。

4.主干 Trunk

乔木地面以上，分枝点以下的部分，上承树冠，下接根系。

5.主枝 Chief branches

自主干生出，构成树型骨架的粗壮枝条。

6.侧枝 Lateral branches

自主枝生出的较小枝条。

7.徒长枝 Excessive growth of branches

生长过旺发育不充实的一种发育枝，通常表现为较直立、节间长。

8.整形修剪 Pruning

对园林树木的某些器官，如茎、枝、叶、花、果、芽、根等采取一定的修剪措施，使之形成某种树体形态结构。

9.伤流树 Bleeding resinous succus tree

在一定气温和环境下，当植物被修剪或受损时，顺着伤口流出液体的树木。

10.短截 Short cut

剪去枝梢的一部分，保留一定长度的枝条和一定数量的芽，使树体重新分配养分，促进剪口下侧芽的萌发，是调节枝条生长势的重要方法。亦称短剪。

11.剥芽 Peel bud

在树木的生长期，剥去树体上妨碍生长的不定芽，使养分集中供给其他生长部位，增强生长势。亦称摘芽或抹芽。

12.疏枝 Branch thinning

剪除过密枝、衰老枝、病虫枝、徒长枝、内膛枝等，使树冠通风透光，合理分配养分，促使树木生长旺盛，增强树木的观赏效果。亦称疏剪。

13.施肥 Fertilization

在植物生长和发育过程中，为补充所需的各种营养元素而采取的肥料施用措施。

14.追肥 Top-dressing

在树木生长季节，根据需要加施速效肥料，促使树木生长的措施。

15.基肥 Base manure

以有机肥为主，可供较长时期吸收利用的肥料。

16.树体修补 Tree work

对有观赏价值的树木进行的维护措施。如堵树洞、吊枝、顶枝等。修补古树名木是一项重要的管理工作，根据树木受伤轻重、部位、特

点，采用不同的补救方法，使其早日恢复树势，更好地发挥园林优势。

17.有害生物综合治理 Integrated pest management

指通过组合生物、栽培、物理、化学等措施，以最低的经济、健康和环境风险，实现一个可持续发展的有害生物治理。

18.病虫害预测预报 Prediction of plant diseases and insect pests

根据以往病、虫发生规律，分析病虫可能的发展趋势，并及时作出报道，作为预防的依据。

19.杂草 Weeds

指干扰人类目的和需要的一切草本植物。

20.藤本植物 Climber plant

能以自身的附属器官如卷须、钩状物、吸盘等附着于他物生长的植物，亦称攀援植物。

21.地被植物 Groundcover plant

能覆盖地面的低矮植物，包括草本、灌木、藤本等，种类繁多。

22.绿篱 Green hedge

绿篱是一种紧密的株行距，延长栽植的栽植形式，通过经常修剪， 控制一定高度，维持一定形状。

23摘心 Top removal

在树木生长季节，除去枝条先端嫩梢，也属短截范围。

24去蘖 Cutoff tiller

除去主干上或根部萌发的无用枝条。

25中耕除草 Cultivating and weeding

植物生长发育期内，在株内、行间进行松土耕作及除草。

附件三 南京市城市绿化养护质量等级标准

南京市城市绿化养护质量等级标准

（试行）

南京市园林局

二O一三年一月

附件三 南京市城市绿化养护质量等级标准

南京市城市绿化养护质量等级标准

## （试行）

第一章   总则

  - 为了加强园林行业管理，提高城市园林绿化养护质量，特制定本养护质量等级标准。

  - 本标准根据《江苏省城市园林绿化植物种植技术规定（试行）》、《江苏省城市园林绿化植物养护技术规定》等有关法律、法规的规定，参考兄弟城市的相关标准，并结合南京市实际情况，制定本标准。

  - 本标准按园林绿地的组成要素进行编写，以各要素在养护质量上必须达到的要求为基本标准。在基本养护标准基础上，达到完善水准的为一级养护标准，介于两者之间的为二级养护标准。

第二章   范围

  - 本标准适用于全市各类绿地。

  - 本标准制定了行道树、乔木、灌木、绿篱、草坪、地被植物、花坛、花境、垂直绿化、水生植物、竹类植物、盆（箱）栽植物、古树名木等十三类植物的养护质量标准，同时制定了设施维护、卫生保洁、绿地保护的养护管理质量标准。

第三章	细则

3.1 行道树的养护质量标准

| 一级养护标准 | 二级养护标准 | 基本养护标准 |
| --- | --- | --- |
| 1．树木长势茂盛，规格整齐，树干挺直，定干高度一致， 树冠丰满。新栽树木定干高度为4.2米。 - 无枯枝、交叉枝、过密枝、并生枝、病虫枝，主干上无萌蘖枝；无影响交通、架空线路、路灯、建筑、行人安全的树枝。 - 枝条修剪截面要平整， 不留短桩。截面直径大于 6 厘米的伤口要涂防腐剂。 - 无明显病虫危害迹象， 树干无未处理的腐洞。 - 树体无钉挂物、悬挂物。 - 树穴设施完好，黄土不裸露，无杂草、杂物。 7．无死株、缺株、严重倾斜株。无法修整复壮的树木及时申报更换。 - 新栽、补栽的树木和易受害倒伏的树木应设立扶木支撑，扎缚规范有效。 - 每年 12 月至次年 1 月上旬，树干要刷白一次，高度1.2 米。 10．主干道建立一路一档，有动态养护记录，历史资料齐全。 | 1．植株长势良好，树冠完整。新栽树木定干高度为4.2米。 - 无枯枝、过密枝、 并生枝、病虫枝，主干上无明显萌蘖枝；无影响交通、架空线路、路灯、建筑、行人安全的树枝。 - 枝条修剪截面要平整，不留短桩。截面直径大于6 厘米的伤口要涂防腐剂。 - 无明显病虫危害迹象。 5.树体无钉挂物、悬挂物。 6.树穴无明显黄土裸露，无杂物，基本无杂草。7．无死株，缺株率不超 过 2%。 - 新栽、补栽的树木和易受害倒伏的树木应设立扶木支撑，扎缚完好有效。 - 每年 12 月至次年 1 月上旬，树干要刷白一次，高度 1.2 米。 | 1．植株生长正常，树冠基本完整。新栽树木定干高度为4.2米。 - 无明显枯枝，无影响 交通、架空线路、路灯、建筑、行人安全等树枝。 - 枝条修剪截面要平整， 不留短桩。截面直径大于 6 厘米的伤口要涂防腐剂。 4．无影响景观的病虫危害迹象。 - 树体无明显钉挂物、 悬挂物。 - 树穴无明显杂草。 - 无死株，缺株率不超过10%。 - 易受害倒伏的树木应设立扶木支撑，扎缚有效。 |

3.2 乔木树养护质量标准

| 一级养护标准 | 二级养护标准 | 基本养护标准 |
| --- | --- | --- |
| 1.树木长势茂盛，树冠完整丰满，主侧枝分布匀称。 2.无枯枝、伤残枝、 交叉枝、过密枝、徒长枝、并生枝，主干上无萌蘖枝。 3.无影响交通、架空线路、路灯、建筑、行人安全的树枝。 4.枝条修剪截面要平整，不留短桩。截面直径大于6 厘米的伤口要涂防腐剂。 5.观花树木按时茂盛开花，观果树木正常结果。 6.无明显病虫危害迹象，树干无未处理的腐洞。 7.树体无钉挂物、悬挂物。 8.树穴内无杂草、杂物，黄土不裸露。 9.落叶乔木每年 12 月至次年 1 月上旬，树干要刷白一次，高度 1.2 米。 | 1.树木长势良好，树冠完整，主侧枝分布较匀称。2．无枯、伤残枝、徒长枝、并生枝、过密枝，主干上基本无萌蘖枝。 3.无影响交通、架空线路、路灯、建筑、行人安全的树枝。 4.枝条修剪截面要平整，不留短桩。截面直径大于6 厘米的伤口要涂防腐剂。 5.观花观果植株正常开花结果。 6.无明显病虫危害迹象。 7.树体无钉挂物、悬挂物。 8.树穴内无杂物，基本无影响景观的杂草。 9.落叶乔木每年 12 月至次年 1 月上旬，树干要刷白一次，高度 1.2 米。 | 1．树木生长正常，树冠基本完整。 - 无明显枯枝、残枝、并生枝。 - 无影响交通、架空线路、路灯、建筑、行人安全的树枝。 - 枝条修剪截面要平整，不留短桩。截面直径大于6 厘米的伤口要涂防腐剂。 - 无影响景观的病虫危害迹象。 - 树体无明显钉挂物、悬挂物。 - 树穴内无明显影响景观的杂草。 |

3.3 花灌木（含观花观果小乔木）养护质量标准

| 一级养护标准 | 二级养护标准 | 基本养护标准 |
| --- | --- | --- |
| - 植株生长旺盛， 枝叶健壮，分布均匀，造型美观。 - 无枯枝残叶，树枝分布均匀， 疏密度合宜，整形修剪与环境要求协调。 - 无明显病虫危害迹象。 - 观花植物按时茂盛开花，观果植物正常结果。 - 植株下无杂草、杂物。 - 枝叶上无钉挂物和晾晒物。 - 每年在休眠期施有机肥（基肥）一次；花前花后各施追肥一次。 | - 植株生长良好， 枝叶分布较均匀。 - 无枯枝残叶，树枝分布均匀， 疏密度合宜，整形修剪与环境要求协调。 - 无明显病虫害危害迹象。 - 观花观果植株正常开花结果。 - 植株下无明显杂草、杂物。 - 枝叶上无钉挂物和晾晒物。 - 每年在休眠期施有机肥（基肥）一次；生长期施追肥一次。 | 1．植株生长正常。 2 ．无明显枯枝残叶， 树枝分布均匀，疏密度合宜，整形修剪与环境要求协调。 - 无明显病虫危害迹象。 - 观花观果植株基本能开花结果。 - 植株下无明显影响景观的杂草。 - 枝叶上无明显钉挂物和晾晒物。 - 每二年在休眠期施有机肥（基肥）一次。 |

3.4 绿篱、球类、色块植物养护质量标准

| 一级养护标准 | 二级养护标准 | 基本养护标准 |
| --- | --- | --- |
| - 枝条茂密，生长健壮。 - 修剪成型，层次分明，面平边齐，线条流畅， 曲线处弧度圆润丰满。 - 观花植物按时茂盛开花，观果植物正常结果。 - 无死株、缺株、断档现象。 - 无枯枝、断枝、枯叶，无脱脚现象。 - 无明显病虫危害迹象； - 基部无杂草、杂物。 - 枝叶表面及球面、篱面无悬挂物、晾晒物。 - 与草坪交界处切边整齐，宽度小于 15cm。 | - 枝条基本郁闭， 生长良好。 - 修剪成型，层次分明，线条流畅，萌条长度不超过 10cm。 - 观花观果植株正常开花结果。 - 无死株，缺株、断档率不超过 5%。 - 基本无脱脚现象。 - 无明显病虫危害迹象。 - 基部无明显杂草、杂物。 - 枝叶表面及球面、篱面无悬挂物、晾晒物。 - 与草坪交界处切边基本整齐， 宽度小于15cm。 | - 生长正常。 - 修剪基本成型，萌条长度不超过 15cm。 - 观花观果植株基 本能开花结果。 4．无死株，缺株、断档率不超过 10%； 5 ． 病虫株不超过10%。 - 基部无明显影响景观的杂草、杂物。 - 枝叶表面及球面、篱面无悬挂物、晾晒物。 - 与草坪交界处切边基本整齐， 宽度小于15cm。 |

3.5草坪养护质量标准

| 一级养护标准 | 二级养护标准 | 基本养护标准 |
| --- | --- | --- |
| - 草坪生长健壮， 覆盖率达 98%以上，生长期无枯黄现象。 - 草坪内无低洼积水处，无明显裸露地。 - 推剪平整，冷季型草高不超过 7cm，暖季型草高不超过 5cm；修剪后剪口无撕裂现象。 - 草坪外边缘及树坛、花坛、花境、片植篱边缘切边清晰整齐，宽度小于 15cm。 - 草坪基本无病虫危害状，病虫受害率控制在 5%以下。 - 草坪上无修剪残留草屑、杂物，基本无杂草，无乱停乱放现象。 | - 草坪生长正常， 覆盖率 95%以上，生长期枯黄面积不超过 2%。 - 草坪内无明显低洼积水处，裸露地不超过5%。 - 推剪平整，冷季型草高不超过 8cm，暖季型草高不超过 6cm，修剪后剪口基本无撕裂现象。 - 草坪外边缘及树坛、花坛、花境、片植篱边缘切边基本清晰整齐， 宽度小于 15cm。 - 草坪无明显病虫危害现象（危害率不超过5%）。 - 草坪上无草屑、杂物，无乱停乱放现象，杂草量少于 5%。 | - 草坪正常生长， 覆盖率 85%以上，生长期枯黄面积不超过 10%。 - 低洼积水处、裸露地不超过 10%。 - 推剪较平整，冷季型草高不超过 9cm，暖季型草高不超过 7cm，修剪后剪口无明显撕裂现象。 - 草坪边缘较清晰。 - 草坪病虫害危害现象不超过 10%。 - 草坪无明显杂物，无乱停乱放现象，杂草量少于 10%。 |

3.6地被植物养护质量标准

| 一级养护标准 | 二级养护标准 | 基本养护标准 |
| --- | --- | --- |
| - 植物生长茂盛，观花植物按时茂盛开花， 观果植物正常结果。 - 片植地被密度适宜，分布均匀，规格整齐，覆盖率大于 95%。 - 无残花、枯叶、死株、缺株，基本无病虫危害现象。 - 无杂草、杂物； - 和草坪交界处切边清晰整齐，宽度小于15cm。 | - 植物生长良好，观花观果植物能正常开花结果。 - 片植地被密度较适宜，分布较均匀，覆盖率大于 90%。 - 残花、枯叶不超过 5%，死株、缺株不超过3%，病虫危害现象不超过10%。 - 无明显杂草、杂物。 - 和草坪交界处切边较清晰整齐，宽度小于15cm。 | - 植物生长良好，观花观果植株基本能开花结果。 - 片植地被密度较适宜，分布较均匀，覆盖率大于 85%。 - 残花、枯叶不超过 10%，死株、缺株不超过 5%，病虫害危害现象不超过 20%。 - 无明显影响景观的杂草、杂物。 |

3.7花坛和自然式花群养护质量标准（专指草本）

| 花坛 |  | 自然式花群 |
| --- | --- | --- |
| 一级养护标准 | 基本养护标准 | 基本养护标准 |
| - 按设计要求有全年用花计划，保持全年四季有花，无黄土裸露现象。 - 同一品种花卉，规格一致，花期整齐，图案美观，整体景观效果好。 - 植株生长健壮，蓬径饱满。 - 无病虫危害迹象。 - 花坛内土壤肥沃疏松，无杂草、杂物。 - 无死株、缺株、残花败叶。 - 部分品种或全部品种植株衰败时， 应及时换花。 - 围栏设施完好无损， 和谐美观。 | - 按设计要求有全年用花计划，保持全年换花三次以上，保证重大节日有花。 - 同一品种花卉，规格较一致，花期较整齐， 有整体效果。 - 植株生长良好，无明显脱脚。 - 无明显病虫危害迹象 （危害率不超过 5%）。 5．花坛内土壤较疏松， 无明显杂物，杂草。 6．无死株、缺株，无明 显残花败叶。 - 部分品种或全部品种植株衰败时， 应及时换花。 - 围栏设施完好无损。 | - 花卉搭配合理，有整体效果。 - 植株生长正常。 - 无明显病虫危害迹象 （危害率不超过 5%）。 4．花群内无明显影响景 观的杂物、杂草。 5．无死株，无明显残花败叶。 6．围栏设施完好无损。 |

3.8花境养护质量标准

| 一级养护标准 | 基本养护标准 |
| --- | --- |
| - 植株生长健壮，组团结构和群体效果好，高低错落有序。 - 观花植物适时开花，保持春、夏、秋三季有花，开花不断，此起彼落，季相变化明显。 - 花卉色彩鲜艳，观赏期长。 - 无病虫危害迹象。 - 土壤肥沃疏松，无杂草、杂物、残花败叶。 - 无死株、缺株。 - 和草坪交界处切边清晰整齐，宽度小于 15cm。 - 围栏砌体完好无损，和谐美观。 - 一、二年生草花及时换花。 - 及时整形修剪、更新、换植。 | - 植株生长健壮，组团结构和群体效果好，高低错落有序。 - 观花植物能正常开花，季相变化明显。 - 花卉色彩鲜艳，观赏期长。 - 基本无病虫危害迹象（危害率不超过 5%）。 - 无明显杂草、杂物、残花败叶。 - 无死株，缺株率不超过 10%。 - 和草坪交界处边缘清晰。 - 围栏砌体完好无损。 - 及时整形修剪、更新、换植。 |

3.9垂直绿化植物养护质量标准

| 一级养护标准 | 基本养护标准 |
| --- | --- |
| - 根据不同植物的攀援特点，采取牵引措施或设置网架等辅助设施，以助植物均匀覆盖攀爬物面。 - 植物生长健壮，藤蔓枝叶茂盛。 - 植物枝叶分布均匀，无枯枝残叶。 - 无病虫危害迹象。 - 无影响景观和妨碍交通的枝条。 - 攀援覆盖面无缠挂物。 - 植株栽植池内无杂草、杂物。 - 设施安全、完好无损。 | - 根据不同植物的攀援特点，采取牵引措施或设置网架等辅助设施，以助植物均匀覆盖攀爬物面。 - 植物生长良好，较整齐； - 无明显枯枝残叶。 - 无明显病虫害危害现象。 - 基本无影响景观和妨碍交通的枝条。 - 攀援覆盖面无明显缠挂物。 - 植株栽植池内无明显杂草、杂物。 |
|  | 8.设施安全、完好无损。 |

3.10水生植物养护质量标准

| 一级养护标准 | 基本养护标准 |
| --- | --- |
| - 配置合理，景观优美。 - 植株完整生长健壮，形态特征明显。 - 观花观叶期长，观花观果植株花繁果茂。 - 水质清澈，PH 值保持在 6.5－8.5。透明度 M≥1.0。 5. 植株无病虫危害。 6.专人管理，定期定时清理漂浮物，水面无杂物。 7.驳岸安全稳固，设施完好无缺损。 | - 配置合理，景观优美。 - 植株生长健壮。 - 观花观叶期长，观花观果植株安期开花结果。 - 水质清澈无异臭，PH 值保持在 6.5 －8.5。透明度 M≥0.5。 5. 无明显病虫危害迹象。 6.种植池内无杂物、漂浮物。 7.驳岸安全稳固，无缺损。 |

3.11竹类植物养护质量标准

| 一级养护标准 | 基本养护标准 |
| --- | --- |
| - 竹丛通风透光，植株生长健壮，竹竿挺拔，枝叶青翠。 - 新、老竹生长比例恰当，竹鞭无裸露。 - 无病虫危害迹象。 - 无死竹和枯竹。 - 无杂草、杂物。 - 竹林排水良好，无积水。 | - 竹丛通风透光，植株生长健壮。 - 新、老竹生长比例基本恰当。 - 无明显病虫危害迹象，危害率小于 10%。 - 基本无死竹和枯竹。 - 无明显影响景观的杂草、杂物。 - 竹林排水良好，无积水。 |

3.12 盆、钵、箱体植物养护质量标准

| 一级养护标准 | 基本养护标准 |
| --- | --- |
| - 植株生长旺盛，枝叶健壮，分布均匀，造型美观。 - 无枯枝残叶、交叉枝、徒长枝、并生枝、萌蘖枝。 - 无病虫危害迹象。 - 观花植物按时茂盛开花，观果植物正常结果。 - 植株下和容器内无杂草、杂物， 叶面清洁。 - 容器完整清洁，容器外形、规格、色彩与植物要协调。 - 排水要通畅。 - 花钵中换花及时，全年四季有花， 花开不断。 | - 植株生长正常，分布均匀。 - 无枯枝残叶、萌蘖枝。 - 无明显病虫危害迹象。危害率控制在 5%以下。 - 观花观果植物能正常开花结果。 - 植株下和容器内无明显杂草、杂物。 - 容器完整清洁，容器外形、规格、色彩与植物基本协调。 - 排水要通畅。 - 花钵中保证重大节日有花。 |

3.13设施维护质量标准

| 一级维护标准 | 基本维护标准 |
| --- | --- |
| - 园林建筑、构筑物、雕塑、喷泉、厕所、围栏、护网、建筑小品以及路灯等基础设施完好，美观清洁，安全无隐患。2.园路、铺装地面平整，无破损、无 积水；金属构件设施无锈斑、油漆剥落现象。无障碍设施完好通畅。 - 供水、排水、喷灌等管网设施维护良好，使用便捷。窨井、进水口、给水口等设施完整无损，无完全隐患，清洁、通畅。防汛、消防等设备完好充足，保证应急使用要求。 - 供电、照明设施完好无损，各类管线保持完整、安全无隐患。 - 假山置石完整美观、安全稳固； 不适于攀爬的叠石必须有醒目标志和防护设施。 - 栏杆、桌椅、垃圾桶、井盖和指示牌、告示牌、宣传牌整洁美观，设置合理、醒目、完善、规范。 - 游艺和体育健身器械等设施完整、清洁、安全，满足使用要求，随时进行安全检测，确保无故障运行。 - 停车场地平整清洁，设施完好，车位标志明显清晰规范。 9、文物的保护和管理应符合《中华人民共和国文物保护法》的规定。 | - 园林建筑、构筑物、雕塑、喷泉、厕所、围栏、护网、建筑小品以及路灯等基础设施维护良好，美观清洁， 安全无隐患。 - 园路、铺装地面平整，无明显破损、无积水；金属构件设施无明显锈斑、油漆剥落现象。无障碍设施必须保持完好通畅。 - 供水、排水、喷灌等管网设施维护良好，满足使用要求。窨井、进水口、给水口等设施完整无损。防汛、消防等设备完好，保证应急使用。 - 供电、照明设施正常运转，各类管线保持完整、安全无隐患。 - 假山置石完整美观、安全稳固；不适于攀爬的叠石必须有醒目标志和防护设施。 - 栏杆、桌椅、垃圾桶、井盖和指示牌、告示牌、宣传牌整洁美观，设置合理、醒目、规范。 - 游艺和体育健身器械等设施保持完整、清洁、安全，满足使用要求，定期进行安全检测，不得带故障运行。 - 停车场地平整清洁，车位有明显标志。 - 文物的保护和管理应符合《中华人 民共和国文物保护法》的规定。 |

3.14卫生保洁质量标准

| 一级养护标准 | 基本养护标准 |
| --- | --- |
| - 环境整洁，实行全天候保洁；水面无漂浮杂物、无异味，水体清洁无污染。 - 垃圾箱及垃圾堆场外观清洁，无陈积垃圾，无卫生死角，垃圾日产日清， 严禁焚烧垃圾和枯枝落叶。 - 作业废弃物（如树枝、树叶、草屑等）、水面清理的杂物，随产随清。 - 园林建筑小品保持整洁美观，定期清洗。 - 厕所内外清洁卫生，全天保洁，无尿垢，无臭味，无蚊蝇，无污水外溢。 - 园林机具摆放隐蔽，位置合理。 - 及时清除或覆盖非法小广告。 - 工作人员统一着装，挂牌上岗。 | - 环境整洁，无杂物，实行定时保洁， 水面无漂浮杂物、无异味，水体无污染。 - 垃圾箱及垃圾堆场外观清洁，无陈积垃圾，无卫生死角，垃圾日产日清， 严禁焚烧垃圾和枯枝落叶。 - 作业废弃物（如树枝、树叶、草屑等）、水面清理的杂物，日产日清。 - 园林建筑小品保持整洁，定期清洗。 - 厕所内外清洁卫生，定期保洁，无尿垢，无臭味，无蚊蝇，无污水外溢。 - 园林机具摆放隐蔽。 - 定期清除或覆盖非法小广告。 - 工作人员统一着装，挂牌上岗。 |

3.15绿地保护质量标准

| 一级管护标准 | 基本管护标准 |
| --- | --- |
| - 绿地范围内无违章建筑，无废弃的设施，无违规设置的广告、标牌，绿地保护完好。 - 绿地内无堆物、堆料、搭棚，无摆摊设点，车辆摆放有序，无乱停乱放现象。 - 园林建筑、雕塑、栏杆、桌椅、指示牌等园林设施上无刻画；植物上无贴挂标语、晾晒衣物，无影响植物生长的亮化设施。 - 绿地中无种菜、放养家禽宠物等。 - 绿地占用必须持有审批手续，无非法侵占绿地行为；经审批同意占用的， 要全过程跟踪，严格控制施工作业面； 经批准临时占用的绿地，做到按时收回，并监督恢复。 - 绿地每天进行巡查。广场实施全天候 24 小时安保。 | - 绿地范围内无违章建筑，无废弃的设施，无违规设置的广告、标牌，绿地基本保护完好。 - 绿地内无明显堆物、堆料、搭棚， 无摆摊设点，无车辆乱停乱放现象。 - 园林建筑、雕塑、栏杆、桌椅、指示牌等园林设施上刻画定期得到清理； 植物上无贴挂标语、晾晒衣物。 - 绿地中无种菜、放养家禽宠物等。 - 绿地占用必须持有审批手续，无非法侵占绿地行为；经审批同意占用的， 要全过程跟踪，严格控制施工作业面； 经批准临时占用的绿地，做到按时收回，并监督恢复。 - 绿地每天定期进行安保巡查。广场二班实施安保。 |

3.16古树名木养护质量标准

养护质量标准

#### 保持植株的自然形态和面貌，具有较好的景观效果。

2.植株的保护性支撑物和棚架支撑必须与植株协调。

3.植株无病枝、枯枝、腐烂枝和多余的萌蘗枝。无未处理的树洞和创伤。

4.基本无病虫害危害现象，植株上无影响生长的寄生植物。

5.保护区内无影响植株生长的建筑物、构筑物等。地面覆盖物必须有利植株生长。

6. 保护区内必须排水通畅，无积水。

7. 植株必须有保护标牌，位置要明显，字迹要清晰。

8.保护区内的设施（如围栏、驳岸、避雷针）必须完整美观、安全有效。

9.保护区内无垃圾、杂草。

10.建立一树一档，有动态养护记录，历史资料齐全。

第五章  南京市江宁区政府采购合同格式

南京市江宁区秦淮河干流江宁段堤防管养项目合同

（供参考）

项目编号：

项目名称：南京市江宁区秦淮河干流江宁段堤防管养项目

采购单位：

成交单位 ：

签订日期 ：

| 采购人（以下称甲方）： | 供应商：（以下称乙方） |
| --- | --- |
| 住所地： | 住所地： |

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照采购结果签订本合同。

第一条  合同标的

乙方根据甲方要求提供下列服务：南京市江宁区秦淮河干流江宁段堤防管养项目。

服务内容：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 秦淮河西北村至东山大桥段堤防、句容河右岸解溪河河口至秦淮河堤防管理养护服务 | 1 | 项 |
| 2 | 秦淮河西北村至东山大桥段临水岸边保洁服务 | 1 | 项 |
| 3 | 秦淮河江宁段巡查便道的养护服务 | 1 | 项 |
| 4 | 牛首山河入秦淮河河口湿地公园的养护服务 | 1 | 项 |
| 5 | 秦淮河武夷广场绿化及设施的养护和秦淮河吉印大道桥至洋桥段左右岸管理范围内树木的管理养护服务 | 1 | 项 |

第二条 项目负责人：             （身份证号），              （注册证号）

第三条  合同总价款

本合同项下服务总价款为（大写）人民币，分项价款在“分项报价表”中有明确规定。

本合同总价款包括但不限于供应商服务费、工本费、工资、保险费、差旅费、专家评审费、劳务费、国家强制缴纳的各种社会保障资金、各项税费、供应商认为需要的其他费用等本合同履行产生的所有费用。

第四条  组成本合同的有关文件

下列关于        号标的招投标文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）中标通知书；

（2）乙方提供的投标文件和报价表；

（3）技术规格响应表；

（4）投标承诺/服务承诺；

（5）采购文件及补遗文件；

（6）甲乙双方商定的其他文件等。

第五条  权利保证

乙方应保证为甲方提供服务不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第六条  质量保证

乙方提供的服务必须全部达到采购文件各项要求，国家或行业有规定的，还要符合相应规定。服务期满前，乙方应根据甲方要求提供完整的文档资料，并配合甲方做好相关后续事项的衔接工作。

第七条  交付使用和验收

1、乙方应当在合同签订后天    内完成采购文件规定的项目并交付甲方使用。采购文件有约定的，从其约定。

2、甲方自行组织或视情邀请相关专家或国家认可的质量检测机构参加验收，乙方提供的服务不符合采购文件和合同规定的，甲方有权拒收，乙方并承担验收费用等。

第八条  合同款支付

1. 本合同项下所有款项均以人民币支付。

2. 本合同项下的采购资金由甲方支付，乙方向甲方开具发票。

3.付款条件：

第一次付款：合同签订后，半年度考核为合格（考核得分85分及以上）以上，支付合同价款的50%；

第二次付款：截止本年度10月末考核为合格（考核得分85分及以上）以上，支付合同价款的80%；

第三次付款：第一年度剩余两个月的尾款在第二年上半年付清。

第一年年终考核不合格（考核得分85分以下），扣除其不合格月份养护费用（费用按合同价平均分配至12个月）。

如续签第二年度合同，则第二年度的付款条件按照第一年度的付款条件执行。

4.采购服务时间为两年，合同一年一签。采购人先与中标供应商签订为期一年的合同，合同期满后，根据区财政预算控制与考核要求，采购人决定是否与成交供应商续签下一年度合同。如区财政无该项目的第二年预算或成交供应商没达到考核要求，则采购人不续签第二年度合同。

第九条  违约责任

1、甲方无正当理由拒收服务、拒付服务款的，由甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。

2、甲方未按合同规定的期限向乙方支付合同价款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5% 。

3、如乙方不能按期交付服务的，乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金。

4、乙方逾期交付的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额的5‰的滞纳金。如乙方逾期交付达10天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。乙方逾期交付的，今后参加政府采购信誉将受到影响。

5、乙方在承担违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

6、乙方虚假承诺，或经权威部门检测提供的服务不能满足采购文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，乙方应向甲方支付不少于合同总价30%赔偿金。

第十条  合同的变更和终止

1、除《政府采购法》第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，在三年内不得参加南京市江宁区水务局组织的政府采购活动。

第十一条  合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十二条  争议的解决

1、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则向南京市江宁区人民法院提起诉讼。

2、在诉讼期间，本合同应继续履行。

第十三条  诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照采购文件要求和承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十四条  合同生效及其他

1、本合同自签订之日起生效。

2、本合同一式捌份，甲乙双方各执叁份，一份交采购代理机构存档，一份报送政府采购监督管理部门备案。

3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

| 甲方（委托方）：（盖章） | 乙方：（盖章） |
| --- | --- |
| 法定代表人： | 法定或委托代表人： |
| 电话： | 电话： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 日期： 年 月 日 | 日期： 年 月 日 |

第六章 投标文件格式

正本/副本

南京市江宁区秦淮河干流江宁段堤防管养项目

JSZC-320115-ZXTD-G2024-0012

投标文件

供应商名称：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

年月日

- 评分索引表

| 评分项目 | 在投标文件中的页码位置 |
| --- | --- |

- 投标文件目录

请投标单位编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价。

一、供应商资格声明函

南京市江宁区水务局 ：

你们项目名称：南京市江宁区秦淮河干流江宁段堤防管养项目（项目编号为：JSZC-320115-ZXTD-G2024-0012）招标文件（包括更正公告，如果有的话）收悉，我们经详细审阅和研究，现决定参加投标。

1、我们郑重承诺：我们是符合采购文件中规定的供应商，并严格遵守采购文件中的规定，本投标文件中提供的所有材料均是真实有效的。

2、我们已详细审核全部采购文件及其有效补充文件，我们接受采购文件的所有的条款和规定。我们放弃对采购文件任何误解的权利，提交投标文件后，不对采购文件本身提出质疑。否则，属于不诚信和故意扰乱采购活动行为，我们将无条件接受处罚。

3、我们同意按照本采购文件第二章“投标供应商须知”的规定，本投标文件的有效期为从开标之日起计算的九十天，在此期间，本投标文件将始终对我们具有约束力，并可随时被接受。如果我们中标，本投标文件在此期间之后将继续保持有效。

4、我们同意提供采购代理机构要求的有关本次采购的所有资料。

5、我们理解，你们无义务必须接受投标报价最低的投标，并有权拒绝所有的投标。同时也理解你们不承担我们本次投标的费用。

6、如果我们中标，为执行合同，我们将按供应商须知有关要求提供必要的履约保证。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

地址：

电话：传真：

日期：	年	月	日

二、特定资格要求的证明文件

（无）

- 三、法人授权书

南京市江宁区水务局 ：

本授权书宣告：

委托单位：

地址：    法定代表人：

受托人：   姓名    性别：    出生日期：  年  月  日

所在单位：   职务：

身份证：     联系方式:

兹委托受托人合法地代表我单位参加南京市江宁区水务局 组织的项目名称：南京市江宁区秦淮河干流江宁段堤防管养项目（项目编号为：JSZC-320115-ZXTD-G2024-0012）的采购活动，受托人有权在该投标活动中，以我单位的名义签署投标书和投标文件，与招标代理机构协商、澄清、解释并执行一切与此有关的事项。

受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我均予以承认。受托人无转委托权。

委托期限：至上述事宜处理完毕止。

附：授权代表身份证：

供应商：（盖章）

法定代表人（签字或签章）：

年月日

- 四、小微企业声明函

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库(2020)46号）的规定，本公司（联合体）参加（ 单位名称 ）的（ 项目名称 ）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部为符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下

1.  （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所羼行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.  （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所羼行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商(盖章)：

日期：

备注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。2.在所属企业类型前的内打“√”。

- 五、残疾人福利性单位声明函或监狱企业证明

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（盖章）：

日期：

- 属于监狱企业的证明文件（若供应商为监狱企业须提供）

提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

六、分项报价表

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 秦淮河西北村至东山大桥段堤防、句容河右岸解溪河河口至秦淮河堤防管理养护服务 | 1 | 项 |  |  |
| 2 | 秦淮河西北村至东山大桥段临水岸边保洁服务 | 1 | 项 |  |  |
| 3 | 秦淮河江宁段巡查便道的养护服务 | 1 | 项 |  |  |
| 4 | 牛首山河入秦淮河河口湿地公园的养护服务 | 1 | 项 |  |  |
| 5 | 秦淮河武夷广场绿化及设施的养护和秦淮河吉印大道桥至洋桥段左右岸管理范围内树木的管理养护服务 | 1 | 项 |  |  |
| 总计（元） |  |  |  |  |  |

注：报价为含税价。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

- 七、技术要求响应及偏离表

项目编号：JSZC-320115-ZXTD-G2024-0012

项目名称：南京市江宁区秦淮河干流江宁段堤防管养项目

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 符合/正偏离/负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 招标文件第四章 采购需求 秦淮河西北村至东山大桥段堤防、句容河右岸解溪河河口至秦淮河堤防管理养护服务“功能、性能、配置要求”实质性要求 |  |  |
| 2 | 招标文件第四章 采购需求 秦淮河西北村至东山大桥段水面保洁服务“功能、性能、配置要求”实质性要求 |  |  |
| 3 | 招标文件第四章 采购需求 秦淮河江宁段巡查便道的养护服务“功能、性能、配置要求”实质性要求 |  |  |
| 4 | 招标文件第四章 采购需求 牛首山河入秦淮河河口湿地公园的养护服务“功能、性能、配置要求”实质性要求 |  |  |
| 5 | 招标文件第四章 采购需求 秦淮河武夷广场绿化及设施的养护和秦淮河吉印大道桥至洋桥段左右岸管理范围内树木的管理养护服务“功能、性能、配置要求”实质性要求 |  |  |
| 6 | … |  |  |

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

注：1.按照项目需求中的要求详细填列。

2.行数不够，可自行添加。

3.请如实填写偏离表，如果虚假响应，将被暂停进入南京市江宁区政府采购活动。

4.供应商可根据各个需求表的内容填报技术规格响应表，但技术规格响应表的内容必须对其相对应的供货需求的内容全部响应，否则，该投标将可能被视为非实质性响应性投标而被拒绝。

5.	若完全响应无偏离，则在表格中写“符合无偏离”。

- 八、商务要求响应及偏离表

项目编号：JSZC-320115-ZXTD-G2024-0012

项目名称：南京市江宁区秦淮河干流江宁段堤防管养项目

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 符合/正偏离/负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

注：1.按照项目需求中的要求详细填列。

2.行数不够，可自行添加。

3.请如实填写偏离表，如果虚假响应，将被暂停进入南京市江宁区政府采购活动。

4.	若完全响应无偏离，则在表格中写“符合无偏离”。

- 九、开标一览表

项目编号：JSZC-320115-ZXTD-G2024-0012

项目名称：南京市江宁区秦淮河干流江宁段堤防管养项目

| 1 | 投标报价 | 大写：人民币 小写：￥ | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 项目负责人 |  |  |
| 3 | 合同履行期限 |  |  |
| 4 | 其它 | （如有优惠条件须在此注明） |  |
| 5 | 供应商是否属于小微型企业 |  | 填写“是”或“否 |

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

注意:投标报价应包括采购文件所规定的招标范围的全部内容。

- 十、拟参与本项目技术人员一览表

项目编号：JSZC-320115-ZXTD-G2024-0012

项目名称：南京市江宁区秦淮河干流江宁段堤防管养项目

| 序号 | 职务 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 执业资格 | 职称 | 在本项目从事的岗位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 项目成员 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | … |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |

如果行、列数不够，请自行增加。

供应商（盖章）：

日期：年月日

- 十一、企业业绩表

| 企业业绩 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 规模 | 日期 | 合同价 | 其它情况 |

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

十二、提供“信用中国”网站www.creditchina.gov.cn或中国政府采购网www.ccgp.gov.cn未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单等严重失信记录名单。（提供网页截图）

十三、第一章“招标公告”中《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照；供应商为自然人的，提供其身份证明材料）。

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供参加本次采购活动前的会计报表）。

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或声明）。

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次采购活动前半年内（至少一个月）（2024年6月-2024年11月）依法缴纳税收和社会保障资金的相关资料）。

（5）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）。

（6）法律、行政法规规定的其他条件（提供承诺函）。

承诺函

（采购人）        ：

我单位          （供应商名称）郑重声明：

1、我单位符合法律、行政法规规定的其他条件。

供应商（盖章）：

授权代表签字：

- 日期：  年  月  日

- 十四、《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》 （网站在线打印）

十五、评分标准要求提供的方案或相关证明材料等

注：各供应商根据企业自身实际情况以及对本项目的理解，并结合招标文件第三章评标标准中各评审因素提供相关证明文件，格式自拟。