南京浦口长江江豚保护区高旺河山水林田湖草沙一体化

保护和修复示范工程全过程技术服务

招 标 文 件

项目编号：JSZC-320111-JSJR-G2025-0001

采购人：南京市规划和自然资源局浦口分局

采购代理机构：江苏建瑞工程咨询有限公司

2025年4月

# 第一章 招标公告

项目概况

南京浦口长江江豚保护区高旺河山水林田湖草沙一体化保护和修复示范工程全过程技术服务的潜在供应商应在江苏政府采购网获取采购文件，并于2025年5月13日9点30分（北京时间）前提交投标文件。

一、项目基本情况

1.1项目编号：JSZC-320111-JSJR-G2025-0001

1.2项目名称：南京浦口长江江豚保护区高旺河山水林田湖草沙一体化保护和修复示范工程全过程技术服务

1.3预算金额：人民币1000万元。

1.4最高限价：1000万元，凡报价高于限价的按作废标处理。

1.5采购需求：对南京浦口长江江豚保护区高旺河山水林田湖草沙一体化保护和修复示范工程开展全过程技术服务，完成示范工程所需的全过程技术咨询、项目全流程技术监管、区域生态调查监测评估、工程成效评估、资料汇编、影像资料采集汇总、资金使用协助审核等方面工作，以及其他涉及的资料编制和技术服务工作，具体详见招标文件。

1.6合同履行期限：自合同签订之日起至2027年12月31日（具体时间以通过省级验收合格后一年止）

1.7本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

2.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照；供应商为自然人的，提供其身份证）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供参加本次招标前6个月内至少一个月份的会计报表（至少包括资产负债表和利润表）或2023年度经审计的财务报告（成立不满6个月的无需提供））；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺函）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次采购活动前半年内（至少一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的相关资料，依法享受免缴、缓缴的，提供证明材料）；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺书）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件：无。

2.2落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目非专门面向中小企业（或监狱企业或残疾人福利性单位）采购。

2.3采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件，并提供符合特殊要求的证明材料或者情况说明：具有检验检测机构资质认定证书（CMA）（提供证书扫描上传至电子投标文件）。

三、获取招标文件

3.1时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

3.2地点：网上

3.3方式：网上

3.4售价：0.00元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

4.1提交投标文件截止及开标时间：2025年5月13日9点30分（北京时间）

4.2提交投标文件地点：江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）（以下简称“苏采云”）（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

4.3开标地点：“苏采云”开标大厅

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

6.1本项目在南京公共采购信息网、江苏政府采购网、中国政府采购网网站发布公告。

6.2投标人通过“苏采云”（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章的，详见苏采云官网首页“新CA办理指南”。供应商通过苏采云官网首页进行供应商注册及CA绑定。CA登录后，供应商按《苏采云系统供应商操作手册》进行操作。

操作手册下载地址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html

首次登录“苏采云”系统的新用户，登录网址后，点击“用户注册”--“新CA办理指南”－－获取CA后绑定、登录系统－－采购项目参与－－下载采购文件（文件后缀名为“.kedt”）。

“苏采云”南京地区客服热线025-83633744、025-83633743。

有关本次招标的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）更正公告。

6.3政府采购信用承诺

根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定，参加南京地区政府采购活动的供应商，应以书面形式向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。供应商应尽早做好承诺工作，点击‘南京公共采购信息网’首页（https://njgc.jfh.com/）‘南京市政府采购供应商诚信档案’系统链接打开系统页面（http://180.101.238.212:8280/hodeframe2018_cxda/index.action;jsessionid=769BA9C8E1729422E7173B991C8EC1E5）登录（未注册的供应商应先点击‘供应商注册点这里’并按要求完成注册），然后在“信用记录”模块页面点击“信用记录打印”下载本单位《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，由法定代表人签字并盖单位公章，随响应文件一并递交。

在政府采购资格审查环节，供应商只需提供书面《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，即可替代以下证明材料：

（1）符合国家相关规定的财务状况报告；

（2）依法缴纳税收的证明材料；

（3）依法缴纳社会保障资金的证明材料；

（4）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；

（6）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。

供应商在中标（成交）后，应按采购文件要求，将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标（成交）通知书。

供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺：

（1）供应商被列入严重失信主体名单；

（2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。

6.4 提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》（网站在线打印，法定代表人签字并盖单位公章）

6.5拒绝下述供应商参加本次招标活动：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目的采购活动。

（3）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

7.1采购人信息

名称：南京市规划和自然资源局浦口分局

地址：南京市浦口区康华路20号

联系人：文工

联系电话：025-58538055

7.2采购代理机构信息

名称：江苏建瑞工程咨询有限公司

地址：南京市建邺区江东中路211号凤凰文化广场A座1706室

联系人：邓工

联系电话：025-52389690-8011

7.3项目联系方式

项目联系人：邓工

联系电话：025-52389690-8011

# 第二章 投标人须知

一、总 则

1、适用法律

1.1本次招标，适用《中华人民共和国政府采购法》（以下简称政府采购法）《中华人民共和国政府采购法实施条例》（以下简称政府采购法实施条例）《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件。

2、定义

2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“投标人（供应商）”是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.3“采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构，集中采购机构以外的采购代理机构，是从事采购代理业务的社会中介机构。

2.4“货物和服务”指本招标文件中所述产品及相关服务。

2.5“用户或使用单位”是指使用货物，接受服务的单位。

3、政策功能

3.1政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定的，享受中小企业扶持政策。中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（格式见第六章），否则不得享受相关中小企业扶持政策。（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》国统2017〕213号）。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。中小企业供应商参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（格式见后附件），否则不得享受相关中小企业扶持政策。

3.2政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

3.3政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3.4政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。拟采购产品属于节能产品品目清单规定必须强制采购的，实行强制采购。拟采购产品属于节能产品、环境标志产品品目清单规定优先采购的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，实行优先采购，优先采购的评审标准详见本招标文件第三章。参加政府采购活动的节能产品、环境标志产品投标人应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。

3.5强制采购信息安全产品。参加政府采购活动的信息安全产品投标人应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由国家信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。

3.6进口产品政策

（1）除招标公告载明接受进口产品参加外，不允许进口产品参加。进口产品认定依照《财政部关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）的规定。

（2）允许进口产品参加的，满足需求的国内产品可以参加。

（3）允许进口产品参加的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品。

3.7未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

二、招标文件构成

4、招标文件组成

招标文件包括以下主要内容：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标标准；

（4）采购需求；

（5）合同主要条款及格式；

（6）投标文件格式及附件。

如标书制作工具中格式和内容与“南京公共采购信息网/江苏政府采购网/中国政府采购网”发布的招标文件不一致的，以上述网站发布的招标文件为准。

4.2 招标的最小单位是标段。招标货物数量及技术要求中未分标段的，投标人对要求提供的货物和服务不得部分投标；招标货物数量及技术要求中已经分标段的，可以以标段为单位投标。

4.3 采购代理机构如果要求投标人按照招标文件规定提交备选投标方案的，投标人可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。

4.4招标文件中要求的产品品牌或型号，是采购人根据项目所要实现的功能推荐的品牌或型号，仅供投标人参考，并不是限制条件。

5、招标文件的澄清或者修改

5.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

5.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

5.3 投标人应在提交投标文件截止时间前，关注原公告媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交投标文件，并承担由此产生的相应责任。

三、投标文件的编制

6、投标文件的语言、计量单位、货币和编制

6.1投标人提交的投标文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

6.2投标人所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

6.3投标人应用人民币报价。投标产品如果是进口产品的，应提供人民币与外币之间的汇率。

6.4 投标文件应按照招标文件的规定编写并制作目录。

6.5投标人应在投标文件中写清相应的项目编号、项目名称、投标人全称、地址、电话、传真等。

6.6投标人根据招标文件载明的标的采购项目实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。

7、联合体投标：本项目不接受联合体投标。

7.1 采购项目如接受联合体投标的，两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加投标。

7.2 联合体各方之间应当签订联合体协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合体协议连同投标文件一并提交。联合体各方签订联合体协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。

7.3 政府采购合同分包履行的，中标供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包项目供应商就分包项目承担责任，中标供应商与分包供应商之间应该签订分包意向协议。

7.4 享受中小企业扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

7.5 预留份额的采购项目中，组成联合体或者接受分包的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。未预留份额的采购项目或采购包中，组成联合体或者接受分包的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

8、投标文件的组成

8.1投标人应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在《商务响应偏离表》和《技术要求响应及偏离表》等处逐条标明满足与否。对带星号（“*”）的技术条款必须在投标文件中提供技术支持资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等），未提供技术支持资料的，视为未对招标文件实质性要求作出响应，评审时不予认可。

8.2 投标文件由商务、技术、价格以及其他部分内容组成。投标文件目录及有关格式按招标文件“第六章 投标文件格式及附件”的要求编制。

9、投标文件的商务内容

9.1商务部分内容是证明投标人有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求，包括但不限于下列文件（（1）－（5）所述材料不得有缺失或提供不全或不满足招标文件的实质性要求）：

（1）投标函（投标申请及声明）（格式见第六章）；

（2）法人授权书（格式见第六章）；

（3）投标人资格资信证明文件

（4）开标一览表及附表（格式见第六章）；

（5）《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》；

（6）《商务响应偏离表》；

（7）第三章评标标准中对应的所需证明材料（如有自行添加）；

（8）要求采购人提供的配合（如有自拟并自行添加）；

（9）其他（投标人认为有必要提供的声明和文件，如有，自行拟定并添加）。

10、投标文件的技术内容

技术部分内容是证明投标人提供的货物和服务是合格的、并符合招标文件要求的证明文件，以及对货物和服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸、数据或其他证明文件等。提供的货物和服务如与招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。包括但不限于下列文件：

（1）技术说明或服务方案；

（2）《技术要求响应及偏离表》；

（3）服务承诺；

（4）投标人拟投入本项目的设备、人员情况一览表；

（5）投标人认为需要提供的其他技术资料。

11、投标文件的价格内容

11.1价格部分内容是对采购标的价格构成的说明，招标文件如无特别说明，每一项货物及服务仅接受一个价格。

11.2报价应包含为履行本项目合同项下所有义务的全部含税费用（包括但不限于货物设计、制造、包装、仓储、运输装卸、保险、安装、调试及其材料及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金），以及投标人认为需要的其他费用等。

11.3投标人的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

11.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

11.5 投标人应在《开标一览表》《分项报价表》等标明投标货物和服务的单价、总价以及分项报价等。

11.6 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标报价明细表中的投标总报价一致，如不一致不作为无效投标处理，评标时以开标一览表中价格为准。

11.7本项目预算为：详见第一章。

12、投标文件的其他部分

12.1 其他部分由投标人根据编制投标文件需要提供的其他相关文件组成。

12.2如标书制作工具中格式和内容与“南京公共采购信息网、江苏政府采购网、中国政府采购网”发布的招标文件不一致，以上述网站发布的招标文件为准。

13、投标保证金（本项目无需缴纳投标保证金）

14、投标有效期

14.1 自开标之日起90天内投标有效，投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

14.2 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购代理机构可要求投标人同意延长投标有效期，这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝这种要求，并且不影响投标保证金的退还。接受延长投标有效期的投标人将不会要求和允许修正其投标，而只会被要求相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，有关投标保证金的退还规定在延长了的有效期内继续有效。

15、投标文件签署

15.1 投标文件应按照招标文件要求加盖电子公章，否则视为无效投标。

16、投标费用

16.1 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论招标结果如何，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

16.2 招标代理服务费及评委费：本次招标，采购人参照《招标代理服务收费管理暂行办法》（国家发展计划委员会“计价格【2002】1980号”）代理招标收费基准费率标准的60%计算，评委费按实计取，成交人在领取成交通知书前向采购代理机构支付招标代理服务费和评委费。本项费用无需在投标报价表中单列。

16.3开标公证费：无。

四、投标文件的递交

17、投标文件的递交

17.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。招标代理机构拒绝接收提交投标文件截止时间后上传的任何电子投标文件。

18、投标文件的解密

18.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。

18.3 投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件解密不成功的，做无效投标处理。

19、投标文件的修改和撤回

19.1投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

19.2 投标截止时间之后，投标文件不得撤回；如撤回，投标保证金不予退还。

20、诚实信用

20.1投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

20.2在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

五、开标、评标与定标

21、开标

21.1 代理机构在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。“苏采云”系统公布各投标人名称和投标价格。

21.2 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.3投标人不足3家的，不得开标。

21.4 投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，“苏采云”系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

21.5公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人依法报财政部门批准，经批准后，可变更为其他采购方式采购。

22、评标

22.1 评标委员会

22.1.1评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（一）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（二）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（三）对投标文件进行比较和评价；

（四）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（五）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

22.1.2 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，独立开展评审工作。

22.2 评标程序

22.2.1 投标文件的资格性检查。公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

22.2.2投标文件的符合性审查。评标委员会对通过资格性检查的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。投标文件有下列情况之一的，在符合性检查时按照无效投标处理：

（1）投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的；

（2）投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的；

（3）同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的；

（4）投标文件未按照招标文件要求加盖电子公章的；

（5）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（6）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（7）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（8）投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其他实质性要求的；

（9）现行法律、法规、规章和招标文件规定的其他无效情形。

22.2.2.1 实质性要求是指本招标文件中用带星号（“*”）、“必须”或“应（应当）”等其他文字说明的商务和技术要求。

22.2.2.2未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将通过“苏采云”系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。

22.2.2.3有下列情形之一的予以废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因苏采云系统故障造成开标不成功的；

（5）因重大变故，采购任务取消的。

（6）投标人以明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且不能证明其报价合理性的。

22.2.3澄清有关问题。

22.2.3.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

22.2.3.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

22.2.3.3接到评委会澄清、说明和补正要求的，投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

22.2.3.4投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

22.2.3.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，并由评标委员会通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

22.2.3.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评委会联系。

22.2.3.7评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

22.2.4比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

22.3 评标方法和标准

22.3.1评标方法分为最低评标价法和综合评分法。本次招标的评标方法和标准，详见本招标文件第三章。

22.3.2最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

采用最低评标价法评标时，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对投标人的投标价格进行任何调整。

22.3.3综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

评审因素，包括价格、技术、商务等。

评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。

评标总得分＝F1×A1＋F2×A2＋……＋Fn×An

F1、F2……Fn分别为各项评审因素的得分；

A1、A2、……An 分别为各项评审因素所占的权重（A1＋A2＋……＋An＝1）。

因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

23、确定中标人

23.1 采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

23.2采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

23.3 中标人确定后，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，中标公告期为1个工作日，公告的同时向中标人发出中标通知书。中标人可在中标结果公告届满之日起三十日内，登录苏采云系统下载。

因系统存储空间有限，中标结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《中标通知书》服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

23.4 中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

23.5 所有投标文件不论中标与否，均不退回。

24、编写评标报告

24.1评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

25、评标过程的保密性

25.1 采购人和采购代理机构将采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。

25.2 任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。

25.3 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料等，均不向投标人及与评标无关的其他人员透露。

六、签订合同

26、签订合同

26.1采购人与中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

26.2除继续履行将损害国家利益和社会公众利益的，政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。放弃或拒绝签订合同的，中标人不得参加对该项目重新开展的采购活动，投标保证金不予退还，不收取投标保证金的项目，中标人应向采购人支付采购人为招标所发生的相关费用，由财政部门列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。

26.3采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

26.4中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

26.5 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

26.6 采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。

七、质疑和投诉

27、质疑

27.1供应商对招标活动事项有疑问的，可以向采购代理机构提出询问，采购代理机构将依法作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

27.2提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

27.3供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件送达采购人或采购代理机构。

供应商应知其权益受到损害之日，是指：对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起七个工作日内提出；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

27.4 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求（具体条款）；

（四）事实依据（具体条款）；

（五）必要的法律依据（具体条款）；

（六）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

质疑函应当使用中文。相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。

27.5质疑函应当现场提交至采购代理机构联系人处，提交时应出示有效身份证明。未按上述要求提交质疑函的，质疑不予受理。

27.6 投标人不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。投标人或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

27.7采购代理机构在收到投标人的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面或在网站公告形式通知质疑投标人和其他有关投标人，答复的内容不涉及商业秘密。

28、投诉

28.1质疑供应商对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

28.2供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

28.3投诉人对政府采购监督管理部门的投诉处理决定不服或者政府采购监督管理部门逾期未作处理的，可以依法申请行政复议或者向人民法院提起行政诉讼。

28.4 投诉人有下列行为之一的，属于严重失信行为，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其一至三年内参加政府采购活动。

（1）投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的；

（2）采用捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料等方式进行虚假、恶意投诉。

证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

29、其他

29.1本项目根据江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知（苏财购〔2023〕65号）规定，执行绿色采购需求标准。

# 第三章 评标标准

本项目采用综合评分法，评分统计方法采用百分制（满分100分），将全部评委评分直接进行算术平均，小数点后保留2位。

| 序号 | 评分因素 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价（满分10分） | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/有效投标报价）*10。 |
| 2 | 项目实施方案（满分20分） | 1、方案内容齐全、结构完整、表述准确、条理清晰，完全满足项目需要，具有很好的科学性和合理性，可操作性强，得20分； 2、方案内容基本齐全、结构基本完整，表述较准确、条理较清晰，基本满足项目需要，具有较好的科学性和合理性，可操作性较强，得15分； 3、方案内容有缺失、结构不够完整，表述不够准确、条理不够清晰，难以满足项目需要，科学性和合理性较差，不具有可操作性，得10分。 4、方案内容差、结构不完整，表述不准确、条理不清晰，不满足项目需要，科学性和合理性差，不具有可操作性，得5分。 5、未提供不得分。 |
|  | 拟采用的技术路线（满分7分） | 1、技术路线科学合理，能满足采购需求，操作可行，得7分； 2、技术路线基本合理，基本满足采购需求，操作可行性一般，得5分； 3、技术路线合理性一般，不能够满足采购需求，难以操作，得3分； 4、技术路线合理性差，无法操作，得1分； 5、未提供不得分。 |
|  | 工作进度计划承诺及保证措施（满分7分） | 1、工作周期满足工作需要，进度计划合理，针对性强，得7分； 2、工作周期基本满足工作需要，进度计划一般，针对性一般，得5分； 3、工作周期不满足工作需要或者内容欠缺，得3分。 4、工作周期内容差，得1分； 5、未提供不得分。 |
|  | 成果质量及保证措施 （满分7分） | 1、成果质量及保证措施满足工作需要，保证措施科学、合理具有先进性，措施得当，针对性强，得7分； 2、成果质量及保证措施基本满足工作需要，保证措施一般，针对性一般，得5分； 3、成果质量及保证措施不满足工作需要或者内容欠缺，得3分。 4、成果质量及保证措施内容差或者无法实施，得1分。 5、未提供不得分。 |
|  | 人员配备方案 （满分7分） | 1、针对本项目的管理及工作体系的人员配备齐全、对本类型的项目实施经验丰富，得7分。 2、针对本项目的管理及工作体系的人员比较配备齐全、对本类型的项目实施有经验，得5分。 3、针对本项目的管理及工作体系的人员配备一般、对本类型的项目实施经验较少，得3分。 4、针对本项目的管理及工作体系的人员配备差、无对本类型的项目实施经验，得1分。 5、未提供不得分。 |
|  | 内容完整性和编制水平 （满分2分） | 1、投标文件内容完整、真实、资料齐全、严谨周密，编制水平优（文件层次分明，章节清晰，编码完整，不掉页、缺页、错页，无含义不明确、同类问题表述不一致情况，无明显文字和计算错误的内容等），得2分； 2、投标文件内容完整、真实、齐全，编制水平良好，得1.5分； 3、投标文件内容基本完整，编制水平一般，得1分； 4、投标文件内容不完整、不真实，编制差，得0.5分； 5、未提供不得分。 |
| 3 | 企业实力 （满分8分） | 证书： 1、投标人提供检验检测机构资质认定证书（CMA），检测范围包括水和废水得2分，检测范围包括土壤和水系沉积物得2分，最高得4分。 （提供相关证明材料扫描上传至电子投标文件，未提供或提供不符合要求的不得分） 设备： 1、投标人具有水质检测仪器检测设备得1分。 2、投标人具有气相色谱仪器检测设备得1分。 3、投标人具有GNSS仪器得1分。 4、投标人具有无人测量船得1分。 （提供设备购置发票或租赁合同扫描上传至电子投标文件，未提供或提供不符合要求的不得分）。 |
|  | 企业业绩 （满分9分） | 投标人2020年4月1日以来承担过水环境类或生态保护修复类项目业绩，每有一个得3分，最高得9分。（提供相关证明材料扫描上传至电子投标文件，未提供或提供不符合要求的不得分，时间以合同或项目任务书签订时间为准。不提供不得分。若合同或项目任务书无法体现项目时间、类型等的须另附业主证明等相关证明材料。） |
|  | 项目负责人（满分5分） | - 项目负责人具备水工环专业正高级工程师职称（含教授级、研究员级）的得3分，水工环专业高级工程师职称的得2分，水工环专业工程师职称的得1分。 2、项目负责人具备环境影响评价工程师职业资格的得2分，没有不得分。 （提供职业资格证书、职称证书扫描上传至电子投标文件，且提供投标单位为其缴纳的社保证明（投标截止时间往前推算近三个月中任意一个月），未提供或提供不符合要求的不得分，专业以职称证书为准）。 |
|  | 项目组成员（满分18分） | 1、每投入一名水工环专业高级工程师及以上职称的得1分，工程师职称的得0.5分，限评8人，最高得8分；本项提供职称证书，专业以职称证书为准。 2、每投入一名遥感或者测绘专业高级工程师及以上职称的得1分，工程师职称的得0.5分，限评4人，最高得4分；本项提供职称证书，专业以职称证书为准。 3、每投入一名实验测试专业高级工程师及以上职称的得1分，工程师职称的得0.5分，限评3人，最高得3分；本项提供职称证书，专业以职称证书为准。 4、每投入一名会计或者审计或者经济类专业高级工程师及以上职称的得1分，工程师职称的得0.5分，限评3人，最高得3分；本项提供职称证书，专业以职称证书为准。 （提供职称证书扫描上传至电子投标文件，且提供投标单位为其缴纳的社保证明（投标截止时间往前推算近三个月中任意一个月），未提供或提供不符合要求的不得分，项目组成员不含项目负责人。每人只能参加一项打分，不得重复计分）。 |

说明：

1、在评标过程中，评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于项目建设成本的，投标人应作出书面说明并提供相关证明材料（证明材料应包含但不限于人工、材料、其他成本等，证明材料应该通过第三方会计事务所或相关有资质的审计公司证明方有效）。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价投标，其投标作废标处理。

2.小微企业价格扣除

2.1对于专门面向中小企业或小型、微型企业的项目，只面向中小企业或小型、微型企业采购。对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.监狱和戒毒企业的价格扣除

3.1 本项目对监狱和戒毒企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.2 监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

3.3 监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

4.残疾人福利性单位的价格扣除

4.1 本项目对残疾人福利性单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

4.2 残疾人福利性单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。

4.3 残疾人福利性单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

5.监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

# 第四章 采购需求

一、项目背景

根据江苏省财政厅 江苏省自然资源厅 江苏省生态环境厅《关于组织申报2024年度省级山水林田湖草沙一体化保护和修复示范工程的通知》《关于下达2024年省级山水林田湖草沙一体化保护和修复示范工程补助资金的通知》文件，浦口区申报了《南京浦口长江江豚保护区高旺河山水林田湖草沙一体化保护和修复示范工程》。为保障工程项目科学、安全、高质量实施，落实申报方案和绩效目标要求，计划实施南京浦口长江江豚保护区高旺河山水林田湖草沙一体化保护和修复示范工程全过程管理项目，对南京浦口长江江豚保护区高旺河山水林田湖草沙一体化保护和修复示范工程开展全过程技术服务，完成示范工程所需的全过程技术咨询、项目全流程技术监管、区域生态调查监测评估、工程成效评估、资料汇编、影像资料采集汇总、资金使用协助审核等方面工作，以及其他涉及的资料编制和技术服务工作。

二、任务清单及要求

（一）全过程技术咨询

依据《山水林田湖草生态保护修复工程指南（试行）》和报省自然资源厅备案的《南京浦口长江江豚保护区高旺河山水林田湖草沙一体化保护和修复示范工程实施方案》，并按照上级主管部门及甲方要求，为示范工程项目实施提供全过程技术咨询服务。在子项目实施方案深化、工程设计、施工建设、竣工验收、后期管护等阶段，为保障项目顺利实施提供咨询服务，对项目过程性材料进行技术审核报关，分析可能存在的潜在风险，提出解决对策和改进建议，确保项目过程性资料符合上级部门审核要求，子项目按规定要求完成绩效目标；协助进行示范工程管理相关系统平台信息填报，以及其他涉及的报送资料编制工作。

子项目实施方案深化阶段，指导相关技术单位依据《国土空间生态保护修复工程实施方案编制规程》及相关行业规范，在申报方案的基础上，衔接工程设计，开展产生生态绩效指标的子项目实施方案编制工作，明确各子项目的绩效目标、建设内容、修复措施、时序安排、投资概算与资金渠道等。工程设计和施工建设阶段，咨询是否落实实施方案绩效目标、建设内容、资金渠道、进度安排要求，采取的工程措施是否符合科学修复要求，以及耕地、生态保护红线等管控要求。竣工验收阶段，协助上级主管部门开展竣工验收工作，指导建设方整理相关验收材料。后期管护阶段，为建设方后期管护制度建立、管护方案制定、管护责任和管护资金落实等方面情况提供技术咨询。

（二）项目全流程技术监管

在资料收集、实地踏勘的基础上，对工程项目情况作全面分析，编写项目监管工作方案。主要包括重点围绕工程进度、资金执行、绩效考核、工程质量、工程验收等关键环节进行监管的工作计划和方案，指导项目建设管理工作科学有序开展。

充分利用卫星遥感、测绘、现场调查等技术手段，对纳入示范工程的项目进行全流程监测监管，全面掌握山水林田湖草沙一体化保护修复工程项目的进展情况与成效。根据项目监管工作需要，采用现场踏勘、问询交流、查阅资料、数据分析等方式，定期或不定期赴项目现场实地核查、巡查，协助甲方组织召开由相关主管部门、项目建设单位以及采购人等单位参加的项目监管例会，协助甲方开展项目监督检查以及对发现问题整改督促。编写与项目监管相关的现场巡查记录、会议纪要、沟通记录等资料以及能够反映项目建设实际情况的实地核查记录、现场照片、视频等实地核查材料。

重点包括：（1）内容一致性。核查实施方案、各项目的工程设计和实际建设内容三者是否一致，实际建设内容与省级山水工程相关要求和目标任务是否一致。重点核实项目的建设目标和预期成效、采取的生态保护修复措施、资金筹措方式、进度安排等方面的一致性。（2）绩效完成度。对照省级下达绩效目标中的三级绩效指标值，核查各项目绩效指标完成情况以及省级和地方配套资金实际到位和执行情况，对完成情况较差的指标进行分析并提出改进措施。（3）合规合理性。核查各项目实施过程中的立项、审批、管理等手续的合规性，重点核实项目建设是否符合耕地与永久基本农田保护、生态保护红线、生态空间管控区域管理相关规定，是否符合自然保护地、林地和湿地管理相关规定，是否符合环评、防洪、水土保持、河湖管理、通航等相关规定，是否符合工程招标采购、竣工验收、合同履约等相关规定，是否存在重复治理、过度治理或边治理边破坏（污染）以及盆景工程等省级山水工程负面清单问题，是否存在审计督察关注问题，工程造价和招标采购价格是否合理，后期管护是否落实责任主体和资金。（4）管理规范性。核查各项目的组织管理制度、工程监理制度、财务管理制度、采购管理制度、安全管理制度、档案管理制度等是否健全规范，核查项目立项、审批、招标采购、财务、监理、验收、安全等台账资料整理归档是否规范、完整，核查项目建设期间是否存在不良记录。

完成项目全流程监管工作方案1份、项目月度监管简报25份（具体期数根据示范工程项目完成时间确定）、项目季度监管报告8份（具体期数根据示范工程项目完成时间确定）、项目全流程监管工作总结报告1份，以及相关文档资料、影像资料1套。

（三）生态调查监测评估

按照《国土空间生态保护修复工程成效评估规范（TD∕T1102-2024）》要求，开展工程区全域生态系统多源遥感监测和生态系统关键点位地面观测，并对工程区域开展生态系统结构、质量、服务功能综合评价，以及工程项目绩效评价，为省级山水工程成效评估和省级验收提供技术支撑。

在资料收集、实地踏勘、对工程项目情况作全面分析的基础上，编制开展工程区生态调查监测评估工作方案。采用卫星遥感、实地调查、采样测试等技术手段，开展工程区域“天—空—地”一体化的生态系统全要素状况监测。

（1）区域生态本底调查：按照《国土空间生态保护修复工程成效评估规范（TD∕T1102-2024）》要求，在资料收集、实地踏勘、对工程项目情况作全面分析的基础上，编制开展工程区生态监测评估工作方案。采用卫星遥感、实地调查、采样测试等技术手段，在工程项目施工前开展工程区现场生态本底调查，调查内容包括长江、河流岸线调查、水土环境调查、植被调查，以及相关水质、土壤、水生生物样品采集等。每个子项目实施区域根据自然地理条件、工程建设内容和规模布设水环境、水生态、土壤、植被等调查点位，要求水环境调查样品（含地表水、地下水）采集测试不少于80个、水生态调查样品采集测试不少于40个、土壤调查样品采集测试不少于60个、植被调查点位不少于60个。完成生态调查监测评估工作方案1份和区域生态本底调查报告1份。

（2）生态系统监测评估：按照《国土空间生态保护修复工程成效评估规范（TD∕T1102-2024）》要求，采用卫星遥感、实地调查、采样测试等技术手段，开展工程区域“天—空—地”一体化的生态系统全要素状况监测。具体包括：开展工程区2026、2027年度两期现场生态监测，监测内容包括长江、河流岸线监测、水土环境监测、植被监测，以及相关水质、土壤、水生生物样品采集等；并构建科学合理的生态系统评价指标体系，基于工程区生态本底调查与生态监测数据，对工程区域开展生态系统结构、质量、服务功能综合评价。

每个子项目实施区域根据自然地理条件、工程建设内容和规模布设水环境、水生态、土壤、植被等监测点位，要求每期水环境监测样品（含地表水、地下水）采集测试不少于80个、水生态监测样品采集测试不少于40个、土壤监测样品采集测试不少于60个、植被监测点位不少于60个，按季度开展生态遥感监测8期（具体期数根据示范工程项目完成时间确定）；完成年度生态监测评估报告2份。

（四）工程成效评估

依据《山水林田湖草生态保护修复工程指南（试行）》《国土空间生态保护修复工程成效评估规范（TD∕T1102-2024）》等文件，以及报省自然资源厅备案的《南京浦口长江江豚保护区高旺河山水林田湖草沙一体化保护和修复示范工程实施方案》、子项目设计、绩效评价报告、验收成果和相关监测评估结果，采用实地调研、公众调查、专家论证、类比分析等相结合的技术手段，通过定量和定性相结合的方法，综合考虑工程项目建设任务完成情况、社会效益、生态效益、经济效益、可持续影响等方面构建科学的工程绩效评价体系，根据实地考察结果，分析项目实施后，生态修复各分项目标和总体目标的实现情况，客观评估生态修复工程实施的成效，为省级山水工程成效评估和省级验收提供技术支撑。协助主管部门按照省自然资源厅要求编制年度绩效自评价报告。

预计需完成示范工程成效评估报告1份、年度绩效自评报告3份。

（五）整理汇编资料

依据《国土空间生态保护修复工程验收规范（TD∕T 1069-2022）》《江苏南水北调东线湖网地区山水林田湖草沙一体化保护和修复工程及资金管理暂行办法》等文件，依据实施方案确定的约束性和引导性目标、绩效指标以及工程建设内容等，协助上级主管部门开展竣工验收工作，整理汇编相关验收材料，包括项目立项文件、项目实施方案、施工设计、相关合同文件、施工总结报告、监理工作总结、审计报告、绩效评价报告、竣工验收表、竣工验收意见、土地利用变化情况表等，确保符合省级验收要求。

开展项目实施过程性档案材料管理，包括项目立项批复、项目建设涉及的前置审批手续、设计方案、相关招投标合同、施工过程、监理过程、工程质量检测证明、工程完工自验等方面材料的收集、整理，确保符合上级主管部门资料归档要求。

（六）其他

1、影像资料采集汇总

根据项目需求，定期或不定期赴实地进行项目实施现场过程性影像采集，包括高质量照片和视频影像，作为项目后期验收、宣传的重要素材。协助甲方开展示范工程成果展示宣传，宣传省级山水工程的重大意义，营造良好社会氛围。

2、资金使用协助审核

依据《重点生态保护修复治理资金管理办法》《江苏南水北调东线湖网地区山水林田湖草沙一体化保护和修复工程及资金管理暂行办法》等文件，组建财会经济类专业技术人员，协助甲方对示范工程子项目资金使用情况进行审核，包括省级财政资金和地方资金使用情况，资金拨付环节相关佐证资料、资金集中支付和报账情况、资金使用公开公示情况，以及项目预算管理、资金管理、合同管理、政府采购、报销审批、资产管理等各项财务内部控制制度执行情况，及时发现资金使用中存在的不规范行为，提出整改完善对策，确保专项资金使用合法合规。

三、预期成果

1、全流程技术咨询

相关技术咨询记录表。

2、项目全流程监管成果

成果应包括但不限于工作方案、月度监管简报、季度监管报告、工作总结报告以及相关文档资料、影像资料。

（1）项目监管工作方案；

（2）项目月度监管简报，具体期数根据示范工程项目完成时间确定；项目季度监管报告，具体期数根据示范工程项目完成时间确定；项目监管工作总结报告。

（3）项目监管实地核查记录、会议纪要、沟通记录等文档资料；项目监管现场照片、视频等影像资料。

3、生态调查监测评估成果

成果包括生态调查监测评估工作方案、区域生态本底调查报告、年度生态监测评估报告。

4、工程成效评估成果

成果包括工程成效评估报告、年度绩效自评价报告。

5、项目宣传影像资料。

四、服务期限

合同履行期限：自合同签订之日起至2027年12月31日（具体时间以通过省级验收合格后一年止）

五、其他

1、本项目约定的费用包括服务期限内完成该项目工作所需的所有费用，包含人工费（包括人员工资、福利费、加班费、食宿、社会保险费用、人身意外伤害险等）、设备工具费、税费、利润、政策性文件规定和合同所包含的所有风险、责任等各项应有费用，采购人不另行承担其他任何费用。投标单位在报价时应充分考虑政策性调整、市场风险等因素，相关费用计入投标报价。中标后发生的政策变化或市场风险所引起的费用变化一律不再调整。投标单位的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

2、采购人不组织现场踏勘，供应商可对项目现场及周围环境进行踏勘，以便获取须自己负责的有关编制响应文件和签署合同所需的所有资料。踏勘现场所发生的费用由供应商自己承担；供应商应确保其踏勘现场人员的人身安全。

3、南京浦口长江江豚保护区高旺河山水林田湖草沙一体化保护和修复示范工程实施方案已上传至百度网盘（链接：https://pan.baidu.com/s/1VLZF1PcqsMsVjcJJNhGC0A提取码：srif），请自行下载，未下载的视为了解所有内容。

# 第五章 合同主要条款及格式

南京浦口长江江豚保护区高旺河山水林田湖草沙一体化

保护和修复示范工程全过程技术服务合同

| 工 程 名 称： | # 南京浦口长江江豚保护区高旺河山水林田湖草沙一体化保护和修复示范工程全过程技术服务 |
| --- | --- |
| 工 程 地 点： | 浦口区江浦街道、桥林街道 |
| 甲 方： |  |
| 乙 方： |  |
| 签 订 日 期： | 2025年 月 日 |

甲方：

南京浦口城乡建设集团有限公司(集中建设实施单位）

乙方：

根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述事项协商一致，订立本合同。

第一条 合同标的及服务期限

1.乙方根据甲方要求提供下列服务：南京浦口长江江豚保护区高旺河山水林田湖草沙一体化保护和修复示范工程全过程技术服务

2.合同履行期限：

自合同签订之日起至2027年12月31日（具体时间以通过省级验收合格后一年止）

3.工作内容：对南京浦口长江江豚保护区高旺河山水林田湖草沙一体化保护和修复示范工程开展全过程技术服务，完成示范工程所需的全过程技术咨询、项目全流程技术监管、区域生态调查监测评估、工程成效评估、资料汇编、影像资料采集汇总、资金使用协助审核等方面工作，以及其他涉及的资料编制和技术服务工作，具体详见附件2。

4.服务地点：浦口区江浦街道、桥林街道。

5.质量要求：各阶段资料齐全，符合国家及行业现行的标准和规范。

第二条 计量与合同价款

本合同价款采用固定总价形式，合同价款为：¥：         元（大写：人民币        ）。

1.本合同项下所有款项均以人民币支付。

2.本合同项下的采购资金由甲方支付，乙方向甲方开具发票。

3.付款方式：

（1）合同签订后预付合同价的10%；

（2）完成区域生态本底调查、2025年度项目技术监管工作，提交相应报告，通过甲方认可后，支付至合同价的50%；

（3）完成2026年度生态监测评估、项目技术监管工作，提交相应报告，通过甲方认可后，支付至合同价的70%；

（4）南京浦口长江江豚保护区高旺河山水林田湖草沙一体化保护和修复示范工程通过省级竣工验收后支付至合同价的90%；

（5）合同服务期满，合同服务内容通过结算审核后，付至结算审计价的100%。

备注:甲方每次支付乙方合同价款前，乙方向甲方开具满足要求的等额发票，否则甲方有权延迟付款且不承担违约责任。

第三条 甲方义务

1.甲方应按照专用条件和技术要求约定，无偿向乙方提供工程有关的资料。在本合同履行过程中，甲方应及时向乙方提供最新的与工程有关的资料。

2.甲方应协调项目过程中必要的外部关系，为乙方履行本合同提供必要的外部条件。

3.甲方应授权一名熟悉工程情况的代表，负责与乙方联系。甲方应在双方签订本合同后7天内，将甲方代表的姓名和职责书面告知乙方。当甲方更换甲方代表时，应提前7天通知乙方。

4.甲方应在专用条件约定的时间内，对乙方以书面形式提交并要求审核或作出决定的事宜，给予书面答复。逾期未答复的，视为甲方认可。

5.甲方应及时审批乙方提交的相关文件，协调并解决在项目过程中由乙方提出的重大问题。

6.甲方应按本合同约定，向乙方支付价款。

第四条 乙方义务

1.乙方应组建满足工作需要的项目机构，配备必要的办公与咨询服务所需的仪器设备。项目机构的主要人员应具有相应的资格条件。

2.本合同履行过程中，项目组人员应保持相对稳定，以保证工作正常进行。

3.乙方可根据工程进展和工作需要调整项目机构人员。乙方更换全项目负责人时，应提前7天向甲方书面报告，经甲方同意后方可更换；乙方更换项目机构其他乙方人员，应以相当资格与能力的人员替换，并通知甲方。

4.乙方应及时更换有下列情形之一的乙方员工：

（1）在本项目中或其他工作中存在严重过失行为的；

（2）有违法行为的，包括但不限于涉嫌违反治安管理处罚法、受到行政处罚等；

（3）涉嫌犯罪的，包括但不限于被采取刑事强制措施、被检察机关提起公诉、被法院判处刑事处罚等；

（4）涉嫌违反党纪政纪，包括但不限于被纪检监察机关立案调查或给予纪律处分等；

（5）不能胜任岗位职责的；

（6）严重违反职业道德，包括但不限于泄露商业秘密、利用职务之便谋取私利等；

（7）专用条件约定的其他情形。

5.甲方可要求乙方更换不能胜任本职工作的项目机构人员。

6.乙方应遵循职业道德准则和行为规范，严格按照法律法规、工程建设有关标准及本合同履行职责。

7.在本合同履行期内，乙方应在现场保留工作所用的图纸、报告及记录工作的相关文件。项目结束后，应当按照甲方要求将有关文件归档。

第五条 权利保证

1.乙方应保证为甲方提供服务任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。若有任何第三方声称乙方向甲方所提供服务任何一部分侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利，而对甲方进行诉讼或索赔，乙方应当负责解决，并赔偿甲方就此承担的全部损失和费用，包括但不限于上述侵权指控中所产生的一切诉讼费用、调查费用、律师费用、和解金额或生效法律文书中规定的赔偿金额。

2.甲方向乙方提供的全部资料及乙方提交的全部成果资料，乙方不得以任何方式转让或提供给第三方使用，也不得用作履行本合同之外的目的。

3.乙方在合同签订前和签订时已确定采用的专利、专有技术的使用费应包含在签约价款中。

第六条 质量保证

乙方提供的服务必须全部达到合同要求，国家或行业有规定的，还要符合相应规定。服务期满前，乙方应根据甲方要求提供完整的文档资料，并配合甲方做好与本项目相关任务的衔接工作。

第七条 违约责任

1.甲方无正当理由拒绝验收或拒付款的，甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。

2.甲方未按合同规定的期限向乙方支付合同款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的万分之五的滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5%。

3.如乙方不能按期交付服务的，每迟延1天，乙方应向甲方支付相当于合同标的总额万分之五的违约金；迟延超过30天的，甲方有权解除合同、要求乙方退还全部已收款项并向甲方赔偿相当于合同标的总额10%的违约金。

4.乙方在承担违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

5.乙方虚假承诺，或经相关部门验收提供的服务不能满足合同要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，乙方应向甲方退还全部已收款项并支付不少于合同总价10%赔偿金。

6.乙方所交的成果资料等不符合合同规定标准的，甲方有权拒收成果资料，乙方愿意修改完善但逾期交付的，按乙方逾期交付处理。乙方拒绝修改完善的，甲方可单方面解除合同、要求乙方退还全部已收款项并向甲方赔偿相当于合同标的总额10%的违约金。

7.当本合同一方发生一切违反本合同的行为而使非违约方遭受任何损害、损失、增加支出或承担额外责任，包括因此而发生的费用，如律师费、诉讼费、保全保险费、公证费、调查取证费、执行费等，非违约方有权获得违约方全额赔偿，并且本合同约定有违约金的违约方还需向非违约方另行支付违约金。

第八条 合同的变更和终止

1.本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2.除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，保证金不予退还。

3.由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

第九条 分包

1. 乙方应当将资质范围外的服务内容分包给具备相应资质条件的服务机构，但是分包单位的确认必须经甲方的认可。乙方作为总包单位，就分包服务内容承担连带责任。

2. 乙方不得将自身资质条件内的服务内容转包给第三人，或将其承包的全部服务内容肢解后以分包的名义转包给第三人。

3.乙方违反以上约定进行非法转包或违法分包的，一经发现，即使最终成果通过验收，乙方亦应向甲方另行支付相当于合同标的总额10%的违约金。

第十条 争议的解决

1.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（1）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向南京仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

2.在诉讼期间，本合同应继续履行。

第十一条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照采购文件要求和承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十二条 合同订立及生效

1.合同订立时间：    年    月    日

2.合同订立地点：南京市浦口区

3.本合同一式    份，具有同等法律效力，双方各执    份。

4.本合同双方约定：甲方和乙方的法定代表人或其授权代表在协议书上签字并盖章后本合同生效。未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。双方认可的来往传真、电报、会议纪要等，均为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

（以下无正文）

（以下为签署页）

| 甲方：（盖章） | 乙方：（盖章） |
| --- | --- |
| 法定代表人或委托代理人：（签字） | 法定代表人或委托代理人：（签字） |
| 地址： | 地址： |
| 邮编： | 邮编： |
| 电话： | 电话： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 开户名称： | 开户名称： |
| 帐号： | 帐号： |
| 时间： | 时间： |
| 集中建设实施单位（盖章） |  |
| 法定代表人或委托代理人：（签字） |  |
| 地址： |  |
| 邮编： |  |
| 电话： |  |
| 开户银行： |  |
| 开户名称： |  |
| 帐号： |  |
| 时间： |  |

附件1：项目机构人员配备表

| 序号 | 职务 | 姓名 | 专业 | 年龄 | 执业 资格 | 注册号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |

附件2：服务需求

一、项目背景

根据江苏省财政厅 江苏省自然资源厅 江苏省生态环境厅《关于组织申报2024年度省级山水林田湖草沙一体化保护和修复示范工程的通知》《关于下达2024年省级山水林田湖草沙一体化保护和修复示范工程补助资金的通知》文件，浦口区申报了《南京浦口长江江豚保护区高旺河山水林田湖草沙一体化保护和修复示范工程》。为保障工程项目科学、安全、高质量实施，落实申报方案和绩效目标要求，计划实施南京浦口长江江豚保护区高旺河山水林田湖草沙一体化保护和修复示范工程全过程管理项目，对南京浦口长江江豚保护区高旺河山水林田湖草沙一体化保护和修复示范工程开展全过程技术服务，完成示范工程所需的全过程技术咨询、项目全流程技术监管、区域生态调查监测评估、工程成效评估、资料汇编、影像资料采集汇总、资金使用协助审核等方面工作，以及其他涉及的资料编制和技术服务工作。

二、任务清单及要求

（一）全过程技术咨询

依据《山水林田湖草生态保护修复工程指南（试行）》和报省自然资源厅备案的《南京浦口长江江豚保护区高旺河山水林田湖草沙一体化保护和修复示范工程实施方案》，并按照上级主管部门及甲方要求，为示范工程项目实施提供全过程技术咨询服务。在子项目实施方案深化、工程设计、施工建设、竣工验收、后期管护等阶段，为保障项目顺利实施提供咨询服务，对项目过程性材料进行技术审核报关，分析可能存在的潜在风险，提出解决对策和改进建议，确保项目过程性资料符合上级部门审核要求，子项目按规定要求完成绩效目标；协助进行示范工程管理相关系统平台信息填报，以及其他涉及的报送资料编制工作。

子项目实施方案深化阶段，指导相关技术单位依据《国土空间生态保护修复工程实施方案编制规程》及相关行业规范，在申报方案的基础上，衔接工程设计，开展产生生态绩效指标的子项目实施方案编制工作，明确各子项目的绩效目标、建设内容、修复措施、时序安排、投资概算与资金渠道等。工程设计和施工建设阶段，咨询是否落实实施方案绩效目标、建设内容、资金渠道、进度安排要求，采取的工程措施是否符合科学修复要求，以及耕地、生态保护红线等管控要求。竣工验收阶段，协助上级主管部门开展竣工验收工作，指导建设方整理相关验收材料。后期管护阶段，为建设方后期管护制度建立、管护方案制定、管护责任和管护资金落实等方面情况提供技术咨询。

（二）项目全流程技术监管

在资料收集、实地踏勘的基础上，对工程项目情况作全面分析，编写项目监管工作方案。主要包括重点围绕工程进度、资金执行、绩效考核、工程质量、工程验收等关键环节进行监管的工作计划和方案，指导项目建设管理工作科学有序开展。

充分利用卫星遥感、测绘、现场调查等技术手段，对纳入示范工程的项目进行全流程监测监管，全面掌握山水林田湖草沙一体化保护修复工程项目的进展情况与成效。根据项目监管工作需要，采用现场踏勘、问询交流、查阅资料、数据分析等方式，定期或不定期赴项目现场实地核查、巡查，协助甲方组织召开由相关主管部门、项目建设单位以及采购人等单位参加的项目监管例会，协助甲方开展项目监督检查以及对发现问题整改督促。编写与项目监管相关的现场巡查记录、会议纪要、沟通记录等资料以及能够反映项目建设实际情况的实地核查记录、现场照片、视频等实地核查材料。

重点包括：（1）内容一致性。核查实施方案、各项目的工程设计和实际建设内容三者是否一致，实际建设内容与省级山水工程相关要求和目标任务是否一致。重点核实项目的建设目标和预期成效、采取的生态保护修复措施、资金筹措方式、进度安排等方面的一致性。（2）绩效完成度。对照省级下达绩效目标中的三级绩效指标值，核查各项目绩效指标完成情况以及省级和地方配套资金实际到位和执行情况，对完成情况较差的指标进行分析并提出改进措施。（3）合规合理性。核查各项目实施过程中的立项、审批、管理等手续的合规性，重点核实项目建设是否符合耕地与永久基本农田保护、生态保护红线、生态空间管控区域管理相关规定，是否符合自然保护地、林地和湿地管理相关规定，是否符合环评、防洪、水土保持、河湖管理、通航等相关规定，是否符合工程招标采购、竣工验收、合同履约等相关规定，是否存在重复治理、过度治理或边治理边破坏（污染）以及盆景工程等省级山水工程负面清单问题，是否存在审计督察关注问题，工程造价和招标采购价格是否合理，后期管护是否落实责任主体和资金。（4）管理规范性。核查各项目的组织管理制度、工程监理制度、财务管理制度、采购管理制度、安全管理制度、档案管理制度等是否健全规范，核查项目立项、审批、招标采购、财务、监理、验收、安全等台账资料整理归档是否规范、完整，核查项目建设期间是否存在不良记录。

完成项目全流程监管工作方案1份、项目月度监管简报25份（具体期数根据示范工程项目完成时间确定）、项目季度监管报告8份（具体期数根据示范工程项目完成时间确定）、项目全流程监管工作总结报告1份，以及相关文档资料、影像资料1套。

（三）生态调查监测评估

按照《国土空间生态保护修复工程成效评估规范（TD∕T1102-2024）》要求，开展工程区全域生态系统多源遥感监测和生态系统关键点位地面观测，并对工程区域开展生态系统结构、质量、服务功能综合评价，以及工程项目绩效评价，为省级山水工程成效评估和省级验收提供技术支撑。

在资料收集、实地踏勘、对工程项目情况作全面分析的基础上，编制开展工程区生态调查监测评估工作方案。采用卫星遥感、实地调查、采样测试等技术手段，开展工程区域“天—空—地”一体化的生态系统全要素状况监测。

（1）区域生态本底调查：按照《国土空间生态保护修复工程成效评估规范（TD∕T1102-2024）》要求，在资料收集、实地踏勘、对工程项目情况作全面分析的基础上，编制开展工程区生态监测评估工作方案。采用卫星遥感、实地调查、采样测试等技术手段，在工程项目施工前开展工程区现场生态本底调查，调查内容包括长江、河流岸线调查、水土环境调查、植被调查，以及相关水质、土壤、水生生物样品采集等。每个子项目实施区域根据自然地理条件、工程建设内容和规模布设水环境、水生态、土壤、植被等调查点位，要求水环境调查样品（含地表水、地下水）采集测试不少于80个、水生态调查样品采集测试不少于40个、土壤调查样品采集测试不少于60个、植被调查点位不少于60个。完成生态调查监测评估工作方案1份和区域生态本底调查报告1份。

（2）生态系统监测评估：按照《国土空间生态保护修复工程成效评估规范（TD∕T1102-2024）》要求，采用卫星遥感、实地调查、采样测试等技术手段，开展工程区域“天—空—地”一体化的生态系统全要素状况监测。具体包括：开展工程区2026、2027年度两期现场生态监测，监测内容包括长江、河流岸线监测、水土环境监测、植被监测，以及相关水质、土壤、水生生物样品采集等；并构建科学合理的生态系统评价指标体系，基于工程区生态本底调查与生态监测数据，对工程区域开展生态系统结构、质量、服务功能综合评价。

每个子项目实施区域根据自然地理条件、工程建设内容和规模布设水环境、水生态、土壤、植被等监测点位，要求每期水环境监测样品（含地表水、地下水）采集测试不少于80个、水生态监测样品采集测试不少于40个、土壤监测样品采集测试不少于60个、植被监测点位不少于60个，按季度开展生态遥感监测8期（具体期数根据示范工程项目完成时间确定）；完成年度生态监测评估报告2份。

（四）工程成效评估

依据《山水林田湖草生态保护修复工程指南（试行）》《国土空间生态保护修复工程成效评估规范（TD∕T1102-2024）》等文件，以及报省自然资源厅备案的《南京浦口长江江豚保护区高旺河山水林田湖草沙一体化保护和修复示范工程实施方案》、子项目设计、绩效评价报告、验收成果和相关监测评估结果，采用实地调研、公众调查、专家论证、类比分析等相结合的技术手段，通过定量和定性相结合的方法，综合考虑工程项目建设任务完成情况、社会效益、生态效益、经济效益、可持续影响等方面构建科学的工程绩效评价体系，根据实地考察结果，分析项目实施后，生态修复各分项目标和总体目标的实现情况，客观评估生态修复工程实施的成效，为省级山水工程成效评估和省级验收提供技术支撑。协助主管部门按照省自然资源厅要求编制年度绩效自评价报告。

预计需完成示范工程成效评估报告1份、年度绩效自评报告3份。

（五）整理汇编资料

依据《国土空间生态保护修复工程验收规范（TD∕T 1069-2022）》《江苏南水北调东线湖网地区山水林田湖草沙一体化保护和修复工程及资金管理暂行办法》等文件，依据实施方案确定的约束性和引导性目标、绩效指标以及工程建设内容等，协助上级主管部门开展竣工验收工作，整理汇编相关验收材料，包括项目立项文件、项目实施方案、施工设计、相关合同文件、施工总结报告、监理工作总结、审计报告、绩效评价报告、竣工验收表、竣工验收意见、土地利用变化情况表等，确保符合省级验收要求。

开展项目实施过程性档案材料管理，包括项目立项批复、项目建设涉及的前置审批手续、设计方案、相关招投标合同、施工过程、监理过程、工程质量检测证明、工程完工自验等方面材料的收集、整理，确保符合上级主管部门资料归档要求。

（六）其他

1、影像资料采集汇总

根据项目需求，定期或不定期赴实地进行项目实施现场过程性影像采集，包括高质量照片和视频影像，作为项目后期验收、宣传的重要素材。协助甲方开展示范工程成果展示宣传，宣传省级山水工程的重大意义，营造良好社会氛围。

2、资金使用协助审核

依据《重点生态保护修复治理资金管理办法》《江苏南水北调东线湖网地区山水林田湖草沙一体化保护和修复工程及资金管理暂行办法》等文件，组建财会经济类专业技术人员，协助甲方对示范工程子项目资金使用情况进行审核，包括省级财政资金和地方资金使用情况，资金拨付环节相关佐证资料、资金集中支付和报账情况、资金使用公开公示情况，以及项目预算管理、资金管理、合同管理、政府采购、报销审批、资产管理等各项财务内部控制制度执行情况，及时发现资金使用中存在的不规范行为，提出整改完善对策，确保专项资金使用合法合规。

三、预期成果

1、全流程技术咨询

相关技术咨询记录表。

2、项目全流程监管成果

成果应包括但不限于工作方案、月度监管简报、季度监管报告、工作总结报告以及相关文档资料、影像资料。

（1）项目监管工作方案；

（2）项目月度监管简报，具体期数根据示范工程项目完成时间确定；项目季度监管报告，具体期数根据示范工程项目完成时间确定；项目监管工作总结报告。

（3）项目监管实地核查记录、会议纪要、沟通记录等文档资料；项目监管现场照片、视频等影像资料。

3、生态调查监测评估成果

成果包括生态调查监测评估工作方案、区域生态本底调查报告、年度生态监测评估报告。

4、工程成效评估成果

成果包括工程成效评估报告、年度绩效自评价报告。

5、项目宣传影像资料。

四、服务期限

合同履行期限：自合同签订之日起至2027年12月31日（具体时间以通过省级验收合格后一年止）

# 第六章 投标文件格式及附件

投标文件

项目名称：

招标编号：

投标人名称：（加盖电子公章）

日期：

目录（置于封面后一页）

（注：供应商根据附件顺序编制投标文件并制作目录（须生成页码））

附件一、开标一览表

开标一览表

项目名称：项目编号：

| 投标报价 |  |
| --- | --- |
| 服务时间 |  |
| 投标标的是否全部由小微企业提供 | （填写“是”或“否） |
| 备注 | 项目负责人： |

投标单位（加盖电子公章）：

法定代表人或授权代表（签字或签章）：

说明：

- 本项目仅接受一个价格，不得填报有选择性报价方案。如有优惠条款须注明，但不得影响报价，影响项目履约交付。

2、“投标标的是否全部由小微企业提供”栏内填写“是”或“否”。如填写“是”，投标人应按招标文件要求提供《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》、《属于监狱企业的证明文件》。如未按要求提供、填写，不享受价格扣除。

附件二、法人授权委托书格式

法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-320111-JSJR-G2025-0001号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

附件三、投标函格式

投标函

致：江苏建瑞工程咨询有限公司

根据贵方的JSZC-320111-JSJR-G2025-0001号招标文件，正式授权下述签字人_________________（姓名）代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：

邮编：

电话：

传真：

投标人开户行：

账户：

日期：________年____月____日

附件四、投标分项报价表格式（自拟）

附件五、技术要求响应及偏离表格式

技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

附件六、商务响应偏离表格式

商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注： 行数不够，可自行添加。

附件七、技术说明与服务方案

技术方案及服务承诺应根据采购人对项目的要求、评标标准的要求及项目本身的特点编写，内容应包括但不限于以下内容：

附件八、拟参与本项目服务人员一览表

拟参与本项目服务人员一览表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 专业 | 学历 | 执业 资格 | 证书号 | 技术职称 | 相关工作年限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位（加盖电子公章）：

附件九、投标人类似业绩情况表

投标人类似业绩情况表

| 序号 | 项目名称 | 业主单位 | 项目 规模 | 获奖 情况 | 签约及服务时间 | 联系人及电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位（加盖电子公章）：

附件十、企业声明函格式

中小企业声明函（工程、服务）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合 体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员  	人，营业收入为 	    万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员  	人，营业收入为  	万元，资产总额为 	  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日　　　　　期：    年     月    日

注1：为方便供应商识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，供应商可填写企业所属的行业和指标数据自动生成企业规模类型测试结果。

注2：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注3：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

属于监狱企业的证明文件

（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）

节能产品认证证书

（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）

环境标志产品认证证书

（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）

进口产品转让技术、消化吸收再创新方案

（对于允许进口产品参加的项目）

附件十一、无重大违法记录声明格式

无重大违法记录声明

江苏建瑞工程咨询有限公司：

我单位（供应商名称）郑重声明：

我单位参加政府采购活动前3年内在经营活动中（在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录，且不是失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人：（公章）

日期：年月

附件十二、资格资信证明文件

附件十三、《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》（网站在线打印，法定代表人签字并盖单位公章）

附件十四、承诺书

附件十五、投标需要的其他材料