- 总 说 明

工程名称：南京市交通运输综合行政执法监督局五支队办公大楼配电房消险改造项目施工 一、工程概况：建设地点位于江苏省南京市鼓楼区热河南路101号运政大厦，修复面积约3690.15m2。本次招标范围为南京市交通运输综合行政执法监督局五支队办公大楼配电房消险改造项目施工。 二、工程量清单编制范围：南京市交通运输综合行政执法监督局五支队办公大楼配电房消险改造项目施工，主要包括主楼及辅楼外立面墙消险改造，包括外立面拆除、防水修复；屋顶渗漏修复；窗户更换；空调室外机移位、外墙管线拆除及恢复等，具体详见图纸及工程量清单。 三、工程量清单编制依据： 1.建设单位提供的：《五支队办公大楼改造施工图》电子图，出图日期：2024.4； 2.《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB50854-2013、《通用安装工程工程量计算规范》GB50856-2013等； 3.苏建价（2014）448号文省住房城乡建设厅关于《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013） 及其9本工程量计算规范的贯彻意见； 4.《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014）、《江苏省房屋修缮工程计价表》(2009)； 5.《江苏省建设工程费用定额》（2014）； 6.拟定的招标文件； 7.相关标准图集以及现行有关清单编制文件； 8.省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知苏建价（2016）154号文； 9.省住房和城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知苏建函价（2019）178号文； 10.省住房和城乡建设厅关于建筑工人实名制费用计取方法的公告（2019）第19号文； 11.省住房城乡建设厅关于调整建设工程按质论价等费用计取方法的公告（江苏省住房和城乡建设厅公告〔2018〕第24号）；关于贯彻执行《省住房城乡建设厅关于调整建设工程按质论价等费用计取方法的公告》的通知（宁建建监字〔2018〕528号）； 12.对于清单项目特征中表述不完整或不清楚的地方，以设计图纸为准，投标人报价时应根据现场实际情况结合设计图纸综合考虑。投标人具有核查工程量清单及图纸的义务，若踏勘现场、工程量清单项目、数量等与图纸出现不一致，投标人在澄清答疑过程中未及时提出，即视为投标人对工程量清单、图纸已认可。 四、编制说明： 1.工程质量要求：合格。 2.专业工程暂估价：详见工程量清单，以工程量清单为准。 3.本工程暂列金额：详见工程量清单，以工程量清单为准。 4.本工程暂定材：无暂定材，详见工程量清单，以工程量清单为准。 5.本工程甲供材：无甲供材，详见工程量清单，以工程量清单为准。 6.本工程不需创建省/市级文明工地，无国/市优质结构工程要求；对于江苏省、南京市相关部门对工程施工要求所发的文件规定，特别是对于工程围挡、扬尘控制等的要求，请投标人在报价中充分考虑，结算时不得增加与此有关的费用。 7.工程量清单中每一个项目的综合单价及措施费中，应包括人工费、材料费、机械费、管理费、利润以及现行取费中的有关费用、有关文件规定的调价、场内外运输、机械进退场、临时设施、材料周转、二次倒运、赶工措施、机械停置、噪音排污、围挡、夜间施工费、管线调查与保护、交通协调以及根据本招标文件要求的风险金等全部费用。图纸要求及相关技术标准内的要求须考虑在投标报价中。 8.措施费项目清单中，内容仅供参考，投标人可根据工程实际与施工组织设计进行增补，但不得更改已列措施项目，结算时除工程变更引起施工方案改变外，承包人不得以招标工程措施项目清单缺项为由要求新增措施项目。 9.投标单位所报工程量清单综合单价应包括完成招标文件及其附件规定的工程量清单项目所需的全部费用，其内含：①包括分部分项工程费、措施费、其它项目费和规费、税金；②包括完成每分部分项工程所含全部工程内容的费用；③包括完成每项工程内容所需的全部费用；④工程量清单项目中没有体现的，施工中又必须发生的工程内容所需的费用；⑤考虑风险因素而调整的费用；⑥因招标人在招标文件中的要求而发生的费用；⑦作为有经验的承包商按照合同条款及相关规定判定交付竣工产品还应计列的其他费用；⑧按照技术方案要求交付竣工产品应该计列的相关费用；⑨其他应当计取的费用。 10.本工程量清单作为投标人报价的基础之一，投标人应结合招标文件、施工图纸、现场实际情况、取费文件、技术规范等确定投标报价。 11.本项目由于使用单位现场办公对施工场地、施工条件和临设场地所造成的影响，以及配合大楼物业管理要求所产生的费用请投标人在报价中充分考虑，结算时不得增加与此有关的费用。 12.请投标人自行查勘现场，对于现场是否满足所有临时设施、施工场地的搭设要求，请投标人在报价中充分考虑本项目施工的特殊性，结算时不得增加与此有关的费用。 13.投标人对工程量清单有任何疑问，应于招标文件规定的疑问提交截止日前提出，如未提出，中标后相应单价不再调整，且必须按设计图纸完成所有工作内容。 14.本工程施工外部协调工作由投标人负责，投标人应充分考虑周边地域情况，并将此费用考虑在投标报价中，结算时发包人不再为此增加费用。 15.投标人在填写工程量清单的每一项综合单价和合价时均应结合招标文件、技术规范、设计施工图纸和现场勘察情况，谨慎仔细地进行报价。工程量清单特征描述不全时，应当综合考虑施工规范、地方规章等的要求，所产生的费用计入投标报价中；清单特征中未描述的，但计价规范中注明的工程内容，承包人在报价时应充分考虑“工程内容”而产生的费用，列入相应投标报价中，实施过程中费用不调整。 16.工程量清单外的费用：工程量清单项目（包括实体性消耗和措施性消耗）中没有体现的，施工中又必须发生的工作内容所需的费用，如：包括但不限于临时设施费、脚手架费、垂直运输费、主要材料构件的二次包装防护费、原材料的二次搬运费、场外运输费、摊销费、吊装费、施工降效补贴费、成品保护费等，由各投标人根据现场实际施工场地考察的情况并结合各自条件情况自行计入报价。 17.本工程中施工的实际损耗，自行综合考虑在本次报价中，不另增加费用。 18.所有清单项目内涉及建筑垃圾的清理及外运，综合考虑在报价内，结算不予调整。 19.材料的采购、保管费投标人须自行考虑投标报价中，结算时不再调整。 20.本工程量清单应与投标须知、合同通用条款、专用条款、技术规范及设计图纸等同时阅读，相互补充，分部分项工程量清单项目特征内容描述不详的，以招标图纸及清单计价规范为准，同时如有疑问应在规定时间内向招标人（或招标代理机构）提出，一旦中标后一律不调增。 21.大型机械进出场无论是否按项列出，费用总价包干使用，结算时不增加费用。 22.施工单位应严格遵守安全文明施工相关要求，严格执行扬尘控制“五达标一公示”标准，生活污水及扬尘污染应按照谁污染谁治理原则，以上相关费用应含在报价中，结算不调整。 五、工程量清单编制中需说明的其他事项 （一）拆除工程 1.除用于回填的土方外，所有开挖后的余土方都必须外运，外运所发生的运距请投标人在报价中充分考虑，包括堆土场保洁及覆盖等费用全部由投标人支付。产生的渣土不得随意倾倒，发生的渣土外运，投标人须按照城市管理局及甲方等相关主管部门的相关规定及意见综合考虑建筑垃圾的倒运、临时堆放及外运。如投标人违反渣土管理部门或其他相关单位、部门的规定，偷倒或漏缴相关费用时，造成第三方或发包人损失时，由承包人承担； 2.拆除项目钢筋、钢材、门窗等的残值回收费用（回收率及回收单价由投标人自行考虑）归施工方，投标报价时残值费用须计入综合单价； 3.施工单位拆除前及拆除过程中应考虑相关保护措施，在清单报价中综合考虑，结算不予调整，如因施工单位施工原因造成破坏或功能损坏，需原样修复完成； 4.现场拆除前施工区域内原建筑物内、外遗留的生活垃圾等废弃物，投标人自行踏勘现场，包含在其余现场所有垃圾拆除及外运中，结算不再另行增加费用。 （二）土建、加固工程 1．对于所有墙面、地面等阴阳角、中间接缝的处理，请投标人在报价中充分考虑，结算时不得增加相关费用； 2．投标单位应自行考察现场，充分考虑设备现场布置调整，墙面阴阳角垂直度、平整度偏差以及门洞局部偏位，水电局部管道绕行增加量均在投标报价中，结算不予调整； 3．招标图纸中需二次深化设计的内容，由投标单位自行深化完善后报价，中标后不得要求增加费用，深化设计图纸须经招标人确认，且确保通过供电部门的验收，验收不合出现返工，投标人须无条件接受，且不增加费用，最终满足相关设计、验收规范。投标单位应根据现场施工条件及进度要求，综合考虑施工各项措施工费用，结算不予调整； 4．投标人应充分考察施工现场，如图示找平层厚度不够或图示找平层现场厚度不足，应根据现场实际厚度进行补足或凿除，投标报价中综合考虑，结算时不予调整； 5．本工程中施工的实际损耗，自行综合考虑在本次报价中，不另增加费用； 6．本工程量清单依据设计图纸及结合现场情况计算的，部分特征根据常规工艺进行描述，施工单位报价时除依据清单外，还应参照设计文件（包括设计说明中的施工规范）及装修装修施工规范等报价，施工单位也可根据本单位常规工艺报价并施工，但必须符合有关规范及验收标准，施工节点及细节做法还须满足设计师要求。施工单位报价时自行考虑以上风险，除设计师修改面层材料外（参照变更处理），否则不因特征描述与实际施工工艺不同，或设计文件约定的工艺做法不明确等原因而调整综合单价； 7.本工程所需的脚手架在土建工程中均已考虑，所需的费用综合考虑投标报价，结算时不再另行增加脚手架子项。