南京市鼓楼区北京西路、宁海路核心片区等2025年景观常态布置项目

招标文件

项目编号：JSZC-320106-JCEC-G2025-0013

江苏省设备成套股份有限公司

2025年1月

目录

第一章招标公告	1

一、项目基本情况	1

二、申请人的资格要求	1

三、获取招标文件	2

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点	2

五、公告期限	2

六、其他补充事宜	2

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系	3

第二章投标人须知	5

一、总则	5

二、招标文件构成	6

三、投标文件的编制	7

四、投标文件的递交	9

五、开标、评标与定标	10

六、签订合同	14

七、质疑和投诉	15

第三章评标标准	17

第四章采购需求	21

一、采购内容	21

二、技术、服务要求	21

第五章主要条款及格式	24

第六章附件	27

# 第一章招标公告

项目概况

南京市鼓楼区北京西路、宁海路核心片区等2025年景观常态布置项目的潜在投标人应在江苏政府采购网获取招标文件，并于2025年2月7日9点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.1项目编号：JSZC-320106-JCEC-G2025-0013

1.2项目名称：南京市鼓楼区北京西路、宁海路核心片区等2025年景观常态布置项目

1.3采购方式：公开招标

1.4预算金额：320万

1.5最高限价：320万

1.6项目概况：为提升鼓楼区2025年日常景观效果，拟启动南京市鼓楼区北京西路、宁海路核心片区等2025年景观常态布置项目，服务期1年，主要服务内容为对鼓楼区内部分道路、广场、游园及节点进行环境布置。

1.7合同履行期限：服务期1年。

1.8行业划分：其他未列明行业

1.9本项目为非专门面向中小企业（或监狱企业或残疾人福利性单位）采购

1.10本项目不接受联合体投标

二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照；供应商为自然人的，提供其身份证）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2023年度或2024年度的财务报表，或投标截止时间前六个月内银行出具的资信证明）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（供应商根据履行采购项目合同需要，提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前半年内至少一个月：提供缴纳税收的凭证；提供缴纳社会保险的凭据），依法享受免缴、缓缴的，提供证明材料；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺书）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件：无

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无

（三）采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件，并提供符合特殊要求的证明材料或者情况说明：提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》；

（四）拒绝下述供应商参加本次招标活动：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目的采购活动。

（3）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、获取招标文件

1自本项目招标公告发布之日至2025年1月26日17:30（北京时间）。

2地点：江苏政府采购网

3获取方式：网上下载

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

4.1提交投标文件截止及开标时间：2025年2月7日9点00分（北京时间）

4.2提交投标文件地点：江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

4.3开标地点：“苏采云”开标大厅

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

6.1本项目在南京公共采购信息网、江苏政府采购网、中国政府采购网网站发布公告。

6.2投标人通过“苏采云”（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章的，详见苏采云官网首页“新CA办理指南”。供应商通过苏采云官网首页进行供应商注册及CA绑定。CA登录后，供应商按《苏采云系统供应商操作手册》进行操作。

操作手册下载地址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html

首次登录“苏采云”系统的新用户，登录网址后，点击“用户注册”--“新CA办理指南”--获取CA后绑定、登录系统--采购项目参与--下载采购文件（文件后缀名为“.kedt”）。

“苏采云”南京地区客服热线025-83633744、025-83633743。

有关本次招标的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）更正公告。

6.3 勘察现场：无

6.4政府采购信用承诺

根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定， 参加南京地区政府采购活动的供应商，应以书面形式向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。供应商应尽早做好承诺工作，点击‘南京公共采购信息网’首页 （https://njgc.jfh.com/）‘南京市政府采购供应商诚信档案’系统链接打开系统页面（http://180.101.238.212:8280/hodeframe2018_cxda/index.action;jsessionid=769BA9C8E1729422E7173B991C8EC1E5）登录（未注册的供应商应先点击‘供应商注册点这里’并按 要求完成注册），然后在“信用记录”模块页面点击“信用记录打印”下载本单位《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，由法定代表人签字并盖单位公章，随响应文件一并递交。未按要求提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》的，该供应商投标文件按无效投标处理。

在政府采购资格审查环节，供应商只需提供书面《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，即可替代以下证明材料：（1）符合国家相关规定的财务状况报告；（2）依法缴纳税收的证明材料；（3）依法缴纳社会保障资金的证明材料；（4）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；（6）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。 供应商在中标（成交）后，应按采购文件要求，将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标（成交）通知书。 供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺：（1）供应商被列入严重失信主体名单；（2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

7.1采购人信息

名称：南京市鼓楼区市政设施综合养护中心

地址：江苏省南京市鼓楼区幕府南路228号

联系人：汪工

联系方式：025-83756179

7.2采购代理机构信息

名 称：江苏省设备成套股份有限公司

地址：南京市清江南路18号鼓楼创新广场D栋1006室

7.3项目联系方式

项目联系人：鲁冰洁

电　话：025-86635016   13776644572

电子邮箱：lubj@jcec.cn

- 第二章投标人须知

一、总则

1、适用法律

1.1本次招标适用《中华人民共和国政府采购法》（以下简称政府采购法）《中华人民共和国政府采购法实施条例》（以下简称政府采购法实施条例）《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件。

2、定义

2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“投标人（供应商）”是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.3“采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构，集中采购机构以外的采购代理机构，是从事采购代理业务的社会中介机构。

2.4“货物和服务”指本招标文件中所述产品及相关服务。

2.5“用户或使用单位”是指使用货物，接受服务的单位。

3、政策功能

3.1政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定的，享受中小企业扶持政策。中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（格式见第六章），否则不得享受相关中小企业扶持政策。（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发<统计上大中小微型企业划分办法（2017）>的通知》国统2017〕213号）。

3.2政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

3.3政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3.4政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。拟采购产品属于节能产品品目清单规定必须强制采购的，实行强制采购。拟采购产品属于节能产品、环境标志产品品目清单规定优先采购的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，实行优先采购，优先采购的评审标准详见本招标文件第三章。参加政府采购活动的节能产品、环境标志产品投标人应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。

3.5强制采购信息安全产品。参加政府采购活动的信息安全产品投标人应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由国家信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。

3.6进口产品政策

（1）除招标公告载明接受进口产品参加外，不允许进口产品参加。进口产品认定依照《财政部关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）的规定。

（2）允许进口产品参加的，满足需求的国内产品可以参加。

（3）允许进口产品参加的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品。

3.7未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

二、招标文件构成

4、招标文件组成

4.1招标文件包括以下主要内容：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标标准；

（4）采购需求；

（5）合同主要条款及格式；

（6）投标文件格式及附件。

如标书制作工具中格式和内容与“南京公共采购信息网/江苏政府采购网/中国政府采购网”发布的招标文件不一致的，以上述网站发布的招标文件为准。

4.2 招标的最小单位是标段。招标货物数量及技术要求中未分标段的，投标人对要求提供的货物和服务不得部分投标；招标货物数量及技术要求中已经分标段的，可以以标段为单位投标。

4.3 采购代理机构如果要求投标人按照招标文件规定提交备选投标方案的，投标人可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。

4.4招标文件中要求的产品品牌或型号，是采购人根据项目所要实现的功能推荐的品牌或型号，仅供投标人参考，并不是限制条件。

5、招标文件的澄清或者修改

5.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

5.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

5.3 投标人应在提交投标文件截止时间前，关注原公告媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交投标文件，并承担由此产生的相应责任。

三、投标文件的编制

6、投标文件的语言、计量单位、货币和编制

6.1投标人提交的投标文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

6.2投标人所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

6.3投标人应用人民币报价。投标产品如果是进口产品的，应提供人民币与外币之间的汇率。

6.4投标文件应按照招标文件的规定编写并制作目录。

6.5投标人应在投标文件中写清相应的项目编号、项目名称、投标人全称、地址、电话、传真等。

6.6投标人根据招标文件载明的标的采购项目实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。

7、联合体投标

7.1 两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购。

7.2 联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的投标人确定资质等级。

7.3 联合体各方之间应当签订联合体协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合体协议连同投标文件一同提交。

7.4 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

8、投标文件的组成

8.1投标人应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在《商务条款偏离表》和《采购需求偏离表》等处逐条标明满足与否。对带星号（“★”）的技术条款必须在投标文件中提供技术支持资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等），未提供技术支持资料的，视为未对招标文件实质性要求作出响应，评审时不予认可。

8.2 投标文件由商务、技术、价格以及其他部分内容组成。投标文件目录及有关格式按招标文件“第六章 投标文件格式及附件”的要求编制。

9、投标文件的商务内容

9.1商务部分内容是证明投标人有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求，包括但不限于下列文件：

（1）投标函（投标申请及声明）（格式见第六章）；

（2）法人授权书（格式见第六章）；

（3）投标人资格资信证明文件：

  - 第一章招标公告中2.1《中华人民共和国政府采购法》规定的资格条件证明文件；

  - 第一章招标公告中2.2落实政府采购政策需满足的资格要求；

  - 第一章招标公告中2.3采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件证明文件。

（4）开标一览表及附表（格式见第六章）；

（5）投标人缴纳投标保证金凭证（如需要）；

（6）《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》；

（7）《商务条款偏离表》；

（8）第三章评标标准中对应的所需证明材料（如有自行添加）；

（9）要求采购人提供的配合（如有自拟并自行添加）；

（10）其它（投标人认为有必要提供的声明和文件，如有，自行拟定并添加）。

10、投标文件的技术内容

技术部分内容是证明投标人提供的货物和服务是合格的、并符合招标文件要求的证明文件，以及对货物和服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸、数据或其他证明文件等。提供的货物和服务如与招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。包括但不限于下列文件：

（1）技术说明或服务方案；

（2）《采购需求偏离表》；

（3）服务承诺；

（4）投标人拟投入本项目的设备、人员情况一览表；

（5）投标人认为需要提供的其他技术资料。

11、投标文件的价格内容

11.1价格部分内容是对采购标的价格构成的说明，招标文件如无特别说明，每一项货物及服务仅接受一个价格。

11.2报价应包含为履行本项目合同项下所有义务的全部含税费用（包括但不限于货物设计、制造、包装、仓储、运输装缷、保险、安装、调试及其材料及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金），以及投标人认为需要的其他费用等。

11.3投标人的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

11.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

11.5 投标人应在《开标一览表》《分项报价表》等标明投标货物和服务的单价、总价以及分项报价等。

11.6 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标报价明细表中的投标总报价一致，如不一致不作为无效投标处理，评标时以开标一览表中价格为准。

11.7本项目预算为：详见第一章。

12、投标文件的其他部分

12.1 其他部分由投标人根据编制投标文件需要提供的其他相关文件组成。

13、投标保证金:不需要

14、投标有效期

14.1 自开标之日起90天内投标有效，投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

14.2 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购代理机构可要求投标人同意延长投标有效期，这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝这种要求，并且不影响投标保证金的退还。接受延长投标有效期的投标人将不会要求和允许修正其投标，而只会被要求相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，有关投标保证金的退还规定在延长了的有效期内继续有效。

15、投标文件签署

15.1 投标文件应按照招标文件要求加盖电子公章，否则视为无效投标。

16、投标费用

16.1 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论招标结果如何，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

16.2 招标代理服务费：本次招标，中标人按按国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格[2002]1980号文)标准的80%计取，不足3000元按3000元计。在领取中标通知书前向采购代理机构支付招标服务费。本项费用无需在投标报价表中单列。

四、投标文件的递交

17、投标文件的密封和递交

17、投标文件的递交

17.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。招标代理机构拒绝接收提交投标文件截止时间后上传的任何电子投标文件。

18、有下列情形的投标文件将被拒收：

18.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。

18.3 投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件解密不成功的，做无效投标处理。

19、投标文件的修改和撤回

19.1投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

19.2 投标截止时间之后，投标文件不得撤回；如撤回，投标保证金不予退还。

20、诚实信用

20.1投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

20.2在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

五、开标、评标与定标

21、开标

21.1 代理机构在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。“苏采云”系统公布各投标人名称和投标价格。

21.2 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.3投标人不足3家的，不得开标。

21.4 投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，“苏采云”系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

21.5公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人依法报财政部门批准，经批准后，可变更为其他采购方式采购。

22、评标

22.1 评标委员会

22.1.1评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（一）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（二）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（三）对投标文件进行比较和评价；

（四）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（五）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

22.1.2 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，独立开展评审工作。

22.2  评标程序

22.2.1 投标文件的资格性检查。公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

22.2.2投标文件的符合性审查。评标委员会对通过资格性检查的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。投标文件有下列情况之一的，在符合性检查时按照无效投标处理：

（1）投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的；

（2）投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的；

（3）同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的；

（4）投标文件未按照招标文件要求加盖电子公章的；

（5）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（6）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（7）投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其他实质性要求的；

（8）现行法律、法规、规章和招标文件规定的其他无效情形。

22.2.2.1 实质性要求是指本招标文件中用带星号（“★”）、“必须”或“应（应当）”等其他文字说明的商务和技术要求。

22.2.2.2未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将通过“苏采云”系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。

22.2.2.3有下列情形之一的予以废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因苏采云系统故障造成开标不成功的；

（5）因重大变故，采购任务取消的。

（6）投标人以明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且不能证明其报价合理性的。

22.2.3澄清有关问题。

22.2.3.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

22.2.3.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

22.2.3.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的，投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

22.2.3.4投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，并由评标委员会通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

22.2.3.5评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

22.2.3.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评委会联系。

22.2.4比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

22.2.5相同品牌产品的投标

采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，确定核心产品的方法在招标文件技术需求中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

22.3 评标方法和标准

22.3.1评标方法分为最低评标价法和综合评分法。本次招标的评标方法和标准，详见本招标文件第三章。

22.3.2最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

采用最低评标价法评标时，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对投标人的投标价格进行任何调整。

22.3.3综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

评审因素，包括价格、技术、商务等。

评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。

评标总得分＝F1×A1＋F2×A2＋……＋Fn×An

F1、F2……Fn分别为各项评审因素的得分；

A1、A2、……An 分别为各项评审因素所占的权重(A1＋A2＋……＋An＝1)。

因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

23、确定中标人

23.1 采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

23.2采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

23.3 中标人确定后，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，中标公告期为1个工作日，公告的同时向中标人发出中标通知书。中标人可在中标结果公告届满之日起三十日内,登录苏采云系统下载。

因系统存储空间有限，中标结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《中标通知书》服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

23.4 中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

23.5 所有投标文件不论中标与否，均不退回。

24、编写评标报告

24.1评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

25、评标过程的保密性

25.1 采购人和采购代理机构将采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。

25.2 任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。

25.3 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料等，均不向投标人及与评标无关的其他人员透露。

六、签订合同

26、签订合同

26.1采购人与中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

26.2 除继续履行将损害国家利益和社会公众利益的，政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。放弃或拒绝签订合同的，中标人不得参加对该项目重新开展的采购活动，投标保证金不予退还，不收取投标保证金的项目，中标人应向采购人支付采购人为招标所发生的相关费用，由财政部门列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。

26.3采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

26.4中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

26.5 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

26.6采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。

七、质疑和投诉

27、质疑

27.1供应商对招标活动事项有疑问的，可以向采购代理机构提出询问，采购代理机构将依法作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

27.2提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

27.3供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件送达采购人或采购代理机构。

供应商应知其权益受到损害之日，是指：对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起七个工作日内提出；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

27.4 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求（具体条款）；

（四）事实依据（具体条款）；

（五）必要的法律依据（具体条款）；

（六）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

质疑函应当使用中文。相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。

27.5质疑函应当现场提交至采购代理机构联系人处，提交时应出示有效身份证明。未按上述要求提交质疑函的，质疑不予受理。

27.6 投标人不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。投标人或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

27.7采购代理机构在收到投标人的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面或在网站公告形式通知质疑投标人和其他有关投标人，答复的内容不涉及商业秘密。

任何单位和个人对代理机构在招标采购活动中的违法行为，有权控告和检举，联系电话：025-86636139（采购代理机构质量管理部门）、025-86636853（采购代理机构纪检监察部门）。

28、投诉

28.1质疑供应商对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

28.2供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

28.3投诉人对政府采购监督管理部门的投诉处理决定不服或者政府采购监督管理部门逾期未作处理的，可以依法申请行政复议或者向人民法院提起行政诉讼。

28.4 投诉人有下列行为之一的，属于严重失信行为，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其一至三年内参加政府采购活动。

（1）投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的；

（2）采用捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料等方式进行虚假、恶意投诉。

证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

- 其它

29.1本项目根据江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知（苏财购〔2023〕65号）规定，执行绿色采购需求标准。

# 第三章评标标准

本项目采用综合评分法，评分统计方法采用百分制（满分100分），将全部评委评分直接进行算术平均，小数点后保留2位。按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，由评标委员会确定中标人。

| 评分 因素 | 评审标准 |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格 | 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×10（小数点保留两位）。 |  | 10 |
| 项目负责人 | 项目负责人（项目负责人和技术负责人不得为同一人）：供应商拟投入本项目的项目负责人具有本科以上学历的得2分； 高级及以上职称的加2分，中级及以下职称的加1分，本项满分4分。（投标文件中提供有效身份证、职称证书和2024年7月-2024年12月内任意一个月在本单位缴纳社保证明复印件，未提供或提供不全的不得分）。 |  | 4 |
| 技术负责人 | 技术负责人（项目负责人和技术负责人不得为同一人）：供应商拟投入本项目的技术负责人具有本科以上学历且取得园林或园艺专业得2分，其他专业得1分； 具有高级及以上职称的加2分，中级及以下职称的加1分，本项满分4分。（投标文件中提供有效身份证、毕业证书、职称证书和2024年7月-2024年12月内任意一个月在本单位缴纳社保证明复印件，未提供或提供不全的不得分）。 |  | 4 |
| 其他人员 | 一线养护人员（项目负责人和技术负责人除外）：根据供应商拟投入本项目的一线养护人员进行评分： 具有1名高级花卉工得1分，最多得3分； 具有1名高级绿化工得1分，最多得2分； 具有1名高级花卉园艺师得1分，最多得1分； 具有1名农艺工的得1分，最多得1分； 养护人员具有高空作业证的每有1名得1分，最多得3分。 （投标文件中提供相关人员有效身份证及证书复印件和2024年7月-2024年12月内任意一个月在本单位缴纳社保证明复印件，未提供或提供不全的不得分）。 |  | 10 |
| 车辆配备 | 提供满足本项目需求的车辆及设备：评委根据供应商提供的投入本项目的车辆及主要设备数量、规模、型号种类及车辆设备的配置等进行综合评分： 浇（洒）水车2台，1分/台，共2分； 运输货车2台，1分/台，共2分； 高空作业车1台，1分/台，共1分； 巡查应急车2台，1分/台，共2分； 修边机2台，0.5分/台，共1分； 疏草机2台，0.5分/台，共1分。 注：a、如设备自有的提供购置发票（或能证明该设备为自有的购销合同或转让协议）；车辆自有的提供购置发票（或能证明该车辆为自有的购销合同或转让协议）、车辆行驶证及照片。 b、如设备租赁的提供租赁协议及购置发票（或能证明该设备为被租赁人所有的购销合同或转让协议）；车辆租赁的提供租赁协议、购置发票（或能证明该车辆为被租赁人所有的购销合同或转让协议）、车辆行驶证及照片。如提供承诺函的，须承诺中标后10日内提供相关机械设备加盖公章。 |  | 9 |
| A2广场布置方案 | 评委根据投标文件中提供的1套A2广场布置方案进行综合评分（①种植密度合理、混植种类配置合理；②植株规格整齐、叶色、叶型协调；③无死株和残存枯花，群体景观效果好；④美观平整、坡度科学、无坑洼）：契合本项目主题、设计新颖、配置合理、与场地周边环境协调的得10分； 配置较合理、具有一定的观赏性和艺术性的得7分； 观赏性及艺术性一般、配置一般的得4分； 观赏性及艺术性较差得1分，未提供的不得分。 |  | 10 |
| 江苏路转盘布置方案 | 评委根据投标文件中提供的1套江苏路转盘布置方案进行综合评分（①种植密度合理、混植种类配置合理；②植株规格整齐、叶色、叶型协调；③无死株和残存枯花，群体景观效果好；④美观平整、坡度科学、无坑洼）：契合本项目主题、设计新颖、配置合理、与场地周边环境协调的得10分； 配置较合理、具有一定的观赏性和艺术性的得7分； 观赏性及艺术性一般、配置一般的得4分； 观赏性及艺术性较差得1分，未提供的不得分。 |  | 10 |
| 宁海路转盘布置方案 | 评委根据投标文件中提供的1套宁海路转盘布置方案进行综合评分（①种植密度合理、混植种类配置合理；②植株规格整齐、叶色、叶型协调；③无死株和残存枯花，群体景观效果好；④美观平整、坡度科学、无坑洼）：契合本项目主题、设计新颖、配置合理、与场地周边环境协调的得10分； 配置较合理、具有一定的观赏性和艺术性的得7分； 观赏性及艺术性一般、配置一般的得4分； 观赏性及艺术性较差得1分，未提供的不得分。 |  | 10 |
| 实施方案 | 评委根据投标文件中提供的项目实施方案进行综合评分：项目实施方案切实可行、安排合理、具有针对性得8分； 项目实施方案较可行、较合理、较有针对性得5分； 项目实施方案一般得2分，未提供的不得分。 |  | 8 |
| 环境日常养护方案 | 评委根据投标文件中提供的环境日常养护方案（①本项目的现状情况的了解程度；②养护计划安排；③本项目实施的重、难点分析）进行综合评分：养护方案切实可行、措施具体、针对性强的得8分； 养护方案较可行、较合理、较有针对性的得5分； 养护方案一般得2分，未提供的不得分。 |  | 8 |
| 安全和环境保护措施 | 评委根据投标文件中提供的安全和环境保护措施、质量保障措施（质量目标、保证体系）、文明作业及环保措施、应急处置方案（①各类灾害及突发事件分析；②各类灾害及突发事件处置应急预案）等进行综合评分：方案全面完善、科学合理、可操作强、考虑周全的得8分； 方案较完善、基本合理，可操作性较强得5分； 方案一般、措施简单得2分，未提供的不得分。 |  | 8 |
| 类似业绩 | 评委根据供应商提供的自2021年1月1日以来类似景观布置业绩进行综合评分，每提供一个合同得3分，最多得9分。（投标文件中提供合同复印件，提供不全或没有提供的不得分）。 |  | 9 |
| 合 计 |  |  | 100 |

说明：

1.所有认证、证明和业绩均以有效清晰的证明文件的复印件为依据，原件备查。

2.小微企业价格扣除

2.1对于专门面向中小企业或小型、微型企业的项目，只面向中小企业或小型、微型企业采购。对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.2大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，如果联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业给予10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

3.监狱和戒毒企业的价格扣除

3.1 本项目对监狱和戒毒企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.2 监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

3.3 监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

4.残疾人福利性单位的价格扣除

4.1 本项目对残疾人福利性单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

4.2 残疾人福利性单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。

4.3 残疾人福利性单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

5. 监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

# 第四章采购需求

一、采购内容

此次服务内容为南京市鼓楼区北京西路、宁海路核心片区等2025年景观常态布置。

二、技术、服务要求

1、服务内容：为提升鼓楼区2025年日常景观效果，拟启动南京市鼓楼区北京西路、宁海路核心片区等2025年景观常态布置项目，服务期1年，主要服务内容为对鼓楼区内部分道路、广场、游园及节点进行环境布置。

2、服务期：1年。

3、服务地点：南京市鼓楼区北京西路、宁海路核心片区等。

三、服务范围及工作量

| 序号 |  | 片区 | 道路名称（含起止点） | 具体内容 | 数量 | 单位 | 布置次数 | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 鼓楼A2广场-北京西路沿线 | 鼓楼A2广场 | 光影模纹花坛布置 | 120 | ㎡ | 4 |  |  |
| 2 |  |  | 鼓楼广场周边地栽花卉布置 | 地栽花卉 | 30 | ㎡ | 4 |  |  |
| 3 |  |  | 鼓楼公园三角绿地 | 地栽花卉 | 150 | ㎡ | 4 |  |  |
| 4 |  |  | 北京西路沿线地摆花卉布置 | 组合地摆花卉 | 80 | ㎡ | 3 |  |  |
| 5 |  |  | 北京西路沿线中分带模纹花带 | 地栽花卉 | 650 | ㎡ | 5 |  |  |
| 6 |  |  | 北京西路西段岛头地栽花卉 | 岛头地栽花卉 | 140 | ㎡ | 4 |  |  |
| 7 |  | 核心片区节点 | 水佐岗三角绿地与调头岛 | 地栽花卉 | 130 | ㎡ | 4 |  |  |
| 8 |  |  | 水佐岗道路沿线中分带弧形花带、岛头花卉布置 | 地栽花卉 | 130 | ㎡ | 4 |  |  |
| 9 |  |  | 行健路 | 组合花箱布置 | 12 | 组 | 4 |  |  |
| 10 |  |  | 江苏路转盘节点 | 主题布置 | 10 | ㎡ | 4 |  |  |
| 11 |  |  | 宁海路转盘节点 | 地栽花卉 | 250 | ㎡ | 4 |  |  |
| 12 |  |  | 马鞍山路转盘 | 地栽花卉 | 35 | ㎡ | 4 |  |  |
| 13 |  |  | 玉泉路路转盘 | 地栽花卉 | 15 | ㎡ | 4 |  |  |
| 14 |  |  | 马鞍山路沿线 | 木质花箱 | 22 | 组 | 4 |  |  |
| 15 |  |  | 山西路沿线岛头花卉布置 | 地栽花卉 | 80 | ㎡ | 4 |  |  |
| 16 |  |  | 西桥、山西路链条花箱 | 组合花箱布置 | 66 | 组 | 4 |  |  |
| 17 |  |  | 西康路沿线岛头花卉布置 | 地栽花卉 | 80 | ㎡ | 4 |  |  |
| 18 |  |  | 宁海路沿线岛头花卉布置 | 地栽花卉 | 50 | ㎡ | 4 |  |  |
| 19 |  |  | 马鞍山路、宁海路、山西路、颐和路、宁夏路18号及10号、武夷路花坛 | 花境花卉 | 270 | ㎡ | 4 |  |  |
| 20 |  |  | 宁夏路10号、省委党校西门、西康宾馆门口地摆花卉 | 组合地摆花卉 | 30 | ㎡ | 4 |  |  |
| 21 |  |  | 古平岗立交下交通岛 | 地栽花卉 | 14 | ㎡ | 4 |  |  |
| 22 |  |  | 省委西门 | 地栽花卉 | 100 | ㎡ | 4 |  |  |
| 23 |  |  | 江东北路草场门大街北调头岛 | 地栽花卉 | 160 | ㎡ | 4 |  |  |
| 24 |  |  | 新模范马路 | 混合花境 | 375 | ㎡ | 4 |  |  |
| 25 |  |  | 八字山广场 | 混合花境 | 120 | ㎡ | 4 |  |  |
| 26 |  |  | 阳光广场 | 混合花境 | 130 | ㎡ | 4 |  |  |
| 27 |  |  | 月光广场 | 混合花境 | 130 | ㎡ | 4 |  |  |
| 28 |  |  | 华侨路广场 | 混合花境 | 6 | ㎡ | 4 |  |  |
| 29 |  |  | 草场门大街（虎踞路-江东北路） | 混合花境 | 180 | ㎡ | 4 |  |  |
| 30 |  |  | 十一中广场 | 混合花境 | 80 | ㎡ | 4 |  |  |
| 31 |  |  | 新模范马路香格里拉沿线 | 混合花境 | 80 | ㎡ | 4 |  |  |
| 32 |  |  | 铁路北街广场 | 混合花境 | 50 | ㎡ | 4 |  |  |
| 33 |  |  | 石头城路（南艺后街望鲸广场入口） | 混合花境 | 20 | ㎡ | 4 |  |  |
|  | 注：采购人有权根据项目实际情况，调整本表的服务范围及工作量，包括增加环境布置、绿化改造项目点位等。服务范围及工作量以采购人要求或联系单为准。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、本次招标限价暂以往年标准，最终以财政当年预算额为准。

2、采购人有权根据项目实际情况，调整本表的服务范围及工作量，服务范围及工作量以采购人要求或联系单为准。

3、最终布置方案以采购人确定的方案为准，中标单位不得以任何理由拒绝实施，中标单价不变。

4、根据实际情况，如出现额外的重大活动或特殊节日，采购人有权增加清单外工作量，增加费用参照本次中标单位投标的清单报价另行计算，不在本次投标报价中。增加清单外的工作量需以采购人的指定单或联系单为准，指定单或联系单中需注明布置方案及要求参考现有工程量清单哪一项标准，结算审计时按照此项单价进行计价。

5、本次招标需要的所有常态化绿化养护作业车辆必须满足在中标后10天内能够正常开展养护工作，否则采购人有权取消中标供应商的中标资格。

四、花卉布置原则

（一）宜采用混合花境，为保证及时效果可适当点缀一二年生花卉；

（二）城市道路边的应用：园艺化、精细化、艺术感、线性感、色彩感；

（三）在绿地节点中的应用：园艺化、精细化、多样化、艺术感；

（四）在岛头的应用：园艺化、精细化、整体化、满足交通视线要求。

五、花卉布置形式

可分为一二年生花卉种植、花境栽植、新增彩叶灌木模纹花坛、籽播花卉及增加彩叶树种等形式，并适当增加景观小品元素。

六、花卉布置对土壤的要求

（一）对改造区域内应进行土方平整或微地形处理，深翻板结土壤，做好土壤杀菌和病虫害防治处理；

（二）对花卉及草坪种植地应翻耕25-30cm，拌合草炭土，施足有机肥，搂平耙细充分改良；

（三）草坪铺设前应铺设压实5cm厚细沙，土壤粒径及平整度要求满足《园林绿化工程施工及验收规范要求》。

七、服务内容

（一）对采购文件提供的服务范围（见上表清单）进行现场勘查，并根据场地条件和周边环境，设计出符合采购人要求的主题、与环境协调、美观和便于养护的花卉环境布置方案，以烘托和渲染整体气氛。

（二）完成花卉的环境布置，布置结束后通知采购人对项目进行检查、验收，并根据采购人的要求在限期内及时整改。

（三）对本次招标范围内的花卉设施进行后期养护，建立与完善工作台账和巡查制度，对破坏花卉生长、影响绿化景观、环境卫生等行为予以制止，并及时上报和整改到位。对于采购人及监理单位巡查下发的问题整改内容，及时整改。

（四）完成服务范围内各类信访、投诉、举报的处理和整改。

（五）服务期结束后，须撤除服务范围内所有花卉材料，如对周边绿化景观有破坏，需原样恢复。

（六）完成采购人布置的其他临时性工作和指令性任务。

八、服务要求及标准

（一）服务总体要求

1、环境布置方案要求切合采购人要求的主题、设计新颖、配置合理、易于养护，具有较强的观赏性和艺术性，与场地周边环境协调，并附平面图加以说明。

2、花卉要求品种新颖，设计搭配美观、组合方式有创意，保证配植合理，换花及时，四季有花，花开不断。同一品种的花卉，应确保规格一致，花期整齐，图案美观，整体景观效果好。

3、服务组织方案要求切实可行、安排合理、可操作性强，符合相关的行业和技术规范，并在服务前做好相应的准备工作，确保进度不延误，在采购人规定的时间内完成。

4、服务过程中应严格按照园林工程规范、技术规程和标准进行施工，接受业主的监督。严格遵守安全生产作业的有关管理制度，采取必要的安全防护措施，做到安全施工、文明施工，确保对道路交通无影响，不扰民。

5、确保提供的花卉植物植株生长健壮，蓬径饱满，无偏冠脱脚，无病虫害危害迹象和机械损伤。同一品种的花卉，应保证规格一致，花期控制有效，保证在采购人要求的时间内达到花蕾露色初放，整体景观效果好。

6、服务结束后，通知采购人到场检查验收，并按采购人的要求及时整改。

7、后续的养护要达到一级养护标准，确保无死株、缺株、残花败叶，无黄土裸露现象。服从采购人及监理单位的管理，对于采购人或监理单位巡查下发的问题整改内容，应于3天内整改完毕。

（二）服务验收标准

供应商应按照《江苏省城市园林绿化养护管理规范》（2015年）、《南京市城市绿化养护技术规程》的要求精心组织养护，系统地掌握园林设施养护动态，达到《南京市城市绿化养护质量等级标准》一级标准。另须符合相关的行业规范。

（三）设计方案要求

1.根据清单点位，按采购人要求的时间节点制定设计方案，需契合项目主题，具备良好的观赏性、艺术性、经济性。

2.综合季节特点、场地环境、植物习性、后期养护等因素，合理设计花卉、花境、景观小品等环境布置形式。

3.设计方案中非植物元素的运用做到安全、美观，造型、色彩、尺度与周边环境协调。

4.设计方案应包括设计说明、平面图、效果图、植物配置表、规格、费用测算等内容。

5.每次更新布置前，中标单位需提供不少于2套不同主题的鼓楼A2广场、江苏路转盘、宁海路转盘设计方案（含中标文件中提供的布置设计方案）。

（四）组织实施方案要求

1.组织实施方案要求切实可行、安排合理、可操作性强，符合相关的行业和技术规范，确保在采购人规定的时间内完成。

2.供应商需严格按照园林工程规范、技术规程和标准进行栽植或摆放花卉等植物，接受采购人的监督。严格遵守安全生产作业的有关管理制度，采取必要的安全防护措施，做到安全实施、文明实施。

3.供应商需确保提供的花卉规格达到设计要求，生长健壮，蓬径饱满，无偏冠脱脚，无病虫害迹象和机械损伤。同一品种的花卉，应保证规格一致，不小于120mm盆径，花期控制有效。若花卉质量、品质不达标，采购人有权要求供应商更换苗商、苗源；如有重大活动保障或特殊点位要求的，采购人有权要求供应商提高花卉布置标准，所超出费用由采购人承担。

4.栽种时，着花蕾率达到100%，开花率达到50%。重要时间节点需达到盛花期，保证景观效果。

（五）养护方案要求

养护方案应包括以下内容：

1.日常巡查制度。核心片区等需保证每日养护巡查，作业人员不少于20人，每日覆盖；及时清理花卉、花境、景观小品中的各类垃圾杂物。对偷盗、破坏花卉的行为及时制止并上报采购人。

2.日常养护制度。及时、科学、有效地开展浇水、补植、花卉更换、病虫害防治等日常养护工作。

3.针对汛期、高温、严寒等天气，制定相应的养护措施。

4.元旦、春节、五一、国庆等节假日以及重要保障任务期间，通过增加人员和巡查频次等方式，制定针对性的养护措施。

5.应提供拟投入本项目的养护巡查人员、专业技术人员、施工机械、设备工具清单。

九、考核奖惩制度

1.供应商需建立自查整改机制，及时对核心片区等出现缺株、枯死、景观效果差的花卉进行更换。做好巡查台账，通过工作群等形式向采购人、监理单位报送相关资料。

2.采购人通过日常检查考核发现问题的，每处点位扣除合同价款1000元，如未及时整改到位加扣2000元；同点位重复发生类似问题的，每处点位扣除合同价款5000元，按月累计。

2.发生媒体负面曝光和上级领导通报批评等问题的，每次扣除合同价款50000元；造成重大影响的，每次扣除合同价款50000-100000元。

3.在中标单位承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经中标单位两次整改仍不能达到合同约定的质量标准，乙方应退回全部合同价款，并按合同中第九条违约责任的第3款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

十、验收标准

（一）中标供应商提供的花卉质量须符合采购人的服务要求。

（二）服务期限内的养护质量须达到《南京市城市绿化养护质量等级标准》一级标准及相关行业规范。

十一、服务期限：自合同签订之日起一年。

十二、服务费的结算形式

（一）合同签订后，采购人支付合同价款的30%作为预付款；

（二）所有工作量布置完成且经采购人验收合格后，采购人支付至合同价的70%；

（三）本项目经结算审计完成后，采购人根据审定价格支付剩余款项；

（四）中标供应商须提供经采购人认可有效的发票后方可支付合同价款。

上述资金拨付时间以采购人资金到位时间为准。

十三、服务保障和自罚承诺

（一）供应商应对照本章采购项目需求，说明所提供已对采购人的需求做出了实质性的响应。

（二）供应商可以在投标文件中提出不同的服务标准和保障承诺，使评标委员会相信替代服务相同于或优于原需求，特别对于具体参数要求的指标，供应商必须提供具体参数值。

（三）如果发生因供应商工作失职造成安全事故件或其他财产损失和人身伤害，均由供应商承担相关经济和法律责任。

十四、其他要求

（一）供应商不得利用服务区域内的资源从事其他经营或非法活动，不能改变其服务性质。

（二）供应商须在投标文件中承诺，管理及服务人员具备国家规定的相关资质要求，中标后向采购人提供针对此服务项目的有效的项目负责人及用工人员身份证、相关岗位的上岗证、健康证证明等审核（供应商负责相关费用），若需更换项目负责人或其他用工人员，需经采购人许可。

十五、特别说明

（一）供应商应充分考虑所有可能影响到报价的价格及政策等风险因素，一旦中标，采购人或其委托的第三方针对本项目审计时，将按供应商各地段花卉实际摆放次数、摆放数量等进行结算，即审计结算采用按实结算模式，请各供应商予以关注。

（二）各供应商应提供服务运行成本和费用测算以及服务成本、测算依据说明。报价应包括花卉种植布置、日常养护、花卉布置后绿地恢复、机械设备使用、服务人员的工资预算、法定税费及公众责任保险费和合理利润外，还应包括管理、劳务、服装（工作服、工号牌等）、教育培训、身体检查、保修、通讯、安全保卫、风险及政策性文件规定等各项应有费用，以及为完成采购文件规定的服务工作所涉及到的一切相关费用。

（三）报价中应考虑因采购人工作需要安排的其他工作所产生的相关费用，固定资产折旧费及服务中损坏物赔偿费由供应商承担。

（四）报供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

（五）供应商报价除包含采购文件中列明的项目外还应包括保障服务正常运行应当具有的物资和服务，对服务正常运行应当具有的物资和服务理解不一致的以采购人理解为准。

十六、投标文件编制，除招标文件要求外，还包括但不限于以下内容：

（一）提供服务的总体服务设想、服务于本项目的重点、难点、思路等。

（二）服务的岗位设置、部门职责、工作流程、各类规章制度及针对所做的规划等。

（三）实施方案、质量标准等。

（四）突发事件应急处理预案。

（五）档案资料管理制度等。

# 第五章主要条款及格式

政府采购合同

合同编号 ：

项目名称 ：

采购人 ：

供应商 ：

签订日期 ：

南京市市场监督管理局

监制

南京市财政局

（本项目最终签订的合同由合同双方协商后确定）

合同编号：

政府采购计划号：

| 采购人：（以下称甲方） | 供应商：（以下称乙方） |
| --- | --- |
| 住所地： | 住所地： |

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照采购代理机构的招标结果签订本合同。

第一条 合同标的

1、乙方根据甲方需求提供下列服务：    。

2、具体服务执行要求详见乙方投标文件。

第二条 合同总价款

1、本合同项下服务总价款为     元（大写），分项价款在乙方“投标文件价格部分”中有明确规定。

2、本合同总价款是完成本项目所发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及乙方认为需要的其他费用等。

3、本合同为单价合同。

第三条 组成本合同的有关文件

下列关于       项目的招投标文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

1、乙方提供的投标文件和投标文件价格部分；

2、技术条款偏离表；

3、投标承诺/服务承诺；

4、中标通知书；

5、甲乙双方商定的其他文件等。

第四条 权利保证

乙方应保证甲方在使用该服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第五条 质量保证

乙方所提供的服务的技术规格应与招标文件规定的技术规格及投标文件所附的“技术条款偏离表”相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

第六条 服务期限和验收

1、服务期限：自   年   月   日至   年   月   日。

2、验收标准：按行业通行标准和乙方投标文件的承诺（不低于国家相关标准）。

3、服务要求：满足甲方要求。

3.1设计方案要求

3.1.1根据清单点位，按甲方要求的时间节点制定设计方案，需契合项目主题，具备良好的观赏性、艺术性、经济性。

3.1.2综合季节特点、场地环境、植物习性、后期养护等因素，合理设计花卉、花境、景观小品等环境布置形式。

3.1.3设计方案中非植物元素的运用做到安全、美观，造型、色彩、尺度与周边环境协调。

3.1.4设计方案应包括设计说明、平面图、效果图、植物配置表、规格、费用测算等内容。

3.1.5提供不少于2套不同主题的鼓楼A2广场、江苏路转盘、宁海路转盘设计方案。

3.2组织实施方案要求

3.2.1组织实施方案要求切实可行、安排合理、可操作性强，符合相关的行业和技术规范，确保在采购人规定的时间内完成。

3.2.2乙方需严格按照园林工程规范、技术规程和标准进行实施，接受甲方的监督。严格遵守安全生产作业的有关管理制度，采取必要的安全防护措施，做到安全实施、文明实施。

3.2.3乙方需确保提供的花卉规格达到设计要求，生长健壮，蓬径饱满，无偏冠脱脚，无病虫害迹象和机械损伤。同一品种的花卉，应保证规格一致，不小于120mm盆径，花期控制有效。若花卉质量、品质不达标，甲方有权要求施工单位更换苗商、苗源；如有重大活动保障或特殊点位要求的，甲方有权要求施工单位提高花卉布置标准，所超出费用由采购人承担。

3.2.4栽种时，着花蕾率达到100%，开花率达到50%。重要时间节点需达到盛花期，保证景观效果。

3.3养护方案要求

养护方案应包括以下内容：

3.3.1日常巡查制度。核心片区等需保证每日养护巡查，作业人员不少于20人，每日覆盖；及时清理花卉、花境、景观小品中的各类垃圾杂物。对偷盗、破坏花卉的行为及时制止并上报甲方。

3.3.2日常养护制度。及时、科学、有效地开展浇水、补植、花卉更换、病虫害防治等日常养护工作。

3.3.3针对汛期、高温、严寒等天气，制定相应的养护措施。

3.3.4元旦、春节、五一、国庆等节假日以及重要保障任务期间，通过增加人员和巡查频次等方式，制定针对性的养护措施。

3.3.5应提供拟投入本项目的养护巡查人员、专业技术人员、施工机械、设备工具清单。

第七条 履约保证金

1、乙方交纳合同总金额的10%作为本合同的履约保证金。（以履约保函形式提交）

2、合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保函。

2.1履约保函退还方式：按照乙方缴纳的方式进行退还。

2.2履约保函退还时间：项目验收合格后28日内。

2.3履约保函退还条件：在本项目验收合格后，乙方无违约行为且乙方在履约期间未给甲方造成损失或造成的损失经扣除后存有结余的。

2.4履约保函不予退还的情形：履约保证金额不足以弥补乙方违约造成甲方损失的。

3、履约保证金逾期退还的违约责任：按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。

第八条 合同款支付

1、本合同项下所有款项均以人民币支付。

2、本合同项下的采购资金由甲方自行支付，乙方向甲方开具发票。

3、付款条件：

3.1合同签订后，甲方支付合同价款的30%作为预付款；

3.2所有工作量布置完成且经甲方验收合格后，甲方支付至合同价的70%；

3.3本项目经结算审计完成后，甲方根据审定价格支付剩余款项；

3.4乙方须提供经甲方认可有效的发票后方可支付合同价款。

上述资金拨付时间以甲方资金到位时间为准。

4、项目结算审核标准:

4.1本合同为固定单价合同，审定价=固定单位×工作量-罚款（如有）。

4.2最终布置方案以甲方确定的方案为准，乙方不得以任何理由拒绝实施，中标单价不变。

4.3招标文件及投标响应文件中的服务范围及工作量为暂定服务范围及工作量，最终的服务范围及工作量需要经甲方和监理单位确认，否则不予认可。

4.4根据实际情况，如出现额外的重大活动或特殊节日，甲方有权增加清单外工作量，增加费用参照本次乙方投标的清单报价另行计算，不在本次投标报价中。增加清单外的工作量需由甲方下达的指定单或联系单，指定单或联系单中需注明布置方案及要求参考现有工程量清单哪一项标准，结算审计时按照此项单价进行计价。

5、考核奖惩制度

5.1乙方需建立自查整改机制，及时对核心片区等出现缺株、枯死、景观效果差的花卉进行更换。做好巡查台账，通过工作群等形式向采购人、监理单位报送相关资料。

5.2甲方通过日常检查考核发现问题的，每处点位扣除合同价款1000元，如未及时整改到位加扣2000元；同点位重复发生类似问题的，每处点位扣除合同价款5000元，按月累计。

5.3发生媒体负面曝光和上级领导通报批评等问题的，每次扣除合同价款50000元；造成重大影响的，每次扣除合同价款50000-100000元。

第九条 违约责任

1、如乙方不能交付服务、完成安装调试的，乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金。

2、乙方逾期交付的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额的5‰的滞纳金。如乙方逾期交付达10天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。

3、乙方所交付的服务不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付合同总款5%的违约金。甲方未拒收的，采购代理机构发现后将向有关部门反映，并责成乙方按照采购结果提供服务。

4、在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次整改仍不能达到合同约定的质量标准，乙方应退回全部合同价款，并按第3款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

5、乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的5%向甲方承担违约责任。

6、乙方在承担上述2-5款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

7、乙方投标属虚假承诺，或经权威部门监测提供的服务不能满足招标文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，乙方应向甲方支付不少于合同总价30%赔偿金。

第十条 项目履约验收

1、甲方有权对乙方项目实施执行过程及完成结果进行履约验收。

2、甲方可以邀请参加本项目的其他供应商或者第三方机构参与验收，乙方应积极配合并响应。

3、参与验收的供应商或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

第十一条 合同的变更和终止

1、除《政府采购法》第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。

第十二条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十三条 争议的解决

1、因服务的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对服务质量进行鉴定。符合标准的，鉴定费由甲方承担；不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（1）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向南京仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

3、在仲裁期间，本合同应继续履行。

第十四条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照招标文件要求和投标承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十五条 合同生效及其他

1、本合同自签订之日起生效。

2、本合同一式陆份，甲执叁份，乙方执叁份。

3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

| 甲方（采购人）：（盖章） | 乙方（供应商）：（盖章） |
| --- | --- |
| 代表人： | 代表人： |
| 电 话： | 电 话： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账 号： | 账 号： |
| 日 期： 年 月 日 |  |

# 第六章附件

投标文件

项目名称：

招标编号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日期 ：

附件一、投标申请及声明格式

投标申请及声明

致：江苏省设备成套股份有限公司

根据贵方           （项目名称）        （项目编号）投标邀请，正式授权          (姓名和职务)代表投标人     （投标人名称），提交投标文件。

据此函，兹宣布声明和承诺如下：

1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次招标要求，我们同意并向贵方提供了与投标有关的所有证据和资料。

2、按招标要求，我们的投标价详见开标一览表。

3、本项目交付时间为：  满足招标文件要求  。

4、我们已详细阅读全部招标文件及其有效补充文件，我们放弃对招标文件任何误解的权利，提交投标文件后，不对招标文件本身提出质疑。

5、我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

6、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定及我方投标承诺严格履行合同。

7、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人、决不与采购人、其它投标人或者代理机构恶意串通、决不向采购人、代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

8、与本投标有关的正式联系方式为：

地   址：

电   话：

传   真：

开户银行：

银行账号：

投标人：（加盖电子公章）

日    期：     年    月    日

附件二、法定代表人授权书格式

法人授权书

本授权书声明：（投标人名称）授权（被授权人姓名）作为我方参加编号为项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书自______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

单位名称：（加盖电子公章）

单位地址：

日    期：

附件三、开标一览表

开标一览表

投标人全称（CA公章）：供应商名称

项目名称：

项目编号：

分包号：/

| 投标项目名称 | 总价（小写） |
| --- | --- |
| 投标项目名称 | 元 |

年月日

附表—分项报价表格式

分项报价表

| 序号 | 片区 | 道路名称（含起止点） | 具体内容 | 数量 | 单位 | 布置次数 | 备注 | 报价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 鼓楼A2广场-北京西路沿线 | 鼓楼A2广场 | 光影模纹花坛布置 | 120 | ㎡ | 4 |  |  |
| 2 |  | 鼓楼广场周边地栽花卉布置 | 地栽花卉 | 30 | ㎡ | 4 |  |  |
| 3 |  | 鼓楼公园三角绿地 | 地栽花卉 | 150 | ㎡ | 4 |  |  |
| 4 |  | 北京西路沿线地摆花卉布置 | 组合地摆花卉 | 80 | ㎡ | 3 |  |  |
| 5 |  | 北京西路沿线中分带模纹花带 | 地栽花卉 | 650 | ㎡ | 5 |  |  |
| 6 |  | 北京西路西段岛头地栽花卉 | 岛头地栽花卉 | 140 | ㎡ | 4 |  |  |
| 7 | 核心片区等节点 | 水佐岗三角绿地与调头岛 | 地栽花卉 | 130 | ㎡ | 4 |  |  |
| 8 |  | 水佐岗道路沿线中分带弧形花带、岛头花卉布置 | 地栽花卉 | 130 | ㎡ | 4 |  |  |
| 9 |  | 行健路 | 组合花箱布置 | 12 | 组 | 4 |  |  |
| 10 |  | 江苏路转盘节点 | 主题布置 | 10 | ㎡ | 4 |  |  |
| 11 |  | 宁海路转盘节点 | 地栽花卉 | 250 | ㎡ | 4 |  |  |
| 12 |  | 马鞍山路转盘 | 地栽花卉 | 35 | ㎡ | 4 |  |  |
| 13 |  | 玉泉路路转盘 | 地栽花卉 | 15 | ㎡ | 4 |  |  |
| 14 |  | 马鞍山路沿线 | 木质花箱 | 22 | 组 | 4 |  |  |
| 15 |  | 山西路沿线岛头花卉布置 | 地栽花卉 | 80 | ㎡ | 4 |  |  |
| 16 |  | 西桥、山西路链条花箱 | 组合花箱布置 | 66 | 组 | 4 |  |  |
| 17 |  | 西康路沿线岛头花卉布置 | 地栽花卉 | 80 | ㎡ | 4 |  |  |
| 18 |  | 宁海路沿线岛头花卉布置 | 地栽花卉 | 50 | ㎡ | 4 |  |  |
| 19 |  | 马鞍山路、宁海路、山西路、颐和路、宁夏路18号及10号、武夷路花坛 | 花境花卉 | 270 | ㎡ | 4 |  |  |
| 20 |  | 宁夏路10号、省委党校西门、西康宾馆门口地摆花卉 | 组合地摆花卉 | 30 | ㎡ | 4 |  |  |
| 21 |  | 古平岗立交下交通岛 | 地栽花卉 | 14 | ㎡ | 4 |  |  |
| 22 |  | 省委西门 | 地栽花卉 | 100 | ㎡ | 4 |  |  |
| 23 |  | 江东北路草场门大街北调头岛 | 地栽花卉 | 160 | ㎡ | 4 |  |  |
| 24 |  | 新模范马路 | 混合花境 | 375 | ㎡ | 4 |  |  |
| 25 |  | 八字山广场 | 混合花境 | 120 | ㎡ | 4 |  |  |
| 26 |  | 阳光广场 | 混合花境 | 130 | ㎡ | 4 |  |  |
| 27 |  | 月光广场 | 混合花境 | 130 | ㎡ | 4 |  |  |
| 28 |  | 华侨路广场 | 混合花境 | 6 | ㎡ | 4 |  |  |
| 29 |  | 草场门大街（虎踞路-江东北路） | 混合花境 | 180 | ㎡ | 4 |  |  |
| 30 |  | 十一中广场 | 混合花境 | 80 | ㎡ | 4 |  |  |
| 31 |  | 新模范马路香格里拉沿线 | 混合花境 | 80 | ㎡ | 4 |  |  |
| 32 |  | 铁路北街广场 | 混合花境 | 50 | ㎡ | 4 |  |  |
| 33 |  | 石头城路（南艺后街望鲸广场入口） | 混合花境 | 20 | ㎡ | 4 |  |  |
| 34 | 汇总金额（元） |  |  |  |  |  |  |  |

- 注：甲方有权根据项目实际情况，调整本表的服务范围及工作量，包括增加环境布置、绿化改造项目点位等。服务范围及工作量以甲方要求或联系单为准。

投标人名称（加盖电子公章） ：

附件四、采购需求偏离表格式

采购需求偏离表

项目名称：	项目编号：

| 序号 | 招标文件条目号 | 条款内容 | 投标响应 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

说明：投标文件采购需求部分内容响应存在正偏离或负偏离的，请在本表中逐条列出。未列出的，视为响应招标文件要求。如果行数不够，请自行增加。

投标人名称（加盖电子公章） ：

附件五、商务条款偏离表格式

商务条款偏离表

项目名称：	项目编号：

| 序号 | 招标文件条目号 | 条款内容 | 投标响应 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

说明：投标文件商务部分内容响应存在正偏离或负偏离的，请在本表中逐条列出。未列出的，视为响应招标文件要求。如果行数不够，请自行增加。

投标人名称（加盖电子公章） ：

附件六、技术说明与服务方案

技术方案及服务承诺应根据采购人对项目的要求、评标标准的要求及项目本身的特点编写，内容应包括但不限于以下内容：

1、A2广场布置方案

2、江苏路转盘布置方案

3、宁海路转盘布置方案

4、实施方案

5、环境日常养护方案

6、安全和环境保护措施

附件七、拟参与本项目服务人员一览表

拟参与本项目服务人员一览表

项目名称：                                 项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 专业 | 学历 | 执业 资格 | 证书号 | 技术职称 | 相关工作年限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（加盖电子公章） ：

注:提供评审因素要求的证明材料

附件八、 投标人类似业绩情况表

投标人类似业绩情况表

| 序号 | 项目名称 | 业主单位 | 项目 规模 | 签约及服务 时间 | 联系人及电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（加盖电子公章） ：

注:提供评审因素要求的证明材料

附件九：企业声明函格式

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕） 46号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务 全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合 体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

（标的名称）,属于（采购文件中明确的所属行业）, 承建（承接）企业为（企业名称）,从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

（标的名称）,属于（采购文件中明确的所属行业）, 承建（承接）企业为（企业名称）,从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（加盖电子公章） ：

日期：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（加盖电子公章） ：

日  期：

属于监狱企业的证明文件

（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件）

节能产品认证证书

（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）

环境标志产品认证证书

（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）

进口产品转让技术、消化吸收再创新方案

（对于允许进口产品参加的项目）

附件十、无重大违法记录声明格式

无重大违法记录声明

江苏省设备成套股份有限公司：

我单位（供应商名称）郑重声明：

我单位参加政府采购活动前3年内在经营活动中（在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录，且不是失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

投标人名称（加盖电子公章） ：

日期：年月

附件十一、 资格资信证明文件

附件十二、《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》 （如需要）（网站在线打印）

附件十三、其他