# 竞争性磋商文件

项目编号：JSZC-320100-ZXZS-C2025-0014 项目名称：2025年南京市普通国省道隧道健康监测项目

采 购 人：南京市公路事业发展中心

采购代理：江苏咨苏工程咨询有限责任公司

二〇二五年八月

目录

第一章 竞争性磋商邀请

第二章 供应商须知

第三章 评分标准

第四章 采购需求

第五章 合同

第六章 附件

# 第一章 竞争性磋商邀请

2025年南京市普通国省道隧道健康监测项目的潜在供应商应在“江苏政府采购网、南京公共采购信息网”自行免费下载 获取采购文件，并于2025年8月  日13点30分（北京时间）前提交响应文件。

## 一、项目基本情况

1、项目编号：JSZC-320100-ZXZS-C2025-0014

2、项目名称：2025年南京市普通国省道隧道健康监测项目

3、采购项目预算2350000.00元；

4、采购项目最高限价2350000.00元，供应商报价超过上述最高限价的为无效报价，按照无效响应处理。

5、采购需求：主要工作内容为对南京市万寿路隧道、玉兰路隧道、平山隧道、仙鹤山隧道进行健康监测实施，具体详见采购文件第四章“采购需求”。

6、服务期限: （1）2025 年11 月20日前，完成系统软硬件的部署与实施工作，并通过验收；（2）运维期：系统建设完成并经验收合格后 2 年，并按委托人要求提供数据分析报告；（3）系统软硬件质保期：5 年。

7、本项目不接受联合体

## 二、供应商的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供的营业执照扫描件）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供财务报表或审计报告扫描件）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供加盖公章的承诺书扫描件）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供纳税证明和社会保障资金证明扫描件）；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供加盖公章的承诺书扫描件）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件，提供相关证明材料：无。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：（如属于专门面向中小企业采购的项目，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位 ）

本项目按照以下第（4） 种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：

（1）本项目整体专门面向中小企业采购货物。

（2）本项目整体专门面向小微企业采购货物。

（3）本项目通过以下第（） 种方式预留部分采购份额采购中小企业货物：

①本项目要求供应商以联合体形式参加，中小企业合同金额应当达到的比例为_%。

②本项目要求供应商进行合同分包，中小企业合同金额应当达到的比例为_%。

- 本项目为非预留份额的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策，具体详见第三章评标办法与标准。

- 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：交通运输业。

3.本项目的特定资格要求：

（1）具有交通运输主管部门颁发的公路工程试验检测综合甲级资质或公路工程质量检测甲级资质或公路工程桥梁隧道工程专项试验检测资质或公路工程桥梁隧道工程专项质量检测资质。

（2）具有省级及以上质量技术监督部门颁发的检验检测机构资质认定证书。

注：提供相关证书扫描件。

4.拒绝下述供应商参加本次采购活动（提供加盖公章的承诺书）：

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（2）除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

（3）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单；

（4）未提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》。

## 三、获取采购文件

时间：自磋商文件公告发布之日起5个工作日

地点：江苏政府采购网

方式：在苏采云电子交易平台http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login首页点击供应商→使用CA锁登录系统(新用户需进行“平台用户注册”)→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载电子标书并进行操作。

售价：0.00元

四、提交响应文件截止时间、时间和地点

时间：2025年9月8日13点30分（北京时间）

开标地点：江苏省政府采购交易系统（以下简称“苏采云系统”）网上开标大厅

五、开启

时间：2025年9月8日13点30分（北京时间）

地点：南京市建邺区万达广场2406室评标室

## 六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

## 七、其他补充事宜

7.1、供应商诚信档案注册登记管理

根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定，参加南京地区政府采购活动的供应商，应向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。信用承诺以《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》体现。供应商应尽早做好承诺书工作，点击‘南京公共采购信息网’首页（https://njgc.jfh.com/）‘南京市政府采购供应商诚信档案’系统链接打开系统页面（http://180.101.238.212:8280/hodeframe2018_cxda/index.action;jsessionid=769BA9C8E1729422E7173B991C8EC1E5）登录（未注册的供应商应先点击‘供应商注册点这里’并按要求完成注册），然后在“信用记录”模块页面点击“信用记录打印”下载本单位信用记录表，由法人签字并盖单位公章。信用记录表电子扫描件上传到响应文件指定位置。未按要求提供信用记录表的，响应文件将按照无效处理。

供应商仅提供信用承诺书而未提供二、申请人的资格要求第（一）条中（1）-(6)条中涉及的证明材料的，须在中标后另行提供上述由信用承诺书替代的证明材料（一式三份），材料须加盖公章并按采购文件要求装订提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标通知书。

在政府采购资格审查环节，供应商只需提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，即可替代以下证明材料：

（1）符合国家相关规定的财务状况报告；

（2）依法缴纳税收的证明材料；

（3）依法缴纳社会保障资金的证明材料；

（4）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料。

供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺，仍须提供上述证明材料：

（1）供应商被列入严重失信主体名单；

（2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。

7.2供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。供应商按《苏采云系统供应商操作手册》(以下简称“操作手册”)进行注册，并制作上传电子响应文件。《操作手册》下载地址:http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

7.3是否接受进口产品：不接受。

7.4集中考察现场及答疑时间、地点：采购人不组织。

## 八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：南京市公路事业发展中心

地址：南京市玄武区双拜巷169号

联系人：徐亚东

联系电话：025-84322751 （周一至周五9:00-16:30）

2.采购代理机构信息

名称：江苏咨苏工程咨询有限责任公司

地　址：南京市建邺区万达广场E栋2406室

联系方式： 15195963722、19848201541

3.项目联系方式

项目联系人：冯丹丹、王杰

电　话： 15195963722、19848201541

第二章 竞争性磋商须知

## 一、总则

1、适用法律

1.1 《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标方式管理办法》等有关法律、规章和规定等。

2、定义

2.1 “供应商”是指参加磋商竞争，并符合采购文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.2 “货物和服务”指本采购文件中所述产品及相关服务。

2.3 “用户或使用单位” 是指使用服务的单位。

3、政策功能

3.1政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

中小企业供应商参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（格式见后附件），否则不得享受相关中小企业扶持政策。

中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》国统字〔2017〕213号）确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.2政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评审时将获得优势，参加本项目的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2014〕68号。

3.3政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评审时将获得优势，参加本项目的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2017〕141号。

3.4强制采购节能产品、信息安全产品，优先采购环境标志产品。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的节能产品品目政府采购清单，且经过认定的节能产品；信息安全产品是指列入国家质检总局 国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品；环境标志产品是指列入财政部、国家环保总局制定的环境标志产品品目政府采购清单，且经过认证的环境标志产品。

3.5提供的产品属于信息安全产品的，供应商应当选择经国家认证的信息安全产品磋商，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书扫描件。

3.6提供的产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择依据国家标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品投标，并提供有效的节能产品认证证书扫描件。

3.7提供的产品属于环境标志产品的,供应商应当选择经过认证的环境标志产品磋商,并提供有效的环境标志产品认证证书扫描件。

3.8未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

3.9供应商诚信档案管理

根据《南京市政府采购供应商信用管理工作暂行办法》（宁财规〔2018〕10号）有关规定，凡在南京地区参加政府采购活动的供应商，应当事先登陆“南京市政府采购供应商诚信档案管理系统”（http://222.190.243.84:8280/hodeframe2018_cxda/index.action）

或“南京公共采购信息网”（https://njgc.jfh.com/）主页“南京市政府采购供应商诚信档案”栏目进行注册登记。由于特殊原因未及时注册的供应商可先行获取采购文件，但必须在提交响应文件截止日两天前办理。

供应商申请网上注册的，应当按以下程序进行：

（1）登陆“南京市政府采购供应商诚信档案管理系统”或“南京公共采购信息网”网站，点击“南京市政府采购供应商诚信档案”图标，在弹出的用户登录界面，点击“新用户注册”；

（2）在“新用户注册”界面，供应商自行设置用户名、登录密码，如实填写“南京市政府采购供应商诚信档案注册登记表”，根据本办法第十七条规定上传相关资料，并进行信用承诺确认后，提交注册申请；系统审核后，供应商即可登录系统进行相关功能操作。

注册成功后，供应商参加本次政府采购活动时，在采购文件发布之日起至递交响应文件截止日前，应先登录“南京市政府采购供应商诚信档案管理系统”在线打印其“南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书”，经法定代表人签字、加盖单位公章后作为响应文件的组成部分“南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书”是其参加本次政府采购活动的必备材料。

南京市政府采购供应商诚信档案管理系统客服电话：025-52718366；供应商可就用户注册与打印“南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书”等事宜进行咨询。

4、磋商费用

4.1 供应商应承担所有与准备和参加磋商有关的费用，无论采购结果如何，采购代理和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 供应商在收到成交结果通知书之前须向江苏咨苏工程咨询有限责任公司交纳采购代理服务费。本项目采购代理服务费按《江苏省招标代理服务收费的指导意见》苏招协〔2022〕002号文的收费标准*80%计取；清单和限价编制费按《江苏省工程造价咨询服务收费指导意见》苏建价协〔2022〕7号文的收费标准*80%计取。上述费用不单独计列，计入供应商磋商报价中，采购人不另行支付。

## 二、响应文件编制

5、电子磋商响应文件的编制

5.1 响应文件应加盖供应商公章。磋商文件中注明须签字的地方应由供应商的法定代表人或委托代理人签字，如为委托代理人签字的应附“法定代表人授权委托书”。

5.2 供应商应当对采购文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在响应文件中逐条应答。

5.3 供应商应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描件加盖公章放置电子响应文件中。

5.4 供应商属于小微企业提供的，应在电子响应文件中承诺。

5.5 供应商拟在成交后将项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应在电子响应文件中说明。

6、响应文件的语言、计量单位、货币和编制

6.1 供应商提交的响应文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明应使用中文。响应文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

6.2 供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

6.3 供应商所使用的币种位应为人民币，单位为“元”。

6.4 供应商所使用的技术标准应遵循国家最新标准及规范。

7、响应文件的组成

7.1 供应商应当根据磋商文件要求编制响应文件，并根据自己的商务能力、技术水平对磋商文件提出的要求和条件逐条标明是否响应。响应文件由商务部分、技术部分、价格部分，以及其他部分组成。具体编制格式顺序可参照第六章附件，也可在第六章附件的目录基础上进行调整。

7.2 响应文件的商务部分。商务部分是证明供应商有资格参加磋商和成交后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足竞争性磋商采购文件的要求，包括但不限于下列文件，其中加“★”项目不得有缺失或无效：

（1）★磋商申请及声明

（2）★法定代表人授权书或法定代表人身份证明

（3）★磋商报价表（含分项报价表）

（4）中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函、属于监狱企业的证明文件

（5）供应商拟投入人员承诺书

（6）供应商主要业绩汇总表

（7）★《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》

（8）★资格证明文件

（注：根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》（宁财购通[2021]5号）的规定，本项目采购公告“二、申请人的资格要求第1条中（1）-(6) 条”中涉及的证明材料，供应商可以在响应文件中一次性提交，也可以在响应文件中提供满足相应条件的承诺书扫描件（详见采购文件第六章），不再需要提供上述涉及的证明材料；

供应商仅提供信用承诺书而未提供“二、申请人的资格要求第1条中（1）-(6)条”中涉及的证明材料的，须在成交后，另行提供上述由信用承诺书替代的证明材料（一式肆份），材料须加盖公章并按采购文件要求提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出成交结果通知书。）

（10）供应商认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料。

7.3 技术部分是证明供应商提供的服务是合格的，并符合磋商文件要求的证明文件，以及对服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。提供的服务如与磋商文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。响应文件应按照磋商文件要求提供技术资料、文件和有关证明，包括但不限于下列文件，其中加“★”项目不得有缺失或无效：

（1）★实质性要求响应及偏离表

（2）工作方案

（3）供应商认为需要提供的其他技术文件资料

7.4 响应文件的价格部分

（1）价格部分是对货物和服务价格构成的说明，竞争性磋商文件如没有特别说明的话，对每一项货物和服务仅接受一个价格。

（2）报价应包含完成本货物和服务项目发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

（3）本项目为固定总价合同。磋商报价应包含与本次采购项目有关的所有费用。包含但不限于人员、设备、安装调试、验收、售后服务、伴随配套服务等所有含税费用。同时，还应包含支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

（4）供应商的任何错漏、优惠，视同让利。磋商报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低服务质量的理由。供应商应充分考虑到市场价格变动，以及项目实施过程中的不可预见因素，一旦成交，总价不变。

（5）磋商报价除包含采购文件中列明的项目外还应包括保障服务正常运行应当具有的物资和服务，对服务正常运行应当具有的物资和服务理解不一致的以采购人理解为准。

（6）经磋商后，如果成交价低于供应商在响应文件首次报价的，分项报价同比例调整。

7.5 响应文件的其他部分。其他部分由供应商根据编制响应文件需要提供的其他相关文件。

8、磋商保证金：无。

9、其他说明：无

## 三、电子磋商响应文件递交、修改和撤回

10、电子磋商响应文件的递交

10.1 供应商应当按照《操作手册》规定，在磋商公告规定的递交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。

10.2 供应商应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对磋商产生的影响，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的，按照本磋商文件第二章第16.3.2条规定做无效响应处理。

10.3 有下列情形之一的响应文件将拒收：

（1）在磋商文件要求提交响应文件的截止时间之后递交响应文件的。

11.响应文件的修改和撤回

11.1 响应文件的撤回

11.1.1 供应商可在提交响应文件截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。

11.1.2 供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商活动。

11.2 响应文件的修改

11.2.1 供应商可在提交响应文件截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

11.2.2 提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

11.3 在提交响应文件截止时间至磋商文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

四、电子磋商响应文件的解密与评审

12、响应文件解密

12.1 供应商应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对磋商响应文件进行解密。

13、磋商小组

13.1 采购代理机构将组织磋商小组对响应文件进行评审。磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

13.2 磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交侯选人。

14、评审过程的保密与公正

14.1 磋商小组、采购人和采购代理机构工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

14.2 在评审过程中，供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

14.3 在项目评审期间，采购代理机构将设专门人员与供应商联系。

14.4 采购代理机构和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

15、评审过程中的的澄清

15.1 项目评审期间，磋商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组并非对每个供应商都作澄清要求。

15.2 需要供应商进行澄清、说明和更正的，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

15.3 接到磋商小组澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和更正，其风险由供应商自行承担。

16、对响应文件的审查

16.1 响应文件审查分为资格审查和符合性审查。

16.1.1 资格审查：由磋商小组依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

磋商小组在进行资格审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备磋商资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

16.1.2 符合性审查：依据磋商文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

16.1.3 出现下列情形之一的响应文件按照无效响应处理：

（1）竞争性磋商响应文件未按照竞争性磋商文件规定的格式、内容填写，不符合磋商文件要求；

（2）竞争性磋商响应文件上法定代表人或其授权代理人未按要求签章、供应商的单位章盖章不齐全，不符合竞争性磋商文件规定；

（3）若竞争性磋商响应文件供应商法定代表人未签署，竞争性磋商响应文件中提供了法定代表人的授权委托书，且授权委托书中签章、盖章不符合要求；

（4）供应商法定代表人未签署响应文件的，未提供法定代表人身份证明，或法定代表人在法定代表人身份证明上未签章；

（5）竞争性磋商响应文件载明的磋商项目完成期限不满足竞争性磋商文件规定期限；

（6）在磋商申请及声明上填写了磋商报价（包括大写金额和小写金额），报价高于采购人公布的最高限价总价；

（7）服务承诺和付款条件未响应竞争性磋商文件要求；

（8）竞争性磋商响应文件有对采购人的权利提出削弱性或限制性要求，有对供应商的责任和义务提出实质性修改；

（9）出现不同磋商供应商的磋商响应文件异常一致或者磋商报价呈规律性差异；

（10）出现不同磋商供应商的委托代理人(或法定代表人、项目负责人等)在采购文件发布日上月至磋商截止日当月在同一单位缴纳社会保险的；

（11）出现不满足采购文件最低服务要求的；

（12）磋商小组发现参与磋商的磋商供应商以他人的名义参加磋商、串通、以行贿手段谋取成交或者以其他弄虚作假方式参加磋商的；

（13）磋商小组发现参与磋商的磋商供应商的磋商报价明显低于其他磋商报价，使得其磋商报价可能低于其成本的，将要求该磋商供应商作出书面说明并提供相关证明材料。参与磋商的磋商供应商不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由磋商小组认定该参与磋商的磋商供应商以低于成本报价磋商，其磋商响应文件将作无效磋商响应文件处理；

（14）供应商提供虚假资料；

（15）竞争性磋商响应文件附有采购人不能接受的条件；

（16）不具备磋商文件规定资格条件的；

（17）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

（18）未提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》；

（19）未实质性响应磋商文件要求的；

（20）属于磋商邀请中第二条第4款拒绝参加本次采购活动供应商的；

（21）不符合法律、法规和磋商文件规定的其他实质性要求的。

16.1.4 未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，磋商小组将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

16.2 在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。

所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中采购人和采购代理机构的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

16.3 未实质性响应磋商文件的情形

16.3.1 供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。

16.3.2 供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件的。

16.3.3 同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价的。

16.3.4 供应商不具备磋商文件中规定资格要求的。

16.3.5 供应商的投标报价超过了最高投标限价。

16.3.6 不符合磋商文件中规定的实质性要求和条件的（本竞争性磋商文件中带星号“★”等内容为实质性要求和条件）。

16.3.7 供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

16.3.8 响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

16.3.9 响应文件未按照磋商文件要求加盖CA电子公章或签字的。

16.4  无效响应的情形

16.4.1磋商小组认为供应商最后报价明显低于其他实质响应供应商报价、有可能影响施工质量、难以诚信履约时，要求供应商在合理的时间内提供书面说明，内容包括但不限于其最后报价与首次报价差额的原因、具体可落实环节和理由等。供应商不能按磋商小组要求说明报价合理性的，磋商小组将其作为无效响应。

16.4.2 未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理。

16.5 如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。

16.6 供应商在项目评审全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与采购代理机构及磋商小组联系。

17、磋商程序及评审方法和评审标准

17.1 磋商程序

17.1.1 对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组将集中与单一供应商分别进行磋商。磋商小组通过苏采云系统向供应商发布“磋商函”，供应商应当按照要求在苏采云系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。

在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。

17.1.2 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在苏采云系统中向其发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求其在规定时间内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式暂行办法》第三条第一款第四项：市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最后报价的供应商可以为2家，磋商小组将根据供应商最后得分由高到低的顺序推荐成交候选供应商。以及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库[2015]124号）规定情形的：采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。

17.1.3 供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章,否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在苏采云系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。

五、评定成交方法和标准

18.1.1 评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

本磋商文件所述综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

18.2.2 评审标准

见本磋商文件第三章规定。

18.3 采购活动终止的情况

出现下列情形之一的，本次竞争性磋商采购活动将被终止：

18.3.1 因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的。

18.3.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的。

18.3.3 除本磋商文件第二章第17.1.2条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者最后报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

18.3.4 在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家的。

六、成交

19、确定成交单位

19.1 磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。符合本磋商文件第二章第17.1.2条情形的，可以推荐2名成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，由磋商小组抽签决定。

19.2 按以下第（2）种方式确定成交供应商；

（1）磋商小组直接确定排名第一的成交候选人为成交供应商；

（2）采购人在磋商小组推荐的3名成交候选人中按顺序确定成交供应商。

按第二种方式确定成交供应商的，代理机构自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人应当自收到评审报告之日起五个工作日内，在评审报告推荐的成交候选人中按顺序确定成交供应商。

19.3 确定成交供应商后，采购代理机构将在“江苏政府采购网、南京公共采购信息网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

19.4 若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

19.4.1 提供虚假材料谋取成交的。

19.4.2 与评审专家、采购人、其他供应商或者采购代理机构工作人员恶意串通的。

19.4.3 向评审专家、采购人或采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的。

19.4.4 恶意竞争，最后报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

19.4.5 不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被磋商小组发现的。

19.4.6 成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同的。

19.4.7 将政府采购合同转包的。

20、签订合同

20.1 成交供应商应当自成交通知书发出之日起三十日内，与采购人签订政府采购合同，所签订的合同不得对竞争性磋商文件和响应文件作实质性修改。政府采购合同在签订之日起2个工作日内通过“苏采云”公告，但合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

20.2 采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

20.3 除不可抗力等因素外，成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商拒绝签订政府采购合同的，应当承担相应的法律责任。

20.4 成交供应商除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外不得放弃或拒绝签订合同的。放弃或拒绝签订合同的，财政部门视情将其列入不良行为名单，在一至三年内不得参加南京市政府采购活动。

20.5 成交供应商拒绝签订政府采购合同的，或因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以视情与排位在成交供应商之后第一位的成交候选供应商签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。

20.6 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

七、询问、质疑、投诉和诚实信用

21、询问

21.1 供应商对采购活动事项有疑问的，可以向采购代理提出询问，采购代理将在两个工作日内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

22、质疑

22.1 供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件送达采购代理。

22.2 质疑供应商的质疑行为和质疑函的主要内容应符合财政部94号令相关规定，未参加采购活动的供应商或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。

22.3 上述应知其权益受到损害之日是指：

（1）对采购文件提出质疑的，为采购文件公告期限届满之日起计算；

（2）对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；

（3）对采购结果提出质疑的，自采购结果公告期限届满之日起计算。

22.4 质疑供应商在法定质疑期内应当一次性提出针对同一采购环节的质疑事项。

22.5 采购代理机构在收到供应商的质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，答复的内容不涉及商业秘密。

22.6 采购代理机构遵循“谁过错谁负担”的原则，有过错的一方承担调查论证费用。违规质疑或多次质疑不成立的，将被列入不良行为记录。

23、投诉

23.1 质疑供应商对采购代理的答复不满意，或采购代理未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购项目同级财政部门投诉。

24、诚实信用

24.1 供应商之间不得相互串通报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。

24.2 供应商不得以向采购代理工作人员、磋商小组成员行贿或者采取其他不正当手段谋取成交。经查实供应商有此行为的，政府采购管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照《政府采购法》有关规定处理。

24.3 供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍政府采购活动正常进行的，属于严重不良行为，采购代理将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

24.4 供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取成交处理。

24.5 供应商应自觉遵守磋商、评审纪律，扰乱磋商、评审现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》，失信行为将被记入供应商诚信档案。

七、政策功能落实

25.促进中小企业发展

25.1 本项目服务由中小企业承接的，参与磋商的供应商享受中小企业扶持政策；

25.2 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号））确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

25.3 中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不享受相关中小企业支持政策。

25.4 监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

25.5 残疾人福利性单位视同小型、微型企业。按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，残疾人福利单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。

第三章 成交标准

一、成交方法：本项目采用综合评分法，总分100分，即在最大限度地满足磋商文件实质性要求前提下，按照磋商文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评审总得分最高的供应商作为成交候选供应商或者成交供应商的评分方法。

二、成交标准：

| 序号 | 评审 因素 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且磋商价格最低的磋商价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：磋商报价得分=(评标基准价/磋商报价)×10 | 10 |
| 2 | 总体实施方案 | 评委根据供应商编制的总体实施方案的合理性及可行性进行评分： （1）总体实施方案的合理性及可行性强，分析科学深入，得 10 分； （2）总体实施方案的合理性及可行性较强，分析较为科学深入，得 7 分； （3）总体实施方案的合理性及可行性一般，分析基本到位，得 4 分； （4）总体实施方案的合理性及可行性较差，分析浅显，不得分。 | 10 |
|  | 分项实施方案 | 评委根据供应商编制的分项实施方案（包括软件系统架构、隧道差异沉降、隧道径向收敛、隧道水压力、隧道应力、隧道裂缝、洞口边坡等监测、隧道智慧巡检及环境监测等）的合理性及可行性进行评分综合评分： （1）分项方案全面、思路清晰、内容科学、合理、详实的，得 10分； （2）分项方案较全面、思路较清晰、内容较科学、合理、详实的，得 7 分； （3）分项方案基本全面、思路基本清晰、内容基本科学合理、基本符合采购需求的，得 4 分； （4）分项方案不全面、思路不清晰、内容不科学合理、不符合采购需求或未提供的不得分。 | 10 |
|  | 数据采集和传输方案 | 评委根据供应商提供的数据采集和传输方案具体内容综合评分： （1）方案全面、思路清晰、内容科学、合理、详实的，得 10分； （2）方案较全面、思路较清晰、内容较科学、合理、详实的，得 7 分； （3）方案基本全面、思路基本清晰、内容基本科学合理、基本符合采购需求的，得 4 分； （4）方案不全面、思路不清晰、内容不科学合理、不符合采购需求或未提供的不得分。 | 10 |
|  | 重、难点及要点的分析 | 评委根据供应商提供的本项目重难点及应对措施（包括健康监测、系统架构及数据运维的重难点及应对措施）综合评分: （1）重难点分析准确得当，提供的应对措施合理可行，针对性、可操作性强的，得 10 分； （2）重难点分析较准确得当，提供的应对措施较合理可行，针对性、可操作性较强的，得 7分； （3）重难点分析基本准确，提供的应对措施基本合理可行，有一定针对性、可操作性强的，得 4 分； （4）重难点分析不准确，提供的应对措施不合理可行，没有针对性、可操作性或未提供的，不得分。 | 10 |
|  | 建议、后期运营服务期数据分析维护方案 | 评委根据供应商提供的建议、后期运营服务期数据分析维护方案的内容综合评分： （1）方案全面、思路清晰、内容科学、合理、详实的，得10 分； （2）方案较全面、思路较清晰、内容较科学、合理、详实的，得 7 分； （3）方案基本全面、思路基本清晰、内容基本科学合理、基本符合采购需求的，得 4 分； （4）方案不全面、思路不清晰、内容不科学合理、不符合采购需求或未提供的不得分。 | 10 |
| 3 | 团队配置 | 项目负责人（10分）：（1）具有高级工程师（或以上）技术职称的，得1分；（2）具有交通运输主管部门颁发《公路工程试验检测工程师证书》（隧道专业）或《公路水运工程试验检测师证书》（桥梁隧道工程专业）的，得1分；（3）具有注册岩土工程师的，得2分；（4）自2020年1月1日以来担任过公路隧道工程（不包含水下隧道工程）运营期健康监测系统建设项目的项目负责人，每有一个得2分，最多得6分。 注：提供相关证书和业绩合同扫描件（合同应能反映项目名称、主要标的物，签订时间和签章清晰可见）。如提供的资料不能反映上述要求内容的，不得分。 | 27 |
|  |  | 技术负责人（10分）：（1）如具有高级工程师技术职称的，得1分，如具有教授级高级工程师（或研究员级高级工程师）技术职称的，得2分；注；本项最高得2分。（2）具有一级注册结构工程师的，得1分；具有交通运输主管部门颁发《公路工程试验检测工程师证书》（隧道专业）或《公路水运工程试验检测师证书》（桥梁隧道工程专业）的，得1分；（3）自2020年1月1日以来担任过公路隧道工程（不包含水下隧道工程）运营期健康监测系统建设项目的项目负责人（或技术负责人），每有一个得2分，最多得6分。 注：提供相关证书和业绩合同扫描件（合同应能反映项目名称、主要标的物，签订时间和签章清晰可见）。如提供的资料不能反映上述要求内容的，不得分。 |  |
|  |  | 拟投入的项目负责人或技术负责人在土木工程结构监测领域获得过省级（或以上）奖项的，得2分。提供获奖证书扫描件，未按要求提供的不得分，注:奖项须为省级（或以上）行政机关（或省级（或以上）行政主管部门）颁发。本项满分2分。 |  |
|  |  | 除项目负责人和技术负责人以外其他人员，每具有交通运输主管部门颁发《公路工程试验检测工程师证书》（隧道专业）或《公路水运工程试验检测师证书》（桥梁隧道工程专业）的，得1分，最多得5分。 |  |
| 4 | 供应商相关业绩 | 供应商自2020年1月1日以来具有公路隧道工程（不包含水下隧道工程）运营期健康监测系统建设项目业绩的，每有一个得3分，最多得9分。 注：提供合同扫描件，合同应能反映项目名称、主要标的物，签订时间和签章清晰可见。如提供的资料不能反正上述要求内容的，不得分。 | 9 |
| 5 | 履约能力 | 供应商具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书，每提供 1 个得1分，最多得4分。（提供证书扫描件） | 4 |
| 合计 |  |  | 100 |

三、成交说明：

1、评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，由磋商小组抽签决定。

2、实质性要求不得负偏离；否则，按照无效报价处理。

注：

1、对国家认定的节能产品和环保产品分别给予报价的5%价格扣除，用扣除后的价格参与评审（特别说明：节能、环保产品必须纳入“中国政府采购网http://www.ccgp.gov.cn”等官方网站“节能、环保产品查询系统”，且以提供的证书扫描件为准）。

2、小微企业的价格扣除

2.1.对小微企业生产的产品给予报价的10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.2.大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加磋商，如果联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 小企业（含小型、微型企业）应当同时符合以下条件：

2.3.小企业（含小型、微型企业）应当同时符合以下条件：

（1）供应商为小企业，且符合中小企业划分标准；

（2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小企业制造的货物。如果提供的货物为大中型企业注册商标的货物，视同大中型企业。

3、监狱和戒毒企业的价格扣除

3.1. 本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业），给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.2. 监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

3.3. 监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利性单位的价格扣除

4.1. 本项目对残疾人福利性单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

4.2. 残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

4.3. 残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

5、监狱企业、残疾人福利单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

第四章 采购需求

一、项目概况

万寿路隧道位于 G205 江北大道快速路，沿浦珠路设置，下穿万寿路，建成于2014 年，隧道中心桩号为K1308+907（原中心桩号为K335+263），隧道起讫桩号为 K1308+644~K1309+169，其中敞开段 400m，暗埋段 125m。养护等级：二级。

玉兰路隧道位于G42沪蓉高速，下穿玉兰路，主线总长790m。隧道中心桩号为K298+870，隧道起讫桩号为 K298+475~K299+265，其中敞开段总长340+320m=660m，采用坞氏结构，暗埋段总长130m，采用单箱四室结构，其设计荷载为公路-I 级。养护等级：二级。

平山隧道位于 S002 南京三环线，建成于2015年，隧道中心桩号为 K195+715（原中心桩号为K14+725），隧道起讫桩号为 K195+500〜K195+930，全长 430m。隧道为双洞单向交通，双向两车道，设计车速 80km/h。隧道洞门采用C30钢筋防水混凝土结构，挡墙釆用C30混凝土浇筑，衬砌釆用C30混凝土浇筑。

仙鹤山隧道位于G312 沪霍线，建成于2021年，采用一级公路兼顾城市道路标准建设，整体式双向六车道，设计时速80km/h，起讫桩号为K306+710〜K307+290，全长580m，其中暗埋段长度120m，敞开段460m，为短隧道。

根据《江苏省普通国省道桥梁（隧道）结构健康监测系统建设实施方案》文件要求，对这四座隧道开展结构健康监测建设，2025 年年内完成，以确保四条隧道长期安全运营。监测内容包括隧道差异沉降、隧道径向收敛、隧道水压力、隧道应力、隧道裂缝、洞口边坡、隧道环境监测等，隧道健康监测建设完成后，后续接入省厅隧道结构健康监测平台进行管理。

二、采购内容及服务期限

主要工作内容为对南京市万寿路隧道、玉兰路隧道、平山隧道、仙鹤山隧道进行健康监测系统部署与实施，主要内容包括但不限于：

a.健康监测系统软硬件部署与实施, 2年的数据分析、运行维护以及 5 年的软硬件质保期等；

b.数据流接入省厅隧道结构健康监测平台并实现数据互联互通；

c.监测内容包括隧道差异沉降、隧道径向收敛、隧道水压力、隧道应力、隧道裂缝、洞口边坡、隧道智慧巡检及环境监测等。

计划服务期：

（1）2025 年11月 20日前，完成系统软硬件的部署与实施工作，并通过验收；

（2）运维期：系统建设完成并经验收合格后 2 年，并按委托人要求提供数据分析报告；

（3）系统软硬件质保期：5 年。

三、结构健康监测技术要求

（一）功能目标

（1）监测评判结构运营状态

利用监测的各项指标参数建立结构关键构件代表性监测参数安全报警体系，在结构出现异常情况或突发事件时报警。定期进行数据分析并评判运营期隧道结构整体或局部的安全状态。

（2）辅助隧道维修管养

利用采集得到的特征信息，通过处理、统计、分析，定期实现隧道工作状态和安全性能的评估，为管养人员提供隧道技术状态及行车条件方面的实测数据，为隧道结构的养护管理决策提供数据依据。

（二）工作原则

（1）监测要求实用、先进、可靠、及时。

（2）硬件设备应可兼容、可扩充、尽量可更换，设备安装尽量满足“可达、可检”的原则。

（3）传感及采集设备应具有较高的可靠性，设备选型选择国内知名品牌产品。

（4）系统软件开发维护遵循功能实用、性能稳定、界面友好的原则。

（三）参考依据

（1）《结构健康监测系统设计标准》（CECS 333-2012）

（2）《结构健康监测系统施工及验收标准》（T/CECS 765-2020）

（3）《结构健康监测系统运行维护与管理标准》（T/CECS 652-2019）

（4）《在役公路隧道长期监测技术指南》（T/CHTS 10021-2020）

（5）《工程测量标准》(GB 50026-2020)

（6）《公路隧道养护技术规范》（JTG H12-2015）

（7）《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》（GB50168-2018）

（8）《综合布线系统工程设计规范》GB 50311-2016；

（0）《建筑物电子信息系统防雷技术规范》（GB 50343-2012）

（11）隧道相关图纸及资料

注：当上述标准、规范有不一致之处，按照标准和要求高者执行；项目实施期间，如果国家或有关部门颁布了新的技术标准或规范，则由业主决定是否采用新的标准或规范进行与测量及其管理有关的工作。

（四）监测内容及对象

科学合理地选择监测项目是有效地对隧道结构工作状态和安全性进行监测的前提，监测项目的确定应尽可能的反映隧道结构的工作状态。根据隧道结构特点、受力特点，将隧道结构健康监测内容为以下几类：

- 隧道纵向差异沉降监测；

- 隧道径向收敛监测；

- 隧道水压力监测；

- 隧道应力监测；

- 隧道裂缝监测；

- 洞口边坡监测；

- 隧道智慧巡检及环境监测；

隧道结构健康监测项目设置

| 隧道名称 | 监测项目 | 监测仪器 | 布设原则 | 监测部位和测点数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 万寿路隧道 | 隧道沉降 | 图像位移计 | 每40m一个断面，每个断面三个测点 | 顶板、装饰板上部等共18个测点 |
|  | 隧道径向收敛 |  |  |  |
|  | 隧道地下水压力 | 渗压计 | 上下行隧道共一个点 | 墙脚处1个测点 |
| 玉兰路隧道 | 隧道沉降 | 图像位移计 | 每40m一个断面，每个断面三个测点 | 顶板、装饰板上部等共18个测点 |
|  | 隧道径向收敛 |  |  |  |
|  | 隧道地下水压力 | 渗压计 | 上下行隧道共一个点 | 墙脚处1个测点 |
| 仙鹤山隧道 | 隧道沉降 | 图像位移计 | 每40m一个断面，每个断面三个测点 | 顶板、装饰板上部等共18个测点 |
|  | 隧道径向收敛 |  |  |  |
|  | 地下水压力 | 渗压计 | 上下行隧道共一个点 | 墙脚处1个测点 |
| 平山隧道 | 隧道沉降 | 压差式 静力水准仪 | 每100m一个点 | 拱顶、拱腰处等共8个测点，另含2个基准点 |
|  | 隧道径向收敛 | 激光测距仪 | 每100m一个点 | 拱顶、拱腰处等共8个测点 |
|  | 隧道应力 | 表面应变计 | 每200m一断面，每个断面5个测点 | 共计4个断面，20个测点 |
|  | 隧道裂缝 | 裂缝计 | 右隧布设6个测点，左隧布设4个测点 | 共计10个测点 |
|  | 地下水压力 | 渗压计 | 上下行隧道共一个点 | 墙脚处1个测点 |
|  | 洞口边坡 | 拉线式位移计 | 右隧进洞口及左隧出洞口各部设一组，每组两个监测点 | 共计2组测点，4个监测点 |
|  | 环境监测系统 | 翻斗式雨量计、温湿度传感器、风速传感器 | 在隧道一端设置环境监测系统，宜布设在距隧道洞口不小于500m且不大于2000m的空旷地带。 | 共布设1套 |
|  | 智慧巡检系统 | 海康威视6寸全彩夜视球机 | 在隧道右线进口和左线出口外50m处中分带位置 | 共布设8套 |

（五）监测断面及监测点的布置要求

综合考虑隧道的地质条件和施工特点，选取最不利位置位置为重点监测区段，具体位置可参考往年隧道监测及检测报告。

（1）万寿路隧道

根据隧道管理运营单位提供的定检报告，系统了解隧道运行现状和病害分布特征，结合隧道结构特征、周边环境、运行环境等内容，提出隧道运行中后期结构面临风险源的类别、分布及其影响程度。重点考虑隧道累计沉降变形、既有病害分布、软土下卧层、路线交叉处、复杂结构部位等因素，确定隧道结构健康监测断面 7 处，其中地下水压力监测在既有渗漏水病害处布置，隧道差异沉降、径向收敛以隧道洞口、变形缝为主，结合重点考虑因素综合布置。

（2）玉兰路隧道

根据隧道管理运营单位提供的定检报告，系统了解隧道运行现状和病害分布特征，结合隧道结 构特征、周边环境、运行环境等内容，提出隧道运行中后期结构面临风险源的类别、分布及其影响 程度。重点考虑隧道累计沉降变形、既有病害分布、路线交叉处、复杂结构部位等因素，确定隧道 结构健康监测断面 7 处，其中地下水压力监测在既有渗漏水病害处布置，隧道差异沉降、径向收敛以隧道洞口、变形缝为主，结合重点考虑因素综合布置。

（3）仙鹤山隧道

根据隧道管理运营单位提供的定检报告，系统了解隧道运行现状和病害分布特征，结合隧道结 构特征、周边环境、运行环境等内容，提出隧道运行中后期结构面临风险源的类别、分布及其影响 程度。重点考虑隧道累计沉降变形、既有病害分布、复杂结构部位等因素，确定隧道结构健康监测 断面 6 处，隧道差异沉降、径向收敛以隧道洞口、变形缝为主，结合重点考虑因素综合布置。

（4）平山隧道

根据隧道管理运营单位提供的定检报告，系统了解隧道运行现状和病害分布特征，结合隧道结构特征、周边环境、运行环境等内容，提出隧道运行中后期结构面临风险源的类别、分布及其影响程度。重点考虑隧道累计沉降变形、既有病害分布、复杂结构部位等因素，确定隧道结构健康监测断面，隧道差异沉降以监测区域覆盖性为主要考虑因素，采取全线均布、对称布置，隧道径向收敛监测断面布置于现状环向裂缝分布位置和洞口过渡段等易发生收敛变形的位置，隧道裂缝监测断面布置在现状裂缝宽度较大的位置，并对于裂缝发育程度较高的断面，同时布设隧道应变监测，便于后期多源数据耦合进行综合分析研判。

（六）监测传感器要求

健康监测传感器应满足结构工作状态评估及预警的要求。结构健康监测的元器件选择及其参数应根据监测内容与评估要求确定。监测传感器的选型应优先采用具备高精度、低延时、智能化的先进技术解决方案。建议采用支持多参数融合监测的传感器模组，结合自供电技术和无线传输模块，如图像变形监测系统等。应采用新一代传感器，集成物联网通信协议、边缘计算芯片和自适应校准算法，既能实现毫秒级实时数据采集，又能通过AI模型自动补偿环境干扰，确保在复杂工况下的测量可靠性。

（七）监测报警要求

监测系统应具有报警功能，包括报警提醒、报警记录查询、报警处理流程。可在软件中设置报警阀值，对运营环境以及结构响应代表性特征参数进行判别和报警，并记录相关报警信息。监测系统应具有离线报警录入功能，能够通过各种监测数据定期分析结果，对结构状态异常进行计算判别，录入和保存离线报警信息。

监测报警阈值的确定应遵循以下几条原则：

（1）满足设计计算的要求，考虑实际运营的结构性能变化。

（2）满足隧道的安全要求，达到保护的目的。

（3）应结合周围环境的要求和具体的现场情况综合确定。

（八）总体要求

为确保功能的实现，隧道结构健康监测系统需至少包含以下模块：自动化采集模块、供电模块、数据存储管理模块、监测信息化平台模块。此外，系统应预留上一级管理平台系统的管理接口。

1.系统功能总体要求

（1）系统能自动、连续、稳定、可靠地工作。

（2）系统设计尽可能采用国际主流框架、模块化结构，各子模块之间相对独立、有序融合、方便维护和升级。

（3）硬件设计尽量采用先进成熟的技术及产品，以保证系统的先进性和可靠性，选用的传感器设备、采集设备使用寿命需参考满足行业规范要求。

（4）软件设计应尽量考虑开放性、人性化，人机界面友好，方便操作。

（5）传感器及设备安装应避免损伤主体结构。

（6）系统设计考虑系统的长期稳定，保障系统正常运营。

（7）系统设计要考虑其长期使用过程中设备损坏的实际问题。

（8）系统设计要提出（考虑）其长期使用中硬软件的维护、更换要求，兼顾未来升级、换代等需求。

（9）系统要保留与其他信息化系统互联互通的开放接口，保证能为其他系统数据对接服务。

（10）系统设计中提供完善的售后服务方案。

2.自动化采集模块

该模块通过传感器、数据采集、数据传输设备实时采集环境特征以及结构响应数据，并通过数据处理和控制设备对采集的数据做在线预处理。该模块需至少具备以下功能：

（1）能够提供精度、采样频率均满足要求的监测数据。

（2）数据采集应能在采集站内缓存，当网络故障时采集数据保存在采集站内。

（3）采集站具备一定的数据预处理、预分析及报警功能。

（4）能够实现设备，自动定位故障，并实时报警，具有故障隔离功能，出现故障时不影响其他设备正常工作。

3.供电模块

该模块要求能够从主线供电设备接出电源，给传感器、数据采集设备、数据传输设备供电，并具有良好的接地和防浪涌保护措施。该模块需至少具备以下功能：

（1）能够实现对各设备的供电。

（2）具有冗余备份功能，支持市电断电后的系统运行，运行时间不少于 1 小时，市电恢复后系统可自动输出电源恢复工作。

4.数据存储管理模块

该模块可实现整个监测的数据管理工作，完成数据的归档、存储、查询响应等，对各类数据信息进行统一管理。该模块需要具备以下功能：

（1）采集的原始数据能够全部保存，不同类型的监测数据能够分目录保存。

（2）自动化采集数据、系统供电状态数据能够统一管理，永久保存。

（3）能够对隧道的养护记录、特殊事件以及外部事件等数据报告进行分类管理。

（4）数据存储及备份，为不同数据类型选择合适的存储方式；备份文件要求自动备份。

5.监测信息化平台模块

监测信息化平台模块提供数据查看，预警管理，数据分析等功能。

（1）监测数据查看功能

1）提供图形化操作显示界面，用户使用统一登录入口，能够远程查看监测采集数据，时程曲线，是否预警，预警等级。

（2）预警管理功能

1）设置报警阈值，对运营环境以及结构响应代表性特征参数进行判别和报警，能利用监测数据完善报警阈值。

2）分级报警功能，系统记录相关报警信息，区分报警等级，用颜色和其他方式提醒用户。

3）具有报警记录查看功能，报警记录查看、处理，记录时间、处理人、处理方式等信息。具有集中区域查看历史报警，并根据位置，监测项分类查询报警内容。

四、系统维护和技术培训

开展系统软件技术培训，开展两年期的数据维护（每季度提交一次健康监测运营分析报告）。

五、隧道结构健康监测系统与省级系统平台的对接

（1）现场结构监测建设完成后，后续接入省厅隧道结构健康监测平台进行管理。

（2）隧道结构健康监测系统需开发数据接口，被第三方调用相关结构健康监测的数据。

六、重难点分析及对策措施

隧道结构健康监测系统信息化服务项目在未来实施过程中，对结构健康监测系统的研发、监测预警阈值的确定等方面可能存在的重难点问题进行分析，并提出科学合理的应对措施。

第五章合同

以下为成交后签定本项目合同的通用条款，供应商不得提出实质性的修改。

南京市政府采购合同（服务）（合同编号）

项目名称： 2025年南京市普通国省道隧道健康监测项目

采购/合同编号：

甲方：（采购人）南京市公路事业发展中心

乙方：（供应商） ______________________

经竞争性磋商采购，甲、乙双方同意按照以下条款和条件签订本合同（以下简称“合同”）：

一、合同内容

1.1 标的名称：2025年南京市普通国省道隧道健康监测项目

1.2 标的质量：依照采购文件要求。

1.3 标的数量（规模）：依照采购文件要求。

1.4 履行时间（期限）：    。

1.5 履行地点：由采购人指定。

二、合同金额

2.1  本合同金额为（大写）：____________元（____________）人民币。

三、技术资料

3.1 乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 本项目乙方无需缴纳履约保证金。

七、合同转包或分包

7.1 乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2 乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3 乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

八、合同款项支付

8.1 合同款项的支付方式及进度安排

本项目部署完成且系统试运行成功后30天内支付至合同总价的70%；剩余合同总价的30%在系统运营服务期内分两次结清（设备在线率及应急处置达到相关要求满12个月后支付合同总价的15%，设备在线率及应急处置达到相关要求满24个月后支付剩余合同总价的15%）。

注：(1)付款前，成交供应商须根据采购人要求开具合法票据，当面或信函至采购人，发票不得由第三方代开，如成交供应商未提供合法票据的，采购人有权拒绝支付上述款项，由此产生的损失由成交供应商承担，与采购人无关。

满足合同约定支付条件的，采购人收到成交供应商发票后 15 日内，将资金支付到合同约定的成交供应商账户。

九、税费

9.1 本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1 甲方依法组织履约验收工作。

10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十一、违约责任

11.1甲方无正当理由拒收服务、拒付服务款的，甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。

11.2 甲方未按合同规定的期限向乙方支付服务款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5%。

11.3 如乙方不能交付服务的，甲方有权不支付合同款项；同时乙方应向甲方支付合同总价30%的违约金。

11.4 乙方逾期交付的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额的5‰的滞纳金。如乙方逾期交付达10天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。

11.5乙方所交付的服务不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付合同总款30%的违约金。

11.6 在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方2次整改仍不能达到合同约定的质量标准，乙方应退回全部合同价款，并按本条第3款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

11.7 乙方未按本合同的规定和服务承诺提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的5%向甲方承担违约责任。

11.8 乙方在承担上述4-7款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

11.9 乙方响应属虚假承诺，或经权威部门检测提供的服务不能满足投标（响应）文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，乙方应向甲方支付不少于合同总价 30%赔偿金。

十二、不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响 期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、解决争议的方法

13.1 双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。

十四、合同生效及其它

14.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

14.2 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

14.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

| 甲方：南京市公路事业发展中心 地址：南京市玄武区双拜巷169号 法定代表人或授权代表： 联系电话： 经办人： | 乙方： 地址： 法定代表人或授权代表： 联系电话： 开户银行： 账号： |
| --- | --- |

签订日期：2025 年   月   日

《*******合同》补充协议（合同附件）

如遇采购文件及合同未约定事项，双方可友好协商签订补充协议。

# 第六章 附件

项目名称：2025年南京市普通国省道隧道健康监测项目

项目编号：

竞争性磋商响应文件

供应商名称：

日期：

## 目录

一、磋商申请及声明

二、法定代表人授权书或法定代表人身份证明格式

三、磋商报价表（含分项报价表）

四、实质性要求响应及偏离表

五、中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函、属于监狱企业的证明文件

六、供应商拟投入人员承诺书

七、供应商主要业绩汇总表

八、工作方案

九、《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》

十、资格证明文件

十一、其他资料

评分办法索引表

| 序号 | 评审项目 | 证明材料页码 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |

备注：行数不够可自行添加

## 附件一：磋商申请及声明格式

磋商申请及声明

致：南京市公路事业发展中心：

根据贵方                     （项目编号：                ）磋商邀请，正式授权下述签字人              (姓名和职务)代表（供应商名称），提交响应文件并参加磋商。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次采购要求，我们同意并向贵方提供了与本次采购活动有关的所有证据和资料。

2、项目名称：                          。

3、按采购要求：

我们的磋商报价为人民币（大写）          元（￥       元）。

项目负责人：

服务期：

4.我方参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

5.我方参加本次采购活动前，没有被信用中国网站、中国政府采购网站列入失信被执行人名单、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

6.我方在全国范围内未受过财政部门禁止参加政府采购活动的处罚，或禁止参加政府采购活动的处罚期限已满。

7.我方没有为本采购项目提供整体设计、规范编制，以及项目管理、监理、检测等服务。

8.我方与参与本次采购活动的其他供应商的授权代理人(或法定代表人、项目经理、项目总监、项目负责人等)，在磋商文件发布日上月至提交响应文件截止日当月未在同一单位缴纳社会保险。

9.我方与参与本次采购活动的其他供应商的法定代表人或委托代理人无夫妻、直系血亲关系。

10.我方与参与本次采购活动的其他供应商的负责人不是同一人，也不存在直接控股、管理关系。

11.我方已详细审阅全部磋商文件及其有效补充文件，放弃对磋商文件任何误解的权利，提交响应文件后，不对磋商文件本身提出质疑。否则，属于不诚信和故意扰乱政府采购活动行为，我们将无条件接受处罚。

12.一旦我方成交，将根据磋商文件的规定严格履行合同，并保证按承诺的时间完成服务的启动/集成、调试等服务，交付采购人验收、使用。

13.我方决不提供虚假材料谋取成交、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商恶意串通、决不向采购人、采购代理人员和磋商小组进行商业贿赂、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

14、与本项目磋商有关的正式联系方式为：

供应商名称：

供应商通信地址：

供应商单位电话：

法定代表人姓名：

法定代表人身份证号：

法定代表人电话：

## 附件二、法定代表人授权书或法定代表人身份证明格式

法定代表人授权书

南京市公路事业发展中心：

本授权书声明：注册于                      （供应商住址）的             （供应商名称）法定代表人          （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的       （供应商代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的            （项目编号：              ）竞争性磋商，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年   月   日签字生效，特此声明。

注：1.附法定代表人身份证明扫描件及委托代理人身份证扫描件。

2.如果由供应商的法定代表人签署响应文件，则无须提交法定代表人授权书，但需要提交法定代表人身份证明。

3. 如果由供应商的被授权人签字的，则须提供授权书和法定代表人身份证明。

法定代表人签字或盖章：

被授权人签字：

日期：2025年    月    日

法定代表人身份证明

供应商名称：

姓名：(法定代表人签字)性别：____年龄：_____职务：_____系_________

(供应商名称)的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证扫描件。

供应商：	（盖单位章）

年	月	  日

注：法定代表人的签字必须是亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名代替。

## 附件三：磋商报价表格式

（一）磋商报价表

| 项目名称： |  |  | 项目编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 内容 | 报价（元） | 备注 |
| 1 | 万寿路隧道 | 隧道监测，具体内容见分项报价表 |  |  |
| 2 | 玉兰路隧道 | 隧道监测，具体内容见分项报价表 |  |  |
| 3 | 仙鹤山隧道 | 隧道监测，具体内容见分项报价表 |  |  |
| 4 | 平山隧道 | 隧道监测，具体内容见分项报价表 |  |  |
| 合计 |  | 人民币大写： 元 ¥ 元 |  |  |
| 项目负责人（姓名） |  |  |  |  |
| 是否属于小微型企业 |  | 是 □ 否 □ |  |  |
| 是否全部属于残疾人福利性单位产品 |  | 是 □ 否 □ |  |  |
| 是否全部属于监狱企业 产品 |  | 是 □ 否 □ |  |  |

供应商名称:                                 （盖章）

说明：如行数不够，可自行增加表格

1.在“是否全部属于小微型企业产品”栏后“是”或“否” □上打“√”。

2.在“是否全部属于残疾人福利性单位产品”栏后“是”或“否” □上打“√”。

3.在“是否全部属于监狱企业产品”栏后“是”或“否” □上打“√”。

（二）分项报价表

| 序号 | 隧道名称 | 监测项目 | 报价（元） |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 各监测项目报价 | 各隧道监测项目报价合计 |  |
| 1 | 万寿路隧道 | 隧道沉降 |  |  |  |
|  |  | 隧道径向收敛 |  |  |  |
|  |  | 隧道地下水压力 |  |  |  |
| 2 | 玉兰路隧道 | 隧道沉降 |  |  |  |
|  |  | 隧道径向收敛 |  |  |  |
|  |  | 隧道地下水压力 |  |  |  |
| 3 | 仙鹤山隧道 | 隧道沉降 |  |  |  |
|  |  | 隧道径向收敛 |  |  |  |
|  |  | 地下水压力 |  |  |  |
| 4 | 平山隧道 | 隧道沉降 |  |  |  |
|  |  | 隧道径向收敛 |  |  |  |
|  |  | 隧道应力 |  |  |  |
|  |  | 隧道裂缝 |  |  |  |
|  |  | 地下水压力 |  |  |  |
|  |  | 洞口边坡 |  |  |  |
|  |  | 环境监测系统 |  |  |  |
|  |  | 智慧巡检系统 |  |  |  |
| 5 | 合计（人民币：元） |  |  |  |  |

供应商名称:                                 （盖章）

## 附件四：实质性要求响应及偏离表格式

实质性要求响应及偏离表

| 序号 | 技术要求和商务要求中的实质性要求（打“★”内容） | 响应情况（填报“响应或完全响应”） | 偏离（填报“正偏离或负偏离”） | 证明材料页码（如有要求） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |

供应商名称：                        （盖章）

备注：

1.供应商必须对技术要求和商务要求中的实质性要求（打“★”内容）做出明确响应，否则作无效响应处理。

2.如果采购文件要求提供证明材料，供应商必须在该表中注明证明材料页码。

3.供应商未对实质性要求作出明确响应或有负偏离，或未按采购文件要求提供证明材料的，作无效响应处理。

4.行数不够，可自行添加。

## 附件五：中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函、属于监狱企业的证明文件（如是）

##### 中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加       （单位名称） 的       （项目名称）    采购活动，项目的服务单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业） ；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员          人，营业收入为        万元，资产总额为     万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业） ；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员        人，营业收入为       万元，资产总额为       万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

##### 属于监狱企业的证明文件

（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件）

##### 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加         	单位的        	项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日　　期：

节能产品认证证书

（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）

环境标志产品认证证书

（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）

## 附件六、供应商拟投入人员承诺书

承诺书

致                ：

我单位                                    （供应商名称）郑重声明，如有幸成为成交供应商，将配备                 名人员投入到本次服务项目中。如实施过程中未按承诺人员数量配置，我单位愿承担因此给采购人带来的一切损失（包括但不限于解除合同，以及赔偿采购人经济损失等）。

声明人：（公章）

日期：    年    月    日

## 附件七、供应商主要业绩汇总表

项目名称：项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 采购单位 | 合同 金额 | 合同签定 时间 | 业绩完成时间 | 联系人及电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：供应商根据本格式要求如实填写业绩情况表，并附业绩合同扫描件。

附件八、工作方案（内容格式自拟，可参照第三章评标办法和标准）

## 附件九、《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》（网站在线打印）

注：同时提供下列证明材料扫描件

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供营业执照扫描件）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供加财务报表或审计报告扫描件）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供加盖公章的承诺书扫描件）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供纳税证明和社会保障资金证明扫描件）；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供加盖公章的承诺书扫描件）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件，提供相关证明材料：无。

注：根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》（宁财购通[2021]5号）的规定，本项目采购公告“二、申请人的资格要求第1条中（1）-(6) 条”中涉及的证明材料，供应商可以在响应文件中一次性提交，也可以在响应文件中提供满足相应条件的书面承诺书（详见采购文件第六章），不再需要提供上述涉及的证明材料。

供应商仅提供信用承诺书而未提供“二、申请人的资格要求第1条中（1）-(6)条”中涉及的证明材料的，须在成交后，另行提供上述由信用承诺书替代的证明材料（一式肆份），材料须加盖公章并按采购文件要求提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出成交结果通知书。

附件十、资格证明文件

| 序号 | 内容 | 证明资料所在页码 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书 |  |
| 2 | 具有独立承担民事责任的能力（提供营业执照扫描件） |  |
| 3 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供财务报表或审计报告扫描件） |  |
| 4 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供加盖公章的承诺书扫描件） |  |
| 5 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供纳税证明和社会保障资金证明扫描件） |  |
| 6 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供加盖公章的承诺书扫描件） |  |
| 7 | 法律、行政法规规定的其他条件，提供相关证明材料：无 |  |
| 8 | 拒绝下述供应商参加本次采购活动（提供加盖公章的承诺书扫描件）： （1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动； （2）除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动； （3）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单； （4）未提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》。 |  |
| 9 | （1）具有交通运输主管部门颁发的公路工程试验检测综合甲级资质或公路工程质量检测甲级资质或公路工程桥梁隧道工程专项试验检测资质或公路工程桥梁隧道工程专项质量检测资质。 （2）具有省级及以上质量技术监督部门颁发的检验检测机构资质认定证书。 注：提供相关证书扫描件。 |  |

格式1、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明

致                ：

我单位                 （供应商名称）郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                 。( 若有 )

主要专业技术能力有：                 。( 若有 )

声明人：（公章）

日期：    年    月    日

格式2、无重大违法记录声明格式

无重大违法记录声明

致                ：

我单位                                    （供应商名称）郑重声明：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中          （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人：（公章）

日期：    年    月    日

格式3、承诺书声明格式

承诺书

致                ：

我单位                                    （供应商名称）郑重声明，不存在下列行为：

## （1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

## （2）除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

## （3）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单；

## （4）未提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》。

声明人：（公章）

日期：    年    月    日

格式4、申请人(供应商)与其他单位存在控股、管理关系

| 序号 | 控股、管理申请人/供应商的单位名称 | 控股、管理关系情况说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |

注：

①行数不够，可自行增加；

②本表后附相关网页证明截图（如有）；

②供应商须如实填写，如有不符，须自行承担后果。

格式5、信用中国网站、中国政府采购网站列入失信被执行人名单、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的截图

## 附件十一、其他资料（请根据第三章 评分标准提供相应的证明文件，或其他应提供的资料）