南京市雨花台区城市地下管线数字化管理中心

2025年雨花台区公共区域地下管线信息动态维护（测绘）服务项目

招 标 文 件

项目编号：SNZX-20250324

采购人：南京市雨花台区城市地下管线数字化管理中心

采购代理机构：南京苏宁工程咨询有限公司

日期：二〇二五年四月

第一章 投标邀请

项目概况

2025年雨花台区公共区域地下管线信息动态维护（测绘）服务项目的潜在投标人应在江苏政府采购网获取招标文件，并于2025年5月14日09点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：SNZX-20250324

项目名称：2025年雨花台区公共区域地下管线信息动态维护（测绘）服务项目

采购方式：公开招标

项目金额：126万元。

最高限价（单价）：

| 序号 | 类别 | 计价方式 | 最高限价 (综合单价) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 修测 | 单价×工程量 | 1500元/千米 |
| 2 | 补测 | 单价×工程量 | 2500元/千米 |

投标单价超过最高限价（单价）的为无效投标。

采购需求：根据《南京市城市地下管线数字化建设管理实施方案》要求，为继续保持现有管线库中管线数据的现势性、准确性和完整性，保障管线数据质量，做好管线数据免费提供工作，特开展2025年雨花台区公共区域地下管线信息动态维护(测绘)服务工作。雨花台区公共区域地下管线信息动态维护(测绘)服务工作是通过现场核实和管线修补测、数据治理来维护已有管线数据成果。以采购人提供的雨花台区范围为任务区域，管线修、补测和数据治理是以单项任务的形式开展，数据治理主要为与权属单位内业数据比对，现场核实，数据整理，数据成图。技术参数详见招标文件。

合同履行期限：至合同所有内容履行完毕。

本项目不接受联合体投标。

本项目采购标的所属行业为：科学研究和技术服务业。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照，自然人的身份证明）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供参加本次政府采购活动上一年度（2024年度）的财务报表，或本次政府采购活动截止时间前六个月内银行出具的资信证明）（法人或者其他组织成立未满一年的可以不提供）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（供应商需要提供近六个月内任意一个月的依法缴纳税收和社会保障资金的记录（如依法免税或依法不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明文件））；

（5）参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法或不良征信记录（提供参加本次采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）（格式后附）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：（如属于专门面向中小企业采购的项目，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位）本项目按照采用以下第（4）种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：

（1）本项目整体专门面向中小企业采购服务。

（2）本项目整体专门面向小微企业采购服务。

（3）本项目通过以下第（）种方式预留部分采购份额采购中小企业服务：

①本项目要求供应商以联合体形式参加，中小企业合同金额应当达到的比例为/%。

②本项目要求供应商进行合同分包，中小企业合同金额应当达到的比例为/%。

（4）本项目为非预留份额的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策，具体详见第三章。

3.本项目的特定资格要求：供应商须具有行业主管部门颁发的乙级及以上测绘资质，包含工程测量专业（须在有效期内，提供证书复印件加盖公章）。

三、获取采购文件

1、时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2、地点：江苏政府采购网。

3、方式：供应商登录“江苏政府采购网”，在网站首页点击“苏采云”→使用CA锁登录系统（新用户需进行“平台用户注册”）→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”中找到对应项目并进行操作。

4、售价：0元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2025年5月14日09点00分（北京时间）

地点：江苏省政府采购交易系统（以下简称“苏采云系统”）网上开标大厅

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本项目不接受联合体投标，不接受转包。

2.本项目不接受进口产品投标（注：本文件所称进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）。

3.拒绝下述供应商参加本次采购活动：

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。

（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

（3）拒绝列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商参加本项目的采购活动。

（4）未提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》的。

4.集中考察或答疑：

采购人不组织，供应商可自行联系采购人。未踏勘现场或踏勘工作不详细的供应商中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔或其他要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复。

5.响应文件制作：供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。供应商按《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称“操作手册”）进行注册，并制作上传电子投标文件。《操作手册》下载地址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

6.公告媒体

（1）本公告在江苏政府采购网（http：//www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）和南京公共采购信息网（https：//njgc.jfh.com/）公示发布，敬请各供应商关注；

（2）若有关本次采购存在变动或修改，敬请各供应商及时关注江苏政府采购网（http：//www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）和南京公共采购信息网（https：//njgc.jfh.com/）发布的关于本项目的信息更正公告。

7.采购项目需要落实的政府采购政策：

（1）政府采购促进中小企业发展

（2）政府采购支持监狱企业发展

（3）政府采购促进残疾人就业

（4）政府采购鼓励采购节能环保产品

8.政府采购信用承诺：根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定，参加南京地区政府采购活动的供应商，应以书面形式向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。信用承诺以《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》体现。供应商应尽早做好承诺书工作，点击‘南京公共采购信息网’首页（https://njgc.jfh.com/）‘南京市政府采购供应商诚信档案’系统链接打开系统页面（http://180.101.238.212:8280/hodeframe2018_cxda/index.action;jsessionid=769BA9C8E1729422E7173B991C8EC1E5）登录（未注册的供应商应先点击‘供应商注册点这里’并按要求完成注册），然后在“信用记录”模块页面点击“信用记录打印”下载本单位信用记录表，由法人签字并盖单位公章，随响应文件一并提供。

在政府采购资格审查环节，供应商只需提供书面《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，即可替代以下证明材料：

（1）符合国家相关规定的财务状况报告；

（2）依法缴纳税收的证明材料；

（3）依法缴纳社会保障资金的证明材料；

（4）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；

（6）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。

供应商在中标（成交）后，应将上述由信用承诺书替代的证明材料（一式伍份），加盖公章按采购文件要求胶装提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标（成交）通知书。

供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺，仍须提供上述证明材料：

（1）供应商被列入严重失信主体名单；

（2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：南京市雨花台区城市地下管线数字化管理中心

地址：南京市雨花台区软件大道176号

联系方式：蒋工 025-52829535

2.采购代理机构信息

名称：南京苏宁工程咨询有限公司

地址：南京市鼓楼区中山路99号12楼

联系方式：张工025-84207240、025-83616261

3.项目联系方式

项目联系人：张工

电话：025-84207240、025-83616261

请贵单位领取本次采购文件后，认真阅读各项内容，进行必要的投标准备，按文件的要求详细填写和编制响应文件，并按以上确定的时间、地点准时参加投标。

第二章 供应商须知

一、总则

- 1、适用法律

1.1 《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、规章和规定等。

- 2、定义

2.1 “供应商”、“投标人”是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.2 “产品”指本招标文件中所述产品及相关服务。

2.3 “用户或使用单位”是指使用货物、服务的单位。

3、政策功能

3.1 政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务

符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。中小企业供应商参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（格式见后附件），否则不得享受相关中小企业扶持政策。

中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300 号及《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》国统字〔2017〕213 号）确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.2 政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2014〕68 号。

3.3 政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2017〕141 号。

3.4 强制采购节能产品、信息安全产品，优先采购环境标志产品。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》，且经过认定的节能产品；信息安全产品是指列入国家质检总局、国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品；环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》，且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品。

3.5 提供的产品属于信息安全产品的，供应商应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书复印件。

3.6 提供的产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择依据国家标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品投标，并提供有效的节能产品认证证书复印件。

3.7 提供的产品属于环境标志产品的，供应商应当选择依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品投标，并提供有效的环境标志产品认证证书复印件。

3.8未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

二、招标文件

4.招标文件组成

4.1 招标文件组成：投标邀请、供应商须知、供应商应当提交的资格和资信证明文件、投标报价要求、投标文件编制要求、招标项目的技术规格、要求和数量、合同主要条款及合同签订方式、交货和提供服务的时间、验收标准、付款条件、评标方法、评标标准、无效投标和废标条款、附件等。

4.2 招标的最小单位是包。招标服务数量及技术要求中未分包的，供应商对要求提供的服务不得部分投标；招标服务数量及技术要求中已经分包的，应当以包为单位投标。

4.3 招标文件如果要求供应商提交备选投标方案的，供应商可以提交备选方案，否则，不接受备选方案。

5.招标文件的澄清修改

5.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知代理机构；

5.2代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在原招标公告媒体发布更正公告，该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

5.3 代理机构在招标文件要求提交投标文件截止时间前，有权决定延长投标截止时间和开标时间，并在原采购信息发布媒体上发布变更公告。

5.4供应商应在投标截止时间前关注原采购信息发布媒体上有关本招标项目有无变更公告。根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交投标文件，并承担由此产生的相应责任。

三、投标

6.投标文件的语言、计量单位、货币、技术标准和编制

6.1 供应商提交的投标文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及供应商与代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

6.2 供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

6.3 供应商应用人民币报价。

6.4 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

6.5 供应商应在投标文件中写清相应的项目编号、项目名称、供应商全称、地址、电话、传真等。

6.6 供应商所使用的技术标准应遵循国家最新标准及规范。

7.联合体及分包：本项目不接受联合体投标。

7.1 采购项目如接受联合体投标的，两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加投标。

7.2 联合体各方之间应当签订联合体协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合体协议连同投标文件一并提交。联合体各方签订联合体协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。

7.3 政府采购合同分包履行的，中标供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包项目供应商就分包项目承担责任，中标供应商与分包供应商之间应该签订分包意向协议。

7.4 享受中小企业扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

7.5 预留份额的采购项目中，组成联合体或者接受分包的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。未预留份额的采购项目或采购包中，组成联合体或者接受分包的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

8.投标费用

8.1 供应商应承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论采购结果如何，代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

8.2 本次招标，中标人按《招标代理服务费管理暂行办法》（国家发展计划委员会计价格【2002】1980号）代理服务招标收费标准计算，向招标代理机构支付招标服务费。该项费用请供应商综合考虑在投标报价中，后期采购人不单独列支，必须在领取中标通知书前向招标代理机构支付招标服务费。

8.3 评审费：由代理机构先行垫付，最终由中标人支付。该项费用请投标人综合考虑在投标报价中，后期采购人不单独列支。必须在领取中标通知书前向招标代理机构支付评审费。

9.投标文件组成

9.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

9.2 供应商应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在《商务条款偏离表》和《技术条款偏离表》《资格性和符合性检查响应对照表》等处逐条标明满足与否。对带 “★”的技术条款必须在投标文件中提供技术支持资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等），未提供技术支持资料的，评审时不予认可（采购需求中另有规定的从其规定）。

9.3 供应商根据招标文件载明的采购项目实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。

10.投标文件的商务部分

10.1 商务部分是证明供应商有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求，包括但不限于下列文件，其中加“★”项目不得有缺失或无效：

（1）★投标函（投标申请及声明）；

（2）★法定代表人授权委托书及授权委托人的身份证复印件（有授权委托的），或法定代表人身份证复印件（无授权委托的）；

（3）★第一章投标邀请中二、申请人的资格要求：1.《中华人民共和国政府采购法》规定的资格条件证明文件；

（4）★第一章投标邀请中二、申请人的资格要求：3.采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件证明文件；

（5）《商务条款偏离表》；

（6）合同条款；

（7）供应商认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料。

11.投标文件的技术部分

11.1 技术部分是证明供应商提供的服务是合格的、并符合招标文件要求的证明文件，以及对投标报价表中的服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。

11.2 若提供的服务与招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。

11.3 投标文件应按照招标文件要求提供服务说明，技术资料、文件和有关证明，包括但不限于以下材料，其中加“★”项目不得有缺失或无效：

（1）★服务内容的详细说明；

（2）项目实施或集成方案；

（3）项目验收标准；

（4）服务承诺；

（5）供应商认为需要提供的其他技术资料。

12.投标文件的价格部分

12.1 价格部分是对投标服务价格构成的说明，每一项服务仅接受一个价格。投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2 报价应包含完成本服务项目发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

12.3 供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

12.4 供应商应在《开标一览表》《分项报价表》等标明提供服务的单价、总价以及分项报价。供应商系小微企业（含小型、微型企业）、残疾人福利性单位、监狱企业，并提供本企业承担的服务的，须在《开标一览表》《分项报价表》中注明,供应商应当如实申报,否则评标委员会有权取消其小微企业、残疾人福利性单位、监狱企业优惠政策。

12.5 《开标一览表》须加盖电子公章。

13.投标文件的其他部分

供应商编制投标文件需要提供的其他相关文件。

14.投标保证金：无。

15.投标有效期

15.1 自开标之日起六十日内投标有效。

15.2 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，代理机构可要求供应商同意延长投标有效期，这种要求与答复均以书面形式提交。供应商可拒绝这种要求，但接受延长投标有效期的供应商将不会要求和允许修正其投标。

16.投标文件的签署

16.3 除供应商对错处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由投标文件签署人签字或加盖电子公章。

17.投标文件的递交

17.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

17.2 投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的，按照本招标文件第二章第21.2.2.4 条规定做无效投标处理。

17.3 代理机构有权通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务均以延长后新的截止时间为准。

18.有下列情形之一的投标文件将被拒收

18.1 在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后上传的。

19.投标文件的修改和撤回

19.1 投标文件的修改

19.2.1 投标人可在投标截止时间前对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

19.2.2 投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

19.2 投标文件的撤回

19.2.1  投标人可在投标截止时间前撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

19.2.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

19.2.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

四、开标、评标与确定中标供应商

20.开标

20.1 代理机构将在招标文件确定的时间和地点进行公开开标。投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。苏采云系统公布各投标人名称和投标价格。

20.2 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

20.3 投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，苏采云系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

21.评标

21.1 评标组织

21.1.1评标工作由代理机构组织评标委员会（以下简称“评委会”）进行，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求供应商对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）推荐中标候选人或根据采购人委托直接确定中标供应商；

（5）向采购人、财政部门报告评标中发现的违法行为。

21.1.2 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，独立开展评审工作。

21.2 评标程序

21.2.1 投标文件的资格审查

21.2.1.1采购人代表依法对供应商的资格进行审查。

21.2.1.2采购人代表依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件、南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

21.2.1.3 在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）对投标供应商是否被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的情况进行查询，以确定投标供应商是否具备投标资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。

21.2.1.4 投标文件有下列情况之一的，在资格性审查时按照无效投标处理

（1）不具备招标文件规定资格条件的；

（2）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的。接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录；

（3）未提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》或未按要求打印、盖章、签字的。

21.2.2 投标文件的符合性审查

21.2.2.1评标委员会将依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

21.2.2.2 实质性要求是指本招标文件中带“★”的商务和技术要求。

21.2.2.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离而使其投标成为实质性响应的投标。

21.2.2.4 投标文件有下列情况之一的，在符合性审查时按照无效投标处理

（1）未按招标文件规定签署、盖章的；

（2）没有《开标一览表》或《开标一览表》未按招标文件要求盖章的；

（3）投标总价超出采购金额或者最高限价的；

（4）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

（5）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（6）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（7）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（8）不同供应商的投标文件相互混装；

（9）不同供应商的法定代表人或委托代理人有夫妻、直系血亲关系的；

（10）不同供应商的负责人为同一人或者存在控股、管理关系的；

（11）不同供应商的委托代理人（或法定代表人、项目经理、项目总监、项目负责人等）在招标文件发布日上月至投标截止日当月在同一单位缴纳社会保险的；

（12）属于投标邀请中拒绝参加本次采购活动供应商的；

（13）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（14）评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，未在评标现场合理的时间内提供书面说明或相关证明材料，不能证明其报价合理的。

（15）投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件。

（16）投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件。

（17）同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价。

（18）采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而投标人提供的产品不在强制采购范围内。

未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将通过苏采云系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。

21.2.2.5 废标

21.2.2.5.1 符合资格条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家。

21.2.2.5.2 出现影响采购公正的违法、违规行为。

21.2.2.5.3 因重大变故采购任务取消。

21.2.2.5.4 评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

21.2.2.5.5 预留份额的采购项目或采购包，通过发布公告方式邀请供应商后，符合资格条件的中小企业数量不足3家的。

21.2.2.5.6 因苏采云系统故障造成开标不成功。

21.2.3 投标文件的进一步评审

21.2.3.1评标委员会将对确定为实质性响应的投标文件进行进一步评审，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）如果用数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准进行修正；

（2）当单价与数量的乘积和总价不一致时，以单价为准进行修正。只有在评标委员会认为单价有明显的小数点错误时，才能以标出的总价为准，并修改单价。

21.2.3.2 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

21.2.3.3 评标委员会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何供应商相应的名次排列。

21.2.3.4 澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者明显文字错误的内容，评标委员会可以要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。接到评委会澄清、说明和补正要求的，投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

21.2.3.5 比较与评价。按照招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

21.2.3.6 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评委会联系。

21.2.3.7 如出现投标截止时间后参加投标的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家的情况，按政府采购相关规定执行。

21.3 评标方法和标准

21.3.1 采用综合评分法。即在投标文件满足招标文件全部实质性要求前提下，按照评审因素的量化指标评分。未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看本单位的评审得分及排名情况。

21.3.2 综合评分的主要因素详见文件第三章。

21.3.3评分标准详见文件第三章。

22.确定中标供应商

22.1 在综合比较与评价后按照得分由高到低顺序对供应商进行排序。评标委员会按综合得分排名推荐3名中标候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

22.2 按以下第（1）种方式确定中标供应商

（1）评标委员会直接确定排名第一的中标候选人为中标供应商；

（2）采购人在评标委员会推荐的中标候选人中按顺序确定中标供应商。

按第二种方式确定中标供应商的，代理机构自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人应当自收到评审报告之日起五个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标供应商。

22.3 中标供应商确定之日起两个工作日内，将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告。

22.4 《中标通知书》对采购人和中标供应商具有同等法律效力。

22.5 《中标通知书》发出后，中标供应商无正当理由不与采购人签订合同的，应当依法承担法律责任。

22.6代理机构和评标委员会对未中标的供应商不作未中标原因的解释。

23.编写评审报告

评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评审报告。

24.评标过程的保密

24.1 代理机构将采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。

24.2 任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。

24.3 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料等，均不得向供应商及与评标无关的人员透露。

五、签订合同

25.签订合同

25.1 采购人应当自《中标通知书》发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件与中标供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定事项和中标供应商投标文件作实质性修改。

25.2 采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

25.3 中标供应商拒绝与采购人签订合同，或因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。评审报告未推荐中标候选人的，应重新开展政府采购活动。

25.4 采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

六、询问、质疑、投诉和诚实信用

26.询问

供应商对招标活动事项有疑问的，可以向代理机构或采购人提出询问，代理机构或采购人将在两个工作日内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

27.质疑

27.1供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件以书面形式送达代理机构。

27.2质疑供应商的质疑行为应符合财政部94号令相关规定，未参加采购活动的供应商或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。

27.3 上述应知其权益受到损害之日是指：

（1）对招标文件提出质疑的，为招标文件公告期限届满之日起计算；

（2）对招标过程提出质疑的，自招标程序环节结束之日起计算；

（3）对中标结果提出质疑的，自中标结果公告期限届满之日起计算。

27.4 质疑供应商在法定质疑期内应当一次性提出针对同一招标环节的质疑事项。

27.5 代理机构在收到供应商的质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，答复的内容不涉及商业秘密。

27.6 代理机构遵循“谁过错谁负担”的原则，有过错的一方承担调查论证费用。

28.投诉

质疑供应商对代理机构的答复不满意，或代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购项目同级财政部门投诉。

29.诚实信用

29.1 供应商之间不得相互串通投标报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。

29.2 供应商不得以向代理机构工作人员、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。经查实供应商有此行为的，政府采购管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照《政府采购法》有关规定处理。

29.3 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚并予以公示。如果供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出质疑，干扰政府采购活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

29.4 供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标处理。

29.5 供应商应自觉遵守开标、评标纪律，扰乱开标评标现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》，失信行为将被记入供应商诚信档案。

第三章  评标标准

一、评标方法：本项目评标方法采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的中标候选人。

二、评标标准：

| 序号 | 评分因素 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 价格 15分 | 修测（单价）：价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分按照下列公式计算（小数点保留两位）：报价得分=（评标基准价／投标报价）×9 | 9 |
| 1.2 |  | 补测（单价）：价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分按照下列公式计算（小数点保留两位）：报价得分=（评标基准价／投标报价）×6 | 6 |
| 2.1 | 人员及设备配置 29分 | 项目负责人情况： - 项目负责人具有物探或测绘专业高级工程师及以上职称且具有注册测绘师资格得2分；2022年1月1日（含）以来，在类似项目中担任过项目负责人得2分。本项最高得4分。 （提供开标前近半年（2024年10月至2025年3月）内任意一个月供应商为其缴纳社保记录、职称证书、执业资格证明、劳动合同及业绩合同等证明材料复印件加盖公章；若合同中无法体现具体项目负责人名称，须提供甲方出具的相关证明材料加盖甲方公章） | 4 |
| 2.2 |  | 技术负责人情况： 技术负责人具有物探或测绘专业正高级职称且具有注册测绘师资格得2分，具有物探或测绘专业高级职称且具有注册测绘师资格得1分；2022年1月1日（含）以来，在类似项目中担任过技术负责人得2分。本项最高得4分。 （提供开标前近半年（2024年10月至2025年3月）内任意一个月供应商为其缴纳社保记录、职称证书、执业资格证书、劳动合同及业绩合同等证明材料复印件加盖公章；若合同中无法体现具体技术负责人名称，须提供甲方出具的相关证明材料加盖甲方公章） | 4 |
| 2.3 |  | 安全生产负责人： 安全生产负责人具有政府主管部门颁发的中级及以上注册安全工程师资格证书的得2分。（提供证书复印件加盖公章） | 2 |
| 2.4 |  | 投入作业组长情况： 作业组长具有物探或测绘专业中级及以上工程师职称且具有涉密测绘成果管理人员培训合格证书的，具有同类测绘项目工作经验，每1人得1分，最高6分。 （提供人员清单、开标前近半年（2024年10月至2025年3月）内任意一个月供应商为其缴纳社保记录、职称证书、培训合格证书、劳动合同及业绩合同等相关证明材料复印件加盖公章） | 6 |
| 2.5 |  | 其他拟投入人员情况： 拟投入人员能具有测绘工程、地理信息、计算机、市政工程等相关专业工程师及以上职称的，每3人得1分，最高4分； 本项最高得4分。 （提供人员清单、开标前近半年（2024年10月至2025年3月）内任意一个月供应商为其缴纳社保记录、毕业证书及 劳动合同等相关证明材料复印件加盖公章） | 4 |
| 2.6 |  | - 拟投入仪器设备情况： - （1）配备GNSS接收机、全站仪各不少于6台得1分，最多得1分； - （2）配备管道闭路电视检测系统不少于2台得2分，最多得2分； - （3）配备管线探测地质雷达的，每1台得3分，最多得3分； - （4）配备井类可视调查仪的，每1台得3分，最多得3分。 - 本项最高得9分。 - （仪器设备应为供应商自有或租赁，如为自有提供发票复印件，如为租赁除提供发票外还需要提供租赁合同复印件，GNSS接收机和全站仪另须提供检定证书复印件加盖公章） | 9 |
| 3.1 | 商务 13分 | 类似项目业绩情况： 2022年1月1日以来，供应商承担过类似项目。每提供一个得1分，本项最高得3分。 （时间以合同签订时间为准，提供合同、中标通知书及验收意见等证明文件复印件加盖公章，同一业绩不重复计分） | 3 |
| 3.2 |  | 供应商具有质量技术监督主管部门颁发的“计量认证证书”（CMA）资质（且证书类别中必须有工程测量的“地下管线”）的得3分。 （提供证书等证明文件复印件加盖公章） | 3 |
| 3.3 |  | 供应商具有信息安全管理体系认证证书得3分。（提供证书等证明文件复印件加盖公章） | 3 |
| 3.4 |  | 供应商具有政府部门颁发的“安全生产许可证”的得3分。（提供证书等证明文件复印件加盖公章） | 3 |
| 3.5 |  | 修补测工期要求： 承诺按照工期要求实施修、补测的基础上，每提前0.5天完成可加0.5分，本项最高得1分。（需提供承诺函加盖公章，未提供者不得分） | 1 |
| 4.1 | 技术方案43分 | 现场核查方案（方案设计的科学性、合理性）： 方案设计科学合理得6分； 方案设计较为合理得4分； 方案设计不太合理得2分； 无此项不得分。 | 6 |
| 4.2 |  | 修补测工序流程、技术措施（先进性、可行性、全面性、有针对性）： 修补测工序流程、技术措施设计全面，符合实际，可操作性强的得8分； 修补测工序流程、技术措施设计全面，较符合实际，可操作性较强的得6分； 修补测工序流程、技术措施设计基本全面，有一定的可操作性得4分； 修补测工序流程、技术措施设计不太全面，不太具有可操作性的得2分； 无此项不得分。 | 8 |
| 4.3 |  | 组织管理（包括但不限于人员、仪器、任务周期、整体进度等）： 组织管理措施完善、全面可行的得7分； 组织管理措施较完善、可行的得4分； 组织管理措施内容简单，条理模糊得1分； 组织管理措施不符合实际或无此项的不得分。 | 7 |
| 4.4 |  | 质量管理（包括但不限于仪器校核、人员培训、二级检查一级验收等）： 质量管理措施完善，全面可行的得6分； 质量管理措施较完善，可行的得4分； 质量管理措施内容简单，条理模糊得2分； 质量管理措施不符合实际或无此项的不得分。 | 6 |
| 4.5 |  | 安全保障体系与保密控制措施： 措施完善、全面可行的得6分； 措施较完善、可行的得4分； 措施内容简单，条理模糊得2分； 措施不符合实际或无此项的不得分。 | 6 |
| 4.6 |  | 服务承诺： 承诺完善，全面可行的得5分； 承诺较完善，可行的得3分； 措施内容简单，条理模糊得1分； 无法提供相关服务不得分。 | 5 |
| 4.7 |  | 项目理解与合理化建议（对本项目的难点、重点进行分析，提出明确的针对性的措施方法）： 项目重难点分析完善，建议全面可行的得5分； 重难点分析较完善，建议较可行的得3分； 重难点分析相对完善，建议简单得1分； 无重难点分析、建议的不得分。 | 5 |
| 5 | 总分 |  | 100 |

说明：

一、对国家认定的节能产品或环保产品分别给予投标价的5%价格扣除，用扣除后的价格参与评审（特别说明：节能、环保产品必须纳入“中国政府采购网http：//www.ccgp.gov.cn”等官方网站“节能、环保产品查询系统”，且以提供的证书复印件为准）。

二、小微企业的价格扣除

1.对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目或预留份额项目中的非预留部分采购包，给予小微企业报价10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。其中，接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。联合体各方均为小微企业的，联合体视同为小微企业，享受10%的价格扣除。

2.价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

三、监狱和戒毒企业的价格扣除

1.本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，享受相同的价格扣除优惠政策。

2.监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

3.监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

四、残疾人福利性单位的价格扣除

1.本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受相同的价格扣除优惠政策。

2.残疾人福利性单位需按照招标文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

3.残疾人福利性单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

五、监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

六、除评分标准中另有说明外，所有认证、证明和业绩均以有效的证明文件的复印件为依据。

七、所有投标时提供的材料复印件，发布中标通知书前中标候选人需提供原件交由招标代理核查。

第四章  招标项目的技术规格、要求和数量等

一、项目概述

2015年，雨花台区完成了公共区域地下管线普查建库工作。2017年起，采购人按年度持续开展了雨花台区公共区域地下管线数据信息动态维护工作，截止2025年4月，共计收集入库公共区域地下管线数据约6809千米。为保证所提供的管线数据的现势性、准确性和完整性，完成对管线普查成果的整理和补测，保障管线数据维护管理工作的有序开展，推进管线数据资源的共享利用，提高管线数据的服务水平，现对2025年雨花台区132平方公里范围内雨花台区公共区域地下管线信息动态维护(测绘)服务项目进行公开招标。本项目服务内容主要是保障管线数据免费提供及管线数据治理等相关工作有序高效开展，对服务区域内的地下管线进行现场核实和修、补测。

二、项目内容

（一）项目情况

2025年雨花台区公共区域地下管线信息动态维护(测绘)服务范围涵盖雨花台区132平方公里的公共区域（市政道路、街巷、公共绿地、河道两侧等），如下图所示。现场核实和管线修、补测任务须以采购人提供的范围为准。

2025年雨花台区公共区域地下管线信息动态维护(测绘)服务项目招标服务范围示意图

1、技术要求及依据

（1）规范标准

- ①　《国家基本比例尺地图图式第一部分：1:500、1:1000、1:2000地形图图式》（GB/T 20257.1-2017）；

- ②　《测绘成果质量检查与验收》（GB/T 24356-2023）；

- ③　《城市地下管线探测技术规程》（CJJ 61-2017）；

- ④　《城市工程地球物理探测标准》（CJJ/T 7-2017）；

- ⑤　《城市测量规范》（CJJ/T 8-2011）；

- ⑥　《管线测量成果质量检验技术规程》（CH/T 1033-2014）

- ⑦　《全球定位系统实时动态测量（RTK）技术规范》（CH/T 2009-2010）；

- ⑧　《GPS高程测量规范》（DB32/T 1223-2008）；

- ⑨　《管线探测技术规程》（以下简称《技术规程》）（DB3201/T 258-2020）；

- ⑩　《管线数据标准》（以下简称《数据标准》）（DB3201/T 257-2020）

（2）文件依据：

①项目招标文件、合同、技术设计任务书（相关补充规定）

②与本项目相关的其他规范性文件

（3）坐标系统：

南京市测绘行政主管部门规定的地方坐标系(南京2008坐标系）和高程基准（1985国家高程基准）

2、工作内容及范围

2.1工作内容

管线基础地理信息整理和补测是通过现场核实和管线修、补测来维护已有管线数据成果。现场核实和管线修、补测是以单项任务的形式开展。查明任务范围面内的管线平面位置、埋深（高程）、走向、规格、材质和权属单位等管线基本信息。本项目主要内容为：

（1）现场核查：采购人在进行管线数据提供前要求投标人依据采购人提供的管线图对供图区域的管线情况进行现场核实，并将核实情况记录报告提交采购人，如发生变化且具备探测条件的，采购人发起修补测任务。

（2）管线修、补测：本招标项目中的管线修、补测主要是指在现场核实以及数据维护过程中，对管线数据变化区域开展修测，对管线数据未覆盖区域开展补测。发起修、补测任务的具体情形包括但不限于以下几类情况：

- 根据现场核查工作任务单对有变化或无数据覆盖范围进行修、补测；

- 采购人在数据动态维护过程中自主发起的管线修、补测；

- 公共区域相关管线与非公共区域普查数据入库接边存在问题时，经现场核实后开展相关管线的修、补测。

管线修、补测应通过综合运用物探技术、测绘技术、信息化技术，查明测区内管线的基础信息，并绘制管线图（综合管线图或专业管线图），建立统一、全面、完整、科学、准确的管线信息数据库。

本次修补测的管线是指各种管道、线缆（含管线设备与地表构筑物），包括城市管线和长输管线。管道包括给水、排水、燃气、热力、工业管道、综合管沟，线缆包括电力、信息与通信。需依据采购人任务具体要求，实施地下单一管线或综合管线修测或补测工作，并同步做好数据接边及整理工作，使范围内整体数据的现势性符合修、补测时的实际情况。

2.2工作范围

项目服务范围是指公共区域内（含市政道路、街巷、公共绿地、河道两侧等）城市地下管线及穿过机关、企事业单位、住宅小区、其他居民区等具有区域服务功能的城市地下管线，并与相邻区域做好接边工作。

3、工作要求

3.1总体工作要求

本项目应严格按照有关规定和要求开展工作，对项目的进度、质量进行有效的控制和管理。投标人应落实安全、质量保证及保密措施，在监理方监督协调下为采购人提供现场核实和管线修、补测服务，满足采购人对管线数据更新的时间和质量需求，在项目整体提交验收前，投标人应自行组织第三方权威质检单位对修补测成果进行质检，并取得质检合格的检验报告。

3.2具体要求

- 技术准备阶段

包括管线现况调绘、现场踏勘、仪器校验、探查方法试验；依据项目《雨花台区公共区域管线基础地理信息整理和补测服务项目技术设计书通则》，结合年度项目实际需求，补充编制本年度项目技术方案并提交采购人审查确认。

（2）现场核查阶段要求

采购人依据申请单位的要求，在管线数据免费提供前需要对管线图供图区域的管线情况进行现场核查的，投标人须确保现场核查内容的准确性，并对其结果负责。所提交核实报告视同外业测绘产品，若出现因核实报告与现实情况不符所造成的任何问题，投标人将承担相关责任。采购人在进行管线数据需要修、补测供图前发出现场核实的任务，投标人接受任务，须立即组织人员对任务区域进行外业调查。

（3）修、补测阶段要求

投标人根据采购人提供的修、补测范围面进行管线修、补测，并保证与范围外的明显点有效衔接；如果修、补测过程中发现明显点位置确有变动(规定的误差范围内除外），需向采购人提出追加范围面的申请，根据新的范围面，按照《管线探测技术规程》和项目技术方案要求实施修、补测工作，提交全部管线成果。投标人应严格按照工期要求完成管线修、补测，当实际进度出现延误，应采取措施进行纠正偏离，确保在合同规定期限内完成，若因地形、天气等不可抗力造成工期确需变更，需提前2天发出申请报采购人审核批准。投标人和监理应配合采购人提交成果质量发起的不定期抽查，对不合格成果应无偿改至合格为止。

（4）数据整理与质检阶段要求

投标人对管线数据进行整理（包括与现有数据接边、整合等），提交管线成果数据必须通过采购人的质检软件检查，符合《管线数据标准》的要求。

投标人须开展管线成果二级检查，并将工作量报送采购人审核确认。在项目整体提交验收前，投标人应自行组织第三方权威质检单位对修、补测成果进行质检，并取得质检合格的检验报告。

（5）数据提交阶段要求

投标人及时将成果数据和文件汇交给采购人进行立案和数据质检，质检结果与提交汇交表内容相符，则由采购人出具汇交回执单，投标人接收汇交回执单，完成修、补测任务；质检结果与提交汇交表内容不相符，退回材料，投标人进行核查和修改直至符合要求。

（6）项目验收阶段要求

投标人应按照《管线探测技术规程》要求编写项目技术总结报告，参与项目验收，验收合格后完成成果及档案移交归档等工作。

3.3项目实施工期要求

一般项目修补测小于等于10公里（含）的工期要求为4个工作日，10公里—20公里（含）的工期要求为7个工作日，20公里—60公里（含）的工期要求为10个工作日，大于60公里的工期要求为15个工作日。若多项任务同时发出而供应商的人力物力无法支持所有任务同时实施，可与采购人协商根据项目的类型和级别等设计实施进度方案，并报采购人审核确定。若因地形、天气等不可抗力造成工期确需变更，需提前2天发出申请报采购人审核批准。

3.4提交成果资料要求（包括但不限于）

现场核实任务完成提交成果资料：

（1）现场核实任务单（含编号）；

（2）现场核实报告。

修补测任务完成提交成果资料：

（1）修补测任务单（含编号）；

（2）综合管线成果图（CAD数据格式）；

（3）元数据；

（4）质检汇交表。

整个项目需要提交的成果资料：

（1）工作依据文件：任务书或合同书，技术方案等；

（2）工程凭证资料：起算数据文件、仪器检验报告等；

（3）原始记录：控制测量手簿、各种检查及开挖验证记录等；

（4）质量检查报告及精度统计表、质量评价表等；

（5）成果资料：综合管线图或单一管线图、控制点成果、管线图形和属性数据文件等；

（6）实际完成的工作量统计和进度实施情况等；

（7）技术总结报告书；

（8）权威质检机构出具的项目质检报告。

3.5人员要求

本项目投标人应建立专门人员的服务队伍，以投标文件中所列明的人员为准，实施过程中不经采购人许可，投标人不得更换相关人员。人员配置最低要求如下表：

| 序号 | 类型 | 要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 | 具有主持地下管线探测的工作经历，具有物探或测绘专业高级或以上职称，具有注册测绘师资格 | 1人 |
| 2 | 技术负责人 | 具有地下管线探测的技术工作经历，具有物探或测绘专业高级或以上职称，具有注册测绘师资格。具有同类测绘项目的工作经验 | 1人 |
| 3 | 安全生产负责人 | 具有政府主管部门颁发的中级及以上注册安全工程师资格证书。 | 1人 |
| 4 | 作业组长及作业人员（外业测绘、现场核实、修补测） | 具有物探或测绘或计算机等相关学历或专业，具有初级以上专业职称并具有同类测绘项目的工作经验。其中，作业组长应具有物探或测绘专业中级工程师职称，并具有同类测绘项目的实施经历并具有地理信息安全保密培训合格证书 | 15人或以上 |
| 5 | 专业管线数据内业整理人员 | 具有地理信息专业本科学历；具有从事专业管线数据治理内业整理相关工作经验，擅长数据逻辑关系分析及熟练运用GIS完成专业管线数据各种属性的成图需求。 | 3人 |

（1）投标人应提供拟投入本项目的人员配置表。

（2）投标人应提供项目负责、技术负责、作业组长的学历证书、执业资格、职称证书、从业简历等证明材料。

（3）项目必须按照有关规范进行组织实施，制定严格的实施计划，建立完善的质量保障体系，明确现场核实、修、补测工作等的内部分工，并有充足的人力和物力保障项目的质量和进度。

（4）在项目实施期间，投标人必须根据工作要求建立服务队伍。投标项目组成员原则上不予更换，如需更换项目负责人或专业技术人员，应提前10天以书面形式通知采购人，并征得采购人同意。

（5）采购人定期召开项目例会，项目负责人须到场。

3.7仪器要求

投标人应通过对项目的综合分析，提出合理的仪器配备方案。

3.8项目服务时间要求

采购人发出任务的时间自合同签订之日起至2026年6月6日止。2026年5月25日之后发出的修补测任务，投标人提交成果时间可延至2026年6月25日前。

三、其他注意事项

1、投标人应自备本项目使用的法规、标准和其他规划依据资料，该费用包含在投标报价中而不另行支付。

2、投标人应完全响应采购人在项目范围内的实际需求，如出现相关责任问题，投标人承担全部责任。

3、投标人应对本项目的成果数据质量终身负责。

4、因管线数据涉及国家秘密，投标人须与采购人签订保密协议，并严格遵守保密协议的规定。

5、投标人必须具备独立完成本项目的能力，中标后不允许分包、转包。如发现投标人在本项目中存在资质挂靠、分包等违规现象，视为违约，一切不利后果由投标人负责，采购人有权随时解除项目合同。

6、投标人必须保证本项目的成果数据至项目验收前的现势性。

7、若政府资金不能及时到位，投标人必须有足够的自有资金确保本项目能按计划进度和质量得到完成

8、因投标人施工不当而造成采购人经济损失的，投标人要负责赔偿造成的全部经济损失；采购人保留对投标人提交交付成果质量的无限期追责的权利。

9、项目实施期间，投标人须组织至少二次作业人员培训，每次培训需监理、采购人代表参加，并做好培训记录。

10、管线工程量的计算标准

（1）一般单根管线铺设的，管线长度按管线实际长度计算。

（2）共建管沟（廊）内管线工程量的计算：共建管沟（廊）是指在同一条管沟（廊）或两井之间，不同管线类或不同权属的管线共同使用同一管沟（廊）而组成的管线集群。本项目中关于共建管沟（廊）内管线集群的工程量计算标准规定如下：

①如果共建管沟(廊)内只有一条或同一种（同一权属单位）的管线，则按一条管线长度计费；

②对于共建管沟中的不同权属单位的管线，除一条管线按100%中标单价计算外，其余各条将按中标单价的30%计算。（如共建管沟中有4条不同权属单位的管线各长1千米，其结算方式为：1.9千米×中标单价）。

（3）投标文件中应承诺：供应商交付成果所有权归采购人所有。如若发生侵权事件，其侵权责任与采购人及招标代理机构无关，由供应商承担全部责任。侵权造成的所有相关费用，均由供应商支付，保证不伤害采购人的利益。

四、商务条款

（一）投标要求

1、投标人应承诺严格执行招标文件要求和有关技术标准、规范要求，保质、保量、按时完成工作。

2、投标人应承诺已充分了解了本次采购的项目需求，对采购的服务内容及应用模式做了充分的评估，能够满足本次项目的目标。

3、投标人应承诺所提供的服务内容和服务质量能够满足采购文件的要求。

4、投标人应承诺投标文件中提供的供应商资格、资质证明文件不存在隐瞒、与实际情况不符等情况，采购人有权在供应商成交后对供应商相关资质、资格和能力进行考察验证的权利，如果存在重大差异，有权取消或终止合同。

（二）工期与进度要求

投标人应于合同签订之日起按规定、任务、时间提交成果。整个项目发出服务任务的时间于2026年6月6日截止。

（三）报价要求

1、投标人根据采购文件的要求，将完成本项目中测绘任务的人工（含食宿，交通，保险）、器械设备、现场核实、修、补测、数据整理、税金、利润、采购代理费等费用按每公里折算，整合为综合单价。综合单价即为该项的投标报价，除非因特殊原因并经买卖双方协商同意，投标人不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

2、投标人必须根据测绘服务内容提交综合单价（“元/千米”），项目完工后按实际入库综合管线千米数和投标人的投标单价进行结算。本招标项目的总经费为126万元，最终结算总金额不超过126万元；不足126万元的，据实结算。

（四）结算方法

1、项目最终以修、补测工作任务计价。任务完成后，结算价格以“测绘服务综合单价×实际入库管线千米数”进行核算。实际管线千米数须经监理认定并验收合格。以成果质量、工期、响应情况等做综合考量。

2、项目实施过程中采购人有权取消测绘服务采购清单中的某一或多项服务，实际结算价将扣除相应费用。

（五）项目付款

1、付款进度：

（1）在合同签订后两周内投标人须提供人民币壹拾贰万元整的履约保证金；

（2）合同签订后一月内采购人向投标人预支贰拾伍万元项目启动资金；

（3）2025年10月1日，投标人应向采购人和本项目监理申报自合同签订之日起至2025年9月30日实际完成修、补测工作量及全部成果所对应进度款，本项目监理在收到申报材料之日起15日内完成初审，采购人结合初审结论，根据投标人实际完成情况，向投标人支付相应进度款；

（4）项目通过验收后，采购人根据投标人自2025年10月1日至2026年6月6日实际完成工作量进行任务核算，并在项目验收合格及通过财务决算审计后15日向投标人支付本项目剩余合同价款（每次采购人付款前，投标人均应提供符合采购人要求的等额有效发票，否则采购人有权拒绝付款，且无需承担任何违约责任，投标人仍须履行合同约定义务）。

2、投标人充分理解并承诺：若政府资金不能及时到位，投标人亦有足够的自有资金确保本项目能按计划进度和质量得到完成。（提供承诺书加盖公章）

3、本招标项目的总经费为126万元，最终结算总金额不超过126万元，不足126万元的，据实结算。

（六）现场踏勘

采购人不统一组织投标人踏勘现场，投标人可自行踏勘现场，所发生费用由投标人自行承担。

（七）成果维护期

成果维护期一年，自2026年6月6日开始到2027年6月5日终止，一年内投标人须免费提供成果维护。若发现存在漏测、漏查、数据质量存在问题等情况，投标人应免费进行成果修正并承担由此产生的一切责任。

（八）其他事项

1、投标人应自备本项目使用的法规、标准和其他规划依据资料，该费用包含在投标报价中而不另行支付。

2、投标人必须具备独立完成本项目的能力，中标后不允许分包、转包。如发现投标人在本项目中存在资质挂靠、分包、不委派投标文件中指定的技术人员及其他违规现象，视为违约，一切不利后果由中标单位负责。

3、因投标人施工不当而造成采购人经济损失的，投标人要负责赔偿造成的全部经济损失；采购人保留对投标人提交成果质量的无限期追责的权利。

4、投标文件中应承诺：投标人交付成果所有权归采购人所有。如若发生侵权事件，其侵权责任与采购人及招标代理机构无关，由投标人承担全部责任。侵权造成的所有相关费用，均由投标人支付，保证不伤害采购人的利益。

5、因管线数据涉及国家秘密，投标人须与采购人签订保密协议，并严格遵守保密协议的规定。

第五章  合同主要条款及格式

以下为成交后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标人结合本项目具体情况协商后签订。

南京市政府采购合同

合同编号 ：

项目名称 ：

使用单位 ：

供货单位 ：

签订日期 ：

南京市工商行政管理局

南 京 市 财 政 局 监 制

合同编号：

政府采购计划号：

| 采购人（以下称甲方）： | 供应商（以下称乙方）： |
| --- | --- |
| 住所地： | 住所地： |

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》，由南京市雨花台区城市地下管线数字化管理中心（甲方）委托    （乙方）承担本合同规定内容。经双方友好协商，签订本合同。

第一条合同标的

乙方根据甲方要求提供下列服务：2025年雨花台区公共区域地下管线信息动态维护(测绘)服务项目。

具体服务内容详见乙方响应性文件等。

第二条合同总价款

本合同项下服务价款为                （大写）人民币（该金额为暂定价，最终服务价款按实际工程量据实结算）。

| 序号 | 内容 | 计价方式 | 综合单价/总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 修测 | 单价×工程量 | 元/千米 |  |
| 2 | 补测 | 单价×工程量 | 元/千米 |  |

附：管线工程量的计算标准

（1）一般单根管线铺设的，管线长度按管线实际长度计算。

（2）共建管沟（廊）内管线工程量的计算：共建管沟（廊）是指在同一条管沟（廊）或两井之间，不同管线类或不同权属的管线共同使用同一管沟（廊）而组成的管线集群。本项目中关于共建管沟（廊）内管线集群的工程量计算标准规定如下：

①如果共建管沟(廊)内只有一条或同一种（同一权属单位）的管线，则按一条管线长度计费；

②对于共建管沟中的不同权属单位的管线，除一条管线按100%中标单价计算外，其余各条将按中标单价的30%计算。（如共建管沟中有4条不同权属单位的管线各长1千米，其结算方式为：1.9千米×中标单价）。

（3）项目实施过程中甲方有权取消测绘服务采购清单中的某一或多项服务，实际结算价，将扣除相应费用；最终整体项目验收合格并通过财务决算审计后一并结算，如其成果验收不合格的将扣除相应费用。

第三条 组成本合同的有关文件

招标文件和有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

构成本合同的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由甲方负责解释。

（1）中标通知书；

（2）乙方提供的投标文件和投标报价表；

（3）技术规格响应表；

（4）投标承诺/服务承诺；

（5）招标文件及有关附件（附件一：《保密协议》、附件二：《智力成果归属协议》）；

（6）甲乙双方商定的其他文件等。

第四条 权利保证

乙方应保证为甲方提供服务任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第五条 质量保证

乙方所提供的服务必须全部达到采购文件各项要求，同时要符合国家或行业的有关规定。相关技术规格应与招标文件规定的技术规格及所附的“技术条款偏离表”相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

第六条 交付使用和验收

1、乙方应当在合同签订后按甲方要求时间完成服务事项。

一般项目修补测小于等于10千米（含）的工期要求为4个工作日，10千米—20千米（含）的工期要求为7个工作日，20千米—60千米（含）的工期要求为10个工作日，大于60千米的工期要求为15个工作日。若多项任务同时发出而乙方的人力物力无法支持所有任务同时实施，可与甲方协商根据项目的类型和级别等设计实施进度方案，并报甲方审核确定。若因地形、天气等不可抗力造成工期确需变更，需提前2天发出申请报甲方审核批准;

2、验收标准：按行业通行标准和乙方投标文件的承诺。甲方可自行组织或邀请相关专家或国家认可的质量检测机构参加验收，甲方负责组织本合同项目的验收工作，具体实施及相关费用由乙方负责承担。

3、成果维护期一年，自2026年6月6日开始，2027年6月5日终止，一年内乙方须免费提供成果维护。若发现存在漏测、漏查、数据质量存在问题等情况，乙方应免费进行成果修正并承担由此产生的一切责任。

第七条 履约保证金

1、在合同签订后两周内乙方须提供人民币壹拾贰万元整的履约保证金；

3、履约保证金的有效期为该项目免费维护期满时止。

4、如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中直接扣除违约金或给甲方造成的损失。

5、履约保证金扣除甲方应得的补偿后的余额在有效期满后七个工作日内无息退还给乙方。

第八条 合同款支付

1、本合同项下所有款项均以人民币支付。

2、本合同项下的采购资金由甲方自行支付，乙方向甲方开具发票。

3、付款方式：

（1）在合同签订后两周内乙方须提供人民币壹拾贰万元整的履约保证金；

（2）合同签订后一月内甲方向乙方预支贰拾伍万元项目启动资金；

（3）2025年10月1日，乙方应向甲方和本项目监理申报自合同签订之日起至2025年9月30日实际完成修、补测工作量所对应进度款，本项目监理在收到申报材料之日起15日内完成初审，甲方结合初审结论,根据乙方实际完成情况,向乙方支付相应进度款；

（4）项目通过验收后，甲方根据乙方自2025年10月1日至2026年6月6日实际完成工作量进行任务核算，并通过财务决算审计后15日向乙方支付本项目剩余合同价款（每次甲方付款前，乙方均应提供符合甲方要求的等额有效发票，否则甲方有权拒绝付款，且无需承担任何违约责任，乙方仍须履行合同约定义务）。

4、乙方充分理解并承诺：若政府资金不能及时到位，乙方亦有足够的自有资金确保本项目能按计划进度和质量得到完成。

5、本招标项目的总经费为126万元，最终结算总金额不超过126万元,不足126万元的，据实结算。

第九条 违约责任

１、甲方无正当理由拒绝验收或拒付款的，甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。

２、甲方未按合同规定的期限向乙方支付合同款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5%。

３、如乙方不能按期交付服务的，甲方有权扣留全部履约保证金；同时乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金。

４、乙方逾期交付的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额的5‰的滞纳金。如乙方逾期交付达10天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。乙方逾期交付的，今后参加政府采购信誉将受到影响。

5、乙方在承担违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

6、乙方虚假承诺，或经国家认可的质量检测机构检测提供的服务不能满足采购文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，乙方应向甲方支付不少于合同总价30%赔偿金。

第十条 合同的变更和终止

1、除《政府采购法》第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。

第十一条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务，否则甲方有权解除本合同，并要求乙方赔偿全部损失。

第十二条 争议的解决

1、因服务的质量问题发生争议的，应当由甲方邀请国家认可的质量检测机构对服务质量进行鉴定。符合标准的，鉴定费由甲方承担；不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（1）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向南京仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

如没有约定，默认采取第（1）种方式解决争议。

3、在诉讼期间，除非甲方书面要求中止或解除合同，否则乙方应继续履行合同约定义务。

第十三条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照采购文件要求和承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十四条 合同生效及其他

1、本合同自签订之日起生效。

2、本合同一式伍份，甲乙双方各执贰份，一份交招标机构存档。

3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

| 甲方：（盖章） | 乙方：（盖章） |
| --- | --- |
| 法定代表人或其代理人： | 法定代表人或其代理人： |
| 电话： | 电话： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 日期：年月日 | 日期：年月日 |

附件一：

保密协议

甲方：南京市雨花台区城市地下管线数字化管理中心

乙方：

鉴于乙方受甲方委托对2025年雨花台区公共区域地下管线信息动态维护(测绘)服务项目涉及国家秘密，为此，双方依据《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国保守国家秘密法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律，签订本协议。

第一条 保密信息定义

乙方在本项目中所知悉的有关地下管线数据，其载体不限于纸介质、光介质、电磁介质等载体，均属本协议所称保密信息。

第二条 保密人员范围

保密信息人员是指一切可以接触到保密信息的相关人员，范围包括但不限于乙方高管、员工、为乙方提供劳务的人员、乙方聘请的律师、会计师及其它与乙方有关的可能知悉保密信息的人员。

第三条 保密措施

1、乙方应当保证以上人员经过保密教育培训，掌握保密知识技能，签订保密承诺书，严格遵守保密规章制度，不得以任何方式泄露保密信息。

2、乙方应将保密信息的载体在符合国家保密标准的设施、设备中保存，并由专人负责管理。

3、乙方对存储、处理保密信息的计算机系统实行严格保密。

4、在本项目结束后，乙方应在十个工作日内销毁其占有或控制的全部保密信息以及包含或体现保密信息的全部文件和其他资料连同全部副本。（或本项目结束后，乙方应在十个工作日内将其占有或者控制的保密信息以及包含或者体现保密信息的全部文件和其他资料连同全部副本交还甲方。）

第四条 保密信息的使用

乙方使用保密信息应严格遵守国家法律法规和规章制度的规定，并符合国家保密规定。

1、乙方对保密信息载体的制作、收发、传递、使用、复制、保存应符合国家保密规定。未经甲方书面许可，乙方不得对保密信息的载体进行复制和摘抄；乙方收发、传递和携带保密信息载体外出，应当由专人负责，并采取必要的安全措施。

2、乙方不得将涉及保密信息的计算机、存储设备接入互联网及其他公共信息网络；不得在未采取防护措施的情况下，在涉及保密信息的计算机系统与互联网及其他公共信息网络之间进行信息交换；不得在非涉及保密信息的计算机、存储设备中存储、处理保密信息。

3、乙方不得将涉及保密信息的内容公开发表；不得将涉及保密信息的内容用于内部交流或学术交流；不得在私人交往和通信中涉及保密信息。

第五条 保密期限

保密信息的保密期限至该信息由国家有关部门依法解密为止。

第六条 违约责任

1、乙方违反保密义务的，应当承担叁拾捌万元的违约金，违约金不足以弥补甲方全部损失的，乙方应当补足。

2、乙方泄露保密信息的行为如触犯刑法应承担相应刑事责任的，则甲方将无条件配合侦察机关调查、移送法办。

3、乙方承担法定刑事责任并不能免除应当承担的民事责任，即乙方仍应就一切有意无意泄露的保密信息的行为向甲方承担损害赔偿责任。赔偿金包括一切直接、间接损失及由此而支出的费用（包括但不限于律师费、鉴定费、诉讼费、调查取证费、差旅费、保全费、保全担保费等）。

第七条 其他

本协议为主合同不可分割的组成部分，与主合同具有同等法律效力。

附件二：

智力成果归属协议

甲方：南京市雨花台区城市地下管线数字化管理中心

乙方：

鉴于乙方受甲方委托对2025年雨花台区公共区域地下管线信息动态维护(测绘)服务项目涉及相关数据及最终成果的智力成果（包括但不限于知识产权），为此，双方依据《中华人民共和国著作权法》《中华人民共和国专利法》《中华人民共和国民法典》等相关法律，签订本协议。

第一条 乙方因执行本项目所知悉的关于地下管线的数据不表示该内容的权属（技术成果/知识产权）转让给乙方；乙方仅可在项目范围内合理使用。

第二条 乙方不得将因执行本项目所知悉的关于地下管线的数据公开、发表；不得将因执行本项目所知悉的关于地下管线的数据用于非项目需要的内部交流或学术交流。

第三条 本项目最终产生的一切智力成果（包括但不限于知识产权）均归甲方所有。若甲方取得知识产权（如专利申请、著作权登记等）需要乙方配合的，乙方无条件予以配合。

第四条 乙方未经甲方书面许可，不得将该项目最终成果发表在公开出版物；不得将该项目最终成果用于内部交流或者学术交流。

第五条 乙方从事受托事项时，如涉及使用第三方技术或资料情况，则应确保获得许可或无权利争议。如因乙方行为致使甲方面临第三方提出权利争议，提出侵犯其专利权、著作权、商标权或其他权利法律风险的，则乙方应积极出面解决并承担一切费用。如因此使甲方必须承担停止使用或赔偿等法律责任的，则乙方应承担全部责任。

第六条 乙方违反本协议约定的义务，应承担违约责任。

乙方侵犯甲方智力成果的行为如触犯刑法应承担相应刑事责任的，则甲方将无条件配合侦察机关调查、移送法办，并由乙方承担叁拾柒万元的违约金,违约金不足以弥补甲方全部损失的，乙方应当补足。

乙方承担法定刑事责任并不能免除应当承担的民事责任，即乙方仍应就一切侵犯甲方智力成果的行为向甲方承担损害赔偿责任。赔偿金包括一切直接、间接损失及由此而支出的费用（包括但不限于律师费、鉴定费、诉讼费、调查取证费、差旅费、保全费、保全担保费等）。

第七条 其他

本协议为主合同不可分割的组成部分，与主合同具有同等法律效力。

第六章 投标文件格式及附件

投  标  文  件

项目编号：

项目名称：

投标人名称：

日      期：

- 投标文件主要目录及相关证明材料格式、附件

- 投标申请及声明

- 法定代表人授权书

- 开标一览表

- 资格证明文件

- 分项报价表

- 技术条款偏离表

- 商务条款偏离表

- 项目实施、集成、实施方案（若有）

- 服务与承诺

- 投标需要的其他证明文件及材料（若有）

附件一、中小企业声明函格式

附件二、无重大违法记录声明格式

附件三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式及证明材料

附件四、残疾人福利性单位声明函格式

附件五、属于监狱企业的证明文件

目录一、投标申请及声明格式

- 投标申请及声明

- 致：南京市雨花台区城市地下管线数字化管理中心

- 根据贵方（项目名称）（项目编号）投标邀请，正式授权下述签字人（姓名和职务）代表投标人（投标人名称），提交投标文件。

据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：

1.我方的资格条件符合政府采购法和本次招标要求，我方同意并向贵方提供了与投标有关的所有证据和资料。

2.按招标要求，我方投标的报价修测单价为人民币（小写）      元/公里，（大写）每公里      元；补测单价为人民币（小写）         元/公里，（大写）每公里         元。

3.我方参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

4.我方参加本次采购活动前，没有被信用中国网站、中国政府采购网站列入失信被执行人名单、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

5.我方在全国范围内未受过财政部门禁止参加政府采购活动的处罚，或禁止参加政府采购活动的处罚期限已满。

6.我方没有为本采购项目提供整体设计、规范编制，以及项目管理、监理、检测等服务。

7.我方与参与本次采购活动的其他供应商的委托代理人（或法定代表人、项目经理、项目总监、项目负责人等），在招标文件发布日上月至投标截止日当月未在同一单位缴纳社会保险。

8.我方与参与本次采购活动的其他供应商的法定代表人或委托代理人无夫妻、直系血亲关系。

9.我方与参与本次采购活动的其他供应商的负责人不是同一人，也不存在直接控股、管理关系。

10.我方已详细审阅全部招标文件及其有效补充文件，放弃对招标文件任何误解的权利，提交投标文件后，不对招标文件本身提出质疑。否则，属于不诚信和故意扰乱政府采购活动行为，我们将无条件接受处罚。

11.我方同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

12.一旦我方中标，将根据招标文件的规定严格履行合同，并保证按承诺的时间完成服务的启动/集成、调试等服务，交付采购人验收、使用。

13.我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者代理机构恶意串通、决不向采购人、代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

14.与本投标有关的正式联系方式为：

地址：

电话：

传真：

开户银行：

银行账号：

供应商授权代表姓名（签字）：

供应商名称（盖章）：

日期：年月日

目录二、法定代表人授权书格式

- 法定代表人授权委托书

南京市雨花台区城市地下管线数字化管理中心：

本授权书声明：注册于（投标人住址）的（投标人名称）法定代表人（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的（投标人代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的（项目名称），（项目编号）投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于 年 月 日签字生效，特此声明。

法定代表人（签字）：

授权委托人（签字）：

投标人：（盖章）

日期：年月日

法定代表人或授权委托人身份证复印件：

近三个月任意一个月社保证明：

目录三、开标一览表格式

开标一览表（单价）

投标人全称（CA公章）：供应商名称

项目名称：

项目编号：

| 投标项目名称 | 单价（小写） |
| --- | --- |
| 修测 | 元/公里 |
| 补测 | 元/公里 |

年 月 日

注：本项目报价分为“修测”、“补测”两个报价，系统中开标一览表需填写“补测”单价。有问题请与代理机构联系。

目录四、南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书（仅为示范格式，直接填写无效，需至“南京政府采购供应商诚信档案管理系统”在线打印并签字盖章提供）

南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书

20   年  月   日

| 单位名称 |  | 统一社会信用代码 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 联系人 |  |
| 联系地址 |  | 联系电话 |  |
| 诚信档案记录情况 |  |  |  |
| 信用承诺 | 我公司自愿参加贵中心（公司）组织的本次采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我们郑重承诺，本公司符合《政府采购法》第二十二条规定的条件，包括∶具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；符合法律、行政法规和采购文件规定的其他条件。如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿承担一切法律责任，接受 各级政府采购监管部门和有权机关的审查和处罚。 |  |  |
|  | 供应商名称（盖章）∶ 法定代表人（签字）∶ 二O 年 月 日 |  |  |

目录五、分项报价表格式

分项报价表

项目名称：                                                         项目编号：

| 序号 | 名称 | 服务项目 | 数量 | 报价 | 是否属于小、微型企业提供服务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总价小计： |  |  |  |  |  |

供应商名称：                                                      （盖章）

说明：

1、如果行数不够，请自行增加。

2、报价为全费用综合报价，包含供应商成本、管理费、利润、税费等全部费用。

目录六、技术条款偏离表格式

- 技术条款偏离表

| 项目名称： |  |  | 项目编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号 | 招标要求规格 | 投标响应 | 偏离 |

供应商名称：（盖章）

说明：1、如果行数不够，请自行增加；

2、供应商应逐一说明投标产品和服务响应，直接拷贝招标文件技术要求的按照无效投标处理。

目录七、商务条款偏离表格式

- 商务条款偏离表

| 项目名称： |  |  | 项目编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件要求的商务条款 | 投标响应 | 偏离 |

供应商名称：（盖章）

说明：如果行数不够，请自行增加。

目录八、项目实施或集成方案

项目实施或集成方案（若有）

目录九、服务与承诺

服务与承诺

目录十、投标需要的其他证明文件及材料

投标需要的其他证明文件及材料（若有）

附件一、中小企业声明函格式

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合 体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员  	人，营业收入为 	    万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员  	人，营业收入为  	万元，资产总额为 	  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日　　　　　期：          年     月    日

注1：为方便供应商识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，供应商可填写企业所属的行业和指标数据自动生成企业规模类型测试结果。

注2：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注3：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

附件二、无重大违法记录声明格式

无重大违法记录声明

南京市雨花台区城市地下管线数字化管理中心：

我单位            （供应商名称）郑重声明：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中     （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人（公章）：

日　　　　期：          年     月    日

附件三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式及证明材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式

南京市雨花台区城市地下管线数字化管理中心：

我单位     （供应商名称）郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                          。（若有）

主要专业技术能力有：                  。（若有）

声明人：（公章）

日期：年月日

其他证明材料及文件：（如果投标人认为需要提供的话）

附件四、残疾人福利性单位声明函格式

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加  单位的  项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

附件五、属于监狱企业的证明文件

提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。