竞争性磋商文件

项目编号：JSZC-320117-LCZX-C2025-0002

项目名称：2025年溧水区不停车称重检测点维护

采购单位：南京市溧水区交通运输局

采购类别：服务类

南京联创工程造价咨询有限公司

二〇二五年八月

目 录

第一章 竞争性磋商邀请	1

第二章  供应商须知	7

第三章 招标项目的采购需求	23

第四章  评分标准	31

第五章  合同主要条款及格式	35

第六章  响应文件格式	42

# 第一章 竞争性磋商邀请

项目概况

2025年溧水区不停车称重检测点维护采购项目的潜在供应商应在“江苏政府采购网、南京公共采购信息网”自行免费下载获取采购文件，并于2025年8月26日14点30分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

1、项目编号：JSZC-320117-LCZX-C2025-0002

2、项目名称:2025年溧水区不停车称重检测点维护

3、采购方式：□竞争性谈判☑竞争性磋商□询价

4、预算金额：70万元

5、最高限价：70万元。投标报价超过最高限价为无效投标

6、采购需求：主要工作内容为对包含13处不停车称重点及超限检测站相关配套设施系统软、硬件维护、线上线下巡查。具体工作内容详见《第三章 采购需求》。

7.合同履行期限：1年

8.本项目不接受联合体。

二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

①具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织营业执照，自然人的身份证明）；

②具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供参加本次政府采购活动前一年（至少一个月）会计报表）；

③具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明或证明材料，格式见附件）；

④有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前半年内（至少一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料）；

⑤参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）。

⑥法律、行政法规规定的其他条件。

- 落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小微企业采购，不执行价格优惠。供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。（声明函格式见第六章）

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为： 其他未列明行业。

3、本项目的特定资格要求：

（1）企业资质：供应商须具有公路交通工程专业承包（公路机电工程分项）贰级及以上资质或电子与智能化工程专业承包二级及以上资质，具有省级或以上建设主管部门核发的有效的《安全生产许可证》（提供证明材料复印件加盖供应商公章）；

（2）项目负责人：具有建设行政主管部门颁发的机电工程专业二级及以上建造师资格，并具有有效安全生产考核合格证书(B类证)（需提供证明材料复印件加盖供应商公章）。

4、拒绝下述供应商参加本次采购活动：

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。                           （3）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、获取采购文件

时间：自磋商公告发布之日起至2025年8月22日

地点：在“苏采云”免费下载磋商文件

方式：投标人登录“江苏政府采购网”，在网站首页点击“苏采云”→使用CA锁登录系统(新用户需进行“平台用户注册”)→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载文件并进行操作。

四、提交投标文件截止时间

时间：2025年8月26日14点30分（北京时间）

地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅

五、开启

时间：2025年 8月26日14点30分（北京时间）

地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

1.本次采购采用“政府采购管理交易系统（苏采云）”，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化，开标方式为不见面开标。供应商应当按照《政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》参加投标活动。如供应商未按要求操作，由此所产生的风险由供应商自行承担。

2.本项目需要使用 CA 数字证书制作、上传电子响应文件完成电子投标，请供应商在参加投标活动前办理好 CA 数字证书申领及电子签章等操作。

供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。供应商按《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称“操作手册”）进行注册，并制作上传电子响应文件。《操作手册》下载地址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html

3.竞争性磋商项目将与供应商就磋商文件进行线上磋商，请供应商在开标前登录谷歌浏览器进入不见面大厅，并准备好耳麦和摄像设备。因供应商网络与电源不稳定、未按要求配置上述设备、上述设备发生故障等自身原因，导致磋商失败，供应商自行承担其后果。

4.潜在供应商对采购文件项目需求部分的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。

5.本次采购不收取保证金。

6.现场考察、答疑时间：采购人不统一组织，有需要的供应商自行考察；

7.根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定，参加南京地区政府采购活动的供应商，应以书面形式向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。供应商应尽早做好承诺工作，点击‘南京公共采购信息网’首页 （https://njgc.jfh.com/）‘南京市政府采购供应商诚信档案’系统链接打开系统页面（http://180.101.238.212:8280/hodeframe2018_cxda/index.action;jsessionid=769BA9C8E1729422E7173B991C8EC1E5）登录（未注册的供应商应先点击‘供应商注册点这里’并按 要求完成注册），然后在“信用记录”模块页面点击“信用记录打印”下载本单位《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，由法人签字并盖单位公章，装订在响应文件中。

在政府采购资格审查环节，供应商只需提供书面《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，即可替代以下证明材料：

（1）符合国家相关规定的财务状况报告；

（2）依法缴纳税收的证明材料；

（3）依法缴纳社会保障资金的证明材料；

（4）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；

（6）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。

供应商在中标（成交）后，应按采购文件要求，将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标（成交）通知书。

供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺：

（1）供应商被列入严重失信主体名单；

（2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。

8.有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网”及“南京公共采购信息网”发布的信息。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：南京市溧水区交通运输局

地    址：南京市溧水区

联 系 人： 孙科

联系方式：18105183939

2.采购代理机构信息

名    称：南京联创工程造价咨询有限公司

地　　址：南京市溧水区永阳街道天生福邸B区芳林苑1栋209室

联 系 人： 郭丹丹

联系方式：18252050274

3.项目联系方式

项目联系人：郭丹丹，孙科

联系方式：025-57202111

# 第二章  供应商须知

一、总则

1、适用法律

1.1《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关法律、规章和规定等。

2、定义

2.1“供应商”是指参加磋商竞争，并符合采购文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.2“货物、服务和工程”指本采购文件中所述产品及相关货物、服务和工程。

2.3“用户或使用单位”是指使用服务的单位。

3、政策功能

3.1 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号））确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.2 中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不享受相关中小企业支持政策。

3.3 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.4监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

3.5 残疾人福利性单位视同小型、微型企业。按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，残疾人福利单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。

4、磋商费用

4.1供应商应承担所有与准备和参加磋商有关的费用，无论采购结果如何，采购代理和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2招标代理费用参照《招标代理服务收费管理暂行办法》国家发展计划委员会计价格（2002）1980号文件规定收费标准的60%计取，由成交供应商在领取成交通知书前向采购代理机构一次性付清。

4.3本项目还涉及税费、管理费等相关为完成本次项目磋商的费用由成交供应商支付并含在投标综合单价内。

二、磋商文件

5、磋商文件构成

5.1 磋商文件由以下部分组成：

（1）磋商邀请

（2）供应商须知

（3）采购需求

（4）评标标准

（5）合同草案条款及格式

（6）响应文件格式

请仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

5.2 供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按磋商文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

6、磋商文件的澄清

6.1 任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，应在磋商截止期5日前按磋商公告中的通讯地址，以书面形式通知采购代理机构。

7、磋商文件的澄清和修改

7.1 在响应文件提交截止时间前，采购代理机构可以对磋商文件进行澄清和修改,澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购代理机构将在提交首次响应文件截止时间至少5日前，在“江苏政府采购网、南京公共采购信息网”上发布书面更正公告形式通知所有获取磋商文件的供应商,更正公告内容将作为磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力。不足5日的，采购代理机构将顺延提交首次响应文件截止时间。

7.2 采购代理机构可以视采购项目的具体情况，组织供应商进行现场考察或召开磋商前答疑会，但不单独或分别组织只有一个供应商参加的现场考察和答疑会。

三、响应文件编制

供应商应当按照磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件真实性、合法性承担法律责任。

8、响应文件的语言及度量衡单位

8.1供应商提交的响应文件以及供应商与采购代理机构就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

8.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

9、响应文件构成

9.1供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、分项报价表、响应及偏离表、其他证明文件、磋商响应函等部分。

9.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网、南京公共采购信息网”发布的磋商文件不一致，请以“江苏政府采购网、南京公共采购信息网”发布的磋商文件为准。

10、证明磋商响应标的符合磋商文件规定的文件

10.1供应商应按照磋商文件要求提交证明文件，证明其及磋商响应标的符合磋商文件规定。

10.2磋商文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

11、分项报价表（如有）

11.1供应商应按照磋商文件规定格式填报分项报价表。

11.2响应文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。磋商文件中另有规定的按规定执行。

12、响应及偏离表

12.1供应商需对磋商文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

12.1.1响应文件的商务部分。商务部分是证明供应商有资格参加磋商和成交后有能力履行合同的文件，文件应能满足竞争性磋商采购文件的要求，包括但不限于下列文件，其中加“★”项目不得有缺失或无效：

（1）★竞争性磋商申请及声明；

（2）★法定代表人授权委托书原件及委托代理人的身份证复印件；

（3）★开标一览表；

（4）★供应商资格证明文件；

（5）★《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》；

（6）★《中小企业声明函》；

（7）《商务条款偏离表》；

（8）供应商认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料。

12.1.2响应文件的技术部分。技术部分是证明供应商提供的货物、服务和工程是合格的，并符合磋商文件要求的证明文件，以及对货物、服务和工程的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。提供的货物、服务和工程如与磋商文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。包括但不限于下列文件，其中加“★”项目不得有缺失或无效：

（1）《技术条款偏离表》；

（2）供应商认为需要提供的其他技术资料。

13、响应文件的价格部分

（1）价格部分是对货物、服务和工程价格构成的说明，磋商文件如没有特别说明的话，对每一项货物、服务和工程仅接受一个价格。

（2）报价应包含完成本货物、服务和工程项目发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

（3）供应商应充分考虑到市场价格变动，以及项目实施过程中的不可预见因素，一旦成交，固定单价不变。如果有漏项，视同让利。

（4）经磋商后，如果成交价低于响应文件首次报价，分项报价同比例调整。

14、磋商响应函

14.1供应商应按照磋商文件中提供的格式完整、正确填写磋商响应函。

15、磋商有效期

15.1磋商有效期为采购代理机构规定的提交响应文件截止之日后六十（60）天。磋商有效期比规定短的将被视为非实质性响应磋商文件而予以拒绝。

16、磋商有效期的延长

16.1在特殊情况下，采购代理机构于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃磋商，同意延长磋商有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

## 四、响应文件的递交

17、电子磋商响应文件的递交

17.1供应商应当按照《操作手册》规定，在提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。

18、提交响应文件截止时间

18.1供应商上传电子响应文件的时间不得迟于磋商公告中规定的提交响应文件截止时间。

供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的按照本磋商文件第二章第25.3.2条规定做无效响应处理。

18.2 采购代理机构可以按照规定，通过修改磋商文件酌情延长提交响应文件截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

19、响应文件的拒收

19.1 采购代理机构拒绝接收在其规定的提交响应文件截止时间后上传的任何电子响应文件。

20、响应文件的撤回和修改

20.1响应文件的撤回

20.1.1 电子响应文件的撤回

供应商可在提交响应文件截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商活动。

20.2响应文件的修改

供应商可在提交响应文件截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.3 在提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

20.4 在提交响应文件截止时间至磋商文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

## 五、响应文件的解密与评审

21、响应文件解密

21.1 供应商应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对磋商响应文件进行解密。

22、磋商小组

22.1 采购代理机构将组织磋商小组对响应文件进行评审。磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.2 磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交侯选人或根据采购人授权直接确定成交供应商。

23、评审过程的保密与公正

23.1 磋商小组、采购人和采购代理机构工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

23.2 在评审过程中，供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

23.3 在项目评审期间，采购代理机构将设专门人员与供应商联系。

23.4 采购代理机构和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

24、评审过程中的的澄清

24.1 项目评审期间，磋商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组并非对每个供应商都做澄清要求。

24.2 需要供应商进行澄清、说明和更正的，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3 接到磋商小组澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和更正，其风险由供应商自行承担。

25、对响应文件的审查

25.1 响应文件审查分为资格审查和符合性审查。

25.1.1 资格审查：由磋商小组依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

磋商小组在进行资格审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备磋商资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2 符合性审查：依据磋商文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，磋商小组将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

25.2 在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。

所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中采购人和采购代理机构的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3 未实质性响应磋商文件的情形

25.3.1 供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。

25.3.2 供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件的。

25.3.3 同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价的。

25.3.4 供应商不具备磋商文件中规定资格要求的。

25.3.5 供应商的投标报价超过了最高投标限价。

25.3.6 不符合磋商文件中规定的实质性要求和条件的。

25.3.7 供应商被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

25.3.8 响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

25.3.9 响应文件未按照磋商文件要求加盖CA电子公章或签字的。

25.4  无效响应的情形

25.4.1磋商小组认为供应商最后报价明显低于其他实质响应供应商报价、有可能影响施工质量、难以诚信履约时，要求供应商在合理的时间内提供书面说明，内容包括但不限于其最后报价与首次报价差额的原因、具体可落实环节和理由等。供应商不能按磋商小组要求说明报价合理性的，磋商小组将其作为无效响应。

25.4.2 未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理。

25.5 如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。

25.6 供应商在项目评审全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与采购代理机构及磋商小组联系。

26、磋商程序及评审方法和评审标准

26.1 磋商程序

26.1.1 对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组将集中与单一供应商分别进行磋商。磋商小组通过苏采云系统向供应商发布“磋商函”，供应商应当按照要求在苏采云系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。

在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。

26.1.2 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在苏采云系统中向其发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求其在规定时间内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式理暂行办法》第三条第一款第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库[2015]124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

26.1.3 供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章,否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在苏采云系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。

26.2  评审方法和评审标准

26.2.1评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

本磋商文件所述综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

26.2.2 评审标准

见本磋商文件第四章规定。

26.3 采购活动终止的情况

出现下列情形之一的，本次竞争性磋商采购活动将被终止：

26.3.1 因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的。

26.3.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.3.3 除本磋商文件第二章第26.1.2条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者最后报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

26.3.4 在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家的。

## 六、成交

27、确定成交单位

27.1 磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。符合本磋商文件第二章第26.1.2条情形的，可以推荐2名成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

提供相同品牌相同型号产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下响应的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌同型号供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托磋商小组按照磋商文件规定的方式确定一个供应商获得成交供应商推荐资格，磋商文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌同型号供应商不作为成交候选人。

27.2 按以下第（1）种方式确定成交供应商；

（1）磋商小组直接确定排名第一的成交候选人为成交供应商；

（2）采购人在磋商小组推荐的3名成交候选人中按顺序确定成交供应商。

按第二种方式确定成交供应商的，代理机构自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人应当自收到评审报告之日起五个工作日内，在评审报告推荐的成交候选人中按顺序确定成交供应商。

27.3 确定成交供应商后，采购代理机构将在“江苏政府采购网、南京公共采购信息网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

27.4 若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

27.4.1 提供虚假材料谋取成交的。

27.4.2 与评审专家、采购人、其他供应商或者采购代理机构工作人员恶意串通的。

27.4.3 向评审专家、采购人或采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.4 恶意竞争，最后报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

27.4.5 不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被磋商小组发现的。

27.4.6 成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同的。

27.4.7 将政府采购合同转包的。

## 七、成交通知书

28.1成交结果确定后，采购代理机构将向成交供应商发出成交通知书。请成交供应商在成交结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载成交通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。

28.2成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

## 八、授予合同

29. 签订合同

29.l成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内，按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

29.2磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

29.3 签订合同后，成交供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包形式履行合同,否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

30、标的物的追加

30.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

## 九、质疑

31.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

31.2 供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述31.3条、31.4条款的规定向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。
  （2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。
  （3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

31.3 供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

31.4 供应商应按照“谁主张、谁举证”的原则对质疑内容提供相关证明材料，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

质疑文件应包括以下主要内容：

（1）质疑供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号、公告发布时间、磋商时间；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期；

31.5 供应商（含潜在供应商）对与本项目有关的所有询问、质疑均请向采购代理机构提出，由采购代理机构负责答复。

31.6 采购代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑。

31.7 以下情形的质疑不予受理：

（1）内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

（2）超出政府采购法定期限的质疑。

（3）以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

（4）未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

（5）供应商组成联合体参加磋商，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

32投诉

32.1 质疑供应商对采购人采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

33、诚实信用

33.1供应商之间不得相互串通报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。

33.2供应商不得以向采购代理工作人员、磋商小组成员行贿或者采取其他不正当手段谋取成交。经查实供应商有此行为的，政府采购管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照《政府采购法》有关规定处理。

33.3供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍政府采购活动正常进行的，属于严重不良行为，采购代理将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

33.4供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取成交处理。

33.5供应商应自觉遵守磋商、评审纪律，扰乱磋商、评审现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》，失信行为将被记入供应商诚信档案。

- 第三章 招标项目的采购需求

- 一、工程概况：

主要工作内容为对本项目包含13处不停车称重点及超限检测站相关配套设施系统软、硬件维护、线上线下巡查。

二、工作要求

2025年溧水区不停车称重检测点维护工作要求如下：

（一）每日线上巡检主要内容：

1、巡检各检测点现场数据实时性；

2、巡检抓拍识别子系统运行情况；

3、巡检信息发布子系统运行情况；

4、巡检视频监控子系统运行情况；

5、巡检数据传输情况；

6、巡检每日省平台数据下载情况；

7、巡检其他各配套子系统的运行情况；

8、该项工作为每天各检测点日常线上巡检工作，结合巡检情况形成巡检工单台账。

（二）定期现场巡检主要内容（包括不限于）：

1、各称重检测点抓拍系统现场巡检调试（每季度一次）；

①抓拍摄像机室外护罩紧固件检查；

②抓拍摄像机镜头锁紧杆检查；

③闪光灯角度以及闪光灯夜间爆闪度检查；

④抓拍摄像机抓拍角度检查；

⑤抓拍系统各分支线缆以及及插件是否有老化现象；

2、各称重检测点监控、车检、交换机、光猫等电子设备的清洁、巡检调试（每季度一次）

①称重区域球型摄像机、激光雷达激光头清洁与调试；

②室外所有机柜内、外除尘、清洁；

③补光灯清洁与调试；

④可变情报板上枪型、球型监控摄像机清洁与调试；

⑤室外所有机电设备配套线缆、及插件检查，如有老化现象及时更换；

3、各称重检测点防雷、接地和设备供电线路巡检（每半年一次）；

①现场所有机电设备杆件接地阻值测量，如有不满足标准的及时维护；

②称重区域沿线管道、人手井检查，如有不满足标准的及时维护；

4、各称重监测点智能机箱配套空调清洗、氟利昂补充（每半年一次）；

①清洗完毕后现场检查室外机柜空调运行状态是否正常；

②空调外机、散热器等外观是否完整；

5、路侧智能机箱整体安全隐患检查（每季度一次）；

①UPS设备充电、放电是否正常；

②机房温度、湿度是否在正常范围；

③防雷保护、接地保护以及防静电保护是否正常；

④门禁系统是否正常；

⑤卫生状况是否达标；

⑥机房内治超设备外观、运行状态灯以及设备运转状态是否正常；

⑦机房带宽利用率是否正常；

⑧机房内治超设备网络安全是否达标；

6、检查交安设施设备、级联电力（含私户供电电源）设施等方面安全隐患（包括设备紧固件、龙门架、可变情报板立柱、标志标牌、防撞护栏、配电柜等（每季度一次）。

①现场所有与治超相关的杆件（包括护栏、标志标牌）紧固件检查；

②所有附着在杆件上的设备紧固件检查；

③所有配电柜内、外线缆检查；

④所有线缆接头处检查；

⑤称重区域路面检查（混凝土路面是否有裂缝、破损和沉降；混凝土路面表面是否整洁；与板块相连的前后沥青路面是否有车辙）；

⑥称重区域标线完整性检查；

- 该项工作为定期现场巡检工作，结合巡检情况形成巡检工单台账。

（三）事件响应维护

1、指当系统发生故障无法正常获取检测数据在48小时内恢复系统正常运行；

2、系统日常软、硬件故障的维修工作；

4、日常损坏设备的维修及设备更换（设备由业主采购或委托第三方采购）；

3、配合执法单位相关要求的临时性保障任务及法定检定配合；

4、根据业主单位指令因不可抗拒因素造成的系统设备故障或设备发生故障被迫停止运行，需在指定时间内恢复系统正常运行；

5、每次事件响应维护完成后形成维护签证工单台账。

前端软件维护

对于布设在前端的数据采集软件、数据处理匹配软件的正常运行进行维护，确保满足系统正常运行及业务主管部门治超工作要求

前端软件升级

满足省级或主管部门统一治超工作要求的必要软件升级，同时满足业务主管部门治超工作要求

- 站内配套系统维护

- 精（复）检区软件维护

站内精（复）检软件维护，确保对于车辆重量采集、车牌数据匹配，计重数据传输、信息发布、视频监控等系统软件的正常运行。

- 精（复）检区硬件维护

1、站内精（复）检区域，提供包括静态称、抓拍识别系统、监控系统、信息发布系统硬件维护；

2、站区其他主要区域，提供治超站出口、入口、卸驳载区域、停车区域的核查抓拍及视频监控系统硬件维护；

3、提供日常损坏设备的维修及设备更换（设备由业主采购或委托第三方采购）；

4、费用包含系统设备维修产生的人工、辅材、机具、安全设施及二次调测等必要费用；

5、每次维护完成后形成维护工单台账。

- 精（复）检区软件升级

提供因为主管部门统一要求或者治超业务需求而产生的精（复）检配套软件升级

- （五）执法大厅及机房维护

站区执法大厅硬件维护

1、提供执法大厅及站（点）内办公区域计算机、打印机、交换机、视频监控等硬件设备及网络设施的维护，包含治超站门口岗亭硬件及站内处理大厅硬件，确保系统设备正常运行；

2、提供日常损坏设备的维修及设备更换（设备由业主采购或委托第三方采购）；

3、费用包含系统设备维修产生的人工、辅材、机具、安全设施及二次调测等必要费用。

站区执法大厅软件维护

提供执法大厅及其他站（点）内办公区域配套数据管理、数据分析、报表案件打印等软件维护，确保系统正常运行，满足治超业务需求。

后台机房硬件维护

1、提供后台机房服务器、交换机、UPS、网络安全等设备的维护，不包含网络安全的检测费；

2、提供日常损坏设备的维修及设备更换（设备由业主采购或委托第三方采购）；

3、费用包含系统设备维修产生的人工、辅材、机具、安全设施及二次调测等必要费用。

后台机房软件维护

1、提供后台机房配套存储、管理、数据分析、上传等软件维护，确保系统正常运行，满足治超业务需求；

2、提供后台车辆数据管理查询、录像查询等服务。

（六）、服务要求、质量条款

1）静态称重系统设备每年检定一次，出具省级计量检定机构的检定报告。参照省级计量检定机构或相关计量单位费用执行，按实结算，（每吨50元）费用由甲方负责，此项检定，由乙方提供技术支持。

2）在溧水区配备专业技术人员负责系统维护、维修。保证维护、维修快速、有效，公布维修电话及备品使用情况，确保24小时通讯正常，保证响应时间在 24小时内到达现场。

3）专业技术人员每周定期远程观察设备状况，每季度不少于2次进行现场检查、维护、保养，并出具维护、保养记录。

4）故障发生后，确保 48 小时内恢复运行。（除遇不可抗力外）。

5）专业技术人员在现场组织维保工作，必须服从站方的统一领导和安排。在开始工作前，提前向站方通报。需现场维修的，必须报告维修所需的时间及对治超工作有何影响，得到站方同意后方可开始维修。

- 6）必须保证治超站点相关设备、软件的正常运行，设备状态良好，并在服务期终止时保证相关设备、软件的正常运行，设备状态良好。

- （七）其他要求

（1）供应商应组建完整的维护服务团队，必须满足采购人的驻场服务要求。专业技术人员在现场组织维保工作，必须服从采购人的统一安排。工作人员统一着装，并做好相关劳动安全防护工作，严格遵守各项管理规定。需现场维修的，必须报告维修所需的时间及对治超工作有何影响，得到采购人同意后方可开始维修。如遇业务系统故障或根据采购人要求，需进行全天 24 小时不间断服务，直至故障解决及协助采购人解决响应问题。

（2）本项目需办理交通组织行政许可，相关费用已包含在合同价格中，发包人不另行计量与支付。

（3）本项目交通组织所发生的相关费用，相关费用已包含在合同价格中，发包人不另行计量与支付。

（4）本项目维护施工过程中所需的电源由承包人自行调查及引接，在交工验收之前所发生的费用由承包人自行承担，发包人不再单独计量与支付。

（5）在合同履行期间，承包人应按照本项目技术规范中的内容提供培训教材并做好培训工作，对发包人或运营管理单位的管理人员、技术人员、操作人员进行培训，以便对工程的实施进行有效的管理，同时保证工程验收移交后，相关人员能够胜任系统的全部运行、操作，线路维护，故障分析处理，设备维修和保养等工作。承包人因此增加的费用应认为已包括在合同价格之中，发包人不另行支付。

（6）维保人员用于系统维护的设备、检测工具和相关第三方软件，以及现场维保人员在维保期间产生的一切食宿、交通费用等由供应商负责提供。

（7）质量要求:必须保证站点相关设备、软件的正常运行，设备状态良好，并在服务期终止时保证相关设备、软件的正常运行，设备状态良好。发生故障供应商应 24 小时内解决，恢复系统正常运行。供应商需对所有故障进行100%及时报告，在故障解决后形成全过程故障分析报告，每月进行故障分类统计复盘，存入档案。

（8）供应商报价应已包含工伤保险费、意外伤害险等全部保险费，相关费用不再单独计量与支付。

（9）供应商在服务期间，不得破坏原结构物的安全、交通标志、标牌、各类地下预埋管线、路缘石、绿化等，如有破坏投标人自行修复和补充，恢复原貌，由此发生的全部费用包含在综合报价中，不单独计量和支付。

（10）供应商应在项目开始前编制年度服务计划提交采购人，服务期结束后，向采购人出具年度服务报告，并向采购人移交项目管理全部档案资料(含纸质、电子资料)。

- 三、服务清单

| 序号 | 工作内容 | 项目特征 | 单位 | 数 量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 站外检测点 |  |  |  |  |
| 1.1 | 每日线上巡检 | 巡检人员设施配备要求：1、配备系统软件及维护人员1人；工作笔记本1台。 主要工作内容及工作要点描述： 1、巡检各检测点现场数据实时性； 2、巡检抓拍识别子系统运行情况； 3、巡检信息发布子系统运行情况； 4、巡检视频监控子系统运行情况； 5、巡检数据传输情况； 6、巡检每日省平台数据下载情况； 7、巡检其他各配套子系统的运行情况； 8、该项工作为每天各检测点日常线上巡检工作，结合巡检情况形成巡检工单台账。 | 日 | 365 | 基本维护，以1年维护周期的每日巡检工单台账作为计量支付凭证 |
| 1.2 | 定期现场巡检 | 巡检人员及设施配备要求：1、人员5名：安全员1名、工程师1名、维护人员2名、记录员1名。 2、用于巡检车辆3台：维护车1辆、登高车1辆（上升距离不低于7米）、货物运输车1辆（车长≮4米）。 3、临时围蔽安全设施：锥桶、施工提示牌、警示灯等（满足规范临时道路围蔽要求）。 主要工作内容及工作要点描述： 1．各称重检测点抓拍系统现场巡检调试（每季度一次）； 2．各称重检测点监控、车检、交换机、光猫等电子设备的清洁、巡检调试（每季度一次）； 3．各称重检测点防雷、接地和设备供电线路巡检（每半年一次）； 4．各称重监测点智能机箱配套空调清洗、氟利昂补充（每半年一次）； 5．路侧智能机箱整体安全隐患检查（每季度一次）； 6．检查交安设施设备、级联电力（含私户供电电源）设施等方面安全隐患（包括设备紧固件、龙门架、可变情报板立柱、标志标牌、防撞护栏、配电柜等（每季度一次）； 7、该项工作为定期现场巡检工作，结合巡检情况形成巡检工单台账。 | 次 | 52 | 13处溧水区不停车称重检测点定期现场巡检与保养，每个点位每个季度1次，1年4次，共计52次，对每个点位的机电设备进行全面巡查，排除故障，保养为延长设备的使用寿命及满足治超需求，按次计量支付 |
| 1.3 | 事件响应维护 | 响应人员及设施配备要求：1：人员3名(安全员1名、维护工程师1-2名，可根据现场维护情况派遣人员数量) 2：用于响应维护车辆：等同1.2项 工作要点描述及费用说明： 工作要点：1、指当系统发生故障无法正常获取检测数据在48小时内恢复系统正常运行； 2、系统日常软、硬件故障的维修工作； 4、日常损坏设备的维修及设备更换（设备由业主采购或委托第三方采购）； 3、配合执法单位相关要求的临时性保障任务及法定检定配合； 4、根据业主单位指令因不可抗拒因素造成的系统设备故障或设备发生故障被迫停止运行，需在指定时间内恢复系统正常运行； 5、每次事件响应维护完成后形成维护签证工单台账。 费用说明：1、费用包含系统设备维修产生的人工、辅材、机具、安全设施及二次调测等必要费用。 | 次 | 156 | 溧水不停车共13个不停车检测点，每个点暂按每年12次事件响应计，共计156次。按次签证，按次考核计量支付 |
| 1.4 | 前端软件维护 | 对于布设在前端的数据采集软件、数据处理匹配软件的正常运行进行维护，确保满足系统正常运行及业务主管部门治超工作要求 | 站点 | 13 | 基本维护，以每个季度业主方维护满意度调查评分表得分为支付审计凭证，年度平均评分达95分及以上全额支付，低于95分按分值折扣核减支付 |
| 1.5 | 前端软件升级 | 满足省级或主管部门统一治超工作要求的必要软件升级，同时满足业务主管部门治超工作要求 | 站点 | 13 | 有升级工作支付，全年无升级工作不支付，提供升级签证工单及佐证材料作为支付审计凭证 |
| 二 | 站内配套系统 |  |  |  |  |
| 2.1 | 精（复）检区 软件维护 | 站内精（复）检软件维护，确保对于车辆重量采集、车牌数据匹配，计重数据传输、信息发布、视频监控等系统软件的正常运行。 | 项 | 1 | 基本维护，以每个季度业主方维护满意度调查评分表得分为支付审计凭证，年度平均评分达95分及以上全额支付，低于95分按分值折扣核减支付 |
| 2.2 | 精（复）检区 硬件维护 | 1、站内精（复）检区域，提供包括静态称、抓拍识别系统、监控系统、信息发布系统硬件维护； 2、站区其他主要区域，提供治超站出口、入口、卸驳载区域、停车区域的核查抓拍及视频监控系统硬件维护； 3、提供日常损坏设备的维修及设备更换（设备由业主采购或委托第三方采购）； 4、费用包含系统设备维修产生的人工、辅材、机具、安全设施及二次调测等必要费用； 5、每次维护完成后形成维护工单台账。 | 项 | 1 | 基本维护，以每个季度业主方维护满意度调查评分表得分为支付审计凭证，年度平均评分达95分及以上全额支付，低于95分按分值折扣核减支付 |
| 2.3 | 精（复）检区 软件升级 | 提供因为主管部门统一要求或者治超业务需求而产生的精（复）检配套软件升级 | 项 | 1 | 有升级工作支付，全年无升级工作不支付，提供升级签证工单及佐证材料作为支付审计凭证 |
| 三 | 执法大厅及机房 |  |  |  |  |
| 3.1 | 站区执法大厅 硬件维护 | 1、提供执法大厅及站（点）内办公区域计算机、打印机、交换机、视频监控等硬件设备及网络设施的维护，包含治超站门口岗亭硬件及站内处理大厅硬件，确保系统设备正常运行； 2、提供日常损坏设备的维修及设备更换（设备由业主采购或委托第三方采购）； 3、费用包含系统设备维修产生的人工、辅材、机具、安全设施及二次调测等必要费用。 | 项 | 1 | 基本维护，以每个季度业主方维护满意度调查评分表得分为支付审计凭证，年度平均评分达95分及以上全额支付，低于95分按分值折扣核减支付 |
| 3.2 | 站区执法大厅 软件维护 | 提供执法大厅及其他站（点）内办公区域配套数据管理、数据分析、报表案件打印等软件维护，确保系统正常运行，满足治超业务需求。 | 项 | 1 | 基本维护，以每个季度业主方维护满意度调查评分表得分为支付审计凭证，年度平均评分达95分及以上全额支付，低于95分按分值折扣核减支付 |
| 3.3 | 后台机房硬件维护 | 1、提供后台机房服务器、交换机、UPS、网络安全等设备的维护，不包含网络安全的检测费； 2、提供日常损坏设备的维修及设备更换（设备由业主采购或委托第三方采购）； 3、费用包含系统设备维修产生的人工、辅材、机具、安全设施及二次调测等必要费用。 | 项 | 1 | 基本维护，以每个季度业主方维护满意度调查评分表得分为支付审计凭证，年度平均评分达95分及以上全额支付，低于95分按分值折扣核减支付 |
| 3.4 | 后台机房软件维护 | 1、提供后台机房配套存储、管理、数据分析、上传等软件维护，确保系统正常运行，满足治超业务需求； 2、提供后台车辆数据管理查询、录像查询等服务。 | 项 | 1 | 基本维护，以每个季度业主方维护满意度调查评分表得分为支付审计凭证，年度平均评分达95分及以上全额支付，低于95分按分值折扣核减支付 |

注：投标报价应包括完成本项目可能发生的所有费用，包括人工费、辅材费、机械费、管理费、利润、规费、税金、安全设施及二次调测等所有费用。采购文件未列明，而供应商认为其他必需的费用也需列入报价。在合同实施时，采购方将不予支付承建方没有填列的项目费用，并认为此项目的费用已包括在合同价格中。

- 四、付款方式

(1)合同签订后 30 天内，支付签约合同价的20%；

(2)乙方服务满6个月并通过采购人验收后，支付签约合同价的 40%:

- 完成全部工作并通过采购人验收后付清尾款。

- 五、检测项目一览表

| 2025年度溧水不停车称重检测点维护（点位） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 站点名称 | 车道数 | 方向 | 路况备注 |
| 1 | S246碧山里不停车检测点（上行） | 三车道 | 单向 | 省道 |
| 2 | S246碧山里不停车检测点（下行） | 三车道 | 单向 | 省道 |
| 3 | X307芝山不停车检测点 | 二车道 | 双向 | 县道 |
| 4 | S341花山不停车检测点 | 三车道 | 单向 | 省道 |
| 5 | X103老虎山不停车检测点 | 二车道 | 双向 | 县道 |
| 6 | S204关家不停车检测点 | 三车道 | 单向 | 省道 |
| 7 | X030开泰不停车检测点 | 二车道 | 双向 | 县道 |
| 8 | S246大仁山不停车检测点 | 六车道 | 双向 | 省道 |
| 9 | S340爱景不停车检测点 | 六车道 | 双向 | 省道 |
| 10 | S340白鹿不停车检测点 | 四车道 | 双向 | 省道 |
| 11 | S204蒲塘不停车检测点 | 二车道 | 双向 | 省道 |
| 12 | S204三里亭不停车检测点 | 二车道 | 双向 | 省道 |
| 13 | S246溧水货车专用道 | 一车道 | 单向 | 省道 |
| 14 | 超限检测站（点）精（复）检静态称重 | 150吨 | 单向 | 站内 |

2025年度溧水区不停车称重检测点及站区后端配套系统维护项目

客户满意度调查评分表

| 维护单位 |  |  |  | 评价期限 | 第 季度 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 业主单位 |  | 溧水区交通运输综合行政执法大队 |  | 总体评价得分 |  |  |
| 序号 | 调查评分项目 |  | 客户满意度 |  |  | 评分 |
| 1 | 维护人员响应及时性 |  | ¨ 非常满意 ¨ 较为满意 ¨ 一般 ¨ 不满意 ¨ 非常不满意 |  |  |  |
| 2 | 故障排查处理的及时专业性 |  | ¨ 非常满意 ¨ 较为满意 ¨ 一般 ¨ 不满意 ¨ 非常不满意 |  |  |  |
| 3 | 维护人员的工作态度 |  | ¨ 非常满意 ¨ 较为满意 ¨ 一般 ¨ 不满意 ¨ 非常不满意 |  |  |  |
| 4 | 维护过程中的安全防范措施 |  | ¨ 非常满意 ¨ 较为满意 ¨ 一般 ¨ 不满意 ¨ 非常不满意 |  |  |  |
| 5 | 用于维护的检测、维修工具配备情况 |  | ¨ 非常满意 ¨ 较为满意 ¨ 一般 ¨ 不满意 ¨ 非常不满意 |  |  |  |
| 6 | 辅材性备品备件的日常配备情况 |  | ¨ 非常满意 ¨ 较为满意 ¨ 一般 ¨ 不满意 ¨ 非常不满意 |  |  |  |
| 7 | 维护流程的规范性 |  | ¨ 非常满意 ¨ 较为满意 ¨ 一般 ¨ 不满意 ¨ 非常不满意 |  |  |  |
| 8 | 固定周期相同故障的发生频率 |  | ¨ 非常满意 ¨ 较为满意 ¨ 一般 ¨ 不满意 ¨ 非常不满意 |  |  |  |
| 9 | 操作人员的日常培训及使用建议情况 |  | ¨ 非常满意 ¨ 较为满意 ¨ 一般 ¨ 不满意 ¨ 非常不满意 |  |  |  |
| 10 | 基本维护台账的整理完善情况 |  | ¨ 非常满意 ¨ 较为满意 ¨ 一般 ¨ 不满意 ¨ 非常不满意 |  |  |  |
| 备注：非常满意得“10分”，较为满意得“9分”，一般得“8分”，不满意得“5分”，非常不满意得“2分”，每季度考评有3个及以上“非常不满意”则该季度评分直接计“0分” |  |  |  |  |  |  |

# 维护单位负责人：           日期：     年   月  日                    业主单位负责人：        日期：     年  月

# 第四章  评分标准

- 一、评审方法

采用综合评分法，对满足磋商文件全部实质性要求的响应文件按评审因素的量化指标评审总分对供应商进行排序。

经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，磋商小组成员独立对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

磋商小组按照评审总分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。符合本磋商文件第二章第26.1.2条第三款情形的，可以推荐2名成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，由评标委员会确定中标人。

- 二、小微企业价格扣除

本项目专门面向中小企业采购项目，不执行价格优惠。

- 三、评审原则

磋商小组必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与磋商供应商接触。

- 四、评分细则

本次招标的评审方法采用综合评分法，评标委员会将按以下评审方法和标准进行评分，总分值为100分。

| 序号 | 评分因素 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | 采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且响应价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分，其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：响应报价得分：磋商报价得分=(评标基准价/最终磋商评审价)×15（小数点保留两位） | 15分 |
| 2 | 拟委任维保 人员能力 | 拟委任的安全员(2名)提供安全C证，驾驶员(2名)提供驾照B证及以上，机电维护人员(5名)提供中级及以上机电相关专业职称证书，注册信息安全工程师(1名)提供相关证书。一人一岗，不得兼职。以上人员，每提供1人得2分，满分20分。 注：提供证书复印件加盖公章及社保机构出具的近三个月（2025年5月-2025年7月）投标人为其缴纳的社保缴费证明【加盖社保公章或具有可验证的二维码（或验证码）】。 | 20分 |
| 3 | 运维设备 | ①供应商提供本企业自有登高设备的，每提供1辆自有登高设备得4分，本项最多得8分。提供驾驶证及购买发票扫描件，加盖供应商电子公章至响应文件中，否则不得分。 ②供应商提供本企业租赁登高设备的，每提供1辆租赁登高设备得3分，本项最多得6分。提供租赁合同及驾驶证扫描件，加盖供应商电子公章至响应文件中否则不得分。 | 8分 |
| 4 | 企业业绩 | 供应商自2022年7月1日(含)以来承接过类似交通维保项目业绩。每提供1个业绩得4分，本项最高得12分。(备注:时间以合同签订时间为准，需提供合同扫描件并加盖供应商电子公章至响应文件中，否则不得分。) | 12分 |
| 5 | 服务方案(45分) | 总体实施方案: ①总体实施方案全面，具有合理的服务体系、组织架构，具有明确的进度控制、风险控制管理、质量保障措施、信息安全管理措施、文档管理措施，得15分:②)总体实施方案较全面，具有比较合理的服务体系、组织架构，具有较明确的进度控制、风险控制管理、质量保障措施、信息安全管理措施、文档管理措施，得12分; ③总体实施方案不够全面，服务体系、组织架构不够合理，进度控制、风险控制管理、质量保障措施、信息安全管理措施、文档管理措施不全，得9分; ④实施方案不全面，服务体系、组织架构不合理，进度控制、风险控制管理、质量保障措施、信息安全管理措施、文档管理措施严重缺漏，得6分: ⑤无此项内容的得0分。 | 15分 |
|  |  | 日常维保方案: ①日常维保方案科学全面，能够针对本项目需求出具深度细化的维保服务内容，维保服务流程科学标准，具有合理的巡检及问题处理机制，得15分; ②)日常维保方案较全面，能够针对本项目需求出具比较细化的维保服务内容维保服务流程比较科学标准，具有比较合理的巡检及问题处理机制，得12分; ③日常维保方案较全面，具有主要维保服务内容，维保服务流程标准，具有巡检及问题处理机制，得9分:④日常维保方案不全，维保服务内容缺漏，维保服务流程混乱，缺乏巡检及问题处理机制，得6分;⑤无此项内容的得0分。 | 15分 |
|  |  | 突发事件应急处理预案: ①根据不同场景、不同故障出具相应的应急措施、服务响应及应急保障。应急预案细化全面，应急措施科学合理，服务响应及时高效，应急保障人力及物资 安排合理，得15分; ②能够出具相应的应急措施、服务响应及应急保障。应急预案比较细化全面，应急措施比较科学合理，服务响应及时高效，应急保障人力及物资安排比较合理，得12分; ③应急预案较全面，应急措施恰当，服务响应较及时，具有基本的应急保障人力及物资安排，得9分; ④应急预案不全，应急措施混乱，服务响应时间滞后，未考虑人力及物资安排或安排不合理，得6分;⑤无此项内容的得0分。 | 15分 |
| 合计 |  |  | 100 |

# 第五章  合同主要条款及格式

南京市政府采购合同

（供参考）

合同编号 ：

项目名称 ：

采购人   ：

供应商   ：

签订日期 ：

南京市工商行政管理局

南京市财政局监制

甲 方：南京市溧水区交通运输局

乙 方：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照采购结果签订本合同。

一、采购内容：

本项目主要工作内容为对本项目包含13处不停车称重点及超限检测站相关配套设施系统软、硬件维护、线上线下巡查。

| 2025年度溧水不停车称重检测点维护（点位） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 站点名称 | 车道数 | 方向 | 路况备注 |
| 1 | S246碧山里不停车检测点（上行） | 三车道 | 单向 | 省道 |
| 2 | S246碧山里不停车检测点（下行） | 三车道 | 单向 | 省道 |
| 3 | X307芝山不停车检测点 | 二车道 | 双向 | 县道 |
| 4 | S341花山不停车检测点 | 三车道 | 单向 | 省道 |
| 5 | X103老虎山不停车检测点 | 二车道 | 双向 | 县道 |
| 6 | S204关家不停车检测点 | 三车道 | 单向 | 省道 |
| 7 | X030开泰不停车检测点 | 二车道 | 双向 | 县道 |
| 8 | S246大仁山不停车检测点 | 六车道 | 双向 | 省道 |
| 9 | S340爱景不停车检测点 | 六车道 | 双向 | 省道 |
| 10 | S340白鹿不停车检测点 | 四车道 | 双向 | 省道 |
| 11 | S204蒲塘不停车检测点 | 二车道 | 双向 | 省道 |
| 12 | S204三里亭不停车检测点 | 二车道 | 双向 | 省道 |
| 13 | S246溧水货车专用道 | 一车道 | 单向 | 省道 |
| 14 | 超限检测站（点）精（复）检静态称重 | 150吨 | 单向 | 站内 |

二、合同价款 本合同项下服务价款为人民币___________（大写）

投标报价应包括完成本项目可能发生的所有费用，包括人工费、辅材费、机械费、管理费、利润、规费、税金、安全设施及二次调测等所有费用。采购文件未列明，而供应商认为其他必需的费用也需列入报价。在合同实施时，采购方将不予支付承建方没有填列的项目费用，并认为此项目的费用已包括在合同价格中。

服务清单如下：

| 序号 | 工作内容 | 项目特征 | 单位 | 数 量 | 单 价 | 合 计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 站外检测点 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 每日线上巡检 | 巡检人员设施配备要求：1、配备系统软件及维护人员1人；工作笔记本1台。 主要工作内容及工作要点描述： 1、巡检各检测点现场数据实时性； 2、巡检抓拍识别子系统运行情况； 3、巡检信息发布子系统运行情况； 4、巡检视频监控子系统运行情况； 5、巡检数据传输情况； 6、巡检每日省平台数据下载情况； 7、巡检其他各配套子系统的运行情况； 8、该项工作为每天各检测点日常线上巡检工作，结合巡检情况形成巡检工单台账。 | 日 | 365 |  |  | 基本维护，以1年维护周期的每日巡检工单台账作为计量支付凭证 |
| 1.2 | 定期现场巡检 | 巡检人员及设施配备要求：1、人员5名：安全员1名、工程师1名、维护人员2名、记录员1名。 2、用于巡检车辆3台：维护车1辆、登高车1辆（上升距离不低于7米）、货物运输车1辆（车长≮4米）。 3、临时围蔽安全设施：锥桶、施工提示牌、警示灯等（满足规范临时道路围蔽要求）。 主要工作内容及工作要点描述： 1．各称重检测点抓拍系统现场巡检调试（每季度一次）； 2．各称重检测点监控、车检、交换机、光猫等电子设备的清洁、巡检调试（每季度一次）； 3．各称重检测点防雷、接地和设备供电线路巡检（每半年一次）； 4．各称重监测点智能机箱配套空调清洗、氟利昂补充（每半年一次）； 5．路侧智能机箱整体安全隐患检查（每季度一次）； 6．检查交安设施设备、级联电力（含私户供电电源）设施等方面安全隐患（包括设备紧固件、龙门架、可变情报板立柱、标志标牌、防撞护栏、配电柜等（每季度一次）； 7、该项工作为定期现场巡检工作，结合巡检情况形成巡检工单台账。 | 次 | 52 |  |  | 13处溧水区不停车称重检测点定期现场巡检与保养，每个点位每个季度1次，1年4次，共计52次，对每个点位的机电设备进行全面巡查，排除故障，保养为延长设备的使用寿命及满足治超需求，按次计量支付 |
| 1.3 | 事件响应维护 | 响应人员及设施配备要求：1：人员3名(安全员1名、维护工程师1-2名，可根据现场维护情况派遣人员数量) 2：用于响应维护车辆：等同1.2项 工作要点描述及费用说明： 工作要点：1、指当系统发生故障无法正常获取检测数据在48小时内恢复系统正常运行； 2、系统日常软、硬件故障的维修工作； 4、日常损坏设备的维修及设备更换（设备由业主采购或委托第三方采购）； 3、配合执法单位相关要求的临时性保障任务及法定检定配合； 4、根据业主单位指令因不可抗拒因素造成的系统设备故障或设备发生故障被迫停止运行，需在指定时间内恢复系统正常运行； 5、每次事件响应维护完成后形成维护签证工单台账。 费用说明：1、费用包含系统设备维修产生的人工、辅材、机具、安全设施及二次调测等必要费用。 | 次 | 156 |  |  | 溧水不停车共13个不停车检测点，每个点暂按每年12次事件响应计，共计156次。按次签证，按次考核计量支付 |
| 1.4 | 前端软件维护 | 对于布设在前端的数据采集软件、数据处理匹配软件的正常运行进行维护，确保满足系统正常运行及业务主管部门治超工作要求 | 站点 | 13 |  |  | 基本维护，以每个季度业主方维护满意度调查评分表得分为支付审计凭证，年度平均评分达95分及以上全额支付，低于95分按分值折扣核减支付 |
| 1.5 | 前端软件升级 | 满足省级或主管部门统一治超工作要求的必要软件升级，同时满足业务主管部门治超工作要求 | 站点 | 13 |  |  | 有升级工作支付，全年无升级工作不支付，提供升级签证工单及佐证材料作为支付审计凭证 |
|  | 本项小计 |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 站内配套系统 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 精（复）检区 软件维护 | 站内精（复）检软件维护，确保对于车辆重量采集、车牌数据匹配，计重数据传输、信息发布、视频监控等系统软件的正常运行。 | 项 | 1 |  |  | 基本维护，以每个季度业主方维护满意度调查评分表得分为支付审计凭证，年度平均评分达95分及以上全额支付，低于95分按分值折扣核减支付 |
| 2.2 | 精（复）检区 硬件维护 | 1、站内精（复）检区域，提供包括静态称、抓拍识别系统、监控系统、信息发布系统硬件维护； 2、站区其他主要区域，提供治超站出口、入口、卸驳载区域、停车区域的核查抓拍及视频监控系统硬件维护； 3、提供日常损坏设备的维修及设备更换（设备由业主采购或委托第三方采购）； 4、费用包含系统设备维修产生的人工、辅材、机具、安全设施及二次调测等必要费用； 5、每次维护完成后形成维护工单台账。 | 项 | 1 |  |  | 基本维护，以每个季度业主方维护满意度调查评分表得分为支付审计凭证，年度平均评分达95分及以上全额支付，低于95分按分值折扣核减支付 |
| 2.3 | 精（复）检区 软件升级 | 提供因为主管部门统一要求或者治超业务需求而产生的精（复）检配套软件升级 | 项 | 1 |  |  | 有升级工作支付，全年无升级工作不支付，提供升级签证工单及佐证材料作为支付审计凭证 |
|  | 本项小计 |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 执法大厅及机房 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 站区执法大厅 硬件维护 | 1、提供执法大厅及站（点）内办公区域计算机、打印机、交换机、视频监控等硬件设备及网络设施的维护，包含治超站门口岗亭硬件及站内处理大厅硬件，确保系统设备正常运行； 2、提供日常损坏设备的维修及设备更换（设备由业主采购或委托第三方采购）； 3、费用包含系统设备维修产生的人工、辅材、机具、安全设施及二次调测等必要费用。 | 项 | 1 |  |  | 基本维护，以每个季度业主方维护满意度调查评分表得分为支付审计凭证，年度平均评分达95分及以上全额支付，低于95分按分值折扣核减支付 |
| 3.2 | 站区执法大厅 软件维护 | 提供执法大厅及其他站（点）内办公区域配套数据管理、数据分析、报表案件打印等软件维护，确保系统正常运行，满足治超业务需求。 | 项 | 1 |  |  | 基本维护，以每个季度业主方维护满意度调查评分表得分为支付审计凭证，年度平均评分达95分及以上全额支付，低于95分按分值折扣核减支付 |
| 3.3 | 后台机房硬件维护 | 1、提供后台机房服务器、交换机、UPS、网络安全等设备的维护，不包含网络安全的检测费； 2、提供日常损坏设备的维修及设备更换（设备由业主采购或委托第三方采购）； 3、费用包含系统设备维修产生的人工、辅材、机具、安全设施及二次调测等必要费用。 | 项 | 1 |  |  | 基本维护，以每个季度业主方维护满意度调查评分表得分为支付审计凭证，年度平均评分达95分及以上全额支付，低于95分按分值折扣核减支付 |
| 3.4 | 后台机房软件维护 | 1、提供后台机房配套存储、管理、数据分析、上传等软件维护，确保系统正常运行，满足治超业务需求； 2、提供后台车辆数据管理查询、录像查询等服务。 | 项 | 1 |  |  | 基本维护，以每个季度业主方维护满意度调查评分表得分为支付审计凭证，年度平均评分达95分及以上全额支付，低于95分按分值折扣核减支付 |
|  | 本项小计 |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |

三、服务要求、质量条款

（1）供应商应组建完整的维护服务团队，必须满足采购人的驻场服务要求。专业技术人员在现场组织维保工作，必须服从采购人的统一安排。工作人员统一着装，并做好相关劳动安全防护工作，严格遵守各项管理规定。需现场维修的，必须报告维修所需的时间及对治超工作有何影响，得到采购人同意后方可开始维修。如遇业务系统故障或根据采购人要求，需进行全天 24 小时不间断服务，直至故障解决及协助采购人解决响应问题。

（2）本项目需办理交通组织行政许可，相关费用已包含在合同价格中，发包人不另行计量与支付。

（3）本项目交通组织所发生的相关费用，相关费用已包含在合同价格中，发包人不另行计量与支付。

（4）本项目维护施工过程中所需的电源由承包人自行调查及引接，在交工验收之前所发生的费用由承包人自行承担，发包人不再单独计量与支付。

（5）在合同履行期间，承包人应按照本项目技术规范中的内容提供培训教材并做好培训工作，对发包人或运营管理单位的管理人员、技术人员、操作人员进行培训，以便对工程的实施进行有效的管理，同时保证工程验收移交后，相关人员能够胜任系统的全部运行、操作，线路维护，故障分析处理，设备维修和保养等工作。承包人因此增加的费用应认为已包括在合同价格之中，发包人不另行支付。

（6）维保人员用于系统维护的设备、检测工具和相关第三方软件，以及现场维保人员在维保期间产生的一切食宿、交通费用等由供应商负责提供。

（7）质量要求:必须保证治超站点相关设备、软件的正常运行，设备状态良好，并在服务期终止时保证相关设备、软件的正常运行，设备状态良好。发生故障供应商应 24 小时内解决，恢复系统正常运行。供应商需对所有故障进行100%及时报告，在故障解决后形成全过程故障分析报告，每月进行故障分类统计复盘，存入档案。

（8）供应商报价应已包含工伤保险费、意外伤害险等全部保险费，相关费用不再单独计量与支付。

（9）供应商在服务期间，不得破坏原结构物的安全、交通标志、标牌、各类地下预埋管线、路缘石、绿化等，如有破坏投标人自行修复和补充，恢复原貌，由此发生的全部费用包含在综合报价中，不单独计量和支付。

（10）供应商应在项目开始前编制年度服务计划提交采购人，服务期结束后，向采购人出具年度服务报告，并向采购人移交项目管理全部档案资料(含纸质、电子资料)。

四、支付方式

(1)合同签订后 30 天内，支付签约合同价的20%；

(2)乙方服务满6个月并通过采购人验收后，支付签约合同价的 40%:

- （3）完成全部工作并通过采购人验收后付清尾款。

五、双方责任

1、甲方责任

①、指派专人负责站点日常保养工作的组织协调。

②、指派专人负责站点维护工程全过程、全方位、全环节的监督工作。

③、积极配合乙方做好维护工作，并为乙方提供所需要的帮助。

④、按照约定付款。

2、乙方责任

①、负责制定详细的维护保养实施方案，及时有效地进行维护，以保证甲方系统的正常运转。

②、加强对维护人员的管理，保证安排足够的有经验的技术人员实施维护工作，确保维护的质量。

③、加强安全教育和管理，维护保养过程中发生人员伤亡和财物损失由乙方负责。

④、在维护保养的过程中由于乙方工作人员造成的设备损坏由乙方负责。

⑤、对乙方所提供的更换新的设备或配件，乙方应按产品的保质期提供规定期限内的免费维修。

⑥、严格按照合同实施维护，如需变动维护方案必须征得甲方认可。

⑦、负责对甲方相关人员开展业务培训。

⑧、在本保修期内，乙方对所有软、硬件设施的正常运行负责。

六、合同生效及期限

本合同经双方签字、盖章后生效。合同执行期间，甲乙双方均不得随意变更或解除。未尽事宜，双方协商解决。

六、本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份。

| 甲方（采购人）：南京市溧水区交通运输局（盖章） | 乙方（供应商）：（盖章） |
| --- | --- |
| 代 表 人： | 代 表 人： |
| 电 话： | 电 话： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 帐 号： | 帐 号： |
| 日 期： 年 月 日 |  |

# 第六章  响应文件格式

响  应  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

供应商名称 ：（加盖电子公章）

日      期 ：

目 录

名   目                                                          页码

- 竞争性磋商申请及声明

- 法定代表人授权书

- 报价表

- 分项报价表

- 资格证明文件

- 商务条款偏离表

- 技术条款偏离表

- 供应商拟投入项目负责人一览表

- 供应商拟投入本项目组人员一览表

- 投标供应商类似项目业绩情况表及证明材料

- 服务与承诺

- 服务方案

- 投标需要的其他证明文件及材料

- 十四、南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书

附件一、中小企业声明函格式、监狱管理局、戒毒管理局单位声明函（如有）残疾人福利性单位声明函（如有）

附件二、无重大违法记录声明（格式）

附件三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式及证明材料

（说明：本目录内容为参考格式，供应商可根据招标文件及评标标准内容需要，自行细化或补充目录条款及内容）

目录一、竞争性磋商申请及声明

竞争性磋商申请及声明

致：南京市溧水区交通运输局

根据贵方                            （项目名称）           （项目编号）竞争性磋商邀请，正式授权下述签字人                   (姓名和职务)代表                        （供应商名称），提交响应文件并参加磋商。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次采购要求，我们同意并向贵方提供了与本次采购活动有关的所有证据和资料。

2、服务名称：                        ，服务周期：             。

3、我们的总报价为（大写）                  元人民币，小写          元人民币，项目负责人       （姓名）。

4、我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们放弃对磋商文件任何误解的权利，提交响应文件后，不对磋商文件本身提出质疑。否则，属于不诚信和故意扰乱政府采购活动行为，我们将无条件接受处罚。

5、一旦我方成交，我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同，保证于承诺的时间内完成本项目规定的服务内容。

6、我方绝不提供虚假材料谋取成交、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者代理机构恶意串通、决不向采购人、代理机构工作人员和磋商小组进行商业贿赂、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

- 7、我方正式通讯方式为：

地   址：

电   话：

传   真：

- 8、我方正式开户银行和账号为：

开户银行：

帐    号：

供应商授权代表姓名（签字）：

供应商名称（公章）：

日    期：       年    月    日

目录二、法定代表人授权书格式

法定代表人授权书

南京市溧水区交通运输局：

本授权书声明：注册于                             （投标人住址）的                 （投标人名称）法定代表人                      （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的                       （投标人代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的项目名称                   ，项目编号：           磋商，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于        年   月   日签字生效，特此声明。

法定代表人签字：

被授权人签字：

日   期：        年    月    日

- 后附法定代表人及授权委托人身份证复印件（加盖电子章）

目录三、报价表格式

报价表（第  次）

| 项目名称：2025年溧水区不停车称重检测点维护 |  |  | 项目编号：JSZC-320117-LCZX-C2025-0002 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 报价（元） |  | 备注 |
| 1 | 2025年溧水区不停车称重检测点维护 |  |  |  |
| 总价（人民币，大写） |  | 元 |  |  |

供应商名称:（盖章）

目录四、分项报价表

| 序号 | 工作内容 | 项目特征 | 单位 | 数 量 | 单 价 | 合 计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 站外检测点 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 每日线上巡检 | 巡检人员设施配备要求：1、配备系统软件及维护人员1人；工作笔记本1台。 主要工作内容及工作要点描述： 1、巡检各检测点现场数据实时性； 2、巡检抓拍识别子系统运行情况； 3、巡检信息发布子系统运行情况； 4、巡检视频监控子系统运行情况； 5、巡检数据传输情况； 6、巡检每日省平台数据下载情况； 7、巡检其他各配套子系统的运行情况； 8、该项工作为每天各检测点日常线上巡检工作，结合巡检情况形成巡检工单台账。 | 日 | 365 |  |  | 基本维护，以1年维护周期的每日巡检工单台账作为计量支付凭证 |
| 1.2 | 定期现场巡检 | 巡检人员及设施配备要求：1、人员5名：安全员1名、工程师1名、维护人员2名、记录员1名。 2、用于巡检车辆3台：维护车1辆、登高车1辆（上升距离不低于7米）、货物运输车1辆（车长≮4米）。 3、临时围蔽安全设施：锥桶、施工提示牌、警示灯等（满足规范临时道路围蔽要求）。 主要工作内容及工作要点描述： 1．各称重检测点抓拍系统现场巡检调试（每季度一次）； 2．各称重检测点监控、车检、交换机、光猫等电子设备的清洁、巡检调试（每季度一次）； 3．各称重检测点防雷、接地和设备供电线路巡检（每半年一次）； 4．各称重监测点智能机箱配套空调清洗、氟利昂补充（每半年一次）； 5．路侧智能机箱整体安全隐患检查（每季度一次）； 6．检查交安设施设备、级联电力（含私户供电电源）设施等方面安全隐患（包括设备紧固件、龙门架、可变情报板立柱、标志标牌、防撞护栏、配电柜等（每季度一次）； 7、该项工作为定期现场巡检工作，结合巡检情况形成巡检工单台账。 | 次 | 52 |  |  | 13处溧水区不停车称重检测点定期现场巡检与保养，每个点位每个季度1次，1年4次，共计52次，对每个点位的机电设备进行全面巡查，排除故障，保养为延长设备的使用寿命及满足治超需求，按次计量支付 |
| 1.3 | 事件响应维护 | 响应人员及设施配备要求：1：人员3名(安全员1名、维护工程师1-2名，可根据现场维护情况派遣人员数量) 2：用于响应维护车辆：等同1.2项 工作要点描述及费用说明： 工作要点：1、指当系统发生故障无法正常获取检测数据在48小时内恢复系统正常运行； 2、系统日常软、硬件故障的维修工作； 4、日常损坏设备的维修及设备更换（设备由业主采购或委托第三方采购）； 3、配合执法单位相关要求的临时性保障任务及法定检定配合； 4、根据业主单位指令因不可抗拒因素造成的系统设备故障或设备发生故障被迫停止运行，需在指定时间内恢复系统正常运行； 5、每次事件响应维护完成后形成维护签证工单台账。 费用说明：1、费用包含系统设备维修产生的人工、辅材、机具、安全设施及二次调测等必要费用。 | 次 | 156 |  |  | 溧水不停车共13个不停车检测点，每个点暂按每年12次事件响应计，共计156次。按次签证，按次考核计量支付 |
| 1.4 | 前端软件维护 | 对于布设在前端的数据采集软件、数据处理匹配软件的正常运行进行维护，确保满足系统正常运行及业务主管部门治超工作要求 | 站点 | 13 |  |  | 基本维护，以每个季度业主方维护满意度调查评分表得分为支付审计凭证，年度平均评分达95分及以上全额支付，低于95分按分值折扣核减支付 |
| 1.5 | 前端软件升级 | 满足省级或主管部门统一治超工作要求的必要软件升级，同时满足业务主管部门治超工作要求 | 站点 | 13 |  |  | 有升级工作支付，全年无升级工作不支付，提供升级签证工单及佐证材料作为支付审计凭证 |
|  | 本项小计 |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 站内配套系统 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 精（复）检区 软件维护 | 站内精（复）检软件维护，确保对于车辆重量采集、车牌数据匹配，计重数据传输、信息发布、视频监控等系统软件的正常运行。 | 项 | 1 |  |  | 基本维护，以每个季度业主方维护满意度调查评分表得分为支付审计凭证，年度平均评分达95分及以上全额支付，低于95分按分值折扣核减支付 |
| 2.2 | 精（复）检区 硬件维护 | 1、站内精（复）检区域，提供包括静态称、抓拍识别系统、监控系统、信息发布系统硬件维护； 2、站区其他主要区域，提供治超站出口、入口、卸驳载区域、停车区域的核查抓拍及视频监控系统硬件维护； 3、提供日常损坏设备的维修及设备更换（设备由业主采购或委托第三方采购）； 4、费用包含系统设备维修产生的人工、辅材、机具、安全设施及二次调测等必要费用； 5、每次维护完成后形成维护工单台账。 | 项 | 1 |  |  | 基本维护，以每个季度业主方维护满意度调查评分表得分为支付审计凭证，年度平均评分达95分及以上全额支付，低于95分按分值折扣核减支付 |
| 2.3 | 精（复）检区 软件升级 | 提供因为主管部门统一要求或者治超业务需求而产生的精（复）检配套软件升级 | 项 | 1 |  |  | 有升级工作支付，全年无升级工作不支付，提供升级签证工单及佐证材料作为支付审计凭证 |
|  | 本项小计 |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 执法大厅及机房 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 站区执法大厅 硬件维护 | 1、提供执法大厅及站（点）内办公区域计算机、打印机、交换机、视频监控等硬件设备及网络设施的维护，包含治超站门口岗亭硬件及站内处理大厅硬件，确保系统设备正常运行； 2、提供日常损坏设备的维修及设备更换（设备由业主采购或委托第三方采购）； 3、费用包含系统设备维修产生的人工、辅材、机具、安全设施及二次调测等必要费用。 | 项 | 1 |  |  | 基本维护，以每个季度业主方维护满意度调查评分表得分为支付审计凭证，年度平均评分达95分及以上全额支付，低于95分按分值折扣核减支付 |
| 3.2 | 站区执法大厅 软件维护 | 提供执法大厅及其他站（点）内办公区域配套数据管理、数据分析、报表案件打印等软件维护，确保系统正常运行，满足治超业务需求。 | 项 | 1 |  |  | 基本维护，以每个季度业主方维护满意度调查评分表得分为支付审计凭证，年度平均评分达95分及以上全额支付，低于95分按分值折扣核减支付 |
| 3.3 | 后台机房硬件维护 | 1、提供后台机房服务器、交换机、UPS、网络安全等设备的维护，不包含网络安全的检测费； 2、提供日常损坏设备的维修及设备更换（设备由业主采购或委托第三方采购）； 3、费用包含系统设备维修产生的人工、辅材、机具、安全设施及二次调测等必要费用。 | 项 | 1 |  |  | 基本维护，以每个季度业主方维护满意度调查评分表得分为支付审计凭证，年度平均评分达95分及以上全额支付，低于95分按分值折扣核减支付 |
| 3.4 | 后台机房软件维护 | 1、提供后台机房配套存储、管理、数据分析、上传等软件维护，确保系统正常运行，满足治超业务需求； 2、提供后台车辆数据管理查询、录像查询等服务。 | 项 | 1 |  |  | 基本维护，以每个季度业主方维护满意度调查评分表得分为支付审计凭证，年度平均评分达95分及以上全额支付，低于95分按分值折扣核减支付 |
|  | 本项小计 |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |

供应商名称:（盖章）

日期：    年    月    日

目录五、资格证明文件

资格证明文件

（1）营业执照（提供有效期内的营业执照副本复印件加盖公章）；

（2）采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件：

a、企业资质：供应商须具有公路交通工程专业承包（公路机电工程分项）贰级及以上资质或电子与智能化工程专业承包二级及以上资质，具有省级或以上建设主管部门核发的有效的《安全生产许可证》（提供证明材料复印件加盖供应商公章）；

b、项目负责人：具有建设行政主管部门颁发的机电工程专业二级及以上建造师资格，并具有有效安全生产考核合格证书(B类证)（需提供证明材料复印件加盖供应商公章）。

（3）南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书（法定代表人签字并盖章）

（4）其他资格证明文件。

目录六、商务条款偏离表

- 商务条款偏离表

| 项目名称： |  |  |  | 项目编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件要求的商务条款 | 投标响应 |  | 偏离 |

投标人名称：                         （盖章）

注：1.按照商务要求详细填列。

- 2.行数不够，可自行添加。

- 目录七、技术条款偏离表

- 技术条款偏离表

| 项目名称： |  |  |  | 项目编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件要求的技术条款 | 投标响应 |  | 偏离 |

投标人名称：                             （盖章）

注：1.按照技术要求详细填列。

- 2.行数不够，可自行添加。

- 目录八、供应商拟投入项目负责人一览表

供应商拟投入项目负责人一览表

项目名称：                                  项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 专业 | 学历 | 执业 资格 | 证书号 | 技术职称 | 相关工作年限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：

1、“备注”栏，可填写该人员擅长的工程（或工作）种类；

2、如果行数不够，请自行增加。

3、所有职称、证明均需要提供有效的复印件加盖公章。

供应商名称：           （盖章）

目录九、供应商拟投入本项目组人员一览表

供应商拟投入本项目组人员一览表

项目名称：                                  项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 专业 | 学历 | 执业 资格 | 证书号 | 技术职称 | 相关工作年限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：

1、“备注”栏，可填写该人员擅长的工程（或工作）种类；

2、如果行数不够，请自行增加。

3、所有证书、均需要提供有效的复印件加盖公章。

供应商名称：           （盖章）

目录十、投标供应商类似项目业绩情况表及证明材料

供应商项目业绩情况表

| 序号 | 项目 名称 | 业主单位 | 业主联系 方式 | 主要工作内容 | 合同签订时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |

说明：1、如果行数不够，请自行增加。

- 2、提供相关证明资料复印件加盖投标单位公章。

供应商名称：          （盖章）

- 目录十一、服务与承诺

- 目录十二、服务方案

- 目录十三、投标需要的其他证明文件及材料

- 投标需要的其他证明文件及材料（若有）

- 目录十四、南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书

- 南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书（网页打印版）

年    月    日

| 单位名称 |  | 统一社会信用代码 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 联系人 |  |
| 联系地址 |  | 联系电话 |  |
| 诚信档案记录情况 |  |  |  |
| 信用承诺 | 我公司自愿参加贵中心（公司）组织的本次采购活动，严格遵守 《中华人民政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我们郑重承诺，本公司符合《政府采购法》 第二十二条规定的条件，包括：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；符合法律、行政法规和采购文件规定的其他条件。如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿承担一切法律责任，接受各级政府采购监管部门和有权机关的审查和处罚。 供应商名称（盖章）： 法定代表人（签字）： 年 月 日 |  |  |

注：上表应登录“信用南京”在线打印其“南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书”，经法定代表人签名盖章后作为投标（响应）文件的组成部分提交给采购代理机构，自行填写无效。

- 附件一、中小企业声明函格式（如有）

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加              （单位名称）采购编号为      项目的采购活动，服务全部由符合政策的中小企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.      （标的名称）属于 (采购文件中明确的所属行业)；承接企业为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。

2.      （标的名称）属于 (采购文件中明确的所属行业)；承接企业为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日    期：

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。2.在所属企业类型前的¨内打“√”。3.供应商如不提供此声明函，不得参加专门面向中小企业采购项目或者不得享受小微企业价格扣除政策。项目清单中列示的所有服务，供应商须在声明函中逐项列示并明确承接企业的类型，如有缺失将按“不提供声明函”处理。此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。4.服务采购项目中，服务的承接商应当为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商、工程的承建商作出要求。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，参加        （单位名称）采购编号为           项目的采购活动，服务全部由本单位提供。

本单位对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日    期：

备注：

1.供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

2.成交供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。

- 附件二、无重大违法记录声明格式

无重大违法记录声明

南京市溧水区交通运输局：

我单位                                 （供应商名称）郑重声明：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中        （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人（公章）：

日　　　　期：     年     月    日

- 附件三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式及证明材料

- 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式

南京市溧水区交通运输局：

我单位                             （供应商名称）郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                          。(若有)

主要专业技术能力有：                  。(若有)

声明人：（公章）

日  期：       年    月    日