浦口区2025年度西江泵站更新改造工程勘测设计服务

竞争性磋商文件

项目编号：JSZC-320111-ZZGJ-C2025-0022

采   购   人：南京市浦口区水务局

采购代理机构：正中国际项目管理集团有限公司

2025年3月

目  录

第一章  竞争性磋商公告	2

第二章  供应商须知	6

第三章  成交标准	17

第四章  采购需求	20

第五章  合同主要条款及格式	22

第六章  竞争性磋商文件格式及附件	27

- 第一章  竞争性磋商公告

项目概况

浦口区2025年度西江泵站更新改造工程勘测设计服务的潜在供应商应在“江苏省政府采购网”获取磋商文件，并于2025年4月11日09时00分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

1、项目名称：浦口区2025年度西江泵站更新改造工程勘测设计服务

2、项目编号：JSZC-320111-ZZGJ-C2025-0022

3、预算金额：80万元

4、最高限价：80万元（供应商投标报价不得超过最高限价总价也不得超过单项最高限价，否则视为无效投标）。

5、项目需求：对浦口区江浦街道西江泵站拆除重建进行勘察设计，泵站设计流量8.8m3/s，总投资估算约2241万元。勘察设计服务，实施方案、招标图、施工图，工程建设过程中的现场设计服务，变更设计，配合建设单位做好竣工验收等相关资料的准备等。具体详见磋商文件采购需求。

6、合同履行期限：自合同签订之日起至合同所有内容履行完毕。

7、本项目标的所属行业：建筑业

8、本项目接受联合体

9、本项目专门面向中小微企业采购，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。（声明函格式见第六章）

二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.具有独立承担民事责任的能力（提供法人或其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明）；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供参加本次政府采购活动前的会计报表或审计报告，或银行出具的投标截止时间前六个月内银行出具的资信证明）；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明或证明材料）；

4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前一年内至少一个月缴纳社会保险的凭据及缴纳税收凭据）；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺书）；

6.法律、行政法规规定的其他条件：无。

2、本项目特定资格要求：供应商必须同时具有工程设计和工程勘察资质。

（1）设计资质满足下列条件之一：

①工程设计综合甲级资质；

②水利行业设计乙级资质；

③具备水利行业（河道整治、灌溉排涝）设计乙级资质。

（2）勘察资质满足下列条件之一：

①具有工程勘察综合甲级资质；

②具有工程勘察专业类（岩土工程）乙级(含)以上资质；

③具有岩土工程（分项）类（岩土工程勘察）乙级(含)以上资质或岩土工程（分项）类（岩土工程设计）乙级(含)以上资质。

3、落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

本项目按照以下第（1）种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：

（1）本项目整体专门面向中小企业采购服务。

（2）本项目整体专门面向小微企业采购服务。

（3）本项目通过以下第（）种方式预留部分采购份额采购中小企业服务：

①本项目要求供应商以联合体形式参加，中小企业合同金额应当达到的比例为_%。

②本项目要求供应商进行合同分包，中小企业合同金额应当达到的比例为_%。

（4）本项目为非预留份额的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策，具体详见第三章评标办法与标准。

4、拒绝下述供应商参加本次采购活动：

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目的采购活动。

（3）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（4）供应商未提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》。

三、获取采购文件

时间：自磋商公告发布之日起5个工作日。

地点：江苏政府采购网

方式：在“江苏政府采购网、南京公共采购信息网”免费下载。

工本费：0元/份。

四、响应文件提交

截止时间：2025年4月11日9时00分（北京时间）。

地点：“苏采云系统”（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）。

五、开启

截止时间：2025年4月11日9时00分。

地点：南京市建邺区嘉陵江东街18号1幢17楼。

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

1、采购人不组织现场勘查，供应商可自行勘察现场或联系采购人咨询。未踏勘现场或踏勘工作不详细的供应商中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔或其他要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复，请各潜在供应商务必对采购文件进行仔细认真地阅读，在随后的采购中，对采购文件所作出的推论、解释和结论及由此造成的后果由供应商负责。

2、投标保证金数额及交纳办法：本项目不收取投标保证金。

3、根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定，参加南京地区政府采购活动的供应商，应以书面形式向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。供应商应尽早做好承诺工作，点击“南京公共采购信息网”首页（https://njgc.jfh.com/）“南京市政府采购供应商诚信档案”系统链接打开系统页面（http://180.101.238.212:8280/hodeframe2018_cxda/index.action;jsessionid=769BA9C8E1729422E7173B991C8EC1E5）登录（未注册的供应商应先点击“供应商注册点这里”并按要求完成注册），然后在“信用记录”模块页面点击“信用记录打印”下载本单位《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，由法人签字并盖单位公章，随响应文件一并递交。

在政府采购资格审查环节，供应商只需提供书面《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，即可替代以下证明材料：

（1）符合国家相关规定的财务状况报告；

（2）依法缴纳税收的证明材料；

（3）依法缴纳社会保障资金的证明材料；

（4）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；

（6）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。

供应商在中标（成交）后，应按采购文件要求，将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标（成交）通知书。

供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺：

（1）供应商被列入严重失信主体名单；

（2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。

4、本项目由南京市浦口区水务局授权南京市浦口区水务工程建设处与中标供应商签订合同，并负责项目的合同付款及全过程管理。

5、供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。供应商应当按照《政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》参加投标活动。如供应商未按要求操作，由此所产生的风险由供应商自行承担。“苏采云”南京地区客服热线025-83633744、025-83633743。

6、有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网”、“南京公共采购信息网”发布的信息更正公告。

八、凡对本次提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

单位名称：南京市浦口区水务局

单位地址：浦口区雨合路20号

联系人：陈科

联系电话：025-58886350

2.采购代理机构信息（如有）

单位名称：正中国际项目管理集团有限公司

单位地址：南京市建邺区嘉陵江东街18号1幢17楼

联系人：陈工

联系电话：18105178067

- 第二章  供应商须知

一、总则

1.采购方式

1.1本次政府采购活动采取竞争性磋商(以下简称“磋商”)方式，本磋商文件仅适用于磋商公告中所述项目。

2.合格的供应商

2.1满足磋商公告对供应商资格要求的规定。

2.2满足本磋商文件规定的实质性要求和条件。

3.适用法律

3.1本次磋商及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4.磋商费用

4.1供应商应自行承担所有与参加磋商有关的费用，无论磋商过程中的做法和结果如何，采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次采购，供应商参照《招标代理服务收费管理暂行办法》（国家发展计划委员会计价格【2002】1980号）招标收费基准费率计算，成交供应商在领取成交通知书前向采购代理机构支付采购代理服务费，专家费据实支付。本项费用无需在报价表中单列。

5.磋商文件的约束力

5.1供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束。

二、磋商文件

6.磋商文件构成

6.1磋商文件由以下部分组成：

（1）竞争性磋商公告

（2）供应商须知

（3）成交标准

（4）采购需求

（5）合同主要条款及格式

（6）竞争性磋商文件格式及附件

供应商应仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系。

6.2供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按磋商文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

7.磋商文件的澄清

7.1任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，应在磋商截止期五日前按磋商公告中的通讯地址，以书面形式通知采购代理机构。

8.磋商文件的澄清和修改

8.1在响应文件提交截止时间前，采购代理机构可以对磋商文件进行修改。磋商文件的修改将在原公告媒体发布更正公告，更正内容将作为磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力。

8.2供应商应在提交响应文件截止时间前，关注原公告媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交响应文件，并承担由此产生的相应责任。

8.3采购代理机构有权按照法定的要求推迟提交响应文件截止时间，并在原公告媒体发布更正公告。

三、响应文件的编制

9.响应文件的语言及度量衡单位

9.1供应商提交的响应文件以及供应商与采购代理机构就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10.响应文件构成

10.1供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、磋商报价明细表、响应及偏离表、其他证明文件、磋商响应函等部分。

10.2如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的磋商文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的磋商文件为准。

11.证明磋商响应标的符合磋商文件规定的文件

11.1供应商应按照法律、法规、规章和规范性文件以及磋商文件要求提交证明文件，证明其响应标的符合磋商文件规定。

11.2磋商文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.磋商报价明细表

12.1供应商应按照磋商文件规定格式填报磋商报价明细表。

12.2磋商货币。响应文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。磋商文件中另有规定的按规定执行。

13.响应及偏离表

13.1供应商需对磋商文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离说明。

13.2供应商可在响应文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14.磋商响应函

14.1供应商应按照磋商文件规定格式完整、正确填报磋商响应函。

15.磋商有效期

15.1磋商有效期为采购公告规定的提交响应文件截止之日起六十天。磋商有效期比规定短的将被视为非实质性响应磋商文件而被拒绝。

16.磋商有效期的延长

16.1在特殊情况下，采购代理机构于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃磋商。同意延长磋商有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件，同时受磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期满。

四、响应文件的递交

17.响应文件的递交

17.1供应商应当按照《操作手册》规定，在磋商公告规定的提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。

17.2供应商应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对磋商产生的影响，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的，按照本磋商文件第二章第24.3条规定做无效响应处理。

17.3采购代理机构可以按照规定，通过修改磋商文件酌情延长提交响应文件截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务均以延长后新的截止日期为准。

18.响应文件的拒收

18.1采购代理机构拒绝接收提交响应文件截止时间后上传的任何电子响应文件。

19.响应文件的撤回和修改

19.1响应文件的撤回

19.1.1供应商可在提交响应文件截止时间前撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。

19.1.2供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商活动。

19.2响应文件的修改

19.2.1供应商可在提交响应文件截止时间前对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

19.2.2提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

19.3在提交响应文件截止时间至磋商文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

五、响应文件的解密与评审

20.响应文件解密

20.1供应商应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对响应文件进行解密。

21.磋商

21.1采购代理机构将组织磋商小组对响应文件进行评审。

21.2磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

21.3磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并推荐成交候选人，或根据采购人授权直接确定成交供应商。

22.评审过程的保密与公正

22.1磋商小组、采购人和采购代理机构工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

22.2供应商不得以任何方式影响磋商评审，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

22.3采购代理机构和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

23.评审过程中的澄清

23.1项目评审期间，磋商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者补正。

供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组并非对每个供应商都作澄清要求。

23.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清要求函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

23.3接到磋商小组澄清、说明和补正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由供应商自行承担。

24.响应文件的审查

24.1响应文件审查分为资格审查和符合性审查。

24.1.1资格审查。依据法律法规和磋商文件的规定，磋商小组对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

磋商小组进行资格审查时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备磋商资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

24.1.2符合性审查。依据磋商文件的规定，由磋商小组从有效性、完整性和对磋商文件的响应程度等方面对响应文件进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

24.1.3未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将通过苏采云系统告知具体原因，评审结束后将不再接受有关询问。

24.2在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的文件。

所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应的供应商产生不公正的影响。重大偏离的认定由磋商小组按照少数服从多数的原则作出结论。磋商小组认定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

24.3 未实质性响应磋商文件的情形

24.3.1 供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。

24.3.2 供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件的。

24.3.3 同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价的。

24.3.4 供应商不具备磋商文件中规定资格要求的。

24.3.5 供应商的最后报价超过了采购预算或最高限价的。

24.3.6 不符合磋商文件中规定的实质性要求和条件的（本磋商文件中斜体且有下划线部分或者打“★”内容，为实质性要求和条件）。

24.3.7 供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

24.3.8 响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

24.3.9 磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料。供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。

24.3.10 采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而供应商提供的产品不在强制采购范围内的。

24.3.11 响应文件未按照磋商文件要求加盖电子公章的。

24.3.12 法律法规及本磋商文件规定的其他无效响应的情形。

24.4 未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理。

24.5 如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。

24.6 供应商在项目评审全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理机构及磋商小组联系。

25.磋商程序及评审方法和评审标准

25.1 磋商程序

25.1.1 对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组将集中与单一供应商分别进行磋商。磋商小组通过苏采云系统向供应商发出《磋商函》，供应商应当按照要求在苏采云系统提交《磋商响应函》并加盖电子公章。

在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖电子公章。

25.1.2 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发出《最后报价要求函》及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在苏采云系统中向其发出《最后报价要求函》及最后报价格式表，要求其在规定时间内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第一款第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

25.1.3供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖电子公章,否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在苏采云系统中提交加盖电子公章的《退出磋商函》。

25.2评审方法和评审标准

25.2.1评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

本磋商文件所述综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

25.2.2评审标准

见本磋商文件第五章。

25.3采购活动终止

出现下列情形之一的，本次采购活动将被终止：

25.3.1因情况变化，不再符合竞争性磋商采购方式适用情形的。

25.3.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

25.3.3除本磋商文件第二章第25.1.2条第三款规定的情形外，采购过程中符合要求的供应商或者提交最后报价且未超过采购预算（最高限价）的供应商不足3家的。

25.3.4在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家的。

六、成交

26.确定成交单位

26.1 成交候选供应商的确定原则和数量见采购文件第五章。

26.2 按以下第（1）种方式确定成交供应商

（1）磋商小组直接确定排名第一的成交候选供应商为成交供应商；

（2）采购人在磋商小组推荐的成交候选供应商中按顺序确定成交供应商。

按第二种方式确定成交供应商的，采购代理机构自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内，在评审报告推荐的成交候选供应商中按顺序确定成交供应商。

26.3 采购代理机构将在“江苏政府采购网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

26.4 若有充分证据证明成交供应商有下列情况之一的，一经查实将被取消成交资格：

26.4.1 提供虚假材料谋取成交的。

26.4.2 与评审专家、采购人、其他供应商或者采购代理机构工作人员恶意串通的。

26.4.3 向评审专家、采购人或采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的。

26.4.4 不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中未被磋商小组发现的。

26.4.5成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同的。

26.3.6 将合同标的转包的。

27.成交通知书

27.1 成交结果确定后，采购代理机构将向成交供应商发出《成交通知书》。成交供应商可在成交结果公告届满之日起三十日内，登录苏采云系统下载。

因系统存储空间有限，成交结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《成交通知书》服务,因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。

27.2《成交通知书》将是合同的一个组成部分，对采购人和成交供应商均具有法律效力。《成交通知书》发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

28.签订合同

28.l 成交供应商应当在《成交通知书》发出之日起三十日内，按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

28.2 磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均作为合同附件。

28.3 签订合同后，成交供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包形式履行合同,否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

28.4 成交供应商因自身原因拒绝与采购人签订合同的，不得参加采购人重新组织的采购活动，且将可能被拒绝参加该采购人一年内的其他政府采购活动。

八、质疑

31.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

32.供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，按照第34条、第35条之规定以书面形式向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日是指：

32.1对采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。

32.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

32.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

33.供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构或采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

34.供应商提出质疑应提交质疑函原件，且尽可能通过邮寄方式送达，采购代理机构和采购人不接受无运单的快件。供应商如组成联合体参加磋商，质疑函中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。

35.质疑函及证明材料应在法定质疑期内采用书面形式递交。

36.以下情形的质疑不予受理：

36.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

36.2超出政府采购法定期限的质疑。

36.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

36.4未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

36.5供应商组成联合体参加磋商，联合体中任何一方或多方未按要求签字或签章、加盖公章的质疑。

37.供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构或采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

九、政策功能落实

38.促进中小企业发展

38.1在政府采购活动中，供应商提供的货物或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，全部货物由中小企业制造；

（2）在服务采购项目中，服务由中小企业承接。

38.2中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号））确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

38.3中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不享受相关中小企业支持政策。

38.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

38.5监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

38.6残疾人福利性单位视同小型、微型企业。按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，残疾人福利单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。

- 第三章  成交标准

本项目采用综合评分法，评分统计方法采用百分制（满分100分），将磋商小组成员评分直接进行算术平均，小数点后保留2位，第三位四舍五入。磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照业绩优劣顺序推荐。本项目由磋商小组直接确定成交供应商。

| 序号 | 评分因素 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | 采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最终报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×10（小数点后保留两位） 注：1、本项目采购方式为竞争性磋商，供应商须进行二（多）轮磋商报价，最后一轮磋商报价为评审报价。 2、磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，要求其在磋商现场于合理时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，将作为无效投标处理。 3、如果磋商文件和磋商情况未发生实质性变动，磋商最终报价不得高于首轮报价。 | 10 |
| 2 | 类似 业绩 | 供应商自2020年3月1日（含）以来，承担过类似的水利工程勘察设计业绩的，每提供1个得4分，满分12分。 （须提供中标（成交）通知书、设计合同，二者缺一不可。时间以合同签订时间为准，勘察及设计内容均以设计合同上载明的信息为准；提供的证明材料必须能反映出相关数据和内容，否则一律视为未提供。） | 12 |
| 3 | 项目组 成员 | 拟投入本项目人员： （1）项目负责人（兼任设计负责人）：具有注册土木工程师（水利水电工程）水工结构专业证书的得4分。 （2）勘察负责人：具有注册土木工程师（岩土工程）证书的得4分。 （3）水利工程设计专业负责人： ①具有水利工程系列高级及以上专业技术职称的，得2分；具有水利工程系列中级专业技术职称的，得1分； ②具有注册土木工程师（水利水电工程）水工结构专业证书的，得4分；满分7分。 （4）造价专业负责人： ①具有建设工程类高级及以上专业技术职称的得2分；具有水利工程系列中级专业技术职称的得1分； ②具有一级注册造价师（水利工程）证书的，得4分；满分7分。 （5）结构专业设计负责人： ①具有工程系列高级及以上专业技术职称的，得2分；具有水利工程系列中级专业技术职称的，得1分； ②具有一级注册结构工程师专业证书的，得4分；满分7分。 注：专业以注册证书或执（职）业资格证书或职称证书上载明的专业为准；若相关证书上不能反映专业的，则须提供学历证书，专业以学历证书为准。 （1）注册证书须在有效期内，且应注册在本单位，否则不予计分。（2）提供供应商自（2025年1月至2025年3月）连续3个月为其人员缴纳的社保缴费证明，需加盖社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章。 （3）提供以上所需要证明材料原件扫描件（或电子证照）上传至投标文件中并加盖供应商公章，否则不得分。 | 29 |
| 4 | 勘察设计方案 | 根据供应商对工程所处地理位置、环境条件及现状有充分的掌握，工程理解及设计说明符合招标文件及建设项目实际情况，设计理念及方向准确，能够充分发挥作用得11分，设计方案较为详细、可行性比较强的得8分，设计内容、可行性一般得5分；设计内容、可行性较差得2分；未提供本项不得分。 | 11 |
|  |  | 根据本项目总体进度安排合理性进行评分。各项进度科学合理、可操作性强得11分；各项进度科学较合理、可操作性较强得8分；进度基本满足基本设计要求得5分；进度拖拉不明确，合理性不强得2分，未提供本项不得分。 | 11 |
|  |  | 勘查设计方案及项目实施的重点、难点和解决方案，科学合理、操作性强、考虑周全的得11分；勘查设计方案及重点、难点和解决方案比较合理、操作性较强、考虑较周全的得8分；方案简单，操作性一般的得5分；方案较差，操作性较差的得2分；未提供本项不得分。 | 11 |
| 5 | 质量要求及质量保证措施 | 各阶段（勘察、方案设计、招标、施工图设计）质量满足相应规范要求，质量保证体系健全，质量保证措施合理、可行得8分；质量保证体系基本健全，质量保证措施较合理得5分；质量保证体系一般，质量保证措施一般得2分；无不得分。 | 8 |
| 6 | 工程造价编制方案 | 各阶段（勘察阶段、方案设计、招标、施工图设计）造价编制方案合理、准确，相应保障措施有针对性得8分；造价编制方案基本准确，相应保障措施具有一定的针对性得5分；造价编制方案一般，相应保障措施针对性一般得2分；无不得分。 | 8 |
| 合计 |  |  | 100 |

说明：1、小微企业的价格扣除

1.1对于专门面向中小企业或小型、微型企业的项目，只面向中小企业或小型、微型企业采购。对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

1.2大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业给予10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

1.3小企业（含小型、微型企业）应当提供《中小企业声明函》，且符合《政府采购促进中小企业发展办法》（财库〔2020〕46号）的相关规定。

2、节能产品和环保产品

对国家认定的节能产品和环保产品分别给予报价的5%、5%价格扣除，用扣除后的价格参与评审（特别说明：国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书复印件）。

3、监狱和戒毒企业的价格扣除

3.1本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业），给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.2监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

3.3监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利性单位的价格扣除

4.1本项目对残疾人福利性单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

4.2残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

4.3残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

5、监狱企业、残疾人福利单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

6、所有资料原件备查，相关资料请据实提供，不得弄虚作假；否则视同提供虚假材料谋取中标（成交）处理，成交给予处罚千分之五以上千分之十以下的罚款,列入不良行为记录名单,在一至三年内禁止参加政府采购活动。

- 采购需求

一、项目概况

项目名称：2025年度西江泵站更新改造工程勘察设计

实施区域：南京市浦口区

二、采购需求

对浦口区江浦街道西江泵站拆除重建进行勘察设计，泵站设计流量8.8m3/s，总投资估算约2241万元。

工作内容：勘察设计服务，实施方案、招标图、施工图，工程建设过程中的现场设计服务，变更设计，配合建设单位做好竣工验收等相关资料的准备等。

三、技术要求

1、设计依据

设计人采用的主要技术标准是：国家现行有效规范、标准以及规程；规划部门有关要求。

2、设计内容

（1）包括实施方案、施工图设计以及后期施工配合。

（2）各阶段需报批的设计文件均由中标单位汇总后形成完整的设计文件上报上级部门并通过审批（含实施方案评审、施工图审查等）。

（3）后续服务包括：协助施工、监理、设备招标并提供设备技术要求；施工配合；工程概算；派驻施工现场设计代表；设计修改、变更等。

3、勘察内容

3.1勘察阶段

为节约投资并满足进度要求，本次勘察工程按照一次性完成满足全阶段设计要求的原则布置测量平面及断面，即本次勘察阶段为满足施工图设计要求。

3.2勘察内容

（1）勘探孔布置

沿高旺河堤防断面布置勘察孔一道，在泵室及管理房等建筑物布置勘察孔，勘察孔数量约6个。

（2）勘探孔深度

堤防钻孔宜为堤身高度的1.5～2.0倍，孔深应满足泵站稳定计算要求。

（3）勘察成果要求

明拟建场地各岩土层的类别、结构、厚度、分布、工程特性，计算和评价地基土层的稳定性和承载力；查明地下水类型、埋藏条件、浅部土层的渗透性及土和地下水对砼及砼中钢筋的腐蚀性；判明场地土类型和建筑场地类别；查明有无液化土层，评价其地震效应及场地的稳定性；查明不良地质作用，提出整治措施；建议合理的基础类型及其设计参数；估算单桩承载力；提出地基处理初步意见及建议。提出施工过程中应注意的有关问题。

4、勘察依据

（1）工程勘察应符合国家现行规范、规程、标准的规定，目前适用版本推荐如下，如有后续变更，则应以最新版本或最新颁发者为准。

（2）下述规范和标准如发生不一致时，则以要求最为严格的规范、规程或标准作为工作依据。

（3）适用规范规程标准如下：《中小型水利水电工程地质勘察规范》（SL55-2005）、《堤防工程地质勘察规程》（SL188-2005）、《水工建筑物抗震设计标准》（GB51247-2018）、《中国地震动参数区划图》(GB18306-2015)、《土工试验方法标准》(GB/T50123-2019、《工程勘察通用规范》（GB 55017-2021）、《建筑地基处理技术规范》（JGJ79—2012）、《水工建筑物地基处理设计规范》（SL/T792—2020）等。

5、设计、勘察施工配合

（1）根据发包人要求、设计需要或工程实际情况，验证、补充和完善已提交的工程勘察资料，完成补充勘察工作。

（2）设计期间及施工期间，对遇到的工程地质或水文地质等问题进行分析，提出解决建议。

（3）施工期间，根据发包人要求，提供技术支持，委派专业人员配合设计、施工单位及时解决与勘察工作有关的问题，对施工完毕的基底进行验收,并与勘察报告对比分析是否符合规范要求。

（4）参与发包人组织的阶段验收工作。

三、商务要求

1、项目服务期：自签订合同之日起至项目竣工验收结束。

2、项目组团队要求：项目组人员在合同生效后的7天内，向发包人提交按响应文件注明的项目组成员的名单、简历（项目组人员必须在4人及以上，项目负责人必须具备相应的执业资格，其他主要人员均应具备相应的执业资格。所有人员均需有相关岗位证书并从事过类似项目的经验。）

3、竣工验收：工程施工完毕后，应当积极参与完工验收收和竣工验收等工作，并出具本单位的验收结论。

4、付款方式：项目工程实施方案获得上级批复且上级经费已下达，支付合同价的50%；完工验收后一次性付清。付款前勘察设计人应提交符合要求的发票。

项目任务书

一、项目概况

1.项目名称：南京市浦口区2025年度重点泵站更新改造工程（西江泵站）。

2.项目地点：浦口区江浦街道西江中心河汇入高旺河河口处。

3.工程规模：总投资约2241万元，小（1）型泵站，泵站主要功能为排涝。

二、项目范围

本次研究范围为江浦街道西江社区西江泵站服务区域，东临长江、西至芝麻河、北抵虎桥路，南至高旺河。

三、主要任务

主要研究内容包括六大部分：

第一部分，水文概况

明确泵站所在水系，确定各工况水位等。

第二部分 工程任务及规模

以满足现状需求为重点，结合规划，明确工程任务，确定合适的工程规模等。

第三部分 工程布置及建筑物

明确工程等别及建筑物级别，确定合适的设计标准，推荐合适的建筑物布置形式等。

第四部分，机电及金属结构

根据水泵泵型比选，确定合适的水泵选型，并推荐合适的水泵台数；根据选型给出合理的电气设计等。

第五部分，施工组织设计

结合泵站所处的水系及交通位置，给出合适的导截流设计及推荐合适的基坑支护设计；根据土方开挖回填情况，明确土方平衡等。

第六部分，工程概算

按照当月市场指导价，编制概算文件，明确建筑工程、机电设备及安装工程、金属结构及安装工程、临时工程、独立费用等各项费用。

第七部分，后续服务

日常咨询技术服务,针对建设过程中的建设标准、宣传整合、总结汇报及领导提出的其他专业问题，提供意见和建议等。

第五章  合同主要条款及格式

发包人：

勘察设计人：

发包人委托勘察设计人承担              勘察设计任务，经双方协商一致，签订本合同，共同执行。

第一条  本合同签订依据

1.1《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程勘察设计市场管理规定》。

1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

1.3建设工程批准文件。

第二条  勘察设计依据

2.1发包人给勘察设计人的委托书或中标通知书。

2.2发包人提交的基础资料。

2.3勘察设计人采用的主要技术标准。

2.4相关行业的有关规程、规范、行业标准。

第三条  合同文件的优先次序

构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序来判断：

3.1合同书。

3.2发包人给勘察设计人的委托书。

第四条  本合同项目的名称、规模、阶段、勘察设计内容及其它相关任务

（1）项目名称：

（2）任务与规模：对浦口区西江泵站更新改造工程进行勘察设计，泵站设计流量8.8m3/s，总投资估算约2241万元（以实际批复为准）。

（3）工作阶段：勘察设计服务，实施方案、招标图、施工图，工程建设过程中的现场设计服务，变更设计，配合建设单位做好竣工验收等相关资料的准备等。

第五条  发包人向勘察设计人提交的有关资料、文件及时间

中标通知书发出后一周内，发包人向勘察设计人提交设计相关基础资料。

第六条  勘察设计人向发包人交付的设计文件、份数、地点及时间

勘察设计人向发包人交付实施方案报告（含设计概算书）、施工设计图各6份。

（本合同项下的设计成果，除署名权外的知识产权均归发包人所有。）

第七条  费用

本项目由南京市浦口区水务工程建设处授权南京市浦口区水务工程建设处与中标供应商签订合同，并负责项目的合同付款及全过程管理。

7.1本合同的勘察费为批复相应阶段勘察费的      %；设计费为批复相应阶段的设计费的      %。

7.2（增加或减少勘察、设计内容费用调整）勘察费调整因素： 不调整   ；设计费调整因素：   不调整   。工程建设期间如遇概算调整，则设计费也应做相应调整。

第八条  支付方式

8.1双方商定，项目工程实施方案获得上级批复且上级经费已下达，支付合同价的50%；完工验收后一次性付清。付款前勘察设计人应提交符合要求的发票。

8.2双方委托银行代付代收有关费用。

第九条  双方责任

9.1发包人责任

9.1.1发包人按本合同第五条规定的内容，在规定的时间内向勘察设计人提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责。发包人不得要求勘察设计人违反国家有关标准进行设计。

发包人提交上述资料及文件超过规定期限3天以内，勘察设计人按本合同第六条规定的交付设计文件时间顺延；发包人交付上述资料及文件超过规定期限7天以上时，勘察设计人有权重新确定提交设计文件的时间。

9.1.2在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，勘察设计人未开始勘察设计工作的，不退还发包人已付的定金；已开始勘察设计工作的，发包人应根据勘察设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段勘察设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段勘察设计费的全部支付。

9.1.3发包人应按本合同规定的金额和日期向勘察设计人支付勘察设计费，每逾期支付一天，应承担应支付金额千分之二的逾期违约金，且勘察设计人提交设计文件的时间顺延。逾期30天以上时，勘察设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建，发包人均应支付应付的勘察设计费。

9.1.4发包人要求勘察设计人比合同规定时间提前交付设计文件时，须征得勘察设计人同意，不得严重背离合理设计周期。且发包人应支付赶工费，赶工费由双方共同商定。

9.1.5发包人应为勘察设计人派驻现场的工作人员提供工作、生活及交通设施等方面的便利。

9.2勘察设计人责任

9.2.1勘察设计人应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行设计，双方合同生效时，即作为勘察设计人工作的开工时间，按本合同第六条规定的内容、时间及份数向发包人交付设计文件（出现9.1.1、9.1.2、9.1.3规定有关交付设计文件顺延的情况除外）。并对提交的设计文件的负责，设计文件中选用的国家标准图、部标准图由勘察设计人协助发包人解决，所发生费用由发包人承担。

9.2.2勘察设计人对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于勘察设计人错误造成工程质量事故损失，勘察设计人负责采取补救措施。

9.2.3合同生效后，勘察设计人要求终止或解除合同，勘察设计人应在提出终止或解除合同时10日内，一次性双倍退还发包人已支付勘察设计费用。

9.2.4勘察设计人交付设计文件后，按规定参加有关上级的设计审查，并根据审查结论负责不超出原定范围的内容做必要调整补充。勘察设计人按合同规定时限交付设计文件一年内项目开始施工，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。在一年内项目尚未开始施工，勘察设计人仍负责上述工作，可按所需工作量向发包人适当收取咨询服务费，收费额由双方商定。

第十条  保密

双方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的项目。如发生以上情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。

第十一条  争议解决

工程勘察设计合同发生争议，发包人与勘察设计人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，可向工程所在地人民法院诉讼解决。

第十二条  合同生效及其他

12.1勘察设计人为本合同项目的服务至工程竣工验收、试运行和缺失修补结束为止。

12.2发包人委托勘察设计人承担本合同内容以外的工作服务，另行签订协议并支付费用。

12.3未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

12.4双方认可的来往传真、电报、会议纪要等，均为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

12.5本工程项目中，勘察设计人不得指定建筑材料、设备的生产厂或供货商。发包人需要勘察设计人配合建筑材料、设备的加工订货时，所需费用由发包人承担。

12.6由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

12.7本合同根据不同工程项目对应签订单项服务合同。

12.8本合同双方签定盖章即生效，一式陆份，发包人叁份，勘察设计人叁份。

12.9双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。

发包人名称：（盖章）　　　　　　　          勘察设计人名称：（盖章）

法定代表人                                 法定代表人

（或委托代理人）：（签字）               （或委托代理人）：（签字）

地    址：                                    地    址：

邮政编码：                                    邮政编码：

电　　话：                                    电　　话：

传　　真：                                    传　　真：

开户银行：                                    开户银行：

银行帐号：                                    银行帐号：

日    期：  年  月  日                         日    期：   年   月

第六章  竞争性磋商文件格式及附件

竞争性磋商响应文件

项目名称：

项目编号：

供应商名称：

日      期：

目录一、竞争性磋商申请及声明格式

竞争性磋商申请及声明

致：（采购人）

根据贵方              （项目名称）        （项目编号）竞争性磋商邀请，正式授权           （姓名）代表                   （供应商名称），提交响应文件并参加磋商。

据此函，我司宣布同意如下：

1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次采购要求，我们同意并向贵方提供了与本次采购活动有关的所有证据和资料。

2、我们的项目负责人为：         联系电话：           。

3、我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们放弃对磋商文件任何误解的权利，提交响应文件后，不对磋商文件本身提出质疑。否则，属于不诚信和故意扰乱政府采购活动行为，我们将无条件接受处罚。

4、我们同意从规定的响应文件开启时间起遵循磋商文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。

5、一旦我方成交，我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同，保证于承诺的时间内完成本项目规定的服务内容。

6、我方决不提供虚假材料谋取成交、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者招标代理恶意串通、决不向采购人、招标代理和磋商小组进行商业贿赂、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

7、与本磋商有关的正式联系方式为：

地 址：

电 话：

开户银行：

银行账号：

供应商名称：（加盖公章）

日 期：    年  月   日

目录二、法定代表人身份证明书、法定代表人授权委托书格式

（注：法定代表人参加本项目的提供《法人代表人身份证明书》及其身份证复印件，授权他人参加本项目的提供《法定代表人授权委托书》及双方身份证复印件）、提供供应商近半年内任意一个月为被授权委托人的社保加盖公章；

法定代表人身份证明书

致：（采购人）

在我单位任        职务，为我单位法定代表人。特此证明。

单位地址:_____________

供应商名称（加盖公章）：

日    期：年月日

附：法人身份证正反面图片

法定代表人授权委托书

致：（采购人）

本授权书声明：注册于         （供应商住址）的         （供应商名称）法定代表人      （姓名）代表本公司授权                （姓名）为本公司的合法代理人，就贵方组织的             （项目名称）         （项目编号）竞争性磋商，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于签字盖章起生效，特此声明。

被授权委托人联系电话：

供应商名称（加盖公章）：

日    期：年月日

附：法人及被授权人身份证正反面图片，供应商近半年内任意一个月为被授权委托人缴纳的社保加盖公章；

目录三、报价表格式

磋商报价表

供应商名称：（加盖电子签章）

项目编号：

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写，人民币：元） |
| --- | --- | --- |
|  | 详见响应文件 |  |
| 总价（大写，人民币：元） |  |  |

日期：

分项报价表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 服务内容 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 磋商总价（元） |  |  |  |  |  |  |

供应商名称（加盖公章）：

日    期：年月日

注：1、此单价为全费用单价，包含人工、机械、材料、管理费、利润、措施费(含安全文明施工措施费)、风险费、规费和税金等在内的所有费用。

2、有多轮报价时，最终成交价无具体明细的，最终分项单价组成依据首轮报价明细同比例调整（百分比精确到小数点后两位，如**.**%）。

3、《分项报价表》中“磋商总价”应当与《磋商报价表》中“总价”一致。

4、分项报价行数不够，请自行增加。

目录四、资格证明文件

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加本次活动前三年内（成立不足三年的，自成立时间起）在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件：无。

2、供应商根据项目的特殊要求规定的特定条件及需要提供的证明材料：供应商具备建设行政主管部门颁发的电力行业乙级（含）以上或者电力行业（变电工程、送电工程）专业设计丙级及以上或者工程设计综合资质（提供资质证书复印件加盖公章）；

3、落实政府采购政策需满足的资格要求：（如属于专门面向中小企业采购的项目,供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位）。

本项目按照以下第（1 ）种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：

（1）本项目整体专门面向中小企业采购服务。

（2）本项目整体专门面向小微企业采购服务。

（3）本项目通过以下第（）种方式预留部分采购份额采购中小企业服务：

①本项目要求供应商以联合体形式参加，中小企业合同金额应当达到的比例为_%。

②本项目要求供应商进行合同分包，中小企业合同金额应当达到的比例为_%。

（4）本项目为非预留份额的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策，具体详见第三章评标办法与标准。

4、拒绝下述供应商参加本次采购活动：

①供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。②凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。③供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。采购代理机构将在资格审查时，通过“中国政府采购网”、“信用中国”网站等渠道查询供应商信用记录并保存。④供应商未提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》。

目录五、技术规格偏离表

技术条款偏离表

项目名称：

项目编号:

| 序号 | 磋商文件条目号 | 磋商文件技术要求 | 磋商响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

供应商名称（加盖公章）：

日    期：年月日

说明：

1、请各供应商在此表的基础上进行填写，如果行数不够，请自行增加。

目录六、商务条款偏离表

商务条款偏离表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 磋商文件条目号 | 磋商文件要求的商务条款 | 磋商响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

供应商名称（加盖公章）：

日    期：年月日

注：请各供应商在此表的基础上进行填写，如果行数不够，请自行增加。

目录七、项目方案

（方案应根据采购人对项目的要求、评审标准的要求及项目本身的特点编写）

目录八、竞争性磋商需要的其他证明文件及材料

竞争性磋商需要的其他证明文件及材料（若有）

目录九、资格性和符合性审查响应对照表

资格性和符合性审查响应对照表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 资格性审查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 磋商文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… |  |  |  |
| 序号 | 符合性审查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 磋商文件中的 页码位置 |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… | 磋商文件中的其他实质性要求 |  |  |

供应商名称（加盖公章）：

日    期：年月日

注：如果行数不够，请自行增加。

附件一：《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》

（本页面仅为示范格式，直接填写无效，需至“南京政府采购供应商诚信档案管理系统”在线打印，★注：本表打印时间必须在采购文件发布之日（含）至提交响应文件截止时间前。）

南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书

年   月   日

| 单位名称 |  | 统一社会信用代码 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 联系人 |  |
| 联系地址 |  | 联系电话 |  |
| 信用得分 |  | 星级 |  |
| 诚信档案记录情况 |  |  |  |
| 信用承诺 | 我公司自愿参加贵中心（公司）组织的本次采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我们郑重承诺，本公司符合《政府采购法》第二十二条规定的条件，包括:具有独立承担民事责任的能力﹔具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;有履行合同所必需的设备和专业技术能力;有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录;符合法律、行政法规和采购文件规定的其他条件。如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿承担一切法律责任，接受各级政府采购监管部门和有权机关的审查和处罚。 供应商名称（盖章）： 法定代表人（签字）： 年 月 日 |  |  |

承诺书

我司承诺不存在以下情形：

①供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。②凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

供应商名称：（加盖公章）

日    期：年月日

附件二、中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函等格式

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加           （单位名称）的    （项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业的具体情况如下：

1.（标的名称），属于    行业；企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为   万元，资产总额为    万元*，属于           （中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于    行业；企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为     万元*，属于         （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

3.以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：年月日

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2：“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300 号，供应商也可登录中华人民共和国工信部官网，使用“中小企业规模类型自测小程序”进行企业规模自测。（自测小程序链接：http://202.106.120.146/baosong/appweb/orgScale.html）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：年月日

属于监狱企业的证明文件

（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）

节能产品认证文件

提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。

环境标志产品认证文件

提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。

进口产品转让技术、消化吸收再创新方案

（对于允许进口产品参加的项目）

附件三、无重大违法记录声明格式

无重大违法记录声明

致：（采购人）

我单位                                  （供应商名称）郑重声明：

参加本次采购活动前3年内在经营活动中        （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人：（加盖公章）

日   期：年月日

附件四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式及证明材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式

致：（采购人）

我单位                             （供应商名称）郑重声明：我公司具备履行本采购项目所必需的设备和专业技术能力，为履行采购项目合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                             。(若有)

主要专业技术能力有：                     。(若有)

声明人：（加盖公章）

日    期：年月日

附件五、类似业绩格式（如有）

类似业绩

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 业主单位 | 合同签订时间 | 项目内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

供应商名称（加盖公章）：

日    期：年月日

注：1、请各供应商在此表的基础上进行填写，如果行数不够，请自行增加。

- 2、业绩证明材料具体要求详见采购文件第三章评审标准。

附件六、拟投入人员一览表格式

拟投入本项目的人员一览表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 岗位安排 | 相关证书（如有） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称（加盖公章）：

日    期：   年   月   日

注：1、请各供应商在此表的基础上进行填写，如果行数不够，请自行增加。

2、具体要求详见采购文件第三章评审标准。

供应商认为需要的其他资料

附件七：联合体协议书（如有）

联合体协议书

甲方：

乙方：

为共同参加                        项目的投标，甲、乙        方经友好协商，达成以下协议：

一、各方关系

甲、乙    方组成一个联合体，以一个联合 体的身份共同参加本项目的投标。甲方作为牵头人，乙方作为联合体成员单位，各方愿对投标结果承担相应的责任和义务，并自觉履行标书规定，同时各方承诺不再以单独或其它联合体方式参与本项目的竞争。

二、各方责权

1、甲方负责 （项目内容） ，项目负责人：            并确保工程质量             。

2、乙方负责 （项目内容） ，勘察负责人：            并确保工程质量             。

3、若本项目中标，各方共同与招标人签订承包合同，签署的合同协议书对联合体各方均具法律约束力，联合体各方中任何一方的过失造成合同违约的，各方均承担相应的违约责任。

4、乙方必须服从甲方现场项目负责人的现场管理。

5、甲方作为联合体各方的牵头人，承担责任和接受指令，并负责整个合同的全面履行和接受本项目货款的支付；甲方接受到属联合体成员单位的货款，应当在货款到达甲方的账户当天拔付给联合体成员单位。

6、各方在项目合作中必须密切配合、尽职尽责，优质高效地完成各自承担的内容，承担各自负责内容的一切责任。

7、本协议一经签订，各方必须全面履行，任何一方不得擅自变更或解除协议条款，本协议未尽事宜，由              方另行商定补充协议。

四、协议份数

1、本协议一式    份，各方各执   份，其余用于投标。

甲方（公章）： 乙方（公章）：

法定代表人：法定代表人：

签订日期：年月日

签约地点：

（注：联合体投标提供）