竞争性磋商文件

（服务类）

项目编号：JSZC-320115-NJMT-C2025-0013

项目名称：湖熟街道2025-2026年度零星工程造价咨询服务项目

采 购 人：南京市江宁区人民政府湖熟街道办事处

采购代理机构：南京麻田工程咨询有限公司

二○二五年八月

目  录

第一章 竞争性磋商公告	3

第二章 供应商须知	7

第三章 成交标准	19

第四章 采购需求	21

第五章 合同草案条款及格式	23

第六章 响应文件格式	38

- 第一章 竞争性磋商公告

项目概况

湖熟街道2025-2026年度零星工程造价咨询服务项目  JSZC-320115-NJMT-C2025-0013 采购项目的潜在供应商应在“苏采云”政府采购交易系统获取采购文件，并于2025-8-28  9：00（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320115-NJMT-C2025-0013

项目名称：湖熟街道2025-2026年度零星工程造价咨询服务项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额：70.000000万元（采购包1：4.67万元；采购包2：4.67万元；采购包3：4.67万元；采购包4：4.67万元；采购包5：4.67万元；采购包6：4.67万元；采购包7：4.67万元；采购包8：4.67万元；采购包9：4.67万元；采购包10：4.67万元；采购包11：4.66万元；采购包12：4.66万元；采购包13：4.66万元；采购包14：4.66万元；采购包15：4.66万元。）

最高限价（如有）：每个采购包按照江苏省建设工程造价咨询服务收费标准(苏价服（2014）383号)下浮（优惠率）不少于40%。

采购需求：①遵循国家相关法律、法规、规章和政策，按照“精炼高效、能力胜任”的原则，每个采购包一位供应商为本项目服务，具体以采购人安排实际工作量为准。

②中标供应商不得向其他劳务服务机构转让转包本项目。

③中标供应商应该按照(苏价服(2014)383号)以及成交供应商的中标折扣率来计取费用，按照实际完成工作量予以支付。详见采购文件第四章。

合同履行期限：365日历天。

本项目（是/否）接受联合体：否。

二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明材料，自然人的身份证明）；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供参加本次政府采购活动前的会计报表或经审计的财务报告，成立不满一年无需提供）；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明）；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供本次政府采购活动前六个月内中任一月份的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料）；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）。

6.符合法律、行政法规规定的其他条件。

（二）落实政府采购政策需满足的资格条件：

本项目专门面向中小企业采购，落实中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位、节能环保产品政策，供应商如是须提供相关证明材料。

（三）本项目的特定资格要求：

1.投标人拟派项目负责人须具备有效一级注册造价工程师资格（旧版为注册造价工程师）（提供证书扫描件加盖公章）。

（四）拒绝下述供应商参加本次采购活动：

1.供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

3.供应商被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（五）供应商诚信档案注册登记

根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定，参加南京地区政府采购活动的供应商，应以书面形式向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。供应商应尽早做好承诺工作，点击‘南京公共采购信息网’首页 （https://njgc.jfh.com/）‘南京市政府采购供应商诚信档案’系统链接打开系统页面（http://180.101.238.212:8280/hodeframe2018_cxda/index.action;jsessionid=769BA9C8E1729422E7173B991C8EC1E5）登录（未注册的供应商应先点击‘供应商注册点这里’并按要求完成注册），然后在“信用记录”模块页面点击“信用记录打印”下载本单位《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，由法人签字并盖单位公章，随响应文件一并递交。打印时间为本竞争性磋商公告发布之日起至递交响应文件截止日前，未按上述要求提供信用记录表的，响应文件可能做无效投标处理。在政府采购资格审查环节，供应商只需提供书面《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，即可替代以下证明材料：（1）符合国家相关规定的财务状况报告；（2）依法缴纳税收的证明材料；（3）依法缴纳社会保障资金的证明材料；（4）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；（6）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。供应商在中标（成交）后，应按采购文件要求，将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标（成交）通知书。

供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺：

（1）供应商被列入严重失信主体名单；

（2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。

三、获取采购文件

时间：自磋商文件公告发布之日起5个工作日；

地点：“苏采云”政府采购交易系统

方式：在苏采云电子交易平台首页点击供应商→使用CA锁登录系统(新用户需进行“平台用户注册”)→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载电子标书并进行操作。

售价：0.00元。

四、响应文件提交

截止时间：2025-8-28   9:00（北京时间）。

地点：“苏采云”政府采购交易系统

五、开启

时间：2025-8-28   9:00（北京时间）；

地点：“苏采云”政府采购交易系统

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网”、“南京公共采购信息网”发布的信息更正公告。

2.“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）使用江苏省电子政务证书认证中心CA数字证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理上述CA数字证书和电子签章（请至南京汉中门大街145号江苏省政务服务中心二期三楼大厅CA办理窗口（025-83668701）或南京江东中路265号南京市公共资源交易中心浦口分中心北门外1255室（025-68505941）办理）。具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》）。

3.供应商按《苏采云系统供应商操作手册》要求进行注册，并制作上传电子投标文件（“苏采云”南京地区客服热线025-83633744、025-83633743）。江苏省政府采购管理交易系统供应商操作指南，下载地址：

http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html

4.本项目供应商可以自主选择参加任一个或多个采购包的投标，但最多只能成为其中一个采购包的成交供应商，不能兼得。评标委员会按采购包1到采购包15的顺序进行综合评审确定成交候选人及成交供应商，前一采购包的成交供应商将自动失去后续采购包的成交供应商资格。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

采购包1、采购包2、采购包3、采购包4、采购包5、采购包6、采购包7、采购包8、采购包9、采购包10、采购包11、采购包12、采购包13、采购包14、采购包15

名    称：南京市江宁区人民政府湖熟街道办事处

地    址：南京市江宁区湖熟街道花园塘21号

联 系 人：候工

联系电话：025-52693552

2.采购代理机构信息（如有）

名    称：南京麻田工程咨询有限公司

地    址：南京市江宁区淳化街道雁冲路86号院内9号楼1楼

联 系 人：张工

联系电话：025-52730710

3.项目联系方式

项目联系人：张工

电      话：025-52730710

- 第二章 供应商须知

一、总则

1、适用法律

《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关法律、规章和规定等。

2、定义

2.1 “采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2 “供应商”是指参加竞争性磋商，并符合采购文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.3 “货物、服务和工程”指本采购文件中所述产品、相关服务以及工程。

2.4 “用户或使用单位”是指使用服务的单位。

3、政策功能

3.1 中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位政策

（1）政府采购促进中小企业发展，小企业（含小型、微型企业）提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的小企业，应当提供《中小企业声明函》（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发统计上大中小微型企业划分办法的通知》国统字〔2011〕75号）。

（2）对于专门面向中小企业或小型、微型企业的项目，只面向中小企业或小型、微型企业采购。对于非专门面向中小企业的项目，对符合规定的小微企业报价给予10%（工程为5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。

（3）对于接受供应商以联合体形式参加采购活动的项目，小型、微型企业联合体应当符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知[财库〔2020〕46号]及《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）规定。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体2%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业给予10%价格（工程为5%）扣除。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。本项目专门面向中小企业采购，评审时，采购人对小微企业的报价不给予价格扣除；

（4）根据《财库〔2014〕68号》监狱企业视同小型、微型企业，享受中小企业发展的政府采购政策（监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件），未提供上述资料的报价，其价格不予扣除。

（5）根据《财库〔2017〕141号》符合条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，未提供上述资料的报价，其价格不予扣除。

（6）参加政府采购活动的中小企业应当按“关于印发《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）”规定提供《中小企业声明函》，未提供上述资料的报价，其价格不予扣除。

（7）中小企业依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知[财库〔2020〕46号]规定的政策获取政府采购合同后，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

3.2 节能产品、环境标志产品政策

（1）政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。

（2）拟采购产品属于节能产品、环境标志产品品目清单规定必须强制采购的，实行强制采购。

（3）拟采购产品属于节能产品、环境标志产品品目清单规定优先采购的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，实行优先采购，优先采购的评审标准详见本招标文件第三章。

（4）参加政府采购活动的节能产品、环境标志产品供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。

3.3 进口产品政策

（1）除在磋商文件另有规定外，不允许进口产品参加。进口产品认定依照《财政部关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）的规定。

（2）允许进口产品参加的，满足需求的国内产品可以参加。

（3）允许进口产品参加的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

4、磋商费用

4.1 供应商应自行承担所有与参加本次磋商有关的费用，无论磋商过程中的做法和结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2招标代理服务费各包以成交金额为基数，招标代理服务费【按计价格（2002）1980号文件标准60%计算/采购包，不足4000按4000计取/采购包；专家评审费按实计取。招标代理服务费及专家评审费由成交供应商领取成交通知书时一次性支付给招标代理单位。

4.3 相关费用由投标单位自行考虑，后期不纳入与采购人结算中。

5、磋商文件的约束力

5.1 供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束。

二、磋商文件

6、磋商文件构成

6.1 磋商文件由以下部分组成：

（1）竞争性磋商公告

（2）供应商须知

（3）成交标准

（4）采购需求

（5）合同草案条款及格式

（6）响应文件格式

（7）附件（如有）

请仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

6.2 供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按磋商文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

7、磋商文件的澄清

7.1 任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，应在磋商截止期5日前按磋商公告中的通讯地址，以书面形式通知采购代理机构。

8、磋商文件的澄清和修改

8.1 在响应文件提交截止时间前，采购代理机构可以对磋商文件进行澄清和修改,澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购代理机构将在提交首次响应文件截止时间满足相关法规规定，在“江苏政府采购网、南京公共采购信息网”上发布书面更正公告形式通知所有获取磋商文件的供应商，更正公告内容将作为磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力。

8.2 采购代理机构可以视采购项目的具体情况，组织供应商进行现场考察或召开磋商前答疑会，但不单独或分别组织只有一个供应商参加的现场考察和答疑会。

三、响应文件的编制

9、响应文件的语言、计量单位、货币和编制

9.1 供应商提交的磋商响应文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及供应商与采购代理机构就有关磋商的所有来往函电均应使用中文。响应文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

9.2 供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

9.3 供应商应用人民币报价。报价产品如果是进口产品的，应提供人民币与外币之间的汇率；报价单位为“元”。

9.4 磋商响应文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改。如有修改，修改处须有供应商公章或投标专用章和法定代表人或其授权磋商代表签字。

9.5 供应商应在磋商响应文件中写清相应的项目编号、项目名称、供应商全称、地址、电话等。

10、响应文件构成

10.1 供应商应当根据竞争性磋商文件要求编制磋商电子响应文件，并根据自己的商务能力、技术水平对竞争性磋商文件提出的要求和条件逐条标明是否响应。

10.2 磋商响应文件由商务部分、技术部分、价格部分，以及其他部分组成。

10.3 本次采购的最小单位是包。采购项目的技术要求中未分包的，供应商对要求提供的服务不得部分投标；采购项目的技术要求中已经分包的，可以以包为单位投标。

10.4 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网、南京公共采购信息网”发布的磋商文件不一致，请以“江苏政府采购网、南京公共采购信息网”发布的磋商文件为准。

10.5 磋商响应文件的商务部分。商务部分是证明供应商有资格参加磋商和成交后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足竞争性磋商采购的要求，包括但不限于下列文件，其中加★项目不得有缺失或无效，否则竞争性磋商小组有权否决供应商的投标：

（1）★竞争性磋商申请及声明（格式见第六章）；

（2）★法定代表人授权委托书及委托代理人的身份证（格式见第六章）；

（3）磋商公告二（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的证明材料；

（4）磋商公告二（三）本项目的特定资格要求证明材料（如有要求）；

（5）★南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书；

（6）★磋商报价（第一轮）；

（7）★《商务条款偏离表》；

（8）★中小企业声明函

（9）供应商认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料。

10.6 磋商响应文件的技术部分。技术部分是证明供应商提供的服务或工程是合格的、并符合竞争性磋商文件要求的证明文件，以及对服务或工程的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。提供的服务如与竞争性磋商文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。包括但不限于下列文件：

（1）★服务方案；

（2）★服务承诺；

（3）★《技术条款偏离表》；

（4）供应商认为需要提供的其他技术资料。

10.7 磋商响应文件的价格部分

- 价格部分是对价格构成的说明，竞争性磋商文件如没有特别说明的话，对每一项仅接受一个价格。

（2）报价应包含与磋商项目有关的所有费用，以及技术资料、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

（3）供应商应以表格形式详细说明的价格构成，以及价格构成各项因素的单价和总价。

（4）供应商应充分考虑到市场价格变动，以及项目实施过程中的不可预见因素，一旦成交，总价格不变。如果有漏项，视同让利。

（5）响应文件所报的投标价格不得超过磋商文件规定的最高限价，超过磋商文件规定的最高限价的响应文件，按无效投标处理。

（6）经磋商后，如果成交价高于或低于供应商在磋商响应文件报价的话，除特别注明外，分项报价同比例调整。

（7）为保证报价合理性，当供应商报价低于控制价70%时，供应商在投标报价时需提供完整的成本明细说明进行证明，评标委员会将根据供应商所提供的成本明细说明进行论证，分析报价合理性。若供应商提供的成本明细说明不能证明其报价合理性，则评标委员会应当将其作为无效投标处理。

10.8 磋商响应文件的其他部分。其他部分由供应商根据编制磋商响应文件需要提供的其他相关文件组成。

11、证明磋商响应标的符合磋商文件规定的文件

11.1 供应商应按照磋商文件要求提交证明文件，证明其及磋商响应标的符合磋商文件规定。

11.2 磋商文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、分项报价表

12.1 供应商应填报分项报价表。

12.2 磋商货币。响应文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。磋商文件中另有规定的按规定执行。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1 供应商需对磋商文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离。

13.2 供应商可在响应文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、竞争性磋商申请及声明

14.1 供应商应按照磋商文件中提供的格式完整、正确填写竞争性磋商申请及声明。

15、磋商有效期

15.1 磋商有效期为采购代理机构规定的提交响应文件截止之日后六十（60）天。磋商有效期比规定短的将被视为非实质性响应磋商文件而予以拒绝。

16、磋商有效期的延长

16.1 在特殊情况下，采购代理机构于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃磋商，同意延长磋商有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、响应文件的递交

17、电子磋商响应文件的递交

17.1 响应文件应加盖投标供应商公章。磋商文件中注明须签字的地方应由供应商的法定代表人或委托代理人签字，如为委托代理人签字的应附“法定代表人授权委托书”。

17.2 供应商应当按照《操作手册》规定，在提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。

18、提交响应文件截止时间

18.1 供应商上传电子响应文件的时间不得迟于磋商公告中规定的提交响应文件截止时间。

18.2 供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的按照本磋商文件第二章第25.3.2条规定做无效响应处理。

18.3 采购代理机构可以按照规定，通过修改磋商文件酌情延长提交响应文件截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

19、响应文件的拒收

19.1 采购代理机构拒绝接收在其规定的提交响应文件截止时间后上传的任何电子响应文件。

20、响应文件的撤回和修改

20.1响应文件的撤回

20.1.1 电子响应文件的撤回

供应商可在提交响应文件截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2 供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商活动。

20.2响应文件的修改

20.2.1 供应商可在提交响应文件截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2 在提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

20.2.3 在提交响应文件截止时间至磋商文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

五、响应文件的解密与评审

21、响应文件解密

21.1 供应商应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对磋商响应文件进行解密。

22、磋商小组

22.1 采购代理机构将组织磋商小组对响应文件进行评审。磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.2 磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交侯选人。

23、评审过程的保密与公正

23.1 磋商小组、采购人和采购代理机构工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

23.2 在评审过程中，供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

23.3 在项目评审期间，采购代理机构将设专门人员与供应商联系。

23.4 采购代理机构和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

24、评审过程中的的澄清

24.1 项目评审期间，磋商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组并非对每个供应商都作澄清要求。

24.2 需要供应商进行澄清、说明和更正的，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3 接到磋商小组澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和更正，其风险由供应商自行承担。

25、对响应文件的审查

25.1 响应文件审查分为资格审查和符合性审查。

25.1.1 资格审查：由磋商小组依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

磋商小组在进行资格审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备磋商资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2 符合性审查：依据磋商文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，磋商小组将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

25.2 在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。

所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中采购人和采购代理机构的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3 未实质性响应磋商文件的情形

25.3.1 供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。

25.3.2 供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件的。

25.3.3 同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价的。

25.3.4 供应商不具备磋商文件中规定资格要求的。

25.3.5 供应商的投标报价超过了最高投标限价。

25.3.6 不符合磋商文件中规定的实质性要求和条件的（本竞争性磋商文件中带星号“★”等内容为实质性要求和条件）。

25.3.7 供应商被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国、中国政府采购网”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

25.3.8 响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

25.3.9 响应文件未按照磋商文件要求加盖CA电子公章或签字的。

25.4  无效响应的情形

25.4.1 磋商小组认为供应商最后报价明显低于其他实质响应供应商报价、有可能影响服务质量、难以诚信履约时，要求供应商在合理的时间内提供书面说明，内容包括但不限于其最后报价与首次报价差额的原因、具体可落实环节和理由等。供应商不能按磋商小组要求说明报价合理性的，磋商小组将其按无效响应处理。

25.4.2 未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理。

25.4.3 有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其投标按无效响应处理：

（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同供应商的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的MAC地址一致的。

25.5 如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。

25.6 供应商在项目评审全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与采购代理机构及磋商小组联系。

26、磋商程序及评审方法和评审标准

26.1 磋商程序

26.1.1 对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组将集中与单一供应商分别进行磋商。磋商小组通过苏采云系统向供应商发布“磋商函”，供应商应当按照要求在苏采云系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。

在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。

26.1.2 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，超出时限为提交的视为放弃参加本项目。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在苏采云系统中向其发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求其在规定时间内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式理暂行办法》第三条第一款第四项：市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最后报价的供应商可以为2家，磋商小组将根据供应商最后得分由高到低的顺序推荐成交候选供应商。以及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库[2015]124号）规定情形的：采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。

26.1.3 供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章,否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在苏采云系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。

26.2  评审方法和评审标准

26.2.1评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

本磋商文件所述综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

26.2.2 评审标准

见本磋商文件第三章规定。

26.3 采购活动终止的情况

出现下列情形之一的，本次竞争性磋商采购活动将被终止：

26.3.1 因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的。

26.3.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.3.3 除本磋商文件第二章第26.1.2条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者最后报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

26.3.4 在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家的。

六、成交

27、确定成交单位

27.1 磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。符合本磋商文件第二章第26.1.2条情形的，可以推荐2名成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，由竞争性磋商小组抽签决定。

提供相同品牌相同型号产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下响应的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌同型号供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托磋商小组按照磋商文件规定的方式确定一个供应商获得成交供应商推荐资格，磋商文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌同型号供应商不作为成交候选人。

27.2 按以下第（1）种方式确定成交供应商；

（1）磋商小组直接确定排名第一的成交候选人为成交供应商；

（2）采购人在磋商小组推荐的3名成交候选人中按顺序确定成交供应商。

按第二种方式确定成交供应商的，代理机构自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人应当自收到评审报告之日起五个工作日内，在评审报告推荐的成交候选人中按顺序确定成交供应商。

27.3 确定成交供应商后，采购代理机构将在“江苏政府采购网、南京公共采购信息网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

27.4 若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

27.4.1 提供虚假材料谋取成交的。

27.4.2 与评审专家、采购人、其他供应商或者采购代理机构工作人员恶意串通的。

27.4.3 向评审专家、采购人或采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.4 恶意竞争，最后报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

27.4.5 不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被磋商小组发现的。

27.4.6 成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同的。

27.4.7 将政府采购合同转包的。

28、询问、质疑、投诉和诚实信用

28.1 询问

供应商对采购活动事项有疑问的，可以依法向采购代理机构或采购人提出询问，采购人或者采购代理机构在三个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

28.2 质疑

28.2.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2.2 供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

（3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

28.2.3 供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.2.4 供应商应按照“谁主张、谁举证”的原则对质疑内容提供相关证明材料，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息

质疑文件应包括以下主要内容：

（1）质疑供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号、公告发布时间、磋商时间；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期；

28.2.5 供应商（含潜在供应商）对与本项目有关的所有询问、质疑均请向采购代理机构提出，由采购代理机构负责答复。

28.2.6 采购代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑。

采购代理机构质疑接收部门为南京麻田工程咨询有限公司，联系地址：南京市江宁区淳化街道雁冲路86号院内9号楼1楼，联系电话：025-52730710。

28.2.7 以下情形的质疑不予受理：

（1）内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

（2）超出政府采购法定期限的质疑。

（3）以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

（4）未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

（5）供应商组成联合体参加磋商，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.3、投诉

28.3.1 质疑供应商对采购人采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

28.4、诚实信用

28.4.1 供应商之间不得相互串通报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。

28.4.2 供应商不得以向采购代理机构工作人员、磋商小组行贿或者采取其他不正当手段谋取成交。经查实供应商有此行为的，政府采购监督管理部门将供应商列入不良行为记 录名单，按照政府采购法有关规定处理。

28.4.3 供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取成交处理。

28.4.4 供应商应自觉遵守磋商、评审纪律，扰乱磋商、评审现场秩序的，属于失信行为。

29、成交通知书

29.1 成交结果确定后，采购代理机构将向成交供应商发出成交通知书。请成交供应商在成交结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载成交通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。

29.2 成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

29.3 成交通知书发出后，采购人或成交供应商拒绝签订合同的，拒绝签订合同的一方应至少向另一方支付与磋商保证金相等的补偿金，以及为磋商所发生的有关费用和双方商定的其他补偿，并承担相应的法律责任。

29.4 成交通知书发出后，除继续履行将损害国家利益和社会公众利益的，政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。成交供应商除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，不得放弃或拒绝签订合同。放弃或拒绝签订合同的，成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动，由财政部门按照《政府采购法》第七十七条第一款予以罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。

七、授予合同

30. 签订合同

30.l成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内，按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2 磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3 签订合同后，成交供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包形式履行合同,否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

31、标的物的追加

31.1 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、服务、工程的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

- 第三章 成交标准

本项目采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按“评审标准中序号2服务方案”得分由高到低顺序排列。

| 序号 | 评分因素 | 评 审 标 准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 （10分） | 采用低价优先法计算。本次磋商，以进入详细评审的各供应商报价费率（供应商报价费率=1-下浮率（优惠率））A%的最低值A为基准值，等于A值价格分满分，即10分。其他供应商报价得分=（A/该供应商报价费率）×10（小数点保留两位）。 | 10 |
| 2 | 服务方案（60分） | 对本项目理解及整体服务规划： 理解准确、思路清晰、规划全面得10分； 理解较准确、思路较清晰、规划较全面得8分； 理解基本准确、思路基本清晰、规划基本全面得6分； 理解不够准确、思路不够清晰、规划不够全面得4分； 无不得分。 | 10 |
|  |  | 审计实施方案的内容、方法（包括审计目标明确、审计内容和重点、审计流程、审计组织和分工）： 内容明确、重点详实、分工合理的得10分； 内容较明确、重点较详实、分工较合理的得8分； 内容基本明确、重点基本详实、分工基本合理的得6分 内容不够明确、重点不够详实、分工不够合理的得4分； 无不得分。 | 10 |
|  |  | 审计质量控制方法和措施方案、信息化管理方案： 内容明确、重点详实、分工合理的得10分； 内容较明确、重点较详实、分工较合理的得8分； 内容基本明确、重点基本详实、分工基本合理的得6分 内容不够明确、重点不够详实、分工不够合理的得4分； 无不得分。 | 10 |
|  |  | 风险控制措施和内部质量控制制度： 组织机构图、工作流程图、风险及质量控制制度、档案管理制度、人事管理制度、财务管理制度等完善且合理得10分； 组织机构图、工作流程图、风险及质量控制制度、档案管理制度、人事管理制度、财务管理制度等基本完善且合理得8分； 组织机构图、工作流程图、风险及质量控制制度、档案管理制度、人事管理制度、财务管理制度等不够完善、不够合理得6分； 组织机构图、工作流程图、风险及质量控制制度、档案管理制度、人事管理制度、财务管理制度等缺失且合理度低得4分； 无不得分。 | 10 |
|  |  | 审计服务和配合承诺： 服务承诺完善合理的得10分； 服务承诺较完善合理的得8分； 服务承诺基本完善合理的得6分； 服务承诺不够完善合理的得4分； 无不得分。 | 10 |
|  |  | 日常资料的管理、归集、移交方案： 方案全面、有较好的针对性、措施得当的得5分； 方案较完整、有针对性、措施较得当的得4分； 方案基本完整、有针对性、措施基本得当的得3分； 方案缺失、针对性较低的得2分； 无不得分。 | 5 |
|  |  | 廉洁从审的制度、管理办法、管理措施： 方案全面、有较好的针对性、措施得当的得5分； 方案较完整、有针对性、措施较得当的得4分； 方案基本完整、有针对性、措施基本得当的得3分； 方案缺失、针对性较低的得2分； 无不得分。 | 5 |
| 3 | 项目负责人 （13分） | 项目负责人具有一级注册造价工程师(或国家注册造价工程师)资格且执业年限5年(含)以上的得7分，3年(含)以上不满5年的得3分，其余不得分，同时具有高级工程师(含)以上职称的加6分，工程师职称的加3分。 （提供证书扫描件加盖公章，执业年限以注册证书上的初始注册日期(或执业资格证书日期)至投标截止时间止计算为准，职称以职称证书为准）。 提供供应商为其缴纳的近三个月（2025年5月-2025年7月）内任意一个月的社保证明材料扫描件并加盖供应商公章，若属企业退休人员等客观原因无法提供养老保险金缴费证明，必须出具相关证明材料。 | 13 |
| 4 | 项目组其 他成员 （5分） | 项目组成员中（除项目负责人以外）具有一级注册造价工程师（或国家注册造价工程师）资格的得3分/人；具有二级注册造价工程师资格的得2分/人；最高得分5分。（提供注册证书扫描件加盖公章） 提供供应商为其缴纳的近三个月（2025年5月-2025年7月）内任意一个月的社保证明材料扫描件并加盖供应商公章，若属企业退休人员等客观原因无法提供养老保险金缴费证明，必须出具相关证明材料。 | 5 |
| 5 | 企业业绩 （12分） | 2022年1月1日以来，供应商承担过竣工决算审核或结算审核咨询业绩，每提供一项得4分，满分12分（提供合同扫描件，没有或缺项的不得分，时间以合同签订时间为准）。 | 12 |

备注：

本项目供应商可以自主选择参加任一个或多个采购包的投标，但最多只能成为其中一个采购包的成交供应商，不能兼得。评标委员会按采购包1到采购包15的顺序进行综合评审确定成交候选人及成交供应商，前一采购包的成交供应商将自动失去后续采购包的成交供应商资格。

- 第四章 采购需求

一、采购要求

1、项目概况:湖熟街道2025-2026年度零星工程造价咨询服务项目

2、采购包明细：

| 采购包号 | 采购包名称 | 预算金额(万元) |
| --- | --- | --- |
| 采购包1 | 规资所、城建办（环保） | 4.67万元 |
| 采购包2 | 农村工作办（水升）、财经办（资产）、执法安全办（应急消防执法中队） | 4.67万元 |
| 采购包3 | 城建办（拆迁）、城建办（清管）、农村工作办（会服） | 4.67万元 |
| 采购包4 | 执法安全办（城管）、执法安全办（执法中队）、农开公司 | 4.67万元 |
| 采购包5 | 城建办（招标）、民生保障办（劳保）、农村工作办（田园） | 4.67万元 |
| 采购包6 | 民生保障办（教育）、民生保障办（卫健）、财经办（财政） | 4.67万元 |
| 采购包7 | 党建办（宣传）、党政人大办、财经办（企服） | 4.67万元 |
| 采购包8 | 民生保障办（民政）、农村工作办（农机）、退役军人服务站 | 4.67万元 |
| 采购包9 | 城建办（建设）、交警中队 | 4.67万元 |
| 采购包10 | 村镇开发公司、城建办（新市镇） | 4.67万元 |
| 采购包11 | 城建办（物管）、农村工作办（农服） | 4.66万元 |
| 采购包12 | 城治办（平安）、执法安全办（应急监管综合科）、水务站 | 4.66万元 |
| 采购包13 | 经开公司、司法所、执法安全办（食安） | 4.66万元 |
| 采购包14 | 湖熟、龙都、周岗派出所、文旅公司 | 4.66万元 |
| 采购包15 | 民生保障办（文体）、便民服务中心、湖熟敬老院 | 4.66万元 |

★本项目供应商可以自主选择参加任一个或多个采购包的投标，但最多只能成为其中一个采购包的成交供应商，不能兼得。评标委员会按采购包1到采购包15的顺序进行综合评审确定成交候选人及成交供应商，前一采购包的成交供应商将自动失去后续采购包的成交供应商资格。供应商须在响应文件中注明所投采购包，若未注明所投采购包或所注明的采购包前后不一致将做无效投标处理。

3、服务期要求：365日历天

4、服务地点：湖熟街道。

5.服务质量：符合国家相关验收规范。

6、咨询服务的项目要求及流程

竣工阶段：工程竣工后，由建设单位将施工单位整理、编制的竣工结算资料提交至街道审计所，在提交前建设单位应组织人员对资料的真实性、完整性做相应复核，避免虚假资料给审计工作带来干扰，影响结算审计的效率和正确性。

审计工作流程

1、审计项目委托：凡在本方案管理范围内的建设项目，由其建设单位或负责部门准备齐资料经相关领导审批后，提交审计资料，办理相应手续。

2、资料交接：收到咨询任务的咨询单位应在约定的时间内到街道审计所或其指定的部门接受任务资料，任务结束后将资料退还审计所或其指定的部门，双方交接代表签字。审计过程中，未经审计所同意，咨询单位不得把资料出借给任何单位使用或复印。

3、审计工作实施

各咨询单位应安排固定的负责人与街道审计所对接，及时汇报审计进展情况。收到审计资料后应及时检查资料的完整情况，对明显缺乏的必备资料，应在收到资料一周内向审计所提出完善资料要求。

咨询单位及时开展审计工作，一般情况下送审造价100万元以下（含100万）项目，两个月内应完成审计工作，送审造价大于100万元应在三个月内完成工作。如遇特殊情况，不能按时完成审计工作的，需由咨询单位写明原由给街道审计所，经双方协商后再根据实际情况商定完成时间。审计过程中确实需要进一步完善或补充的资料，须由参建各方签署意见后报送审计所，未经审计所同意咨询单位不得接受任何单位提供的与审计所委托项目相关的资料。

4、对于复审的项目

咨询单位应严格执行复核制度，确保审计质量。审计所有权再委托其它咨询单位复审，如因初审单位原因导致某项目复审核减率超过3%时，初审咨询单位审计费减半，如超过5%时初审咨询单位审计费全免。

保密要求

咨询单位应学习了解有关保密规章制度，在参与江宁区湖熟街道办事处组织实施的政府投资工程项目竣工决算（结算）审计等项目全过程中，以及项目结束后的一年脱密期内，认真遵守国家保密法律、法规和规章制度；认真遵守保密规章制度，履行保密义务，自愿接受保密审查；不违规记录、存储、复制国家秘密、工作秘密、商业秘密信息，不违规留存国家秘密、工作秘密、商业秘密载体；不以任何方式泄露（含本人家属）所接触和知悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密，未经街道批准，不擅自发表涉及未公开的与项目内容有关的文章、著述，不擅自接受媒体采访。

如违反上述承诺，咨询单位无条件接受江宁区湖熟街道办事处解除外聘合同约定，造成被审计单位或者个人的合法权益受到损害的，依法承担赔偿责任；构成犯罪的，依法承担刑事责任。

考核机制

每年 7月底前（一个合同周期），湖熟街道审计所对上年度中介机构工作质量考评情况进行汇总排名，考评内容包括中介机构组织管理、审计质量、职业道德等，具体参见《项目审计服务工作考核标准及评分细则》，排在前三名中介机构，在同等条件下优先委派。

入库中介机构发生下列情况的，湖熟街道有权将其从合作单位中除名：

（1）被聘用机构考评结果排名不合格（＜60分不含60分）累计达两次的；

（2）两次拒绝提供中介服务的；

（3）因自身原因不能履行投标承诺的。

| 项目审计服务工作考核标准及评分细则 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 中介机构名称： |  |  |  |
| 序号 | 考核内容 | 分值 | 评 分 细 则 |
| 一 | 组织管理 | 25 |  |
| 1 | 接收审计任务后，要保证审计人员满足任务需求且及时到位 | 5 | 跟踪审计项目的人员配备及每周到岗天数需满足咨询合同的要求。发现人员数量及到岗情况不满足要求时，发现一次扣2分；结算审计项目要配备与该项目相适应的审计人员，如因审计人员数量不足，影响审计进度或质量的，发现一次扣2分。 |
| 2 | 送审资料保管及归还完整、及时、完好 | 10 | 如出现送审资料遗失，不全等情况，发现一次扣5分。 |
| 3 | 如无特殊情况，是否按期完成审计任务 | 10 | 如无特殊情况，审计周期需满足要求，因咨询单位原因造成审计进度拖延逾期的，发现一次扣5分。 |
| 二 | 审计质量 | 55 |  |
| 1 | 严格遵守国家的相关法律、法规、规章制度及行业执业规范 | 5 | 违反相关规定及行业执业规范的每发现一次扣5分。 |
| 2 | 跟踪审计项目需每月将跟踪月报报审计所，跟踪审计项目结束后将跟踪审计报告及时报审计所 | 10 | 对跟踪审计月报、跟踪审计报告发现明显的（如大小写不对应等）格式与质量问题，每发现一次扣5分。不及时报送月报和跟踪审计报告的，每发现一次扣5分。 |
| 3 | 结算项目要及时现场踏勘、留存影像资料且留存现场测量记录 | 15 | 结算审计不踏勘现场的，发现一次扣5分。无特殊情况，没有留存影像资料、没现场测量记录的，发现一次扣5分。 |
| 4 | 结算审计报告应内容真实、准确，符合规范 | 5 | 对结算审计报告发现明显的（如大小写不对应等）格式与质量问题，每发现一次扣5分。 |
| 5 | 咨询单位应确保审计成果的质量 | 20 | 咨询单位的审核成果经（审计所或二审单位）复核超过3%扣5分，超过5%扣10分。 |
| 三 | 职业道德 | 20 |  |
| 1 | 严守审计纪律、保守审计秘密 | 5 | 泄露与审计任务相关的保密资料，一经发现扣5分。 |
| 3 | 审计过程中服从委托方的全程监督指导 | 5 | 不服从指导、不接受监督的每发生一次扣5分。 |
| 5 | 与被审计单位或审计事项有厉害关系回避要求执行情况 | 5 | 与被审计单位或审计事项有厉害关系未主动申请回避的扣5分。 |
| 6 | 其他徇私舞弊、玩忽职守行为 | 5 | 一经发现扣5分。 |
|  | 总 分 | 100 |  |

- 第五章 合同草案条款及格式

南京市江宁区政府采购合同

（供参考）

项目编号：JSZC-320115-NJMT-C2025-0013

项目名称：湖熟街道2025-2026年度零星工程造价咨询服务项目

采购包号：

采购单位：南京市江宁区人民政府湖熟街道办事处

成交单位：

签订日期：         年     月      日

第一部分　建设工程造价咨询协议书

委托人：南京市江宁区人民政府湖熟街道办事处

咨询人：

依据《中华人民共和国民法典》及工程造价相关管理规定，经过双方协商一致，签订本工程造价咨询合同。

一、委托人委托咨询人为以下项目提供建设工程造价咨询服务：

1．项目名称：湖熟街道2025-2026年度零星工程造价咨询服务项目

2．采购包号：

3．建设地点：南京市江宁区湖熟街道

4．资金来源：财政资金

5．工程用途：

6．项目规模：以实际为为准。

7．咨询业务范围及内容：工程竣工决算审核（含工程结算审核）

8．服务期：365天，自      年     月     日至      年      月     日

二、本协议书的措词和用语与所属建设工程造价咨询合同通用条款赋予的定义相同。

三、本合同的组成部分及解释顺序为：

1.建设工程造价咨询协议书；

2.建设工程造价咨询合同专用条款；

3.建设工程造价咨询合同通用条款；

4.建设工程造价咨询合同履行中共同签署的补充文件；

5.通过招标方式获得咨询业务的，还包括下列资料：

（1）招标文件；

（2）投标书及其附件；

（3）中标通知书。

四、咨询人同意按照本合同的约定，承担本合同专用条款中约定范围内的建设工程造价咨询业务。

五、委托人同意按照专用条款中约定的期限、方式、币种和额度向咨询人支付酬金。

六、生效之日开始实施，至工程竣工结算初审完成，委托人付完咨询费为止。若委托人提供咨询资料延后则时间相应顺延，若增加工作内容具体完成时间另行约定。

七、本合同正本二份，委托人、咨询人各执一份，副本    份，委托人  份，咨询人   份。

委   托   人：（盖章）                       咨   询   人：（盖章）

法定代表人或                                 法定代表人或

委托代理人：（签字）                         委托代理人：（签字）

住      所：                                 住      所：

开户银行：                                   开户银行：

帐      号：                                 帐     号：

电      话：                                 电     话：

传      真：                                 传     真：

电子邮箱：                                   电子邮箱：

邮政编码：                                   邮政编码：

年       月         日                     年        月     日

第二部分  建设工程造价咨询合同通用条款

词语定义、适用语言和法律、法规

第一条　下列名词和用语，除上下文另有规定外具有如下含义。

1、“委托人”是指在建设工程造价咨询协议书上指明并与咨询人在该协议书上签字、盖章的当事人。

2、“咨询人”是指具有《工程造价咨询企业资质证书》,在建设工程造价咨询协议书上指明并与委托人在该协议书上签字、盖章的当事人。

3、“第三人”是指除委托人、咨询人以外与本咨询业务有关的当事人。

4、“日”是指任何一个午夜至下一个午夜的时间段。

5、“正常服务”是指双方在专用条款中约定的工程造价咨询工作；

6、“附加服务”是指在“正常服务”以外，经双方书面协议确定的附加服务；

7、“额外服务”是指不属于“正常服务”和“附加服务”，咨询人增加的额外工作量。

第二条　建设工程造价咨询合同适用的法律、法规是中华人民共和国的法律、法规，以及专用条款中约定的部门规章、工程造价有关计价办法、规定，及项目所在地的地方法规、地方规章。

第三条　建设工程造价咨询合同的书写、解释和说明，以汉语为主导语言。当不同语言文本发生不同解释时，以汉语合同文本为准。

咨询人的义务

第四条　向委托人提供与工程造价咨询业务有关的资料，包括工程造价咨询企业资质证书及承担本合同咨询业务的专业人员名单、咨询工作计划等。

第五条　咨询人按专用条款中约定的工作范围和内容，向委托人提供工程造价咨询专业服务，包括正常服务、附加服务和额外服务。并在合同约定的时间内，提供符合行业管理规定的咨询成果文件。

第六条  咨询人从事工程造价咨询活动，应当遵循独立、客观、公正、诚实信用的原则，不得损害社会公共利益和他人的合法权益。除委托人书面同意外，咨询人及咨询专业人员不应接受建设工程造价咨询合同约定以外的与本工程造价咨询项目有关的任何报酬。咨询人不得参与可能影响合同规定的委托人利益的任何活动。

第七条　咨询人不得泄露与本合同规定业务活动有关的保密资料。

委托人的义务

第八条　委托人应负责与本建设工程造价咨询业务有关的第三人的协调，为咨询人工作提供外部条件。委托人应当授权胜任本咨询业务的代表，负责与咨询人联系，解决在咨询业务中的委托方问题，并代表委托人签署相关文件。

第九条　委托人在约定的时间内，免费向咨询人提供与本项目咨询业务有关的资料。并对资料的真实性、完整性负责。

第十条 委托人在约定的时间内就咨询人书面提交并要求做出答复的事宜做出书面答复。

第十一条　委托人应当按合同条款规定及时支付咨询费用。

咨询人的权利

第十二条　咨询人在咨询过程中，如委托人提供的资料不明确时可向委托人提出书面报告。

第十三条  咨询人在咨询过程中，有权对与本咨询业务有关的问题进行核对或查问，以及到工程现场勘察。

第十四条  咨询人在咨询过程中，由于委托人原因造成咨询人无法继续履行合同时，咨询人有权解除合同并要求委托人承担相应赔偿。

第十五条  咨询人在咨询过程中，有独立执行工程造价咨询业务工作的权利。

咨询人有权拒绝委托人提出的有失公平、公正及违反法律法规的要求，由此原因造成的咨询合同终止咨询人免责。对于造成咨询人损失的，由委托人给予赔偿。

委托人的权利

第十六条　委托人有权向咨询人询问工作进展情况及相关的内容。

第十七条  委托人有权阐述对具体问题的意见和建议。

第十八条  当委托人认定咨询专业人员不按咨询合同履行其职责，或与第三人串通给委托人造成经济损失的，委托人有权要求更换咨询专业人员，直至终止合同并要求咨询人承担相应的赔偿责任。

第十九条  当委托人认定咨询人执行的专业咨询业务不符合相关规范时，有向行业主管部门申诉的权利。

咨询人的责任

第二十条　咨询人的责任期即建设工程造价咨询合同有效期。咨询人责任期内，应当履行建设工程造价咨询合同中约定的义务。因咨询人的单方过失造成的经济损失，应当向委托人进行赔偿。累计赔偿总额不应超过建设工程造价咨询酬金总额（除去税金）。

第二十一条　咨询人对委托人或第三人所提出的咨询业务范围内的问题不能及时核对或答复，导致合同不能全部或部分履行，咨询人应承担相应的责任。

第二十二条　咨询人向委托人提出赔偿要求不能成立时，则应补偿由于该赔偿或其他要求所导致委托人的各种费用的支出。

委托人的责任

第二十三条　委托人应当履行建设工程造价咨询合同约定的义务，如有违反则应当承担违约责任，赔偿给咨询人造成的损失。

第二十四条　委托人如果向咨询人提出赔偿或其他要求不能成立时，则应补偿由于该赔偿或其他要求所导致咨询人的各种费用的支出。

合同生效、变更与终止

第二十五条　本合同自双方签字盖章之日起生效。

第二十六条　由于委托人或第三人的原因使咨询人工作受到阻碍、延误或重复以致增加了工作量或延长了约定的咨询时间，则咨询人应当将此情况与可能产生的影响及时书面通知委托人。由此增加的工作量视为额外服务，完成建设工程造价咨询工作的时间应当相应延长，并得到额外的酬金。

第二十七条　当事人一方要求变更或解除合同时，则应当在7个工作日前通知对方；因变更或解除合同使一方遭受损失的，应由责任方负责赔偿。

第二十八条　咨询人由于非自身原因暂停或中止执行建设工程造价咨询业务，由此而增加的恢复执行建设工程造价咨询业务的工作，应视为额外服务，有权得到额外的时间和酬金。

第二十九条　变更或解除合同的通知或协议应当采取书面形式，新的协议未达成之前，原合同仍然有效。

咨询业务酬金

第三十条　正常服务，附加服务和额外服务的酬金，按照建设工程造价咨询合同专用条款约定的方法计取，并按约定的时间、数额和币种支付。

第三十一条　如果委托人在规定的支付期限内未支付建设工程造价咨询酬金，自规定支付之日起，应当向咨询人补偿应支付的酬金利息。利息额按规定支付期限最后一日银行贷款利率计算。

第三十二条　如果委托人对咨询人提交的支付通知书中酬金或部分酬金项目提出异议，应当在收到支付通知书两日内向咨询人发出异议的通知，但委托人不得拖延其无异议部分酬金的支付。

第三十三条　支付建设工程造价咨询酬金所采取的货币币种、汇率由合同专用条款约定。

其　　他

第三十四条　因建设工程造价咨询业务的需要，咨询人在合同约定外的外出考察，经委托人同意，其所需费用由委托人负责。

第三十五条　咨询人如需外聘专家协助，在委托的建设工程造价咨询业务范围内其费用由咨询人承担；在委托的建设工程造价咨询业务范围以外经委托人认可其费用由委托人承担。

第三十六条　未经对方的书面同意，各方均不得转让合同约定的权利和义务。

第三十七条  咨询人应对咨询报告的质量负责，委托人有对咨询工作和实施效果进行评价的权利。评价时间在咨询成果报告提交后一个月完成，并根据有关规定填写《咨询效果评价意见表》。对评价结果有争议时，以项目所在地造价行业主管部门裁定意见为准。

合同争议的解决

第三十九条　因违约或终止合同而引起的损失和损害的赔偿，委托人与咨询人之间应当协商解决；如未能达成一致，可提交有关主管部门调解；协商或调解不成的，根据双方约定提交仲裁机关仲裁，或向人民法院提起诉讼。

第三部分　建设工程造价咨询合同专用条款

第一条  本合同适用的法律、法规及工程造价计价办法和规定

1．适用法律和法规：《中华人民共和国民法典》等

2．工程造价计价办法：工程总承包合同、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014年）、《江苏省安装工程计价定额》（2014年）、《江苏省市政工程计价定额》（2014年）、《江苏省园林绿化工程计价定额》（2007年）、《江苏省房屋修缮工程计价表》（2009）、省市建设主管部门发布的有关政策性文件等

3.标准规范：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）等

第二条  本合同咨询项目负责人由            担任，负责本咨询项目的具体实施及与委托方的联系等事宜。

第三条  建设工程造价咨询业务范围及内容

1．委托工程造价咨询的工程范围：工程竣工决算审核（含工程结算审核）

2.委托工程造价咨询业务的内容（下列内容有委托的在□中打√）：

2.1 建设工程造价咨询业务

投资决策阶段

□编制建设工程投资估算       □审核建设工程投资估算

□建设工程项目经济评价       □其它

工程设计阶段

□编制建设工程概算        □审核建设工程概算

□编制建设工程预算        □审核建设工程预算

□额设                    □设计方案经济比较        □其它

工程发承包/招投标阶段

□审核招标文件造价控制条款

□编制工程量清单   □编制招标控制价/发包工程预算（标底）

□审核工程量清单   □审核招标控制价/发包工程预算（标底）

□参与审查经济标   □参与合同谈判，协助起草合同文本

□其它

工程施工阶段

□分析合同价款（投标报价/发包工程预算），确定工程造价控制目标，编制资金使用计划       □审核工程计量与价款支付        □审核工程索赔与签证费用

□审核工程价款调整     □业主分包的专业工程招标咨询，材料设备询价

□分析工程投资偏差，调整工程造价控制目标      □其它

工程竣工阶段

□编制工程竣工结算书    □审核工程竣工结算     □其它

2.2 造价咨询其它业务

□工程造价鉴定及仲裁咨询      □编制工程造价计价依据

□提供工程造价信息服务        □其它

第四条  实施工程竣工结算阶段审核咨询业务要求：

（1）根据工程合同相应的建设工程法律、法规、标准规范及计价表、招投标文件、施工图纸、现场发生的各项有效证明等，审核工程造价；

（2）现场踏勘、计量复核；

（3）工程量、工程要素价格及各类项目费用审核确定；

（4）编制工程造价审核报告；

（5）一般情况下送审造价100万元以下（含100万）项目，两个月内应完成审计工作，送审造价大于100万元应在三个月内完成工作。如遇特殊情况，不能按时完成审计工作的，需由咨询单位写明原由给街道审计所，经双方协商后再根据实际情况商定完成时间。审计过程中确实需要进一步完善或补充的资料，须由参建各方签署意见后报送审计所，未经审计所同意咨询单位不得接受任何单位提供的与审计所委托项目相关的资料。

第五条 双方约定的委托人应提供的建设工程造价咨询材料及提供时间：

地质勘察报告、批复的初步设计及概算、工程设计施工图、竣工图、工程结算资料等；

第六条 委托人应在 3 日内对咨询人书面提交并要求做出答复的事宜做出书面答复。

第七条 委托人授权             为本咨询业务的代表，负责与咨询人联系。

第八条 咨询人在其责任期内如果因自身原因给委托方造成经济损失时，同意按以下办法承担责任，向委托方支付赔偿金：

赔偿金=直接经济损失　× 酬金比率（扣除税金）。

- 委托人对其提供资料的真实性、完整性和有效性负责，由此造成的咨询人工作的缺陷或失误及额外工作由委托人负责对咨询人进行赔偿。本合同约定的资料完整提供时间

- 为       年      月      日。

第十条 咨询人发生额外工作包括：

□由于委托人提供的图纸等条件资料不全或发生变化，咨询人根据变化的条件资料发生的重复咨询工作；

□实施工程施工阶段造价咨询业务，由于委托人或第三人的原因工程建设周期延长；

□其它。

第十一条　委托人同意按以下的计算方法、支付时间与金额，支付咨询人的正常服务酬金：

1、正常酬金计算方法

按照成交折扣率苏价服〔2014〕383号文标准的（1-优惠率）    %收费。上述费用包含开展工作的全部费用以及供应商派出人员提供服务的所有费用，服务收费只计取基本费、效益收费。当项目复审时初审费用等复审结束后结算审计费用，复审报告最终核减率在3%-5%之间扣除初审单位审计费用的50%，最终核减率在5%以上扣除初审单位全部审计费用。

注:（1）费用采用差额累进法计算；

2、正常酬金支付方式

咨询人提供所完成的审计报告清单，经委托人审核无误后，按照工程项目实际完成工作量于每年年底统一支付。

3、其他约定

3.1合同期内，甲方可能委托部分街道辖区内社区的工程结算审计业务，该部分业务产生的酬金计算方法同本合同约定的酬金计算方法，同时该费用全部由社区自行承担。

3.2甲方委托的审核业务如长期未能出具正式的审核报告，甲方有权收回该业务，同时乙方应无条件返还所有与该业务有关的资料，该项目视为无效业务委托乙方。

附加服务酬金：    如有发生，双方另行订立补充协议

额外服务酬金：    如有发生，双方另行订立补充协议

第十二条　双方同意用  人民币  支付酬金，按    /

汇率计付。

第十三条  咨询人依据造价行业主管部门及国家的有关规定及要求开展造价咨询工作，咨询质量满足委托人及行业主管的要求。咨询人提交的咨询成果报告须文字清晰整齐，有较强的可复查性。

第十四条  建设工程造价咨询合同在履行过程中发生争议，委托人与咨询人应及时协商解决；如未能达成一致，可提交有关主管部门调解；协商或调解不成的，按下列第   2   种方式解决：

1、提交  /  仲裁委员会仲裁；

2、依法向委托人所在地人民法院起诉。

附加协议条款：

竣工阶段：工程竣工后，由建设单位将施工单位整理、编制的竣工结算资料提交至街道审计所，在提交前建设单位应组织人员对资料的真实性、完整性做相应复核，避免虚假资料给审计工作带来干扰，影响结算审计的效率和正确性。

审计工作流程

1、审计项目委托：凡在本方案管理范围内的建设项目，由其建设单位或负责部门准备齐资料经相关领导审批后，提交审计资料，办理相应手续。

2、资料交接：收到咨询任务的咨询单位应在约定的时间内到街道审计所或其指定的部门接受任务资料，任务结束后将资料退还审计所或其指定的部门，双方交接代表签字。审计过程中，未经审计所同意，咨询单位不得把资料出借给任何单位使用或复印。

3、审计工作实施

各咨询单位应安排固定的负责人与街道审计所对接，及时汇报审计进展情况。收到审计资料后应及时检查资料的完整情况，对明显缺乏的必备资料，应在收到资料一周内向审计所提出完善资料要求。

咨询单位及时开展审计工作，一般情况下送审造价100万元以下（含100万）项目，两个月内应完成审计工作，送审造价大于100万元应在三个月内完成工作。如遇特殊情况，不能按时完成审计工作的，需由咨询单位写明原由给街道审计所，经双方协商后再根据实际情况商定完成时间。审计过程中确实需要进一步完善或补充的资料，须由参建各方签署意见后报送审计所，未经审计所同意咨询单位不得接受任何单位提供的与审计所委托项目相关的资料。

4、对于复审的项目

咨询单位应严格执行复核制度，确保审计质量。审计所有权再委托其它咨询单位复审，如因初审单位原因导致某项目复审核减率超过3%不超过5%时，初审咨询单位审计费减半，如超过5%时初审咨询单位审计费全免。

保密要求

咨询单位应学习了解有关保密规章制度，在参与江宁区湖熟街道办事处组织实施的政府投资工程项目竣工决算（结算）审计等项目全过程中，以及项目结束后的一年脱密期内，认真遵守国家保密法律、法规和规章制度；认真遵守保密规章制度，履行保密义务，自愿接受保密审查；不违规记录、存储、复制国家秘密、工作秘密、商业秘密信息，不违规留存国家秘密、工作秘密、商业秘密载体；不以任何方式泄露（含本人家属）所接触和知悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密，未经街道批准，不擅自发表涉及未公开的与项目内容有关的文章、著述，不擅自接受媒体采访。

如违反上述承诺，咨询单位无条件接受江宁区湖熟街道办事处解除外聘合同约定，造成被审计单位或者个人的合法权益受到损害的，依法承担赔偿责任；构成犯罪的，依法承担刑事责任。

考核机制

每年 7月底前（一个合同周期），湖熟街道审计所对上年度中介机构工作质量考评情况进行汇总排名，考评内容包括中介机构组织管理、审计质量、职业道德等，具体参见《项目审计服务工作考核标准及评分细则》，排在前三名中介机构，在同等条件下优先委派。

入库中介机构发生下列情况的，湖熟街道有权将其从合作单位中除名：

（1）被聘用机构考评结果排名不合格（＜60分不含60分）累计达两次的；

（2）两次拒绝提供中介服务的；

（3）因自身原因不能履行投标承诺的。

附件1：

| 项目审计服务工作考核标准及评分细则 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 中介机构名称： |  |  |  |
| 序号 | 考核内容 | 分值 | 评 分 细 则 |
| 一 | 组织管理 | 25 |  |
| 1 | 接收审计任务后，要保证审计人员满足任务需求且及时到位 | 5 | 跟踪审计项目的人员配备及每周到岗天数需满足咨询合同的要求。发现人员数量及到岗情况不满足要求时，发现一次扣2分；结算审计项目要配备与该项目相适应的审计人员，如因审计人员数量不足，影响审计进度或质量的，发现一次扣2分。 |
| 2 | 送审资料保管及归还完整、及时、完好 | 10 | 如出现送审资料遗失，不全等情况，发现一次扣5分。 |
| 3 | 如无特殊情况，是否按期完成审计任务 | 10 | 如无特殊情况，审计周期需满足要求，因咨询单位原因造成审计进度拖延逾期的，发现一次扣5分。 |
| 二 | 审计质量 | 55 |  |
| 1 | 严格遵守国家的相关法律、法规、规章制度及行业执业规范 | 5 | 违反相关规定及行业执业规范的每发现一次扣5分。 |
| 2 | 跟踪审计项目需每月将跟踪月报报审计所，跟踪审计项目结束后将跟踪审计报告及时报审计所 | 10 | 对跟踪审计月报、跟踪审计报告发现明显的（如大小写不对应等）格式与质量问题，每发现一次扣5分。不及时报送月报和跟踪审计报告的，每发现一次扣5分。 |
| 3 | 结算项目要及时现场踏勘、留存影像资料且留存现场测量记录 | 15 | 结算审计不踏勘现场的，发现一次扣5分。无特殊情况，没有留存影像资料、没现场测量记录的，发现一次扣5分。 |
| 4 | 结算审计报告应内容真实、准确，符合规范 | 5 | 对结算审计报告发现明显的（如大小写不对应等）格式与质量问题，每发现一次扣5分。 |
| 5 | 咨询单位应确保审计成果的质量 | 20 | 咨询单位的审核成果经（审计所或二审单位）复核超过3%扣5分，超过5%扣10分。 |
| 三 | 职业道德 | 20 |  |
| 1 | 严守审计纪律、保守审计秘密 | 5 | 泄露与审计任务相关的保密资料，一经发现扣5分。 |
| 3 | 审计过程中服从委托方的全程监督指导 | 5 | 不服从指导、不接受监督的每发生一次扣5分。 |
| 5 | 与被审计单位或审计事项有厉害关系回避要求执行情况 | 5 | 与被审计单位或审计事项有厉害关系未主动申请回避的扣5分。 |
| 6 | 其他徇私舞弊、玩忽职守行为 | 5 | 一经发现扣5分。 |
|  | 总 分 | 100 |  |

附件2：

社会中介服务机构及人员保密承诺书

审计项目名称：

本单位及参与人员了解有关保密法规制度和本街道的保密规章制度，在参加项目审计、审核和调查全过程中以及项目结束后的脱密期内，知悉应当承担的保密义务和法律责任。本单位庄重承诺并自愿签订本承诺书：

一、认真遵守国家保密法律、法规和规章制度，认真遵守保密规章制度，履行保密义务；

二、不提供虚假个人信息，自愿接受保密审查；

三、不违规记录、存储、复制国家秘密、工作秘密、商业秘密信息，不违规留存国家秘密、工作秘密、商业秘密载体；

四、不以任何方式泄露（含本人家属）所接触和知悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密；

五、未经本街道批准，不擅自发表涉及未公开的与项目内容有关的文章、著述，不擅自接受媒体采访。

六、本单位对参与该项目审计工作的人员尽到教育管理的义务。

违反上述承诺，本单位及参与人员无条件接受本街道的处理，造成被审计单位或者个人的合法权益受到损害的，依法承担赔偿责任；构成犯罪的，依法承担刑事责任。

七、派出的审计人员满足造价咨询工作要求，且具有同类项目的审计经验；保证审计人员在本项目服务过程中的完整性和连续性，未经委托人确认，不得更换人员。对无法胜任工作的人员，委托人有权要求更换。

社会中介服务机构签章：                  法定代表人签字：

参与审计工作人员签字：

年   月   日

- 第六章 响应文件格式

正本（副本）

湖熟街道2025-2026年度零星工程造价咨询服务项目

JSZC-320115-NJMT-C2025-0013

响应文件

采购包号：

供 应 商：	（单位公章） 联 系 人：

联系方式：

单位地址：

年	月	日

- 一、磋商申请及声明

磋商申请及声明

致：南京市江宁区人民政府湖熟街道办事处

根据贵方        号采购文件，正式授权下述签字人           (姓名和职务)代表              （供应商名称），提交采购包号：        响应文件并参加磋商。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1.按磋商需求的磋商报价为：江苏省建设工程造价咨询服务收费标准(苏价服（2014）383号)下浮（优惠率）        %。服务期：         日历天，项目负责人：              。

2.我们完全理解贵方不一定要接受最低报价的磋商或收到的任何磋商。

3.我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。

4.我们同意从规定的磋商日期起遵循本磋商文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能要求的与磋商有关的任何证据或资料。

6.一旦我方成交，我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同，并保证于承诺的时间完成货物的启动、调试等服务，交付采购人验收、使用。

7.我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，若有下列情形之一的，将被处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3）与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（4）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）在采购过程中与采购人进行协商磋商的；

（6）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

8.与本磋商有关的正式通讯地址为：

供应商名称（盖章）：

地址：

联系电话：

供应商法定代表人（签字或盖章）：

日期：   年   月   日

- 二、法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

南京市江宁区人民政府湖熟街道办事处：

本授权书声明：注册于        （供应商注册地址）的        （供应商名称）法定代表人         （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的      （授权代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的项目编号：                号，项目名称          ，采购包号          ，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于     年    月    日签字生效，特此声明。

附：法人及授权委托人身份证加盖公章。

供应商名称（盖章）:

日    期：       年    月    日

- 三、磋商报价（第一轮）

磋商报价（第一轮）

项目编号：JSZC-320115-NJMT-C2025-0013

项目名称：湖熟街道2025-2026年度零星工程造价咨询服务项目

采购包号：

| 磋商报价 | 按照江苏省建设工程造价咨询服务收费标准(苏价服（2014）383号)下浮（优惠率） % |
| --- | --- |
| 项目负责人 |  |
| 服务期 |  |
| 是否小微企业 | 是 否 |
| 其它 | （如有优惠条件须在此注明） |

供应商名称（盖章）:

日    期：       年    月    日

说明:

1、采购人对每一项货物和服务仅接受一个价格，不得填报有选择性报价方案。若有优惠条款须注明，但不得影响报价，影响产品整体功能。

2、磋商报价是磋商文件所确定的采购范围内的全部货物或服务的价格体现。磋商报价：包括但不限于人员劳资、交通费、风险评估费等，应包括供应商为完成任务所承担的全部费用、利润、税金、政策性文件规定及及合同包含内的所有风险、责任等各项应有费用，不论其在采购文件中是否有提及。响应供应商应根据上述因素自行考虑磋商报价。

- 四、资格证明文件

资格证明文件（参考）

1.磋商公告二（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的证明材料

2.磋商公告二（三）本项目的特定资格要求证明材料（如有要求）

3.南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书

4.投标人认为有必要有其他证明文件

供应商（盖章）：

日  期：     年  月  日

- 五、供应商基本情况说明

供应商基本情况说明

要求尽可能简短精炼。

（一）名称及有关情况：

（1）名称：

（2）地址：　　　　　　　　　传真/电话：　　　　　邮编：

（3）成立或注册日期：

（4）法人代表姓名：

（5）开户银行名称及地址：

（6）供应商在南京地区的代表姓名和地址邮编、传真、电话

（二）供应商简介：主要包括以下内容

（1）企业发展简史

（2）企业获得的荣誉、受过的违规处罚情况等

（三）供应商认为需要说明的其它情况

供应商（盖章）：

日  期：   年  月  日

- 六、技术要求

服务方案（格式自拟）

供应商（盖章）：

日期：   年   月  日

- 七、项目组成员一览表

项目组成员一览表

| 项目名称：湖熟街道2025-2026年度零星工程造价咨询服务项目 |  |  |  | 项目编号：JSZC-320115-NJMT-C2025-0013 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购包号： |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 岗位 | 证书类型 | 证书号 | 备 注 |

供应商（盖章）：

日期：   年   月   日

备注栏，可填写该人员擅长的工种，附相关证件加盖公章。

- 八、无重大违法记录声明格式

无重大违法记录声明

南京市江宁区人民政府湖熟街道办事处 ：

我单位       （供应商名称）郑重声明：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中         （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

供应商（盖章）：

日  期：    年   月   日

- 九、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：             。

主要专业技术能力有：           。

供应商（盖章）：

日    期：    年    月   日

- 十、服务承诺书

服务承诺书

我公司就项目编号为“JSZC-320115-NJMT-C2025-0013”的湖熟街道2025-2026年度零星工程造价咨询服务项目，采购包号：      ，质量保证及服务承诺如下：

（其他服务承诺供应商自拟）

供应商（盖章）：

日  期：    年   月  日

- 十一、中小企业声明函

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为        （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为         （请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加        单位的         项目，采购包号：        ，采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（盖章）：

日期：    年   月  日

- 十二、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为      （符合/不符合）条件的残疾人福利性单位，且本单位参加      单位的     项目，采购包号：      采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（盖章）：

日    期：    年    月   日

- 十三：技术条款偏离表格式

技术条款偏离表

| 项目编号：JSZC-320115-NJMT-C2025-0013 项目名称：湖熟街道2025-2026年度零星工程造价咨询服务项目 采购包号： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购文件的技术条款 | 响应文件中响应条款 | 符合/正偏离/负偏离 | 备注 |
| 1 | ......... |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

请按实际相应填写，如未填写或未提供视为未响应。

我方承诺，除上表所列响应内容外，我方完全响应本次招标文件技术条款要求。

供应商名称：（盖章）

日    期：    年    月   日

说明：如果行数不够，请自行增加。

- 十四：商务条款偏离表格式

商务条款偏离表

| 项目编号：JSZC-320115-NJMT-C2025-0013 项目名称：湖熟街道2025-2026年度零星工程造价咨询服务项目 采购包号： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购文件的商务条款 | 响应文件中响应条款 | 符合/正偏离/负偏离 | 备注 |
| 1 | 磋商申请及声明 |  |  |  |
| 2 | 法定代表人授权委托书 |  |  |  |
| 3 | 磋商报价汇总表 |  |  |  |
| 4 | ...... |  |  |  |

请按实际相应填写，如未填写或未提供视为未响应。

我方承诺，除上表所列内容外，我方完全响应招标文件商务条款要求。

供应商名称：（盖章）

日    期：    年    月   日

说明：如果行数不够，请自行增加。

- 十五、南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书（附件）

| 南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书（附件） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| （仅为示范格式，直接填写无效，需至“南京政府采购供应商诚信档案管理系统”在线打印） |  |  |  |
| 单位名称 |  | 统一社会信用代码 |  |
| 法定代表人 |  | 联系人 |  |
| 联系地址 |  | 联系电话 |  |
| 诚信档案记录情况 |  |  |  |
| 信用承诺 | 信用承诺： 我公司自愿参加贵中心（公司）组织的本次采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我们郑重承诺，本公司符合《政府采购法》第二十二条规定的条件，包括：①具有独立承担民事责任的能力；②具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；③有履行合同所必需的设备和专业技术能力；④有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；⑤参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；⑥符合法律、行政法规和采购文件规定的其他条件。如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿承担一切法律责任，接受各级政府采购监管部门和有权机关的审查和处罚。 供应商名称（盖章）： 法定代表人（签字）： 二〇 年 月 日 |  |  |

注：1、供应商在中标（成交）后，应按采购文件要求，将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标（成交）通知书。

2、供应商对信用承诺内容真实性、合法性、有效性负责。如做出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。经调查核实后，按照《政府采购法》第七十七条规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监管部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

★3、本承诺书打印时间须在本项目招标公告发布至投标截止时间内。

# 十六、业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 项目类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- 十七、其他