江宁高新区桥梁检测项目

（2025-2026年度）

招标文件

项目编号：JSZC-320115-JCEC-G2025-0416

（服务类项目，非专门面向中小企业）

采购人：南京江宁高新技术产业开发区管理委员会

采购代理机构：江苏省设备成套股份有限公司

2025年9月

目录

第一章 招标公告	2

第二章 投标人须知	6

第三章 评标标准	20

第四章 采购需求	23

第五章 合同主要条款及格式	37

第六章 投标文件格式及附件	43

# 招标公告

项目概况

江宁高新区桥梁检测项目（2025-2026年度）的潜在投标人应在江苏政府采购网获取采购文件，并于2025年9月23日14点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.1项目编号：JSZC-320115-JCEC-G2025-0416

1.2项目名称：江宁高新区桥梁检测项目（2025-2026年度）

1.3预算金额：人民币80万元

1.4最高限价：人民币80万元

1.5采购需求：目前江宁高新区共计57座桥梁。本项目定期检测应分为常规定期检测和结构定期检测。具体要求详见第四章采购需求（注：本次57座桥梁数据信息仅供参考，具体详细参数需投标人自行前往现场勘探）。

1.6行业划分：其他未列明行业。

1.7合同履行期限：自合同签订，并正式开展工作起1年。

1.8本项目非专门面向中小企业（或监狱企业或残疾人福利性单位）采购。

1.9本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

2.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照；供应商为自然人的，提供其身份证）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2024年度的财务报表，或投标截止时间前六个月内银行出具的资信证明）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（供应商根据履行采购项目合同需要，提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前半年内至少一个月：缴纳税收的凭证；缴纳社会保险的凭据），依法享受免缴、缓缴的，提供证明材料；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺书）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件：无。

2.2落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

2.3采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件，并提供符合特殊要求的证明材料或者情况说明：

（1）投标人须具有交通运输主管部门颁发的公路工程试验检测综合乙级及以上资质或公路工程质量检测乙级及以上资质或公路工程桥梁隧道工程专项试验检测资质或公路工程桥梁隧道工程专项质量检测资质（提供有效复印件加投标人盖公章）。

2.4提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》网站在线打印，法定代表人签字并盖单位公章。

2.5 拒绝下述供应商参加本次招标活动：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目的采购活动。

（3）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、获取招标文件

3.1时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

3.2地点：江苏政府采购网。

3.3方式：网上下载

3.4售价:0.00元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

4.1提交投标文件截止时间、开标时间：2025年9月23日14点30分（北京时间）

4.2提交投标文件地点：江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）（以下简称“苏采云”）（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）

4.3开标地点：“苏采云”网上开标大厅。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

6.1本项目在 南京公共采购信息网、江苏政府采购网、中国政府采购网网站发布公告。

6.2勘察现场：无。

6.3供应商通过“苏采云”（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章的，详见苏采云官网首页“新CA办理指南”。供应商通过苏采云官网首页进行供应商注册及CA绑定。CA登录后，供应商按《苏采云系统供应商操作手册》进行操作。

操作手册下载地址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html

首次登录“苏采云”系统的新用户，登录网址后，点击“用户注册”--“新CA办理指南”--获取CA后绑定、登录系统--采购项目参与--下载采购文件（文件后缀名为“.kedt”）。

“苏采云”南京地区客服热线025-83633744、025-83633743。

有关本次招标的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）更正公告。

6.4政府采购信用承诺

根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定，参加南京地区采购活动的供应商，应以书面形式向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。供应商应尽早做好承诺工作，点击“南京公共采购信息网”首页（https://njgc.jfh.com/）‘南京市政府采购供应商诚信档案’系统链接打开系统页面（http://180.101.238.212:8280/hodeframe2018_cxda/index.action;jsessionid=769BA9C8E1729422E7173B991C8EC1E5）登录（未注册的供应商应先点击‘供应商注册点这里’并按要求完成注册），然后在“信用记录”模块页面点击“信用记录打印”下载本单位《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，由法定代表人签字并盖单位公章，随响应文件一并递交。

在政府采购资格审查环节，供应商只需提供书面《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，即可替代以下证明材料：

（1）符合国家相关规定的财务状况报告；

（2）依法缴纳税收的证明材料；

（3）依法缴纳社会保障资金的证明材料；

（4）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；

（6）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。

供应商在中标（成交）后，应按采购文件要求，将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标（成交）通知书。

供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺：

（1）供应商被列入严重失信主体名单；

（2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

7.1采购人信息

名称：南京江宁高新技术产业开发区管理委员会

联系人：孙先生

联系方式：18915956958

地址：江苏省南京市江宁区诚信大道2211号

7.2采购代理机构信息

名称：江苏省设备成套股份有限公司

联系人：赵娴宇 唐大维

电子邮箱：zhaoxy@jcec.cn

联系方式：025-83325825  025-86639285

地址：江苏省南京市鼓楼区清江南路18号鼓楼创新广场D栋10楼1001室

7.3项目联系方式

联系人：赵娴宇 唐大维

电话：025-83325825  025-86639285

# 投标人须知

一、总 则

1、适用法律

1.1本次招标，适用《中华人民共和国政府采购法》（以下简称政府采购法）《中华人民共和国政府采购法实施条例》（以下简称政府采购法实施条例）《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件。

2、定义

2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“投标人（供应商）”是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.3“采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构，集中采购机构以外的采购代理机构，是从事采购代理业务的社会中介机构。

2.4“货物和服务”指本招标文件中所述产品及相关服务。

2.5“用户或使用单位”是指使用货物，接受服务的单位。

3、政策功能

3.1政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定的，享受中小企业扶持政策。中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（格式见第六章），否则不得享受相关中小企业扶持政策。（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发<统计上大中小微型企业划分办法（2017）>的通知》国统2017〕213号）。

3.2政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

3.3政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3.4政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。拟采购产品属于节能产品品目清单规定必须强制采购的，实行强制采购。拟采购产品属于节能产品、环境标志产品品目清单规定优先采购的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，实行优先采购，优先采购的评审标准详见本招标文件第三章。参加政府采购活动的节能产品、环境标志产品投标人应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。

3.5强制采购信息安全产品。参加政府采购活动的信息安全产品投标人应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由国家信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。

3.6进口产品政策

（1）除招标公告载明接受进口产品参加外，不允许进口产品参加。进口产品认定依照《财政部关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）的规定。

（2）允许进口产品参加的，满足需求的国内产品可以参加。

（3）允许进口产品参加的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品。

3.7未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

二、招标文件构成

4、招标文件组成

4.1招标文件包括以下主要内容：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标标准；

（4）采购需求；

（5）合同主要条款及格式；

（6）投标文件格式及附件。

如标书制作工具中格式和内容与“南京公共采购信息网/江苏政府采购网/中国政府采购网”发布的招标文件不一致的，以上述网站发布的招标文件为准。

4.2招标的最小单位是标包。招标货物（服务）数量及技术要求中未分标包的，投标人对要求提供的货物和服务不得部分投标；招标货物（服务）数量及技术要求中已经分标包的，可以以标包为单位投标。

4.3 采购代理机构如果要求投标人按照招标文件规定提交备选投标方案的，投标人可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。

4.4招标文件中要求的产品品牌或型号，是采购人根据项目所要实现的功能推荐的品牌或型号，仅供投标人参考，并不是限制条件。

5、招标文件的澄清或者修改

5.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

5.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

5.3 投标人应在提交投标文件截止时间前，关注原公告媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交投标文件，并承担由此产生的相应责任。

三、投标文件的编制

6、投标文件的语言、计量单位、货币和编制

6.1投标人提交的投标文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

6.2投标人所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

6.3投标人应用人民币报价。投标产品如果是进口产品的，应提供人民币与外币之间的汇率。

6.4投标文件应按照招标文件的规定编写并制作目录。

6.5投标人应在投标文件中写清相应的项目编号、项目名称、投标人全称、地址、电话、传真等。

6.6投标人根据招标文件载明的标的采购项目实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。

- 联合体投标（本项目不接受）

7.1 两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购。

7.2 联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的投标人确定资质等级。

7.3 联合体各方之间应当签订联合体协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合体协议连同投标文件一同提交。

7.4 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

8、投标文件的组成

8.1投标人应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在《商务条款偏离表》和《采购需求偏离表》等处逐条标明满足与否。对带星号（“★”）的技术条款必须在投标文件中提供技术支持资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等），未提供技术支持资料的，视为未对招标文件实质性要求作出响应，评审时不予认可。

8.2 投标文件由商务、技术、价格以及其他部分内容组成。投标文件目录及有关格式按招标文件“第六章 投标文件格式及附件”的要求编制。

9、投标文件的商务内容

9.1商务部分内容是证明投标人有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求，包括但不限于下列文件（（1）-（5）所述材料不得有缺失或提供不全或不满足招标文件的实质性要求）：

（1）投标函（投标申请及声明）（格式见第六章）；

（2）法人授权书（格式见第六章）；

（3）投标人资格资信证明文件：

  - 第一章招标公告中 2.1《中华人民共和国政府采购法》规定的资格条件证明文件；

  - 第一章招标公告中 2.2落实政府采购政策需满足的资格要求；

  - 第一章招标公告中 2.3 采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件证明文件。

（4）开标一览表及附表（格式见第六章）；

（5）《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》；

（6）《商务条款偏离表》；

（7）第三章评标标准中对应的所需证明材料（如有自行添加）；

（8）要求采购人提供的配合（如有自拟并自行添加）；

（9）其他（投标人认为有必要提供的声明和文件，如有，自行拟定并添加）。

10、投标文件的技术内容

技术部分内容是证明投标人提供的货物和服务是合格的、并符合招标文件要求的证明文件，以及对货物和服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸、数据或其他证明文件等。提供的货物和服务如与招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。包括但不限于下列文件：

（1）技术说明或服务方案；

（2）《采购需求偏离表》；

（3）服务承诺；

（4）投标人拟投入本项目的设备、人员情况一览表；

（5）投标人认为需要提供的其他技术资料。

11、投标文件的价格内容

11.1价格部分内容是对采购标的价格构成的说明，招标文件如无特别说明，每一项货物及服务仅接受一个价格。

11.2报价应包含为履行本项目合同项下所有义务的全部含税费用，采购人不再支付任何其他费用。

11.3投标人的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

11.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

11.5 投标人应在《开标一览表》《分项报价表》等标明投标货物和服务的单价、总价以及分项报价等。

11.6 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标报价明细表中的投标总报价一致，如不一致不作为无效投标处理，评标时以开标一览表中价格为准。

11.7本项目预算为：详见第一章。

12、投标文件的其他部分

12.1 其他部分由投标人根据编制投标文件需要提供的其他相关文件组成。

12.2 如标书制作工具中格式和内容与“南京公共采购信息网、江苏政府采购网、中国政府采购网”发布的采购文件不一致，以上述网站发布的采购文件为准。

13、投标保证金（本项目无需缴纳投标保证金）

14、投标有效期

14.1 自开标之日起90天内投标有效，投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

14.2 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购代理机构可要求投标人同意延长投标有效期，这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝这种要求，并且不影响投标保证金的退还。接受延长投标有效期的投标人将不会要求和允许修正其投标，而只会被要求相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，有关投标保证金的退还规定在延长了的有效期内继续有效。

15、投标文件签署

15.1 投标文件应按照招标文件要求加盖电子公章，否则视为无效投标。

16、投标费用

16.1 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论招标结果如何，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

16.2 招标代理服务费：本次招标，各中标人参照《招标代理服务费管理暂行办法》（国家发展计划委员会计价格【2002】1980号）代理服务招标收费基准费率计算（不足捌仟按照捌仟元整计取），在领取中标通知书前向采购代理机构支付招标服务费。本项费用无需在投标报价表中单列。

16.3开标公证费：无。

四、投标文件的递交

17、投标文件的递交

17.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。招标代理机构拒绝接收提交投标文件截止时间后上传的任何电子投标文件。

18、投标文件的解密

18.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。

18.3 投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件解密不成功的，做无效投标处理。

19、投标文件的修改和撤回

19.1投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

19.2 投标截止时间之后，投标文件不得撤回；如撤回，投标保证金不予退还。

20、诚实信用

20.1投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

20.2在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

五、开标、评标与定标

21、开标

21.1 代理机构在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。“苏采云”系统公布各投标人名称和投标价格。

21.2 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.3投标人不足3家的，不得开标。

21.4 投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，“苏采云”系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

21.5公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人依法报财政部门批准，经批准后，可变更为其他采购方式采购。

22、评标

22.1 评标委员会

22.1.1评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（一）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（二）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（三）对投标文件进行比较和评价；

（四）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（五）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

22.1.2 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，独立开展评审工作。

22.2  评标程序

22.2.1 投标文件的资格性检查。公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

22.2.2投标文件的符合性审查。评标委员会对通过资格性检查的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。投标文件有下列情况之一的，在符合性检查时按照无效投标处理：

（1）投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的；

（2）投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的；

（3）同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的；

（4）投标文件未按照招标文件要求加盖电子公章的；

（5）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（6）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（7）投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其他实质性要求的；

（8）现行法律、法规、规章和招标文件规定的其他无效情形。

22.2.2.1 实质性要求是指本招标文件中用带星号（“★”）、“必须”或“应（应当）”等其他文字说明的商务和技术要求。

22.2.2.2未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将通过“苏采云”系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。

22.2.2.3有下列情形之一的予以废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因苏采云系统故障造成开标不成功的；

（5）因重大变故，采购任务取消的。

（6）投标人以明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且不能证明其报价合理性的。

22.2.3澄清有关问题。

22.2.3.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

22.2.3.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

22.2.3.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的，投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

22.2.3.4投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，并由评标委员会通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

2.2.3.5投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评委会联系。

22.2.3.6评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

22.2.4比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

22.3 评标方法和标准

22.3.1评标方法分为最低评标价法和综合评分法。本次招标的评标方法和标准，详见本招标文件第三章。

22.3.2最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

采用最低评标价法评标时，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对投标人的投标价格进行任何调整。

22.3.3综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

评审因素，包括价格、技术、商务等。

评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。

评标总得分＝F1×A1＋F2×A2＋……＋Fn×An

F1、F2……Fn分别为各项评审因素的得分；

A1、A2、……An 分别为各项评审因素所占的权重(A1＋A2＋……＋An＝1)。

因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

22.4 评标委员会启动异常低价投标审查的情形和具体要求

22.4.1评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

（1）投标报价低于招标项目预算50%的，即投标报价<招标项目预算×50%；

（2）投标报价低于招标项目最高限价45%的，即投标报价<招标项目最高限价×45% ；

（3）评标委员会认定的投标人报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

22.4.2 启动异常低价投标审查后，评标委员会应当要求相关投标人在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标价格作出解释，由评标委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对投标人报价合理性进行判断。投标人不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

23、确定中标人

23.1 采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

23.2采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

23.3 中标人确定后，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，中标公告期为1个工作日，公告的同时向中标人发出中标通知书。中标人可在中标结果公告届满之日起三十日内,登录苏采云系统下载。

因系统存储空间有限，中标结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《中标通知书》服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

23.4 中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

23.5 所有投标文件不论中标与否，均不退回。

24、编写评标报告

24.1评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

25、评标过程的保密性

25.1 采购人和采购代理机构将采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。

25.2 任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。

25.3 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料等，均不向投标人及与评标无关的其他人员透露。

六、签订合同

26、签订合同

26.1采购人与中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

26.2除继续履行将损害国家利益和社会公众利益的，政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。放弃或拒绝签订合同的，中标人不得参加对该项目重新开展的采购活动，投标保证金不予退还，不收取投标保证金的项目，中标人应向采购人支付采购人为招标所发生的相关费用，由财政部门列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。

26.3采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

26.4中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

26.5 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

26.6 采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。

七、质疑和投诉

27、质疑

27.1供应商对招标活动事项有疑问的，可以向采购代理机构提出询问，采购代理机构将依法作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

27.2提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

27.3供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件送达采购人或采购代理机构。

供应商应知其权益受到损害之日，是指：对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起七个工作日内提出；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

27.4 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求（具体条款）；

（四）事实依据（具体条款）；

（五）必要的法律依据（具体条款）；

（六）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

质疑函应当使用中文。相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。

27.5质疑函应当现场提交至采购代理机构联系人处，提交时应出示有效身份证明。未按上述要求提交质疑函的，质疑不予受理。

27.6 投标人不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。投标人或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

27.7采购代理机构在收到投标人的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面或在网站公告形式通知质疑投标人和其他有关投标人，答复的内容不涉及商业秘密。

任何单位和个人对代理机构在招标采购活动中的违法行为，有权控告和检举，联系电话：025-86636139（采购代理机构质量管理部门）、025-86636853（采购代理机构纪检监察部门）。

28、投诉

28.1质疑供应商对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

28.2供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

28.3投诉人对政府采购监督管理部门的投诉处理决定不服或者政府采购监督管理部门逾期未作处理的，可以依法申请行政复议或者向人民法院提起行政诉讼。

28.4 投诉人有下列行为之一的，属于严重失信行为，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其一至三年内参加政府采购活动。

（1）投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的；

（2）采用捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料等方式进行虚假、恶意投诉。

证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

29、其他

29.1本项目根据江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知（苏财购〔2023〕65号）规定，执行绿色采购需求标准。

# 评标标准

本项目采用综合评分法，评分统计方法采用百分制（满分100分），将全部评委评分直接进行算术平均，小数点后保留2位。按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，由评标委员会确定中标人。

| 序号 | 评分因素 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 20分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×20（小数点保留两位） | 20 |
| 2.1 | 服务方案 45分 | 评委根据投标人对本项目所涉及桥梁的踏勘、原始资料的调查、收集及整理的情况进行评审： （1）经过踏勘、资料收集详细，得6分； （2）资料收集基本完整，得4分； （3）资料收集不全或对项目所涉及桥梁掌握情况有误，得4分； （4）未提供不得分。 | 6 |
| 2.2 |  | 根据投标人依据对本项目的掌握情况所提供的服务大纲和工作计划进行评审： （1）服务大纲和工作计划完善且科学合理，有较强的针对性，得6分； （2）服务大纲和工作计划虽缺乏针对性，但基本可行，得4分； （3）服务大纲和工作计划不太可行或有缺漏，得2分； （4）未提供不得分。 | 6 |
| 2.3 |  | 根据投标人提供的根据本项目桥梁结构类型和特点，对检测工作的程序、检测内容、方法、检测手段、检测数据分析及最终报告的形式进行评审： （1）检测工作的程序、检测内容、方法、检测手段、检测数据分析及最终报告针对性强，方式方法可行可靠的得9分； （2）检测工作的程序、检测内容、方法、检测手段、检测数据分析及最终报告有针对性，较为可行的得7分； （3）检测工作的程序、检测内容、方法、检测手段、检测数据分析及最终报告有一定针对性，方式方法基本合理的得5分； （4）检测工作的程序、检测内容、方法、检测手段、检测数据分析及最终报告针对性差，方式方法不太可行的得3分； （5）检测工作的程序、检测内容、方法、检测手段、检测数据分析及最终报告有误，或方式方法不可行或有缺漏得1分； （6）未提供不得分。 | 9 |
| 2.4 |  | 根据投标人提供的检测工作服务的目标、保证检测精度的技术措施、检测进度计划及保证检测进度的措施、检测工作质量与服务保证措施、安全生产管理措施等方面进行评审： （1）检测工作服务的目标明确，各项措施完善，针对性较强且合理可行的得9分； （2）检测工作服务的目标明确，各项措施完善，有正对性且较为合理可行的得7分； （3）检测工作服务的目标较为明确，各项措施较为完善可行得5分； （4）检测工作服务的目标较为明确，但各项措施一般得3分； （5）检测工作服务的目标不太明确，或各项措施有缺漏，或可行性差的得1分； （6）未提供不得分。 | 9 |
| 2.5 |  | 根据投标人提供的检测工作的安全生产管理保证措施进行评审： （1）安全生产管理保证措施完整、全面且科学合理，有较强的针对性，得6分； （2）安全生产管理保证措施虽缺乏针对性，但基本可行，得4分； （3）安全生产管理保证措施不太可行或有缺漏，得2分； （4）未提供不得分。 | 6 |
| 2.6 |  | 根据投标人是否能针对桥梁检测项目的难点、重点进行分析，且能提出明确的针对性的措施方法或合理化建议或增值服务进行评审： （1）各类问题分析透彻，措施方法描述详细具有针对性，或提出对采购人有实际意义的建议或增值服务的得9分； （2）各类问题分析透彻，措施方法描述详细但欠缺针对性，提出合理化建议或增值服务的得7分； （3）各类问题分析基本透彻，措施方法或合理化建议或增值服务虽有瑕疵但不影响整体且存在可操作性得5分； （4）各类问题分析不透彻，措施方法或合理化建议或增值服务欠缺、存在实施难度得3分； （5）各类问题分析欠缺，且措施方法或合理化建议或增值服务欠缺、存在实施难度得1分； （6）未提供不得分。 | 9 |
| 3 | 项目团队配备 19分 | 投标人应针对本项目成立项目团队（由项目负责人、技术负责人等相关技术人员构成）： 3.1拟投入项目负责人： （1）具有建设工程系列（专业）高级及以上职称的得3分，具有建设工程系列（专业）工程师职称的得2分，本小项最高得3分。 （2）具有建设工程质量检测人员（桥梁检测）岗位合格证或上岗证的得1分，具有建设工程质量检测人员（钢结构检测）岗位合格证或上岗证的得1分，具有公路水运工程试验检测师证书（桥梁隧道工程）或公路工程检测工程师（桥梁专业）的得1分，本小项最高得3分。 3.2拟投入技术负责人： （1）具有建设工程系列（专业）高级及以上职称的得3分，具有建设工程系列（专业）工程师职称的得2分，本小项最高得3分。 （2）具有建设工程质量检测人员（桥梁检测）岗位合格证或上岗证的得1分，具有建设工程质量检测人员（钢结构检测）岗位合格证或上岗证的得1分，具有注册一级结构工程师证书的得1分，本小项最高得3分。 3.3拟投入安全技术人员（除项目负责人和技术负责人外）： （1）具有有效期内的安全生产考核合格证书，有一个得1.5分，本小项最高得3分。 （2）有安全生产考核合格证书的人员同时具有公路水运工程试验检测师证书（桥梁隧道工程）或公路工程检测工程师（桥梁专业）的得1分/人，本小项最高得2分。 （3）有安全生产考核合格证书的人员同时具有建设工程质量检测人员（桥梁检测）岗位合格证或上岗证的得1分/人，本小项最高得2分。 注：须提供上述人员清单、相关有效证书复印件及近半年（2025年3月-2025年8月）内任意一个月投标人为其缴纳的社保证明复印件并加盖公章。 | 19 |
| 4 | 业绩 10分 | 4.1投标人2022年1月1日以来（以合同签订时间为准）承担过类似市政桥梁检测项目，有一个得2分，最多得6分。 4.2拟投入项目负责人2022年1月1日以来（以合同签订时间为准）承担过类似市政桥梁检测项目，有一个得2分，最高得4分。 注：以上须提供有效的合同有效复印件并加盖公章，合同须能反映项目名称、主要标的物。 | 10 |
| 5.1 | 综合实力 4分 | 投标人为本项目配置桥梁检测车的得1分，配置登高车（20米以上）的得1分，本项最高得2分。 注：设备应为投标人自有或租赁或提供承诺书加盖公章。设如为自有，须提供设备购置发票及车辆行驶证复印件加盖公章；如为租赁，须提供租赁协议及车辆行驶证等有效证明材料复印件加盖公章；如为提供承诺书，应承诺中标后投标人于合同签订后5日内配备相关设备。 | 2 |
| 5.2 |  | 5.2.1投标人具有质量技术监督主管部门颁发的“计量认证证书或检验检测机构资质认定证书”（CMA）的得1分。 注：须提供相关证书复印件并加盖投标人公章。 5.2.2投标人具有中国合格评定国家认可委员会（CNAS）颁发的检验机构认可证书的得1分。 注：须提供相关证书复印件并加盖投标人公章。 | 2 |
| 6 | 服务承诺 2分 | 投标人承诺在服务履约期间可在1小时以内为采购人提供现场技术指导或解决故障服务的得2分，2小时以内的得1分。 注：须提供相关证明材料或承诺书原件（格式自拟，加盖投标人公章）。 | 2 |
| 合计 |  |  | 100 |

说明：

1.所有认证、证明和业绩均以有效清晰的证明文件的复印件为依据，原件备查。

2.小微企业价格扣除

2.1对于专门面向中小企业或小型、微型企业的项目，只面向中小企业或小型、微型企业采购。对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.2大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，如果联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业给予10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

3.监狱和戒毒企业的价格扣除

3.1 本项目对监狱和戒毒企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.2监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

3.3监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

4.残疾人福利性单位的价格扣除

4.1 本项目对残疾人福利性单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

4.2 残疾人福利性单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。

4.3残疾人福利性单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

5. 监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

# 采购需求

一、项目概况

目前江宁高新区共计57座桥梁（详见表1-1），其中，彩虹桥为系杆拱桥、采文路跨宁杭高速桥梁为自锚式悬索桥，这两座桥为Ⅰ类养护桥梁，其他55座桥梁均为Ⅱ-Ⅴ类养护桥梁。依据《城市桥梁养护技术标准》（CJJ99-2017）和《城市桥梁检测与评定技术规范》（CJJ/T 233-2015）的规定，桥梁检查分为经常性检查、定期检查、特殊检查。经常性检查记录应定期整理归档，并提出评价意见。

本项目检测分为常规定期检测和结构定期检测。

本项目常规定期检测分为：（1）桥梁经常性检查为每月一次，检查周期为一年；（2）桥梁常规性检查为每年一次。常规定期检测可根据城市桥梁实际运行状况和结构类型、周边环境等适当增加检测次数。

本项目结构检测：为全面掌握桥梁的技术状况，更加准确地对桥梁现有技术状况进行评估，在严格按照招标文件、《城市桥梁养护技术标准》（CJJ 99-2017）和《城市桥梁检测与评定技术规范》（CJJ/T 233-2015）中定期检查要求进行定期检查、评定之外，现场还要对桥梁实施结构检测项目，主要包括：混凝土裂缝状况、混凝土回弹强度、碳化深度、钢筋保护层厚度、钢筋锈蚀、索力测量、自振频率等。检测内容包括混凝土强度、碳化深度、钢筋保护层厚度、钢筋锈蚀检测、桥面线性等参数，采文路跨宁杭高速桥增加结构自振频率和吊索索力参数。检测报告应以电子文档和书面形式在现场调查完成后及时提供给管理部门。

表1-1 园区桥梁基本信息统计表

| 序号 | 桥梁名称 | 桥长（m） | 桥宽（m） | 面积（㎡） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 彩虹桥 | 190 | 56 | 10640 |  |
| 2 | 竹山南路K1+263桥 | 42 | 30 | 1260 |  |
| 3 | 横岭小区1号桥 | 20 | 13 | 260 |  |
| 4 | 方前大道K0+726.53桥 | 8 | 60 | 480 |  |
| 5 | 方前大道跨解溪河桥 | 150 | 60 | 9000 |  |
| 6 | 方山景观桥 | 64 | 10 | 640 |  |
| 7 | 知行路解溪河桥 | 87 | 30 | 2610 |  |
| 8 | 龙眠大道解溪河桥 | 82 | 60 | 4920 |  |
| 9 | 创业大道桥 | 52 | 29 | 1479 |  |
| 10 | 弘景大道桥（北桥） | 60 | 30 | 1800 |  |
| 11 | 弘景大道桥（南桥） | 60 | 30 | 1800 |  |
| 12 | 玉树路桥 | 60 | 20 | 1200 |  |
| 13 | 格致路桥 | 20 | 40 | 800 |  |
| 14 | 格致路前进河桥 | 46 | 40 | 1840 |  |
| 15 | 南轻工桥 | 13 | 20 | 260 |  |
| 16 | 侯焦路南延桥 | 60 | 26 | 1560 |  |
| 17 | 月华路桥 | 48 | 40 | 1920 |  |
| 18 | 竹山路跨玉带河桥 | 23 | 30 | 690 |  |
| 19 | 南京鑫元机电出口桥 | 25 | 20 | 500 |  |
| 20 | 兴民南路桥 | 23 | 24 | 552 |  |
| 21 | 科宁路桥 | 17 | 30 | 510 |  |
| 22 | 科健路桥 | 16 | 28 | 448 |  |
| 23 | 开源路桥 | 18 | 28 | 504 |  |
| 24 | 恒安嘉园南门桥 | 22 | 24 | 528 |  |
| 25 | 恒安嘉园东门桥 | 20 | 26 | 520 |  |
| 26 | 莱茵达路桥 | 12 | 24 | 288 |  |
| 27 | 兴民路南延桥 | 25 | 25 | 625 |  |
| 28 | 开源路南延桥 | 25 | 25 | 625 |  |
| 29 | 三组团高齿出口桥 | 32 | 24 | 768 |  |
| 30 | 三组团六号路东延路桥 | 32 | 22.5 | 720 |  |
| 31 | 苏博特桥 | 32 | 21 | 672 |  |
| 32 | 三组团五号路东延路桥 | 42 | 22 | 924 |  |
| 33 | 天册路桥 | 32 | 20 | 640 |  |
| 34 | 天景山小区城东路K0+623桥 | 25 | 15 | 375 |  |
| 35 | 天景山城东路跨外港河桥 | 20 | 30 | 600 |  |
| 36 | 市政1号桥 | 20 | 12 | 240 |  |
| 37 | 市政2号桥 | 20 | 12 | 240 |  |
| 38 | 天景山F线K0+952桥 | 20 | 12 | 240 |  |
| 39 | 天景山小区环山路K0+975桥 | 20 | 24 | 480 |  |
| 40 | 四号桥 | 210 | 53 | 11130 |  |
| 41 | 凤鸣路桥 | 20 | 16 | 320 |  |
| 42 | 彤天路桥 | 18 | 43 | 774 |  |
| 43 | 横岭小区2号桥 | 20 | 19 | 380 |  |
| 44 | 丽泽路小桥 | 13 | 36.52 | 474.76 |  |
| 45 | 云梦路小桥 | 13 | 36 | 468 |  |
| 46 | 玥梦路小桥 | 13 | 36 | 468 |  |
| 47 | 采文路跨宁杭高速桥 | 160 | 30 | 4800 |  |
| 48 | 月华路跨宁杭高速桥 | 93 | 30 | 2790 |  |
| 49 | 福英路跨宁杭高速桥 | 132 | 30 | 3960 |  |
| 50 | 杨柳湖景区一号桥 | 20 | 14 | 280 |  |
| 51 | 杨柳湖景区二号桥 | 48 | 14 | 672 |  |
| 52 | 杨柳湖景区三号桥 | 60 | 14 | 840 |  |
| 53 | 杨柳湖景区四号桥 | 60 | 14 | 840 |  |
| 54 | 端拱路桥 | 34.5 | 40.6 | 1368.4 |  |
| 55 | 鼎阳路桥 | 20 | 6 | 120 |  |
| 56 | 文芳路桥 | 13 | 12 | 156 |  |
| 57 | 梅龙河桥 | 39 | 43 | 1677 |  |

注：本次57座桥梁数据信息仅供参考，具体详细参数需投标人自行前往现场勘探。

二、桥梁检测内容

具体检测工作内容为：

1、桥梁经常性检查：根据桥梁结构类型和桥梁日常养护情况，对江宁高新区57座桥梁按养护等级进行桥梁经常性检查，检查频率按《城市桥梁养护技术标准》（CJJ99-2017）的规定进行，57座桥梁检测频次均为：1次/月，检查周期为自合同签订起1年。

本次57座桥梁经常性检查的主要工作内容为：

a、经常性检查应对结构变异、桥梁及桥梁安全保护区域设施工作业情况和桥面系、限载标志、限高标志、交通标志及其他附属设施等状况进行日常巡检。检查城市桥梁各组成结构的完好状态，主要检查内容见下表。

桥梁各组成结构的检查要点

| 组成结构 | 部位 | 检查要点 |
| --- | --- | --- |
| 桥面系及附属结构 | 桥面铺装层 | 平整性及裂缝、坑槽、拥包、车辙、积水、沉陷、碎边、桥头跳车等 |
|  | 伸缩装置 | 连接松动、异常变形、破损、脱落、漏水、阻塞等；是否造成明显跳车 |
|  | 排水设施 | 泄水孔堵塞；排水设施缺损等 |
|  | 人行道铺装 | 裂缝、松动或变形、残缺等 |
|  | 栏杆、防撞墙护栏 | 污秽、破损、缺失、露筋、锈蚀、断裂、松动等 |
|  | 防护网、声屏障 | 锈蚀、缺损、变形、松动等 |
|  | 挡土墙、护坡、调治构造物 | 开裂、破损、塌陷、倾斜等 |
| 上部结构、下部结构 |  | 异常变化、缺陷、变形、沉降、位移等 |
| 人行天桥和人行地下通道的自动扶梯、照明设施及其封闭结构等附属设施 |  | 异常变化、缺陷、积水等 |

b、检查在城市桥梁安全保护区域内的施工作业情况。

c、城市桥梁限载标志及交通标志设施等各类标志完好情况。

d、其他较明显的损坏及不正常现象。

2、桥梁常规性检查：依据《城市桥梁养护技术标准》（CJJ99-2017）和《城市桥梁检测与评定技术规范》（CJJ/T 233-2015）的规定，桥梁常规性检查，检查频率为每年1次。

本次57座桥梁常规性检查的主要工作内容为：桥梁基础数据的收集、桥梁全桥外观检查、桥梁技术状况的评定等。具体内容如下：

1）对照城市桥梁资料卡和设施量年报现场校核城市桥梁的基本数据并应符合《城市桥梁养护技术标准》（CJJ99-2017）附录B和附录C的要求；

2）记录病害状况，实地判断损坏原因，估计维修范围和方案；

3）对难以判断其损坏程度和原因的构件，提出作特殊检测的建议；

4）对损坏严重、危及安全的城市桥梁，提出限载以至暂时限制交通的建议；

5）根据城市桥梁技术状况，确定下次检测的时间。

桥梁常规性检查应包括下列范围：

1）桥面系包括桥面铺装层、桥头搭板、伸缩装置、排水系统、人行道、栏杆或护栏等。

2）上部结构包括主梁、主桁梁、主拱圈、横梁、横向联系、主节点、挂梁、连接件等。

3）下部结构包括支座、盖梁、墩身、台帽、台身、基础、挡土墙、护坡及河床冲刷情况等。

通过对本次桥梁基础数据的研读，本次57座桥梁其中彩虹桥为系杆拱桥，其他桥梁均为梁式桥、预制空心板、变截面连续箱梁等，其中，钢筋混凝土和预应力混凝土板梁桥详细内容如下：

（1）梁端头、底面是否损坏，箱形梁内是否有积水，通风是否良好。

（2）混凝土有无裂缝、渗水、表面风化、剥落、露筋、钢筋锈蚀，有无碱集料反应引起的整体龟裂现象，混凝土表面有无严重碳化。

（3）预应力钢束锚固区段混凝土有无开裂，沿预应力筋的混凝土表面有无纵向裂缝。

（4）梁（板）式结构的跨中、支点及变截面处，悬臂端牛腿或中间铰部位，刚构的固结处和桁架节点部位，混凝土是否开裂、缺损和出现钢筋锈蚀。

（5）装配式梁桥应注意检查联结部位的缺损状况：

①组合梁的桥面板与梁的结合部位及预制桥面板之间的接头处混凝土有无开裂、渗水；

②横向联结构件是否开裂，连接钢板的焊缝有无锈蚀、断裂，边梁有无横移或向外倾斜。

系杆拱桥的检查详细内容如下：

（1）盖梁和横系梁的混凝土有无开裂、剥落、露筋和锈蚀。下承式拱桥的吊杆上下锚固区的混凝土有无开裂、渗水，吊杆锚头附近有无锈蚀现象，外罩是否有裂纹，锚头夹片、楔块是否发生滑移，吊杆钢索有无断丝。采用型钢或钢管混凝土芯的劲性骨架拱桥，混凝土是否沿骨架出现纵向或横向裂缝；

（2）主拱圈拱轴线与竣工值或设计值进行比较；

（3）系杆拱的系杆及吊杆是否开裂，无混凝土包裹或PE护套等防护措施的系杆是否有锈蚀，锚固区是否开裂、渗水、漏油，锚头是否锈蚀等；

（4）吊杆拱桥由纵横梁承受使用荷载，并通过吊杆传递给拱肋，检查纵梁和横梁是否开裂和破损；

（5）钢管混凝土拱桥裸露部分的钢管构件检查是否有扭曲变形、局部损伤，焊缝有无裂纹或脱开，油漆层有无裂纹、起皮、脱落，构件有无锈蚀。同时还应检查管内混凝土是否填充密实；

（6）裂缝的重点检查部位

对于钢管混凝土系杆拱桥，由于我国公路桥梁中采用时间不长，早期设计对吊杆的防护构造处理不够完善，既不能有效防止水的浸入，又不便于进行检查和养护，出现问题较多， 因此对于吊杆检查和系杆拱的系杆检查需要引起特别注意。

①按照梁式桥的要求，检查钢管混凝土拱桥的横梁和纵梁；

②检测裸露部分的钢管构件的变形、损伤，焊缝开裂，油漆层的裂纹、起皮和脱落及锈蚀等；

③吊杆及锚具的检查。

下承式钢管混凝土拱桥一般采用单根或双根竖直式吊杆。由于桥梁长期处于微震状态，必须对吊杆进行经常检查。主要检查内容如下：

a）检查吊杆两端的锚固部位，包括吊杆端部及冷铸锚头、横梁锚固构造、吊杆套管等是否有浸水、锈蚀和开裂、松动等；防护套管油漆是否完好，冷铸锚头有无松动、裂缝或破损；

b）对吊杆的振动进行观察。观察吊杆振动是否明显(特别是在大风时)，减振措施是否损坏失效，防护套是否破坏；当桥上发生6级以上大风后，应检查吊杆有无异常。为了分析吊杆的振动，应记录桥上风力、风速、风向和温度、湿度资料，并进行分析；

c）检查吊杆的防护层有无裂纹、破损、老化和积水，重点检查吊杆端部出口处钢管护套以及钢管护套与PE护套连接处的外观情况。检查吊杆的钢管护套有无松动、油漆脱落、锈蚀，套管顶是否密封，连接处有无渗水、漏水等。若套管破裂，吊杆可能会因雨水的渗入而受到腐蚀；

d）根据外观检查情况，适时抽检吊杆端部及减振器的防水情况和橡胶老化变质情况。

④系杆及防护板的检查

系杆及防护板应注意检查系杆及锚头、防护罩有无锈蚀、外部油漆有无损坏，连接是否松动等。

⑤钢管内混凝土密实度检测的常用方法有敲击法检测管内混凝土密实度。

3、桥梁结构检测：江宁高新区共57座桥梁，本次选取37座桥梁进行结构检测，检测内容包括混凝土强度、碳化深度、钢筋保护层厚度、钢筋锈蚀检测、桥面线性等参数，采文路跨宁杭高速桥增加结构自振频率和吊索索力参数。

表4  结构检测清单

| 序号 | 桥梁名称 | 检测参数 | 单位 | 数量 | 检测说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 竹山南路K1+263桥 | 混凝土强度 | 测区 | 30 | 回弹法；3个构件 |
|  |  | 碳化深度 | 点 | 27 | 3个构件 |
|  |  | 混凝土保护层厚度 | 点 | 36 | 3个构件 |
|  |  | 钢筋锈蚀检测 | 点 | 30 | 1个构件 |
|  |  | 桥面线形 | 点 | 26 | 每跨四分点，共2条 |
| 2 | 横岭小区1号桥 | 混凝土强度 | 测区 | 20 | 回弹法；2个构件 |
|  |  | 碳化深度 | 点 | 18 | 2个构件 |
|  |  | 混凝土保护层厚度 | 点 | 24 | 2个构件 |
|  |  | 钢筋锈蚀检测 | 点 | 30 | 1个构件 |
|  |  | 桥面线形 | 点 | 10 | 每跨四分点，共2条 |
| 3 | 方前大道K0+726.53桥 | 混凝土强度 | 测区 | 40 | 回弹法；4个构件 |
|  |  | 碳化深度 | 点 | 36 | 4个构件 |
|  |  | 混凝土保护层厚度 | 点 | 48 | 4个构件 |
|  |  | 钢筋锈蚀检测 | 点 | 60 | 2个构件 |
|  |  | 桥面线形 | 点 | 10 | 每跨四分点，共2条，两幅机动车道个一条 |
| 4 | 方前大道跨解溪河桥 | 混凝土强度 | 测区 | 60 | 回弹法；6个构件 |
|  |  | 碳化深度 | 点 | 54 | 6个构件 |
|  |  | 混凝土保护层厚度 | 点 | 72 | 6个构件 |
|  |  | 钢筋锈蚀检测 | 点 | 60 | 2个构件 |
|  |  | 桥面线形 | 点 | 50 | 每跨四分点，共2条 |
| 5 | 方山景观桥 | 混凝土强度 | 测区 | 40 | 回弹法；4个构件 |
|  |  | 碳化深度 | 点 | 36 | 4个构件 |
|  |  | 混凝土保护层厚度 | 点 | 48 | 4个构件 |
|  |  | 钢筋锈蚀检测 | 点 | 60 | 2个构件 |
|  |  | 桥面线形 | 点 | 34 | 每跨四分点，共2条 |
| 6 | 知行路解溪河桥 | 混凝土强度 | 测区 | 30 | 回弹法；3个构件 |
|  |  | 碳化深度 | 点 | 27 | 3个构件 |
|  |  | 混凝土保护层厚度 | 点 | 36 | 3个构件 |
|  |  | 钢筋锈蚀检测 | 点 | 30 | 1个构件 |
|  |  | 桥面线形 | 点 | 26 | 每跨四分点，共2条 |
| 7 | 龙眠大道解溪河桥 | 混凝土强度 | 测区 | 60 | 回弹法；6个构件 |
|  |  | 碳化深度 | 点 | 54 | 6个构件 |
|  |  | 混凝土保护层厚度 | 点 | 72 | 6个构件 |
|  |  | 钢筋锈蚀检测 | 点 | 60 | 2个构件 |
|  |  | 桥面线形 | 点 | 26 | 每跨四分点，共2条两幅机动车道个一条 |
| 8 | 创业大道桥 | 混凝土强度 | 测区 | 30 | 回弹法；3个构件 |
|  |  | 碳化深度 | 点 | 27 | 3个构件 |
|  |  | 混凝土保护层厚度 | 点 | 36 | 3个构件 |
|  |  | 钢筋锈蚀检测 | 点 | 30 | 1个构件 |
|  |  | 桥面线形 | 点 | 26 | 每跨四分点，共2条 |
| 9 | 弘景大道桥（北桥） | 混凝土强度 | 测区 | 30 | 回弹法；3个构件 |
|  |  | 碳化深度 | 点 | 27 | 3个构件 |
|  |  | 混凝土保护层厚度 | 点 | 36 | 3个构件 |
|  |  | 钢筋锈蚀检测 | 点 | 30 | 1个构件 |
|  |  | 桥面线形 | 点 | 26 | 每跨四分点，共2条 |
| 10 | 弘景大道桥（南桥） | 混凝土强度 | 测区 | 30 | 回弹法；3个构件 |
|  |  | 碳化深度 | 点 | 27 | 3个构件 |
|  |  | 混凝土保护层厚度 | 点 | 36 | 3个构件 |
|  |  | 钢筋锈蚀检测 | 点 | 30 | 1个构件 |
|  |  | 桥面线形 | 点 | 26 | 每跨四分点，共2条 |
| 11 | 玉树路桥 | 混凝土强度 | 测区 | 30 | 回弹法；3个构件 |
|  |  | 碳化深度 | 点 | 27 | 3个构件 |
|  |  | 混凝土保护层厚度 | 点 | 36 | 3个构件 |
|  |  | 钢筋锈蚀检测 | 点 | 30 | 1个构件 |
|  |  | 桥面线形 | 点 | 26 | 每跨四分点，共2条 |
| 12 | 格致路桥 | 混凝土强度 | 测区 | 20 | 回弹法；2个构件 |
|  |  | 碳化深度 | 点 | 18 | 2个构件 |
|  |  | 混凝土保护层厚度 | 点 | 24 | 2个构件 |
|  |  | 钢筋锈蚀检测 | 点 | 30 | 1个构件 |
|  |  | 桥面线形 | 点 | 10 | 每跨四分点，共2条 |
| 13 | 格致路前进河桥 | 混凝土强度 | 测区 | 30 | 回弹法；3个构件 |
|  |  | 碳化深度 | 点 | 27 | 3个构件 |
|  |  | 混凝土保护层厚度 | 点 | 36 | 3个构件 |
|  |  | 钢筋锈蚀检测 | 点 | 30 | 1个构件 |
|  |  | 桥面线形 | 点 | 26 | 每跨四分点，共2条 |
| 14 | 南轻工桥 | 混凝土强度 | 测区 | 20 | 回弹法；2个构件 |
|  |  | 碳化深度 | 点 | 18 | 2个构件 |
|  |  | 混凝土保护层厚度 | 点 | 24 | 2个构件 |
|  |  | 钢筋锈蚀检测 | 点 | 30 | 1个构件 |
|  |  | 桥面线形 | 点 | 10 | 每跨四分点，共2条 |
| 15 | 侯焦路南延桥 | 混凝土强度 | 测区 | 30 | 回弹法；3个构件 |
|  |  | 碳化深度 | 点 | 27 | 3个构件 |
|  |  | 混凝土保护层厚度 | 点 | 36 | 3个构件 |
|  |  | 钢筋锈蚀检测 | 点 | 30 | 1个构件 |
|  |  | 桥面线形 | 点 | 26 | 每跨四分点，共2条 |
| 16 | 月华路桥 | 混凝土强度 | 测区 | 30 | 回弹法；3个构件 |
|  |  | 碳化深度 | 点 | 27 | 3个构件 |
|  |  | 混凝土保护层厚度 | 点 | 36 | 3个构件 |
|  |  | 钢筋锈蚀检测 | 点 | 30 | 1个构件 |
|  |  | 桥面线形 | 点 | 26 | 每跨四分点，共2条 |
| 17 | 竹山路跨玉带河桥 | 混凝土强度 | 测区 | 20 | 回弹法；2个构件 |
|  |  | 碳化深度 | 点 | 18 | 2个构件 |
|  |  | 混凝土保护层厚度 | 点 | 24 | 2个构件 |
|  |  | 钢筋锈蚀检测 | 点 | 30 | 1个构件 |
|  |  | 桥面线形 | 点 | 18 | 每跨四分点，共2条 |
| 18 | 南京鑫元机电出口桥 | 混凝土强度 | 测区 | 20 | 回弹法；2个构件 |
|  |  | 碳化深度 | 点 | 18 | 2个构件 |
|  |  | 混凝土保护层厚度 | 点 | 24 | 2个构件 |
|  |  | 钢筋锈蚀检测 | 点 | 30 | 1个构件 |
|  |  | 桥面线形 | 点 | 10 | 每跨四分点，共2条 |
| 19 | 兴民南路桥 | 混凝土强度 | 测区 | 20 | 回弹法；2个构件 |
|  |  | 碳化深度 | 点 | 18 | 2个构件 |
|  |  | 混凝土保护层厚度 | 点 | 24 | 2个构件 |
|  |  | 钢筋锈蚀检测 | 点 | 30 | 1个构件 |
|  |  | 桥面线形 | 点 | 18 | 每跨四分点，共2条 |
| 20 | 科宁路桥 | 混凝土强度 | 测区 | 20 | 回弹法；2个构件 |
|  |  | 碳化深度 | 点 | 18 | 2个构件 |
|  |  | 混凝土保护层厚度 | 点 | 24 | 2个构件 |
|  |  | 钢筋锈蚀检测 | 点 | 30 | 1个构件 |
|  |  | 桥面线形 | 点 | 10 | 每跨四分点，共2条 |
| 21 | 科建路桥 | 混凝土强度 | 测区 | 20 | 回弹法；2个构件 |
|  |  | 碳化深度 | 点 | 18 | 2个构件 |
|  |  | 混凝土保护层厚度 | 点 | 24 | 2个构件 |
|  |  | 钢筋锈蚀检测 | 点 | 30 | 1个构件 |
|  |  | 桥面线形 | 点 | 10 | 每跨四分点，共2条 |
| 22 | 恒安嘉园东门桥 | 混凝土强度 | 测区 | 20 | 回弹法；2个构件 |
|  |  | 碳化深度 | 点 | 18 | 2个构件 |
|  |  | 混凝土保护层厚度 | 点 | 24 | 2个构件 |
|  |  | 钢筋锈蚀检测 | 点 | 30 | 1个构件 |
|  |  | 桥面线形 | 点 | 10 | 每跨四分点，共2条 |
| 23 | 莱茵达路桥 | 混凝土强度 | 测区 | 20 | 回弹法；2个构件 |
|  |  | 碳化深度 | 点 | 18 | 2个构件 |
|  |  | 混凝土保护层厚度 | 点 | 24 | 2个构件 |
|  |  | 钢筋锈蚀检测 | 点 | 30 | 1个构件 |
|  |  | 桥面线形 | 点 | 10 | 每跨四分点，共2条 |
| 24 | 兴民路南延桥 | 混凝土强度 | 测区 | 20 | 回弹法；2个构件 |
|  |  | 碳化深度 | 点 | 18 | 2个构件 |
|  |  | 混凝土保护层厚度 | 点 | 24 | 2个构件 |
|  |  | 钢筋锈蚀检测 | 点 | 30 | 1个构件 |
|  |  | 桥面线形 | 点 | 10 | 每跨四分点，共2条 |
| 25 | 开源路南延桥 | 混凝土强度 | 测区 | 20 | 回弹法；2个构件 |
|  |  | 碳化深度 | 点 | 18 | 2个构件 |
|  |  | 混凝土保护层厚度 | 点 | 24 | 2个构件 |
|  |  | 钢筋锈蚀检测 | 点 | 30 | 1个构件 |
|  |  | 桥面线形 | 点 | 10 | 每跨四分点，共2条 |
| 26 | 三组团六号路东延路桥 | 混凝土强度 | 测区 | 20 | 回弹法；2个构件 |
|  |  | 碳化深度 | 点 | 18 | 2个构件 |
|  |  | 混凝土保护层厚度 | 点 | 24 | 2个构件 |
|  |  | 钢筋锈蚀检测 | 点 | 30 | 1个构件 |
|  |  | 桥面线形 | 点 | 18 | 每跨四分点，共2条 |
| 27 | 三组团五号路东延路桥 | 混凝土强度 | 测区 | 30 | 回弹法；3个构件 |
|  |  | 碳化深度 | 点 | 27 | 3个构件 |
|  |  | 混凝土保护层厚度 | 点 | 36 | 3个构件 |
|  |  | 钢筋锈蚀检测 | 点 | 30 | 1个构件 |
|  |  | 桥面线形 | 点 | 26 | 每跨四分点，共2条 |
| 28 | 天景山城东路跨外港河桥 | 混凝土强度 | 测区 | 30 | 回弹法；3个构件 |
|  |  | 碳化深度 | 点 | 27 | 3个构件 |
|  |  | 混凝土保护层厚度 | 点 | 36 | 3个构件 |
|  |  | 钢筋锈蚀检测 | 点 | 30 | 1个构件 |
|  |  | 桥面线形 | 点 | 26 | 每跨四分点，共2条 |
| 29 | 市政2号桥 | 混凝土强度 | 测区 | 20 | 回弹法；2个构件 |
|  |  | 碳化深度 | 点 | 18 | 2个构件 |
|  |  | 混凝土保护层厚度 | 点 | 24 | 2个构件 |
|  |  | 钢筋锈蚀检测 | 点 | 30 | 1个构件 |
|  |  | 桥面线形 | 点 | 10 | 每跨四分点，共2条 |
| 30 | 天景山小区环山路K0+975桥 | 混凝土强度 | 测区 | 20 | 回弹法；2个构件 |
|  |  | 碳化深度 | 点 | 18 | 2个构件 |
|  |  | 混凝土保护层厚度 | 点 | 24 | 2个构件 |
|  |  | 钢筋锈蚀检测 | 点 | 30 | 1个构件 |
|  |  | 桥面线形 | 点 | 10 | 每跨四分点，共2条 |
| 31 | 四号桥 | 混凝土强度 | 测区 | 60 | 回弹法；6个构件 |
|  |  | 碳化深度 | 点 | 54 | 6个构件 |
|  |  | 混凝土保护层厚度 | 点 | 72 | 6个构件 |
|  |  | 钢筋锈蚀检测 | 点 | 60 | 2个构件 |
|  |  | 桥面线形 | 点 | 74 | 每跨四分点，共2条 |
| 32 | 玥梦路小桥 | 混凝土强度 | 测区 | 20 | 回弹法；2个构件 |
|  |  | 碳化深度 | 点 | 18 | 2个构件 |
|  |  | 混凝土保护层厚度 | 点 | 24 | 2个构件 |
|  |  | 钢筋锈蚀检测 | 点 | 30 | 1个构件 |
|  |  | 桥面线形 | 点 | 10 | 每跨四分点，共2条 |
| 33 | 采文路跨宁杭高速桥 | 混凝土强度 | 测区 | 30 | 回弹法；3个构件 |
|  |  | 碳化深度 | 点 | 27 | 3个构件 |
|  |  | 混凝土保护层厚度 | 点 | 36 | 3个构件 |
|  |  | 钢筋锈蚀检测 | 点 | 30 | 1个构件 |
|  |  | 桥面线形 | 点 | 50 | 每跨四分点，共2条 |
|  |  | 结构自振频率 | 点 | 9 | 每跨3个点，共9个点 |
|  |  | 吊索索力 | 根 | 15 | 全桥50根，抽30% |
| 34 | 月华路跨宁杭高速桥 | 混凝土强度 | 测区 | 20 | 回弹法；2个构件 |
|  |  | 碳化深度 | 点 | 18 | 2个构件 |
|  |  | 混凝土保护层厚度 | 点 | 24 | 2个构件 |
|  |  | 钢筋锈蚀检测 | 点 | 30 | 1个构件 |
|  |  | 桥面线形 | 点 | 18 | 每跨四分点，共2条 |
| 35 | 福英路跨宁杭高速桥 | 混凝土强度 | 测区 | 60 | 回弹法；6个构件 |
|  |  | 碳化深度 | 点 | 54 | 6个构件 |
|  |  | 混凝土保护层厚度 | 点 | 72 | 6个构件 |
|  |  | 钢筋锈蚀检测 | 点 | 60 | 2个构件 |
|  |  | 桥面线形 | 点 | 50 | 每跨四分点，共2条 |
| 36 | 杨柳湖景区一号桥 | 混凝土强度 | 测区 | 30 | 回弹法；3个构件 |
|  |  | 碳化深度 | 点 | 27 | 3个构件 |
|  |  | 混凝土保护层厚度 | 点 | 36 | 3个构件 |
|  |  | 钢筋锈蚀检测 | 点 | 30 | 1个构件 |
|  |  | 桥面线形 | 点 | 26 | 每跨四分点，共2条 |
| 37 | 杨柳湖景区四号桥 | 混凝土强度 | 测区 | 30 | 回弹法；3个构件 |
|  |  | 碳化深度 | 点 | 27 | 3个构件 |
|  |  | 混凝土保护层厚度 | 点 | 36 | 3个构件 |
|  |  | 钢筋锈蚀检测 | 点 | 30 | 1个构件 |
|  |  | 桥面线形 | 点 | 26 | 每跨四分点，共2条 |

三、检测成果提交

1、检测成果内容包含记录病害状况，实地判断损坏原因，估计维修范围及方案；对难以判断其损坏程度和原因的构件，提出特殊检测的建议；对损坏严重，危及通行安全的桥梁提出限载及暂时限制交通的建议；根据检测结果，对桥梁的技术状况进行评估；根据桥梁结构检测成果提供桥梁限载值，并对检测出存在问题的桥梁提供桥梁维修和加固方案。

2、桥梁检测完成后检测单位应提供的资料：

（1）按每月一次提供桥梁经常性检查报告（如实记录项目范围内全部检查项的完好状态）文本3套，电子文件1套（PDF格式）。针对上一轮检查出的“完好状态”有异的问题，在下一轮检查报告中有相应体现。

（2）按年度提供经采购单位审查后的桥梁常规定期检测报告文本3套，电子文件1套（PDF格式）。

（3）桥梁结构检测完成后提供桥梁结构检测报告文本3套，电子文件1套（PDF格式）。

3、每年由检测单位应将检测出的病害和报告输入江苏省城市桥梁信息管理系统，并编制每座桥的桥梁档案。

四、考核要求

1、中标人承诺在现场检测过程中不对投标文件中所报检测项目负责人、技术负责人、检测人员进行更换。若要更换，必须经采购人批准，更换的人员必须与投标文件人员资质一致，每更换一名项目负责人或技术负责人，罚款贰万元，每更换一名检测人员，罚款伍仟元。

2、中标人承诺在本项目检测结束前，项目负责人坚守现场，并且每个月的出勤天数不少于22天，由采购人负责对其考勤，若发现出勤天数少于22天，愿按每少出勤1天罚款壹万元处理。

3、前一个月为试用期，试用期满经采购人考核合格后，合同方为有效。如考核不合格，采购人将终止服务合同，但中标人必须保证采购人各项正常服务，直至下一单位到位方可撤离。如出现试用期解除服务合同的情况，采购人将选择综合得分排名第二名的投标人替补或重新组织招标。

4、在采购人认为必要的情况下，组织专家对检测成果做专项评审，中标人需配合提供相关信息并根据评审结果对不达标项目进行修正或补检，重新提供检测结果，因此产生的费用由中标人承担。若检测成果存在重大错误，采购人有权追究中标人责任。

五、付款条件

1、按季支付，本季度支付上个季度费用，依据《桥梁检测考核评分表》汇总考核结果进行支付。

2、付款前，乙方需提供合法有效的等额增值税发票。

六、其他要求

1、中标人所用人员必须按照《中华人民共和国劳动法》的规定执行，如遇到工资纠纷问题由中标人自行解决。

2、本次招标不接受联合报价及分包、转包。

附件、桥梁检测考核评分表

检测单位：                                                           考核日期：    年    月    日

| 检查 项目 | 质量要求 | 评分标准 | 月扣分（款）情况 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上级考核 | 被采购人点名通报的； | 一次扣5分。 |  |  |  |  |
|  | 被上级部门点名通报的； | 一次扣10分。 |  |  |  |  |
| 技术服务 | 与采购人、采购人指定的维修单位积极配合 | 未积极配合一次扣5分 |  |  |  |  |
|  | 确保人员相对固定 | 未经采购人同意擅自更换人员，每更换人员一人次扣2分 |  |  |  |  |
| 巡检 | 巡检记录病害分类、位置、数量、日期准确无误，记录详实； | 病害分类、位置、数量、日期不正确，每处扣1分。 |  |  |  |  |
|  | 在巡检过程中发现设施明显损坏、影响车辆和行人安全等隐患，危急情况及时做好维护并通知采购人，作好记录； | 未及时处理，每次扣2分。 |  |  |  |  |
|  | 根据采购人要求，及时进行桥梁巡检和台账相关数据的整理及更新录入； | 根据采购人要求巡查，不符合要求的扣5分/次 |  |  |  |  |
| 安全责任要求 | 现场安全维护措施布置合理；作业人员正确穿戴反光工作服、安全帽； | 巡检作业现场维护措施布置不合理，作业人员未穿戴反光工作服、安全帽的，每发现1人次，扣1分。 |  |  |  |  |
|  | 桥梁一般安全事故； | 一次扣10分。 |  |  |  |  |
|  | 人员一般安全事故； | 一次扣10分。 |  |  |  |  |
| 应急事件 | 突发性事件，接通知后2小时内到现场处置； | 未及时处置的每次扣5分。 |  |  |  |  |
| 信息化平台更新 | 根据采购人需求及时更新维护《江苏省城市桥梁信息管理系统》； | 未及时更新或维护的扣2分。 |  |  |  |  |
| 合计扣分 |  |  |  |  |  |  |
| 得分（从100分开始扣） |  |  |  |  |  |  |
| 评定办法：1、考核达到95分（含）以上的为优秀，不扣除经费； 2、考核90（含）-94分为达标，扣除1000元/分（指低于95分的部分）； 3、考核80（含）-89分为基本达标，扣除5000元/分（指低于90分的部分）； 4、考核80分以下为不达标，扣除10000元/分（指低于80分的部分）。 |  |  |  |  |  |  |
| 考核人员签字： |  |  |  |  |  |  |

备注说明：1.因巡检、资料、人员等问题考核扣分的，服务单位应在规定时间内整改，若未整改或整改后仍达不到要求的，则在当月度考核中双倍扣分。

# 合同主要条款及格式

南京市政府采购合同

合同编号 ：

项目名称 ：

使用单位 ：

供货单位 ：

签订日期 ：

合同编号：

政府采购计划号：

| 采购人（以下称甲方）： | 供应商（以下称乙方）： |
| --- | --- |
| 住所地： | 住所地： |

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照招标结果签订本合同。

第一条  合同标的

江宁高新区桥梁检测项目（2025-2026年度）

第二条  合同价款

本合同项下服务价款为___________万元（大写）人民币，分项价款在“分项报价表”中有明确规定。

第三条 组成本合同的有关文件

招标文件和有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

第四条 权利保证

乙方应保证为甲方提供服务任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第五条 质量保证

乙方提供的服务必须全部达到采购文件各项要求，国家或行业有规定的，还要符合相应规定。

第六条 交付使用和验收

1、乙方应当在合同签订后XX天内完成采购文件规定的项目并交付甲方使用。采购文件有约定的，从其约定。

2、甲方自行组织或视情邀请相关专家或国家认可的质量检测机构参加验收，乙方提供的服务不符合采购文件和合同规定的，甲方有权拒收，并承担验收费用等。

第七条 履约保证金

无

第八条 合同款支付

1、本合同项下所有款项均以人民币支付。

2、本合同项下的采购资金由甲方自行支付，乙方向甲方开具发票。

3、付款方式：

（1）按季支付，本季度支付上个季度费用，依据月度考核评分汇总考核结果进行支付。

（2）付款前，乙方需提供合法有效的等额增值税发票。

第九条 违约责任

１、甲方无正当理由拒绝验收或拒付款的，甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。

２、甲方未按合同规定的期限向乙方支付合同款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5%。

３、如乙方不能按期交付服务的，甲方有权扣留全部履约保证金；同时乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金。

４、乙方逾期交付的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额的5‰的滞纳金。如乙方逾期交付达10天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。乙方逾期交付的，今后参加政府采购信誉将受到影响。

5、乙方在承担违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

6、乙方虚假承诺，或经权威部门检测提供的货物和服务不能满足采购文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，乙方履约保证金不予退还外，还应向甲方支付不少于合同总价30%赔偿金。

第十条 合同的变更和终止

1、除《政府采购法》第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，保证金不予退还，在三年内不得参加江苏省设备成套有限公司组织的政府采购活动。

第十一条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十二条 争议的解决

1、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（1）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向南京仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

2、在仲裁期间，本合同应继续履行。

第十三条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照采购文件要求和承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十四条 合同生效及其他

1、本合同自签订之日起生效。

2、本合同一式捌份，甲方陆份，乙方贰份。

3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

附件、桥梁检测考核评分表

| 甲方（委托方）：（盖章） | 乙方：（盖章） |
| --- | --- |
| 法定代表人： | 法定或委托代表人： |
| 电话： | 电话： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 日期：年月日 | 日期：年月日 |

附件、桥梁检测考核评分表

| 检查 项目 | 质量要求 | 评分标准 | 月扣分（款）情况 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上级考核 | 被采购人点名通报的； | 一次扣5分。 |  |  |  |  |
|  | 被上级部门点名通报的； | 一次扣10分。 |  |  |  |  |
| 技术服务 | 与采购人、采购人指定的维修单位积极配合 | 未积极配合一次扣5分 |  |  |  |  |
|  | 确保人员相对固定 | 未经采购人同意擅自更换人员，每更换人员一人次扣2分 |  |  |  |  |
| 巡检 | 巡检记录病害分类、位置、数量、日期准确无误，记录详实； | 病害分类、位置、数量、日期不正确，每处扣1分。 |  |  |  |  |
|  | 在巡检过程中发现设施明显损坏、影响车辆和行人安全等隐患，危急情况及时做好维护并通知采购人，作好记录； | 未及时处理，每次扣2分。 |  |  |  |  |
|  | 根据采购人要求，及时进行桥梁巡检和台账相关数据的整理及更新录入； | 根据采购人要求巡查，不符合要求的扣5分/次 |  |  |  |  |
| 安全责任要求 | 现场安全维护措施布置合理；作业人员正确穿戴反光工作服、安全帽； | 巡检作业现场维护措施布置不合理，作业人员未穿戴反光工作服、安全帽的，每发现1人次，扣1分。 |  |  |  |  |
|  | 桥梁一般安全事故； | 一次扣10分。 |  |  |  |  |
|  | 人员一般安全事故； | 一次扣10分。 |  |  |  |  |
| 应急事件 | 突发性事件，接通知后2小时内到现场处置； | 未及时处置的每次扣5分。 |  |  |  |  |
| 信息化平台更新 | 根据采购人需求及时更新维护《江苏省城市桥梁信息管理系统》； | 未及时更新或维护的扣2分。 |  |  |  |  |
| 合计扣分 |  |  |  |  |  |  |
| 得分（从100分开始扣） |  |  |  |  |  |  |
| 评定办法：1、考核达到95分（含）以上的为优秀，不扣除经费； 2、考核90（含）-94分为达标，扣除1000元/分（指低于95分的部分）； 3、考核80（含）-89分为基本达标，扣除5000元/分（指低于90分的部分）； 4、考核80分以下为不达标，扣除10000元/分（指低于80分的部分）。 |  |  |  |  |  |  |
| 考核人员签字： |  |  |  |  |  |  |

备注说明：1.因巡检、资料、人员等问题考核扣分的，服务单位应在规定时间内整改，若未整改或整改后仍达不到要求的，则在当月度考核中双倍扣分。

# 投标文件格式及附件

投标文件

项目名称：

招标编号：

投标人名称：（加盖电子公章）

日期：

目录

（注：供应商根据附件顺序编制投标文件并制作目录（须生成页码））

附件一、投标申请及声明格式

投标申请及声明

致：江苏省设备成套股份有限公司

根据贵方           （项目名称）        （项目编号）投标邀请，正式授权下述签字人           (姓名和职务)代表投标人     （投标人名称），提交投标文件。

据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：

1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次招标要求，我们同意并向贵方提供了与投标有关的所有证据和资料。

2、按招标要求，我们的投标报价详见开标一览表。

3、本项目服务时间为：  满足招标文件要求  。

4、我们已详细阅读全部招标文件及其有效补充文件，我们放弃对招标文件任何误解的权利，提交投标文件后，不对招标文件本身提出质疑。

5、我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

6、投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的，或在评标期间出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质响应的投标人不足三家情形的，我们酌情决定是否参加贵方组织的其他采购方式采购。

7、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定严格履行合同，并保证于承诺的时间完成货物的启动/集成、调试等服务，交付采购人验收、使用。

8、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人、决不与采购人、其他投标人或者代理机构恶意串通、决不向采购人、代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

9、与本投标有关的正式联系方式为：

地   址：

电   话：

传   真：

开户银行：

银行账号：

投标人名称：                 （加盖电子公章）

日    期：     年    月    日

附件二、法人授权委托书格式

法人授权书

本授权书声明：            （投标人名称）授权                 （被授权人姓名）作为我方参加编号为                             项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书自______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：           （手机）

投标人名称：              （加盖电子公章）

单位地址：

日    期：

附件三、开标一览表

开标一览表

项目名称：                       项目编号 ：

| 投标报价 | 详见苏采云系统 | 备注： |
| --- | --- | --- |
| 服务时间/交付使用时间 | 满足招标文件要求。 |  |
| 投标标的是否全部由小微企业（含视同小微企业）提供 | （填写“是”或“否） |  |

投标单位（加盖电子公章）：

说明：

- 本项目仅接受一个价格，不得填报有选择性报价方案。如有优惠条款须注明，但不得影响报价，影响项目履约交付。

2、“投标标的是否全部由小微企业提供”栏内填写“是”或“否”。如填写“是”，投标人应按招标文件要求提供《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》、《属于监狱企业的证明文件》。如未按要求提供、填写，不享受价格扣除。

附件四、分项报价表格式

（如有格式自拟）

附件五、采购需求偏离表格式

采购需求偏离表

项目名称：                       项目编号 ：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标要求规格 | 投标响应 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

说明：投标文件响应存在正偏离或无偏离或负偏离的，请在本表中逐条列出未列出的，也视为响应招标文件要求，无偏离。如果行数不够，请自行增加。

投标单位（加盖电子公章）：

附件六、商务条款偏离表格式

商务条款偏离表

项目名称：                       项目编号 ：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件要求的商务条款 | 投标响应 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

说明：投标文件响应存在正偏离或无偏离或负偏离的，请在本表中逐条列出未列出的，也视为响应招标文件要求，无偏离。如果行数不够，请自行增加。

投标单位（加盖电子公章）：

附件七、技术说明与服务方案

技术方案及服务承诺应根据招标人对项目的要求、评标标准的要求及项目本身的特点编写。

附件八、拟参与本项目服务人员一览表

拟参与本项目服务人员一览表

项目名称：                       项目编号 ：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 专业 | 学历 | 执业 资格 | 证书号 | 技术职称 | 相关工作年限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位（加盖电子公章）：

附件九、 投标人类似业绩情况表

投标人类似业绩情况表

| 序号 | 项目名称 | 业主单位 | 项目 规模 | 获奖 情况 | 签约及服务 时间 | 联系人及电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位（加盖电子公章）：

附件十、企业声明函格式

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕） 46号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务 全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合 体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

（标的名称）,属于（采购文件中明确的所属行业）, 承建（承接）企业为（企业名称）,从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

（标的名称）,属于（采购文件中明确的所属行业）, 承建（承接）企业为（企业名称）,从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖电子公章）：

日期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（加盖电子公章）：

日  期：

属于监狱企业的证明文件

（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件）

节能产品认证证书

（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）

环境标志产品认证证书

（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）

进口产品转让技术、消化吸收再创新方案

（对于允许进口产品参加的项目）

附件十一、无重大违法记录声明格式

无重大违法记录声明

江苏省设备成套股份有限公司：

我单位（供应商名称）郑重声明：

我单位参加政府采购活动前3年内在经营活动中（在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录，且不是失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人：（加盖电子公章）

日期：年月

附件十二、资格资信证明文件

附件十三、联合体协议及联合体授权委托书（如允许联合体、格式自拟）

附件十四、《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》（网站在线打印签字并盖章）

附件十五、投标人需要提供的其他材料