工程量清单编制说明

工程名称：2024年六合区龙袍街道赵坝村“吨粮田”示范片建设项目-农田基础设施建设

一、工程概况： 本工程位于南京市六合区龙袍街道。 主要建设内容包括：详见工程量清单。 二、编制依据： 1、《水利工程工程量清单计价规范》(GB50501-2007)； 2、《江苏省水利工程预算定额》（2010版）； 3、现行相关法律法规及建设方相关要求等； 三、编制说明： 1、工程量清单应与投标须知、合同条款、技术条款和图纸等招标文件一起参照阅读。 2、工程量清单中的工程量是用作投标报价的估算工程量，不作为最终结算的工程量，用于结算的工程量是承包人实际完成的，并按合同有关计量规定计量的工程量。 3、竣工结算时，除约定为固定总价的清单子目外，其他子目工程量按实计算。 4、投标人应根据招标文件的要求和施工经验填写自己满意的综合单价，工程量清单已包含了本次招标的所有内容，以及为完成各分项工程所有明示或隐含的工作内容，投标人均应考虑在其所填报的综合单价中，如：挖土方单价应包含挖（人工开挖、清底、修整）、运、弃（渣土费及渣土场）等相关费用；填土方单价应包含挖、运、填、压实及土源等相关费用。 5、工程量清单中每一个项目的综合单价及措施费中，应包含与本工程相关的辅助工程项目，如砌体粉面、勾缝、砌体泄水孔、沉降缝、伸缩缝、止水、模板（黑模）、支架、 脚手架等费用，结算时不再增加。 6、工程量清单中所列的分项工程量为实物工程量，工程量清单不能作任何调整。 7、措施费部分，由投标人自行考虑，结算时不增加、不调整。 8、工程量清单中有计算或汇总算术错误，应按以下原则改正： (1)工程量清单中任一项目的单价乘其工程量的乘积与该项目的合价不吻合时，应以单价为准，改正合价。但经合同双方共同核对后认为单价有明显小数点错位时，应以合价为准，改正单价。 (2)若投标报价汇总表中的金额与相应的各分组工程量清单中的合计金额不吻合时，应以修正算术错误后的各分组工程量清单中的合计金额为准，改正投标报价汇总表中相应部分的金额和投标总报价。 (3)投标书中的投标报价大写金额和小写金额不一致时，以大写金额为准。 9、除合同另有规定外，工程量清单中的单价和合价包括由承包人承担的直接费、间接费、其他费用、措施费用、税金等全部费用和要求获得的利润以及应由承包人承担的义务、责任和风险所发生的一切费用。 10、保留平衡单价的权力： 承包人应保证其标价是经过很好平衡的，并保证在工程量报价单中没有任何一项单价过高而将另一项单价过低。业主在签订合同之前，保留要求对投标价格进行平衡的权利。 - 本项目不可竞争费为安全文明施工费：63932元。 - 本控制价下浮12%。