招 标 文 件

项目编号：JSZC-320115-NJXZ-G2025-0024

项目名称：地下管线巡查、更新测绘（2025年度）

南京新泽建设项目管理有限公司

二〇二五年五月

目录

第一章 投标邀请	3

第二章 投标人须知	8

第三章 评标方法和标准	20

第四章  采购需求	26

第五章 南京市江宁区政府采购合同格式	31

第六章 投标书	35

附件一、投标申请及声明格式	37

附件二、法定代表人授权委托书格式	38

附件三、开标一览表	39

附件四、报价明细表	40

附件五、项目实施方案（格式自拟）	41

附件六、质量保证及服务承诺（格式自拟）	41

附件七、拟投入本项目人员情况一览表	41

附件八、商务条款响应表	42

附件九、技术条款偏离表	43

附件十、中小企业声明函格式	44

附件十一、无重大违法记录声明格式	45

附件十二、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明	46

附件十三、残疾人福利性单位声明函	46

附件十四、南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书	47

# 第一章 投标邀请

地下管线巡查、更新测绘（2025年度）招标公告

项目概况

地下管线巡查、更新测绘（2025年度）招标项目的潜在投标人应在江苏省南京市江宁区通联路7号联东U谷江宁国际企业港三期8栋301获取招标文件，并于2025年6月13日9：00（北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320115-NJXZ-G2025-0024

项目名称：地下管线巡查、更新测绘（2025年度）

预算金额：275万元

本项目将分两个包进行采购

包1：地下管线巡查、更新测绘（2025年度）-秦淮河以西，采购预算为：137.5万元

包2：地下管线巡查、更新测绘（2025年度）-秦淮河以东，采购预算为：137.5万元

最高限价：2500元/公里（投标人报价超过最高限价的作无效标处理）

采购需求：地下管线巡查、更新测绘（2025年度），详见招标文件。

合同履行期限：7个月

本项目不接受联合体投标。

## 二、申请人的资格要求：

2.1、《中华人民共和国政府采购法》规定的条件:

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照，自然人的身份证明，等证明性材料）

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供上一年度的财务审计报告或采购公告前近半年内（至少一个月）财务报表）

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或书面声明）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供采购公告前近六个月（至少一个月）依法缴纳税收和缴纳社会保障资金的相关证明材料，依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关证明材料）；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

落实政府采购政策需满足的资格要求：

根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定， 参加南京地区政府采购活动的供应商，应以书面形式向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。供应商应尽早做好承诺工作，点击‘南京公共采购信息网’首页 （https://njgc.jfh.com/）‘南京市政府采购供应商诚信档案’系统链接打开系统页面（http://180.101.238.212:8280/hodeframe2018_cxda/index.action;jsessionid=769BA9C8E1729422E7173B991C8EC1E5）登录（未注册的供应商应先点击‘供应商注册点这里’并按 要求完成注册），然后在“信用记录”模块页面点击“信用记录打印”下载本单位《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，由法人签字并盖单位公章，随响应文件一并递交。

在政府采购资格审查环节，供应商只需提供书面《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，即可替代以下证明材料：

（1）符合国家相关规定的财务状况报告；

（2）依法缴纳税收的证明材料；

（3）依法缴纳社会保障资金的证明材料；

（4）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；

（6）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。

供应商在中标（成交）后，应按采购文件要求，将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标（成交）通知书。

供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺：

（1）供应商被列入严重失信主体名单；

（2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。

2.2、采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件：

供应商必须具有国家测绘行业主管部门颁发的测绘乙级及以上资质。（工程测量专业，并包含地下管线测量子项）（供应商需提供有效的资质证书复印件，并加盖公章。）

2.3、拒绝下述供应商参加本次采购活动：

（1）是否接受联合体投标：不接受。

（2）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（3）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

（4）供应商被“信用中国”网站、“中国政府采购网"列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

## 三、获取招标文件

获取文件时间：2025年5月9日至2025年5月16日

获取方式：在苏采云电子交易平台http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login首页点击供应商→使用CA锁登录系统(新用户需进行“平台用户注册”)→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载电子标书并进行操作。四、投标文件递交

## 截止时间：2025年6月13日9：00（北京时间）

## 地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅

- 开启

## 时间：2025年6月13日9：00（北京时间）

## 地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅

## 六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 七、其他补充事宜

无

## 八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：南京市规划和自然资源局江宁分局

地址：南京市江宁区双龙大道1200号

联系方式：025-52126807

联系人：王工

2.采购代理机构信息

名 称：南京新泽建设项目管理有限公司

地　址：江苏省南京市江宁区通联路7号联东U谷江宁国际企业港三期8栋301

联系方式：025-52190939

联系人：舒工

3.项目联系方式

项目联系人：舒工

电　话：025-52190939

# 第二章 投标人须知

南京新泽建设项目管理有限公司 受 南京市规划和自然资源局江宁分局委托，对其地下管线巡查、更新测绘（2025年度）进行公开招标，兹邀请符合条件的供应商参与投标，相关信息如下：

| 序号 | 项 目 |  | 内 容 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目编号 |  | JSZC-320115-NJXZ-G2025-0024 |  |
| 2 | 项目名称 |  | 地下管线巡查、更新测绘（2025年度） |  |
| 3 | 采购代理机构 |  | 南京新泽建设项目管理有限公司 |  |
| 4 | 代理机构地址 |  | 江苏省南京市江宁区通联路7号联东U谷江宁国际企业港三期8栋301 |  |
| 5 | 项目控制价 |  | 最高限价：2500元/公里（投标人报价超过最高限价的作无效标处理） |  |
| 6 | 服务周期 |  | 7个月 |  |
| 7 | 投标有效期 |  | 投标截止之日起90天 |  |
| 8 | 本项目所属行业 |  | 其他未列明行业 |  |
| 9 | 投标 信息 | 开标时间 | 2025年6月13日9：00 |  |
|  |  | 地点 | “苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅 |  |
| 10 | 联系 事项 | 采购单位 | 联系人 | 王工 |
|  |  |  | 联系电话 | 025-52126807 |
|  |  | 代理机构 | 联系人 | 舒工 |
|  |  |  | 联系电话 | 025-52190939 |

一、总则

1、适用法律

1.1 《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、规章和规定等。

2、定义

2.1“供应商”是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.2“服务”指本招标文件中所述产品及相关服务。

2.3“用户或使用单位”是指使用服务的单位。

3、政策功能

3.1中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位相关政策

（1）中小企业划型标准按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业〔2011〕300号）》文的相关规定认定。

（2）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的相关规定，本项目对小型和微型企业产品的价格给予扣除，以扣除后的价格作为评审价格。

（3）根据《财库〔2014〕68号》监狱企业视同小型、微型企业，享受中小企业发展的政府采购政策（监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建   设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）。

（4）根据《财库〔2017〕141号》符合条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受中小  企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（5）小型、微型企业提供中型或大型企业制造的货物的，视同为中型或大型企业。

参加政府采购活动的中小企业应当按“关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知[财库〔2020〕46号]” 和《财库〔2017〕141号》规定提供《中小企业声明函》和《残疾人福利性单位声明函》。未提供上述资料的报价，其价格不予扣除。

3.2强制采购节能产品、信息安全产品，优先采购环境标志产品。

节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购清单》，且经过认定的节能产品；信息安全产品是指列入国家质检总局 国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品；环境标志产品是指列入财政部、国家环保总局制定的《环境标志产品政府采购清单》，且经过认证的环境标志产品。

（1）提供的产品属于信息安全产品的，供应商应当选择经国家认证的信息安全产品，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书复印件。

（2）提供的产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择《节能产品政府采购清单》中

的产品，并提供有效的节能产品认证证书复印件。

（3）提供的产品属于环境标志产品的,供应商应当选择《环境标志产品政府采购清单》中的,且经过认证的环境标志产品投标,并提供有效的环境标志产品认证证书复印件。

3.3采购文件中的参考产品品牌或型号（如有），是采购人根据项目所要实现的功能列出的品牌或型号， 并不是限制条件。供应商可以采用不低于参考的产品档次参与竞争，但是所有技术和功能不得低于采购要求，并提供证明材料以保证整体功能的实现，并在方案中加以合理的阐述说明，否则将可能作为无效投标处理。

二、招标文件

4、招标文件组成

4.1招标文件组成：投标邀请、供应商须知、供应商应当提交的资格和资信证明文件、投标报价要求、投标文件编制要求和投标保证金缴纳方式、招标项目的技术规格、要求和数量、合同主要条款及合同签订方式、交货和提供服务的时间、付款条件、评标方法、评标标准、无效投标和废标条款、 附件等。

4.2招标的最小单位是包。招标服务数量及技术要求中未分包的，供应商对要求提供的服务不得部分投标；招标服务数量及技术要求中已经分包的，应当以包为单位投标。

4.3招标文件如果要求供应商提交备选投标方案的，供应商可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。

5、招标文件的澄清、修改

5.1代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在原招标公告媒体发布更正公告，该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

5.2代理机构在招标文件要求提交投标文件截止时间三日前，有权决定延长投标截止时间和开标时间，并在原采购信息发布媒体上发布变更公告。

5.3供应商应在投标截止时间前关注原采购信息发布媒体上有关本招标项目有无变更公告。

三、投标

6、投标文件的语言、计量单位、货币和编制

6.1供应商提交的投标文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及供应商与代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

6.2供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

6.3供应商应用人民币报价。

6.4投标文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改。如有修改，修改处须有供应商公章和法定代表人或其授权的供应商代表签字。

6.5投标文件应按照招标文件规定的顺序，统一用A4规格幅面打印、装订成册并编制目录，由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，责任由供应商承担。

6.6供应商应在投标文件中写清相应的项目编号、项目名称、供应商全称、地址、电话、传真等。

7、联合投标

7.1 本次采购不接受联合体投标。

8、投标费用

8.1供应商应承担所有与准备和参加投标有关的费用。

8.2招标代理费：按照国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知【计价格（2002）1980号】文件标准的80%执行。工程量清单及招标控制价按苏价服（2014）383号的80%执行。无论投标人是否将该费用在报价中列明，均视为已含在投标价格中。这部分费用由中标单位在领取中标通知书时一次性支付。专家评审费按实际支付发生费用计取。

9、投标文件组成

9.1供应商应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，对带星号（“★或*”）的技术条款必须在投标文件中提供技术支持资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等），未提供技术支持资料的，评审时不予认可。

9.2供应商根据招标文件载明的标的采购项目实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。

9.3投标文件由商务部分、技术部分、价格部分，以及其他部分组成。

10、投标文件的商务部分

10.1商务部分是证明供应商有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求，包括但不限于下列文件，其中加*项目不得有缺失或无效。

（1）*投标函（投标申请及声明）；

（2）*法定代表人授权委托书；

（3）*开标一览表；

（4）《报价明细表》

（5）*《商务条款响应表》

（6）中小企业声明函

（7）残疾人福利性单位声明函

（8）项目参与人员的职称等能力证书复印件

（9）经营业绩

（10）供应商认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料等。

11、投标文件的技术部分

11.1技术部分是证明供应商提供的产品和服务是合格的、并符合招标文件要求的证明文件，以及对投标报价表中的服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。

11.2若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准；

11.3投标文件应按照招标文件要求提供技术资料、文件和有关证明，包括但不限于其中加*项目不得有缺失或无效：

（1）*拟投入本项目人员情况一览表；

（2）*质量保证及服务承诺；

（3）*项目实施方案；

（4）*《技术条款偏离表》

（5）投标人认为需要提供的其他证明文件。

12、投标文件的价格部分

12.1价格部分是对投标货物及服务价格构成的说明，每一项服务仅接受一个价格。

12.2政府采购提倡公平竞争，反对低于成本、串通报价、哄抬价格等恶意竞争行为，任何盲目压价、低于成本报价、串通哄抬报价等价格将会被拒绝。报价应低于市场平均价。

12.3投标报价：包括但不限于完成招标文件所确定的服务范围所需的全部费用，及其相应税费、政策性文件规定及实施过程中所有风险、责任等各项应有费用， 不论其在采购文件中是否有提及。投标供应商应根据上述因素自行考虑含入投标报价。

12.4供应商应在《开标一览表》、《投标分项报价》等标明提供货物及服务的单价、总价以及分项报价。供应商系小企业（含小型、微型企业、监狱企业），须在《开标一览表》、《投标分项报价》中注明。

12.5投标供应商应充分考虑到市场价格变动，以及项目实施过程中的不可预见因素。

13、投标文件的其他部分

13.1 其他部分由供应商根据编制投标文件需要提供的其他相关文件。

14、投标有效期

14.1 自开标之日起90天内投标有效。

14.2 在特殊情况下，在原投标有效期截止之前，代理机构可要求供应商同意延长投标有效期，这种要求与答复均以书面形式提交。

15、投标文件签署

15.1 投标文件的正本和副本均由供应商法定代表人或经正式授权并对供应商有约束力的委托代理人签字。

16、投标文件的递交

投标文件应于规定时间内在“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅递交。

17、诚实信用：

17.1 供应商之间不得相互串通报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人或者其他供应商的合法权益。

17.2 供应商不得以向代理机构工作人员、评审小组成员行贿或者采取其他不正当手段谋取成交。18、投标文件的修改和撤回

18.1 电子响应文件的撤回

供应商可在提交响应文件截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。

18.2 供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商活动。

18.3响应文件的修改

18.3.1 供应商可在提交响应文件截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

18.3.2 在提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

18.3.3 在提交响应文件截止时间至磋商文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

18.4、响应文件解密

18.4.1 供应商应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对磋商响应文件进行解密。

四、开标、评标与确定中标供应商

19、开标

19.1代理机构在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。“苏采云”系统公布各投标人名称和投标价格。

19.2投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

19.3投标人不足3家的，不得开标。

19.4投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，“苏采云”系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

19.5公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人依法报财政部门批准，经批准后，可变更为其他采购方式采购。

20、评标

20.1 评标组织

20.1.1 评标工作由代理机构负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

（1）审查投标文件是否符合招标文件要求，并作出评价；

（2）要求供应商对投标文件有关事项作出解释或者澄清；

（3）推荐中标候选供应商名单，或者按照招标文件规定直接确定供应商；

（4）向财政部门报告非法干预评标工作的行为。

20.1.2 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，独立开展评审工作。

20.2 评标程序

20.2.1 投标文件的资格性检查。公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

20.2.2 投标文件的符合性检查。评标委员会对通过资格性检查的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

20.2.2.1 实质性要求是指本招标文件中用带星号（“★或*”）、“必须或须”或“应（应当）”等其他文字说明的商务和技术要求。

20.2.2.2 有下列情形之一的予以废标，同时将废标理由通知所有供应商：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质性响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）因重大变故，采购任务取消的。

（4）不具备招标文件中规定资格条件的；

（5）未实质性响应采购需求的；

（6）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的；

（7）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（8）招标文件中的打“★”或“*”项缺失或者未实质性响应的；

（9）未按要求盖章和签字；

(10) 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的;

（11）投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的；

（12）投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的；

（13）不符合法律、法规和竞争性磋商文件规定的其他实质性要求的。

20.2.2.3 在评标期间，出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家情形的，比照 20.2.2.2款执行。

20.2.3 澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明、补正应当采用书面形式，由其授权代表签字，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

20.2.4 比较与评价。按照招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

21.1评标方法和标准

21.1.1采用综合评分法。即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选供应商或者中标供应商的评标方法。

21.1.2综合评分的主要因素是：评分标准详见第三章。

22、确定中标供应商

22.1本项目分两个包进行采购，每个包综合比较与评价后按照得分高低顺序对供应商进行排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。本项目共分2个包，各供应商可以参与一个或多个包的竞争，但最多只能中标一个包。按照包1、包2顺序评标、中标。每个包取得分最高者为中标供应商，同一供应商若已在前一包中被推荐为中标供应商，在后续其他包中不再被推荐为中标供应商，由排名其后的投标人递补，以此类推。评审小组认为，排在前面的成交候选供应商的最低报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响服务质量和不能诚信履约的，应当要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，评审小组可以取消该供应商的成交候选资格，按顺序由排在后面的成交候选供应商递补，以此类推。

22.2中标供应商确定后，将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告，并向中标供应商发出中标通知书。

22.3中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。

22.4中标通知书发出后，采购人或中标供应商拒绝签订合同的，拒绝签订合同的一方应至少向另一方支付与投标保证金相等的补偿金，以及为招标、投标所发生的有关费用和双方商定的其他补偿。

22.5中标通知书发出后，中标供应商无正当理由不与采购人签订合同的，投标保证金不予退还；情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加南京市政府采购活动， 并予以通报。

22.6代理机构对未中标的投标人不作未中标原因的解释。

22.7所有投标文件都将作为档案保存，不论中标与否，代理机构均不退回。

22.8中标单位须提供纸质版投标文件至代理公司备案（文件内容与电子投标文件内容一致），纸质投标文件须一正两副(均需盖章签字）

23、编写评标报告

23.1 评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

24、评标过程的保密性

24.1代理机构将采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。

24.2任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。

24.3凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料等，均不向供应商及与评标无关的其他人员透露。

25、签订合同

25.1中标供应商应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定与采购人签订采购合同，所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。

25.2采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

25.3中标供应商拒绝与采购人签订合同，或因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

25.4采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

- 询问、质疑、投诉和诚实信用

26、询问

26.1 供应商对招标活动事项有疑问的，可以向代理机构或采购人提出询问，代理机构或采购人将在两个工作日内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

27、质疑

27.1供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件送达代理机构。供应商提出质疑时，须一次性提出全部问题及相关质疑资料，代理机构将依法作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

27.2质疑文件应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，代理机构或采购人不予受理：

（1）质疑项目名称、项目编号、包号、招标公告发布时间、开标时间；

（2）提起质疑的日期、具体的质疑事项及事实根据（具体条款）；

（3）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料。质疑相关证明材料中如涉及到产品功能或技术指标的，应出具相关制造商的证明文件（友情提示：供应商全部产品线中没有满足技术需求要求的产品才可以对招标产品提出质疑，并提出修改理由和修改建议）；

（4）质疑供应商名称、地址、邮编、联系人、联系电话（包括座机、手机、传真号码等）；

（5）质疑文件应当署名，质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章。

（6）供应商委托代理质疑的，应当向被质疑人提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

27.3质疑供应商是指直接参加本项目采购活动的供应商；对采购文件提出质疑的，应自供应商获得采购文件之日起计算，且应当在投标截止之日前提出；对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；对中标结果提出质疑的，自中标结果公告之日起计算。

27.4代理机构在收到供应商的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面或在网站公告形式通知质疑供应商和其他有关供应商，答复的内容不涉及商业秘密。代理机构遵循“谁过错谁负担”的原则，有过错的一方承担调查论证费用。

28、投诉

28.1质疑供应商对代理机构的答复不满意，或代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购项目同级财政部门投诉。

29、诚实信用

29.1供应商之间不得相互串通投标报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。

29.2供应商不得以向代理机构工作人员、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。经查实供应商有此行为的，政府采购管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照《政府采购法》有关规定处理。

29.3供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

29.4供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标成交处理。

29.5供应商应自觉遵守开标、评标纪律，扰乱开标评标现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》，失信行为将被记入供应商诚信档案。

# 第三章 评标方法和标准

采用综合评分法。综合评分法是指在满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标供应商的评标方法。评审得分最高者为中标供应商，第二名及后续名次为备选供应商，当中标供应商不能履行其义务时，由备选供应商依次顶替，成为新的中标供应商，也可重新组织采购。

注：本项目共分2个包，各供应商可以参与一个或多个包的竞争，但最多只能中标一个包。按照包1、包2顺序评标、中标。每个包取得分最高者为中标供应商，同一供应商若已在前一包中被推荐为中标供应商，在后续其他包中不再被推荐为中标供应商，由排名其后的投标人递补，以此类推。

| 序号 | 评分因素 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标单价最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×15（小数点保留两位） | 15分 |
| 2 | 管线数据库梳理、整合工作方案 | - 1、方案（技术路线）设计全面、符合实际、可操作性强的，得15分； - 2、方案（技术路线）设计较为全面、基本符合实际、具有可操作的性，得12分； - 3、方案（技术路线）设计不全面、针对性一般、具有一定可操作性的，得9分； - 4、方案（技术路线）设计不全面、针对性不强、可操作性不强的，得6分； - 5、方案（技术路线）与采购人需求有较大偏差的，得3分； - 6、没有不得分。 | 15分 |
| 3 | 管线巡查测绘工作方案 | - 1、方案（技术路线）设计全面、符合实际、可操作性强的，得15分； - 2、方案（技术路线）设计较为全面、基本符合实际、具有可操作的性，得12分； - 3、方案（技术路线）设计不全面、针对性一般、具有一定可操作性的，得9分； - 4、方案（技术路线）设计不全面、针对性不强、可操作性不强的，得6分； - 5、方案（技术路线）与采购人需求有较大偏差的，得3分； - 6、没有不得分。 | 15分 |
| 4 | 项目理解与合理化建议 | - 分析总结项目特点、重点、难点，提出针对性的建议。重难点分析完善，建议全面可行的，得12分； - 重难点分析基本完善，建议具有一定可行性的，得9分； - 重难点分析不全面，建议可行性不强的，得6分； - 重难点分析不全面，不具有可行性的，得3分； - 没有不得分。 | 12分 |
| 5 | 质量、安全保障体系与保密控制措施 | - 1、完善、可靠，且具有可操作性的，得12分； - 2、较完善、较可靠，且具有一定的可操作性的，得9分； - 3、较完善、较可靠，可操作性较低的，得6分； - 4、不完善，不可靠，可操作性较低的，得3分； - 5、未提相关内容不得分。 | 12分 |
| 6 | 项目负责人 | 具有物探或测绘专业高级工程师职称、注册测绘师资格；上述要求齐全者得4分；（项目负责人和技术负责人不可为同一人，提供证书复印件及近半年内任意1个月的社保缴纳证明材料或上级主管部门开具该人员为投标人在职员工证明材料并加盖公章） | 4分 |
| 7 | 技术负责人 | 具有物探或测绘专业高级工程师及以上职称的，得4分；具有物探或测绘专业中级工程师职称的，得2分。（项目负责人和技术负责人不可为同一人，提供证书复印件及近半年内任意1个月的社保缴纳证明材料或上级主管部门开具该人员为投标人在职员工证明材料并加盖公章） | 4分 |
| 8 | 项目组成员 | 项目组成员中（除项目负责人、技术负责人除外）具有测绘专业高级工程师及以上职称的，得1分；具有测绘专业中级工程师职称的，得0.5分。最高7分。 （提供证书复印件及近半年内任意1个月的社保缴纳证明材料或上级主管部门开具该人员为投标人在职员工证明材料并加盖公章） | 7分 |
| 9 | 类似业绩 | 承担过管线动态更新或普查项目的，每个得3分，本项最高得12分。 （提供业绩合同或中标通知书，加盖公章） | 12分 |
| - 10 | - 企业实力 | 具有管线数据生产管理、管线应用、数据分析管理、数据建库类软件著作权的，每个得1分，本项最高4分。 - （提供证书复印件加盖公章） | - 4分 |

说明：

1、评审评分标准涉及到的所有材料需按要求提供相应的证明材料在响应文件中，需提供原件核查的另需提供原件，未按要求提供的均不得分。提供的证明材料必须真实可靠，如发现弄虚作假者，将向政府采购管理部门汇报，将供应商列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

2、政策功能：

（1）对国家认定的节能产品和环保产品分别给予投标价的 5%、5%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）小微企业的价格扣除

2.1对小型和微型企业生产的产品或服务给予投标价的 10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.2大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业（监狱企业、残疾人福利单位）组成联合体共同参加投标，如果联合协议中约定，小型、微型企业（监狱企业、残疾人福利单位）的协议合同金额占到联合体协议合同总金额 30%以上的，给予联合体 2%的价格扣除。联合体各方均为中小型、微型企业（监狱企业、残疾人福利单位）的，联合体视同为小型、微型企业享受 6%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.3小企业（含小型、微型企业）应当同时符合以下条件：

2.3.1供应商为小企业，且符合中小企业划分标准；

2.3.2提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小企业制造的货物。如果提供的货物为大中型企业注册商标的货物，视同大中型企业。

3、监狱和戒毒企业的价格扣除

3.1本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予 10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.2 监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

3.3 监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68 号）。

4、残疾人福利性单位的价格扣除

4.1本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予 10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

4.2残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

4.3残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）。

5、监狱企业、残疾人福利单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

6、所有认证、证明和业绩均以有效的证明文件的复印件为依据。

- 第四章  采购需求

一、项目名称：地下管线巡查、更新测绘（2025年度）

二、服务周期：7个月

2025年6月1日至2025年12月31日。

三、项目地点：南京市江宁区

四、项目概况：

本项目分两个包进行采购

包1：地下管线巡查、更新测绘（2025年度）-秦淮河以西

包2：地下管线巡查、更新测绘（2025年度）-秦淮河以东

根据《南京市城市地下管线数字化建设管理实施方案》要求，2015年南京市江宁区完成了公共区域地下管线普查建库工作，总公里数约1.3万公里。2017年起，区规划分局不断对公共管线进行动态更新维护，公共区域管线总量已达2万公里。为继续保持现有管线库中管线数据的现势性、准确性和完整性，保障管线数据质量，分局收集了各管线权属部门现有管线数据，结合分局现有管线数据库，将数据空间信息进行比对、分析，将属性数据进行融合，形成一版综合、准确、现势性强的管线基础数据。同时，对新建设的道路管线进行跟踪和测绘。主要工作内容为：1、对现有管线数据库的市政管线约2万公里进行梳理、分析；2、对收集到的专业管线数据进行整合、更新入库；3、对全区道路覆盖巡视；4、现场测绘不少于1200公里。以上全区工作量总价不超过275万。现对2025年江宁区地下管线动态更新维护（测绘）项目进行公开招标，本项目分二个标，采用单价招标，详见图。

五、项目内容：

本项目服务区域为全区公共区域，涉及江宁区总面积1561平方公里，其中包一为管线动态更新一标段（秦淮河以西）；包二为管线动态更新二标段（秦淮河以东）。如下图所示：

包二：动态更新二标段

包一：动态更新一标段

江宁区管线动态更新维护示意图

- 技术要求

- 标准规范

- GB/T20257.1《1:500、1:1000、1:2000地形图图式》；

- GB/T 24356 《测绘成果质量检查与验收》；

- GB/T17941.1《数字测绘产品质量要求——数字线划地形图要求、数字高程模型质量要求》；

- CJJ61《城市地下管线探测技术规程》；

- CJJ7《城市工程地球物理探测规范》；

- CJJ/T8《城市测量规范》；

- CJJ/T 73《卫星定位城市测量技术规范》；

- CH/T2009《全球定位系统实时动态测量（RTK）技术规范》；

- DB 3201/T 258《南京市管线探测技术规程》；

- DB 3201/T 257《南京市管线数据标准》；

- 《南京市大比例尺地形图数据标准》；

- CH/T 6002-2015《管线测绘技术规程》；

- CH/T 1033-2014《管线测量成果质量检验技术规程》。

- 与本项目工作内容相关的其他规范性文件。

- 坐标系统

南京市测绘行政主管部门规定的地方坐标系和高程基准。

- 工作内容

- 管线数据库梳理、分析、专业管线数据整合、更新入库。

梳理分析的内容包括但不限于以下内容：

- 管线空间位置合理性

- 管线属性数据合理性

- 管线连接关系合理性

- 专业管线数据的整合

- 根据前期资料收集，编写管线数据梳理、分析、整合方案

- 数据梳理整合，编写管线数据梳理分析整合报告

- 其他

(2) 管线巡查测绘。

本次招标的巡查测绘工作包括但不限于以下内容：

1）对应管线变化区域内1:1000地形图修补测（主城区建筑测至第一排建筑、非主城区测至道路两侧各20米）。其中，江宁主城范围内500平方公里地形图由“江宁区1：1000比例尺地形图项目”提供，不再需要本次中标供应商进行补测；主城单位以外的补测工作，在业主现有地形图基础上，根据实际需求情况，由中标供应商进行修测。

2）设置专人巡视、测绘全区更新地下管线（填写管线巡查记录表），根据实际情况对地下管线现状资料进行调查、绘制和收集；

3)巡查管线测量（执行相应技术标准规范）；

4)地下管线数据建库与入库；

5)客户后期根据实际情况需要补充的其他内容。

- 成果要求

项目需要提交的成果资料（包含但不限于）：

- 技术设计书、管线数据梳理分析整合方案、项目实施方案；

- 收集的职能部门、管线管理部门和产权单位等合作单位提供的信息；

- 现场核查情况汇总报告；

- 探测起算数据、仪器检校资料；

- 管线点外业调查表；

- 各种检查和开挖验证记录（表）等；

- 检查报告及精度统计表、质量评价表；

- 控制点成果表（电子文档及打印文本）；

- 实际完成的工作量统计和进度实施情况；

- 管线数据梳理分析整合报告、工作和技术总结报告；

- 权威质检机构出具的项目质检报告。

- 人员要求

本项目中标人应建立专门人员的服务队伍，以投标文件中所列明的人员为准，实施过程中不经采购人许可，中标人不得更换相关人员。人员配置最低要求如下表：

| 序号 | 类型 | 要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 项目负责人 | 具有主持地下管线探测的工作经历，具有物探或测绘专业高级工程师及以上职称。 | 1人 |
| - 2 | 技术负责人 | 具有地下管线探测的技术工作经历，具有物探或测绘专业中级或以上职称。 | 1人 |
|  | 作业人员（含组长） | 具有物探或测绘或计算机等相关学历或专业职称。其中，作业组长应具有类似项目实施经历，并具有初级以上专业职称。 | 8人及以上 |

- 中标人应提供拟投入本项目的人员配置表。

- 中标人应提供项目负责、技术负责、组长及驻场人员的学历证书、执业资格、职称证书、从业简历、劳动合同等证明材料。

- 项目必须按照有关规范进行组织实施，制定严格的实施计划，建立完善的质量保障体系，明确现场各项测绘任务分工，并有充足的人力和物力保障项目的质量和进度。

- 在项目实施期间，中标人必须在南京市区范围内设立固定办公场所，要求建立服务队伍；且须专人专岗，不得兼职其他项目，如采购人发现有项目参与人员兼职其他项目工作，采购人将予以相应扣款。中标人如需更换项目负责人或专业技术人员，应提前10天以书面形式通知采购人，并征得采购人同意。

- 在项目实施期及项目验收后维保期内，中标人须在采购人办公场所设立驻场人员，服从采购人管理，不得无故缺岗。

- 采购人定期召开项目例会，项目负责人须到场。

- 仪器要求

中标人应通过对工作量的综合分析，提出合理的仪器配备方案。

- 服务时间及进度要求

服务时间：2025年6月1日至2025年12月31日。

其它要求

- 项目实施期间，中标人每年须组织至少三次作业人员培训，每次培训需采购人代表参加，并做好培训记录。

- 协助、配合采购人做好项目相关其它工作。

- 做好安全生产相关工作。

六、其他注意事项：

  - 中标人应自备本项目使用的法规、标准和其他规划依据资料，该费用包含在投标报价中而不另行支付。

  - 中标人应完全响应采购人在项目范围内的实际需求，如出现相关责任问题，中标人承担全部责任。

  - 中标人应对本项目的成果数据质量终身负责。

  - 因管线数据涉及国家秘密，中标人须与采购人签订保密协议，并严格遵守保密协议的规定。

  - 中标人必须具备独立完成本项目的能力，中标后不允许分包、转包。如发现中标人在本项目中存在资质挂靠、分包、不委派投标文件中指定的技术人员及其他违规现象，视为违约，一切不利后果由中标人负责，采购人有权随时解除项目合同。

  - 中标人必须保证本项目的成果数据至项目验收前的现势性。

  - 若政府资金不能及时到位，中标人必须有足够的自有资金确保本项目能按计划进度和质量得到完成。

  - 因中标人施工不当而造成采购人经济损失的，中标人要负责赔偿造成的全部经济损失；采购人保留对中标人提交成果质量无限期追责的权利。

- 七、其他要求：

- 投标要求

1、中标人应承诺严格执行招标文件要求和有关技术标准、规范要求，保质、保量、按时完成工作。

2、中标人应承诺已充分了解了本次采购的项目需求，对采购的服务内容及应用模式做了充分的评估，能够满足本次项目的目标。

3、中标人应承诺所提供的服务内容和服务质量能够满足采购文件的要求。

4、中标人应承诺投标文件中提供的中标人资格、资质证明文件不存在隐瞒、与实际情况不符等情况，采购人有权在中标人成交后对中标人相关资质、资格和能力进行考察验证的权利，如果存在重大差异，有权取消或终止合同。

- 报价要求

供应商根据采购文件的要求，将完成本项目的人工（含食宿，交通，保险）、器械设备、外业巡查、现场核查与修补测、规划验线、现场核实、驻场人员费用、数据整理、权威质检、税金、利润、采购代理费等费用进行折算，整合为投标报价。除非因特殊原因并经采购双方协商同意，投标人不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动

- 结算方法

1、项目工作完成后，按分项工作分别计价。

2、管线巡查测绘、，按单件任务计价。任务完成后，结算价格以“综合单价×实际管线长度”进行核算。实际管线长度须经监理、采购人认定并验收合格。以成果质量、工期、响应情况等做综合考量。按照采购人制定的考核规则每月考核一次，对考核不合格的任务予以相应扣款。

3、项目实施过程中，采购人有权增加或删减服务采购清单中的某一或多项服务，实际费用据实结算。

（四）  项目付款

（1）采购人根据完成工作量，分两次付款。

（2）本项目合同签订之日起10个工作日内，甲方向乙方支付本合同总金额的30%作为预付款；

（3）本项目最终验收通过之日起10个工作日内，甲方向乙方支付本合同总金额的70%；

（五）  其他事宜

（1）现场踏勘

采购人不统一组织中标人踏勘现场，中标人可自行踏勘现场，所发生费用由中标人自行承担。

（2）成果维护期

本项目成果维护期为生产后的（自成果提交入库之日起算）一年。成果维护期内，若发现项目漏测、漏查、数据质量存在问题等情况，中标人负责提供免费服务并承担由此产生的一切责任。

（3）其他事项

1、本采购文件、投标文件中的承诺与优惠条件，均是合同不可分割的组成部分。

2、采购人有权调整采购服务要求，中标人应当积极配合，进行相应调整。

- 第五章 南京市江宁区政府采购合同格式

南京市江宁区政府采购合同

（供参考）

项目编号 ：

项目名称 ：

使用单位 ：南京市规划和自然资源局江宁分局

供货单位 ：

签订日期 ：

合同编号：

政府采购计划号：

采购人：南京市规划和自然资源局江宁分局（以下称甲方）

住所地：南京市江宁区双龙大道1200号

供应商：（以下称乙方）

住所地：

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照南京市江宁区政府采购中心的招标结果签订本合同。

1.项目概况

1.1 项目名称：地下管线巡查、更新测绘（2025年度）

1.2 项目地点：南京市江宁区

1.3 标段名称：

1.4 合同价款：本合同项下全费用综合单价为人民币               元/公里（大写）（¥               元/公里）。总合同价款不超过预算137.5万元。

供应商完成地下管线巡查、更新测绘（2025年度）的所有工作；价格应包括供应商为完成相关服务所承担的全部费用、利润、税金、政策性文件规定及合同包含内的所有风险、责任等各项应有费用，不论其在采购文件中是否有提及。

2．定义

2.l“合同”系指甲方和乙方（以下简称合同双方）签署的、合同格式中列明的合同双方所达成的协议，包括所有的附件、附录、招标、采购响应文件全部内容及对采购文件书面修正、澄清的内容等以及构成合同的所有文件。

2.2“合同价格”系指根据合同规定，在乙方全面正确地履行合同义务后甲方应支付给乙方的价格。

2.3“甲方”系指采购人。

2.4“乙方”系指中标供应商。

3．适用范围

3.l本合同条款适用于本次采购项目。

4. 项目工期

自**年**月**日至**年**月**日内完成采购文件规定的项目并交付甲方使用。

5. 付款方式

（1）采购人根据完成工作量，分两次付款。

（2）本项目合同签订之日起10个工作日内，甲方向乙方支付本合同总金额的30%作为预付款；

（3）本项目最终验收通过之日起10个工作日内，甲方向乙方支付本合同总金额的70%；

注：采购人每次付款前，供应商应向甲方开具等额发票。否则，采购人有权拒绝付款。

6．甲方责任

6.1甲方配合规划编制提供相应资料；

6.2 负责与有关部门的联系和协调。

6.3及时支付服务费用

7．乙方责任

7.1 乙方应当对甲方的意图有深刻、准确和全面的了解和把握，并将其反映在编制成果和相关资料中。

7.2 乙方应保证其向甲方提交的成果（包括阶段性和最终性成果）及乙方为实现该成果所使用的必要方法不侵犯第三人的合法权益。

7.3 乙方提供的服务应当符合地方及国家有关标准和规范。

7.4乙方应根据承担项目任务的特点组成项目组，编制工作大纲，制定项目管理文件，明确职责、目标、计划、程序、内部审查和质量管理等内容，并将目标责任落实到项目总体、专业负责人，检查服务是否按合同要求完成，确保服务的有序性和有效性，对服务质量负全责。

7.5 乙方在工作中应保证成果的及时和有效，服务过程中必须考虑与相关专业的接口配合，保证资料的齐全、稳定、深度和提交时间能满足资料使用者的需要。

7.6 人员要求

乙方应根据项目任务建立项目组，从组织上保证投入的人力、物力能满足服务开展的需要。乙方必须保证主要技术骨干保持稳定，未经甲方书面同意不得自行撤换。

8．违约责任

8.1 如果甲方逾期付款，超过10日后，每日应向乙方偿付应付款项的0.2%作为违约金，违约金最高限额为合同总金额的5%。因采购人使用的是财政资金，采购人在前款规定的付款时间为向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政支付部门审核的时间），在规定时间内提出支付申请手续后即视为采购人已经按期支付；如遇年底财政资金结转情况，采购人有权提前或推迟支付费用，推迟的不承担违约金。

8.2 如果乙方没有按合同规定交工或提供服务，每延迟一天扣除合同总金额的0.2%的违约金，直至按合同交工或提供服务为止。违约金最高限额为合同总金额的5%。

9．履约保证金（本项目不采用）

9.1 乙方在收到中标通知书采购保证金自动转为履约保证金。

9.2 乙方由于过错而导致支付违约金和赔偿损失时可由履约保证金抵顶支付；当违约金和赔偿金额超过履约保证金时，甲方可追偿超过履约保证金的部分。

9.3项目全部完成通过验收后，乙方没有发生违约行为的，可在验收后10个工作日内向江宁区政府采购中心申请无息退还履约保证金。

10．不可抗力

10.1签约双方任一方由于受诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等不可抗力事故的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

10.2受阻一方应在不可抗力事故发生后尽快用电报、传真或电传通知对方，并于事故发生后14天内将有关当局出具的证明文件用特快专递寄给对方审阅确认。一旦不可抗力事故的影响持续40天以上，双方（或三方）应通过友好协商在合理的时间内达成是否继续履行合同的协议。

11．税费

11.1与履行本合同有关的一切税费，由乙方承担。

12．争议

12.1因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（）种方式

解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向南京仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

如没有约定，默认采取第2种方式解决争议。

12.2 在仲裁和诉讼期间，双方应继续履行争议部分以外的合同内容。

13．违约终止合同

13.1 因解除而终止

13.1.1 由于乙方违约造成本合同不能履行或不能完全履行，如果乙方在收到甲方要求其纠正违约的通知后仍不纠正其违约行为，则甲方有权向乙方发出解除本合同的书面通知，该通知自送达乙方时生效，乙方应按本合同的约定承担违约责任。给甲方造成损失的，乙方应承担赔偿责任。

13.1.2 由于甲方违约造成本合同不能履行或不能完全履行，如果甲方在收到乙方要求其纠正违约的通知后仍不纠正其违约行为，则乙方有权向甲方发出解除本合同的书面通知，该通知自送达甲方时生效，甲方应向乙方支付双方确认已完成工作量的款项，并按本合同约定承担违约责任。

13.1.3 合同一方依本合同约定行使解除权的，合同自解除通知送达另一方之日起终止。违约方应当按本合同约定支付违约金或赔偿损失。

13.1.4 合同终止后，不妨碍守约方向违约方追究违约责任。

13.2 有下列情形之一的，合同权利义务终止：

13.2.1 本合同已按约定履行完毕；

13.2.2 本合同经各方协商一致而终止；

13.2.3 法律法规规定终止的其他情形。

14．合同修改

14.1对合同条款作出任何改动或偏离，均须甲乙双方签署书面的合同修改书。

15．适用法律

15.l本合同应按中华人民共和国的法律解释。

16．语言与计量单位

16.1合同书写应用中文。甲乙双方所有的来往函电以及与合同有关的文件均应以中文书写。

16.2除技术规格中另有规定外，计量单位均使用国家法定单位制。

17．通知

17.1本合同任何一方给另一方的通知都应以书面形式发送，而另一方应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

18．知识产权及保密

18.1 乙方了解在与甲方合作过程中所获得或知悉的关于甲方的信息包括项目信息、技术图纸、资料、本合同所涉及的研究内容、研究成果等等所有未公开之信息为甲方的商业秘密，应严守其秘密性。未经甲方事先书面同意，乙方不得将甲方商业秘密或甲方提供给乙方的技术资料、图纸等用于履行本合同之外的其他用途。乙方上述保密义务的期限，从乙方知悉该资料或信息之日起，直至公众可通过合法途径获得、知悉相关资料、信息之日止。

18.2乙方应保证其向甲方提交的成果（包括阶段性和最终性成果）及乙方为实现该成果所使用的必要方法不侵犯第三人的合法权益。甲方因使用乙方提交的成果被第三人指控侵权、提出异议或权利主张的，乙方应当积极协助解决，并承担由此给甲方造成的损失。同时，甲方有权选择解除合同或不解除合同要求乙方提交符合合同要求的替代设计成果。

18.3乙方应当保证其提交的成果符合国家及地方现有法律、法规、规章政策及行业规范之要求、符合本合同目的。如果因不符合上述要求给甲方或其他第三人造成损失的，乙方应予以赔偿。

18.4对于乙方为履行本合同向甲方提供的所有阶段性和最终设计成果，及因履行本合同所产生的其他研究成果，双方同意其所含有的一切知识产权含著作权、申请专利权和专利权等权利属于甲方所有。成果提交甲方后，经甲方书面同意，乙方可以发明人/作者的名义在学术研究领域发表、申报评奖。甲方有权自行或委托他人为任何方式之使用、修改和处分乙方提交的设计成果。未经甲方事前书面许可，乙方不得对上述成果做任何复制、修改、转让、自行或提供给他人做任何方式的使用。乙方违反本条规定的，甲方有权单方解除本合同，乙方应返还甲方所有设计费并赔偿甲方因此受到的损失。

18.5乙方保证其向甲方提交的成果的组成部分或全部不会侵犯他人的合法权益，也不存在技术缺陷，否则，甲方有权要求乙方赔偿因此给甲方造成的全部损失。

18.6乙方提交给甲方的成果的著作权（版权）归甲方所有，未经甲方许可，乙方不得以任何方式使用或向任何第三方泄露、转让成果的部分或全部（包括作为乙方业绩进行宣传、展示及刊登）。否则，甲方有权随时终止项目合同并要求乙方支付违约金，违约金的上限为全部服务费用。

18.7如甲方的知识产权遭到他人侵犯的，乙方应协助甲方维护其合法权。

19．合同生效及其他

19.1除合同中另有说明，本合同经双方法定代表人或其委托代理人签字并加盖公章或合同专用章后，即开始生效。

19.2本合同一式肆份，甲方贰份，乙方贰份。

20．合同文件及解释顺序

下列文件均为合同组成文件

20.1招标文件（包括澄清、答疑、修改和补充通知）

20.2投标文件（包括修改、澄清）

20.3中标通知书（包括投标人“回执”）

20.4双方商定的补充协议或合同期内双方签署的备忘录

20.5与本合同有关的其他文件

21．合同的变更和终止

21.1 除《政府采购法》第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

21.2 除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，保证金不予退还，在三年内不得参加南京市江宁区政府采购中心组织的政府采购活动。

合同附件

附件1：采购项目需求

【以下无正文】

| 甲方（采购人）：南京市规划和自然资源局江宁分局（盖章） 法定代表人或 委托代理人：（签字或盖章） | 乙方（供应商）：（盖章） 法定代表人或 委托代理人：（签字或盖章） 项目负责人： 电话： 开户银行： 账号： 单位地址： |
| --- | --- |

- 第六章 投标书

（此页为标书封面格式，制作标书时，删去本行文字）

投	标	书

项目编号：

项目名称：

分包名称：

投 标 人 ：

投标人地址：

年	月	日

评分索引表

| 评分项目 | 在投标文件中的页码位置 |
| --- | --- |
| 行数不够，自行添加 |  |

注：建议投标供应商为《投标书》制作详细目录，并将该《评分索引表》放在投标书目录之前。

- 附件一、投标申请及声明格式

投标申请及声明

致：（采购人名称）

根据贵方（项目名称及分包名称）（项目编号）投标邀请，正式授权下述签字人(姓名和职务)代表投标人（投标人名称），提交投标文件。据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：

1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次招标要求，我们同意并向贵方提供了与投标有关的所有证据和资料。

2、按招标要求，我们的投标                （项目名称及分包名称）           投标报价为             元/公里，项目负责人为           ，服务周期为：　　　天。

3、我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们放弃对招标文件任何误解的权利，提交投标文件后，不对招标文件本身提出质疑。否则，属于不诚信和故意扰乱政府采购活动行为，我们将无条件接受处罚。

4、我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5、投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的，或在评标期间出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质响应的供应商不足三家情形的，我们酌情决定是否参加当场变更的竞争性谈判或单一来源方式采购。

6、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定严格履行合同，并保证于承诺的时间完成货物的启动/集成、调试等服务，交付采购人验收、使用。

7、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者代理机构恶意串通、决不向采购人、政府代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

8、与本投标有关的正式联系方式为：

地址：

电话：

传真：

开户银行：

银行账号：

投标人：（盖章）                   日期：     年   月    日

- 附件二、法定代表人授权委托书格式

法定代表人授权委托书

投标人名称：

地址：

姓名：         性别：          年龄：        职务：

身份证号码：                系    （供应商名称）   的法定代表人。

特此证明。

是否授权：      （是/否）

授权内容：

本人（姓名）系 （供应商名称）的法定代表人，现委托 （姓名） ，身份证号码：         为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改  （项目名称及分包名称）（项目编号）  投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：             。

代理人无转委托权。

法人代表身份证（正反面），授权代表身份证（正反面）（如有）

投标人：                 （盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

年       月       日

- 附件三、开标一览表

开标一览表

项目名称：

分包名称：

项目编号：

| 投标报价 （元/公里） | 我公司的投标报价为： （大写） ¥ （小写） |
| --- | --- |
| 投标人企业 | 投标人是否属于小微型企业 ¨是 ¨否 |
| 投标人企业 | 投标人是残疾人福利性单位 ¨是 ¨否 |
| 服务周期 |  |
| 本项目负责人 |  |
| 授权委托人（或法人） |  |
| 其它 | （如有优惠条件须在此注明） |

投标人:（盖章）

法定代表人或授权代表：（签字或盖章）

日期：	年	月	日

说明：

1、在“投标人是否属于中、小和微型企业”栏后“是”或“否”上打“√”。

- 附件四、报价明细表

报价明细表

项目编号：

分包名称：

项目名称：

格式自拟

投标人：（盖章）

法定代表人或授权代表签字：（签字或盖章）

日	期：	年	月	日

注：1.报价应包括但不限于前期勘查数据取得、成果编制咨询费、文本装订印刷、编制报告等直至相关行政部门审批、验收通过的全部费用。

- 2.采购人对每一项货物或服务仅接受一个报价，不得填报有选择性报价方案。

- 附件五、项目实施方案（格式自拟）

由投标人根据招标文件内容要求及服务标准内容自行编写，要求全面、详尽、完整、易于理解。

- 附件六、质量保证及服务承诺（格式自拟）

- 附件七、拟投入本项目人员情况一览表

拟投入本项目人员情况一览表

项目名称：

分包名称：

项目编号：

| 人员类别 | 姓名 | 年龄 | 从业年限 | 专业 | 职称 | 其他 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 项目组 成员 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

投标人:（盖章）

日期：  年  月  日

说明：

1、如果行、列数不够，请自行增加。

2、请同时提供以上人员的相关专业、职称或执业资格等证明材料复印件加盖公章

- 附件八、商务条款响应表

商务条款响应表

项目编号：

分包名称：

项目名称：

| 序号 | 招标文件的商务条款 | 响应文件的商务条款 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| … | … | … | … |
|  | （行数不够，自行添加） |  |  |

投标人（盖章）：

日	期：	年  月  日

注：请投标供应商根据实际情况填写。

- 附件九、技术条款偏离表

技术条款偏离表

项目编号：

项目名称：

分包名称：

| 序号 | 招标文件的技术条款 | 实际响应情况 | 符合/正偏离/负偏离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | （行数不够，自行添加） |  |  |  |

投标人（盖章）

日期：年月日

注：

1.按照项目需求详细填列。

2.行数不够，可自行添加。

3.请如实填写偏离表，如果虚假响应，将被暂停进入南京市江宁区政府采购活动。

4.请供应商根据实际情况填写，如果实际响应与供应商提供的证明资料有实质性偏离的，将作无效磋商处理。

- 附件十、中小企业声明函格式

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称及分包名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

（标的名称）,属于（采购文件中明确的所属行业） 行业;制造商为（企业名称）,从业人员 	人，营业收 入为—万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。

企业名称（盖章）:

日期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 附件十一、无重大违法记录声明格式

无重大违法记录声明

（采购人名称）：

我单位（供应商名称）郑重声明：

参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中   （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事   处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人：（公章）

年	月	日

- 附件十二、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我公司郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采   购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：	。

主要专业技术能力有：	。

投标人(盖章)：

日期： 	年	月	日

- 附件十三、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141 号）的规定，本单位为       （符合/不符合）   条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的	项目采购活动提供本单位制造的货物

（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用  非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖章）：

授权代表签字：

日	期：	年	月	日

- 附件十四、南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书

南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书

（仅为示范格式，直接填写无效，需至“南京政府采购供应商诚信档案管理系统”在线打印）

| 单位名称 |  | 统一社会信用代码 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 联系人 |  |
| 联系地址 |  | 联系电话 |  |
| 诚信档案记录情况 |  |  |  |
| 信用承诺 | 我公司自愿参加贵中心（公司）组织的本次采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我们郑重承诺，本公司符合《政府采购法》第二十二条规定的条件，包括：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；符合法律、行政法规和采购文件规定的其他条件。如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿承担一切法律责任，接受各级政府采购监管部门和有权机关的审查和处罚。 供应商名称（盖章）： 法定代表人（签字）： 二○ 年 月 日 |  |  |

★注：本表打印时间必须在发布采购公告之日（含）至开标当天（含）内打印。