- 公开招标文件

项目编号：JSZC-320117-NJZX-G2024-0053 项目名称：溧水区2024-2026年水资源基础调查项目 （服务类项目，非专门面向中小企业）

采购人：南京市规划和自然资源局溧水分局

采购代理机构：南京中信工程造价有限公司

二○二四年十一月

- 总  目  录

- 投标邀请

- 投标人须知

- 评标方法与评分标准

- 采购需求

- 合同主要条款及格式

- 投标文件格式及附件

第一章  投标邀请

项目概况

溧水区2024-2026年水资源基础调查项目的潜在供应商应在江苏政府采购网获取采购文件，并于2024年12月24日09点30分（北京时间）前提交投标文件。

一、项目基本情况：

1、项目编号：JSZC-320117-NJZX-G2024-0053。

2、项目名称：溧水区2024-2026年水资源基础调查项目。

3、预算金额：150万元。

4、最高限价：150万元，报价超过最高限价的为无效标。

5、采购需求：根据《自然资源部关于开展水资源基础调查工作的通知》（自然资发〔2023〕230号）、《自然资源部办公厅关于印发〈水资源基础调查实施方案〉的通知》（自然资办发〔2024〕7号）、《江苏省自然资源厅、江苏省水利厅关于协同推进水资源基础调查工作的通知》（苏自然资函〔2024〕306号）、《江苏省自然资源厅关于印发〈江苏省水资源基础调查实施方案〉的通知》（苏自然资发〔2024〕118号）、《南京市规划和自然资源局、南京市水务局关于开展全市水资源基础调查工作的通知》（宁规划资源办〔2024〕75号）和《关于印发〈南京市水资源基础调查实施方案〉的通知》（宁规划资源发〔2024〕83号）等通知精神，对溧水区陆域国土空间范围内的水体开展调查，建设水资源基础调查数据库。

6、合同履行期限：自合同签订之日至2026年底，具体时间根据省市对本项目的时间节点要求调整。

- 本项目(是/否)接受联合体投标：是。

#### 二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.符合《政府采购法》第二十二条的相关规定，供应商提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》（格式见招标文件格式模板，原件）。 其中不适用信用承诺的情形：（1）供应商被列入严重失信主体名单： （2）被相关监督部门作出行政处罚且尚处在处罚有效期内： （3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。（联合体各方均须提供）

2.供应商提供在有效经营期内的营业执照（复印件）。（联合体各方均须提供）

3.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（联合体各方均须提供）

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目按照采用以下第（4）种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：

（1）本项目整体专门面向中小企业采购货物。

（2）本项目整体专门面向小微企业采购货物。

（3）本项目通过以下第（）种方式预留部分采购份额采购中小企业货物：

①本项目要求供应商以联合体形式参加，中小企业合同金额应当达到的比例为_%。

②本项目要求供应商进行合同分包，中小企业合同金额应当达到的比例为_%。

（4）本项目为非预留份额的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策，具体详见第三章评分标准。

（三）本项目的特定资格要求：联合体各方均具有行政主管部门颁发的乙级及以上测绘资质证书，且专业类别须涵盖海洋测绘、摄影测量与遥感、工程测量。（提供资质证书复印件并加盖公章，联合体各方均须提供）

（四）拒绝下述供应商参加本次采购活动：

1.供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

3.如本项目接收联合体投标，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

三、获取招标文件：

时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

地点：江苏政府采购网

方式：供应商登陆“江苏政府采购网”，在网站首页点击“苏采云”→使用CA锁登录系统(新用户需进行“平台用户注册”)→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载文件并进行操作。

售价：0.00元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点：

时间：2024年12月24日09点30分（北京时间）

地点：“苏采云系统”网上开标大厅

五、公告期限：

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜：

1、集中勘察或答疑：不组织集中勘察，供应商如果对采购需求有疑问请和采购单位联系人沟通。

2、有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“南京公共采购信息网”发布的信息更正公告。

3、政府采购信用承诺：根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定，参加南京地区政府采购活动的供应商，应以书面形式向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。供应商应尽早做好承诺工作，点击“南京公共采购信息网”首页 （https://njgc.jfh.com/）“南京市政府采购供应商诚信档案”系统链接打开系统页面（http://180.101.238.212:8280/hodeframe2018_cxda/index.action;jsessionid=769BA9C8E1729422E7173B991C8EC1E5）登录（未注册的供应商应先点击“供应商注册点这里”并按 要求完成注册），然后在“信用记录”模块页面点击“信用记录打印”下载本单位《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，由法人签字并盖单位公章，随投标文件一并递交。

在政府采购资格审查环节，供应商只需提供书面《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，即可替代以下证明材料：

（1）符合国家相关规定的财务状况报告；

（2）依法缴纳税收的证明材料；

（3）依法缴纳社会保障资金的证明材料；

（4）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；

（6）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。

供应商在中标（成交）后，应按采购文件要求，将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标（成交）通知书。

供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺：

（1）供应商被列入严重失信主体名单；

（2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。

友情提示：南京市政府采购供应商诚信档案管理系统客服电话：025-52718366；供应商可就用户注册与打印“南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书”等事宜进行咨询。

4、本项目需要使用CA数字证书制作、上传电子投标文件完成电子投标，请供应商在参加投标活动前办理好CA数字证书申领及电子签章等操作。

4.1江苏省政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）使用江苏省电子政务证书认证中心CA数字证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理上述CA数字证书和电子签章（请至南京汉中门大街145号江苏省政务服务中心二期三楼大厅CA办理窗口（025-83668701）或南京江东中路265号南京市公共资源代理公司北门外1255室（025-68505941）办理）。具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》）。

4.2供应商按《苏采云系统供应商操作手册》要求进行注册，并制作上传电子投标文件（“苏采云”南京地区客服热线025-83633744、025-83633743）。江苏省政府采购管理交易系统供应商操作指南，下载地址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系：

1.采购人信息

名称：南京市规划和自然资源局溧水分局

地址：溧水区永阳街道中山西路17号

联系方式：郝科(025) 5622 6280

2.采购代理机构信息

名称：南京中信工程造价有限公司

地址：南京市溧水区永阳街道温州商贸文化广场停车场内南京中信工程造价有限公司三楼304室

联系方式：李晓婉18751855767

3.项目联系方式

项目联系人：郝科/李晓婉

电话： (025) 5622 6280/18751855767

4.招标监督电话:(025) 5622 6278(冯)

第二章  供应商须知

一、总则
1、适用法律
1.1 《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、规章和规定。本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
2、定义
2.1 “供应商”“投标人”是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.2 “货物和服务”指本招标文件中所述产品及相关服务。本项目不接受进口产品（或服务）。

2.3 本次招标除特别说明外不接受进口产品投标，进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

2.4 “用户或使用单位”是指使用货物或服务的单位。
3、政策功能

3.1 政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

中小企业供应商参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（格式见后附件），否则不得享受相关中小企业扶持政策。

中小企业，是指在中华人民共和国境内依法成立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的同志》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发<统计上大中小微型企业划分办法（2017）>的通知》国统字〔2017〕213号确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.2 政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2014〕68号。

3.3 政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2017〕141号。

3.4 强制采购节能产品、信息安全产品，优先采购环境标志产品。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购清单》，且经过认定的节能产品；信息安全产品是指列入国家质检总局国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品；环境标志产品是指列入财政部、国家环保总局制定的《环境标志产品政府采购清单》，且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品。

3.5提供的产品属于信息安全产品的，供应商应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书复印件。

3.6提供的产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择依据国家标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品投标，并提供有效的节能产品认证证书复印件。

3.7提供的产品属于环境标志产品的，供应商应当选择依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品投标,并提供有效的环境标志产品认证证书复印件。

注：未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

- 招标文件
4、招标文件组成
4.1招标文件组成：投标邀请、供应商须知、供应商应当提交的资格和资信证明文件、投标报价要求、投标文件编制要求、招标项目的服务要求和数量、合同主要条款及合同签订方式、交货和提供服务的时间、验收标准、付款条件、评标方法、评标标准、无效投标和废标条款、附件等。
4.2 招标的最小单位是包。招标服务数量及技术要求中未分包的，供应商对要求提供的服务不得部分投标；招标服务数量及技术要求中已经分包的，应当以包为单位投标。
4.3 招标文件如果要求供应商提交备选投标方案的，供应商可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。
5、招标文件的澄清、修改
5.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知南京中信。

- 5.2采购人或者采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在原招标公告媒体发布更正公告，该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。
5.2 采购人或者采购代理机构在招标文件要求提交投标文件截止时间前，有权决定延长投标截止时间和开标时间，并在原采购信息发布媒体上发布变更公告。
5.3 供应商应在投标截止时间前关注原招标公告发布媒体上有关本招标项目有无变更公告。根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交投标文件，并承担由此产生的相应责任。
三、投标

- 投标

6.1供应商应由其法定代表人或法定代表人授权委托人在规定的投标时间内完成响应。

6.2 供应商应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在投标文件中逐条应答。

6.3 供应商应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）提供复印件并加盖公章。

6.4 供应商符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46 号）规定的，应按要求在投标文件中提供《中小企业声明函》，否则不享受相应政策。

6.5 供应商应当按照招标文件的要求编制投标文件，并对其提交的投标文件真实性、合法性承担法律责任。

7、投标文件的语言、计量单位、货币和编制

7.1 供应商提交的投标文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及供应商与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

7.2 供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

7.3 供应商应用人民币报价。

7.4 供应商所使用的技术标准应遵循国家最新标准及规范。

8、联合体投标
8.1采购项目如接受联合体投标的，两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。本项目联合体中所有成员数量不得超过2名。
8.2联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级，以投标全权代表方的应答材料作为商务评审的依据。由不同资质的供应商组成联合体，首先以投标全权代表方的应答材料作为认定资质以及商务评审的依据，涉及行业专属的资质，按照所属行业对应的供应商的应答材料确定。
8.3联合体各方之间应当签订共同投标联合体协议（格式见第六章），明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合体共同投标协议连同投标文件一并提交。联合体各方签订联合体共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。
8.4鼓励大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合体协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体6%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受10%的价格扣除。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

8.5政府采购合同分包履行的，中标供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包项目供应商就分包项目承担责任，中标供应商与分包供应商之间应该签订分包意向协议。

8.6享受中小企业扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

8.7预留份额的采购项目中，组成联合体或者接受分包的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。未预留份额的采购项目或采购包中，组成联合体或者接受分包的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

9、投标费用

9.1 供应商应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用。无论采购结果如何，采购代理和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

9.2招标代理费计费原则：按照计价格[2002]1980号《招标代理服务收费管理暂行办法》文件的60%计取中标服务费，不足3000按3000收，由中选单位支付，在领取中标通知书时一次性付清。此费用不单独列项。

汇款信息：

名称：南京中信工程造价有限公司
纳税人识别号：91320117780679746Y
地址、电话：南京市鼓楼区燕江路201号D座20层 025-86289667
开户行及账号：建设银行南京大东门支行32001596340052500905

备注：汇款时请注明“采购项目名称”（可简写）等相关内容

9.3本项目还涉及税费、管理费等相关为完成本次项目招标的费用由中选单位支付；以上费用由中标人支付并含在投标综合单价内。

10、投标文件组成
10.1 供应商应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在《商务条款偏离表》等处逐条标明满足与否。对带星号（“★”）的技术参数必须在投标文件中按要求提供技术支持资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等），未提供技术支持资料的，评标时不予认可。（采购需求中另有规定的，也可从其规定）
10.2 供应商根据招标文件载明的标的采购项目实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。
10.3 投标文件由商务部分、技术部分、价格部分，以及其他部分组成。
11、投标文件的商务部分
11.1 商务部分是证明供应商有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求，包括但不限于下列文件，其中加“★”项目不得有缺失或无效。
  （1）★ 投标申请及声明；
  （2）★ 法定代表人授权委托书及委托代理人的身份证；

（3）★第一章投标邀请中《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的资格条件证明文件或《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》（供应商参加本项目政府采购活动时，均应在采购文件发布之日起至响应截止时间前，登录“信用南京”（www.njcredit.gov.cn）或“南京公共采购信息网”（www.njgc.jfh.com）主页“南京市政府采购供应商诚信档案”栏目在线打印“南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书”）；
（4）★第一章投标邀请中采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件证明文件（若有）；

（5）★《联合体协议》

（6）《中小企业声明函》；
（7）《商务条款偏离表》；

（8）供应商认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料等。

12、投标文件的技术部分

12.1 技术部分是证明供应商提供的服务是合格的、并符合招标文件要求的证明文件，以及对投标报价表中的服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。

12.2 若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准；

12.3 提供的技术或服务如与招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在，并在《技术规格偏离表》中逐条予以说明。

12.4 投标文件应按照招标文件要求提供技术资料、文件和有关证明，包括但不限于其中加★项目不得有缺失或无效：

（1）货物材质、主要技术指标和性能、生产产地、品牌、型号等详细说明或服务内容的详细说明；

（2）《技术条款偏离表》；

（3）服务的标准和规范；

（4）项目集成（实施）方案；

（5）服务承诺（不得低于本项目招标要求）；

（6）供应商认为需要提供的其他技术文件或资料等。
13、投标文件的价格部分
13.1 价格部分是对投标货物和服务价格构成的说明，每一项货物仅接受一个价格。
13.2 报价应包含完成本服务项目发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，招标代理费（按照中华人民共和国国家发展计划委员会计价格〔2002〕1980号文件和发改价格[2011]534号文件收取），以及供应商认为需要的其他费用等。
13.3 供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。供应商应充分考虑到市场价格变动，以及项目实施过程中的不可预见因素，一旦中标，价格不变。如果有漏项，视同让利。

13.4 供应商应在《开标一览表》、《分项报价表》等标明提供的单价、总价以及分项报价。供应商系小企业（含小型、微型企业）或监狱和戒毒企业或残疾人福利性单位的，并提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小企业、残疾人福利性单位、监狱企业制造的货物和服务的，须在《分项报价表》中注明，如无法划分计算的，将不予认可。供应商应当如实申报,否则评标委员会有权取消其小微企业、监狱和戒毒企业、残疾人福利单位政策。

14、投标文件的其他部分：供应商编制投标文件需要提供的其他相关文件。
15、投标保证金：本项目不收取保证金。

16、 投标有效期
16.1 自开标之日起六十日内投标有效。
16.2 在特殊情况下，采购人或代理公司于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期满。

17、投标文件的递交

17.1 供应商应当按照《操作手册》规定，在提交投标文件截止时间前制作并上传电子投标文件。

17.2 供应商应充分考虑网络环境、网络宽带等因素可能对投标产生的影响，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功的，按照本招标文件第二章第21.2.2.4条规定做无效投标处理。

18、有下列情形的投标文件将拒收：

18.1在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后上传的任何电子投标文件。

19、投标文件的修改和撤回

19.1 投标人可在投标截止时间前撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。投标人可在投标截止时间前对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》

19.2 投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

19.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

四、开标、评标与确定中标供应商

20、开标

20.1 采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动并在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

20.2 开标仪式由采购代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并公布各投标人名称和投标价格。

20.3 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

20.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

21、评标
21.1 评标组织
21.1.1评标工作由采购代理机构负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：
（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；
（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；
（3）对投标文件进行比较和评价；
（4）推荐中标候选人或根据采购人委托直接确定中标供应商；
（5）向采购人、财政部门报告评标中发现的违法行为。
21.1.2 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，独立开展评审工作。
21.2 评标程序
21.2.1 投标文件的资格审查。
21.2.1.1采购人代表将依法对投标人的资格进行审查。
21.2.1.2资格性审查：依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件、《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。
21.2.1.3  在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)等渠道对投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的情况进行查询，以确定投标供应商是否具备投标资格。

21.2.1.4 投标文件有下列情况之一的，在资格性审查时按照无效投标处理：
（1）不具备招标文件中规定资格条件的；
（2） 供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的。接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。
（3）未提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》或提供的《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》不符合招标文件要求。
21.2.2 投标文件的符合性检查。
21.2.2.1评标委员会将依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
21.2.2.2 实质性要求是指本招标文件中用带星号（“★”）的商务和服务要求或文件中作出特别说明的其他要求。

21.2.2.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

21.2.2.4 投标文件属下列情形之一的，在符合性审查时按照无效投标处理：

（1）投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的；

（2） 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的；

（3）投标文件未按采购文件要求制作电子投标文件及签章、签字的；

（4）投标总价超出采购预算金额或者最高限价的；

（5）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（6）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

（7）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（8）不同投标人的电子投标文件制作机器码一致；

（9）不同投标人的法定代表人或委托代理人有夫妻、直系血亲关系的；

（10）不同投标人的负责人为同一人或者存在控股、管理关系的；

（11）没有逐一说明投标产品品牌、型号、产地、性能参数，而是直接拷贝招标文件技术要求的；

（12）不同投标人的委托代理人(或法定代表人、项目经理、项目总监、项目负责人等)在招标文件发布日上月至投标截止日当月在同一单位缴纳社会保险的；

（13）属于投标邀请中拒绝参加本次采购活动供应商的；

（14）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（15）评标委员会认为投标人的报价低于完成本项目发生的所有含税费用、支付给员工的工资（不得低于供应商所在地最低工资标准）和国家强制缴纳的各种社会保障资金、公积金，以及供应商认为需要的其他费用等。或投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，未在评标现场合理的时间内提供书面说明或相关证明材料，不能证明其报价合理的；

（16）不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。（本招标文件中打“★”内容为实质性要求和条件）
21.2.2.5 有下列情形之一的予以废标，同时将废标理由通知所有供应商：
（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质性响应的供应商不足三家的；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）供应商的报价均超过了采购预算或者最高限价的，采购人不能支付的；
（4）因重大变故，采购任务取消的；

（5）评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行的；

（6）因苏采云系统故障造成开标不成功的；

21.2.2.6 如出现投标截止时间后参加投标的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家的情况，按政府采购相关规定执行。

21.2.3 投标文件的进一步评审。

21.2.3.1 评标委员会将对确定为实质性响应的投标文件进行进一步评审，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

21.2.3.2 评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标价，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

21.2.3.3 评标委员会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

21.2.3.4 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理机构及评标委员会联系。

21.2.3.5 比较与评价。按照招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

21.2.3.6 相同品牌产品投标要求

（1）采用综合评分法的采购项目：提供相同品牌产品且通过资格性审查、符合性审查的不同投标人参加本项目投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照随机抽取的方式确定中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人；

（2）采用最低评标价法的采购项目：提供相同品牌产品的不同投标人参加本项目投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照随机抽取的方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效；

（3）非单一产品采购项目，以提供的核心产品品牌为准，核心产品详见第四章招标项目的技术规格、要求和数量等。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理；

（4）如有四家通过资格性审查、符合性审查的不同投标人参与投标，有三家投标人所投产品（核心产品）均为同一品牌的，则实际投标产品品牌仅有两个，故有效投标人仅有两家，即实质性响应招标文件的投标人不足三家，项目废标。
21.3 评标方法和标准（详见第三章）
21.3.1 采用综合评分法。即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素及诚信记录进行综合评审后，以评审总得分最高的供应商作为中标候选供应商或者中标供应商的评审方法。

21.3.2 综合评分的主要因素是：价格、技术、服务、投标人履约能力等。
22、确定中标供应商
22.1 综合比较与评价后按照得分高低顺序对供应商进行排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按“评标标准”说明中确定的评分因素优劣顺序排列。评标委员会根据排名确定3名中标候选人。

22.2按以下第（1）种方式确定中标供应商

（1）评标委员会直接确定排名第一的中标候选人为中标供应商；

（2）采购人在评标委员会推荐的中标候选人中按顺序确定中标供应商。

按第二种方式确定中标供应商的，采购代理机构自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人应当自收到评审报告之日起五个工作日内，在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标供应商。

22.3中标供应商确定之日起2个工作日内，将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告，中标供应商及时到采购代理机构领取《中标通知书》。中标供应商领取中标通知书时提供3份纸质版投标文件（与系统中提交的电子投标文件一致并胶装）。
22.4 中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。
22.5 中标通知书发出后，中标供应商无正当理由不与采购人签订合同的，情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加南京市政府采购活动，并予以通报。
22.6 对未通过资格审查的投标人，告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，告知未中标人本人的评审得分与排序。采购人、采购代理机构和评标委员会对未中标的供应商不作未中标原因的解释。

23、 编写评标报告
23.1 评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。
24、评标过程的保密性
24.1 采购代理机构将采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。
24.2 任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。
24.3 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料等，均不向供应商及与评标无关的其他人员透露。
25、签订合同
25.1 中标供应商应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定与采购人签订采购合同，所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。
25.2 采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

25.3 中标供应商除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外不得放弃或拒绝签订合同的。放弃或拒绝签订合同的，财政部门视情将其列入不良行为名单，在一至三年内不得参加南京市政府采购活动。
25.4 中标供应商拒绝与采购人签订合同，或因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。评审报告未推荐中标候选人的，应重新开展政府采购活动。
25.5 采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同货物或服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

六、询问、质疑、投诉和诚实信用
26、询问
26.1 供应商对招标活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构将在三个工作日内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。
27、质疑
27.1 供应商认为采购文件、采购过程或者中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式（质疑函原件）向采购人或采购代理机构提出质疑。通过现场提出的，提出时间以采购代理机构收到时间为准；通过邮寄、快递方式提出的，提出时间以邮寄件上的寄出邮戳时间、快递件上签注的寄出时间为准。

27.2提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

27.3 上述应知其权益受到损害之日是指：
（1）对采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起计算；
（2）对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；
（3）对中标结果提出质疑的，自中标结果公告期限届满之日起计算。 
27.4 在法定质疑期内，针对同一采购程序环节的质疑供应商应当一次性提出。对一个项目的不同包提出质疑的，应当将各包质疑事项集中在一份质疑函中提出。质疑供应商需要修改、补充质疑函的，应当在法定质疑有效期内提交修改或补充材料。

27.5 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。关于质疑函，供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。供应商委托代理人进行质疑时，应当提交质疑供应商的授权委托书，授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。质疑函通过现场提交至采购代理机构联系人处的，提交时应出示有效身份证明。以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

27.6 采购代理机构将在一定范围内公开质疑人的名称、质疑事项、质疑处理结果，供有关采购人、财政部门、行业协会查询。

27.7 质疑函存在以下情形的，代理机构不予受理：

（一）质疑主体不满足《政府采购质疑和投诉办法》第十一条规定的；

（二）供应商超过法定质疑期提出质疑的；

（三）其它不符合受理条件情形的。

27.8 供应商以质疑函形式递交，但无具体、明确质疑事项，实质内容为询问的，代理机构可视为书面询问受理，后续事宜按照询问答复流程办理。

27.9 质疑文件应包括以下主要内容，并附上相关证明材料：

（1）质疑供应商姓名或名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目名称、项目编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

27.10 采购人或采购代理机构在收到供应商的书面质疑后，采购代理机构将及时配合采购人进行调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，答复的内容不涉及商业秘密。

27.11 采购人或采购代理机构遵循“谁过错谁负担”的原则，有过错的一方承担调查论证费用。违规质疑或多次质疑不成立的，将报财政部门记入供应商诚信档案或列入不良行为记录名单。

28、投诉
28.1 质疑供应商对采购人或采购代理机构的答复不满意，或采购人或采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购项目同级财政部门投诉。
29、诚实信用
29.1 供应商之间不得相互串通投标报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。
29.2 供应商不得以向采购代理机构工作人员、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。经查实供应商有此行为的，政府采购管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照《政府采购法》有关规定处理。
29.3 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚并予以公示。如果供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出质疑，干扰政府采购活动正常进行的，属于严重不良行为，采购人将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。
29.4 供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标处理。
29.5 供应商应自觉遵守开标、评标纪律，扰乱开标评标现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》，失信行为将被记入供应商诚信档案。

- 评标方法与评分标准

一、评审方法说明：

1、本项目采用综合评分法，总分为100分。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按照商务部分得分由高到低排序，得分、投标报价及商务部分得分都相同的，由评标委员会组织通过抽签的方式确定中标候选人的排序。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人，本项目选取3名中标候选人，评标委员会直接确定排名第一的中标候选人为中标供应商。

2、联合体投标说明

（1）联合体各方均应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。由同一专业的供应商组成的联合体，联合体中由相同专业的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级，并以投标全权代表方的应答材料作为商务评审的依据（另有约定的，从其约定）；由不同专业的供应商组成联合体，首先以投标全权代表方的应答材料作为认定资质以及商务评审的依据（另有约定的，从其约定），涉及行业专属的资质，按照所属行业对应的供应商的应答材料确定。其中：评标标准中商务部分按照联合体各方汇总认定并计算得分。

（2）联合体各方必须签订联合体协议（格式见第六章），协议必须明确投标全权代表方并明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任。联合体各方必须共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

3、排名第一的中标候选人放弃中标，或因不可抗力提出不能履行合同，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，按照得分顺序，由排名第二的候选人中标，以此类推。

4、供应商必须提供真实信息，如有提供虚假信息、证明、合同或证书等虚假资料的，按照无效投标处理，如已签署合同的，则中止合同并承担相应法律责任，并依据相关规定在三年内取消其参加南京市政府采购项目的投标资格。

二、小微企业价格扣除：

1、对小微企业提供的货物或服务给予投标价的10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

小企业（含小型、微型企业）应当同时符合以下条件：

（1）供应商（制造商）为小企业，且符合中小企业划分标准；

（2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小企业制造的货物。如果提供的货物为大中型企业注册商标的货物，视同大中型企业。

2、监狱和戒毒企业的价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业），给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

3、残疾人福利性单位的价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

4、监狱企业、残疾人福利单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

注：（1）对于联合体协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予  6%  的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

（2）联合体各方均为小型、微型企业（或残疾人福利性单位、监狱企业）的，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

| - 序号 | - 评分项目 | - 分值 | - 评分办法 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 报价 | - 10分 | - 满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×10，结果保留两位小数。 - 投标报价超过最高限价的，其标书作无效标处理。（评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在开标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效标处理。） |
| - 技术部分 |  |  |  |
| - 2 | - 技术方案 | - 8分 | - 根据供应商提供的技术方案（至少涵盖项目背景、项目目标、技术指标、水域空间调查、水资源储存量调查、水资源质量调查、水资源专题调查评价、水资源综合调查评价等）进行评审： - （1）对项目背景、建设目标了解透彻，技术先进，方案周密（以上所列技术方案内容全部涵盖），思路清晰合理，可操作性强的得8分； - （2）基本熟悉情况，问题及定位把握较为准确的得5分； - （3）对工作要求理解与认识一般，有一定分析的2分； - （4）未提供方案或方案与项目严重不符的不得分。 |
| - 3 | - 项目管理方案 | - 8分 | - 根据供应商提供的项目管理方案（包括项目组织管理岗位职责、项目组织管理岗位设置、生产管理规定、技术管理规定等）进行评审： - （1）项目管理方案全面，具有合理的服务体系、组织架构，具有明确的进度控制、风险控制管理、文档管理措施，得8分； - （2）项目管理方案基本全面，服务体系、组织架构基本合理，进度控制、风险控制管理、文档管理措施基本满足采购需求的，得5分； - （3）项目管理方案简单，服务体系、组织架构欠完善，进度控制、风险控制管理、文档管理措施欠完整的，得2分； - （4）未提供项目管理方案或方案与项目严重不符的不得分。 |
| - 4 | - 进度保证 | - 6分 | - 根据供应商对本项目制定的工作计划安排、工作时间节点等内容进行评审： - （1）计划安排合理、科学、内容完整，思路清晰，工作时间节点安排妥当，对项目实施有保障的得6分； - （2）计划安排比较合理和科学性，工作时间节点安排合理性一般的得4分； - （3）计划安排一般，缺少工作节点细节描述的得2分； - （4）未提供方案或方案与项目严重不符的不得分。 |
| - 5 | - 质量保证措施 | - 6分 | - 评委根据供应商针对本项目提供质量控制措施，包括但不限于质量控制人员组织架构和质量控制管理制度等等内容进行评审： - （1）质量控制体系完备，措施科学合理，可操作性强，符合项目需求，得6分； - （2）质量控制体系有一定的可操作性，基本符合项目需求，对项目实施有一定保障的得4分； - （3）质量控制体系简单，针对性和可操作性一般的，得2分； - （4）未提供方案或方案与项目严重不符的不得分。 |
| - 6 | - 安全保密措施 | - 6分 | - 评委根据供应商提供的安全保密措施（提供安全责任制度明确，制定数据资料保密制度，数据资料专人负责管理）进行评审： - （1）完全满足招标文件要求得6分； - （2）基本满足招标文件要求得4分； - （3）安全保密措施描述简单的得2分； - （4）未提供措施或措施与项目严重不符的不得分。 |
| - 7 | - 合理化 - 建议 | - 6分 | - 能够根据项目实际情况，结合本次项目相关需求，充分合理利用现有数据及资料，分析本项目重点、难点工作，并为高质量的完成本项目提出合理化建议。根据建议的科学性、合理性、规范性和可操作性进行评审： - （1）建议科学合理、观点独特、可行性强的得6分； - （2）建议较合理、对项目实施有一定促进作用、可行性较强的得4分； - （3）建议简单、观点太宽泛、对项目实施帮助性一般的得2分； - （4）未提供建议或建议与项目严重不符的不得分。 |
| - 8 | - 售后服务 | - 6分 | - 根据供应商提供的售后服务方案（如服务体系、服务内容、售后服务承诺的保障措施，后续技术支持和维护能力等）等方面进行评分： - （1）服务体系完善，措施完善具有可行性，后续技术支持和维护能力充足且专业性强的得6分； - （2）服务体系较为完善，措施较完善具有一定的可行性，后续技术支持和维护能力满足需求的得4分； - （3）服务体系简单，措施有欠缺，后续技术支持和维护能力基本满足需求的得2分； - （4）未提供方案或方案与项目严重不符的不得分。 |
| - 商务部分 |  |  |  |
| - 9 | - 企业业绩 | - 12分 | - 1、供应商或联合体各方提供自2019年1月1日以来承担过水资源基础调查项目的，有一个得1分，最高得5分。 - 2、供应商或联合体各方提供自2019年1月1日以来承担过水资源专项调查省级及以上试点项目的，有一个得1分，最高得2分。 - 3、供应商或联合体各方提供自2019年1月1日（含）以来承担过地下水资源勘查项目或地下水资源调查评价项目的，有一个得1分，最高得3分。 - 4、供应商或联合体各方提供自2019年1月1日以来承担过水下自然资源三维建模技术方法研究的，有一个得2分，最高得2分。 - （提供中标或成交通知书及合同复印件加盖供应商公章，转包、分包无效，业绩以合同签订时间为准；试点项目需提供相关发文；合同须体现内容、日期等相关信息，否则不得分，同一项目业绩不重复计算。） |
| - 10 | - 技术力量 | - 3分 | - 供应商或联合体各方具有自主研发的水资源调查相关软件或水资源调查数据库管理相关软件或水资源调查数据质检相关软件，并获得计算机软件著作权登记证书的，有一种得1分，最多得3分。 - （提供计算机软件著作权登记证书，所提供证书“软件名称”与评分细则规定不同时，应提供符合上述要求的内容或功能说明及关键信息，否则不予认可） |
| - 11 | - 资信荣誉 | - 9分 | - 1、供应商或联合体各方具有水文、水资源调查评价（需含地下水水资源调查评价）乙级及以上水平评价证书的得3分。 - 2、供应商或联合体各方获得行政主管部门颁发的质量优秀单位或表彰单位荣誉的，得2分。 - 3、供应商或联合体各方提供自2019年1月1日以来承担的自然资源调查项目获得过国家级优秀工程奖的有一个得2分，省级优秀工程奖的有一个得1分，本项最高得4分。 - （提供相关证书或官方文件复印件加盖供应商公章；同一项目获多项奖的按最高奖计分，不重复累计，时间以相关证书、文件显示时间为准） |
| - 12 | - 人员配备 | - 20分 | - 供应商或联合体各方针对本项目建立专门的项目团队，团队人员配置要求： - 1、项目负责人具有测绘高级工程师职称或注册测绘师证书的，有一个得1分，最高得2分；同时项目负责人承担的自然资源调查项目，获得过省级及以上优秀工程奖的加3分。本项最高得5分。 - 2、项目技术负责人具有测绘高级工程师证书或水工环专业高级工程师证书或注册土木工程师（岩土）的，有一个得1分，本项最高得3分。 - 3、项目组成员中具有测绘高级及以上工程师职称证书的，有一个得1分，最高得4分；具有测绘中级工程师证书的，有一个得0.5分，最高得2分。本项目最高得6分； - 4、项目组成员中具有水工环专业高级及以上工程师证书的，有一个得1分，最高得4分；具有水工环专业中级工程师证书的，有一个得0.5分，最高得2分。本项目最高得6分。 - （以上人员均不重复得分。提供以上人员相关证书复印件并加盖供应商公章，以及本单位为其缴纳的近六个月任意一个月的社保缴费证明【加盖社保公章或具有可验证的二维码（或验证码）】） |
| - 13 | - 合计 | - 100分 |  |

第四章  采购需求

一、项目背景

1.项目概述：

水资源是极其重要的基础性自然资源，是维系经济社会和国家生态安全的重要战略资源。水资源基础调查是一项重大的国情国力调查，相关成果在山水林田湖草沙一体化保护和系统治理、水资源保护与规划科学制定、重大工程建设、水资源管理等方面发挥着重要的基础性作用。

根据《自然资源部关于开展水资源基础调查工作的通知》（自然资发〔2023〕230号）、《自然资源部办公厅关于印发〈水资源基础调查实施方案〉的通知》（自然资办发〔2024〕7号）、《江苏省自然资源厅、江苏省水利厅关于协同推进水资源基础调查工作的通知》（苏自然资函〔2024〕306号）、《江苏省自然资源厅关于印发〈江苏省水资源基础调查实施方案〉的通知》（苏自然资发〔2024〕118号）、《南京市规划和自然资源局、南京市水务局关于开展全市水资源基础调查工作的通知》（宁规划资源办〔2024〕75号）和《关于印发〈南京市水资源基础调查实施方案〉的通知》（宁规划资源发〔2024〕83号）等通知精神，以国土“三调”和年度国土变更调查成果为统一底版，以我区陆域国土空间范围内的所有水体（地表水和地下水）为调查对象，紧紧围绕自然资源“两统一”职责，从自然资源的角度开展调查，掌握全区水资源空间分布、数量、质量和动态变化等状况，为自然资源管理、生态文明建设、国民经济和社会发展提供水资源基础信息，因此开展溧水区水资源基础调查工作。

2.项目建设遵循标准

遵循国家、行业及地方现行的规范和标准。

二、项目需求

| 序号 | 项目名称 | 工作内容 | 采购标的所属行业 | 联合体数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 溧水区2024-2026年水资源基础调查项目 | 对溧水区陆域国土空间范围内的水体开展调查，建设水资源基础调查数据库。 | 其他未列明行业 | 联合体中所有成员数量不得超过2名（含牵头人） |

三、项目详细内容及技术要求

★（一）建设内容

根据自然资源部《水资源基础调查实施方案》《江苏省地下水资源调查评价技术指南》以及《江苏省地表水资源调查评价技术指南（试行）》等文件要求，本次南京市溧水区水资源基础调查工作要求对溧水区陆域国土空间范围内的水体开展调查。主要调查内容如下：

1.水域空间调查。以国土“三调”和年度变更调查为基础，结合最新遥感影像调查河流、湖泊、水库等水域丰水期和枯水期的水面范围、面积等情况，坑塘的范围、面积等情况。

2.水储存量调查。包括地表水储存量和地下水储存量。开展水下地形（水深）测量，构建水陆一体的地表水三维模型，建立“水面面积-水深-水储存量”数学模型，计算湖泊、河流、水库、坑塘地表水储存量；以及地下水储存量。

3.水资源量调查。从水利部门共享地表水资源相关数据，获取地表水资源量。开展地下水资源周期性调查评价和年度调查评价，掌握地下水资源量。

4.水资源质量调查。调查获取地下水资源的质量。地表水资源质量共享生态环境部门数据成果。

5.年度变化调查。对水资源主要指标开展年度变化调查评价，包括湖泊、水库等水体储存年度变化量，河湖库塘水面面积年度变化等，掌握水资源年度变化情况并形成年度成果。

6.水资源专题调查评价。配合省级针对自然资源管理需求，围绕水资源与其它自然资源以及经济社会的相互关系，开展专题调查评价工作。

7.水资源综合调查评价。以成果转化应用为导向，针对自然资源管理业务需求，开展水资源综合评价工作。

8.数据库建设。根据国家统一制定的水资源基础调查数据库建设标准，按照分建共享的原则，建设水资源基础调查数据库。

（二）项目依据与执行标准

1. 国家标准

（1）GB 35650-2017《国家基本比例尺地图测绘基本技术规定》；

（2）GB 50026-2020《工程测量标准》；

（3）GB/T 13923-2022《基础地理信息要素分类与代码》；

（4）GB/T 18314-2009《全球定位系统（GPS）测量规范》；

（5）GB/T 18316-2008《数字测绘成果质量检查与验收》；

（6）GB/T 21010-2017《土地利用现状分类》；

（7）GB/T 24356-2023《测绘成果质量检查与验收》；

（8）GB/T 39616-2020《卫星导航定位基准站网络实时动态测量（RTK）规范》；

（9）GB/T 42640-2023《多波束水下地形测量技术规范》；

（10）GB/T 50138《水位观测标准》；

（11）GB 50027－2001《供水水文地质勘察规范》；

（12）GB/T 14848－2017《地下水质量标准》；

（13）GB/T 34968－2017《地下水超采区评价导则》；

（14）GB/T 15218－2021《地下水资源储量分类分级》；

（15）GB/T 21327－2019《水面蒸发器》；

（16）GB/T 12898－2009《国家三、四等水准测量规范》。

2. 行业标准

（1）CH/T 2009-2010《全球定位系统实时动态测量（RTK）技术规范》；

（2）CH/T 7002《无人船水下地形测量技术规程》；

（3）CH/T 7003-2021《内陆水域水下地形测量技术规程》；

（4）CH/T 8023《机载激光雷达数据处理技术规范》；

（5）CH/T 8024《机载激光雷达数据获取技术规范》；

（6）CH/T 9009.2《基础地理信息数字成果1∶5000 1∶10000 1∶25000 1∶50000 1∶100000数字高程模型》；

（7）CH/T 9009.3《基础地理信息数字成果1∶5000 1∶10000 1∶25000 1∶50000 1∶100000数字正射影像图》；

（8）DZ/T 0282－2015《水文地质调查规范（1:50000）》；

（9）DZ/T 0307－2017《地下水监测网运行维护规范》；

（10）DZ/T 0308－2017《区域地下水质监测网设计规范》；

（11）DZ/T 0437－2023《环境地质调查规范（1:50000）》；

（12）DZ/T 0133－94《地下水动态监测规程》；

（13）DZ/T 0064-93《地下水质检验方法》；

（14）HJ 164-2020《地下水环境监测技术规范》；

（15）HJ 494-2009《水质采样技术指导》；

（16） DD 2015－03《平原（盆地）地下水调查评价技术要求》；

（17） DD 2019－03《水文地质调查技术要求（1:50000）》；

（18） DD 2019－09《生态地质调查技术要求（1:50000）（试行）》；

（19） DD 2019－07《环境地质调查技术要求（1:50000）》；

（20） DD 2019－05《水文地质调查数据库标准（1:50000）》。

3.规范性文件

（1）《自然资源部关于开展水资源基础调查工作的通知》（自然资发〔2023〕230号）；

（2）《自然资源部办公厅关于印发<水资源基础调查实施方案>的通知》（自然资办发〔2024〕7号）；

（3）《水资源基础调查技术规定 第1部分：水域空间调查》（自然资调查函〔2024〕9号）；

（4）《水资源基础调查技术规定 第2部分：地表液态水储存量调查》（自然资调查函〔2024〕9号）；

（5）《水资源基础调查技术规定 第3部分：地下水资源调查》（自然资调查函〔2024〕9号）；

（6）《水资源基础调查野外安全手册》；

（7）《江苏省自然资源厅关于印发<江苏省地表水资源调查评价技术指南（试行）>的通知》（苏自然资发〔2023〕282号）；

（8）《江苏省自然资源厅关于印发<江苏省水资源基础调查实施方案>的通知》（苏自然资发〔2024〕118号）；

（9）《江苏省地表水资源基础调查技术细则 第1部分：地表水域空间和储存量调查》；

（10）《江苏省水资源基础调查技术细则·第2部分：地下水资源调查》；

（11）《自然资源领域数据安全管理办法》（自然资发〔2024〕57号）；

（12）《自然资源部信息化建设总体方案》（自然资发〔2019〕170号）；

（13）《自然资源调查监测体系构建总体方案》（自然资发〔2020〕15号）；

（14）《自然资源三维立体时空数据库建设总体方案》（自然资办发〔2021〕21号）；

（15）《江苏省自然资源调查监测立体时空数据库建设实施方案》（苏自然资函〔2023〕616号）；

（16）《南京市水资源基础调查实施方案》。

注：凡是注日期的引用文件，其随后的修改单或者修订版均不适用于本项目；凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本项目。

★（三）技术要求

1.坐标系统

采用“2000国家大地坐标系”。

2.投影方式

（1）投影方式采用高斯-克吕格投影；

（2）1:2000、1:5000、1:10000比例尺标准分幅图或数据按3°分带。

3.高程基准

采用“1985国家高程基准”。

矢量数据采用地理坐标，经纬度值采用“度”为单位，用双精度浮点数表示，保留9位有效小数位（0.000000001度）。

4.分幅及编号

各比例尺标准分幅及编号应符合GB/T 13989的规定。

5.计量单位

长度单位采用米（m），调查的面积单位采用平方米（m2），体积单位采用立方米（m³）。汇总的面积单位采用平方千米（km2），水储存量单位采用立方米（m³），保留小数点后两位。

6.水域空间调查最小调查图斑面积

河流、湖泊最小调查面积为600m2，水库、坑塘最小调查面积为400m2。

★四、商务要求

1.报价要求

（1）报价应包含与本次采购项目有关的所有费用。包含但不限于人员、设备、安装、调试、验收、配套服务等所有含税费用。同时，还应包含支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

（2）供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低服务质量的理由。

（3）供应商报价除包含招标文件中列明的项目外还应包括保障服务正常运行应当具有的物资和服务，对服务正常运行应当具有的物资和服务理解不一致的以采购单位理解为准。

2.服务期要求

2024年，完成方案编制、水域空间2024年丰水期调查和地表水储存量调查首件成果调查、地下水水文地质补充调查、2024年度地下水统测、水质采样与测试和其他野外工作；

2025年12月底前，完成水域空间2024年枯水期调查、水域空间年度变化调查、地表水储存量调查、2024年地下水年度调查评价和周期性调查评价，以及2025年度地下水统测和其他野外调查工作，形成地下水资源基础调查数据库；

2026年11月底前，完成地表水储存量年度变化调查，水资源专题调查评价、综合评价，以及2025年度地下水资源调查评价，建立水资源基础调查数据库建库。

（过程成果根据使用需要，按照上级自然资源主管部门要求分期、分批提交；各项成果提交时间须满足省厅、市局部署要求，供应商须无条件配合各项时间节点要求，通过增派技术人员、设备设施等方式在规定时间内提交相应成果。）

3.项目成果要求

（1）水域空间调查成果：

①南京市溧水区水域空间调查成果报告及图件；

②南京市溧水区水域空间数据库。

（2）水储存量调查成果：

①南京市溧水区地表水储存量调查成果报告及图件；

②南京市溧水区地表水储存量调查数据库。

（3）地下水资源调查成果：

①南京市溧水区地下水资源年度调查评价成果报告及图件（2024、2025）；

②南京市溧水区地下水资源周期性调查评价成果报告及图件；

③南京市溧水区地下水资源调查数据库。

（4）水资源综合调查评价成果：南京市溧水区水资源综合调查评价成果报告。

4.考核及验收方案

本项目以成果资料的方式进行验收，包括水域空间调查成果、水储存量调查成果、地下水资源调查成果、水资源综合调查评价成果。

以上项目成果资料具体验收标准：项目成果内容以自然资源部、省自然资源厅和南京市规划和自然资源局发布（项目工期截至日之前）的最新具体要求为准；项目成果需满足国家、省、市有关实施方案、技术方案、规程、细则等文件的要求；项目成果须通过国家、省、市等的检查或验收。

5.付款条件

乙方完成2024年工作任务后，甲方支付合同价款的35%；完成2025年工作任务后，支付合同价款的45%；完成2026年工作任务并提交省市合格后支付剩余金额，具体支付金额根据当年财政批复情况支付，不足部分后续年份补齐。

说明：本章打“★”的技术及商务要求均为实质性要求，不允许负偏离，否则作为无效文件。

第五章  合同主要条款及格式

南京市政府采购合同

（仅供参考）

合同编号 ：

项目名称 ：

采购人 ：

供应商 ：

签订日期 ：

南京市工商行政管理局

南 京 市 财 政 局  监制

项目编号：

项目名称：

采购人：（以下简称甲方）               供应商（牵头人）、（联合体成员）：（以下简称乙方）

住所地：                               住所地：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照南京中信的招标结果签订本合同。

- 合同标的

乙方根据甲方需求提供下列服务：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| ... | ... | ... | ... |

- 合同总价款

本合同项下服务总价款为             （大写）人民币，分项价款在“分项报价表”中有明确规定。

分项报价表（如有）：

- 本合同总价款是完成本项目所发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

2、本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。

3、本合同执行期间合同     （填：单价或总价）不变。

第三条 组成本合同的有关文件

下列关于南京市政府采购            （项目编号）的采购文件、投标文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）乙方提供的投标文件和报价表；   （2）服务一览表；

（3）交付一览表；                   （4）技术规格响应表；

（5）乙方承诺；                     （6）服务承诺；

（7）中标通知书；                   （8）甲乙双方商定的其他文件等。

第四条 履行合同期限、地点

1.履行合同期限：

2.履行合同地点：

第五条 权利保证

乙方应保证向甲方提供的服务不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第六条 质量保证

1.乙方提供的服务质量应当符合采购文件的约定，以及乙方的承诺。

2.除特别说明外，质量保证期为自验收合格后    ，在此期间，乙方提供免费服务。

3.乙方所提供的服务的技术规格应与招标文件规定的技术规格及所附的“技术条款偏离表”相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

第八条 交付和验收

1、乙方应当在合同签订后       天内完成服务事项。

2、验收标准：按行业通行标准和乙方投标文件的承诺（详见合同附件载明的标准，并不低于国家相关标准）。

3.甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，甲方出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。

4.甲方可以邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收。

第九条 履约保证金

1、履约保证金采用以下第（ 2 ）种方式缴纳。

（1）乙方在签订本合同时，向采购人缴纳合同金额的10%作为履约保证金。

（2）无。

2、履约保证金的有效期为该项目免费维护期满时止。

3、如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

4、履约保证金扣除甲方应得的补偿后的余额在有效期满后七工作日内无息退还给乙方。

第十条 合同款支付

1. 本合同项下所有款项均以人民币支付。

2. 本合同项下的采购资金由甲方自行支付，甲方需凭乙方开具发票支付款项。

3. 付款条件：                      （详见招标文件）

第十一条 违约责任

１、甲方无正当理由拒收服务、拒付服务款的，由甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。

２、甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5% 。

３、如乙方不能交付服务、完成安装调试的，甲方有权扣留全部履约保证金；同时乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金。

４、乙方逾期交付的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额的5‰的滞纳金。如乙方逾期交付达10天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。

５、乙方所交付的服务不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付合同总款5%的违约金。甲方未拒收的，交易中心发现后将向有关部门反映，并责成乙方按照采购结果提供服务，同时视情给予不退还部分或全部履约保证金处理。

６、在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次整改仍不能达到合同约定的质量标准，乙方应退回全部合同价款，并按第3款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

7、乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的5 %向甲方承担违约责任。

8、乙方在承担上述4-7款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

9、乙方投标属虚假承诺，或经权威部门监测提供的服务不能满足招标文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，乙方履约保证金不予退还外，还应向甲方支付不少于合同总价30%赔偿金。

第十二条 合同的变更和终止

1. 除《政府采购法》第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2. 除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，保证金不予退还。

第十三条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十四条 争议的解决

1、因服务的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对服务质量进行鉴定。符合标准的，鉴定费由甲方承担；不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（ ）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向南京仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

如没有约定，默认采取第2种方式解决争议。

3、在仲裁期间，本合同应继续履行。

第十五条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照招标文件要求和投标（响应）承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十六条 合同生效及其他

1. 本合同自签订之日起生效。

2. 本合同一式三份，甲乙双方各执一份，一份报送政府采购监督管理部门备案。

3. 本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

| 甲方（采购人）：（盖章） | 乙方（牵头人）：（盖章） |
| --- | --- |
| 代表人： | 代表人： |
| 电 话： | 电 话： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 帐 号： | 帐 号： |
|  | 乙方（联合体成员）：（盖章） |
|  | 代表人： |
|  | 电 话： |
|  | 开户银行： |
|  | 帐 号： |

第六章  投标文件参考格式及附件

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖电子公章）

日      期 ：

目录一、投标申请及声明格式

- 投标申请及声明

- 致：南京市规划和自然资源局溧水分局

根据贵方                                   （项目名称）              （项目编号）投标邀请，正式授权                        (姓名和职务)代表投标人           （投标人名称），提交投标文件。

据此函，兹宣布声明和承诺如下：

1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次招标要求，我们同意并向贵方提供了与投标有关的所有证据和资料。

2、按照招标需求的报价为         （大写）元人民币，         （小写）元人民币。我方拟派项目负责人为          。服务期为         。

3、我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们放弃对招标文件任何误解的权利，提交投标文件后，不对招标文件本身提出质疑。

4、我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5、投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的，或在评标期间出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质响应的供应商不足三家情形的，我们酌情决定是否参加当场变更的竞争性谈判或单一来源方式采购。

6、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定严格履行合同，并保证于承诺的时间完成货物的启动/集成、调试等服务，交付采购人验收、使用。

7、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者采购中心恶意串通、决不向采购人、政府采购中心工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

8、与本投标有关的正式联系方式为：

地   址：

固定电话：

投标人名称：（加盖电子公章）

日期：   年    月    日

目录二、法定代表人授权委托书及委托代理人的身份证格式

- 法定代表人授权委托书

南京市规划和自然资源局溧水分局：

本授权书声明：注册于                             （投标人住址）的                 （投标人名称）法定代表人                      （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权            （投标人代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的                            （项目名称），            （项目编号）投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年   月   日生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：

授权单位名称（加盖CA电子公章）：

单位地址：

日期：   年    月    日

注：提供委托代理人的身份证正反面复印件加盖公章（加盖CA电子公章）

目录三、开标一览表格式（按苏采云系统中统一格式填报）

开标一览表

投标人全称：

项目名称：

项目编号：

| 标题 | 内容 |
| --- | --- |
| 投标总报价 | 小写（人民币：元）： 大写（人民币：元）： |
| 是否全部为小微型企业或监狱企业或残疾人福利性单位提供的服务（或联合体协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上） |  |
| 服务期限 |  |

投标人名称：（加盖电子公章）

日期：   年    月    日

说明：1、“是否全部为小微型企业或监狱企业或残疾人福利性单位提供的服务（或联合体协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上）”栏内填写“是：全部为小微型企业或监狱企业或残疾人福利性单位提供的服务（或是：联合体协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上）”或“否”。如填写“是”，投标人应按招标文件要求提供《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》、《属于监狱企业的证明文件》。如未按要求提供、填写，或相关内容表述不清前后矛盾的，不享受价格扣除。

2、对于联合体协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予  6%  的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3、联合体各方均为小型、微型企业（或残疾人福利性单位、监狱企业）的，给予与小微企业相同的价格扣除（10%），用扣除后的价格参与评审。

## 目录四、资格证明文件

1、符合《政府采购法》第二十二条的相关规定，供应商提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》（格式如下，联合体各方均须提供）。

南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书

（此格式仅为示范，供应商参加本项目政府采购活动时，均应在采购文件发布之日起至投标截止时间前，登录“信用南京”（www.njcredit.gov.cn）或“南京公共采购信息网”（www.njgc.jfh.com）主页“南京市政府采购供应商诚信档案”栏目在线打印“南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书”，法定代表人签名并加盖单位公章）

20  年  月  日

| 单位名称 |  | 统一社会信用代码 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 联系人 |  |
| 联系地址 |  | 联系电话 |  |
| 诚信档案记录情况 |  |  |  |
| 信用承诺 | 我公司自愿参加贵中心（公司）组织的本次采购活动，严格遵守《中华人民政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我们郑重承诺，本公司符合《政府采购法》第二十二条规定的条件，包括：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；符合法律、行政法规和采购文件规定的其他条件。如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿承担一切法律责任，接受各级政府采购监管部门和有权机关的审查和处罚。 供应商名称（盖章）： 法定代表人（签字）： 二0 年 月 日 |  |  |

2、供应商提供在有效经营期内的营业执照（复印件）。（联合体各方均须提供）

3、采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件：（详见第一章投标邀请，联合体各方均须提供）。

4、不适用信用承诺情形的供应商根据文件要求提交资格证明文件（复印件并加盖公章）。（联合体各方均须提供）

特别说明：

1、供应商仅提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》而未提供“《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定”的，供应商在中标（成交）后，应上述由信用承诺函替代的证明材料（一式两份），加盖公章按采购文件要求胶装提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标（成交）通知书。

2、供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺，仍须提供上述证明材料：

（1）供应商被列入严重失信主体名单；

（2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。

目录五、分项报价表格式（若有格式自拟，若无请空置）

分项报价表

项目名称：                                                项目编号：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注（符合小微企业等规定的请注明） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ... |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |
| 投标总价合计 |  | 小写： ；大写： |  |  |  |
| 联合体协议约定的小微企业的合同份额占比 |  | % |  |  |  |
| 其中，小微型企业或残疾人福利性单位的服务报价总计 |  | 小写： ；大写： |  |  |  |

投标人名称：（加盖电子公章）

日期：   年    月    日

注： 1、投标人按“分项报价明细表”的格式详细报出投标单价的各个组成部分的报价，如需增加内容，请自行增加。

- “分项报价明细表”分项报价合计应当与“开标一览表”报价合计一致。在“备注（符合小微企业等规定的请注明）”栏内，填写“符合 小微型企业/监狱企业/残疾人福利性服务报价”，“小微型企业、监狱企业或残疾人福利性服务报价总计”填写汇总价（报价折扣无需折算），如果未按上表格式填写，评标时将不享受价格扣除。

3、对于联合体协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予  6%  的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

4、联合体各方均为小型、微型企业（或残疾人福利性单位、监狱企业）的，给予与小微企业相同的价格扣除（10%），用扣除后的价格参与评审。

目录六、技术条款偏离表格式

- 技术条款偏离表

| 项目编号及名称： |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件第四章采购需求中：三、项目详细内容及技术要求 | 响应文件内容 |  | 正偏离、无偏离或负偏离 |

投标人名称：（加盖电子公章）

日期：   年    月    日

说明：

1.供应商必须对招标文件第四章采购需求中：三、项目详细内容及技术要求做出明确响应，逐条应答，否则作无效响应处理。其中打“★”的技术要求均为实质性要求，不允许负偏离，否则作为无效文件。

2.行数不够，可自行添加。

目录七、商务条款偏离表格式

- 商务条款偏离表

| 项目编号及名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件第四章采购需求中：★四、商务要求 | 响应文件内容 |  | 正偏离、无偏离或负偏离 |

投标人名称：（加盖电子公章）

日期：   年    月    日

说明：

1.供应商必须对招标文件第四章采购需求中：★四、商务要求做出明确响应，逐条应答，否则作无效响应处理。

2.行数不够，可自行添加。

目录八、服务内容的详细说明

服务内容的详细说明（格式自拟）

目录九、拟投入本项目的人员一览表

拟投入本项目的人员一览表

| 序号 | 姓名 | 部门和职务 | 职责 | 获得证书及年限 | 主要资历、经验及 承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

注：

1、提交有关人员获得的资质认证证书或证明文件的复印件，并加盖供应商公章；

2、如被发现虚假将取消中选资格。

投标人名称：（加盖电子公章）

日期：   年    月    日

目录十、类似项目业绩清单

类似项目业绩清单格式

| 序号 | 项目名称 | 委托方名称 | 服务内容 | 实施 时间 | 合同金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | … |  |  |  |  |  |

注：1、项目按照时间顺序排列，排列时请将内容与本次响应吻合度最高、时间最近、金额最大的排在前；

2、列出项目为符合要求的相关业绩，并提供业绩证明文件的复印件（合同协议书相关页（含服务范围等内）），无关项目不必罗列；

3、如被发现虚假将取消中选资格。

投标人名称：（加盖电子公章）

日期：   年    月    日

目录十一、单位类型及规模声明书

单位类型及规模声明书

本公司郑重声明：

1、本单位性质为                 （公益二类事业单位、国有企业、民营企业、外资企业、合伙企业，为其他类型的请具体说明）；

2、根据国家统计局《统计上大中小微企业划分办法（2017）》（国统字[2017]213号）文件，本公司为          （大型、中型、小型、微型）企业。（单位类型为企业的填写）

单位名称：                      （加盖电子公章）

日期：   年    月    日

目录十二、供应商企业规模

供应商企业规模

| 供应商全称 |  |  |  |  | 企业类型 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 营业执照 | 1、主营业务： 2、编号： 3、发照单位： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业成立日期 |  |  | 注册资本 （万元） |  |  |  |  |  |  | 现有职工总人数 （人） |  |  |  |
| 法定代表人 | 1、姓名： 2、职称（或职务）： 3、联系电话： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | 1、姓名： 2、职称（或职务）： 3、联系电话： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 财务负责人 | 1、姓名： 2、职称（或职务）： 3、联系电话： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系人 | 1、姓名： 2、职称（或职务）： 3、联系电话： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业地址 |  | 邮编 |  |  |  | 电话 |  |  |  |  | 传真 |  |  |
| 企 业 简 介 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

目录十三、投标需要的其他证明文件、列表及材料（格式自拟）

附件一、中小企业声明函格式

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定，相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为      万元，资产总额为    万元，属于      （选填：中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于    （选填：中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖CA电子公章）：

日 期：

- 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（2）投标人如不提供此声明函，不得参加专门面向中小企业采购项目或者不得享受小微企业价格扣除政策。此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。

（3）本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为其他未列明行业。

说明：

- “微型”或“小型”企业的划分具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）、《国家统计局关于印发<统计上大中小微型企业划分办法（2017）>的通知》国统字〔2017〕213号的规定为准。

- “中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号，供应商也可登录中华人民共和国工信部官网，使用“中小企业规模类型自测小程序”进行企业规模自测。

（自测小程序链接：http://202.106.120.146/baosong/appweb/orgScale.html）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：（加盖电子公章）

日期：   年    月    日

属于监狱企业的证明文件

提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

附件二、无重大违法记录声明格式

无重大违法记录声明

南京市规划和自然资源局溧水分局：

我单位                                       （投标人名称）郑重声明：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中        （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

投标人：（加盖电子公章）

日期：   年    月    日

注：提供网上信用查询资料并加盖公章（若需要）。

附件三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式及证明材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式

南京市规划和自然资源局溧水分局：

我单位                             （投标人名称）郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                          。(若有)

主要专业技术能力有：                  。(若有)

投标人：（加盖电子公章）

日期：   年    月    日

注：其他证明材料及文件（如果投标人认为需要提供的话）

附件四、联合体协议

联合体协议

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1.我们 （供应商1），   （供应商2） ，自愿组成联合体，参加       （单位名称）采购编号为        项目的采购活动，并指定                      （供应商名称）为牵头单位。

2.若我们联合中标，              （供应商名称）实施项目中                       （工作内容）部分工作，并承担相应的责任；                                             （供应商名称）实施项目中             （工作内容）部分工作，并承担相应的责任；……。（注：需详细明确联合体中各供应商所承担的工作和相应的责任）

3.其中，                   （企业全称）为：¨小型、微型企业、 ¨残疾人福利性单位、 ¨监狱企业，且我们约定该单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的            %，合同金额为          元。

联合体牵头人名称：    （加盖公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

联合体成员名称：    （加盖公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

日期：______年    月    日

备注：

1、牵头单位必须为联合体成员。

2、在所属企业类型前的¨内打“√”。

3、除另有说明外，本招标文件要求加盖电子公章之处，加盖牵头单位的电子公章即可。需要签字处须根据文件要求签字后上传扫描件。