竞争性磋商文件

项目名称：南京江北新区政务外网二平面建设项目

项目编号：JSZC-320192-JZCG-C2026-0027

（非专门面向中小企业）

南京市公共资源交易中心江北新区分中心

2026年6月

# 总  目  录

- 磋商邀请……………………………………

- 供应商须知…………………………………

- 合同文本……………………………………

- 采购需求……………………………………

- 评审方法与评审标准………………………

- 响应文件格式………………………………

# 第一章  磋商邀请

受南京江北新区城市数字治理中心（采购单位）委托，南京市公共资源交易中心江北新区分中心（以下简称“交易中心”）就南京江北新区政务外网二平面建设项目（项目名称）进行竞争性磋商采购，欢迎符合条件的供应商参加磋商。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320192-JZCG-C2026-0027

2.项目名称：南京江北新区政务外网二平面建设项目

3.预算金额：310万元

4.最高限价：310万元

5.采购需求（简介）：通过采购政务外网二平面服务，推进江北新区电子政务外网升级迭代，同步嵌入纵深防御安全机制，对政务外网基础设施及承载的各类业务系统实施全方位安全加固。（详见本磋商文件第四章）

6.合同履行期限：自合同签订之日起，供应商须于90天内满足采购人本项目相关上线运行的要求，并满足采购人要求的安全防护条件；105天内完成云管理平台的上线运行。

7.本项目不接受联合体参加磋商。

8.本项目不接受进口产品。

二、申请人的资格要求

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1供应商信用承诺函（格式见第六章）。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：软件和信息技术服务业。根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

3.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，不存在被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录情形。（投标文件中无需提供证明材料）

（二）本项目的特定资格要求：无

三、获取磋商文件

1.时间：自磋商文件公告发布之日起。

2.方式：在“江苏政府采购网”免费下载。

四、提交响应文件截止时间、开标时间和地点

2026年7月8日9时30分（北京时间）。

五、公告期限

公告期限为自本公告发布之日起3个工作日。

六、其他事宜

1.本次磋商不收取磋商保证金。

2.本项目不组织勘察及答疑，供应商如对采购需求有疑问，请咨询采购单位联系人。

3.供应商通过苏采云系统参与政府采购项目（苏采云系统登录页详见“江苏政府采购网”首页底部），需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章（详见苏采云系统登录页“CA办理指南”），进行苏采云系统注册并制作上传电子响应文件（苏采云系统供应商操作指南详见“江苏政府采购网-办事指南-资料下载”）。

4.有关本次采购的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）更正公告。

5.供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件、评审方法和评审标准、合同文本的询问或质疑向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对上述事项以外的询问或质疑向交易中心提出，由交易中心负责答复。

采购人《质疑函》收件人：蒋工，收件地址：南京市江北新区天浦路1号3号楼，联系电话：025-58696515。

交易中心《质疑函》收件人：业务受理窗口（快递运单上的收件人填写“业务受理窗口”即可），收件地址：南京市江北新区天浦路1号5号楼一楼大厅业务受理窗口，联系电话：025-58150937。

七、本次磋商联系方式

1.采购人

名  称：南京江北新区城市数字治理中心

地  址：南京市江北新区天浦路1号3号楼

联系人：蒋工

联系电话：025-58696515

2.交易中心

地　址：南京市江北新区天浦路1号5号楼二楼

联系人：班老师

联系电话：025-58150960

# 第二章  供应商须知

一、总则

1.采购方式

1.1 本次政府采购活动采取竞争性磋商(以下简称“磋商”)方式，本文件仅适用于采购公告中所述项目。

2.合格的供应商

2.1 满足采购公告对供应商资格要求的规定。

2.2 满足磋商文件规定的实质性要求和条件。

3.适用法律

3.1 本次采购及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4.磋商费用

4.1 供应商应自行承担所有与参加采购有关的费用，无论采购过程中的做法和结果如何，交易中心在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次采购交易中心和采购人不收取磋商文件工本费与成交服务费。

5.磋商文件的约束力

5.1 供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本文件的规定和约束。

二、磋商文件

6.磋商文件构成

6.1 磋商文件由以下部分组成：

（1）磋商邀请

（2）供应商须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评审方法与评审标准

（6）响应文件格式

供应商应仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系。

6.2 供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按磋商文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

7.磋商文件的澄清

7.1 任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，应在磋商截止期五日前按采购公告中的通讯地址，以书面形式通知交易中心。

8.磋商文件的修改

8.1 在响应文件提交截止时间前，交易中心可以对磋商文件进行修改。磋商文件的修改将在原公告媒体发布更正公告，更正内容将作为磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力。

8.2 供应商应在提交响应文件截止时间前，关注原公告媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交响应文件，并承担由此产生的相应责任。

8.3 交易中心有权按照法定的要求推迟提交响应文件截止时间，并在原公告媒体发布更正公告。

三、响应文件的编制

9.响应文件的语言及度量衡单位

9.1 供应商提交的响应文件以及供应商与交易中心就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10.响应文件构成

10.1 供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、分项报价表、响应及偏离表、其他证明文件、磋商响应函等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的磋商文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的磋商文件为准。

11.证明磋商响应标的符合磋商文件规定的文件

11.1 供应商应按照法律、法规、规章和规范性文件以及磋商文件要求提交证明文件，证明其响应标的符合磋商文件规定。

11.2 磋商文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.分项报价表（如有）

12.1 供应商应按照磋商文件规定格式填报分项报价表。

12.2 响应文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。磋商文件另有规定的按规定执行。

13.响应及偏离表

13.1 供应商需对磋商文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离说明。

13.2 供应商可在响应文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14.磋商响应函

14.1 供应商应按照磋商文件规定格式完整、正确填报磋商响应函。

15.磋商有效期

15.1 磋商有效期为采购公告规定的提交响应文件截止之日起六十天。磋商有效期比规定短的将被视为非实质性响应磋商文件而被拒绝。

16.磋商有效期的延长

16.1 在特殊情况下，交易中心于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝交易中心的这一要求而放弃磋商。同意延长磋商有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件，同时受磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期满。

四、响应文件的递交

17.响应文件的递交

17.1 供应商应当按照《操作手册》规定，在采购公告规定的提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。

17.2 供应商应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能产生的影响，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的，按照本磋商文件第二章第24.3条规定做无效响应处理。

17.3 交易中心可以按照规定，通过修改磋商文件酌情延长提交响应文件截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务均以延长后新的截止日期为准。

18.响应文件的拒收

18.1 提交响应文件截止时间后上传的任何响应文件将被拒绝。

19.响应文件的撤回和修改

19.1 响应文件的撤回

19.1.1 供应商可在提交响应文件截止时间前撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。

19.1.2 供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商活动。

19.2 响应文件的修改

19.2.1 供应商可在提交响应文件截止时间前对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

19.2.2 提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

19.3 在提交响应文件截止时间至磋商文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

五、响应文件的解密与评审

20.响应文件解密

20.1 供应商应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对响应文件进行解密。

21.磋商

21.1 依法组建的磋商小组对响应文件进行评审。

21.2 磋商小组由采购人代表和有关方面专家组成，人员构成符合政府采购有关规定。

21.3 磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并推荐成交候选人，或根据采购人授权直接确定成交供应商。

22.评审过程的保密与公正

22.1 磋商小组、采购人和交易中心工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

22.2 供应商不得以任何方式影响评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

22.3 交易中心和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

23.评审过程中的澄清

23.1 项目评审期间，磋商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者补正。

供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组并非对每个供应商都做澄清要求。

23.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

23.3 接到磋商小组澄清、说明和补正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由供应商自行承担。

24.响应文件的审查

24.1 响应文件审查分为资格审查和符合性审查。

24.1.1 资格审查。依据法律法规和磋商文件的规定，磋商小组对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

磋商小组进行资格审查时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备磋商资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

24.1.2 符合性审查。依据磋商文件的规定，由磋商小组从有效性、完整性和对磋商文件的响应程度等方面对响应文件进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

24.1.3 未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将通过苏采云系统告知具体原因，评审结束后将不再接受有关询问。

24.2 在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的文件。

所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应的供应商产生不公正的影响。重大偏离的认定由磋商小组按照少数服从多数的原则作出结论。磋商小组认定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

24.3 异常低价投标审查

24.3.1评审过程中出现下列情形之一的，磋商小组应当启动异常低价投标审查程序：

（1）最后报价低于全部通过符合性审查供应商最后报价平均值65%的，即最后报价<全部通过符合性审查供应商最后报价平均值×65%；

（2）最后报价低于通过符合性审查的次低报价供应商最后报价65%的，即最后报价<通过符合性审查的次低报价供应商最后报价×65%；

（3）最后报价低于采购项目最高限价65%的，即最后报价<采购项目最高限价×65%；

（4）磋商小组基于专业判断，认为供应商最后报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

24.3.2磋商小组启动异常低价投标审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对最后报价作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随响应文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

磋商小组依据专业经验，参考同类项目成交价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为未实质性响应磋商文件处理。

24.4 未实质性响应磋商文件的情形

24.4.1 供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件。

24.4.2 供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件。

24.4.3 同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价。

24.4.4 供应商不具备磋商文件中规定的资格要求。

24.4.5 供应商的最后报价超过了采购预算或最高限价或单价上限。

24.4.6 不符合磋商文件中规定的实质性要求和条件（本文件中斜体且有下划线部分或者打“★”内容，为实质性要求和条件）。

24.4.7 供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

24.4.8 响应文件含有采购人不能接受的附加条件。

24.4.9 磋商小组按照本采购文件规定对供应商进行异常低价投标审查后，认为供应商不能证明其报价合理性的。

24.4.10 采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而供应商提供的产品不在强制采购范围内。

24.4.11 响应文件未按照磋商文件要求加盖电子公章。

24.4.12 法律法规及本磋商文件规定的其他无效响应的情形。

24.5 未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理。

24.6 如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。

24.7 供应商在项目评审全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与交易中心及磋商小组联系。

25.磋商程序及评审方法与评审标准

25.1 磋商程序

25.1.1 磋商小组将与通过资格审查和符合性审查的供应商分别进行磋商。磋商小组通过苏采云系统向供应商发出《磋商函》，供应商应当按照要求在苏采云系统提交《磋商响应函》并加盖电子公章。

在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商情况对磋商文件进行实质性变动的内容包括：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖电子公章。

25.1.2 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发出《最后报价要求函》及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在苏采云系统中向其发出《最后报价要求函》及最后报价格式表，要求其在规定时间内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库〔2014〕214号）第三条第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

25.1.3 供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖电子公章,否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在苏采云系统中提交加盖电子公章的《退出磋商函》。

25.2 评审方法与评审标准

25.2.1 评审方法。见磋商文件第五章。

25.2.2 评审标准。见磋商文件第五章。

25.3 采购活动终止

出现下列情形之一的，本次采购活动终止：

25.3.1 因情况变化，不再符合竞争性磋商采购方式适用情形。

25.3.2 出现影响采购公正的违法、违规行为。

25.3.3 在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足三家。

25.3.4 除本磋商文件第二章第25.1.2条第三款规定的情形外，磋商过程中符合要求的供应商或者提交最后报价且未超过采购预算或最高限价的供应商不足三家。

25.3.5 法律法规规定的其他应当终止情形。

25.4 如出现25.3.3或25.3.4情形，采购活动失败，磋商小组应对磋商文件是否存在不合理条款进行论证，并在评审报告中写明论证意见。

六、成交

26.确定成交单位

26.1 成交候选供应商的确定原则和数量见磋商文件第五章。

26.2 按以下第（2）种方式确定成交供应商

（1）磋商小组直接确定排名第一的成交候选供应商为成交供应商；

（2）采购人在磋商小组推荐的成交候选供应商中按顺序确定成交供应商。

按第二种方式确定成交供应商的，交易中心自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内，在评审报告推荐的成交候选供应商中按顺序确定成交供应商。

26.3 交易中心将在“江苏政府采购网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

26.4 若有充分证据证明成交供应商有下列情况之一的，一经查实将被取消成交资格：

26.4.1 提供虚假材料谋取成交。

26.4.2 向评审专家、采购人或交易中心工作人员行贿或者提供其他不正当利益。

26.4.3 与其他供应商、评审专家、采购人或交易中心工作人员恶意串通。

26.4.4 不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中未被磋商小组发现。

26.4.5 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

27.成交通知书

27.1 成交结果确定后，交易中心将向成交供应商发出《成交通知书》。成交供应商可在成交结果公告届满之日起三十日内，登录苏采云系统下载。

因系统存储空间有限，成交结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《成交通知书》服务，因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。

27.2 《成交通知书》是合同的一个组成部分，对采购人和成交供应商均具有法律效力。《成交通知书》发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

28.签订合同

28.l 成交供应商应当在《成交通知书》发出之日起三十日内，按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。采购人于合同签订后2个工作日内通过苏采云系统进行公示。

28.2 磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均作为合同附件。

28.3 签订合同后，成交供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包形式履行合同,否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

28.4 成交供应商因自身原因拒绝与采购人签订合同的，不得参加采购人重新组织的采购活动，且将可能被拒绝参加该采购人一年内的其他政府采购活动。

29.标的物的追加

29.1 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的金额不超过原合同金额10%。

30.政府采购履约资金扶持政策

30.1 成交供应商通过南京市公共资源交易平台网站“小企业融资平台”，选择相应的金融机构办理融资贷款。

30.2 依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号），需要缴纳履约保证金的，成交供应商可通过江苏政府采购网“政府采购电子履约保函（保险）综合服务平台”线上办理履约保函（保险）。

八、质疑

31.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

32.供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，按照第34条、第35条之规定以书面形式向采购人或交易中心提出质疑。上述应知其权益受到损害之日是指：

32.1 对采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。

32.2 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

32.3 对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

33.供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心或采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

34.供应商提出质疑应提交《质疑函》原件，且尽可能通过邮寄方式送达，交易中心和采购人不接受无运单的快件。《质疑函》应按照本磋商文件中《质疑函范本》的格式和内容填写。由授权代表负责质疑事宜的，《质疑函》附件中应提交由质疑供应商法定代表人或主要负责人签署的《授权委托书》。

供应商如组成联合体参加采购活动，《质疑函范本》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。

35.供应商根据质疑事项向相应的质疑答复主体提出质疑，具体详见采购文件第一章。由采购人负责答复的质疑，采购人将《质疑函》《质疑答复函》抄送交易中心。

36.以下情形的质疑不予受理：

36.1 超出政府采购法定期限的质疑；

36.2 属于第33条规定的对同一采购程序环节提出的多次质疑；

36.3 法律法规规定的其他不予受理情形。

37.供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心或采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

九、政策功能落实

38.促进中小企业发展

38.1 本项目服务由中小企业承接的，参与磋商的供应商享受中小企业扶持政策：

38.2 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号））确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

38.3 中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不享受相关中小企业支持政策。评审委员会评审中发现供应商提供的《中小企业声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。

38.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

38.5 监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

38.6 残疾人福利性单位视同小型、微型企业。按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，残疾人福利单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。

39.节能环保产品

39.1 执行节能环保产品优先采购和强制采购制度。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕19号），且依据国家相关标准的最新版本、国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品；环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕18号），且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品。国家对品目清单进行调整的，按照最新的品目清单执行。

39.2 采购产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择依据国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品投标，签订合同时提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。

39.3 采购产品属于政府优先采购节能产品和环境标志产品的，对供应商提供的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，评审时给予加分（详见第五章评标方法与评标标准）。

40.绿色采购

40.1 采购产品中涉及商品包装、快递包装要求的，应按照《关于印发<商品包装政府采购需求标准（试行）>、<快递包装政府采购需求标准（试行）>的通知》（财办库〔2020〕123号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）文件执行。采购文件对商品包装和快递包装有具体要求的，政府采购合同中应当载明对供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，供应商须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

40.2 采购产品中涉及数据中心相关设备、运维服务的，应按照《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）的通知》（财办库〔2023〕7号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）等文件执行。采购文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。采购人应在政府采购合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任，供应商应按合同约定提供设备或服务。

40.3 采购产品中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品。采购产品中涉及通用类货物、家具的，供应商应当优先使用低挥发性原辅材料，采购人将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款的，供应商必须严格执行。

40.4 采购产品中涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机的，供应商所投产品不得违反财政部、工业和信息化部印发的《需求标准》（详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号文件）。采购人可以对《需求标准》中的指标提出更高要求，也可以根据实际需要增加《需求标准》以外的指标。采购人按照采购合同约定对供应商所提供的上述产品进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。

41.创新产品采购

41.1 优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、首台套等《目录》内的创新产品。创新产品自进入《目录》起2年内视同具备相应销售业绩。

42.网络产品、市场准入类产品采购

42.1 本项目中如涉及网络关键设备或网络安全专用产品的，应严格执行国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部、财政部和国家认证认可监督管理委员会2023年第1 号《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》及2023年第2号《关于调整<网络关键设备和网络安全专用产品目录>的公告》要求，所投设备或产品至少符合以下条件之一：一是已由具备资格的机构安全认证合格或安全检测符合要求；二是已获得《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，且在有效期内。采购人、成交供应商双方签订合同及验收环节，应包含上述网络安全要求的条款。

42.2 本项目中如涉及国家强制性产品认证证书（CCC认证证书）、电信设备进网许可证、无线电发射设备核准证等市场准入类资质的，应严格执行国家相关法律法规的要求。采购人、成交供应商双方签订合同及验收环节，应包含上述市场准入类资质要求的条款。

43.实施本国产品标准及相关政策

43.1根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）、《关于贯彻落实〈国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知〉的意见》（财库〔2025〕30号）、《关于落实在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（宁财购通〔2025〕78号）等文件规定，在政府采购中实施本国产品标准及相关政策。

43.2本国产品应当符合以下条件：

（1）在中国境内生产

产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。属性改变具体定义和标准详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定。

从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

（2）在中国境内生产的组件成本占比达到规定比例

比例计算公式详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定。财政部会同有关行业主管部门，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比应当达到的规定比例。在分产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，符合上述第（1）条“在中国境内生产”条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。

（3）特定产品的关键组件、关键工序符合相关要求

对特定产品，在符合本通知第一条第（一）项和第（二）项条件的基础上，应当符合财政部会同有关行业主管部门确定的其关键组件、关键工序在中国境内生产、完成等要求。

43.3本国产品标准的适用范围

本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。

适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

43.4对本国产品的支持政策

本项目如既有本国产品又有非本国产品参与竞争，依法对本国产品给予价格评审优惠，具体详见第五章。

43.5政策执行要求

- （1）产品在中国境内生产的组件成本核算规则。产品在中国境内生产的组件成本，按照《中国境内生产的组件成本核算基本规则》计算，详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定。

- （2）有关证明文件。供应商对提供的本国产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（格式见第六章）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，出具符合要求的《关于符合本国产品标准的声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品，不再要求供应商提供其他证明材料。供应商提供虚假《关于符合本国产品标准的声明函》、虚假证明文件谋取中标（成交）的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。

评审委员会评审中发现供应商提供的《关于符合本国产品标准的声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《关于符合本国产品标准的声明函》仍然不符合在政府采购中实施本国产品标准及相关政策规定要求的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

44.数据交易说明

数据交易标的包括数据产品、数据服务、数据工具。

数据产品是指用于交易的数据和数据衍生产品，包括但不限于数据集、数据分析报告、数据可视化产品、数据指数、API 数据、加密数据等。

数据服务是指提供数据收集、存储、使用、加工、传输等服务，包括但不限于数据采集和预处理服务、数据建模、分析处理服务、数据可视化服务、数据安全服务等。

数据工具是指可实现数据服务的软硬件工具，包括但不限于数据存储和管理工具、数据采集工具、数据清洗工具、数据分析工具、数据可视化工具、数据安全工具等。

# 第三章  合同文本

以下为本项目的合同条款，合同双方不得对磋商、响应文件内容作实质性修改。

南京市政府采购合同（服务）

合同编号：

项目名称：                                       项目编号：

甲方（买方）：

乙方（卖方）：

甲、乙双方根据南京市公共资源交易中心江北新区分中心组织的____________________项目竞争性磋商结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2 标的质量：按磋商文件及响应文件执行。

1.3 标的数量（规模）：按磋商文件及响应文件执行。

1.4 履行时间（期限）：按磋商文件及响应文件执行。

1.5 履行地点：甲方指定地点。

1.6 履行方式：按磋商文件及响应文件执行。

1.7 包装方式：按磋商文件及响应文件执行。

1.8 合同组成：关于本项目的磋商文件、响应文件、工作说明书（如有）、绩效目标考核方法（如有）是本合同的组成部分，本合同未约定的，双方应当按照上述文件履行，如上述文件存在冲突的，以甲方选择的解释顺序为准。

二、合同金额

2.1 本合同金额为：人民币____________________元，（大写：_____________________）

三、技术资料

3.1 乙方应按磋商文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。保密期至保密内容按照相关法律法规规定，以合法方式和途径将其全部披露或本合同终止后5年为止，以两者孰长为准。

四、知识产权

4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

### 6.1 本项目乙方无需缴纳履约保证金。

七、合同转包或分包

7.1 乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2 除磋商文件接受分包并经甲方同意，乙方可按分包意向协议分包情况外，乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3 乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权终止合同。

八、合同款项支付

### 8.1 合同款项的支付方式及时间

8.1.1 合同签订且服务团队人员到位后，甲方支付合同总价款的40%作为预付款。

8.1.2 系统开发完成并验收合格后，甲方支付合同总价款的60%。

8.1.3 满足合同约定支付条件的，甲方收到乙方发票后10个工作日内，将资金支付到合同约定的乙方账户。

8.2 根据《保障中小企业款项支付条例》规定，甲方未按合同约定支付款项的，乙方可以向有关部门投诉。

九、税费

9.1 本合同执行中的相关税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1 甲方依法组织履约验收工作。

10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案做好相应配合工作。

10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4 如有必要，甲方可邀请参加本项目磋商的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收结论的参考。

10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见磋商文件。验收时甲方按照采购合同的约定对每一项服务的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项服务的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金退还挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

10.7 网络安全、市场准入要求（如有）：乙方进场后需严格遵守甲方现场的网络安全和保密要求，如出现违规情况，甲方将追究相关责任和损失。

十一、违约责任

11.1 甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，应向乙方偿付拒绝接受服务合同总额

的违约金。

11.2 甲方无故逾期验收和办理支付手续的，应按逾期付款总额每日     向乙方支付违约金，但违约金最高不得超过合同总价的     %。

11.3 乙方逾期提供服务的，应按逾期提供服务合同总额每日     向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，应向甲方支付合同总额    的违约金。

11.4 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及磋商文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

11.5 甲乙双方任何一方违反本合同约定的，除应承担上述违约责任外，违约方还应当赔偿因此给守约方造成的一切直接和间接损失，包括但不限于守约方的实际损失、预期可得利益损失以及为实现债权而产生的费用（包括但不限于诉讼费、保全费、保全担保费、律师费、公证费、鉴定费、差旅费）。

十二、不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、解决争议的方法

13.1 双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成的由甲方住所地人民法院管辖。

十四、合同生效及其它

14.1 本合同经双方加盖单位公章后生效。

14.2 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

14.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方：（公章）                       乙方：（公章）

地址：                               地址：

法定代表人或授权代表：               法定代表人或授权代表：

联系电话：                           联系电话：

签订日期：      年    月   日

## 《*******合同》补充协议（合同附件）

如遇磋商文件及合同未约定事项，双方可友好协商签订补充协议。

# 第四章  采购需求

## 一、项目属性

服务类项目。

## 二、项目概况

（一）项目背景

南京江北新区电子政务外网2019年建设，覆盖范围为新区直属机关单位及下属分支机构、街道、园区、医疗卫生单位、教育单位等政务部门共计400多个接入点位，共计接入4200台左右终端，各部门的众多非涉密业务专网以及政务外网和互联网已统一并入新区电子政务外网，政务外网是新区重要的信息技术基础设施，重点保障政务外网稳定运行和安全可靠。

目前新区政务外网核心路由交换设备、网络安全设备等服役已经超过5年，设备存在硬件老化、稳定性降低、故障概率上升，同时政务外网接入点流量在汇聚层缺乏有效安全管控，接入点位攻击和木马等异常流量会在政务外网扩散，对政务外网骨干网和其他点位存在安全隐患，以及越来越多业务系统直接暴露在政务外网，容易遭到各种网络攻击如SQL注入、跨站脚本攻击（XSS）、文件包含漏洞攻击等。

通过采购政务外网二平面服务，推进江北新区电子政务外网升级迭代，在完成网络架构扩容、性能提升的基础上，同步嵌入纵深防御安全机制，对政务外网基础设施及承载的各类业务系统实施全方位安全加固，打造“高性能+高安全”的新一代政务网络支撑平台。

（二）项目建设遵循标准

中共中央和国务院发布的《国家信息化领导小组关于我国电子政务建设指导意见》（中发[2002]17号）

《国家电子政务工程建设项目管理暂行办法》（发改委令第55号）

《国家信息化领导小组关于我国电子政务建设指导意见》

《国务院办公厅关于促进电子政务协调发展的指导意见》（国办发〔2014〕66号）

《信息安全技术信息系统安全等级保护体系框架》（GAT 708-2007）

《计算机信息系统安全等级保护划分准则》（GB 17859-1999）

《信息安全技术信息系统安全管理要求》（GBT 20269-2006）

《信息安全技术信息系统通用安全技术要求》（GBT 20271-2006）

《信息安全技术操作系统安全技术要求》（GBT 20272-2006）

《信息安全技术网络和终端设备隔高部件安全技术要求》（GBT 20279-2006）

《信息安全技术信息系统安全工程管理要求》（GBT 20282-2006）

《信息安全技术信息安全风险评估规范》（GBT 20984-2007）

《信息安全技术信息系统灾难恢复规范》（GBT 20988-2007）

《信息安全技术信息系统安全等级保护基本要求》（GBT 22239-2008）

《信息安全技术信息系统安全保护等级保护定级指南》（GBT 22240-2008）

《信息安全技术信息系统安全等级保护实施指南》（GBT 25058-2010）

《信息安全技术信息系统等级保护安全设计技术要求》（GBT 25070-2010）

《信息安全技术数据库管理系统安全技术要求》（GBT_20273-2006）

《信息安全技术+信息安全事件分类分级指南》（GBZ 20986-2007）

《计算站场地安全要求》(GB9361-88)

《江苏省电子政务外网接入技术方案》

《江苏省电子政务外网IPV4地址规划》

《江苏省电子政务外网域名规划》

（三）建设目标

1.采购政务外网二平面服务，与原有网络架构组成一网双平面,双平面并行运行，业务在二平面运行稳定后，一平面设备逐步退网。

2.预留专网并网能力，满足未来5年业务可扩展和安全接入需求。

3.保障政务网络数据不外流的同时，充分应用设备资产。

## 三、项目清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 最高限价 （元/套年） | 是否接 受进口 | 产品类 型 | 所属类 型 | 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 骨干网基础能力服务 | 3 | 套年 | 294000 | 否 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务* |
| 2 | 边界安全能力服务 | 3 | 套年 | 504334 | 否 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务* |
| 3 | 核心应用能力服务 | 3 | 套年 | 95000 | 否 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务* |
| 4 | 预留专网并网能力服务 | 3 | 套年 | 6666 | 否 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务* |
| 5 | 运维保障服务 | 2 | 套年 | 200000 | 否 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务* |

## 四、拟采购标的需要满足的技术、商务要求

### （一）技术要求

4.1 骨干网基础能力服务

二平面骨干网通过部署核心层路由器、核心层交换机、汇聚层交换机、汇聚层防火墙构成，具体配置如下：

4.1.1 骨干网基础能力服务-2台核心路由器

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 111 | ★实质性要求 | 配置要求：交换容量≥400Tbps，转发性能≥100000Mpps。 实配双主控，冗余电源，40GE接口数量≥2个、10GE接口数量≥20个、GE接口数量≥10个，实配本项目所需光/电模块。支持子母卡架构。 功能要求：实配RSVP-TE、MPLS-TE、VxLAN、L3VPN、EVPN、网络切片、Telemetry、随流检测等功能。 SDN：支持SDN相关协议，包括NETCONF、SNMP、SSH、Telemetry、PCEP、BGP-LS等。 IPv6+能力：支持动态下发EVPN IPv4 L3VPN功能。 自主可控：CPU、网络处理转发芯片为国产芯片。 路由功能：支持策略路由、路由策略和路由负荷分担，支持静态路由、RIPv1/v2、RIPng、OSPFv2、OSPFv3、IS-ISv4、IS-ISv6、BGP、BGP4+协议。 服务要求：提供三年原厂硬件质保服务和软件升级服务。 二层特性：支持IEEE 802.1q、IEEE 802.1p、IEEE 802.3ad和IEEE 802.1ab等协议；支持STP、RSTP、MSTP和VLAN；支持MPLS/BGP VPN。 |
| 2 | 非实质性要求 | ▲设备关键芯片采用国产化芯片，自主可控，需提供具有CMA认证的第三方测试报告。 |
| 3 | 参考图片 | 无 |

4.1.2 骨干网基础能力服务-2台核心交换机

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 111 | ★实质性要求 | 配置要求：交换容量≥600Tbps，转发性能≥150000Mpps。 实配双主控，冗余电源；10GE /1GE自适应光接口≥ 48个，其中万兆单模光模≥24个，万兆多模模块≥24个。 功能要求：实配L3VPN、IPV6等功能。 硬件架构：整机支持接口卡槽位数≥8个。独立主控板槽位≥2，独立交换网板槽位≥2。 自主可控：CPU、网络处理转发芯片为国产芯片。 路由功能：支持策略路由、路由策略和路由负荷分担，支持静态路由、RIPv1/v2、RIPng、OSPFv2、OSPFv3、IS-ISv4、IS-ISv6、BGP、BGP4+路由协议。 服务要求：提供三年原厂硬件质保服务和软件升级服务。 二层特性：支持IEEE 802.1q、IEEE 802.1p、IEEE 802.3ad和IEEE 802.1ab等协议；支持STP、RSTP、MSTP和VLAN；支持MPLS/BGP VPN。 |
| 2 | 非实质性要求 | ▲设备关键芯片采用国产化芯片，自主可控，需提供具有CMA认证的第三方测试报告 |
| 3 | 参考图片 | 无 |

4.1.3 骨干网基础能力服务-2台汇聚交换机

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 111 | ★实质性要求 | 配置要求：交换容量≥300Tbps，转发性能≥50000Mpps。 实配双主控，冗余电源；10GE/1G自适应光接口数量≥48个，其中万兆单模光模块数量≥24个，其中千兆单模模块≥24个，千兆电口数量≥24个。 功能要求：实配L3VPN、IPV6等功能。 硬件架构：整机接口卡槽位数≥8个，独立主控板槽位≥2，独立交换网板槽位≥2。 采用无阻塞信元交换，NP可编程架构。 自主可控：CPU、网络处理转发芯片为国产芯片。 路由功能：支持策略路由、路由策略和路由负荷分担，支持静态路由、RIPv1/v2、RIPng、OSPFv2、OSPFv3、IS-ISv4、IS-ISv6、BGP、BGP4+、SRV6路由协议。 服务要求：提供三年原厂硬件质保服务和软件升级服务。 二层特性 支持IEEE 802.1q、IEEE 802.1p、IEEE 802.3ad和IEEE 802.1ab等协议；支持STP、RSTP、MSTP和VLAN；支持MPLS/BGP VPN。 |
| 2 | 非实质性要求 | ▲设备关键芯片采用国产化芯片，自主可控，需提供具有CMA认证的第三方测试报告。 |
| 3 | 参考图片 | 无 |

4.1.4 骨干网基础能力服务-2台汇聚防火墙

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 111 | ★实质性要求 | 产品规格：提供千兆光接口数量≥4个，千兆电口数量≥4个，万兆光口数量≥10个，冗余电源，防火墙吞吐≥35G，并发连接数≥2000万，每秒新建连接数≥50万，包含3年入侵防御、防病毒规则库升级授权，存储模块≥240G。 自主可控：CPU、网络处理转发芯片为国产芯片。 病毒防护：基于病毒特征进行检测，支持病毒库手动和自动升级，报文流处理模式;支持病毒日志和报表。 支持HTTP、FTP、SMTP、POP3协议； 深度入侵防御：支持对黑客攻击、蠕虫/病毒、木马、恶意代码、DoS/DDoS等常见的攻击防御；支持攻击特征库的分类（根据攻击类型、目标机系统进行分类）、分级（分高、中、低、提示四级）；支持攻击特征库的手动和自动升级（TFTP和HTTP）；支持对BT等P2P/IM识别和控制 安全防护：支持独立的入侵防护规则特征库；支持对HTTP/SMTP/POP3/FTP/IMAP/IM等协议进行病毒防御；支持对6级以上的压缩文件进行解压查杀 双栈支持：独立IPv6路由表与安全策略配置界面； 安全增强：基于IPv6扩展头部的深度检测（AH/ESP协议），审计日志完整记录IPv6地址的连接事件和安全威胁事件。 配置对应的IPV6授权。 支持针对IP、ICMP、TCP、UDP、DNS、HTTP、HTTPS、SIP、NTP等协议进行DDOS防护。 |
| 2 | 非实质性要求 | 无 |
| 3 | 参考图片 | 无 |

4.2 边界安全能力服务

二平面骨干网通过部署互联网出口安全（出口负载均衡、出口防火墙、出口上网行为管理）、专线出口安全、政务云边界安全（边界防火墙、WEB防火墙）、视频云边界安全构成。具体配置如下：

4.2.1 边界安全能力服务-互联网出口

4.2.1.1 边界安全能力服务-互联网出口-2台出口负载均衡

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 111 | ★实质性要求 | 硬件参数： 接口：千兆电口数量≥6个，千兆光口≥8个，万兆光口SFP+≥4个，硬盘容量：≥480G SSD，电源：冗余电源。 性能参数：4层吞吐量≥50G，四层并发连接数≥800万，4层新建连接数 CPS≥21万，7层新建请求数 RPS≥35万 自主可控：CPU、网络处理转发芯片为国产芯片。 设备部署：支持串接部署方式和旁路部署方式，支持三角传输模式。 负载均衡算法：支持轮询、加权轮询、按主机加权轮询、加权最小连接、动态反馈、最快响应、加权最小流量、加权源IP哈希、带宽比例、哈希、首个可用、优先级等算法 可编程流量控制 通过某种编程语言（如lua）实现自定义的流量编排，对IP、TCP、HTTP和HTTPS等类型的流量进行分发、修改和统计等操作 链路负载均衡： 支持静态IP和PPPOE两种线路接入方式 支持IPv4/IPv6双协议栈，实现同时处理IPv4和IPv6数据包。支持IPv6的链路负载均衡，支持基于IPv6的DNS透明代理和调度策略。 支持基于应用协议的智能选路，能对网银、游戏、视频等流量进行调度 支持基于域名的流量调度，针对特定网站选择指定的链路转发 SLB能够通过健康检查来获取后端服务器状态，同时将服务可用性、设备CPU、新建并发吞吐等数据上报GSLB，设备之间的联动使得GSLB能根据链路和服务器两者的综合状态实现智能切换，为用户选择最优的数据中心和服务器分配方式。 服务器负载均衡： 支持源IP、Cookie（插入/被动/改写）、HTTP-Passive、SSL Session ID等多种会话保持机制，支持跨虚拟服务的会话保持。 支持cookie加密，提升cookie安全性。 支持大数据输出功能，输出必须包括客户端IP、x-forwarded-For IP、访问时间、访问IP、访问URL、响应时间和资源大小。 |
| 2 | 非实质性要求 | 无 |
| 3 | 参考图片 | 无 |

4.2.1.2边界安全能力服务-互联网出口安全能力-2台出口防火墙

| 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- |
| ★实质性要求 | 产品规格：配置千兆电口≥4个，配置千兆光口≥4个，万兆光口≥6个,冗余电源,防火墙吞吐≥50G，并发连接≥1000万，每秒新建连接≥11万，默认包含应用识别功能。包含3年入侵防御、防病毒规则库升级授权。 自主可控：CPU、网络处理转发芯片为国产芯片。 访问控制：支持一体化安全策略配置，可以通过一条策略实现五元组、源MAC、源地区、目的地区、域名、应用、服务、时间、长连接、并发会话、WEB认证、IPS、AV、URL过滤、高级威胁防护、WAF、邮件安全、数据过滤、文件过滤、僵木蠕防御、审计、数据库防护、防代理、APT等功能配置,简化用户管理 提供策略变更信息管理功能，支持查看变更策略、变更动作、变更时间、修改人、登陆IP，支持对变更前后的策略进行直观对比，并能一键还原配置 安全防护：支持独立的入侵防护规则特征库；支持对HTTP/SMTP/POP3/FTP/IMAP/IM等协议进行病毒防御 双栈支持：独立IPv6路由表与安全策略配置界面。 安全增强：基于IPv6扩展头部的深度检测（AH/ESP协议），审计日志完整记录IPv6地址的连接事件和安全威胁事件。 配置对应的IPV6授权。 支持针对IP、ICMP、TCP、UDP、DNS、HTTP、HTTPS、SIP、NTP等协议进行DDOS防护 |
| 非实质性要求 | 无 |
| 参考图片 | 无 |

4.2.1.3边界安全能力服务-互联网出口安全能力-2台出口上网行为管理

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 111 | ★实质性要求 | 性能指标：网络层吞吐量（大包）≥50G，应用层吞吐量≥750M，支持用户数≥4000，包转发率≥90Kpps，每秒新建连接数≥35000，最大并发连接数≥700000。 硬件参数：内存大小≥8G，硬盘容量≥800G，电源：双电源，千兆光口接口≥6个，万兆光口SFP+≥4个。 自主可控：CPU、网络处理转发芯片为国产芯片。 高可用：产品支持高可用支持主备、主主模式部署，同时持两台设备同时做主机的部署模式。 违规翻墙行为：可识别常见VPN、翻墙工具的访问特征，对使用此类工具的行为进行告警和阻断，可对终端发起的境外违规网站访问请求直接拦截，留存访问日志满足审计溯源，可对异常流量特征进行检测，发现非合规信道的境外访问； 支持用户名密码认证、IP/MAC认证、短信认证等本地认证方式，支持802.1x认证。 网页访问审计：支持记录全部或者指定类别URL、网页标题、网页内容等信息，支持网页内容审计后的网页快照功能； 支持IPv4/IPv6双栈协议栈，安全与审计：包含IPv6环境下的攻击防护（如DDoS、ARP欺骗），内容审计需覆盖IPv6协议下的邮件、网页搜索等行为。 网页过滤：支持根据访问的URL和网页关键字进行网页过滤，支持设置拒绝以IP访问网页、URL行为；支持根据文件类型限制HTTP、FTP方式上传、下载行为； 认证管理：产品支持协同办公认证，支持通过企业微信等第三方协同办公软件进行授权认证； 动态流量调整：支持在设置流量策略后，根据整体线路或者某流量通道内的空闲情况，自动启用和停止使用流量控制策略，以提升带宽的高使用率；空闲值可自定义； 流量可视：能够实时看到各级流控通道的状态：包括所属线路、瞬时速率、通道占用比例、用户数、保证带宽、最大带宽，启用状态等； 外联行为检查：支持Windows终端外联行为检查，包括：连接外网检查、PPPoE拨号检查、双网卡行为检查、无线网卡检查、链接非法WIFI检查（可设置合法WIFI白名单）、4G网卡检查、否使用非法网关（可设置合法网关白名单），对不满足检查要求的终端强制断网，支持向管理员告警，并弹窗提示用户； 应用控制策略：支持根据IP、端口、协议等自定义应用规则；支持根据端口设定用户不允许访问的目标IP组提供的服务；支持根据不同的应用类型或具体的某种应用设置允许或拒绝； 应用识别规则库：设备内置应用识别规则库，支持超过9000种以上应用规则数；支持根据标签选择应用，并支持给每个应用自定义标签；支持根据标签选择一类应用做控制； |
| 2 | 非实质性要求 | 无 |
| 3 | 参考图片 | 无 |

4.2.2边界安全能力服务-2台专线出口防火墙

通过部署2台防火墙分别对接市网三平面、市网四平面、视频专网、政务云网络、教育专网、医疗专网、水务专网、统计专网以及政务外网汇聚点对接和联调，同时在对接和联调过程中，要保障政务外网原有业务、服务稳定和可用。具体配置如下：

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 111 | ★实质性要求 | 产品规格：配置千兆电口≥4个，千兆光口≥4个，万兆光接口≥8个,冗余电源,防火墙吞吐≥22G，并发连接≥500万，每秒新建连接≥10万，默认包含应用识别功能。包含3年入侵防御、防病毒规则库升级授权。 自主可控：CPU、网络处理转发芯片为国产芯片。 访问控制：支持一体化安全策略配置，可以通过一条策略实现五元组、源MAC、源地区、目的地区、域名、应用、服务、时间、长连接、并发会话、WEB认证、IPS、AV、URL过滤、邮件安全、数据过滤、文件过滤、僵木蠕防御、审计、数据库防护、防代理、APT等功能配置,简化用户管理 安全防护：支持独立的入侵防护规则特征库；支持对HTTP/SMTP/POP3/FTP/IMAP/IM等协议进行病毒防御 双栈支持：独立IPv6路由表与安全策略配置界面。 安全增强：基于IPv6扩展头部的深度检测（AH/ESP协议），审计日志完整记录IPv6地址的连接事件和安全威胁事件。 配置对应的IPV6授权。 支持针对IP、ICMP、TCP、UDP、DNS、HTTP、HTTPS、SIP、NTP等协议进行DDOS防护 |
| 2 | 非实质性要求 | 无 |
| 3 | 参考图片 | 暂无内容 |

4.2.3边界安全能力服务-政务云边界

4.2.3.1边界安全能力服务-政务云边界-2台边界防火墙

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 111 | ★实质性要求 | 产品规格：配置置千兆电口≥4个,千兆光口≥4个,万兆光口≥6个,冗余电源，防火墙吞吐≥50G，并发连接≥800万，每秒新建连接≥10万，包含3年入侵防御、防病毒规则库升级授权。 自主可控：CPU、网络处理转发芯片为国产芯片。 访问控制：支持一体化安全策略配置，可以通过一条策略实现五元组、源MAC、源地区、目的地区、域名、应用、服务、时间、长连接、并发会话、WEB认证、IPS、AV、URL过滤、高级威胁防护、WAF、邮件安全、数据过滤、文件过滤、僵木蠕防御、审计、数据库防护、防代理、APT等功能配置,简化用户管理 安全防护：支持独立的入侵防护规则特征库；支持对HTTP/SMTP/POP3/FTP/IMAP/IM等协议进行病毒防御 双栈支持：独立IPv6路由表与安全策略配置界面。 安全增强：基于IPv6扩展头部的深度检测（AH/ESP协议），审计日志完整记录IPv6地址的连接事件和安全威胁事件。 配置对应的IPV6授权。 支持针对IP、ICMP、TCP、UDP、DNS、HTTP、HTTPS、SIP、NTP等协议进行DDOS防护 |
| 2 | 非实质性要求 | 无 |
| 3 | 参考图片 | 暂无内容 |

4.2.3.2边界安全能力服务-政务云边界-2台web 防火墙

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 111 | ★实质性要求 | 产品规格：千兆电口≥6个，万兆光口≥6个，冗余电源 ,网络层吞吐≥50G，应用层吞吐≥4G，并发连接≥350万，新建连接≥21000，含3年特征库升级许可; 自主可控：CPU、网络处理转发芯片为国产芯片。 网络部署：支持无IP纯透明模式串联部署、负载均衡模式部署、反向代理模式部署、旁路监测模式部署;支持虚拟线接入，无论任何网络环境可强制数据从一个接口转发到另一个接口 访问控制：支持网络层访问控制，支持基于源IP 地址、目的IP 地址、源端口、目的端口、协议类型及目的区域、地理区域等条件的访问控制。 支持应用层访问控制功能，针对 HTTP请求字段进行过滤，包括HTTP协议版本，请求方法，Cookie信息等。 安全防护：能够识别和阻断跨站请求伪造(CSRF)攻击，支持HTTP token防护和referer匹配防护等多种防护方式。 具备WebShell攻击、文件包含漏洞利用、目录遍历等攻击的防护功能。 支持双栈：支持IPV6功能； 能够识别和阻断SQL注入攻击、Cookie 注入攻击、命令注入攻击、跨站脚本(XSS)攻击 支持多种爬虫攻击防护：包括但不限于内置爬虫对象库，自定义爬虫对象，导入或者下载后端服务器robots.txt 等方式提供爬虫攻击防护 DDOS防护：支持基线学习，可以自动学习用户http正常流量阈值模型，并给出推荐阈值配置项。对DDoS流量支持检测清洗和强制防御两种模式，检测清洗根据是否到达阈值对流量进行清洗，强制清洗对所有流量直接进行流量清洗判 |
| 2 | 非实质性要求 | 无 |
| 3 | 参考图片 | 暂无内容 |

4.2.4 边界安全能力服务-视频云边界-2台防火墙

部署视频云和政务外网边界2台防火墙，对视频云网之间互访流量进行管控。具体配置如下：

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 111 | ★实质性要求 | 配置千兆电口≥4个，千兆光口≥4个，万兆光口≥6个,冗余电源,防火墙吞吐≥50G，，并发连接≥800万，每秒新建连接≥10万，包含3年入侵防御、防病毒规则库升级授权。 自主可控：CPU、网络处理转发芯片为国产芯片。 访问控制：支持一体化安全策略配置，可以通过一条策略实现五元组、源MAC、源地区、目的地区、域名、应用、服务、时间、长连接、并发会话、WEB认证、IPS、AV、URL过滤、高级威胁防护、WAF、邮件安全、数据过滤、文件过滤、僵木蠕防御、审计、数据库防护、防代理、APT等功能配置,简化用户管理 安全防护： 支持独立的入侵防护规则特征库；支持对HTTP/SMTP/POP3/FTP/IMAP/IM等协议进行病毒防御 双栈支持：独立IPv6路由表与安全策略配置界面。 安全增强：基于IPv6扩展头部的深度检测（AH/ESP协议），审计日志完整记录IPv6地址的连接事件和安全威胁事件。 配置对应的IPV6授权。 支持针对IP、ICMP、TCP、UDP、DNS、HTTP、HTTPS、SIP、NTP等协议进行DDOS防护 |
| 2 | 非实质性要求 | 无 |
| 3 | 参考图片 | 暂无内容 |

4.3 核心应用能力服务

4.3.1 核心应用能力服务-1套智能DNS系统

部署智能DNS系统，通过域名访问，支持HTTPS证书绑定，通过域名访问可以动态指向不同IP，便于服务器迁移和负载均衡。对暴露在政务外网云上业务系统提供域名访问、URL过滤、恶意域名过滤。支持自定义规则，防止DNS类攻击，恶意域名、URL过滤等，并且支持IPV6绑定。具体配置如下：

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 111 | ★实质性要求 | 硬件要求：规格要求：设备采用2U标准机架式尺寸，配置冗余电源；网络接口：千兆电口≥6个；企业级硬盘≥2TB; DNS QPS指标≥8万； 功能描述：基本功能：设备集成权威/递归/转发/缓存等多种角色DNS服务、智能DNS解析、应用服务器宕机检测、DNS流量调度、DNS安全加固、DNS数据分析、终端服务端口扫描审计、全面支持IPv6； 自主可控：CPU、网络处理转发芯片为国产芯片。 管理功能： 双因子登录：支持双因子登录鉴别，支持动态令牌种子文件的导入，支持动态令牌+用户名/密码方式，防止密码重放性攻击 CSRF防御：支持登录认证页面产生加密随机数，可以和Session会话进行对比分析，预防CSRF攻击 权限控制：支持DNS分级授权管理。在新增用户时，可指定DNS管理组角色。通过分级管理员登录，只能管理所授权的ZONE和资源记录，支持动态加载更新 支持设定系统的管理IP或IP范围，只允许通过管理IP访问管理系统界面 对系统进行管理提供登录用户自动注销功能，在规定时长内不做任何操作将自动注销 管理审计：支持操作日志的完整记录与查询，包括登录日志、IP和DNS配置日志等 自助申请：支持二级域名注册，支持管理员审核审批域名申请工单 多网卡绑定：支持将网卡绑定为一个逻辑网卡，实现网卡的冗余，带宽扩容和负载均衡，支持七种绑定模式 告警管理：支持通过微信、邮件调向管理员发送告警通知消息，自带微信告警服务平台，只需关注即可使用，告警及时通知管理员 远程管理：支持WEB远程管理，支持HTTPS访问，支持TELNET或SSH DNS基础服务： DNS服务：支持包括：VIEW、ZONE、访问控制、AXFR/IXFR、IPv6，存根区、转发区、本地数据、资源记录排序等功能 资源记录：支持对NS、SOA、A、AAAA、MX、CNAME、DNAME、TXT、PTR、SRV、NAPTR、SPF、CAA等记录的解析 记录批量修改：支持跨区域一次配置相同前缀记录，实现跨视图记录的统一增、删修改 视图管理：支持VIEW备注，支持多区多视图，支持资源记录的修改 递归转发：支持DNS全局和区域转发；支持区域委派功能 DNS主从：支持DNS主从实时备份机制 TTL设置：更改资源记录的TTL值，以便DNS服务器提供更好的解析响应能力 支持IPv6：DNS解析支持IPv6，支持DNS64 VRRP支持：支持配置虚拟VIP，对外发布DNS服务虚拟IP，支持配置抢占/非抢占模式 多级部署：支持域名服务系统分布式部署，各节点数据统一下发，并能保证数据一致性 域/记录数量：DNS解析支持多个域，无限制；要求每个域下的地址记录，无限制 DNS实用工具：提供DNS实用工具，支持WHOIS查询，网站域名ICP备案查询，中文域名PUNYCODE编码转换、Ping/Traceroute/Dig等命令工具，方便管理员运维排错。 DNS全局负载： 负载均衡算法：支持多种负载均衡算法，实现灵活动态的业务调度，包括就近性、全局可用性、轮询、主备等算法。支持多算法叠加。 递归转发探测：支持转发服务器分组；支持对转发服务器健康状态进行监测，支持对异常服务器进行复检，保证异常服务器恢复后快速可用。 智能解析：支持设定网通、电信、移动、教育、科技网等IP地址段，针对不同的地址段解析不同的IP，便于外部访问主页提高访问速度 宕机检测：支持ICMP，TCP/端口，HTTP URL，HTTPS URL，SNMP，TCP SYN，TCP CONNECT，FTP，UDP SCAN，SNMP_LINK，SMTP，MYSQL，PostgreSQL、ORACLE等多种检测方式 支持DNS域名解析检测，通过设定预期结果进行解析比较，实现对重点域名进行检测 代理功能：支持正向代理功能，支持反向代理功能。支持IPv4和IPv6双栈资源转换 DNS安全防护： DNS防火墙：支持禁止DNS ANY类型请求，支持防止DDOS攻击和放大攻击，支持基于IP或域名进行请求限速，支持自定义防火墙规则 透明代理：支持DNS设备配置为桥接模式，串接入网，实现DNS透明代理功能。DNS透明代理功能截获DNS请求报文时，使用出接口上绑定的DNS服务器地址替换报文的目的地址，实现DNS对来自终端DNS请求的分流 黑名单：支持DNS黑名单，自定义待过滤黑名单IP，实时生效 URL过滤：支持DNS域名过滤，自定义域名URL，实时生效 恶意域名库：支持本地恶意域名库和威胁情报库联动两种方式，威胁情报库联动要支持微步、深信服等系统（需提供界面截图，加盖投标人公章） 恶意域名过滤：支持DNS防火墙响应策略，支持恶意域名的识别和过滤，针对域名进行阻断，支持域名不存在/存在无响应/不启用策略/强制TCP/丢弃/域名劫持等操作 恶意排名：支持显示和下载已定义恶意域名的访问命中率报表 DNS TSIG：支持定义TSIG，确保Zone转换、Notify、动态升级更新、递归查询邮件等DNS消息的安全，预防DNS欺骗 数据分析： 数据分析：具有丰富DNS解析日志及统计报告，所有节点DNS解析实时展示和统计，实时展现服务设备访问的并发数据，通过饼图、柱状图进行清晰展现，帮助网络管理员跟踪和快速解决与 DNS配置有关的问题。包括QPS、Top域名、Top IP、解析记录统计；支持中国和世界的DNS访问排名统计分析 联动：支持与微信、钉钉办公系统联动，实现实名认证；支持微信扫描授权登录，便于IP实名溯源；支持与钉钉办公系统联动。实现实名认证，支持读取部门信息；支持钉钉扫描授权登录和钉钉账号密码登录认证两种方式，便于IP实名溯源 IPv6绑定：支持DHCP Option79参数，支持识别IPv6终端的真实MAC，通过MAC绑定IPv6地址进行用户实名。 服务支持： 售后服务：所供货DNS设备的投标人或生产厂商，应能提供不低于365 x 24的标准技术支持服务，应包括但不限于客户服务网站/MAIL/电话热线服务 所供货DNS设备必须具有NBD服务，当硬件出现故障时，能够及时提供备品备件 |
| 2 | 非实质性要求 | 无 |
| 3 | 参考图片 | 暂无内容 |

4.3.2核心应用能力服务-1台政务外网堡垒机

部署堡垒机，收缩开发单位运维入口，按需提供文件上传、下载，统一管理权限，防止权限交叉问题，针对堡垒机服务对应设备配置要求如下：

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 111 | ★实质性要求 | 配置要求：硬件要求：架式硬件架构，双电源，内存≥8G，硬盘容量≥12T，配置以太网千兆电口≥6个。 性能要求：配置支持300个资产的管理能力。 自主可控：CPU、网络处理转发芯片为国产芯片。 服务要求：提供三年原厂硬件质保服务和软件升级服务。 浏览器兼容性：支持通过Google、IE、Firefox、Safrai浏览器对系统进行管理及访问操作 应用发布：支持通过应用发布方式实现对B/S、C/S运维管理工具统一管理 操作审计：支持对用户操作进行详细记录，包含但不局限于记录用户操作时间、访问设备、设备IP、源IP、用户账号及系统账号等信息，可通过Web页面回放用户相应操作记录。 报表功能：管理员可以自定义报表模版，并支持根据不同模版自动生成日报、周报、月报，报表内容自动发送给相关管理员。 |
| 2 | 非实质性要求 | 无 |
| 3 | 参考图片 | 暂无内容 |

4.3.3 核心应用能力服务-1套统一运维管理平台

部署统一运维管理平台，实现全网设备性能和告警实时监控，针对统一运维管理平台服务对应平台参数如下：

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 111 | ★实质性要求 | 拓扑展示：拓扑支持分层分级展现，用户可以选择不同层数来控制大规模的拓扑图的展现。 整体管理：能在一个页面上提供系统总览、异常一览、报表一览。把系统的各个方面的情况及时反映。通过图形方式，实时展现查看哪些设备亚健康或哪些设备不可用，实时进行管理。 告警方式：支持多种告警方式，包括拓扑图图标颜色变化告警，声音告警，短信告警，微信告警，邮件告警，关闭网络端口告警、运维告警等方式。 智能巡检：支持按不同巡检内容和设备制定周期性的定点智能巡检，构建巡检规则，以模板规范标准值为依据,根据预设的要求进行数据采集,进行自主分析判断,进行定期巡检。 工具模块：集成常用网络诊断和分析工具：Ping 、TraceRoute、链路延时、SNMP连接测试、Telnet&ssh 资产管理：至少支持Huawei、H3C等厂商的设备管理。要求具备自定义设备的管理能力（至少包括告警参数、性能指标），从而达到对新设备快速管理 网元：配置500个网络节点管理license，含告警管理、性能管理等功能 |
| 2 | 非实质性要求 |  |
| 3 | 参考图片 | 暂无内容 |

4.4 预留专网并网能力服务—2台并网汇聚交换机

通过增加并网汇聚层，并且部署2台并网汇聚交换机，预留后期专网并网能力。具体配置如下：

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 111 | ★实质性要求 | 配置要求：交换容量≥1T，包转发率≥400Mpps，配置千兆SFP≥24个，万兆SFP+≥4个，支持双电源 功能要求：实配L3VPN、IPV6等功能。 自主可控：CPU、网络处理转发芯片为国产芯片。 路由功能：支持策略路由、路由策略和路由负荷分担，支持静态路由、RIPv1/v2、RIPng、OSPFv2、OSPFv3、IS-ISv4、IS-ISv6、BGP、BGP4+路由协议 VLAN 支持Access、Trunk、Hybrid 支持default VLAN 支持QinQ 服务要求：提供三年原厂硬件质保服务和软件升级服务。 二层特性：支持IEEE 802.1q、IEEE 802.1p、IEEE 802.3ad和IEEE 802.1ab等协议；支持STP、RSTP、MSTP和VLAN；支持MPLS/BGP VPN。 |
| 2 | 非实质性要求 | ▲设备关键芯片采用国产化芯片，自主可控，需提供具有CMA认证的第三方测试报告。 |
| 3 | 参考图片 | 暂无内容 |

4.5 运维保障服务

鉴于电子政务外网相关设备在使用过程中所形成的信息留存安全，本次采购服务所落实的设备资产，服务期结束后，将统一移交数治中心。

结合资产管理要求，在本项目中采购资产移交后的运维保障服务，包含本项目中采购的骨干网基础能力服务、边界安全能力服务、核心应用能力服务、预留装网并网能力服务所涉及全套软件、硬件原厂质保服务，以及对应运维保障服务，运维保障服务按照对应条款响应考核。

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 111 | ★实质性要求 | - 一、质保服务要求： - 本项目中采购的骨干网基础能力服务、边界安全能力服务、核心应用能力服务、预留装网并网能力服务所涉及全套软件、硬件资产移交后，配套2年全体系原厂质保及安全设备许可服务，覆盖上述四类能力涉及的全部软硬件资产，提供硬件故障免费更换、原厂技术兜底支持，保障政务外网长期稳定运行。 - 二、运维保障服务要求： - 1、7×24 小时实时监控服务 - 设备状态监控：CPU、内存、端口、电源、风扇、板卡状态 - 链路监控：带宽利用率、延迟、丢包、抖动、链路通断 - 业务监控：路由状态、策略状态、会话数、解析成功率、调度健康度 - 安全监控：攻击告警、异常访问、越权操作、策略冲突 - 异常自动告警：短信 / 邮件 / 平台实时推送 - 2. 配置管理与版本管理 - 配置定期自动备份（每日 / 每周） - 配置变更审核、实施、回滚机制 - 版本合规检查：固件 / 系统版本升级、补丁更新 - 配置基线固化：防误改、防漏配、防冲突 - 双机热备 / 集群配置一致性检查 - 3. 故障排查与快速恢复 - 设备宕机、端口 DOWN、链路中断快速定位 - 路由不可达、策略不生效、NAT 异常处理 - 负载均衡调度异常、节点摘除、会话异常处理 - 智能 DNS 解析失败、劫持、调度错误处理 - 堡垒机登录失败、权限异常、审计中断处置 - 故障分级响应，提供快速恢复保障 - 4. 安全运维与加固服务 - 防火墙策略审计、冗余策略清理、最小权限优化 - 入侵防御库、病毒库、特征库升级 - 防 DDoS、端口扫描、暴力破解防护 - 设备账号密码安全、权限最小化管理 - 关闭危险服务、禁用弱口令、日志安全审计 - 安全漏洞扫描与加固建议 - 5. 性能优化与健康保障 - 网络拥塞分析、带宽瓶颈优化 - 路由策略优化、负载均衡算法调优 - DNS 智能调度优化、运营商线路质量优化 - 设备散热、环境、硬件状态巡检 - 长期性能趋势分析，提前预警瓶颈 - 6. 变更与演练服务 - 设备升级、割接、扩容、迁移方案制定与实施 - 双机热备切换演练 - 链路故障自动切换演练 - DNS 智能调度切流演练 - 防火墙主备切换演练 - 变更后验证、测试、回滚保障 - 7. 日志审计与合规保障 - 设备运行日志、安全日志、访问日志留存 - 堡垒机操作、指令审计、高危操作拦截 - 运维操作可追溯、可审计、可复盘 - 满足等保 / 监管要求的审计输出 - 8. 周期性巡检服务 - 每日巡检：设备状态、链路状态、告警处理 - 每周巡检：配置备份、策略检查、性能趋势 - 月度巡检：全面健康检查、安全风险评估 - 季度 / 年度：深度优化、架构评估、扩容建议 - 9. 应急响应服务 - 网络中断应急处置 - 安全攻击事件应急 - 设备硬件故障应急 - 业务大面积异常应急 - 提供应急方案、处置记录、复盘报告 - 10. 运维报告输出 - 日报：告警、故障、变更记录 - 周报：运行概况、问题统计 - 月报：性能分析、安全风险、优化建议、故障总结 - 专项报告：演练报告、安全评估报告、架构优化报告 |
| 2 | 非实质性要求 | 无 |
| 3 | 参考图片 | 暂无内容 |

### ★（二）商务要求

1.报价要求

（1）报价应包含与本次采购项目有关的所有费用。包含但不限于人员、设备、安装、调试、验收、配套服务等所有含税费用。同时，还应包含支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

（2）供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低服务质量的理由。

（3）供应商报价除包含磋商文件中列明的项目外还应包括保障服务正常运行应当具有的物资和服务，对服务正常运行应当具有的物资和服务理解不一致的以采购单位理解为准。

（4）报价中包含该服务项目中所涉及的设备、系统网络对接、建设、开发、运行、维护、管理、技术支持费用，不含数据中心接入网络费用。不得填报有选择性报价方案。报价表必须每项填写，不接受零报价方式。每项提供对应的分项报价，见响应文件格式-分项报价表。

2.实施要求

（1）总体要求

供应商需针对本项目开发规范建立规范、完整的开发文档。主要包括需求分析、概要设计、详细设计、代码文档、测试文档、系统实施手册、管理员手册、使用手册等。开发过程中发生需求变更、设计调整等情况时，要有规范的、可回溯的记录文档。产品和所有技术文档要具有严格的一致性。

鉴于一二平面的关系，以及新区电子政务外网链路汇聚情况，本次服务所对应设备需存放在新区电子政务外网机房，相关托管费用由数治中心另外支付，不在本项目采购费用范围内。

（2）服务要求

供应商需针对售后服务响应时效做出承诺。疑难问题（不危及运行）在 24小时内答复用户。重大问题（危及运行）在 2 小时内到现场处理或通过网络远程处理。特大问题（系统不能正常运行）在 2 小时内恢复系统运行，并在 24 小时内派技术人员到现场解决。

（3）验收要求

①相关软件、硬件设备部署和调试后，采购人将组织服务交付能力验收，以采购人验收报告为最终验收结果。验收时发现未完成安装部署的、未进行调试的，采购人有权要求供应商立即进行补充。

②交付能力验收规范 (包括计划、项目、指标、方式和测试仪器等)应由供应商在验收前两周提交给采购人，采购人可根据合同及技术规范书和采购人的有关规定进行修改和补充。验收规范经双方确认后形成验收文件作为验收依据。验收合格之日起计算服务期。

③服务期内，每年基于服务考核结果做费用支付。

④运维保障服务期内，每年按照相关服务要求落实考核，按照服务考核结果做费用支付。

（4）人员要求

①项目经理：1人，具有至少3年以上信息化项目管理工作经验。

②技术负责人：1人，具有至少3年以上信息化项目技术管理工作经验。

③实施人员：不少于3人，具有信息化工作经验，项目开发期间须至少1人驻场服务。

④运维服务人员：不少于1人，须提供驻场服务，具有信息化工作经验。

⑤项目组所有人员必须为供应商正式工作人员，不得兼任其他项目工作，未经采购人同意，人员不得更换。

（6）知识产权及保密要求

①供应商保证所提供的软件没有侵害任何第三方的知识产权。如有第三方指控供应商提供给采购人的软件侵犯了该方的知识产权或其他权利，供应商应负责就上述指控为采购人辩护或进行妥善处理，并承担给采购人及第三方造成的一切损失（包括但不限于赔偿金、律师费等）。

③供应商须按照与采购人签订的《信息安全保密承诺书》的约定严格履行各项保密义务。

④采购人与供应商都拥有本项目定制开发部分的知识产权。交付项应包括但不限于如下内容：

满足采购人需求的、完整的、可最终良好运行的服务能力和软件平台。

（7）信创适配要求

项目涉及的软件、硬件产品满足信创要求。

- （8）网络安全等级保护测评要求

供应商若中标，在项目投入使用时，需提供政务外网核心网环境信息系统安全等级保护备案证书（公安机关颁发），要求为三级（含）以上。（注：针对上述内容供应商需提供承诺函加盖其公章后上传至投标系统）

（9）网络安全和数据安全要求，外包网络安全管理要求

符合网络安全和密码应用要求，符合国家安全可靠应用政策规定。

3.付款条件

- 根据《南京江北新区政府投资信息化项目及资金管理办法实施细则（试行）》（宁新区信息化办发〔2024〕7号），合同约定付款比例原则上按以下规定执行：

- （1）合同签订后，支付骨干网基础能力服务、边界安全能力服务、核心应用能力服务、预留装网并网能力服务共计4项服务总金额的20%作为预付款；

- （2）服务交付能力验收通过后，开始计算服务时间，每年支付一次，支付金额为骨干网基础能力服务、边界安全能力服务、核心应用能力服务、预留装网并网能力服务共计4项服务总金额*80%/3*考核系数；服务期结束后，相关设备资产移数治中心；

- （3）自资产移交完成日起计算运维保障期，每年支付一次，支付金额为维保年度价格*考核系数；

- 基于“服务能力考核要求”得分，落实最终考核评分：考评得分90≤X≤100，结果为优秀，考核系数为1；考评得分80≤X＜90，结果为良好，考核系数为0.95；考评得分60≤X＜80，结果为合格，考核系数为0.9；考评得分X＜60，结果为不合格，不支付并追究违约责任。

- 提示：根据工业和信息化部关于印发《保障中小企业款项支付投诉处理暂行办法》的通知（工信部企业〔2021〕224号），采购人未按合同约定支付款项的，供应商可以向有关部门投诉。

- 整体服务按照100分制，考核要求如下：

- 服务工作要求：提供 7*24 小时的不间断技术服务,按时完成规定的日常维护服务工作以及临时派发的其他工作任务。 每发生一次间断响应，扣1分；

- 请求响应时间：（1）请求响应时间小于 5 分钟； （2）反馈时间小于 30 分钟； （3）所有影响汇聚及以上的业务故障，业务恢复时间小于4小时，单汇聚节点可用性≥99.999%，单汇聚层设备到核心层线路可用性≥99.9999%。（其中用于软硬件系统安装、调试的服务中断时间不计算在内）。  以上，每发生一次不及时响应，扣1分；

- 配置变更任务响应：收到用户配置变更请求后，在 3 个工作日内完成网络配置变更任务。每发生一次不及时响应，扣1分；

- 项目管理：包括外包服务运行过程中的新建项目和变更项目，需根据用户需求提供合理的基础设施建设、变更方案，以及方案实施的管理流程； 每发生一次非规建设，扣5分；

- 资料管理：基础设施管理资料每季度更新一次、每月提供系统运行日志，故障分析报告、运行评估报告等相关内容，同时提供文档资料的管理流程； 每发生一次未按要求提供资料的情况，扣2分；

- 质量管理：建立质量控制体系，包括了解业务应用需求，制定服务标准、计划和监控工具，每半年更新一次并生成质量评估报告，提出相应的质量管理流程。每发生一次不合格质量管理或不提供更新报告，扣2分

- 重大保障：做好主要节假日、重大活动或重要通信的保障任务，制定具体的保障措施和应急预案，确保网络承载的重要业务万无一失。每发生一次不合格质量管理或不提供更新报告，扣2分；

- 确保相关设备许可完整性、可用性，每发生一次服务期内无可用许可授权情况，扣1分。

注：具体执行考核项如有更新，以南京江北新区城市数字治理中心相关服务考核管理要求为准。

4.交付时间及地点

（1）交付时间：自合同签订之日起，供应商须于90天内满足采购人本项目相关上线运行的要求，并满足采购人要求的安全防护条件；105天内完成云管理平台的上线运行。

（2）交付地点：采购人指定地点。

5.其他要求

采购文件中要求提供证明材料的，签订合同时供应商应按采购文件要求和响应文件响应内容提供相应证明材料原件供采购人核验。供应商未按采购文件要求和响应文件响应内容提供或者提供的证明材料不符合要求的，视为提供虚假材料谋取成交，采购人将取消其成交资格。

采购文件评审方法与评审标准中涉及的相关证明材料，应在响应文件中提供，由评审小组在评审现场予以确认，否则无法得到相应分值。签订合同时供应商应按采购人要求提供上述证明材料原件供采购人核验。

# 第五章  评审方法与评审标准

一、评审方法

采用综合评分法，对满足磋商文件全部实质性要求的响应文件按评审因素的量化指标评审总分对供应商进行排序。

经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，磋商小组成员独立对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

磋商小组按照评审总分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照“评审标准-2.1项”得分由高到低顺序推荐。

二、小微企业价格扣除

1.本项目服务全部由小微企业承接的，对报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审；监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受价格扣除。

三、评审标准

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 | 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.价格 |  |  |  |  |
| 1.1 | 价格分 | 采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且最终报价最低的供应商报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：报价得分=(评标基准价/最终报价)×20（小数点保留两位） | 20 | 价格分 |
| 2.服务 |  |  |  |  |
| 2.1 | 产品功能、性能、配置要求 | 技术参数全部满足招标要求的得满分12分；打★号指标为必须满足项，如有负偏离将作为无效投标；打▲号指标为重要指标，有一项负偏离扣 3分；扣完为止。严重负偏离影响产品性能的经半数以上评委认定，本项得零分。 | 12 | 客观分 |
| 2.2 | 总体建设方案 | 根据本项目采购需求编制项目总体建设方案，内容包含但不限于①需求分析②现状分析③总体设计方案④系统总体架构，以上每项内容逐条阐述。 方案内容全面、措施有效、可行性强，且专门针对本项目，契合采购需求视为符合； 方案内容属于通用类，非专门针对本项目，部分契合采购需求视为部分符合； 方案内容非专门针对本项目，脱离采购需求视为不符合。 上述每项内容符合得2分；部分符合得1分；不符合或不提供不得分。 | 8 | 主观分 |
| 2.3 | 项目实施方案 | 根据本项目采购需求编制项目实施方案，内容包含但不限于①进度安排②组织架构③进度控制④风险控制管理，以上每项内容逐条阐述。 方案内容全面、措施有效、可行性强，且专门针对本项目，契合采购需求视为符合； 方案内容属于通用类，非专门针对本项目，部分契合采购需求视为部分符合； 方案内容非专门针对本项目，脱离采购需求视为不符合。 上述每项内容符合得2分；部分符合得1分；不符合或不提供不得分。 | 8 | 主观分 |
| 2.4 | 技术方案 | 根据本项目采购需求编制技术方案，内容包含但不限于①进骨干网相关服务②边界安全相关服务③核心应用，以上每项内容逐条阐述。 方案内容全面、措施有效、可行性强，且专门针对本项目，契合采购需求视为符合； 方案内容属于通用类，非专门针对本项目，部分契合采购需求视为部分符合； 方案内容非专门针对本项目，脱离采购需求视为不符合。 上述每项内容符合得2分；部分符合得1分；不符合或不提供不得分。 | 6 | 主观分 |
| 2.5 | 网络安全方案 | 根据本项目采购需求编制网络安全方案，内容包含但不限于①安全等级保护建设方案②密码应用③数据安全，以上每项内容逐条阐述。 方案内容全面、措施有效、可行性强，且专门针对本项目，契合采购需求视为符合； 方案内容属于通用类，非专门针对本项目，部分契合采购需求视为部分符合； 方案内容非专门针对本项目，脱离采购需求视为不符合。 上述每项内容符合得2分；部分符合得1分；不符合或不提供不得分。 | 6 | 主观分 |
| 2.6 | 售后服务方案 | 根据本项目采购需求编制售后服务方案，内容包含但不限于①详细切实可行的服务人员安排②售后服务响应标准③质保期内巡检措施④故障解决方案，以上每项内容逐条阐述。 方案内容全面、措施有效、可行性强，且专门针对本项目，契合采购需求视为符合； 方案内容属于通用类，非专门针对本项目，部分契合采购需求视为部分符合； 方案内容非专门针对本项目，脱离采购需求视为不符合。 上述每项内容符合得2分；部分符合得1分；不符合或不提供不得分。 | 8 | 主观分 |
| 3.服务 |  |  |  |  |
| 3.1 | 项目团队人员要求 | 供应商拟组织实施本项目团队成员具有以下证书: 1、项目经理(1人)，具有高级工程师，信息系统项目管理师，CISAW- CCRC-安全运维，ITSS-IT服务项目经理，网络安全技术CCSC(I级)，每提供1个得1分，最高得5分； 2、项目技术负责人(1人)，具有高级工程师，网络安全技术CCSC，ITSS-IT服务项目经理，系统集成项目管理工程师，每提供1个得1分，最高得4分； 3、项目团队成员（不包含项目经理和项目技术负责人）具有信息安全保障人员证书、IT服务工程师(ITSS)证书、信息系统项目管理师证书，每有一人得1分，项目团队一人多证按一证计算，不重复计分，最高得3分。 需提供团队成员身份证、资质证书复印件及投标人为其缴纳的 2025年1月以来任意一个月养老保险缴费证明材料并加盖社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章并加盖投标人公章)。 | 12 | 客观分 |
| 4.业绩 |  |  |  |  |
| 4.1 | 类似业绩 | 供应商自2023年6月1日（含）以来具有承接类似案例的政务网络建设或专网改造案例，每提供一个案例得2分，最高得8分。（时间以合同签订时间为准，提供有效合同，合同页须清晰可见相应内容，中标后原件备查） | 8 | 客观分 |
| 5.履约能力 |  |  |  |  |
| 5.1 | 履约能力1 | 1、供应商具有信息技术服务标准（ITSS)运维能力成熟度二级及以上的得 3 分，三级及以下的得 1 分，不提供不得分。 2、供应商具有信息安全服务资质认证证书（CCRC）安全集成服务三级及以上得 3 分，以下不得分，不提供不得分。 3、供应商具有信息系统建设和服务能力评估证书CS2及以上资质得2分，以下不得分，不提供不得分。 注：提供有效证书原件扫描上传至投标系统，否则不得分。 | 8 | 客观分 |
| 5.2 | 履约能力2 | 需严格执行安全运维服务可用性要求，承诺认同如下处理得4分，不承诺或不认同得0分。 - 建立7×24小时不间断应急响应通道，重大信息安全事件（核心网络安全设备、汇聚网络安全设备瘫痪）发生后，1小时内提交完整整改方案、完成初步遏制处置，1个工作日内完成全流程处置并输出正式事件报告。 - 严格遵守《网络安全法》《数据安全法》《个人信息保护法》等相关法规，以及配合行业安全检查等相关工作，所有运维操作全程留痕可审计。 - 所有运维相关的配置文档、日志记录、事件报告均需留存不少于12个月，满足合规审计的调阅要求。 - 不得以任何理由、任何形式将本项目的全部或部分安全运维工作对外分包转包，所有服务工作均由本单位认证的正式工程师完成。 发生1项不满足要求，则发送通告至中标方同时当年度结算费用扣除1%；发生2项不满足要求，则发送通告至中标方同时当年度结算费用扣除3%；发生3项及以上不满足要求，则发送通告至中标方同时当年度结算费用扣除5%。 | 4 | 客观分 |
| 合计 |  |  | 100分 |  |

# 第六章  响应文件格式

响  应  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

供应商名称 ：（加盖电子公章）

日      期 ：

响应文件目录

一、供应商信用承诺函

二、满足特定资格要求的证明文件（如有特定资格要求）

三、法人授权书及委托代理人的身份证扫描件

四、磋商响应函

五、磋商报价表

六、分项报价表

七、技术要求响应及偏离表

八、商务要求响应及偏离表

九、中小企业声明函（如有）

十、残疾人福利性单位声明函（如有）

十一、联合体协议（如有）

十二、分包承诺书（如有）

十三、关于符合本国产品标准的声明函（如有）

一、供应商信用承诺函

### 供应商信用承诺函

南京市公共资源交易中心江北新区分中心：

我公司                             （供应商名称）郑重承诺：

我公司符合下列要求：

(一)具有独立承担民事责任的能力；

(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(五)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

(六)我公司（单位）已知晓：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

(七)未参加此项目的整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

如果我公司成交，将在成交结果公示后七个工作日内向采购人提供下列材料核验：

（1）营业执照副本或事业单位法人登记证书或其他证明材料；

（2）参加本次政府采购活动前一年的经审计的财务报告（包括“四表一注”，法人成立满一年的提供）或参加本次政府采购活动前一年内的银行资信证明（法人或其他组织提供）或其他证明材料；

（3）履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料；

（4）参加本次政府采购活动前一年内至少一个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料。

本公司对上述承诺内容的真实性、合法性、有效性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：（加盖电子公章）

日  期：

二、特定资格要求的证明文件

本项目申请人的特定资格要求中要求提供的材料。

三、法人授权书及委托代理人的身份证扫描件

### 法人授权书

本授权书声明：            （供应商名称）授权                 （被授权人的姓名）作为我方就编号为                             的项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖电子公章）

单位地址：

日    期：

说明：提供法人授权书的同时须提供委托代理人的身份证扫描件。

四、磋商响应函

### 磋商响应函

致：南京市公共资源交易中心江北新区分中心

根据贵方编号为                             的项目磋商文件，我方正式提交磋商响应函，并宣布同意如下内容：

1.按磋商文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的供应商。

3.我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的磋商日期起遵循本响应文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与磋商有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方成交，我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在磋商文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.我方为：¨大型企业 ¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业（在对应¨内打“√”）

8.我方为：¨民营企业 ¨非民营企业 ¨其他（在对应¨内打“√”）

9.我方与本磋商有关的正式通讯地址为：

地  址：

邮  编：

电  话：

传  真：

开户行：

账  号：

供应商名称：（加盖电子公章）

日  期：

五、磋商报价表

### 磋商报价表

供应商名称：（加盖电子公章）

项目编号：                                   采购包号：

总报价

小写（元）：

日  期：

六、分项报价表

### 分项报价表

| 序号 | 服务 | 涉及设备 | 单位（套年） | 分项报价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 骨干网基础能力服务 | 核心路由器服务 | 3 |  |
| 2 |  | 核心交换机服务 | 3 |  |
| 3 |  | 汇聚交换机服务 | 3 |  |
| 4 |  | 汇聚防火墙服务 | 3 |  |
| 5 |  | 负载均衡服务 | 3 |  |
| 6 | 边界安全能力服务 | 互联网出口防火墙服务 | 3 |  |
| 7 |  | 上网行为管理服务 | 3 |  |
| 8 |  | 专线出口防火墙服务 | 3 |  |
| 9 |  | 政务云和政务外网边界防火墙服务 | 3 |  |
| 10 |  | WEB防火墙服务 | 3 |  |
| 11 |  | 视频云网边界防火墙服务 | 3 |  |
| 12 | 核心应用能力服务 | 智能DNS服务 | 3 |  |
| 13 |  | 堡垒机服务 | 3 |  |
| 14 |  | 运维管理平台服务 | 3 |  |
| 15 | 预留专网并网能力服务 | 并网汇聚交换机 | 3 |  |
| 16 | 设备维保服务 |  | 2 |  |

供应商名称：（加盖电子公章）

备注：

1.“总报价”应包括为完成整个项目所产生的所有费用，采购文件另有规定的除外。

2.《分项报价表》中“总报价”应当与《磋商报价表》中“总报价”一致。

3.《分项报价表》中的分项名称须与“第四章-项目清单”中的名称一一对应，如有缺项、漏项或者超出单价上限的，视为无效响应。“项目清单”中分项仅为一项的，此表无需提供。

4.行数不够，可自行添加。

七、技术要求响应及偏离表

### 技术要求响应及偏离表

| 序号 | 磋商文件要求 | 响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商名称：（加盖电子公章）

备注：

1.供应商须对磋商文件技术要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容）及其他要求做出明确响应，否则视为无效响应。

2.技术要求中实质性要求及其他要求明确需要提供证明材料的，签订合同时成交供应商应按采购文件要求和响应文件响应内容提供相应证明材料供采购人核验（如：白皮书、彩页、手册、网站截图、具有CMA标识的检测报告等），另有约定的除外。成交供应商未按采购文件要求和响应文件响应内容提供或者提供的证明材料不符合要求的，视为提供虚假材料谋取成交，采购人将取消其成交资格。

3.行数不够，可自行添加。

八、商务要求响应及偏离表

### 商务要求响应及偏离表

| 序号 | 磋商文件要求 | 响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商名称：（加盖电子公章）

备注：

1.供应商须对磋商文件商务要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容）做出明确响应，否则视为无效响应。

2.行数不够，可自行添加。

九、中小企业声明函

### 中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（采购包号：XXX）的采购活动，服务全部由符合政策的中小企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.      （标的名称）属于      行业（磋商文件中明确的所属行业）；承接企业为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。

2.      （标的名称）属于      行业（磋商文件中明确的所属行业）；承接企业为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日    期：

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。2.在所属企业类型前的¨内打“√”。3.供应商如不提供此声明函，不得参加专门面向中小企业采购项目或者不得享受小微企业价格扣除政策。项目清单中列示的所有服务，供应商须在声明函中逐项列示并明确承接企业的类型，如有缺失将按“不提供声明函”处理。此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。4.服务采购项目中，服务的承接商应当为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商、工程的承建商作出要求。
十、残疾人福利性单位声明函

### 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（采购包号：XXX）的采购活动，服务全部由本单位提供。

本单位对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日    期：

备注：

1.供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

2.成交供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。

十一、联合体协议

### 联合体协议

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1.我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（采购包号：XXX）的采购活动，并指定XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）为牵头单位。

2.若我们联合成交，XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）实施项目中XXXXXXXXX（工作内容）部分工作，并承担相应的责任；XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）实施项目中XXXXXXXXX（工作内容）部分工作，并承担相应的责任；……。（注：需明确联合体中各供应商所承担的工作和相应的责任）。

3.其中，XXXXXXXXX（企业全称）为¨小型、微型企业 ¨残疾人福利性单位 ¨监狱企业，且我们约定该单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

联合体中各供应商全称：（加盖电子公章）

日   期：

备注：

1.牵头单位必须为联合体成员。

2.在所属企业类型前的¨内打“√”。

3.除另有说明外，本采购文件要求加盖电子公章之处，加盖牵头单位的电子公章即可。

十二、分包承诺书

### 分包承诺书

：（采购人名称）

我公司                            （供应商名称）郑重承诺：

如我公司中标（成交）                            （项目名称）项目，拟将项目中的

建设内容，分包给具有相应资质的供应商实施，并在签订合同时提供分包意向协议。

供应商名称：（加盖电子公章）

日  期：

- 关于符合本国产品标准的声明函

- （如有，可上传至“电子投标文件格式-企业报价折扣证明”）

### 关于符合本国产品标准的声明函（采购包号：**）

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为   %。6

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　     年　  月　  日

__________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填。

6.当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在《声明函》中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

- 质疑函范本

### 质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

供应商名称：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：                    联系电话：

二、质疑项目基本情况

项目名称：

项目编号：                               采购包号：

采购人名称：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2：

……

四、质疑事项相关请求

请求：

签  字(签章)：                                 公  章：

日  期：

相关说明：

1.供应商提出质疑，应提交《质疑函》和必要的证明材料。

2.由授权代表负责质疑事宜的，《质疑函》附件中应提交由质疑供应商法定代表人或主要负责人签署的《授权委托书》。

3.质疑供应商针对项目的某一采购包进行质疑的，《质疑函》中应明确采购包号。

4.《质疑函》的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.《质疑函》的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，《质疑函》应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，《质疑函》应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者签章，并加盖公章。

7.质疑供应商为联合体的，则《质疑函》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。