招　标　文　件

项目名称：浦口区数字治理中心综合监控运维管理系统

项目编号：JSZC-320111-JZCG-G2024-0103

（服务类项目，非专门面向中小企业）

南京市公共资源交易中心浦口分中心

2024 年8月27日

- 总  目  录

- 投标邀请……………………………………

- 投标人须知…………………………………

- 合同文本……………………………………

- 采购需求……………………………………

- 评标方法与评标标准………………………

- 投标文件格式………………………………

第一章  投标邀请

受南京市浦口区城市数字治理中心的委托，南京市公共资源交易中心浦口分中心就浦口区数字治理中心综合监控运维管理系统项目采购进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

浦口区数字治理中心综合监控运维管理系统招标项目的潜在供应商可在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2024年9月19日9点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320111-JZCG-G2024-0103

2.项目名称：浦口区数字治理中心综合监控运维管理系统

3.预算金额：145万

4.本项目 设定 最高限价：145万元。

5.采购需求（简介）：通过机房运维监控管理平台，解决数治中心网络运维中的诸多痛点，提高运维管理水平，更好的保障全区网络稳定运行。（详细内容见本招标文件第四章）

6.合同履行期限：三年，自终验之日起开始进入质保期。

7.本项目 不接受 进口产品投标。

二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1供应商信用承诺函（格式见第六章投标文件格式）。

1.2法律、行政法规规定的其他条件：无。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目不专门面向中小微企业采购，执行价格扣除优惠政策，对供应商为小微企业的，报价给予15%的扣除。提供《中小企业声明函》（格式见第六章）；监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位视同小型、微型企业，提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见第六章）

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：软件和信息技术服务业。

3.本项目 不接受 联合体投标。

（二）本项目的特定资格要求：无。

（三）拒绝下述供应商参加本次采购活动

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目的采购活动。

3.供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起。

2.方式：在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间、开标时间2024年9月19日9点30分（北京时间）。

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

- 其他补充事宜

1.本次招标不收取投标保证金。

2.现场勘察及答疑：本项目不组织集中勘察及答疑。

3.供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。供应商按《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称“操作手册”）进行注册，并制作上传电子响应文件。《操作手册》下载地址（CTRL+鼠标左键）。

4.有关本次采购的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）更正公告。

七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名称：南京市浦口区城市数字治理中心

地址：南京市浦口区建设路9号

联系人：周毓

联系方式：025-58311190

2.南京市公共资源交易中心浦口分中心信息

地　址：　南京市浦口区象山路4号B座,南京市浦口区江浦街道象山路4号浦口市民中心B幢五楼受理大厅

联系人：　陈工

联系电话：  025-69659058

第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1 满足招标公告对供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件规定的实质性要求和条件。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，南京市公共资源交易中心浦口分中心（以下简称交易中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次招标交易中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

投标人应仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知交易中心。

8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，交易中心可以对招标文件进行修改。招标文件的修改将在原公告媒体发布更正公告，更正内容将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

8.2 投标人应在提交投标文件截止时间前，关注原公告媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交投标文件，并承担由此产生的相应责任。

8.3 交易中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期，并在原公告媒体发布更正公告。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2 招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2 投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13、响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离说明。

13.2 投标人可以在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、投标函和开标一览表及核心产品品牌一览表

14.1 投标人应按照招标文件提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表及核心产品品牌一览表，所投核心产品品牌缺项的将视为无效投标。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

15、投标有效期

15.1 投标有效期为交易中心规定的开标之日后六十天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

16、投标有效期的延长

16.1 在特殊情况下，交易中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝交易中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期满。

四、投标文件的递交

17、投标文件的递交

17.1 电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18、投标截止时间

18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的，按照本招标文件“第二章第26.1.2条规定”做无效投标处理。

18.2 交易中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

19、投标文件的拒收

19.1交易中心拒绝接收投标截止时间后上传的任何投标文件。

20、投标文件的撤回和修改

20.1 投标文件的撤回

21.1.1电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

21、开标

21.1 交易中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动并在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由交易中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并公布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22、评标

22.1 交易中心将组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并推荐中标侯选人，或根据采购人委托直接确定中标人。

23、评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3 交易中心和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

24、投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，交易中心将在苏采云系统中告知具体原因，评标结束后，交易中心将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

25.2在详细评审之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标文件应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的文件。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人和交易中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与交易中心及评委会联系。

26、无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分，或者打“★”内容为实质性要求和条件）。

26.1.8投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料。投标人不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。

26.1.11本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而投标人提供的产品不在强制采购范围内的。（产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

26.1.12投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。

26.3 投标截止时间后参加投标的供应商不足三家的处理

26.3.1如出现投标截止时间后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

27、确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2 按以下第（1）种方式确定中标人

（1）评委会直接确定排名第一的中标候选人为中标人；

（2）采购人在评委会推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

按第二种方式确定中标人的，交易中心自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

27.3 交易中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、交易中心行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.5有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

28、质疑处理

28.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向交易中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向交易中心提出，由交易中心负责答复。

交易中心和采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（交易中心和采购人不接受未填写快递运单的快件）。

采购人质疑接收人及联系方式为浦口区城市数字治理中心，联系地址：南京市浦口区江浦街道建设路9号，联系人：周毓，联系电话：025-58311190 。

28.5 以下情形的质疑不予受理：

28.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心或采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

29、中标通知书

29.l 中标结果确定后，交易中心将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起三十日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

30、签订合同

30.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

31、服务（包含与服务相关的货物）的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

32、政府采购履约资金扶持政策

32.1 中标人可通过南京市公共资源交易中心网站“小企业融资平台”，凭政府采购合同选择相应的金融机构办理融资贷款。

第三章  合同文本

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。

合同编号：XXXXXXXXXX

项目名称：XXXXXXXXXX

采购单位：南京市浦口区城市数字治理中心

中标单位：XXXXXXXXXX

签订日期：2024年X月X日

政府采购计划号：xxxxxxxxxxxx

| 采购人·（以下称甲方）南京市浦口区城市数字治理中心 | 乙方：XXXXX |
| --- | --- |
| 住所地：浦口区江浦街道建设路9号A幢6F | 住所地：XXXX |

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等法律法规规定，甲乙双方经协商签订本合同。

- 合同标的

乙方提供下列服务：xxxxxxxxxxxx

服务内容详见乙方投标（响应）文件。

- 合同总价款

本合同项下服务总价款为xxxxxxxxx（大写）人民币，分项价款详见 《报价表》。 本合同最终结算总价款按照招标文件约定执行。

本合同总价款包含以下内容：

- 完成本服务项目发生的所有含税费用；

- 支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金；

- 乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用；

- 供应商认为需要的其他费用。

- 本合同为总价合同，合同执行期间总价不变。

- 合同期限

本合同自合同签订之日起生效，

。

- 组成本合同的有关文件

下列关于南京市政府采购xxxxxxxxxxx号的招标（采购）文件、投标（响应）文件，以及与本次采购活动相关的文件及有关 附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

(1)投标（响应）文件和报价表；

(2)服务一览表；

（3）交付一览表；

（4）技术规格响应表；

（5）投标（响应）承诺；

（6）服务承诺；

（7）中标（成交）通知书；

（8）甲乙双方商定的其它文件。

第五条 权利保证

乙方应保证甲方在使用该服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵 权，乙方应承担全部责任。 第六条 质量保证

- 乙方所提供的服务的技术规格应与招标（采购）文件规定的技术规格及所附的“技术规格响应表”相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

- 甲方应对项目的技术规格、要求和数量负责，对项目需求规格说明书签字盖章确认，对项目验收提出明确的意见。

- 乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。

- 除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。

- 每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。

- 网络安全责任和义务

1.管理技术团队要相对独立、团队人员为正式员工、有专门网络安全负责人

2.乙方保证政务信息平台要相对独立，包括物理隔离、逻辑隔离

3.项目建设过程中产生的政务数据、系统运行数据及收集的个人信息等数据资产归甲所有。

4.乙方应将政务数据与其他数据分开存储、处理，在项目结束后将所存留的数据无条件永久性删除，不得以任何形式保存。

5.乙方要采取技术措施保证甲方对数据的访问、利用、支配

6.未经甲方同意，乙方不得变更数据用途、用法，不得访问、修改、公开、披露、利用、转让、销毁、私自留存或向第三方提供

7.乙方应当按照《数据安全法》《个人信息保护法》等法律法规及相关政策规定的要求，加强个人信息保护

8.乙方要建立健全网络和数据安全保护机制，发现重大问题按规定及时向委托单位和相关部门报告。

9.乙方发生业务转型、合并重组、投资并购等重大事项，或者管理技术团队人员发生重大变化，应提前向甲方报告。

10.若此系统的注册用户超过100万人或涉及人民群众出行、教育、求职、医疗、缴费等重要业务，每年要向甲方提交网络安全报告和数据安全报告。

11.乙方要积极配合相关部门开展网络安全检查、测评、审计等监督管理工作。

12.乙方应如实完整提供外包网络安全管理情况，不得隐匿、瞒报

13.乙方不得留有系统后门、隐形权限控制，不得出现数据泄露的情况。

第八条 交付和验收

1.乙方应当在合同正式签署生效起xxx日内完成设备供货，自合同正式签署生效起日xxx内完成系统全部建设，且提供培训。采购文件有约定的，从其约定。如不能按时全部完成的，每延迟一天将按合同总价的千分之一/天扣除违约金，延迟超过十五个日历日，甲方可视为合同自动解除。

2.甲方自行组织或视情邀请相关专家或国家认可的质量检测机构参加验收，乙方提供的服务不符合采购文件和合同规定的，甲方有权拒收，验收费用等由乙方承担。

3.乙方必须完全按照采购文件中的交付使用和验收相关要求执行。

4.保证系统无用户数限制和时间限制，无后门，无恶意代码程序。

5.系统源代码归甲方所有，验收时提供光盘刻盘，系统数据须无条件服务于浦口区政务数据共享交换平台，否则不予验收通过。

第九条伴随服务／售后服务

1.项目供应商需从项目终验合格之日起提供三年免费维保。乙方对主要设备的易损耗部件提供备品备件，应保证是原厂生产的产品，以保证设备正常运行。

2、提供每周7*24小时电话技术支持；故障报修到达现场时间为2小时，小故障4小时内解决，大故障12小时内解决。遇区政府会议，安排技术人员到会议现场保障。提供每季度一次的巡检服务并提供巡检报告。

3、若不能遵守第九条第二款的约定，则一次扣除XX%的维护费用，以此累计。

4、在不违反相关法律法规情况下，按照智慧浦口建设要求为全区各部门提供本项目所生产的相关数据，用于资源共享交换。

第十条 合同款支付

1.本合同项下所有款项均以人民币支付。

2.本合同项下的采购资金由乙方开具发票，甲方按照本条第3款的约定支付3.付款条件：

甲方自合同签订之日起X日内支付乙方人民币xxxxx（大写整）（占合同总额xx%）；

甲方在完成项目初验X日内支付乙方人民币xxxxx（大写整）（占合同总额xx%）；

甲方在完成项目终验X日内支付乙方人民币xxxxx（大写整）（占合同总额xx%）；

乙方自项目终验之日起需免费为甲方提供三年维保；

项目尾款人民币xxxxx（大写整）（占合同总额的30%）自项目终验之日起每年支付10%,付完为止/待乙方完成三年免费维保后一次性支付。

第十一条 违约责任

- 甲方无正当理由拒收服务、拒付服务款的，甲方向乙方偿付合同总价的5.0%违约金。

- 甲方未按合同规定的期限向乙方支付服务款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5.0‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过 欠款总额的5.0%。

- 乙方逾期交付的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额的5.0‰的滞纳金。如乙方逾期交付达10天，甲方有权解除合同，解除 合同的通知自到达乙方时生效，乙方须无条件退还已经收到的甲方已付款，并应向甲方支付合同总价30%的违约金。

- 如乙方不能履行交付服务的，甲方有权随时解除该项目主合同，乙方须无条件退还已经收到的甲方已付款，并应向甲方支付合同总价30%的违约金。

- 乙方所交付的服务不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方须在15日内完成整改，整改仍不满足甲方需求的，乙方应向甲方支付合同总款10%的违约金，以次数累计，整改三次以上的，甲方有权随时解除该项目主合同，乙方须无条件退还已经收到的甲方已付款，并应向甲方支付合同总价30%的违约金。

- 在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方2次整改仍不能达到合同约定的第六条质量标准，乙方应退回全部合同价款，并按本条第3款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

- 乙方未按本合同的规定和服务承诺提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的20%向甲方承担违约责任。

- 乙方在承担上述1-7款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

9.乙方响应属虚假承诺，或经权威部门检测提供的服务不能满足投标（响应）文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，乙方应向甲方支付不少于合同总价30.0%赔偿金。

10.如乙方及其相关人员出现违背此合同条款要求的，甲方有权随时解除该项目主合同，乙方须无条件退还已经收到的甲方已付款，并向甲方支付主合同总价20%的违约金；对因泄密所造成的后果，乙方还应当承担相应民事赔偿责任。

第十二条 合同的变更和终止

1.除《政府采购法》第50条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2.除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合 同，按规定接受相关部门的处罚并支付合同金额30%的赔偿金。

第十三条 合同的转让

乙方不得转包、分包合同任务；确需分包的，应报经委托单位同意，并明确相应的网络安全责任和义务，同时明确不得将合同任务主体和关键部分分包

第十四条 争议的解决

1.因服务的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对服务质量进行鉴定。符合标准的，鉴定费由甲方承担；不 符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第 （xx）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向南京仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。 如没有约定，默认采取第1种方式解决争议。

3.仲裁期间本合同应继续履行。

第十五条 诚实信用 乙方应诚实信用，严格按照招标（采购）文件要求和投标（响应）承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十六条 合同生效及其他

1.本合同自签订之日起生效，两个工作日内在财政部门指定的媒体上公告。 2.本合同一式3份，甲乙双方及各执1份，一份报送政府采购监督管理部门备案。

3.本合同按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

4.其他：

乙方须在合同存续期间无偿提供本项目系统的所有接口对接服务，在甲方提出接口需求和接口标准后五个工作日内完成接口对接，接口标准以浦口区数据共享交换接口标准为准，并且与甲方“一网统管”项目集成。

| 甲方：（盖章）南京市浦口区城市数字治理中心 | 乙方： |
| --- | --- |
| 法定代表人：周红 | 法定代表人： |
| 电话： | 电话： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 帐号： | 帐号： |

- 《*******合同》补充协议（合同附件）

如遇招标文件及合同未约定事项，双方可友好协商签订补充协议。

第四章  采购需求

一、项目属性：信息技术服务类项目。

二、项目概况

### （一）建设背景

2022年4月19日，中央全面深化改革委员会第二十五次会议审议通过《关于加强数字政府建设的指导意见》，习近平总书记主持会议时强调，要全面贯彻网络强国战略，把数字技术广泛应用于政府管理服务，推动政府数字化、智能化运行，为推进国家治理体系和治理能力现代化提供有力支撑。

随着中心网络覆盖面不断扩展，当前运维工具难以应对日渐复杂的运维场景。目前主要存在以下痛点：

一是设备资产情况采用人工表格登记，真实性、有效性、及时性无法得到保障。

二是所有的巡检基于人工的方式进行，需要定时进入机房、登录设备和平台查看运行情况，种类多而杂，耗时耗力不高效，且容易因个人水平和疏忽等原因，忽略某些设备的巡检而导致异常情况未被发现。

三是缺乏对数据中心全网的自动化拓扑管理，无法对各部门的接入链路和交换机进行自动化的监控和巡检，无法第一时间发现断网等异常情况。目前主要基于手工的方式绘制主链路的拓扑图进行查看。

四是数据中心集各种网络、安全、服务器等设备于一体，涉及到众多品牌厂商，目前涉及到网络监管、服务器监控、虚拟化运维、应用系统监控、环境监控、门禁等多种管理需求，且都是相互独立的，不能够协调统一工作。

五是部署在中心的应用系统数量众多，目前缺乏有效的管理手段，对应用的基础信息、使用情况等无法及时有效的了解。

### （二）建设目标

本项目通过搭建综合监控运维管理系统，实现资产的全生命周期管理、各设备和应用系统的全栈监控、网络异常的迅速发现和定位以及规范化的工单管理，提升中心运维管理能力，保障区政务网的平稳运行。

### （三）产品清单

| 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 软件类 |  |  |
| 1 | 综合监控运维管理系统 | 1套 |

## （四）技术部分要求

### 1.综合监控运维管理系统基础功能

| 功能类型 | 功能项 | 功能需求 |
| --- | --- | --- |
| 架构 | 系统架构 | 支持麒麟、统信、欧拉等各国产操作系统部署，支持x86，arm等多类型cpu架构。 |
|  |  | 支持多类型资产管理扩展。 |
|  |  | 内置内存数据库系统，降低数据分析时间，提高数据分析效率。 |
|  |  | 支持IPv4、IPv6双协议栈。 |
|  | 软件架构 | 采用B/S架构，采用SOA或微服务等模块化、组件化架构，支持多子平台部署，实现分级、分层的资产监控，支持第三方系统对接。 |
| 资产管理 | 物理资产 | 提供统一的资产管理入口，将网络设备、安全设备、服务器、操作系统、数据库、中间件、虚拟化、应用系统纳入统一管理，分类统计，支持资产模型关系拓扑的维护； |
|  |  | 实现物理资产（网络设备、安全设备、服务器等物理设备）的上线、下线、迁移的自动跟踪，支持物理设备的实时盘点，监控资产的在线、冷备、库存、借出、维修、报废等实时状态，实现物理数据与管理数据的一致性。 |
|  |  | 支持资产全生命周期管理，对于与项目建设有关的资产应支持从项目登记、资产到货、资产入网、资产变更、资产下线、资产报废进行全过程跟踪，相应动作应配置对应工单以实现全数字化管理。 |
|  |  | 具备完整的资产出入库管理功能。 |
|  |  | 资产可以进行合同、授权、质保等关键要素的绑定，实现资产的授权、质保的自动提醒。 |
|  |  | 支持查看资产详情包括资产概况、配置信息、运行状态、操作系统信息、网络信息、关系视图、生命周期、预案文件、使用记录、资产告警、巡检记录、资产拓扑关系等信息。 |
|  |  | 支持资产信息的批量导入和导出，包括资产模型关系的导出 |
|  |  | 支持对未登记的IP资产的自动发现和提醒。 |
|  |  | 支持多条件字段查询，支持精确和模糊搜索，展示字段可选。 |
|  |  | 硬件资产支持生成唯一资产编码，编码支持文字、条形码或二维码等形式。 |
|  |  | 资产信息支持结合工单或巡检情况进行自动更新。 |
|  |  | 支持快速批量查看存在告警的资产信息。 |
|  | 应用资产 | 系统支持应用资产登记，可以将物理服务器、虚拟服务器和资产进行绑定，自动获取应用资产相关承载服务器的性能、资源和配置。 |
|  |  | 支持对应用的物理机、虚拟机、数据库、中间件、web和开发端口等组成部分进行资产管理和监控纳管，支持生成关系拓扑图。 |
|  | 合同管理 | 支持根据项目导入、导出合同，支持根据付款时间设置提醒，付款时间可根据合同约定自动设置或手动设置；对于没有合同的项目，同样支持自定义付款时间。 |
|  |  | 支持自动识别或手动录入合同相关信息，包括但不限于责任科室、项目名称、供应商、合同金额、签订时间、付款方式等等。 |
|  |  | 支持合同与对应资产的匹配，合同信息可在资产详情页查看。 |
|  |  | 支持单个或多个项目信息的导出，导出字段可选。 |
|  | 资产展示 | 支持资产总览的多维度展示，展示内容支持自定义，展示方式包括但不限于饼状图、柱状图、统计表等形式。 |
|  |  | 支持资产拓扑关系图形化展示，支持通过点击实现上下级关系的拓展展示，如：以某一台服务器中心，向上可展示位置关系：机房-机柜-服务器，向下可展示承载的业务信息：服务器-操作系统-中间件-应用-业务子系统-业务系统。 |
|  |  | 支持资产生命周期的展示。 |
|  |  | 支持业务视图展示，通过树形结构展示业务系统所包含的：服务器、数据库、中间件、操作系统、网络等资源。 |
|  |  | 支持机房视图展示，一是用于运维的平面展示，能根据工单自动或巡检情况自动更新，支持点击设备进入设备信息页面，支持机柜U位使用情况的展示，U位情况应能根据工单自动或手动更新；二是与现有机房动环系统对接，实现重要指标的展示；三是用于大屏展示，支持内嵌到一网统管。 |
| 资产监测 | 服务器硬件监测 | 支持对服务器硬件进行监测。其中硬件监测的指标主要包含设备运行时间、UUID序列号、主机名、网卡MAC地址、设备名称、设备服务号、电源、磁盘、风扇、内存、网卡等，服务器硬件监测支持品牌类型包括但不限于IBM、HP、DELL、联想、浪潮、曙光、华为等主流厂商服务器硬件。 |
|  | 操作系统监测 | 支持对Windows和基于Linux的主流操作系统的监测，监测内容包括但不限于运行状态、运行时间、CPU状态（使用率、总量和使用量）、内存（含物理内存和虚拟内存）状态（使用率、总量和使用量）、磁盘状态（使用率、总量、使用量、挂载情况）磁盘IO监测情况（IOPS和吞吐量）、网卡发送和接收速率等。同时支持针对服务器相关的性能指标，能够按照实际业务场景情况设定不同级别的性能阈值，对于超过性能阈值的指标系统能够进行故障预警并通过多种消息渠道通知相应的管理人员。 |
|  | 虚拟资产 | 支持虚拟化平台监测，包括VCenter、KVM的虚拟化平台资源监测管理。 |
|  |  | 支持监测宿主机Host的运行状况、网络状态、CPU使用率、内存使用率、存储容量；支持监测Host硬件状态，包括处理器、内存、风扇、温度、电源、存储器等。支持虚拟机运行状况、网络状况监测，包括：CPU使用率、内存使用率、分区文件系统使用情况、存储使用率、虚拟磁盘读写速度、网络性能、僵尸虚机等。 |
|  |  | 系统支持对虚拟服务器的物理级服务器定位，了解虚拟机所在的物理服务器运行概况。 |
|  |  | 系统支持统计集群平台内虚拟服务器的总数、运行总数、关闭总数，合理分析集群平台资源使用情况，并可以跟踪虚拟服务器的创建时间、运行时常、变更信息，定期采集虚拟服务器的资源配置。 |
|  |  | 支持虚拟资产的创建、运行、冷备、变更、删除等资产生命周期管理。 |
|  |  | 支持生命周期流程化管理，工作流引擎驱动，自动或手动创建工单并跟踪。 |
|  |  | 虚拟化信创替代完成后，支持与新国产平台的对接。 |
|  | 数据库监测 | 支持对运行在主机设备上的各种数据库的运行状态和性能数据进行统一有效监测。支持SQLServer、Oracle、OracleRAC、Sybase、DB2、MySQL、PostgreSQL、Mongodb、Redis等主流数据库的监测管理，同时可以满足对国产数据库监测的支持。 |
|  |  | 数据库的监测指标主要包含表空间、死锁数、用户连接、请求、内存、缓存、数据库连通性、SQL执行耗时TOP5、SQL耗CPU最高TOP5、SQL耗内存TOP5等使用等指标参数。同时数据库监测具备良好的扩展性，支持脚本SQL扩展监控，实现自定义监测指标。。 |
|  |  | 支持通过数据库报错日志和预警信息实现告警，并支持自动和手动派发工单。 |
|  | 中间件监测 | 提供中间件监测功能，支持指标包括但不限于中间件版本、活动会话数、被拒绝的活动数、活动会话最大数、请求数、每秒收到和发送的字节数等；支持IIS、Tomcat、Apache、WebSphere、EAServer、JBoss、WebLogic、Nginx等中间件。 |
|  | 存储设备监测 | 提供存储监测功能，支持EMC、宏杉等多种品牌存储设备；通过SNMP等方式，实现存储设备监测。包括但不仅限于存储设备基本信息、挂载系统信息、LUN信息、CPU信息、ISCSI信息、RAID信息、磁盘信息、VOLUME信息、NAS信息等监测指标。 |
|  | 网络设备监测 | 支持对交换机、防火墙、负载均衡、IPS、行为管理等网络设备进行监测，监测指标包含：运行状态、CPU使用率、内存使用率、端口发送和接收总流量、端口发送和接收速率、端口发送和接收丢包率等。 |
|  | 应用系统监测 | 支持对应用当前健康度进行整体的性能分析，其中主要对应用的响应时间、请求数、缓慢率、异常率、错误率、数据库响应时间、外部服务响应时间、缓慢请求URL、缓慢SQL执行、错误异常TOP进行整体查看。 |
|  |  | 支持所有应用系统性能情况汇总，可导出相关报表；支持异常情况告警，可形成报表发送至相关责任单位；支持对各应用系统定期形成报告，支持报告导出。 |
|  |  | 支持自动发现生成应用后端拓扑调用逻辑关系图，支持手动编辑，展示当前服务节点的运状态、调用关系、实例节点、请求数、吞吐等；实现应用端到端的关联监测、告警与分析；应用拓扑关系自动发现应支持不同开发语言及跨平台调用环境的拓扑发现能力。 |
|  |  | 支持通过数据库分析查看应用请求中调用数据库的性能情况，主要针对数据库SQL执行是否出现慢SQL，以及SQL执行时对应的执行次数、响应时间、错误率、缓慢率，同时支持查看数据库连接池状态，包括数据库URL、最大活跃连接数、连接峰值、空闲连接数、最大连接数、最小连接数、数据库表、数据库实例等。 |
|  |  | 应用外部服务调用，展示当前应用调用外部服务的数据分析，从性能方面展示分析应用调用外部服务的吞吐率及耗时趋势、同时展示调用外部服务的详细列表信息，调用外部服务中是否出现错误异常，以及提供外部服务调用的历史快照，通过历史快照可查看调用请求的执行过程中的拓扑及堆栈执行信息。 |
|  |  | 支持通过接口拨测的方式，判断应用各功能模块是否正常。 |
|  |  | 支持多源日志数据的统一采集；支持根据自定义日志模板自动化采集数据和自动分类；支持日志数据的可视化处理；支持自定义分析模板；支持日志全文检索、划词分析、字段过滤、日志上下文、常用搜索结果保存等功能；提供快速便捷的可视化分析界面，能够基于搜索结果对指标进行统计以及可视化分析，支持以折线图、面积图、柱状图、条形图、饼图、单值图、线性回归图、散点图、雷达图等形式展示指标的可视化分析结果。 |
| 工作中心 | 用户个人工作台 | 支持个人待办、已办、在办等工单状态的展示；支持个人邮箱；支持自定义个人工作台展示内容。 |
|  | 自定义工单 | 系统部署时应根据中心需求提供预置工单，包括但不限于设备出入库工单、设备上下架工单、人员进出机房工单、网络故障处理工单、外部单位IP和资源申请工单、数据库日常运维工单、数据库备份和容灾工单、数据库配置调整工单等，同时应支持工单的模块化自定义，支持修改、新增、删除等功能，支持告警信息自动转工单。 |
|  |  | 工作流定义界面友好、简单易用，轻松定义工作流程（包括任务、逻辑关系、处理方式及路线），流程路径智能化，提供流程过程中多种处理方式（直接指定处理人、指定部门、角色、岗位人员等）。 |
|  |  | 支持流程权限限制（非流程节点的人无法查看流程信息）。 |
|  |  | 支持对节点处理时间设置超时状态和附件上传功能。 |
|  |  | 支持接入多种数据源（包括数据库、缓存数据、API、静态Json等）。 |
|  |  | 支持自定义配置流程发起人、处理人以及对应流程节点任务名称和处理命令。 |
|  | 工单管理 | 支持工单的催办、超时提醒等功能；支持分类查询和自定义分析，分析指标应包括但不限于工单类型、工单总数、正常完成工单数、超时完成工单数、已完成工单数、工单平均处理时长、工单处理及时率等，支持以报表形式导出。 |
| 网络运维 | IP地址管理 | 支持IP、MAC、使用人、电话、单位等信息对应关系表的导入导出和增、删、改、查等维护功能，支持通过工单更改绑定信息并自动更新，所有维护操作保留操作日志； |
|  |  | 支持IPv4和IPv6双栈IP地址动态资源管理，自动统计IP网段IP地址总数、使用IP地址详情、未用IP地址详情。 |
|  |  | 支持全网IP地址资源的动态管理，包括IP资源的登记、重点IP网段的监测，对于登记的IP资源信息，可以自动统计网段内IP总数、已使用IP地址、未使用IP地址、活跃度等详细的IP资源使用信息。 |
|  |  | 针对服务器等重点IP网段，可以自动汇总设备使用的IP地址迁入、迁出情况，便于掌握对服务器等重要资源对IP地址的使用情况。 |
|  |  | 支持IP地址物理级定位，实现IP地址的数据中心机房、机柜、设备、端口四级关联定位。 |
|  |  | 对网段内的IP地址使用情况进行监测和分析。在IP地址和设备端口、MAC地址等对应关系发生变化时，形成告警通知。 |
|  |  | 支持未登记IP的自动发现和提醒。 |
|  |  | 支持子网IP扫描。 |
|  |  | 支持通过搜索IP等信息，快速获取到Ping响应时间、在线状态、发现时间、VLAN、MAC地址、上联设备IP、上联设备名称、上联端口信息、端口状态等信息。 |
|  |  | 支持按网段、按单位等多种分类方式进行显示。 |
|  | 网络拓扑管理 | 支持拓扑图管理，可以自行进行系统拓扑图绘制，并进行统一存档与管理。 |
|  |  | 支持拓扑图资产元素与资产监控指标的动态绑定，在查阅系统静态拓扑的同时，动态呈现相关资产的性能指标及链路指标。检测到拓扑发生变化时能告警。 |
|  |  | 系统支持按照网段和资产类别进行网络拓扑的自动生成。 |
|  |  | 支持子网拓扑的展示，可缩放子网拓扑节点。 |
|  |  | 支持浮窗显示拓扑内各设备详情和链路详情，支持详情页跳转。 |
|  |  | 支持网络异常的监测和告警，包括但不限于流量异常、链路异常、设备异常等。 |
|  | 值班排班 | 值班排班管理支持自定义设置固定排班和临时值班信息，支持按时间段导出值班人员信息。 |
|  |  | 支持在系统中展示固定值班以及临时值班的人员信息。 |
|  | 资产巡检 | 系统支持巡检任务自定义功能支持自定义巡检模板，可定期执行自动化巡检，支持海量巡检任务管理。 |
|  |  | 巡检内容可根据资产类别进行设置和管理，支持一个任务对多个资产的巡检检测。 |
|  |  | 系统可以根据巡检内容导出巡检报表。 |
|  |  | 对于巡检问题资产可以进行高亮标识，选中资产可以实现资产的定位，同时通过工单派发至值班运维人员进行人工检查。 |
|  |  | 巡检内容包括资产的性能及故障等重要指标，可以根据现场实际情况进行相关资产适配。 |
|  |  | 巡检报表支持按时间段批量导出。 |
|  |  | 支持派发人工巡检工单，工单支持照片、文档等材料的pc端上传 |
| 告警模块 | 告警模块 | 支持多种告警类型，包括但不限于硬件故障告警、性能异常告警、数据库异常、网络异常告警、应用系统异常告警、动环系统异常告警等。 |
|  |  | 告警信息应分析聚合后推送，以保证告警的准确性，并减少同类型的反复告警推送。 |
|  |  | 支持在页面上查看报警时间、报警类别、报警IP、报警级别、报警描述等信息。 |
|  |  | 支持在页面上快速查看告警预案以及快速定位告警资产。 |
|  |  | 支持定义告警级别，根据级别设定需要通告的对象。 |
|  |  | 支持自定义告警策略，设定告警阈值，减少非必要告警。 |
|  |  | 支持多种告警方式，包括但不限于弹窗、邮件、短信。 |
|  |  | 支持告警记录的总览和清单展示，支持多条件检索和报表导出。 |
|  |  | 支持告警自动派发工单。 |
| 报表中心 | 报表中心 | 采用图形化可视化操作，所见即所得，通过拖拽即可完成创建报表、设计报表、显示报表、导出报表等功能。 |
|  |  | 支持直数据库、Api、静态Json方式、Excel表格方式等方式绑定报表的数据。 |
|  |  | 支持定时生成报表，支持在线查看也支持导出PDF、WORD、EXCEL等多种格式。 |
|  |  | 提供报表订阅功能，支持集中展示当前系统中已订阅的报表，自动定时发布所形成的日报、周报、月报、年报以及指定时间段的业务报表，可以对具体内容进行查看与配置，支持自定义查看权限。 |
| 用户管理 | 用户管理 | 支持组织架构和用户的批量导入、导出、新建、修改、删除，支持用户组的创建和统一管理，包括搜索、新建、修改、删除用户组。 |
|  |  | 支持角色管理、角色组管理、按照组织机构配置成员、按照用户组配置成员以及直接将用户关联到角色下为角色配置成员等。 |
|  |  | 支持按用户或者用户组统一授权，授权应细化到具体功能模板。 |
|  |  | 支持与OA系统对接实现单点登录，同时支持短信二次认证、手机验证码登录等多种登录策略设置。支持密码设置，如强制改密、密码连续错误次数、账号锁定时间、禁止使用最近密码次数、密码长度限制、定期改密等设置。 |
| 以上为基础功能，在维护期内，投标人应根据甲方要求做细节调整。所有基于上述功能的二次开发不应另外收取费用。 |  |  |

### 2.其他技术要求

- 系统验收前应至少满足以下系统对接要求：

- 与一网统管系统的对接：主要实现指标数据向一网统管平台的推送，并实现网络数据大屏嵌入一网统管；

- 与机房动环系统的对接：主要实现动环相关指标通过综合运维管理平台展示，以及动环系统的重要告警通过综合运维管理平台集中通知；

## 与态势感知平台的对接：①实现态感平台告警信息的接入进行统一告警，并统一派发工单；②实现平台的整体内嵌，即通过综合运维管理平台直接登录态感平台；③整合态感平台报表；④配合做好与态感平台资产同步的功能开发，同步功能包括但不限于组织架构、硬件资产信息、应用系统信息、IP信息等，具体字段以态感需求为主，需做好接口开发工作；

（4）与OA系统的对接：实现通过OA账号单点登录，同时保留其他登录方式。

2.综合监控运维平台应具备良好的扩展性，配合做好与其他外部系统对接，如门禁系统、机房监控系统、外部视频监控等等，维护期内如有对接需求，投标人应配合完成对接工作。

3.综合监控运维平台应支持多处机房的统一管理。

4.本项目如需硬件设备，则应满足信创要求；

5.系统应支持虚拟化部署；

6.系统支持在线升级，不影响现有业务运行；系统具备升级、回退和回滚功能，能够精准回滚到升级前的版本，操作过程中不影响系统运行使用；

7.系统须具备一万个以上设备数量统一管理能力。

8.在稳定的网络环境下，不涉及第三方接口调用性能等不可控因素外，平均操作响应时间≤3秒，平均检索响应时间≤2秒。

9.系统在架构设计上应确保能满足中心现有机房设施及其资源规模运维管理需求，并具有横向和纵向的扩充能力。

10.系统组件均须支持横向扩展，扩展过程不影响原有业务，扩展应支持主流的软硬件解决方案，不受限于软硬件兼容性。

11.支持全中文管理和使用界面，支持主流浏览器（IE9+、Firefox、Chrome等）访问。

12.系统须满足信息安全等级保护二级要求。

13.IP管理应支持区网、市网的统一管理。（目前区网、市网处于物理隔离状态，该功能暂不实现，在网络环境允许的情况下实现该功能。）

14.在维护期内，如果基于应用系统监测需求，需要安装探针的，探针授权应至少提供200个，其他功能模块不应有授权限制。

## 15.系统所用数据库、中间件、操作系统都需要在中国信息安全评测中心发布的安全可靠测评结果公告所公示的清单内，以实施时的最新公告为准；

16.系统演示：投标人应提供系统功能的现场演示，以视频形式，总时长不超过15分钟，需在开标当日投标截止时间前携带视频并自备播放设备于浦口区交易中心大厅等候，依次演示，具体演示功能参照评分标准中要求。

### 3.项目实施和售后服务要求

1.投标人需给出项目实施方案，包括项目实施进度计划、人员配置安排、质量控制等，方案应科学、合理、切实可行、针对性强，能确保在交付期内完成所有合同标的开发、交货、部署安装、集成及调试工作，并确保项目整体质量控制达到项目设计及各参数要求。

2.项目团队含项目经理在内至少五人，系统未平稳运行之前应保证至少安排一人每周驻场三天以上，驻场需完成以下主要工作：①系统部署和配置；②系统所需资料的整理和录入；③问题修复和细节调整；④其他需要驻场解决的问题。

3.维护期内，本项目所有技术和服务发生任何非人为故障，由中标供应商负责系统恢复。（费用包含在投标总价中）。所有的服务方式均为中标供应商上门保修，即由中标供应商派人员到系统使用现场进行故障恢复，由此产生的一切费用均由中标供应商承担。

4.技术人员接报后2小时以内到现场；到现场后1小时内提交解决方案；接报8小时以内解决问题。

### 4.服务及软件交付要求

1.项目需在合同签订后1个月内完成系统部署，初验完成后进入试运行阶段，试运行三个月。

2.投标人应根据中心需求，免费提供系统标准API数据接口服务。

3.本次项目要求产品提供至少3年免费维保服务。投标人需承诺在软件维保服务期内，免费提供系统升级服务。

4.系统须满足国产化环境适配及信创相关要求。在维保服务期内，投标人须配合完成本项目所涉及设施设备的环境迁移和配置转移，平滑过渡。5.项目实施完成后，针对本次项目提供不少于2次免费培训服务，确保使用人员能正确使用软件系统。

6.项目交付时，投标人应根据中心实际业务需求配置好工单、告警模板、巡检模板、报表等预置内容。

7.对于风险评估、渗透测试、漏扫等发现的问题，应配合解决。

8.项目终验时应提交定制开发部分源代码刻盘，后续版本更新迭代的或新增功能的，需进行同步刻盘。

9.终验时提供由具备软件测试资质的第三方公司对系统进行验收测试形成的测试报告。（费用包含在投标总价中）

10.项目终验时应提供等保二级测评报告。（费用包含在投标总价中）

## 5.付款方式

- 合同签订之日起30天内支付合同总金额的30%；

- 项目初验之日起30天内支付合同总金额的30%

- 3、项目终验之日起30天内支付合同总金额的10%；

- 4、余款30%在合同约定的三年免费维保期内每年支付10%。

注：满足采购合同约定支付条件的，采购人收到中标(成交)供应商发票后15日内支付采购款项，合同另有约定的，自收货、验收合格起最长不超过60日。

提示：根据工业和信息化部关于印发《保障中小企业款项支付投诉处理暂行办法》的通知（工信部企业〔2021〕224号），采购人未按合同约定支付款项的，供应商可以向有关部门投诉。

第五章  评标方法与评标标准

一、评标方法

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按“三、评标标准中2.2-2.5项”得分由高到低顺序排列。在投标文件满足招标文件全部实质性要求的供应商中，按照评审得分由高到低选取3名中标候选人。

核心产品评审说明：多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格。

二、政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小微企业提供的服务给予 15% 的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）企业按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。上述价格扣除政策仅适用“不专门面向中小微企业采购项目”。

5、节能产品、环境标志产品规定

（1）强制采购节能产品、优先采购环境标志产品。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》，且经过认定的节能产品；环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》，且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品。

（2）采购的产品属于政府强制采购节能产品的，投标人应当选择依据国家标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品投标，并提供有效的节能产品认证证书扫描件。

（3）采购的产品属于环境标志产品的,供应商应当选择依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品投标,并提供有效的环境标志产品认证证书扫描件。

（特别说明：节能、环保产品必须纳入“中国政府采购网 http://www.ccgp.gov.cn”等官方网站“节能、环保产品查询系统”，且以提供的证书为准）。

6、绿色采购要求

（1）本项目中涉及的商品包装和快递包装执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）的要求，供应商应当提供符合需求标准的产品及相关快递服务的包装。

（2）本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品。

（3）本项目涉及的数据中心相关设备、运维服务执行《绿色数据中心政府采购需求标准》（财库〔2023〕7号）的要求，供应商应当提供符合需求标准的产品及相关服务。

三、评标标准

| 序号 | 评审 因素 | 评审细则 | 分值 | 分值类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.价格 |  |  |  |  |
| 1.1 | 价格分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×13 | 13 | 自动计算 |
| 2.技术 |  |  |  |  |
| 2.1 | 项目实施方案 | 投标人需给出项目实施方案，能确保在交付期内完成所有开发、交货、部署安装、集成及调试工作，并确保项目整体质量控制达到项目设计及各参数要求，评委根据需求分析内容进行综合评分： (1)项目实施方案非常详细，符合甲方实际需求的，得6分。 (2)项目实施方案较为详细，较符合甲方实际需求的，得3分。 (3)项目实施方案粗略，与甲方实际需求出入较大的，或未提供方案的，得0分。 | 6 | 主观分 |
| 2.2 | 总体技术架构方案 | 投标人需针对本项目提供总体架构设计方案，方案须包含对项目需求分析、总体架构、系统功能设计、系统对接方案等内容，评委根据方案内容进行综合评分： (1)项目实施方案非常详细，符合甲方实际需求的，得6分。 (2)项目实施方案较为详细，较符合甲方实际需求的，得3分。 (3)项目实施方案粗略，与甲方实际需求出入较大的，或未提供方案的，得0分。 | 6 | 主观分 |
| 2.3 | 售后服务方案 | 根据投标人提供的售后服务方案综合评分，方案应包含服务体系、服务团队、服务能力、服务经验、服务响应、技术交底培训等。 (1)项目实施方案非常详细，符合甲方实际需求的，得6分。 (2)项目实施方案较为详细，较符合甲方实际需求的，得3分。 (3)项目实施方案粗略，与甲方实际需求出入较大的，或未提供方案的，得0分。 | 6 | 主观分 |
| 2.4 | 系统演示 | 投标人需根据要求按功能模块采用真实系统或软件原型系统演示，演示内容应以录屏方式呈现，若以DEMO、静态网页、图片、PPT等非真实系统演示的，对应项得分乘以调整系数0.5。 ## 投标人应提供系统功能的现场演示，以视频形式，总时长不超过15分钟，需在开标当日投标截止时间前携带视频并自备播放设备于浦口区交易中心大厅等候，依次演示，具体演示功能参照评分标准中要求。 演示内容要求如下： 一、资产管理模块演示要求（共5分）： 1.资产管理功能演示： - 演示网络设备、安全设备、服务器、操作系统、数据库、中间件、虚拟化、应用系统等资产的分类统计、查询、导入、导出；（1分，资产分类有缺失的不得分） - 演示资产模型关系拓扑的维护，以树形图展示机房-机柜-服务器-操作系统-中间件-应用-业务子系统-业务系统；（1分，具备该功能即可，不必完全展示所有节点） - 演示查看资产详情包括资产概况、▲资产编码、配置信息、运行状态、操作系统信息、网络信息、关系视图、▲生命周期、预案文件、使用记录、资产告警、巡检记录、资产拓扑关系等信息；（1分，至少具备以上要求中的五项，▲为必须演示项，低于五项或▲项未演示不得分） - 演示资产出入库管理功能；（1分，至少演示库存、入库、出库三个功能，缺一项不得分） - 演示机房视图展示，包括运维平面视图和大屏展示视图。（1分） 二、资产监测功能演示要求（共9分）： 1、服务器硬件监测演示：硬件监测的指标主要包含包括温度、风扇、磁盘、CPU、内存、风扇、电源等。（1分，至少具备以上要求中的五项，缺一项不得分） 2、操作系统监测演示：至少演示Windows和Linux系统各一个。监测内容包括但不限于运行状态、运行时间、▲CPU状态（使用率、总量和使用量）、▲内存（含物理内存和虚拟内存）状态（使用率、总量和使用量）、▲磁盘状态（使用率、总量、使用量、挂载情况）磁盘IO监测情况（IOPS和吞吐量）、网卡发送和接收速率等。（1分，Windows和Linux缺一个不得分，监测指标至少包含五项，▲项为必须演示项，不足五项或▲项未演示，不得分） 3、虚拟资产监测演示：演示应基于vmware；需演示对宿主机和虚拟机的监测。宿主机监测质保包括处理器、内存、风扇、温度、电源、存储器等。虚拟机检测指标包括：CPU使用率、内存使用率、分区文件系统使用情况、存储使用率、虚拟磁盘读写速度、网络性能、僵尸虚机等。（1分，宿主机和虚拟机监测指标均不少于三项，缺一项不得分） 4、数据库监测演示：展示所有支持的数据库类型，应不少于8个，其中至少包括3个国产数据库；数据库的监测指标主要包含表空间、死锁数、用户连接、请求、内存、缓存、数据库连通性等指标参数；（1分，支持的数据库类型不足的不得分，监测指标少于五个指标，不得分） 5.中间件监测演示：指标包括但不限于中间件版本、活动会话数、被拒绝的活动数、活动会话最大数、请求数、每秒收到和发送的字节数等；支持IIS、Tomcat、Apache、WebSphere、EAServer、JBoss、WebLogic、Nginx等中间件。（1分，支持的中间件和监测指标应均不低于三个，缺一个不得分） 6.存储设备监测演示：演示存储监测功能，包括但不仅限于存储设备基本信息、挂载系统信息、LUN信息、CPU信息、ISCSI信息、RAID信息、磁盘信息、VOLUME信息、NAS信息等监测指标。（1分，监测指标至少包含上述五项，缺一项不得分） 7.网络设备监测演示：对交换机、防火墙、负载均衡、IPS、行为管理等网络设备进行监测，监测指标包含：运行状态、CPU使用率、内存使用率、端口发送和接收总流量、端口发送和接收速率、端口发送和接收丢包率等。（1分，至少演示两种网络设备，每种网络设备演示指标不低于三项，不满足的不得分） 8.应用系统监测演示：对应用当前健康度进行整体的性能分析，其中主要对应用的响应时间、请求数、缓慢率、异常率、错误率、数据库响应时间、外部服务响应时间、缓慢请求URL、缓慢SQL执行、错误异常TOP进行整体查看；演示通过接口拨测的方式，判断应用各功能模块是否正常。（本项共计2分。监测指标应不少于五项，不足五项的扣1分；拨测功能不满足要求的扣1分） 三、工作中心模块演示要求（共1分）： 1.自定义工单演示：演示工单的自定义功能。（1分） 四、网络运维管理功能演示（共6分） 1.IP管理功能演示： （1）演示IP、MAC、使用人、电话、单位等信息对应关系表的导入导出和增、删、改、查等维护功能；（0.5分） （2）演示某一子网内IP地址使用情况；（0.5分） （3）演示对网段内的IP地址使用情况进行监测和分析。在IP地址和设备端口、MAC地址等对应关系发生变化时，进行提醒。（0.5分） （4）演示未登记IP的自动发现和提醒。（0.5分） （5）通过搜索IP信息，快速获取到IP使用状态、最后扫描时间、VLAN、MAC地址等信息（0.5分，缺项的不得分） 2.网络拓扑管理演示： （1）演示网络拓扑的自动绘制和手动修改；（0.5分） （2）演示拓扑图资产元素与资产监控指标的动态绑定，在查阅系统静态拓扑的同时，动态呈现相关资产的性能指标及链路指标，并支持详情页跳转。（0.5分） （3）演示网络异常的监测和告警，至少包括流量异常、链路异常、设备异常三项。（0.5分） 3.值班排班管理演示：演示自定义设置固定排班和临时值班信息，按时间段导出值班人员信息。（0.5分） 4.资产巡检功能演示： （1）演示自定义巡检模板和自定义巡检任务功能，设置定期执行自动化巡检；（0.5分） （2）演示巡检问题资产可以进行高亮标识，选中资产可以实现资产的定位信息；（0.5分） （3）演示巡检报表的按时间段、按巡检资产等分类导出；（0.5分） 五、告警模块功能演示（共2分） 1.演示告警信息查看；（0.5分） 2.演示自定义告警策略，阈值设置、告警级别等；（0.5分） 3.演示告警记录的总览和清单展示，支持多条件检索和报表导出。（0.5分） 4.演示告警自动转工单功能。（0.5分） 六、日志管理（3分） 1.演示多源日志数据的统一采集；(1分) 2.演示根据自定义日志模板自动化采集数据和自动分类；(0.5分) 3.演示日志数据的可视化处理和自定义分析模板；(0.5分) 4.演示日志全文检索、划词分析、字段过滤、日志上下文、常用搜索结果保存等功能；(0.5分，至少演示三项，缺一项不得分) 5.演示可视化分析界面，能够基于搜索结果对指标进行统计以及可视化分析，支持以折线图、面积图、柱状图等形式展示指标的可视化分析结果(0.5分)。 七、报表中心功能演示（共2分） 1.演示自定义报表流程，应包括直连数据库、Api、Excel表格方式等方式绑定报表的数据；（1分，缺一种方式不得分） 2.演示报表的在线查看和导出，导出格式可选，至少包括PDF、WORD、EXCEL；（0.5分） 3.演示报表订阅功能，报表将在用户订阅后自动定时推送。（0.5分） 八、用户管理功能演示（共1分） 1.演示组织架构、用户组和用户的新建、修改、搜索功能；（0.5分） 2.演示按用户或者用户组统一授权。（0.5分） | 29 | 客观分 |
| 3.服务 |  |  |  |  |
| 3.1 | 项目实施人员 | 本项涉及所有人员均需提供投标人为其缴纳(如为第三方代缴纳，不予认可)的近6个月的社保缴费证明和相关有效资质证书扫描件，所有材料加盖投标人公章，未提供不得分。 1.投标人针对本项目安排项目负责人具备高级信息系统项目管理师证书的得2分，不具备不得分： 2.投标人针对本项目拟派出的技术团队人员(每提供一项得2分，最高得8分，同一人最多得2分。)： (1)具备系统架构设计师证书； (2)具备注册信息安全专业人员（CISP）证书；； (3)具备软件设计师证书； (4)具备网络工程师证书; | 10 | 客观分 |
| 3.2 | 本地化服务 | 投标人须具备南京本地服务团队，提供加盖公章的服务承诺函。得7分，没有不得分。 | 7 | 客观分 |
| 4.业绩 |  |  |  |  |
| 4.1 | 业绩 | 自2021年8月1日以来(以合同签订时间为准)，投标人每提供1个相关业绩材料得1分，不提供不得分，最高得5分。(提供合同扫描件并加盖投标人公章，合同项目名称应包含“运维”等关键字，不含关键字信息的，需能证明合同建设内容与本项目功能相近，同时提供证明材料和合同扫描件，合同扫描件应包含盖章页) | 5 | 客观分 |
| 5.履约能力 |  |  |  |  |
| 5.1 | 履约能力1 | （1）投标人具有售后服务认证证书（五星级）的，得4分；三星级及以上得2分，其它不得分； （2）投标人具有ITSS信息技术服务运行维护标准符合性证书，一级得3分，二级得1分，三级或未提供，不得分； （3）投标人具有CMMI软件成熟度证书五级得3分，五级以下得1分，未提供不得分； (需提供有效期内的证书,扫描件并加盖投标人公章，所提供证书必须为投标人所有，否则不得分) | 10 | 客观分 |
| 5.2 | 履约开发能力：软件著作权证书 | 投标人具有与本项目相关的软件著作权证书，证书名包含“运维”等与运维管理系统强相关的关键词，每提供1个得4分，最高得8分。（提供有效证书扫描件并加盖投标人公章）（如投标文件中提供的著作权名称表述与招标文件描述的关键词不一致，而该投标文件中能证明投标人拥有的软件著作权具有相同或相似功能和效果，且评标委员会认可的，视同符合要求） | 8 | 客观分 |
| 合计： |  |  | 100 |  |

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件目录

一、供应商信用承诺函

二、满足特定资格要求的证明文件（如果设置特定资格要求，则需要提供）

三、法人授权书

四、投标函

五、开标一览表

六、中小企业声明函

七、残疾人福利性单位声明函（如有）

八、技术要求响应及偏离表

九、商务要求响应及偏离表

一、供应商信用承诺函

- 供应商信用承诺函

南京市公共资源交易中心浦口分中心：

我公司（供应商名称）郑重承诺：

我公司符合下列要求：

(一)具有独立承担民事责任的能力；

(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(五)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

如果我公司中标（成交），将在中标（成交）结果公示后七个工作日内向采购人提供下列材料核验：

（1）营业执照副本或事业单位法人登记证书；

（2）参加本次政府采购活动前一年的经审计的财务报告（包括“四表一注”，法人成立满一年的提供）或参加本次政府采购活动前一年内的银行资信证明（法人或其他组织提供）或其他证明材料；

（3）履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料；

（4）参加本次政府采购活动前一年内至少一个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料。

本公司对上述承诺内容的真实性、合法性、有效性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日  期：年___月___日

说明：执行南京市财政局《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》（宁财购通〔2021〕5号）要求。

二、满足特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

三、法人授权书

- 法人授权书

本授权书声明：（投标人名称）授权（被授权人的姓名）为我方就JSZC-320111-JZCG-G2024-0103 号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日    期：

四、投标函

- 投标函

致：南京市公共资源交易中心浦口分中心

根据贵方的 JSZC-320111-JZCG-G2024-0103 （项目编号）招标文件，正式授权下述签字人(姓名)代表我方（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.我方为：大型企业 中型企业 小型企业 微型企业（对应上打“√”）

8.与本投标有关的正式通讯地址为：

投标人名称：（加盖CA电子公章）

地      址：

邮      编：

电      话：

传      真：

投标人开户行：

账      号：

日      期：年月日

五、开标一览表

投标人名称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

招标编号：                                   分包号：

投标总报价

小写： （人民币：元）

日期：  年月日

六、中小企业声明函

- 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加南京市公共资源交易中心浦口分中心组织的     （单位名称）采购编号为JSZC-320111-JZCG-G2024-0103 ，      （项目名称）（分包号：**）的采购活动，提供的货物全部由符合政策的中小企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于行业(采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于行业(采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。2、投标人如不提供此声明函，不得参加专门面向中小企业采购项目或者不得享受小微企业价格扣除政策。此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。3、货物采购项目中，货物的制造商应当为中小企业，不对其中涉及的服务的承接商、工程的承建商作出要求。）

企业名称：（加盖CA电子公章）

日  期：年___月___日

七、残疾人福利性单位声明函

- 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为 JSZC-320111-JZCG-G2024-0103 的项目（分包号：**）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。）

企业名称：（加盖CA电子公章）

日  期：年___月___日

八、技术要求响应及偏离表

- 技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 系统须具备一万个以上设备数量统一管理能力. |  | 无偏离 |  |
| 2 | IP管理应支持区网、市网的统一管理。（目前区网、市网处于物理隔离状态，该功能暂不实现，在网络环境允许的情况下实现该功能。 |  | 无偏离 |  |
| 3 | 投标人应根据中心需求，免费提供系统标准API数据接口服务。 |  | 无偏离 |  |
| 4 | 技术人员接报后2小时以内到现场；到现场后1小时内提交解决方案；接报8小时以内解决问题。 |  | 无偏离 |  |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

九、商务要求响应及偏离表

- 商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - 本次项目要求产品提供至少3年免费维保服务。投标人需承诺在软件维保服务期内，免费提供系统升级服务。（完全响应） |  |  |  |
| 2 | 系统须满足国产化环境适配及信创相关要求。在维保服务期内，投标人须配合完成本项目所涉及设施设备的环境迁移和配置转移，平滑过渡。（完全响应） |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。