秣陵街道2025-2026年河道水面岸坡长效管护服务（五横沟等河道）

竞争性磋商文件

项目编号：JSZC-320115-NJRD-C2025-0020

采购人：南京市江宁区人民政府秣陵街道办事处

采购代理机构：南京荣大工程项目管理有限公司

2025年10月

- 目录

第一章  竞争性磋商公告	1

第二章  竞争性磋商须知	4

第三章  评标标准	14

第四章  采购需求	19

第五章  合同主要条款	25

第六章  磋商响应文件格式及附件	31

第一章 竞争性磋商公告

项目概况

秣陵街道2025-2026年河道水面岸坡长效管护服务（五横沟等河道）的潜在供应商应在江苏政府采购网“苏采云”系统获取采购文件，并于2025年 10  月  21  日14点00分（北京时间）前提交响应文件。

- 一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320115-NJRD-C2025-0020

项目名称：秣陵街道2025-2026年河道水面岸坡长效管护服务（五横沟等河道）

采购方式：竞争性磋商

预算金额：188万元。

最高限价：187.958万元（采购包1：88.938万元，采购包2：99.02万元）供应商报价超过每个包的控制价作无效标处理。

采购需求：秣陵街道2025-2026年河道水面岸坡长效管护服务（五横沟等河道），本项目共划分为2个包（具体要求详见竞争性磋商文件磋商项目需求）。

| 序号 | 采购包号 | 分包名称 | 控制价 （万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采购包1 | 秣陵街道2025-2026年河道水面岸坡长效管护服务(包1五横沟、哪吒河双龙大道西侧段、胜利河秣陵段) | 88.938 |
| 2 | 采购包2 | 秣陵街道2025-2026年河道水面岸坡长效管护服务(包2蓝霞沟等河面以及三角河草坪) | 99.02 |
|  | 合计 |  | 187.958 |

合同履行期限：一年。

本项目不接受联合体投标。

说明：上述分包，每个供应商可兼投但不得兼中，只能中其中一个分包，每个分包选取一家供应商中标。每个分包需提交单独的响应文件注明包号，每个分包独立报名，独立评审，请供应商自行考量；具体详见竞争性磋商文件第四章。

- 二、申请人的资格要求：

2.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照，自然人的身份证明。）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供参加本次政府采购活动前的会计报表或经审计的财务报告，成立不满一年无需提供。）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供采购公告前近六个月（至少一个月）依法缴纳税收和缴纳社会保障资金的相关资料，依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关证明材料。）；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件：无

备注：依据南京市财政局“关于在政府采购中推行信用承诺制的通知”，政府采购供应商只需在资格审查环节提供满足相应条件的书面承诺书（信用承诺书格式见附件），不再需要提供证明材料。供应商在中标（成交）后，应按采购文件要求，将由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标（成交）通知书。

其中不适用信用承诺的情形：

（1）供应商被列入严重失信主体名单；

（2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

（4）第（5）条所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

如确定为成交供应商提供的核查证明材料存在问题，将按市财政局文件的处罚标准执行。

- 2.2、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小微企业采购，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。（声明函格式见第六章）

2.3、本项目的特定资格要求：无

2.4、拒绝下述供应商参加本次采购活动：

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

（3）供应商被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.5、南京市政府采购供应商信用记录表

凡在南京地区参加政府采购活动的供应商，在参加政府采购活动前应当在“南京政府采购供应商诚信档案管理系统”内进行注册登记。供应商应在递交投标（响应）文件的同时，提交供应商诚信档案管理系统中在线打印的《南京市政府采购供应商信用记录表》，经法定代表人签名盖章后作为投标（响应）文件的组成部分提交给采购代理机构或采购人。

供应商诚信档案注册登记，按以下程序进行：

①登录“信用南京”或“南京市政府采购网”网站， 点击“ 南京政府采购供应商诚信档案管理系统”，在用户登录界面点击“新用户注册”；

②在“新用户注册”界面，供应商自行设置用户名、登录密码，如实填写《南京市政府采购供应商诚信档案注册登记表》，并进行信用承诺确认后，提交注册申请；

③系统审核后，供应商即可登录系统进行相关功能操作。

- 三、获取采购文件

时间：2025年  10  月  10  日至2025年 10  月  15  日（北京时间）

地点：江苏政府采购网“苏采云”系统

获取方式：供应商登陆江苏政府采购网，在网站首页点击“苏采云”系统自行免费下载

售价：0.00元。

- 四、响应文件提交

截止时间：2025年  10 月  21日14点00分（北京时间）

提交响应文件地点：江苏省政府采购交易系统（以下简称“苏采云系统”）网上开标大厅

- 五、开启

时间：2025年  10 月  21 日14点00分（北京时间）

地点：江苏省政府采购交易系统（以下简称“苏采云系统”）网上开标大厅

- 六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

- 七、其他补充事宜

（1）本项目在南京公共采购信息网、江苏政府采购网、中国政府采购网网站发布公告。

（2）供应商通过“苏采云”（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章的，详见苏采云官网首页“新CA办理指南”。供应商通过苏采云官网首页进行供应商注册及CA绑定。CA登录后，供应商按《苏采云系统供应商操作手册》进行操作。

操作手册下载地址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html

首次登录“苏采云”系统的新用户，登录网址后，点击“用户注册”--“新CA办理指南”--获取CA后绑定、登录系统--采购项目参与--下载采购文件（文件后缀名为“.kedt”）。

“苏采云”南京地区客服热线025-83633744、025-83633743。

- 勘察现场或答疑：无

- 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：其他未列明行业

- 八、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：南京市江宁区人民政府秣陵街道办事处

地    址：南京市江宁区秣陵街道凤仪街2号

联 系 人：陆工

联系方式：025-52752987

2.采购代理机构信息

名    称：南京荣大工程项目管理有限公司

联系人：王工

电话：17705141491

电子邮箱：2446065589@qq.com

地址：南京市江宁区东山街道潭园西路121号

8.3项目联系方式

项目联系人：王工

电话：17705141491

第二章  竞争性磋商须知

一、总    则

1、适用法律

1.1本次采购适用《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》、《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》等有关法律、规章和规定等。

2、定义

2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“供应商”是指参加竞争性磋商，并符合采购文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.3 “采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构，集中采购机构以外的采购代理机构，是从事采购代理业务的社会中介机构。

2.3“货物和服务”指本采购文件中所述产品及相关服务。

2.4“用户或使用单位”是指使用服务的单位。

3、政策功能

3.1 中小企业政策

（1）政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定的，享受中小企业扶持政策。中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（格式见附件），否则不得享受相关中小企业扶持政策。（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发<统计上大中小微型企业划分办法（2017）>的通知》国统字〔2017〕213号）

（2）对于专门面向中小企业或小型、微型企业的项目，只面向中小企业或小型、微型企业采购。对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业的报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》。

（3）对于接受供应商以联合体形式参加采购活动的项目，小型、微型企业联合体应当符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第九条的规定。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除。

以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

（4）依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的扶持政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得将合同分包给大型、中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

3.2支持监狱企业发展政策

（1）根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，在政府采购活动中监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

（2）参加政府采购活动的监狱企业提供由省级以上监狱管理局戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

3.3促进残疾人就业政策

（1）根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，在政府采购活动中残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（2）参加政府采购活动的残疾人福利性单位提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

二、响应文件编制

- 磋商文件构成

4.1磋商文件包括以下主要内容：

第一章  竞争性磋商公告

第二章  竞争性磋商须知

第三章  评标标准

第四章  采购需求

第五章  合同主要条款

第六章  磋商响应文件格式及附件

- 磋商文件的澄清或者修改

5.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原竞争性磋商公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为磋商文件的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的潜在供应商；不足5日的，采购人或者采购代理机构应当顺延首次提交响应文件的截止时间。

三、磋商响应文件编制

6、响应文件的语言、计量单位、货币和编制

6.1 供应商提交的响应文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及供应商与采购代理机构就有关磋商的所有来往函电均应使用中文。响应文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

6.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

6.3 响应文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，竞争性磋商文件中另有规定的按规定执行。

6.4 磋商响应文件应按照竞争性磋商文件的规定编写并制作目录。

6.5 供应商应在磋商响应文件中写清相应的项目编号、项目名称、供应商全称、地址、电话、传真等。

6.6 磋商保证金：本项目不收取磋商保证金。

7、响应文件的组成

7.1 供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、报价明细、偏离表、其他证明文件等部分。

7.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的竞争性磋商文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的竞争性磋商文件为准。

7.3 竞争性磋商件中要求的产品品牌或型号（如有），是采购人根据项目所要实现的功能推荐的品牌或型号，仅供供应商参考，并不是限制条件。

7.4 响应文件的商务部分。商务部分是证明供应商有资格参加磋商和成交后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足竞争性磋商采购的要求，包括但不限于下列文件：

（1）★竞争性磋商申请及声明（格式见第六章）；

（2）★法定代表人授权书（格式见第六章）；

（3）★申请人资格证明文件：

1）第一章竞争性磋商公告中 2.1《中华人民共和国政府采购法》规定的资格条件证明文件；

2）第一章竞争性磋商公告中 2.2 落实政府采购政策需满足的资格要求；

3） 第一章竞争性磋商公告中 2.3 采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件证明文件；

（4）★《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》；

（5）★磋商报价汇总表；

（6）★分部分项报价表；

（7）★《商务条款偏离表》；

（8）供应商认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料。

7.5 响应文件的技术部分。技术部分是证明供应商提供的服务是合格的、并符合竞争性磋商文件要求的证明文件，以及对服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。响应文件应按照采购文件要求提供技术资料、文件和有关证明，包括但不限于下列文件：

（1）★服务方案；

（2）★供应商拟投入本项目的人员情况一览表；

（3）★《技术条款偏离表》；

（4）中小企业声明函；

（4）供应商认为需要提供的其他技术资料。

7.6 响应文件的价格部分

- 价格部分内容是对标的价格构成的说明，磋商文件如没有特别说明的话，仅接受一个价格。

（2）报价应包含为履行本项目合同项下所有义务的全部费用（包括但不限于技术资料、设计成果、人员培训等发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金），以及供应商认为需要的其他费用等。

（3）供应商应在《报价一览表》《分项报价表》等标明标的的单价、总价以及分项报价等。

（4）响应文件所报的投标价格不得超过磋商文件规定的预算价、限价，超过磋商文件规定的，响应文件按无效处理。

（5）经磋商后，如果成交价低于供应商首次响应报价的话，除特别注明外，分项报价同比例调整。

7.7 磋商响应文件的其他部分。其他部分由供应商根据编制磋商响应文件需要提供的其他相关文件组成。

7.8 如标书制作工具中格式和内容与“南京公共采购信息网、江苏政府采购网、中国政府采购网”发布的磋商文件不一致，以上述网站发布的磋商文件为准。

8.磋商有效期

8.1 磋商有效期为60天，从提交响应文件的截止之日起算。响应文件中承诺的磋商有效期应当不少于竞争性磋商文件中载明的磋商有效期。

8.2 特殊情况下，在原磋商有效期截止之前，采购代理机构可要求供应商同意延长磋商有效期，这种要求与答复均应以书面形式提交。供应商可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃投标。同意延长磋商有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件，同时受磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期满。

三、响应文件的递交

9.响应文件的递交

9.1 供应商应当按照《操作手册》规定，在磋商公告规定的提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。

9.2 供应商应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对磋商产生的影响，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的，按照本磋商文件规定做无效响应处理。

10.响应文件的拒收

10.1 采购代理机构拒绝接收提交响应文件截止时间后上传的任何电子响应文件。

11.响应文件的撤回和修改

11.1 响应文件的撤回

（1）供应商可在提交响应文件截止时间前撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。

（2）供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商活动。

11.2响应文件的修改

（1）供应商可在提交响应文件截止时间前对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

（2）提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

11.3在提交响应文件截止时间至磋商文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

四、磋商

12. 响应文件解密

12.1 供应商应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对响应文件进行解密。

13.磋商组织

13.1 磋商工作由采购代理机构负责组织，具体磋商事务由依法组建的磋商小组负责。

14.评审过程的保密与公正

14.1 磋商小组、采购人和采购代理机构工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

14.2 供应商不得以任何方式影响磋商评审，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

14.3 采购代理机构和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

15.评审过程中的澄清

15.1 项目评审期间，磋商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者补正。

供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组并非对每个供应商都作澄清要求。

15.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清要求函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

15.3 接到磋商小组澄清、说明和补正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由供应商自行承担。

15.4响应文件报价出现前后不一致的，除采购文件另有规定外，按照下列规定修正：

(1) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

(2) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价；

(3) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

评标委员会将按上述修正错误的方法调整响应文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知供应商，调整后的价格对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

16. 响应文件的资格审查

16.1响应文件审查分为资格审查和符合性审查。

16.2资格性审查：依据法律法规和磋商文件的规定，磋商小组对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

16.2.1响应文件有下列情况之一的，在资格性审查时按照无效投标处理：

- （1）不具备采购文件中规定资格条件的；

（2）未提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》。

16.3 响应文件的符合性检查

16.3.1磋商小组将依据法律法规和竞争性磋商文件的规定，对响应文件的有效性、完整性和对竞争性磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对竞争性磋商文件的实质性要求作出响应。

16.3.2实质性要求是指本竞争性磋商文件中用带星号（“*”）、（“★”）、“必须”或“应（应当）”等其他文字说明的商务和技术要求。

16.3.3响应文件属下列情形之一的，按照无效响应处理：

如果响应文件实质上没有响应竞争性磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

（1）供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件；

（2）供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件；

（3）响应文件未按照磋商文件要求加盖电子公章；

（4）同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价；

（5）不具备竞争性磋商文件中规定资格要求的；

（6）投标总价超出采购项目预算或者最高限价的；

（7）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

（8）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（9）不同供应商的ip地址、MAC地址、标书制作工具客户端标识码一致的；

（10）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（11）不同供应商的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（12）不同供应商的负责人为同一人或者存在控股、管理关系的；

（13）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（14）不符合法律、法规和竞争性磋商文件规定的其他实质性要求的。

16.4出现下列情形之一的磋商终止：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家；

（4）除本磋商文件第二章第17.3条规定的情形外，磋商过程中符合要求的供应商或者提交最后报价且未超过采购预算（最高限价）的供应商不足3家；

（5）法律法规规定的其他应当终止情形。

16.5 未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将通过苏采云系统告知具体原因，评审结束后将不再接受有关询问。

16.6供应商在项目评审全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理机构及磋商小组联系。

17.磋商程序

17.1 磋商小组将与通过资格审查和符合性审查的供应商分别进行磋商。磋商小组通过苏采云系统向供应商发出《磋商函》，供应商应当按照要求在苏采云系统提交《磋商响应函》并加盖电子公章。

在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商情况对磋商文件进行实质性变动的内容包括：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖电子公章。

17.2 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发出《最后报价要求函》及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在苏采云系统中向其发出《最后报价要求函》及最后报价格式表，要求其在规定时间内提交最后报价。

17.3最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。提交最后报价的供应商不得少于3家，原则上不得高于上一轮报价。符合《政府采购竞争性磋商采购方式理暂行办法》第三条第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

17.4 供应商未在磋商小组规定的时间内在“苏采云系统”中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖电子公章,否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在苏采云系统中提交加盖电子公章的《退出磋商函》。

18.评分方法和标准

18.1 采用综合评分法。即在最大限度地满足竞争性磋商文件实质性要求前提下，按照竞争性磋商文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评审总得分最高的供应商作为成交候选供应商或者成交供应商的评分方法。

18.2 评分标准详见第三章。

19.确定成交供应商

19.1综合比较与评价后按照得分高低顺序对供应商进行排列。评审得分相同的，按照最后报价由低到高顺序排列。评审得分且最后报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。每个分包独立评审，综合排名第一的供应商，为该包的成交供应商。供应商投标多个采购包的，一旦投标人确定为采购包1综合得分排名第一的拟中标人，仍可参加后续所投分包的评审，但即使该投标人在采购包2评审时总分排名第一，亦不作为拟中标候选人推荐，由排名第二的投标人递补。磋商小组认为，排在前面的成交候选供应商的最低报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响服务质量和不能诚信履约的，应当要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，磋商小组可以取消该供应商的成交候选资格，按顺序由排在后面的成交候选供应商递补，以此类推。

19.2 采购代理机构将在“江苏政府采购网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

20、编写磋商（评审）报告

20.1磋商小组根据磋商过程和结果编写磋商（评审）报告。

21.成交通知书

21.1 成交结果确定后，采购代理机构将向成交供应商发出成交通知书。成交供应商可在成交结果公告届满之日起三十日内，登录苏采云系统下载。

因系统存储空间有限，成交结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载成交通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。

21.2 成交通知书将是合同的一个组成部分，对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

五、签订合同

22.签订合同

22.1 成交供应商应当自成交通知书发出之日起30日内，与采购人签订合同，所签订的合同不得对竞争性磋商文件和响应文件作实质性修改。

22.2 竞争性磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均作为合同附件。

22.3 采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

22.4 签订合同后，成交供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包形式履行合同,否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

22.5 成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行合同的，采购人可以视情与排位在成交供应商之后第一位的成交候选供应商签订合同，也可以重新开展政府采购活动。

22.6 合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

23.诚实信用

23.1 供应商之间不得相互串通报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。

23.2 供应商不得以向采购代理机构工作人员、磋商小组行贿或者采取其他不正当手段谋取成交。经查实供应商有此行为的，将在本项目发布媒体上进行公告，政府采购管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照《政府采购法》有关规定处理。

23.3 供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍采购活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

23.4 供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取成交处理。

六、质疑与投诉

24.质疑

24.1供应商对采购活动事项有疑问的，可以向采购代理机构提出询问，采购代理机构将依法作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

24.2提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出，联合体各方均须按要求加盖公章。

24.3供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件送达采购人或采购代理机构。

供应商应知其权益受到损害之日，是指：对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

供应商必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

24.4 供应商提出质疑应当按照《政府采购质疑和投诉办法》的规定提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求（具体条款）；

（4）事实依据（具体条款）；

（5）必要的法律依据（具体条款）；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

质疑函应当使用中文。相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。

24.5 质疑函应当现场提交至采购代理机构联系人处，提交时应出示有效身份证明。未按上述要求提交质疑函的，质疑不予受理。

24.6 供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

24.7采购代理机构在收到供应商的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面或在网站公告形式通知质疑供应商和其他有关供应商，答复的内容不涉及商业秘密。

25.投诉

25.1 供应商对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

25.2 供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

25.3 投诉人对政府采购监督管理部门的投诉处理决定不服或者政府采购监督管理部门逾期未作处理的，可以依法申请行政复议或者向人民法院提起行政诉讼。

25.4 投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。

25.5 投诉人有下列行为之一的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动：

（1）捏造事实；

（2）提供虚假材料；

（3）以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

七、磋商费用

26. 磋商费用

26.1磋商供应商应承担所有与准备和参加磋商有关的费用，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

26.2招标代理服务费：以各标段中标金额为基数，按照国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知【计价格（2002）1980号】文件标准的80%执行，工程量清单及招标控制价按苏价服（2014）383号的80%执行，专家评审费按实际支付发生费用计取。

第三章 评审标准

本项目采用综合评分法，评分统计方法采用百分制（满分100分），将全部磋商小组成员评分直接进行算术平均，小数点后保留2位。按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按报价由低到高顺序排列，得分且报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。每个分包独立评审，综合排名第一的供应商，为该包的成交供应商。供应商投标多个分包的，一旦投标人确定为分包1综合得分排名第一的拟中标人，仍可参加后续所投分包的评审，但即使该投标人在分包2评审时总分排名第一，亦不作为拟中标候选人推荐，由排名第二的投标人递补。

| 序号 | 评分因素 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 （20分） | 采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且投标价格低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分按照下列公式计算（小数点保留两位）：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×20 | 20分 |
| 2 | 总体概述 | 对项目总体有深刻认识，表述清晰、完整、严谨、措施先进、具体，服务计划划分的总体表述进行评分 （1）总体认识、服务划分内容详细全面，可行性、针对性强，有不同于其他人的新颖思路的的，得11分； （2）总体认识、服务划分内容的全面性、可行性基本合理，基本符合项目的实际情况的，得8分； （3）总体认识、服务划分内容的全面性基本合理、但缺乏针对性的，得5分； （4）总体认识、服务划分内容全面性及针对性均不合理，含糊不清的得2分； （5）未提供相关内容的不得分。 | 11分 |
| 3 4 | 进度计划 和各阶段 进度的保 证措施 | - 对服务进度计划和各阶段进度的保证措施进行评分。 - （1）计划思路清晰、准确、完整，编制合理可行，关键节点的控制措施有力、合理、完全符合项目实际情况的得11分； - （2）计划思路内容基本完整，基本合理可行，关键节点的控制措施内容基本合理、可行得8分； - （3）计划思路内容基本完整，基本合理可行，但关键节点的控制措施内容不完整不可行得5分； - （4）计划思路和关键节点的控制措施内容均不完整不可行或者含糊不清的得2分； - （5）未提供相关内容的不得分； | 11分 |
|  | 安全计划 及控制措 施 | 对安全计划及控制措施进行评分。 （1）计划思路清晰、准确、完整，编制合理可行，关键节点的控制措施有力、合理、完全符合项目实际情况的得11分； （2）计划思路内容基本完整，基本合理可行，关键节点的控制措施内容基本合理、可行得8分； （3）计划思路内容基本完整，基本合理可行，但关键节点的控制措施内容不完整不可行得5分； （4）计划思路和关键节点的控制措施内容均不完整不可行或者含糊不清的得2分； （5）未提供相关内容的不得分。 | 11分 |
| 5 | 劳动力投 入计划及 其保证措 施 | - 对劳动力计划及保证措施进行评分。 - （1）计划思路清晰、准确、完整，编制合理可行，关键节点的控制措施有力、合理、完全符合项目实际情况的得11分； - （2）计划思路内容基本完整，基本合理可行，关键节点的控制措施内容基本合理、可行得8分； - （3）计划思路内容基本完整，基本合理可行，但关键节点的控制措施内容不完整不可行得5分； - （4）计划思路和关键节点的控制措施内容均不完整不可行或者含糊不清的得2分； - （5）未提供相关内容的不得分。 | 11分 |
| 6 | 项目重点 难点分析 及应对措 施 | - 针对本项目特点、难点分析进行评分。 - （1）重点难点分析思路清晰、准确、合理，应对措施科学、可行，完全符合项目实际情况的得11分； - （2）重点难点分析思路内容基本完整，应对措施基本合理可行的得8 分； - （3）重点难点分析内容基本完整，但关键节点的控制措施内容不完整不可行或不可行的得5分； - （4）重点难点分析及控制措施内容均不完整不可行或者含糊不清的得2分； - （5）未提供相关内容的不得分。 | 11分 |
| 8 | 业绩 | 投标人自2020年9月1日以来承接过类似（河道管护、河道治理）的项目业绩，有一个得5分，最高得10分。（提供业绩合同复印件加盖公章，上传至电子磋商响应文件，未提供不得分。） | 10分 |
| 9 | 设备 | 供应商具有打捞船只，提供1个得5分，最高得10分。 供应商具有货车，提供1辆得5分，最高得5分。 （提供购买发票或者租赁发票和租赁合同扫描件上传至电子磋商响应文件，未提供不得分。） | 15分 |
| 总 分 |  |  | 100分 |

说明：

1、评审评分标准涉及的所有材料需按要求提供相应的证明材料在磋商响应文件中，提供的证明材料必须真实可靠，如发现弄虚作假者，将向政府采购管理部门汇报，将供应商列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

2、政策功能：

2.1 本项目专门面向中小企业采购，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。

2.2 小企业（含小型、微型企业）应当符合以下条件：

（1）供应商为小企业，且符合中小企业划分标准（中小企业划型标准按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）文认定），但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

（2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小企业制造的货物。如果提供的货物为大中型企业注册商标的货物，视同大中型企业。

（3）在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

（4）以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

2.3 监狱和戒毒企业

监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68 号）。

2.4 残疾人福利性单位

残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。 残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）。

2.5 监狱企业、残疾人福利单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

2.6 价格扣除

2.6.1 对国家认定的节能产品和环保产品分别给予投标价的5%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.6.2 小微企业价格扣除：本项目专门面向中小企业采购，评审时，采购人对小微企业的报价不给予价格扣除；本项目不允许中型企业向一家或者多家小微企业分包，采购人对中型企业的报价不给予价格扣除。

第四章 磋商项目需求

- 一、项目名称：秣陵街道2025-2026年河道水面岸坡长效管护服务（五横沟等河道）

- 二、服务周期：一年

三、具体项目需求：

采购包1：

（一）项目概况：

为全面推进街道河长制工作，建立健全河湖长效管护机制，服务内容主要包括以下几个方面：

1、河面清洁打捞服务

秣陵街道2025-2026年河道水面及岸坡长效管护服务（五横沟、胜利河秣陵段、哪吒河双龙大道西侧段）

，负责对河面漂浮物、水草、垃圾进行清理打捞工作。

2、垃圾清运服务

根据每日河道清洁出的垃圾进行集中转运和垃圾分类处理工作。

3、岸坡维护管养服务

岸坡垃圾清理、杂草清杂、垃圾清运等工作。

4、落实“清四乱”常态化监督管理服务

对河道沿岸乱占、乱采、乱堆、乱建问题进行常态化监督管理工作，对违规问题及时上报，进行及时有效常态化规范化管理。

5、河道水质监督管理服务

落实水体生态环境的监督管理工作，对发生水质突发问题及时上报甲方，并根据水质需求进行及时有效处理工作。

6、河长办其他服务工作

安排人员协助河长办做好临时性其他相关服务工作。

（二）服务范围:

秣陵街道五横沟、胜利河秣陵段、哪吒河双龙大道西侧段，共计面积134600㎡。

（三）项目服务人员配备基本要求:

1、打捞人员：年龄在55周岁及以下，身体健康（无高血压、眩晕症等疾病）体貌端正，吃苦耐劳，仔细心细，熟悉水性，具备项目服务经验。

2、清运人员：年龄在55周岁及以下，身体健康，持驾照，体貌端正，吃苦耐劳，仔细心细，会开五小车，具备项目服务经验。

3、项目人员必须遵守劳动纪律，服务工作安排和调度，文明服务，礼貌待人，对工作认真负责，具备项目岗位所必需条件。

4、上岗时着装整齐、统一、规范，穿戴救生衣，工作服整洁干净，按标准完成各项任务。

5、项目人员经专业培训，合格后方能胜任，清运人员需持驾驶证上岗。

（四）日常管理服务措施:

1、制定项目服务计划表，根据服务区域和责任范围，落实责任人。按作息时间合理安排服务时间，采用定期、集中服务和巡视作业等服务方式综合运用，做到最大限度地节省人力物力，达到最大效果，真正体现“隐性管理”的原则。

2、岗前培训。对全体项目服务人员做好保洁规范和服务标准的培训，根据实际服务区域制定具体的服务细则，遵照执行。

3、按照项目具体要求，进行“高标准、严要求”的环境卫生管理和“高质量、高频度”的环境卫生维护。

4、监督检查，一般包括员工自查、项目经理巡查、公司督查“三查”相结合。做到四个结合:检查与教育培训相结合，检查与奖惩相结合，检查与考核相结合，检查与改进提高相结合。

5、应急事件工作预案如（防汛、防台、防旱等自然恶劣气候天气）的应急预案妥善处理。

（五）服务作业方法:

1、通河道利用打捞船只在每天白天对其进行河面漂浮物打捞保洁和巡逻，由船舶驾驶船只从上至下或从下至上对河面进行循环巡逻，对发现的漂浮物进行及时打捞，打捞上船的漂浮物安全堆放于船舱中；

2、船舱中存满垃圾或停船时间时，将船开至停靠点卸下垃圾并定点堆放，要求及时打捞垃圾进行分类，由五小车进行转运至集中回收点，维持良好的生态环境；

3、文明作业，作业时讲究文明操作，正确使用船上工具及其他设备，确保安全；

4、每次作业前，应对船舶及机械设备做必要的检查，发现问题，及时处理，定期做好船舶的保养工作；

5、船上作业人员一律穿着救生衣和必要的防护工具作业，随船配备救生圈以备不时之需；

6、每日对岸坡进行巡查巡检，对垃圾和杂草进行及时清理，并由五小车转运至垃圾回收处理点；

- 采购包2：

- 项目概况：

- 为全面推进街道河长制工作，建立健全河湖长效管护机制，秣陵街道2025-2026年河道水面及岸坡长效管护服务（蓝霞沟、西大沟、九里沟、南旺沟、乌山凹、邓家塘、石马、竹丝塘、西林塘、草塘、史家塘、喜鹊冲、三角河草坪）内容主要包括以下几个方面：

1、集镇河道清洁打捞服务

1、1秣陵街道蓝霞沟、西大沟、九里沟、南旺沟，位于靠近集镇，迎查频率高，管护人员每天至少打捞两次。健全各项规章制度，含公司养护管理制度、岗位责任制度、河道巡查养护制度、检查报告制度。人员配备到位，统一管护服装；

1、2河道表面杂物打捞：要求管护人员每天至少巡查河道两次，发现河面可见垃圾（含水花生、绿藻等非种植类草类）及时打捞上岸并处理，集镇河道打捞频次不低于一天两次，如遇特殊情况应增加每天清理的频次；

1、3河底可见异物打捞：要求管护人员在每天巡查过程中如发现河底有可见异物，及时打捞上岸并处理，如遇特殊情况应增加每天清理的频次；

1、4河面种植浮岛管养与治虫要求管护人员在每天巡查的过程中，发现浮岛内生虫、水花生及非种植类杂草，需及时处理、清理，确保浮岛生长美观、旺盛、无移位；

1、5曝气设备的巡查：要求管护人员在每天巡查过程中检查曝气设备是否正常运作，及时清理曝气设备周边异物。如有异常，第一时间报告；

1、6迎水坡和背水坡保洁：要求防洪墙及浆砌石挡浪墙体、压顶经常清洗，保持清洁平整。因人为损坏需及时发现、制止、修复，护坡定时清扫清洗、除草、除杂，雨淋沟、雨淋坑及时修复，坡面无杂草、杂树，无生产生活垃圾；

1、7巡查管护资料管理：要求投标供应商对各种巡视检查记录表、图件、照片均应整理归档，专人负责保管。管护记录及时存档且符合要求；

1、8应急检查或重大活动加班：投标供应商提供应急方案，要求方案能全面考虑汛期河道管养措施以及针对重大活动（如参观、检查等任务）的应急加班打捞和清理

1、9垃圾清运：管护河道内的所有垃圾及时清理外运，运距、处置及相关所有费用应包含在本次投标报价中；沿河垃圾拦截点或打捞集中堆放点，应选放在符合市容管理要求处，并做到当日垃圾当日清除；

1、10要求投标供应商对河道排口及外来污水能及时发现及处理，不能处理的及时汇报；

1、11要求做好管理范围内有害动植物防控工作；

1、12船只管理：船只须配备救生设备，文明作业，使用符合国家安全规范要求的船只，配备应是噪音低的环保型船舶，且设施完好，船容整洁。每日下班前需将所有船只上垃圾进行清理，且将船只打扫清洗干净；

2、塘坝清洁打捞服务

2、1、管护养护范围：包括塘埂、岸坡、溢洪道和水面等，不包括塘埂的维修加固、防渗处理、水下清淤、抛石等。

2、2、巡查检查内容：

2、2、1.塘埂有无雨淋沟、塌陷、滑坡、裂缝、渗漏、管涌等，排水系统、导渗设施有无堵塞、损坏和失效。

2、2、2. 块石、混凝土建筑物有无松动、塌陷、隆起和人为破坏，下游泄槽内有无砂石堆积等。

2、2、3.水面及管理范围内有无乱堆、乱建、乱占、乱排、乱采等行为，水面有无有无垃圾、漂浮物、渔网、枯死树木等。

2、3、管理养护内容：

2、3、1.当发现塘埂表面有雨淋沟、浪窝、塌陷时，应立即进行修补，发生渗漏、管涌、裂缝、滑坡等现象时，应及时处理并上报。

2、3、2.建筑物表面应保持清洁完好，如有苔藓、蚧贝、污垢等应予及时清除。

2、3、3.建筑物出现裂缝后，应加强检查观测，发生倾覆或滑动迹象时，应及时处理并上报。

2、3、4.塘埂及岸坡应经常修整清除杂树、杂草，草高一般不应超过15厘米，保持完整美观。

2、3、5.及时清理塘坝管理范围内及水面有害水生植物、垃圾、漂浮物等，发现有污水排放、圈圩、筑坝等行为应立即制止。

2、3、6塘坝打捞频次不低于三天一次

3、草皮养护

3、1清除河堤迎、背水坡杂草、杂树

3、2清除垃圾及其他堆放物，坡面达到平整、无雨淋沟、 塌陷、滑坡、裂缝、渗漏等。

3、3草皮巡查清洁频次不低于2天一次；杂草清除不低于15天一次，全年不少于10次。

（二）服务范围：

秣陵街道蓝霞沟、西大沟、九里沟、南旺沟、乌山凹、邓家塘、石马、竹丝塘、西林塘、草塘、史家塘、喜鹊冲、三角河草坪总面积约399500.0平方米

项目服务人员配备基本要求

1、打捞人员：年龄在55周岁及以下，身体健康（无高血压、眩晕症等疾病）体貌端正，吃苦耐劳，仔细心细，熟悉水性，具备项目服务经验。

2、清运人员：年龄在55周岁及以下，身体健康，持驾照，体貌端正，吃苦耐劳，仔细心细，会开五小车，具备项目服务经验。

3、项目人员必须遵守劳动纪律，服务工作安排和调度，文明服务，礼貌待人，对工作认真负责，具备项目岗位所必需条件。

4、上岗时着装整齐、统一、规范，穿戴救生衣，工作服整洁干净，按标准完成各项任务。

5、项目人员经专业培训，合格后方能胜任，清运人员需持驾驶证上岗。

（三）日常管理服务措施：

1、制定项目服务计划表，根据服务区域和责任范围，落实责任人。按作息时间合理安排服务时间，采用定期、集中服务和巡视作业等服务方式综合运用，做到最大限度地节省人力物力，达到最大效果，真正体现“隐性管理”的原则。

2、岗前培训。对全体项目服务人员做好保洁规范和服务标准的培训，根据实际服务区域制定具体的服务细则，遵照执行。

3、按照项目具体要求，进行“高标准、严要求”的环境卫生管理和“高质量、高频度”的环境卫生维护。

4、监督检查，一般包括员工自查、项目经理巡查、公司督查“三查”相结合。做到四个结合:检查与教育培训相结合，检查与奖惩相结合，检查与考核相结合，检查与改进提高相结合。

5、应急事件工作预案如（防汛、防台、防旱等自然恶劣气候天气）的应急预案妥善处理。

四、考核标准

秣陵街道2025-2026年河道水面岸坡长效保洁服务考核表

考核时段（　　年　月　日～　　年　月　日）

考核时间：　 　年　 月　 日

| 序 号 | 考 核 内 容 | 分 值 | 评 分 标 准 | 得 分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有无向河道塘坝排放污水或有毒物体现象，水体黑臭或受污染是否及时上报 | 10 | 无排放污水或有毒物体现象得10分，发现一次扣2分，扣完为止。水体黑臭或受污染未及时上报的，一次扣2分，扣完为止。 |  |
| 2 | 管护范围内有无新增违章搭建、乱垦、乱种现象 | 10 | 无新增得10分；每新增一处扣2分。 |  |
| 3 | 河道塘坝岸坡有无倾倒丢弃垃圾、秸杆等废弃物 | 10 | 无垃圾、秸杆等废弃物得10分；发现一次扣1分；未及时清除漂落塑料袋、病死家禽家畜等现象，每发现一处扣2分，扣完为止。 |  |
| 4 | 河道塘坝内有无垃圾、漂浮物、渔网、枯死树木等 | 15 | 无漂浮物得15分；有零星漂浮物等，一处扣1分，连片漂浮物大于1平方米的每处扣3分，扣完为止。 |  |
| 5 | 河道是否畅通，有无阻水障碍物、挡水圩堰坝埂等 | 10 | 无障碍物、圩堰等得10分；发现一处扣2分，扣完为止。 |  |
| 6 | 管护范围内有无乱堆、乱放、取土等 | 10 | 无乱堆乱放取土等，得10分；有一处，扣1分。 |  |
| 7 | 执行卫生保洁制度，定期清理河道塘坝岸坡、绿化带杂草、杂树等 | 10 | 执行卫生保洁制度，定期清理岸坡、绿化带得10分；未及时清理的扣1分，扣完为止。 |  |
| 8 | 施工作业是否做好安全保障工作 | 15 | 施工作业期间做好安全措施及救援措施的，得15分；未执行的，每发现一次扣5分。 |  |
| 9 | 做好管养台帐资料，有无投诉反映河道塘坝管理 | 10 | 管养台帐资料齐全得6分，资料不齐全或无资料的不得分；无投诉的得4分，发生一次不得分。 |  |
| 合 计 |  | 100 |  |  |

被考核人：　　　　　　　  　　　　　考核人：

备注：本考核办法以季度为单位定期开展河道塘坝日常管养工作考核。考核采用百分制。得分小于80分为不合格。

五、服务清单：

- 采购包1：秣陵街道2025-2026年河道水面岸坡长效管护服务(包1五横沟、哪吒河双龙大道西侧段、胜利河秣陵段)

| 序号 | 服务名称 | 服务要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 集镇河道长效管护服务（五横沟、胜利河秣陵段、哪吒河双龙大道西侧段） | 1、安排打捞工作人员每日对漂浮物清洁及河边杂草清除，要求打捞人员身体健康55周岁以内，无疾病史；集镇河道打捞频次不低于一天两次；2、服务期限一年；3、包含配备驳船、救生衣、打捞工具等一切工具、垃圾清运费用；4、包含人员的工资、津贴、工作服、食宿、交通、五险一金及相关管理费、税金等所需的一切费用；5、工程量按集镇河道水域面积计算。 | m2 | 125000 |
| 2 | 岸坡管护 | 1、安排工作人员对岸坡清洁及杂草清除；岸坡清洁巡查频次不低于一天两次；杂草清除不低于15天一次，全年不少于24次； 2、服务期限：一年； 3、包含配备打草机、救生衣、等一切工具、垃圾清运费用； 4、包含人员的工资、津贴、工作服、食宿、交通、五险一金及相关管理费、税金等所需的一切费用； 5、工程量岸坡面积计算。 | m2 | 9600 |

- 采购包2：

| 序号 | 服务名称 | 服务要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 集镇河道长效管护服务（蓝霞沟、西大沟、九里沟、南旺沟） | 1、安排打捞工作人员每日对漂浮物清洁及河边杂草清除，要求打捞人员身体健康55周岁以内，无疾病史；集镇河道打捞频次不低于一天两次；2、服务期限一年；3、包含配备驳船、救生衣、打捞工具等一切工具、垃圾清运费用；4、包含人员的工资、津贴、工作服、食宿、交通、五险一金及相关管理费、税金等所需的一切费用；5、工程量按集镇河道水域面积计算。 | m2 | 98000 |
| 2 | 塘坝长效管护服务（乌山凹、邓家塘、石马、竹丝塘、西林塘、草塘、史家塘、喜鹊冲） | 1、安排打捞工作人员每日对漂浮物清洁及河边杂草清除，要求打捞人员身体健康55周岁以内，无疾病史；塘坝打捞频次不低于三天一次；2、服务期限一年；3、包含配备驳船、救生衣、打捞工具等一切工具、垃圾清运费用；4、包含人员的工资、津贴、工作服、食宿、交通、五险一金及相关管理费、税金等所需的一切费用；5、工程量按塘坝水域面积计算。 | m2 | 289000 |
| 3 | 草皮长效管护服务（三角河草坪） | 1、安排工作人员对草皮清洁及河边杂草清除，要求打捞人员身体健康55周岁以内，无疾病史；草皮巡查清洁频次不低于2天一次；杂草清除不低于15天一次，全年不少于10次。2、服务期限一年；3、包含配备打草机、救生衣、等一切工具、垃圾清运费用；4、包含人员的工资、津贴、工作服、食宿、交通、五险一金及相关管理费、税金等所需的一切费用；5、工程量按草皮面积计算。 | m2 | 12500 |

第五章、南京市政府采购合同格式

南京市江宁区政府采购合同

（供参考）

项目编号 ：

采购包号：

项目名称 ：秣陵街道2025-2026年河道水面岸坡长效管护服务（五横沟等河道）

采购单位 ：南京市江宁区人民政府秣陵街道办事处

成交单位：

签订日期：

南京市政府采购合同（服务）

合同编号：

项目名称：                                       项目编号：

甲方：（采购人）

乙方：（中标供应商）

甲、乙双方根据南京荣大工程项目管理有限公司组织的____________________项目竞争性磋商结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2 标的质量：按磋商文件及响应文件执行。

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：

1.5 履行地点：采购人指定地点。

1.6 履行方式：按磋商文件及响应文件执行。

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：______________圆（_________________元）人民币。

三、技术资料

3.1乙方应按磋商文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。保密期至保密内容按照相关法律法规规定，以合法方式和途径将其全部披露或本合同终止后5年为止，以两者孰长为准。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 本项目乙方无需缴纳履约保证金。

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2 除磋商文件接受分包并经甲方同意，乙方可按分包意向协议分包情况外，乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权终止合同。

八、合同款项支付

8.1合同款项的支付方式

按月或季付款，服务结束并达到考核要求后支付合同价款95%，余款一年后付清。

九、税费

9.1本合同执行中的相关税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1 甲方依法组织履约验收工作。

10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案做好相应配合工作。

10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4 如有必要，甲方可邀请参加本项目磋商的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收结论的参考。

10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见采购文件。验收时甲方按照采购合同的约定对每一项服务的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项服务的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金退还挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十一、违约责任

11.1 甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，应向乙方偿付拒绝接受服务合同总额的 5%违约金。

11.2 甲方无故逾期验收和办理支付手续的，应按逾期付款总额的 5‰每日向乙方支付违约金。

11.3 乙方逾期提供服务的，应按逾期提供服务合同总额的5‰每日甲方支付违约金，由甲方从待付合同款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，应向甲方支付合同总额的5%违约金。

11.4 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及磋商文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

11.5 甲乙双方任何一方违反本合同约定的，除应承担上述违约责任外，违约方还应当赔偿因此给守约方造成的一切直接和间接损失，包括但不限于守约方的实际损失、预期可得利益损失以及为实现债权而产生的费用（包括但不限于诉讼费、保全费、保全担保费、律师费、公证费、鉴定费、差旅费）。

十二、不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、解决争议的方法

13.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成的由甲方住所地人民法院管辖。

十四、合同生效及其它

14.1本合同经双方加盖单位公章后生效。

14.2本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

14.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方：（公章）                       乙方：（公章）

地址：                               地址：

法定代表人或授权代表：               法定代表人或授权代表：

联系电话：                           联系电话：

签订日期：      年    月   日

附件：

秣陵街道2025-2026年河道水面岸坡长效保洁服务考核表

考核时段（　　年　月　日～　　年　月　日）

考核时间：　 　年　 月　 日

| 序 号 | 考 核 内 容 | 分 值 | 评 分 标 准 | 得 分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有无向河道塘坝排放污水或有毒物体现象，水体黑臭或受污染是否及时上报 | 10 | 无排放污水或有毒物体现象得10分，发现一次扣2分，扣完为止。水体黑臭或受污染未及时上报的，一次扣2分，扣完为止。 |  |
| 2 | 管护范围内有无新增违章搭建、乱垦、乱种现象 | 10 | 无新增得10分；每新增一处扣2分。 |  |
| 3 | 河道塘坝岸坡有无倾倒丢弃垃圾、秸杆等废弃物 | 10 | 无垃圾、秸杆等废弃物得10分；发现一次扣1分；未及时清除漂落塑料袋、病死家禽家畜等现象，每发现一处扣2分，扣完为止。 |  |
| 4 | 河道塘坝内有无垃圾、漂浮物、渔网、枯死树木等 | 15 | 无漂浮物得15分；有零星漂浮物等，一处扣1分，连片漂浮物大于1平方米的每处扣3分，扣完为止。 |  |
| 5 | 河道是否畅通，有无阻水障碍物、挡水圩堰坝埂等 | 10 | 无障碍物、圩堰等得10分；发现一处扣2分，扣完为止。 |  |
| 6 | 管护范围内有无乱堆、乱放、取土等 | 10 | 无乱堆乱放取土等，得10分；有一处，扣1分。 |  |
| 7 | 执行卫生保洁制度，定期清理河道塘坝岸坡、绿化带杂草、杂树等 | 10 | 执行卫生保洁制度，定期清理岸坡、绿化带得10分；未及时清理的扣1分，扣完为止。 |  |
| 8 | 施工作业是否做好安全保障工作 | 15 | 施工作业期间做好安全措施及救援措施的，得15分；未执行的，每发现一次扣5分。 |  |
| 9 | 做好管养台帐资料，有无投诉反映河道塘坝管理 | 10 | 管养台帐资料齐全得6分，资料不齐全或无资料的不得分；无投诉的得4分，发生一次不得分。 |  |
| 合 计 |  | 100 |  |  |

被考核人：　　　　　　　  　　　　　考核人：

备注：本考核办法以季度为单位定期开展河道塘坝日常管养工作考核。考核采用百分制。得分小于80分为不合格。

第六章  磋商响应文件格式及附件

（项目名称）

竞争性磋商响应文件

供应商名称：（加盖电子公章）

年 月 日

目录

- 一、磋商申请及声明

磋商申请及声明

致：南京市江宁区人民政府秣陵街道办事处

根据贵方                            （项目名称）           （项目编号）磋商邀请，正式授权下述签字人                   (姓名和职务)代表                        （供应商名称），提交响应性文件并参加磋商。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1.按磋商需求的磋商报价为             元。

2.我们完全理解贵方不一定要接受最低报价的磋商或收到的任何磋商。

3.我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。

4.我们同意从规定的磋商日期起遵循本磋商文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能要求的与磋商有关的任何证据或资料。

6.一旦我方成交，我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同，并保证于承诺的时间完成货物的启动、调试等服务，交付采购人验收、使用。

7.我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，若有下列情形之一的，将被处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3）与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（4）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）在采购过程中与采购人进行协商磋商的；

（6）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

8.与本磋商有关的正式通讯地址为：

供应商名称（盖章）：

地   址：

联系电话：

传   真：

供应商授权代表姓名（签字）：

联系电话:

日    期：           年         月        日

二、法定代表人授权书格式

法定代表人授权书

致：南京市江宁区人民政府秣陵街道办事处

本授权书声明：注册于                 （供应商住址）的                 （供应商名称）法定代表人               （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的               （供应商代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的                  （项目名称、采购包号），       （项目编号），以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于        年   月   日签字生效，特此声明。

法定代表人签字：

被授权人签字：

日        期：        年    月    日

法定代表人、委托代理人的身份证复印件：

三、磋商报价汇总表

- 磋商报价汇总表

项目编号：

采购包号：

项目名称：

| 磋商报价 | 大写： 元 | 备注 |
| --- | --- | --- |
|  | 小写： 元 |  |
| 响应文件份数 | 正本： 份 副本： 份 |  |
| 履行合同期限 |  |  |

供应商名称（盖章）:

授权代表（签字）：

日            期：          年    月    日

说明:

1、采购人对每一项货物和服务仅接受一个价格，不得填报有选择性报价方案。若有优惠条款须注明，但不得影响报价，影响产品整体功能。

2、磋商报价是磋商文件所确定的采购范围内的全部货物或服务的价格体现。磋商报价：包括但不限于人员劳资、交通费、风险评估费等，应包括供应商为完成规划方案所承担的全部费用、利润、税金、政策性文件规定及及合同包含内的所有风险、责任等各项应有费用，不论其在采购文件中是否有提及。响应供应商应根据上述因素自行考虑磋商报价。

- 分部分项报价表

采购包1：秣陵街道2025-2026年河道水面岸坡长效管护服务(包1五横沟、哪吒河双龙大道西侧段、胜利河秣陵段)

| 序号 | 服务名称 | 服务要求 | 单位 | 数量 | 全费用单价（元） | 全费用总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 集镇河道长效管护服务（五横沟、胜利河秣陵段、哪吒河双龙大道西侧段） | 1、安排打捞工作人员每日对漂浮物清洁及河边杂草清除，要求打捞人员身体健康55周岁以内，无疾病史；集镇河道打捞频次不低于一天两次；2、服务期限一年；3、包含配备驳船、救生衣、打捞工具等一切工具、垃圾清运费用；4、包含人员的工资、津贴、工作服、食宿、交通、五险一金及相关管理费、税金等所需的一切费用；5、工程量按集镇河道水域面积计算。 | m2 | 125000 |  |  |
| 2 | 岸坡管护 | 1、安排工作人员对岸坡清洁及杂草清除；岸坡清洁巡查频次不低于一天两次；杂草清除不低于15天一次，全年不少于24次； 2、服务期限：一年； 3、包含配备打草机、救生衣、等一切工具、垃圾清运费用； 4、包含人员的工资、津贴、工作服、食宿、交通、五险一金及相关管理费、税金等所需的一切费用； 5、工程量岸坡面积计算。 | m2 | 9600 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

说明：

1、采购代理机构对每一项货物和服务仅接受一个价格，不得填报有选择性报价方案。

2、经磋商后，如果成交价高于或低于供应商在响应文件首次报价的，分项报价同比例调整。

供应商（盖章）：

授权代表签字：

日	期：	年	月

采购包 2：秣陵街道2025-2026年河道水面岸坡长效管护服务(包2蓝霞沟等河面以及三角河草坪)

| 序号 | 服务名称 | 服务要求 | 单位 | 数量 | 全费用单价（元） | 全费用总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 集镇河道长效管护服务（蓝霞沟、西大沟、九里沟、南旺沟） | 1、安排打捞工作人员每日对漂浮物清洁及河边杂草清除，要求打捞人员身体健康55周岁以内，无疾病史；集镇河道打捞频次不低于一天两次；2、服务期限一年；3、包含配备驳船、救生衣、打捞工具等一切工具、垃圾清运费用；4、包含人员的工资、津贴、工作服、食宿、交通、五险一金及相关管理费、税金等所需的一切费用；5、工程量按集镇河道水域面积计算。 | m2 | 98000 |  |  |
| 2 | 塘坝长效管护服务（乌山凹、邓家塘、石马、竹丝塘、西林塘、草塘、史家塘、喜鹊冲） | 1、安排打捞工作人员每日对漂浮物清洁及河边杂草清除，要求打捞人员身体健康55周岁以内，无疾病史；塘坝打捞频次不低于三天一次；2、服务期限一年；3、包含配备驳船、救生衣、打捞工具等一切工具、垃圾清运费用；4、包含人员的工资、津贴、工作服、食宿、交通、五险一金及相关管理费、税金等所需的一切费用；5、工程量按塘坝水域面积计算。 | m2 | 289000 |  |  |
| 3 | 草皮长效管护服务（三角河草坪） | 1、安排工作人员对草皮清洁及河边杂草清除，要求打捞人员身体健康55周岁以内，无疾病史；草皮巡查清洁频次不低于2天一次；杂草清除不低于15天一次，全年不少于10次。2、服务期限一年；3、包含配备打草机、救生衣、等一切工具、垃圾清运费用；4、包含人员的工资、津贴、工作服、食宿、交通、五险一金及相关管理费、税金等所需的一切费用；5、工程量按草皮面积计算。 | m2 | 12500 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

说明：

1、采购代理机构对每一项货物和服务仅接受一个价格，不得填报有选择性报价方案。

2、经磋商后，如果成交价高于或低于供应商在响应文件首次报价的，分项报价同比例调整。

供应商（盖章）：

授权代表签字：

日	期：	年	月

- 五、资格证明文件

资格证明文件（参考）

1. 磋商文件第一章竞争性磋商公告“2.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；”证明材料

2.供应商认为有必要有其他证明文件

供应商（盖章）：

授权代表签字：

日    期：    年    月   日

- 六、供应商基本情况说明

供应商基本情况说明

要求尽可能简短精炼。

（一）名称及有关情况：

（1）名称：

（2）地址：　　　　　　　　　传真/电话：　　　　　邮编：

（3）成立或注册日期：

（4）法人代表姓名：

（5）开户银行名称及地址：

（6）供应商在南京地区的代表姓名和地址邮编、传真、电话

（二）供应商简介：主要包括以下内容

（1）企业发展简史

（2）企业获得的荣誉、受过的违规处罚情况等

（三）供应商认为需要说明的其它情况

供应商（盖章）：

授权代表签字：

日    期：    年    月   日

七、服务方案

项目实施方案

（格式自拟）

供应商（盖章）：

日    期：    年    月   日

- 八、项目组成员一览表

项目组成员一览表

| 项目名称： |  |  |  | 项目编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购包号： |  |  |  |  |  |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 本项目职务 | 执业资格或职称 | 备 注 |

供应商（盖章）：

授权代表签字：

日    期：    年    月   日

备注栏，可填写该人员擅长的工种，附相关证件复印件加盖公章。

九、无重大违法记录声明格式

无重大违法记录声明

南京市江宁区人民政府秣陵街道办事处 ：

我单位                                       （供应商名称）郑重声明：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中        （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

供应商（盖章）：

授权代表签字：

日    期：    年    月   日

十、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：             。

主要专业技术能力有：             。

供应商（盖章）：

授权代表签字：

日    期：    年    月   日

十一、质量保证及服务

质量保证及服务承诺

我公司就项目编号为“            ”的     （项目名称）； （采购包号）          质量保证及服务承诺如下：

（供应商自拟）

供应商（盖章）：

授权代表签字：

日    期：    年    月   日

- 十二、中小企业声明函

中小企业声明函

公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）；（采购包号：）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），  从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

1、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），  从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

…………

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（盖章）：

授权代表签字：

日    期：    年    月   日

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。请投标人根据实际情况如实填写。

- 十三、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为     （符合/不符合）   条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的_（项目名称）；（采购包号：）项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（盖章）：

授权代表签字：

- 日    期：    年    月   日

- 十四、商务条款响应表格式

商务条款响应表

| 项目编号： 采购包号： 项目名称： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购文件条目号 | 采购文件要求的商务条款 | 投标响应 | 偏离 |

我方承诺，除上表所列内容外，我方完全响应采购文件商务条款要求。

供应商名称：（盖章）

日期：

说明：如果行数不够，请自行增加。

- 十五、技术条款偏离表格式

技术条款偏离表

| 项目编号： 采购包号： 项目名称： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购文件条目号 | 招标要求规格 | 投标响应 | 偏离 |

我方承诺，除上表所列内容外，我方完全响应本次采购文件技术条款要求。

供应商名称：（盖章）

日期：

说明：如果行数不够，请自行增加。

- 十六、南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书（附件）

| 南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书（附件） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| （仅为示范格式，直接填写无效，需至“南京政府采购供应商诚信档案管理系统”在线打印） |  |  |  |
| 单位名称 |  | 统一社会信用代码 |  |
| 法定代表人 |  | 联系人 |  |
| 联系地址 |  | 联系电话 |  |
| 诚信档案记录情况 |  |  |  |
| 信用承诺 | 信用承诺： 我公司自愿参加贵中心（公司）组织的本次采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我们郑重承诺，本公司符合《政府采购法》第二十二条规定的条件，包括：①具有独立承担民事责任的能力；②具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；③有履行合同所必需的设备和专业技术能力；④有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；⑤参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；⑥符合法律、行政法规和采购文件规定的其他条件。如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿承担一切法律责任，接受各级政府采购监管部门和有权机关的审查和处罚。 供应商名称（盖章）： 法定代表人（签字）： 二〇 年 月 日 |  |  |

注：1、供应商在中标（成交）后，应按采购文件要求，将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标（成交）通知书。

2、供应商对信用承诺内容真实性、合法性、有效性负责。如做出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。经调查核实后，按照《政府采购法》第七十七条规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监管部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。