招　标　文　件

项目名称：南京市数据局信息系统2025年运维项目

项目编号：JSZC-320100-JZCG-G2024-0435

（服务类项目，非专门面向中小企业）

南京市公共资源交易中心

2024年11月

- 总  目  录

- 投标邀请……………………………………2

- 投标人须知…………………………………4

- 合同文本……………………………………13

- 采购需求……………………………………16

- 评标方法与评标标准………………………40

- 投标文件格式………………………………43

第一章  投标邀请

受南京市数据局(南京市政务服务管理办公室)（采购单位）委托，南京市公共资源交易中心（以下简称“交易中心”）就南京市数据局信息系统2025年运维项目（项目名称）进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

### 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320100-JZCG-G2024-0435

2.项目名称：南京市数据局信息系统2025年运维项目

3.预算金额：1650万元

4.最高限价：本项目设定最高限价为1073.45万元。

5.采购需求（简介）：本项目采购内容为数据局局机关及下属事业单位（含局机关、市城市数字治理中心、市公共资源交易中心）信息系统的2025年度运维服务，根据各系统不同的运维要求，提供日常业务保障、运维保障、巡检维护、日志监控、故障处理、漏洞修复及驻场服务等工作。各系统运维服务期根据前续建设情况开始时间不一，均于2025年12月31日结束。具体内容详见第四章。

6.合同履行期限：365天

7.本项目不接受联合体投标。

### 二、申请人的资格要求

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1供应商信用承诺函（格式见第六章）。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：软件和信息技术服务业。根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（二）本项目的特定资格要求：无

（三）拒绝下述供应商参加本次采购活动

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目的采购活动。

3.供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

### 三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起。

2.方式：在“江苏政府采购网”免费下载。

### 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间、开标时间：2024年12月20日09时30分（北京时间）。

2.地点：江苏省政府采购交易系统（以下简称“苏采云系统”）网上开标大厅。

### 五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

### 六、其他事宜

1.本次招标不收取投标保证金。

2.本项目不组织集中勘察及答疑，供应商如对采购需求有疑问，请咨询采购单位联系人。

3.供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。供应商按《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称“操作手册”）进行注册，并制作上传电子投标文件。《操作手册》下载地址（CTRL+鼠标左键）。

4.有关本次招标的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）更正公告。

### 七、本次招标联系方式

1.采购人

名  称：南京市数据局(南京市政务服务管理办公室)

地  址：南京市建邺区江东中路265号

联系人：程小莹

联系电话：025-68786895

2.交易中心

地　址：南京市建邺区江东中路265号

联系人：孙老师

联系电话：025-68505990

第二章  投标人须知

### 一、总则

#### 1.招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

#### 2.合格的投标人

2.1 满足招标公告对供应商资格要求的规定。

2.2 满足招标文件规定的实质性要求和条件。

#### 3.适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

#### 4.投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，交易中心在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次招标交易中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

#### 5.招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

### 二、招标文件

#### 6.招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

投标人应仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

#### 7.招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知交易中心。

#### 8.招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，交易中心可以对招标文件进行修改。招标文件的修改将在原公告媒体发布更正公告，更正内容将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

8.2 投标人应在提交投标文件截止时间前，关注原公告媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交投标文件，并承担由此产生的相应责任。

8.3 交易中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期，并在原公告媒体发布更正公告。

### 三、投标文件的编制

#### 9.投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

#### 10.投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

#### 11.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其投标标的符合招标文件规定。

11.2 招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

#### 12.投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2 投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件另有规定的按规定执行。

#### 13.响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离说明。

13.2 投标人可以在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

#### 14.投标函和开标一览表

14.1 投标人应按照招标文件规定格式完整、正确填报投标函、开标一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致评标时以开标一览表中价格为准。

#### 15.投标有效期

15.1 投标有效期为招标公告规定的开标之日起六十天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而被拒绝。

#### 16.投标有效期的延长

16.1 在特殊情况下，交易中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝交易中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期满。

### 四、投标文件的递交

#### 17.投标文件的递交

17.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

17.2 投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的，按照本招标文件第二章第25.1条规定做无效投标处理。

17.3 交易中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务均以延长后新的截止时间为准。

#### 18.投标文件的拒收

18.1 投标截止时间后上传的任何投标文件将被拒绝。

#### 19.投标文件的撤回和修改

19.1 投标文件的撤回

19.1.1 投标人可在投标截止时间前撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

19.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

19.2 投标文件的修改

19.2.1 投标人可在投标截止时间前对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

19.2.2 投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

19.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

### 五、开标与评标

#### 20.开标

20.1 交易中心在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。苏采云系统公布各投标人名称和投标价格。

20.2 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

20.3 投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，苏采云系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

#### 21.评标

21.1 评标由交易中心组织评标委员会（以下简称“评委会”）进行。

21.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

21.3 评委会独立工作，负责评审所有投标文件并推荐中标候选人，或根据采购人授权直接确定中标人。

#### 22.评标过程的保密与公正

22.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

22.2 投标人不得以任何方式影响评标，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

22.3 交易中心和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

22.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看本单位的评审得分及排名情况。

#### 23.投标文件的澄清

23.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

23.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

23.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的，投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

#### 24.投标文件的审查

24.1 投标文件审查分为资格审查和符合性审查。

24.1.1 资格审查。依据法律法规和招标文件规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查，并向评委会反馈审查结论。

采购人进行资格审查时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

24.1.2 符合性审查。依据招标文件的规定，由评委会从有效性、完整性和对招标文件的响应程度等方面对投标文件进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

24.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，交易中心将通过苏采云系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。

24.2 评委会仅对实质性响应招标文件要求的投标文件进行详细评审。实质性响应的投标文件应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的文件。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应的投标人产生不公正的影响。重大偏离的认定由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。评委会认定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

24.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

24.4 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误。修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

24.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

24.6 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与交易中心及评委会联系。

#### 25.无效投标和废标

25.1 无效投标条款

25.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件。

25.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件。

25.1.3 同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价。

25.1.4 投标人不具备招标文件中规定资格要求。

25.1.5 投标人的报价超过了采购预算或最高限价。

25.1.6 未通过符合性审查。

25.1.7 不符合招标文件中实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分，或者打“★”内容为实质性要求和条件）。

25.1.8 投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

25.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件。

25.1.10 评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料。投标人不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。

25.1.11 采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而投标人提供的产品不在强制采购范围内。

25.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖电子公章。

25.1.13 法律法规及本招标文件规定的其他无效投标情形。

25.2 废标条款

25.2.1 符合资格条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家。

25.2.2 出现影响采购公正的违法、违规行为。

25.2.3 因重大变故采购任务取消。

25.2.4 评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

25.2.5 因苏采云系统故障造成开标不成功。

25.3 如出现投标截止时间后参加投标的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家的情况，按政府采购相关规定执行。

### 六、定标

#### 26.确定中标单位

26.1 中标候选人的确定原则和数量见招标文件第五章。

26.2 按以下第（1）种方式确定中标人：

（1）评委会直接确定排名第一的中标候选人为中标人；

（2）采购人在评委会推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

按第二种方式确定中标人的，交易中心自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送达采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内，在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

26.3 交易中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

26.4 若有充分证据证明中标人有下列情况之一的，一经查实将被取消中标资格：

26.4.1 提供虚假材料谋取中标。

26.4.2 向采购人、交易中心行贿或者提供其他不正当利益。

26.4.3 属于本文件规定的无效投标情形，但在评标过程中未被评委会发现。

26.4.4 与采购人或者其他供应商恶意串通。

26.4.5 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

26.5 有下列情形之一的视为投标人串通投标，投标无效：

26.5.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

26.5.2 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

26.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

26.5.4 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

#### 27.中标通知书

27.l 中标结果确定后，交易中心将向中标人发出《中标通知书》。中标人可在中标结果公告届满之日起三十日内,登录苏采云系统下载。

因系统存储空间有限，中标结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《中标通知书》服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

27.2 《中标通知书》是合同的一个组成部分，对采购人和中标人均具有法律效力。《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

### 七、授予合同

#### 28.签订合同

28.l 中标人应当在《中标通知书》发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

28.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均作为合同附件。

28.3 中标人因自身原因拒绝与采购人签订合同的，不得参加采购人重新组织的采购活动，且将可能被拒绝参加该采购人一年内的其他政府采购活动。

#### 29.服务（包含与服务相关的货物）的追加

29.1 合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的金额不超过原合同金额的10%。

#### 30.政府采购履约资金扶持政策

30.1 中标供应商可通过南京市公共资源交易中心网站“小企业融资平台”，选择相应的金融机构办理融资贷款。

30.2 依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号），需要缴纳履约保证金的，中标供应商可通过江苏政府采购网“政府采购电子履约保函（保险）综合服务平台”线上办理履约保函（保险）。

### 八、质疑

31.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

32.供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，按照第34条、第35条之规定以书面形式向交易中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日是指：

32.1 对采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。

32.2 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

32.3 对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

33.供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心或采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

34.供应商提出质疑应提交《质疑函》原件,且尽可能通过邮寄方式送达，交易中心和采购人不接受无运单的快件。《质疑函》应按照本招标文件中《质疑函范本》的格式和内容填写。

供应商如组成联合体参加采购活动，《质疑函范本》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。

35.供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标（审）方法和评标（审）标准、合同文本的询问、质疑向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑向交易中心提出，由交易中心负责答复。

采购人《质疑函》接收人及联系方式见采购文件第一章。

交易中心《质疑函》接收部门为政府采购部。收件人：南京市公共资源交易中心政府采购部，地址：南京市江东中路265号南京市公共资源交易中心北门，联系电话：025-68505926。

36.以下情形的质疑不予受理：

36.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

36.2 超出政府采购法定期限的质疑。

36.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

36.4 未参加采购活动或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

36.5 供应商组成联合体参加采购活动，联合体中任何一方或多方未按要求签字或签章、加盖公章的质疑。

36.6 法律法规规定的其他不予受理情形。

37.供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心或采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

### 九、政策功能落实

#### 38.促进中小企业发展

38.1 在政府采购活动中，供应商提供的货物或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，全部货物由中小企业制造；

（2）在服务采购项目中，服务由中小企业承接。

38.2 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号））确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

38.3 中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不享受相关中小企业支持政策。

38.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

38.5 监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设X团)出具的属于监狱企业的证明文件。

38.6 残疾人福利性单位视同小型、微型企业。按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，残疾人福利单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。

#### 39.节能环保产品

39.1 执行节能环保产品优先采购和强制采购制度。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕19号），且依据国家相关标准的最新版本、国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品；环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕18号），且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品。国家对品目清单进行调整的，按照最新的品目清单执行。

39.2 采购产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择依据国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品投标，签订合同时提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。

39.3 采购产品属于政府优先采购节能产品和环境标志产品的，对供应商提供的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，评审时给予加分（详见第五章评标方法与评标标准）。

#### 40.绿色采购

40.1 采购产品中涉及商品包装、快递包装要求的，应按照《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）文件执行。采购文件对商品包装和快递包装有具体要求的，政府采购合同中应当载明对供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，供应商须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

40.2 采购产品中涉及数据中心相关设备、运维服务的，应按照《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）的通知》（财办库〔2023〕7号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）等文件执行。采购文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。采购人应在政府采购合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任，供应商应按合同约定提供设备或服务。

40.3 采购产品中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品。采购产品中涉及通用类货物、家具的，供应商应当优先使用低挥发性原辅材料，采购人将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款的，供应商必须严格执行。

40.4 采购产品中涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机的，供应商所投产品不得违反财政部、工业和信息化部印发的《需求标准》（详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号文件）。采购人可以对《需求标准》中的指标提出更高要求，也可以根据实际需要增加《需求标准》以外的指标。采购人按照采购合同约定对供应商所提供的上述产品进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。

#### 41.创新产品采购

41.1 优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、首台套等《目录》内的创新产品。创新产品自进入《目录》起2年内视同具备相应销售业绩。

#### 42.网络产品、市场准入类产品采购

42.1 本项目中如涉及网络关键设备或网络安全专用产品的，应严格执行国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部、财政部和国家认证认可监督管理委员会2023年第1 号《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》及2023年第2号《关于调整<网络关键设备和网络安全专用产品目录>的公告》要求，所投设备或产品至少符合以下条件之一：一是已由具备资格的机构安全认证合格或安全检测符合要求；二是已获得《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，且在有效期内。采购人、中标供应商双方签订合同及验收环节，应包含上述网络安全要求的条款。

42.2 本项目中如涉及国家强制性产品认证证书（CCC认证证书）、电信设备进网许可证、无线电发射设备核准证等市场准入类资质的，应严格执行国家相关法律法规的要求。采购人、中标供应商双方签订合同及验收环节，应包含上述市场准入类资质要求的条款。

#### 43.数据交易说明（如有）

43.1 数据交易标的包括数据产品、数据服务、数据工具。

数据产品是指用于交易的数据和数据衍生产品，包括但不限于数据集、数据分析报告、数据可视化产品、数据指数、API 数据、加密数据等。

数据服务是指提供数据收集、存储、使用、加工、传输等服务，包括但不限于数据采集和预处理服务、数据建模、分析处理服务、数据可视化服务、数据安全服务等。

数据工具是指可实现数据服务的软硬件工具，包括但不限于数据存储和管理工具、数据采集工具、数据清洗工具、数据分析工具、数据可视化工具、数据安全工具等。

第三章  合同文本

- 以下为本项目的合同条款，合同双方不得对招标、投标文件内容作实质性修改。

- 南京市政府采购合同（服务）

- 合同编号：

- 项目名称：                                       项目编号：

- 甲方（买方）：

- 乙方（卖方）：

甲、乙双方根据南京市公共资源交易中心组织的____________________项目公开招标结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2 标的质量：按招标文件及投标文件执行。

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：按招标文件及投标文件执行。

1.5 履行地点：采购人指定地点。

1.6 履行方式：按招标文件及投标文件执行。

1.7 包装方式：按招标文件及投标文件执行。

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：____________________圆（____________________元）人民币。本合同金额是完成本项目所发生的所有含税费用，包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。

三、技术资料

3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。保密期为永久，至保密内容按照相关法律法规规定，以合法方式和途径将其全部披露为止。

3.3  乙方及乙方人员（包括乙方工作人员与乙方派遣人员）应对履行本合同中获知的甲方保密信息（包括但不限于财务信息、技术信息、人员信息、项目信息等）予以保密，未经甲方同意，不得向第三方披露相关信息。乙方人员违反保密义务时，由乙方承担责任，需支付甲方合同总价20%的违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应继续赔偿。

四、知识产权

4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉，且不侵害任何主体的合法权益。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。如因乙方前述原因导致甲方产生损失或支出费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、鉴定费、律师代理费等）乙方应承担全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 本项目乙方无需缴纳履约保证金。

七、合同款项支付

7.1 合同款项的支付方式及时间（具体付款方式以和各单位签订的合同为准）

7.1.1首付款：按照乙方对各个系统运维费用的分项报价单，根据各系统的实际运维时长，核算2025年1月1日至2025年6月30日的运维费用，作为本合同的首付款；（示例：若A项目的运维起始时间为2025年4月1日，分项运维报价为30万元，则首付款涉及3个月的实际运维时长，全年运维9个月，对应的首付款为3/9×30=10万元）

7.1.2第二笔款：按照乙方对各个系统运维费用的分项报价单，根据各系统的实际运维时长，核算2025年7月1日至2025年9月30日的运维费用，作为本合同的第二笔款，在10月30日之前支付；

7.1.3尾款：按照乙方对各个系统运维费用的分项报价单，根据各系统的实际运维时间，核算2025年10月1日至2025年12月31日的运维费用，扣除项目考核罚金后，作为本合同的尾款，在运维考核结束后支付。

7.1.4满足合同约定支付条件的，采购人收到中标供应商发票后10个工作日内，将资金支付到合同约定的中标供应商账户。

7.2 根据工业和信息化部关于印发《保障中小企业款项支付投诉处理暂行办法》的通知（工信部企业〔2021〕224 号），甲方未按合同约定支付款项的，乙方可以向有关部门投诉。

八、税费

8.1 本合同执行中的相关税费均由乙方负担。

九、项目验收

9.1 甲方依法组织履约验收工作。

9.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案做好相应配合工作。

9.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

9.4 如有必要，甲方可邀请参加本项目投标的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收结论的参考。

9.5 甲方成立验收小组，按照采购合同约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件。验收时甲方按照采购合同的约定对每一项服务的履约情况进行确认。验收结束后，验收小组出具验收书，列明各项服务的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金退还挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

9.6 验收合格的项目，甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

9.7 网络安全、市场准入要求：

十、违约责任

10.1 甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，应向乙方偿付拒绝接受服务合同总额     的违约金。

10.2 甲方无故逾期验收和办理支付手续的，应按逾期付款总额每日     向乙方支付违约金。

10.3 乙方逾期提供服务的，应按逾期提供服务合同总额每日     甲方支付违约金，由甲方从待付合同款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，应向甲方支付合同总额    的违约金。

10.4 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。甲方未拒绝接受服务的，可根据乙方提供服务的情况减少相应款项的支付。乙方存在提供服务造成责任事故、重大工作失误或未按承诺工期完成服务等违约行的的，甲方有权解除本合同。

10.5 甲乙双方任何一方违反本合同约定的，除应承担上述违约责任外，违约方还应当赔偿因此给守约方造成的一切直接和间接损失，包括但不限于守约方的实际损失、预期可得利益损失以及为实现债权而产生的费用（包括但不限于诉讼费、保全费、保全担保费、律师费、公证费、鉴定费、差旅费）。

十一、不可抗力事件处理

11.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

11.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方并寄送有关权威机构出具的证明。

11.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十二、解决争议的方法

12.1 双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成的由甲方住所地有管辖权的人民法院管辖。

十三、合同生效及其它

13.1 本合同经双方加盖单位公章后生效。

13.2 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

13.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲方：（公章）                       乙方：（公章）

地址：                               地址：

法定代表人或授权代表：               法定代表人或授权代表：

联系电话：                           联系电话：

签订日期：

- 《*******合同》补充协议（合同附件）

如遇招标文件及合同未约定事项，双方可友好协商签订补充协议。

第四章  采购需求

一、项目属性：服务类项目。

二、项目概况

（一）信息化现状

南京市数据局(南京市政务服务管理办公室)成立至今，积极通过信息化技术提升工作效率，已运行一批信息化系统，覆盖局各业务处室及直属事业单位。

总体来看，市数据局业务系统架构分为智慧应用、智能中枢、基础设施三个层级。其中，智慧应用层主要包括场景入口平台和一网统管、一网统管类应用及代建类业务系统；智能中枢层主要分为数据服务和能力服务两种类型系统；基础设施层主要包括云服务和通信连接。从系统承载的业务类别、业务对系统的依赖程度、系统建设方式、系统使用年限等维度对各系统进行分析：目前为公众、企业及部委办局提供业务办理服务或业务管理的系统占大多数；大部分系统对业务提供了有效支撑，少量系统因省级统建或已完成阶段性目标等原因对业务的支撑度降低；在成熟软件基础上进行定制化开发的系统占多数，目前使用年限在3年以内的系统占多数，整体采用的技术路线相对较新。

目前各系统运维工作呈现分散、多头的局面，有待于进一步提升运维工作集约化管理程度。

（二）建设目标

本项目采购内容为数据局局机关及下属事业单位（含局机关、市城市数字治理中心、市公共资源交易中心）信息系统的2025年度运维服务，根据各系统不同的运维要求，提供日常业务保障、运维保障、巡检维护、日志监控、故障处理、漏洞修复及驻场服务等工作。各系统运维服务期根据前续建设情况开始时间不一，均于2025年12月31日结束。

（三）建设规模

本次项目计划采购31个系统的运维服务，服务期统一约定截至2025年12月31日（各系统及平台的详细服务期见采购需求及技术要求）。

（四）项目建设遵循标准

遵循国家、行业及地方现行的规范和标准

- 产品清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 产品类型 | 单价上限 （万元） | 所属行业类型 | 产品属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 政务云公共能力开放平台运维服务 | 1 | 项 |  | 62.75 | 软件和信息技术服务业 | 服务 |
| 2 | “我的南京”大学生版（南京大学生版）运维服务 | 1 | 项 |  | 40 | 软件和信息技术服务业 | 服务 |
| 3 | 北斗网格数据图基础平台运维服务 | 1 | 项 |  | 66.75 | 软件和信息技术服务业 | 服务 |
| 4 | 政务数据共享开放平台运维服务 | 1 | 项 |  | 36.13 | 软件和信息技术服务业 | 服务 |
| 5 | 可信数据管理平台运维服务 | 1 | 项 |  | 25.45 | 软件和信息技术服务业 | 服务 |
| 6 | 数据洞察服务平台运维服务 | 1 | 项 |  | 30 | 软件和信息技术服务业 | 服务 |
| 7 | 新一代政务云（功能拓展和数据开发平台）（南京市交通大数据平台及政务云功能扩展标段）运维服务 | 1 | 项 |  | 51.51 | 软件和信息技术服务业 | 服务 |
| 8 | 嵌入式监督管理系统运维服务 | 1 | 项 |  | 0.54 | 软件和信息技术服务业 | 服务 |
| 9 | 南京市城市运行“一网统管”综合调度系统——分析监测标段运维服务 | 1 | 项 |  | 49.23 | 软件和信息技术服务业 | 服务 |
| 10 | 南京市城市运行“一网统管”综合调度系统——指挥调度和集成标段运维服务 | 1 | 项 | 主要产品 | 61.19 | 软件和信息技术服务业 | 服务 |
| 11 | 南京市委常务会议无纸化系统项目运维服务 | 1 | 项 |  | 6.8 | 软件和信息技术服务业 | 服务 |
| 12 | 南京市政府常务会议无纸化系统项目运维服务 | 1 | 项 |  | 3.79 | 软件和信息技术服务业 | 服务 |
| 13 | 南京市城市运行智能化监测调度综合平台（领导驾驶舱）运维服务 | 1 | 项 |  | 97.58 | 软件和信息技术服务业 | 服务 |
| 14 | 南京市房产交易及不动产登记互联网+政务服务平台运维服务 | 1 | 项 | 主要产品 | 113.22 | 软件和信息技术服务业 | 服务 |
| 15 | 南京市电子证照管理系统运维服务 | 1 | 项 |  | 5.72 | 软件和信息技术服务业 | 服务 |
| 16 | 统一支付平台运维服务 | 1 | 项 |  | 10.29 | 软件和信息技术服务业 | 服务 |
| 17 | 可信账户数据保险箱运维服务 | 1 | 项 |  | 2.74 | 软件和信息技术服务业 | 服务 |
| 18 | 法人一证通平台运维服务 | 1 | 项 |  | 2.86 | 软件和信息技术服务业 | 服务 |
| 19 | 统一身份认证平台运维服务 | 1 | 项 |  | 54.89 | 软件和信息技术服务业 | 服务 |
| 20 | 南京市一体化在线政务服务平台运维服务 | 1 | 项 |  | 110 | 软件和信息技术服务业 | 服务 |
| 21 | 南京市视频联网平台运维服务 | 1 | 项 |  | 47 | 软件和信息技术服务业 | 服务 |
| 22 | 南京市“互联网+监管”系统运维服务 | 1 | 项 |  | 20 | 软件和信息技术服务业 | 服务 |
| 23 | 基于可信帐户和“我的南京”的法人“信用空间”服务平台运维服务 | 1 | 项 |  | 5.51 | 软件和信息技术服务业 | 服务 |
| 24 | 南京市公共信用信息综合管理综合服务管理平台运维服务 | 1 | 项 |  | 63.55 | 软件和信息技术服务业 | 服务 |
| 25 | 南京政务热线智能服务公共能力平台运维服务 | 1 | 项 |  | 15 | 软件和信息技术服务业 | 服务 |
| 26 | 开评标数字见证室改造项目运维服务 | 1 | 项 |  | 5.7 | 软件和信息技术服务业 | 服务 |
| 27 | 南京市“互联网+公共资源交易”云服务平台运维服务 | 1 | 项 |  | 18.6 | 软件和信息技术服务业 | 服务 |
| 28 | “阳光四季”一体化智慧云平台（v2.0）运维服务 | 1 | 项 |  | 31.4 | 软件和信息技术服务业 | 服务 |
| 29 | 南京市远程不见面开标大厅运维服务 | 1 | 项 |  | 9.08 | 软件和信息技术服务业 | 服务 |
| 30 | 南京市公共资源交易中心产权交易业务管理系统运维服务 | 1 | 项 |  | 4.67 | 软件和信息技术服务业 | 服务 |
| 31 | 南京市“阳光惠民”监管系统运维服务 | 1 | 项 |  | 21.5 | 软件和信息技术服务业 | 服务 |

四、拟采购标的需要满足的技术、商务要求

（一）技术要求

★（1）各系统运维时限要求

| 序号 | 名称 | 运维开始时间 | 运维结束时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 政务云公共能力开放平台运维服务 | 2025.01.01 | 2025.12.31 |
| 2 | “我的南京”大学生版（南京大学生版）运维服务 | 2025.01.01 | 2025.12.31 |
| 3 | 北斗网格数据图基础平台运维服务 | 2025.03.19 | 2025.12.31 |
| 4 | 政务数据共享开放平台运维服务 | 2025.01.01 | 2025.12.31 |
| 5 | 可信数据管理平台运维服务 | 2025.01.01 | 2025.12.31 |
| 6 | 数据洞察服务平台运维服务 | 2025.01.01 | 2025.12.31 |
| 7 | 新一代政务云（功能拓展和数据开发平台）（南京市交通大数据平台及政务云功能扩展标段）运维服务 | 2025.03.22 | 2025.12.31 |
| 8 | 嵌入式监督管理系统运维服务 | 2025.08.23 | 2025.12.31 |
| 9 | 南京市城市运行“一网统管”综合调度系统——分析监测标段运维服务 | 2025.01.01 | 2025.12.31 |
| 10 | 南京市城市运行“一网统管”综合调度系统——指挥调度和集成标段运维服务 | 2025.01.01 | 2025.12.31 |
| 11 | 南京市委常务会议无纸化系统项目运维服务 | 2025.01.13 | 2025.12.31 |
| 12 | 南京市政府常务会议无纸化系统项目运维服务 | 2025.06.05 | 2025.12.31 |
| 13 | 南京市城市运行智能化监测调度综合平台（领导驾驶舱）运维服务 | 2025.06.16 | 2025.12.31 |
| 14 | 南京市房产交易及不动产登记互联网+政务服务平台运维服务 | 2025.01.01 | 2025.12.31 |
| 15 | 南京市电子证照管理系统运维服务 | 2025.01.13 | 2025.12.31 |
| 16 | 统一支付平台运维服务 | 2025.01.13 | 2025.12.31 |
| 17 | 可信账户数据保险箱运维服务 | 2025.01.13 | 2025.12.31 |
| 18 | 法人一证通平台运维服务 | 2025.01.13 | 2025.12.31 |
| 19 | 统一身份认证平台运维服务 | 2025.01.13 | 2025.12.31 |
| 20 | 南京市一体化在线政务服务平台运维服务 | 2025.01.01 | 2025.12.31 |
| 21 | 南京市视频联网平台运维服务 | 2025.01.01 | 2025.12.31 |
| 22 | 南京市“互联网+监管”系统运维服务 | 2025.01.01 | 2025.12.31 |
| 23 | 基于可信帐户和“我的南京”的法人“信用空间”服务平台运维服务 | 2025.03.31 | 2025.12.31 |
| 24 | 南京市公共信用信息综合管理综合服务管理平台运维服务 | 2025.03.28 | 2025.12.31 |
| 25 | 南京政务热线智能服务公共能力平台运维服务 | 2025.01.01 | 2025.12.31 |
| 26 | 开评标数字见证室改造项目运维服务 | 2025.01.01 | 2025.12.31 |
| 27 | 南京市“互联网+公共资源交易”云服务平台运维服务 | 2025.01.01 | 2025.12.31 |
| 28 | “阳光四季”一体化智慧云平台（v2.0）运维服务 | 2025.01.01 | 2025.12.31 |
| 29 | 南京市远程不见面开标大厅运维服务 | 2025.02.01 | 2025.12.31 |
| 30 | 南京市公共资源交易中心产权交易业务管理系统运维服务 | 2025.05.22 | 2025.12.31 |
| 31 | 南京市“阳光惠民”监管系统运维服务 | 2025.03.01 | 2025.12.31 |

★（2）服务内容要求

服务一：政务云公共能力开放平台运维服务

1、日常咨询和指导服务。提供热线客服支持服务。

2、日常运维工作内容。包括：系统日常运维检测、修复等；运维月报工作；软件升级服务；数据备份、容灾、迁移等数据保障；上门及远程解决用户故障；功能修改完善等服务。

3、日常安全运维服务。包括：日常安全监控；日常信息系统监控服务；系统资产梳理及管理服务等。

4、应急管理。包括：应急预案，建立符合该信息系统现状的科学有效的应急预案，并制定演练计划进行预案演练和验证，同时提供7×24小时的应急响应服务。应急响应，针对信息系统突发的故障，以最快的时间进行故障排查定位和应急处理。

5、根据采购人要求，在配备运维人员工作量的合理范围内，提供系统优化服务。

服务二：“我的南京”大学生版（南京大学生版）运维服务

1、日常咨询和指导服务。提供热线客服支持服务。

2、日常运维工作内容。包括：系统日常运维检测、修复等；运维月报工作；软件升级服务；数据备份、容灾、迁移等数据保障；上门及远程解决用户故障；功能修改完善等服务。

3、日常安全运维服务。包括：日常安全监控；日常信息系统监控服务；系统资产梳理及管理服务等。

4、应急管理。包括：应急预案，建立符合该信息系统现状的科学有效的应急预案，并制定演练计划进行预案演练和验证，同时提供7×24小时的应急响应服务。应急响应，针对信息系统突发的故障，以最快的时间进行故障排查定位和应急处理。

5、根据采购人要求，在配备运维人员工作量的合理范围内，做好平台的功能调整、模块增加、需求完善、政策调整等所有业务的功能完善与对接服务。

服务三：北斗网格数据图基础平台运维服务

一、基础运维

1.系统功能维护。针对北斗网格数据图基础平台功能提供日常维护服务，确保系统平台数据接入处理能力、数据图服务能力、网格化服务能力以及数据管理能力，保持好网格编码等系统工具和对外服务接口正常运行，保证整个系统平台功能完整、运行安全稳定。运维方详细记录每次故障时间、地点、故障现象、处置过程、处置结果和处置时间等内容，需经采购方签字认可，并作为服务考核依据。对于不影响系统整体的运行的故障，应当在1小时内排除；对信息系统部分功能无法正常使用、或数据错误、但主要业务系统仍可正常工作的故障，应当在2小时内排除；系统停止运行或导致信息系统运行性能下降且无法保证采购方正常使用的，应当4小时内排除；发生重大宕机事件或业务系统发生重大故障需重新部署系统的故障，应当24小时内排除。

2.系统功能改进。根据业务部门或用户的需求调整，进行系统功能开发、升级或改造。对于采购方提出的数据治理要求，应当按时完成，如超出合理范围不能完成的，需书面提出情况说明，并经采购方签字确认。

3.制定运维计划并细致做好运维工作。运维方建立详细的运维服务日志，每月进行工作小结，按照月、季、年度编写并提供运维报告，并根据采购人要求按时提供各类数据的统计报表。月、季度、年度运维总结报告包括系统运行（故障）分析、服务总结、优化建议、服务效果评估等内容，需经采购方签字确认，作为服务考核的依据。

4.系统故障诊断和响应处置。定期进行系统性能巡检，及时发现问题隐患或故障。对于系统出现的异常，要深入分析故障原因，确定故障位置，及时根除出现的故障及隐患。

5.数据库运维。持续确保系统平台地图数据库、注记数据库、地名地址库等数据库稳定运行。

6.网络安全、数据安全管理及处置。制定相应的安全管理制度及运维安全应急预案，及时发现并排除可能出现的网络安全、数据安全问题，配合开展安全检查工作。向采购人提供安全教育培训、故障处置、安全策略部署、信息安全咨询等安全服务；

7.技术咨询和培训。响应平台用户日常咨询，针对系统使用过程中出现的共性问题，进行详细解答，并充实到知识库，方便各类系统使用人员查阅，并能够通过电子邮件、电话、微信、现场指导等方式进行技术支持。根据采购人要求，对相关业务部门、关联企业、平台用户等提供培训服务。每季度组织一次集中培训，参训用户不少于5家或人数不少于15人。

8.数据备份。包括软件系统备份和数据库备份两个方面，需要制定详细的系统和数据备份计划，按制定的备份计划对应用系统和数据进行完全备份或增量备份；

9. 为相关部门提供数据统计和分析。

二、数据拓展和治理

按照采购方要求，不断汇聚市级部门、企事业单位等各类空间数据资源，拓展数据种类，提升数据质量，充实系统平台数据库。根据采购方需要开展地名地址库融合等数据治理工作，满足用户使用需求。平均每月拓展数据资源不少于2项，完成相关数据治理不少于2项。

三、系统运营推广

制定平台数据服务和数据治理工具运营推广计划，积极开展系统功能运营推广工作，不断拓展老用户系统功能使用深度，不断向新用户推广使用系统，每月小结汇报工作进展。以平台登录访问次数、北斗服务调用次数和地图服务调用次数3项指标分别统计，每月同比增长不小于5%。平均每月发展新用户不少于2家。

服务四：政务数据共享开放平台运维服务

政务数据共享开放平台基础底座及开放网站运维服务

1、负责项目所含主机、服务器及操作系统的运维管理

(1)对系统的运行、管理、维护和安全整体负责。

(2)定时对系统进行监控和定期的检查，分析系统运行状况，建立预警机制，进行必要的优化，消除隐患。

(3)及时解决处理系统运行过程中出现的异常问题和软硬件故障。

(4)负责系统、中间件、软件等的漏洞补丁的修复和整改。

(5)负责系统国产化迁移改造。

(6)负责系统和数据的备份与恢复。

2、负责项目所含数据库整体的运行、管理、维护和安全

(1)负责数据库国产化数据安装、数据迁移。

(2)确保数据库稳定运行，系统可用性不低于99.99%。

(3)确保数据库数据安全，安排专人对数据库巡检，确保数据安全。

(4)负责数据库备份、恢复和漏洞的修补。

3、政务数据开放网站的运维

(1)确保政务数据开放网站正常运行，可用性不低于99.99%。

(2)反爬虫网关的运维，反爬功能正常。

(3)根据需求对网站改版、功能迭代、流程优化等。

(4)确保开放数据下载、接口调用功能正常，对接口进行流速、源地址限制。

4、与一体化数字资源服务系统及政务数据共享交换平台做好各项接口、数据对接。

服务五：可信数据管理平台运维服务

1、负责整体可信数据管理平台运行稳定，确保系统各项功能在原建设合同规定范围内正常可用。

2、定期进行数据备份，确保服务不间断。

3、数据中台（管理端）应用日常运维保障服务，保证系统稳定安全运行，对系统程序进行定期优化，防止出现程序运行错误。

4、根据应用需求及设备管理权属，对主机、服务器及操作系统、数据库的配备和安装、以及系统资源的使用等运维工作进行管理。

5、对系统、中间件及数据库的运行、管理、维护负责，并负责系统和数据的备份与恢复。

6、对存储的数据采取加密等手段进行安全加固，定期检查系统日志和数据库日志，确保数据安全。

服务六：数据洞察服务平台运维服务

1、日常巡检维护，提高系统稳定性。维护期内，为软件系统提供规范化的巡检、预防及升级治理等服务，提高参保设备及产品的可靠性、稳定性及可用性；对硬件方面提出指导建议。

2、临时或突发问题解决及业务保障。对参保设备存在的问题及突发故障提供及时高效的技术支持服务、完善的解决方案和事后防范机制，最大程度上降低故障对业务系统的影响，使保修设备保持或迅速恢复其良好的工作状态，消除产生故障的薄弱环节，使系统更趋于稳定、安全、合理和高效。

3、管理服务规范及流程管控。为甲方提供流程化、规范化的维保服务，服务内容明确，操作步骤标准，保证参保设备的安全稳定。

4、重大活动及节假日支撑保障。为保证甲方在重大活动或节假日期间的业务稳定性，在重大活动及节假日活动期间我方将提供相关人员现场服务。

5、数据看板配置：输出指标体系和埋点设计方案，完成用户行为分析和智能可视化分析的功能接入工作，形成针对应用定制的数据看板。

服务七：新一代政务云（功能拓展和数据开发平台）（南京市交通大数据平台及政务云功能扩展标段）运维服务

1、包含以下8个平台的整体系统运维，确保系统各项功能在原建设合同规定范围内正常可用（NJZC-2021GK0136）

(1)大数据平台工作总门户系统运维

(2)大数据平台大数据集成工具系统运维

(3)大数据平台大数据治理工具系统运维

(4)大数据平台大数据挖掘工具系统运维

(5)大数据平台BI分析工具系统运维

(6)地理信息类数据接入服务系统运维

(7)大数据平台GIS工具系统运维

(8)物联感知平台系统运维。

2、负责上述系统在云管平台的账户开通、资源分配、系统初始化。

3、负责上述系统在使用过程中的用户指导（含上门服务）、问题排查、问题咨询等。

4、负责上述系统的功能升级、性能优化、故障响应和修复。

5、负责上述系统的数据安全，对涉及到的数据库、接口等的数据安全监控和巡检，对存储的数据采取安全加固手段确保数据安全。

6、负责上述系统的漏洞补丁、操作系统升级、系统国产化改造迁移、升降配等。

7、负责上述系统的用户数据、系统、数据库的备份和恢复。

8、上述系统可用性不低于99.9%。

日常运维中，包括1名常驻运维服务人员和机动驻场人员，每月合计提供不少于33人日的驻场服务。机动驻场人员根据日常工作情况和甲方实际需求提供驻场服务；同时，当甲方提出临时驻场要求时，响应时间不得超过2小时，1日内上门驻场。

服务八：嵌入式监督管理系统运维服务

1、日常运维工作内容。包括：系统日常运维检测、修复等；运维月报工作；软件升级服务；数据备份、容灾、迁移等数据保障；上门及远程解决用户故障；功能修改完善等服务。

2、日常安全运维服务。包括：日常安全监控；日常信息系统监控服务；系统资产梳理及管理服务；数据安全服务；系统安全巡检；重要操作通知；系统安全加固服务；漏洞修复服务等。

3、应急管理。包括：应急预案，建立符合该信息系统现状的科学有效的应急预案，并制定演练计划进行预案演练和验证，同时提供7*24小时的应急响应服务。应急响应，针对信息系统突发的故障，以最快的时间进行故障排查定位和应急处理。

服务九：南京市城市运行“一网统管”综合调度系统——分析监测标段运维服务

1.应用运维保障服务。（一）巡检服务：对系统及界面定期巡检，制定全面规范的巡检方案，并严格执行，保证页面及应用的正常运行；提供科学有效的巡检结论，并按照相应工作规范及时填写和发布巡检报告。巡检内容主要包括：相关系统界面功能模块运行情况检查、数据更新情况检查。（二）应急支撑服务：提供接待、节假日、防汛以及重要任务期间的技术保障服务。在上述重保任务期间，在任务开始前按照要求完成相关系统的全面检查，确保系统运行稳定可靠；任务期间提供现场技术保障和会控操作，配合完成汇报演示等保障工作。

2.应用迭代运维服务，包括但不限于城市体征、视频监控、假日专题、防汛专题等中屏页面及城市人口、经济运行等大屏页面。（1）按需求调整页面内容，包括数据指标、视频分类等。（2）按需求新增应用或专题。

3.持续开展主题库和专题库的维护工作，保障相关专题应用的数据可用性、稳定性、持续性、可靠性。主题库内容包括：社情民意主题库、交通出行主题库、态势感知主题库、经济运行主题库、应急联动主题库、生态环境主题库等。在已有主题数据基础上拓展数据范围，汇聚各委办局的多源信息，并通过数据治理，对外提供应用支撑。专题库（人群客流分析监测、交通出行专题、经济运行分析监测、生态环境分析监测、社情民意分析监测等），进一步进行数据归集、数据治理，以“数据共享交换”为目标，对数据进行加工、分析、挖掘，形成统一的标准化服务为上层应用提供支撑。

4.技术赋能工具：熟练掌握指标管理、数据爬虫、文档中台、流程自动化机器人（RPA）等数据工具的使用，并能为各区、各部门提供账号开通、赋能培训等服务。

5.业务应用系统保障：会议活动系统（一）保障应用功能运行正常：选题策划管理、会议活动管理、活动方案管理、活动报名管理、活动任务管理、领导驾驶舱；（二）保障支撑功能运行正常：数据信息库、人员单位预置库、语义分析系统、在线文档协同及文档管理、自定义表单等。

服务十：南京市城市运行“一网统管”综合调度系统——指挥调度和集成标段运维服务

1、指挥调度系统日常运维保障服务，保证系统稳定安全运行；对系统程序进行定期优化，防止出现程序运行错误；定期进行数据备份，确保服务不间断。

2、融合通信系统日常运维保障服务，保证系统稳定安全运行；对系统程序进行定期优化，防止出现程序运行错误；定期进行数据备份，确保服务不间断。

3、事件与流程管理系统日常运维保障服务，保证系统稳定安全运行；对系统程序进行定期优化，防止出现程序运行错误；定期进行数据备份，确保服务不间断。

4、视频会议系统日常运维保障服务，保证系统稳定安全运行；对系统程序进行定期优化，防止出现程序运行错误；定期进行数据备份，确保服务不间断。

服务十一：南京市委常务会议无纸化系统项目运维服务

一、无纸化文件传阅平台现场保障工作

1、提供至少2名人员到场进行会议现场保障服务，及时处理会议现场突发问题。

2、对无纸化文件传阅平台以及终端进行会前检查工作，主要包括平台运行情况、设备网络连接、会议文件预加载、文件权限等检查项。

3、全年会议现场保障次数不低于50次。

4、2名保障人员须在会前两小时到场进行会前准备工作。

5、2名保障人员须在会前半小时前完成检查工作。

6、保障人员须熟练使用无纸化文件传阅平台各项功能。

二、进行无纸化文件传阅平台功能迭代

1、提供无纸化文件传阅平台定制化软件需求修改，按时按需完成功能迭代以及系统升级，平台功能优化包括但不限于：

1）会议终端上的会议议题入口所在界面增加提醒弹窗，弹窗文本支持后台编辑功能，弹窗支持两种关闭方式，第一种关闭方式为点击弹窗右上角关闭按钮进行关闭，通过按钮关闭的弹窗在界面刷新后需要重新弹出；第二种关闭方式为点击弹窗上的已知晓按钮来关闭弹窗，通过已知晓按钮关闭弹窗后，界面再次刷新不再显示该提示信息。

2）会议终端上的会议议题列表界面中显示的会议主题的字体、大小可更改。

3）会议终端上的会议议题列表界面中支持在一级议题下方显示无电子材料的二级议题名称，且二级议题结尾处的红色提醒字样能够编辑

4）会议终端上的会议议题列表界面中的一级议题中不显示自动生成的一级议题序号。

5）后台管理平台中议题权限复制功能须支持精确复制，并提供精确搜索。

6）后台管理平台中用户管理模块须增加删除用户功能。

2、对于软件功能优化，须安排专业软件开发人员到现场进行需求沟通，软件进行版本升级前，须提供测试报告。

三、无纸化文件传阅平台配套网络设施与会议终端设备延保服务

1、提供无纸化文件传阅平台配套网络设施、会议系统终端设备、压感磁吸手写笔、三折保护壳、集中充电柜等相关设备的维修保养服务，包括但不限于提供检测、维修和更换故障部件等服务。

2、日常巡检重点关注无纸化文件传阅平台配套的网络设备和线路、会议终端的运行情况，查看无纸化文件传阅平台软件及网络设施的运行日志、分析运行状况；

对巡检中发现的问题或缺陷，应及时处理。须按月提供无纸化会议平台及配套设备的月度报告，此外每季度必须对无纸化文件传阅平台以及配套网络设备和线路、会议终端进行一次全面的现场巡检，提交巡检报告。巡检内容包括但不限于以下内容：

1）清除综合配线机柜内外及综合布线系统上的灰尘，紧固机柜接地线及机柜固定螺栓等。

2）完善系统软硬件台账，并根据台账数据检查网络设备及线路双绞线、面板、配线架、跳线上的标签是否和台账一致，根据实际情况对所变更的台账或者标签进行更改，同时将脱落的标签不全，将粘连不牢的标签固定，更换有损伤的标签。检查线缆是否捆扎整齐，有无随意乱拉的飞线、跳线等，对不用的线路及废线、弃线应该及时进行清理。

3）检查综合布线桥架的平整度、如果发生变形、支架螺丝脱落等与安装图纸不相符的情况应立即修复，以免桥架断裂或脱落影响无纸化文件传阅平台正常运行。

4）使用性能测试手段对会议系统配套的终端设备、网络设备以及线路进行性能检测，若配套的相关设施性能不满足无纸化文件传阅平台运行需求，应进行及时替换。

5）检查会议终端集中充电柜运行情况，包括但不限于充电柜功能是否正常，充电柜的短路过电保护、功率过载保护功能是否正常，带锁磁性门是否正常，USB充电线是否损坏，充电柜的标签是否破损，对于功能异常的充电设施应及时进行更换。

6）须周期性对会议终端电池进行专业性能测试并提供测试报告。

7）检查会议终端运行情况，包括但不限于会议终端的存储空间是否充足，及时清理无用文件保证设备正常运行；电池容量衰减情况是否满足要求，当设备电池容量不能满足整场会议使用时或电池容量低于80%时应及时更换电池。

服务十二：南京市政府常务会议无纸化系统项目运维服务

提供无纸化系统现场保障工作，包括：提供至少2名人员到场进行会议现场保障服务，及时处理会议现场突发问题；对无纸化文件传阅平台以及终端进行会前检查工作，主要包括平台运行情况、设备网络连接、会议文件预加载、文件权限等检查项；全年会议现场保障次数不低于50次；2名保障人员须在会前两小时到场进行会前准备工作；2名保障人员须在会前半小时前完成所有检查工作；保障人员须熟练使用无纸化文件传阅平台各项功能。

提供无纸化系统运维工作，确保系统正常稳定运行，根据用户要求提供无纸化文件传阅平台定制化软件需求修改，按时按需完成功能迭代以及系统升级。提供无纸化文件传阅平台配套网络设施与会议终端设备延保服务，包括：1、提供无纸化文件传阅平台配套网络设施、会议系统终端设备、压感磁吸手写笔、三折保护壳、集中充电柜等相关设备的维修保养服务，包括但不限于提供检测、维修和更换故障部件等服务。2、日常巡检重点关注无纸化文件传阅平台配套的网络设备和线路、会议终端的运行情况，查看无纸化文件传阅平台软件及网络设施的运行日志、分析运行状况； 对巡检中发现的问题或缺陷，应及时处理。须按月提供无纸化会议平台及配套设备的月度报告，此外每季度必须对无纸化文件传阅平台以及配套网络设备和线路、会议终端进行一次全面的现场巡检，提交巡检报告。巡检内容包括但不限于以下内容： 1）清除综合配线机柜内外及综合布线系统上的灰尘，紧固机柜接地线及机柜固定螺栓等。 2）完善系统软硬件台账，并根据台账数据检查网络设备及线路双绞线、面板、配线架、跳线上的标签是否和台账一致，根据实际情况对所变更的台账或者标签进行更改，同时将脱落的标签不全，将粘连不牢的标签固定，更换有损伤的标签。检查线缆是否捆扎整齐，有无随意乱拉的飞线、跳线等，对不用的线路及废线、弃线应该及时进行清理。3）检查综合布线桥架的平整度、如果发生变形、支架螺丝脱落等与安装图纸不相符的情况应立即修复，以免桥架断裂或脱落影响无纸化文件传阅平台正常运行。 4）使用性能测试手段对会议系统配套的终端设备、网络设备以及线路进行性能检测，若配套的相关设施性能不满足无纸化文件传阅平台运行需求，应进行及时替换。5）检查会议终端集中充电柜运行情况，包括但不限于充电柜功能是否正常，充电柜的短路过电保护、功率过载保护功能是否正常，带锁磁性门是否正常，USB充电线是否损坏，充电柜的标签是否破损，对于功能异常的充电设施应及时进行更换。6）须周期性对会议终端电池进行专业性能测试并提供测试报告。7）检查会议终端运行情况，包括但不限于会议终端的存储空间是否充足，及时清理无用文件保证设备正常运行；电池容量衰减情况是否满足要求，当设备电池容量不能满足整场会议使用时或电池容量低于80%时应及时更换电池。

服务十三：南京市城市运行智能化监测调度综合平台（领导驾驶舱）运维服务

1、领导驾驶舱运维服务。针对南京市城市运行智能化监测调度综合平台（领导驾驶舱）提供系统运维服务，保证系统稳定安全运行；对系统程序进行定期优化，防止出现程序运行错误；定期进行数据备份，确保服务不间断，以持续发挥数字赋能城市治理的作用。

（一）巡检服务

进行定期预防性专业巡检，制定详细全面的巡检方案，执行严格规范的巡检流程，提供科学有效的巡检结论，并按照相应工作规范及时填写和发布巡检报告。巡检内容主要包括：相关系统界面功能模块运行情况检查、数据更新情况。

（二）应急支撑服务

提供接待、节假日等重要任务技术保障服务。在上述各种重要保障及值守任务期间，在任务开始前按照要求完成相关系统的全面检查，确保系统运行稳定可靠；同时提供任务期间现场技术保障和会控操作，配合甲方完成汇报演示等保障工作。

2、领导驾驶舱应用迭代运维服务。对领导驾驶舱大屏端、基于“我的南京”政务版的手机端提供应用迭代运维服务，包括但不限于城市体征、视频监控、假日专题、防汛专题等。通过各专题对城市较突出的、具有重大社会影响的事件、场景、指标实时运行情况进行监测，实现对城市运行中存在的风险状况及时预警。

3、系统集成接入服务。对接第三方，进行新专题接入展示、平台系统对接、系统单点登录与用户设置、系统菜单、平台数据库数据分析等，不断丰富完善系统接入规范。实现数据的共享和交流，保证数据的准确性和安全性的同时，更好地与其他系统进行对接和交互。

4、数据库维护服务。持续开展主题库和专题库的维护工作，保障领导驾驶舱相关专题应用的数据可用性、稳定性、持续性、可靠性，防止数据非法使用。

5、数据分析服务。根据城市管理者关注点和特定需求，围绕人口、舆情、车辆等数据，开展数据分析工作，形成分析报告。

6、配合开展系统运营数据监测。配合开展领导驾驶舱系统运营数据监测工作，对接数据洞察模块，协助完成数据洞察所需页面访问埋点对接，进行数据采集与分析、监测使用情况、跟踪变化，以实现洞察用户偏好。

服务十四：南京市房产交易及不动产登记互联网+政务服务平台运维服务

（1）运维服务

1、系统功能维护：针对一体化平台中的备案登记系统、存量房网签系统、存量房担保托管系统、购房证明系统、商品房网签系统、商品房资金监管系统、房产档案系统提供日常维护服务，保证整个平台的长期安全稳定运行；维护房产交易及不动产登记互联网服务平台与第三方系统的数据接口，满足系统数据交换与共享的需要。

2、软件安装部署：对测试环境测试通过后的软件功能升级包在正式环境进行部署以及调试，并制定升级不成功应急预案。

3、编写运维报告：根据每月系统的运行情况为采购人提供系统运行、数据库资源等数据情况报告，方便领导进行决策。

4、故障诊断：对于系统出现的异常，深入分析，进行故障定位，及时解决出现的问题。

5、系统故障响应：向采购人提供针对房产交易及不动产登记互联网服务平台提供“零时间”故障响应，以最快的速度排除故障，将故障损失降到最低。

6、信息安全管理及处置：针对一体化平台安全性进行风险分析和评估，并制定相应运维安全应急预案。同时，向采购人提供安全教育培训、安全故障处理、安全加固、漏洞扫描、反网络攻击、信息安全咨询等服务。

7、知识库维护：对系统使用过程中出现的共性问题，进行详细解答，并充实到知识库，方便各类系统使用人员查阅。

8、数据备份：数据备份主要包括软件系统备份,需要制定详细的系统备份计划，按制定的备份计划对应用系统进行完全备份或增量备份；

9、技术咨询服务：提供专业技术服务团队，结合行业解决方案，关注行业信息及技术动态，根据采购人需求为采购人提供本单位信息化建设解决方案及咨询服务。基于对已有的行业知识、领域知识和成功案例的积累和重用，以及深度挖掘、价值发现、规划设计、持续改进的方法论，为采购人提供增值咨询服务。

10、培训服务：供应商按照采购人要求对相关业务部门和开发商、银行、中介机构等关联企业提供培训服务。培训地点、培训方式、培训时间等由采购人决定。

（2）数据服务

根据采购人要求，为市房产局、市规划资源局、市税务局等业务部门的需求，提供以下数据服务：

1、为相关部门提供数据统计和数据分析服务。

2、根据原开发合同的功能清单，对功能清单内的功能模块等进行优化。

3、针对平台功能使用的便捷性、易用性进行升级调整。

（3）人员要求

现场常驻2人，远程支持至少3人。

服务十五：南京市电子证照管理系统运维服务

- 提供对接省电⼦证照库的服务，包括上报电⼦证照、解决省下发⼯单反馈的问题、保障省证照库接⼝在市区级部⻔使⽤的稳定性、配合完成电⼦证照从省证照库回流等。

- 提供市级证照共享接⼝，完成⼀体化数字资源服务系统关于证照的⼯单，保障市级证照共享接⼝的稳定性。

- 为对接系统提供服务，确保市电⼦证照系统作为证照共享的唯⼀出⼝，逐渐清除其他证照共享的路径，保障已对接系统证照调⽤的稳定性。

- 提供市级证照归集服务，完成部⻔证照归集⼯作，保障已对接系统证照归集的稳定性。

- 提供电⼦证照系统的⽬录、资源库、统计分析、制证能⼒、⽩名单管控、ip追踪等基础⽀撑能⼒的及时性、稳定性。

服务十六：统一支付平台运维服务

1、日常咨询和指导服务。对用户进行技术指导、基础业务指导和电话咨询分流服务。对于通过电话指导不能解决的故障，在征得用户方同意后，通过远程接入手段，登录到故障设备或者用户界面，进行故障诊断，查找故障出现的原因，指导用户方处理故障。

2、系统故障维护。软件平台遇到bug，需及时分析 bug 的严重程度，并根据不同严重程度，制定不同解决方案并恢复平台运行。

3、需求维护。统一支付平台系统服务的日常运行保障；房产一体化综合收费平台系统的日常运行保障；全市各房产交易登记大厅缴费业务的日常运行保障、POS机设备运行保障及远程支持；房产一体化综合缴费业务与税务、银行的日常对账；

4、软件升级服务。应定期对产品进行版本的升级，并对版本升级过程中产生的风险进行评估，并与用户方共同协商制定升级更新方案，以确保现有在用系统平稳顺利升级到新版本。

5、应急预案支持。应负责制定应急预案，在遇到各类紧急故障导致系统不能正常运行时能尽快根据预案和响应流程尽快解决问题，使系统和数据恢复正常，确保系统稳定运行。

6、定期系统巡检。现场或远程对系统进行测试及优化，及时发现系统存在的故障或潜在的问题，确保系统安全、稳定和高效地运行，并提供系统运行报告。

7、重大节日期间保障。应在服务期内针对重大节日、特殊事件提供相关支持和服务。

8、数据备份。数据备份主要包括软件系统备份和数据库备份，需要制定详细的系统和数据备份计划，按制定的备份计划对应用系统和数据进行完全备份或增量备份。

服务十七：可信帐户数据保险箱运维服务

1、日常咨询和指导服务。对用户进行技术指导、基础业务指导和电话咨询分流服务。对于通过电话指导不能解决的故障，在征得用户方同意后，通过远程接入手段，登录到故障设备或者用户界面，进行故障诊断，查找故障出现的原因，指导用户方处理故障。

2、系统故障维护。软件平台遇到bug，需及时分析 bug 的严重程度，并根据不同严重程度，制定不同解决方案并恢复平台运行。

3、需求维护。数据保险箱系统使用的内外网6台服务器、1个数据库帐户的日常运维保障；数据保险箱系统的安装部署配置运行维护

4、软件升级服务。应定期对产品进行版本的升级，并对版本升级过程中产生的风险进行评估，并与用户方共同协商制定升级更新方案，以确保现有在用系统平稳顺利升级到新版本。

5、应急预案支持。应负责制定应急预案，在遇到各类紧急故障导致系统不能正常运行时能尽快根据预案和响应流程尽快解决问题，使系统和数据恢复正常，确保系统稳定运行。

6、定期系统巡检。现场或远程对系统进行测试及优化，及时发现系统存在的故障或潜在的问题，确保系统安全、稳定和高效地运行，并提供系统运行报告。

7、重大节日期间保障。应在服务期内针对重大节日、特殊事件提供相关支持和服务。

8、数据备份。数据备份主要包括软件系统备份和数据库备份，需要制定详细的系统和数据备份计划，按制定的备份计划对应用系统和数据进行完全备份或增量备份。

9、根据工作需要随时增加驻场现场办公人数。

服务十八：法人一证通平台运维服务

1、日常咨询和指导服务。对用户进行技术指导、基础业务指导和电话咨询分流服务。对于通过电话指导不能解决的故障，在征得用户方同意后，通过远程接入手段，登录到故障设备或者用户界面，进行故障诊断，查找故障出现的原因，指导用户方处理故障。

2、系统故障维护。软件平台遇到bug，需及时分析 bug 的严重程度，并根据不同严重程度，制定不同解决方案并恢复平台运行。

3、需求维护。保障法人一证通平台所使用的两台签名验签服务器、一台时间戳服务器、八台服务器虚机所提供的服务运行正常，对服务器的内存、磁盘、帐户等数据进行巡检；配合相关部门对服务器及应用系统的定期安全扫描发现的问题及时修复

4、软件升级服务。应定期对产品进行版本的升级，并对版本升级过程中产生的风险进行评估，并与用户方共同协商制定升级更新方案，以确保现有在用系统平稳顺利升级到新版本。

5、应急预案支持。应负责制定应急预案，在遇到各类紧急故障导致系统不能正常运行时能尽快根据预案和响应流程尽快解决问题，使系统和数据恢复正常，确保系统稳定运行。

6、定期系统巡检。现场或远程对系统进行测试及优化，及时发现系统存在的故障或潜在的问题，确保系统安全、稳定和高效地运行，并提供系统运行报告。

7、重大节日期间保障。应在服务期内针对重大节日、特殊事件提供相关支持和服务。

8、数据备份。数据备份主要包括软件系统备份和数据库备份，需要制定详细的系统和数据备份计划，按制定的备份计划对应用系统和数据进行完全备份或增量备份。

服务十九：统一身份认证平台运维服务

1、日常咨询和指导服务。对用户进行技术指导、基础业务指导和电话咨询分流服务。对于通过电话指导不能解决的故障，在征得用户方同意后，通过远程接入手段，登录到故障设备或者用户界面，进行故障诊断，查找故障出现的原因，指导用户方处理故障。

2、系统故障维护。软件平台遇到bug，需及时分析 bug 的严重程度，并根据不同严重程度，制定不同解决方案并恢复平台运行。

3、需求维护。（1）统一身份认证平台移动端运维：包含SDK、H5、小程序三种方式。（2）统一用户后台管理系统运维：包含自然人用户管理、账号核查、自然人登录日志、法人用户管理、法人登录日志、统一账号统计分析、可信身份认证统计分析、应用接入管理、手机号申诉管理等模块。（3）统一登陆认证子系统运维：统一身份认证平台提供统一的用户登录认证服务，包含手机验证码登录、账号密码登录、刷脸登录等模块；（4）可信身份认证子系统运维：利用人脸识别、活体检测和比对的核心技术，以南京市人口库为主要比对源，建设多终端类型的人脸核身组件，为统一身份认证平台的实名核验以及其他业务系统提供认证服务。（5）安全审计子系统运维：包含访问控制、运行分析、异常监控、应用监控、系统日志等功能模块。运维费已包含每年新增不超过70万名用户的认证费用。

4、软件升级服务。应定期对产品进行版本的升级，并对版本升级过程中产生的风险进行评估，并与用户方共同协商制定升级更新方案，以确保现有在用系统平稳顺利升级到新版本。

5、应急预案支持。应负责制定应急预案，在遇到各类紧急故障导致系统不能正常运行时能尽快根据预案和响应流程尽快解决问题，使系统和数据恢复正常，确保系统稳定运行。

6、定期系统巡检。现场或远程对系统进行测试及优化，及时发现系统存在的故障或潜在的问题，确保系统安全、稳定和高效地运行，并提供系统运行报告。

7、重大节日期间保障。应在服务期内针对重大节日、特殊事件提供相关支持和服务。

8、数据备份。数据备份主要包括软件系统备份和数据库备份，需要制定详细的系统和数据备份计划，按制定的备份计划对应用系统和数据进行完全备份或增量备份。

服务二十：南京市一体化在线政务服务平台运维服务

一、运维服务需求

1、互联网政务服务门户运维需求

（1）江苏省政务服务网南京旗舰店运维

提供对旗舰店网站应用保障技术支持维护服务；提供网办事项表单电子化能力；提供特色服务栏目运维保障，提供服务应用上架和服务应用页面开发及上架。提供内容发布服务；提供我局内部应用服务上架、用户体系对接实施工作。

提供“好差评”服务栏目运维保障；提供便民服务栏目服务运维保障；提供效能评估栏目服务运维保障。

（2）“苏服办”app 南京站点运维

提供对现有“苏服办”app南京站点上架对各类应用保障技术支持服务，提供市本级部门应用上架、下架、维护等服务；根据省数据局关于app应用的相关要求，及时做好整改；

2、南京市一体化在线政务服务平台窗口平台运维需求

提供对窗口平台涉及相关工作人员账号和权限、排队叫号（信息发布）、窗口及事项等新增、修改和配置的技术支持服务；提供窗口平台收件、发件等现有功能维护服务；提供窗口平台与现有对接系统之间业务和数据交互巡检，保障业务系统正常运行。

3、南京市一体化在线政务服务平台工作平台运维需求

提供平台中现有软件故障调整单、需求调整单、数据调整工单的运维保障工作。提供工作平台中工单功能在出现各类异常时进行调整修复。设置专人专岗，为市、区、街、村四级政务人员提供系统使用、办件咨询等问题反馈、咨询服务，及时解答和工单处理。

4、南京市一体化在线政务服务平台协同办公系统运维需求

提供协同办公系统涉及相关工作人员账号、权限配置、修改工作的技术支持服务。提供协同办公系统涉及各类功能的工作流修改和变更。提供协同办公系统现有功能维护服务，能对系统功能出现的各类异常进行调整修复。

5、南京市一体化在线政务服务平台网上能力监测评估系统运维需求

提供网上能力监测评估系统涉及相关工作人员账号、权限配置、修改工作的技术支持服务；提供网上能力监测评估系统评估指标的维护；提供网上能力监测评估系统现有功能维护服务；提供网上能力监测评估系统与现有对接系统之间业务和数据交互巡检。

6、南京一体化在线政务服务平台绩效考核系统运维需求

提供绩效考核系统涉及相关工作人员账号、权限配置、修改工作的技术支持服务。提供绩效考核系统考核指标的维护；提供绩效考核系统现有功能维护服务；提供绩效考核系统与现有对接系统之间业务和数据交互巡检；提供“好差评”系统现有功能维护；提供“好差评”系统与现有对接系统之间业务和数据交互巡检，保障业务系统正常运行。

7、南京市智能化服务大厅软件系统运维

提供智能化服务大厅信息发布屏软件功能维护；提供智能化服务大厅等待屏软件功能维护；提供智能化服务大厅窗口屏软件功能维护；提供智能化服务大厅评价器软件功能维护。

8、南京市一体化在线政务服务平台统一业务支撑平台运维需求

提供统一业务支撑平台（表单中心、事项中心等）涉及相关工作人员账号、权限配置、修改工作的技术支撑服务；提供统一业务支撑平台现有功能维护服务，能对系统功能出现的各类异常进行调整修复；提供统一业务支撑平台与现有对接系统之间业务和数据交互巡检，保障业务系统正常运行。

9、南京市一体化在线政务服务平台系统对接和整合运维需求

提供一体化在线政务服务平台与省政务服务平台现有接口正常运行；提供一体化在线政务服务平台与市数据共享交换平台现有接口正常运行，并做好日常巡检工作；提供一体化在线政务服务平台与市级相关业务系统对接现有接口正常运行，并做好日常巡检工作。

提供一体化在线政务服务平台与新增市级业务系统对接；提供一体化在线政务服务平台与不少于2家物流系统对接；提供一体化在线政务服务平台与南京市电子证照系统对接。

10、南京市一体化政务服务数据中心运维需求

提供信息资产统计服务，对数据中心现有的信息资产情况进行管理、登记、状态分析，为用户提供系统准确的在运行状态。提供系统服务器运维服务，提供系统功能维护，保持和完善平台服务能力。持续对政务服务数据中心进行性能调优及安全巡查。

11、南京市一体化政务服务接口服务平台

提供系统功能维护；提供现有接口的运维服务；提供新增接口的开发和对接服务；提供对省、市共享平台所提供公共能力的接口封装服务。

12、南京市一体化政务服务数据共享交换运维需求

提供政务服务数据目录体系运维服务，健全政务服务数据目录体系，实现对目录体系的动态维护。提供现有数据归集任务的运维服务；提供数据共享交换任务的新增服务；提供数据开发工作。提供政务服务数据上报功能的维护。

13、南京市一体化政务服务数据对接运维需求

提供办件数据对接服务；提供“好差评 ”数据对接服务；提供“苏服码”应用体系对接服务；提供江苏政务服务网统一身份认证体系对接服务。

14、南京市一体化政务服务数据分析运维需求

提供政务服务数据分析统计；提供数据查询及统计服务；提供政务服务数据可视化运维服务；提供政务服务数据中心运行统计以及政务服务数据归集、使用情况统计分析等工作内容的支持服务；提供政务服务数据可视化运维服务。

二、平台巡检、维护、更新需求

平台日常巡检应包含基础运维、应用系统、数据库和中间件等进行日常巡检维护服务。具体包括1）基础运维巡检需求；2）应用系统巡检需求；3）数据库巡检需求；4）中间件巡检需求。

三、平台安全保障需求

具体包括：1）重保服务需求；2）应急保障需求；3）安全整改需求等。

四、日常培训及其他需求

具体包括：1）平台功能培训需求；2）政务服务工作统计需求；3）日常工作咨询解答需求；4）双公示系统对接开发；5）省基层高频事项一平台对接集成；6）公安个人信息变更一件事优化；7）企业破产信息查询一件事优化；8）定制化软件开发需求（提供满足省数据局“一网通办”工作要求，结合业务开展需求，提供总计不超过50工作人日原有功能软件开发优化工作）。联系人：邓老师；联系电话：18751897319。

服务二十一：南京市视频联网平台运维服务

1、制定巡检计划并做好巡检工作，包括监测系统运行状况、视频在离线等质量情况及上下级平台是否在线等内容，按日、周、月、季、半年及年度或任意需求时间段提供运维报告，并根据采购人需要提交各类数据的统计报表。

2、对系统实时告警、巡检异常信息，或上级平台、相关应用系统及人员的反馈异常进行及时处理，与各上下级平台建立良好的问题处理机制，保证问题第一时间进行处理，主动联系上下级平台对视频流异常、平台掉线等故障进行定位及排障，保障平台业务功能稳定可用。对每次故障及时提交故障报告。

3、供应商应根据系统实际运行情况，向采购人提供系统升级改造方案，如：优化网络带宽、增补转发服务等。并根据采购人提出的平台调优、新功能开发、页面改版、与新增业务系统的对接等按要求期限及时做好开发工作。

4、针对安全漏洞扫描报告，根据采购人要求期限内完成漏洞处理并给予解决报告。

5、实时做好采购人日常提出的视频筛选及推送工作，在重大节日、重大活动或采购人机动活动期间编制应急预案并对突发事件应急处理，并根据要求至现场进行保障。

6、做好南京市视频联网平台与各级视频平台的对接和更新，及增、删、更新视频点位。平台对接后进行视频点位的接收和推送，对接标准支持但不限于ONVIF、GB/T28281、各厂家私有协议等，共享方式支持但不限于HLS、GB/T28181及其他所需格式。

7、根据需要与第三方应用平台通过接口或其他方式对接，提供所需任何类型视频流。

8、做好南京市视频联网子平台的调研、安装部署、视频点位接入输出等工作，响应平台用户日常咨询，根据需要进行随时培训，包括安装和使用指导、日常问题解答等，通过电子邮件、电话、微信、现场进行技术支持。

服务二十二：南京市“互联网+监管”系统运维服务

1、基于系统做好在用监管事项的数据维护及更新工作，维护监管事项系统的稳定，保障与各部门业务系统对接接口的顺畅运行；

2、协助各部门进行监管事项实时下发接口对接；

3、协助各部门进行监管事项梳理，完善以及事项质量检测并修改问题事项；

4、进行应用巡检维护及配合事项梳理考核事宜；

5、保障风险预警系统正常稳定运行，做好风险预警系统线索接收、下发、反馈、转派等功能日常维护工作,对各部门对风险预警线索相关问题进行支持，做好答疑和协调工作；

6、保障综合分析系统正常稳定运行，做好综合分析系统的数据归集、云服务器巡检和应急处理等日常运维工作；

7、做好用户及机构数据的功能维护，包括用户和机构的新增、删除、修改、查询等工作,保障全市用户的登录及使用；

8、效能评估运维及统计工作；

9、根据各区各部门需要，定期统计各区各部门各项的指标进展情况；

10、保障信息报送正常稳定运行。

服务二十三：基于可信帐户和“我的南京”的法人“信用空间”服务平台运维服务

1、日常运维保障服务，保证系统稳定安全运行。

2、对系统程序进行定期优化，防止出现程序运行错误。

3、定期进行数据备份，确保服务不间断

服务二十四：南京市公共信用信息综合管理综合服务管理平台运维服务

1、日常系统巡检，包括日常巡检等功能可用性和服务有效性检查；及时发现并处理各软件系统运行中出现的问题；软件程序缺陷修改；现有功能的适应性改进（不涉及系统架构）；应用系统迁移和安全措施升级等。

2、数据资源维护，包括数据库资源巡检维护；数据备份与恢复；数据库性能调优；数据迁移等。

3、数据交换维护，包括数据交换日常巡检、故障处理、配置管理、部署迁移等维护。应用服务中间件的日常巡检及维护、故障处理、配置管理、部署迁移等维护。数据归集工作中，对于归集单位提出的信息报送问题及时在线解答和排查问题，保障数据归集工作的正常进行。

4、运维统计分析，包括在业务系统统计功能不足时，经授权，编写统计分析脚本程序，实现数据统计，使用统计、工作情况统计等，满足日常业务需要的各类数据统计与分析。

5、南京市省市一体化运维、专项治理和专用信用报告运维，包括开展南京市省市一体化数据归集运维服务、省市一体化南京市归集专题库数据对接运维服务、专项治理运维和专用信用报告业务开展支持运维服务。

服务二十五：南京政务热线智能服务公共能力平台运维服务

1、负责南京政务热线智能服务公共能力平台（包括平台支撑的智能问答页面）7*24小时维护服务，每月定期全面巡检，系统实时监控和告警，负责突发事件应急处理、重要时间节点维保等，保障平台业务功能稳定可用。

2、做好南京政务热线智能服务公共能力平台服务工作，响应平台用户日常咨询和需求，包括故障分析和排除、系统BUG修复及升级服务、问答知识库日常维护等，支持通过电子邮件、电话等远程方式，必要时提供现场支持。

3、根据需要对南京政务热线智能服务公共能力平台进行必要的优化调整。

服务二十六：开评标数字见证室改造项目运维服务

服务二十七：南京市“互联网+公共资源交易”云服务平台运维服务

1、运维范围：开评标数字见证室改造项目（二期）软件平台（不含硬件）及南京市公共资源交易大数据应用分析及可视化展示系统（不含硬件）提供日常的运维服务，包括按周进行巡检、系统补丁升级、性能优化、漏洞修复、故障排查及处理、界面功能微调（需要有市级以上明确的政策文件支撑）、系统潜在缺陷的发现及修复。

2、电话技术支持：针对系统问题、疑难、咨询提供7*24小时远程技术支持。

3、故障处理：供应商应在接到采购人故障报告后，按采购人要求的时限响应和处理。快速解决各种故障和问题，保证采购人的业务正常运行。

4、培训支持：供应商根据采购人的培训需求，进行系统培训及演示工作。

5、文档支持：提供详细文档支持，系统操作手册、巡检记录、运维报告、数据统计等。

服务二十八：“阳光四季”一体化智慧云平台（v2.0)运维服务

服务二十九：南京市远程不见面开标大厅运维服务

服务三十：南京市公共资源交易中心产权交易业务管理系统运维服务

1、运维范围：提供日常的运维服务，包括按周进行巡检、系统补丁升级、性能优化、漏洞修复、故障排查及处理、界面功能微调（需要有市级以上明确的政策文件支撑）、系统潜在缺陷的发现及修复。

2、电话技术支持：针对系统问题、疑难、咨询提供7*24小时远程技术支持。

3、故障处理：供应商应在接到采购人故障报告后，按采购人要求的时限响应和处理。快速解决各种故障和问题，保证甲方的业务正常运行。

4、培训支持：供应商根据采购人的培训需求，进行系统培训及演示工作。

5、文档支持：提供详细文档支持，系统操作手册、巡检记录、运维报告、数据统计等。

6、三个系统合计提供2名驻场人员服务，保障合同范围内工作。

服务三十一：南京市“阳光惠民”监管系统运维服务

1、日常工作。（1）系统使用日常问题解答与处理（qq群）；（2）提供系统指导培训服务；（3）根据需要更新惠民政策；（4）系统间数据对接；（5）基础数据更新及系统数据维护（即新一年资金线上线后2个月左右）外网网站、我的南京、微信，默认年都改为新一年度的数据；（6）协助进行数据统计分析；（7）预警确认下发；（8）配合完成等保测评；（9）节假日巡检值班等；（10）重大会议现场保障。

2、节假日值班。重大节日安全保障、节假日系统巡检值班。

3、运行维护。（1）日常运维工作内容：系统日常运维检测、修复等；数据备份、容灾、迁移等数据保障；上门及远程解决用户故障等服务。（2）日常安全运维服务：日常安全监控；日常信息系统监控服务；系统资产梳理及管理服务；数据安全服务；系统安全巡检；漏洞修复服务等。（3）应急管理：应急预案，建立符合该信息系统现状的科学有效的应急预案，并制定演练计划进行预案演练和验证，同时提供7*24小时的应急响应服务。应急响应，针对信息系统突发的故障，以最快的时间进行故障排查定位和应急处理。

4、数据运维。提供数据备份与恢复服务，包括：制定、优化备份和恢复还原方案及策略，各系统日常数据备份，各系统日常数据恢复还原，开展数据容灾备份演练等相关工作；

5、统计分析。协助甲方完成数据统计分析、数据比对校验等工作。

6、运行报告与台账管理。制定各类运维报告模板，按期提交运维报告。

7、配合等保测评。配合完成等保测评工作。

8、定开工作。预警调整，新数据接入对接等。

★（二）商务要求

1.报价要求

（1）报价应包含与本次采购项目有关的所有费用。包含但不限于人员、设备、安装、调试、验收、售后服务、伴随配套服务等所有含税费用。同时，还应包含支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

（2）供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低服务质量的理由。

（3）供应商报价除包含招标文件中列明的项目外还应包括保障服务正常运行应当具有的物资和服务，对服务正常运行应当具有的物资和服务理解不一致的以采购单位理解为准。

（4）本项目采用“统采分签”方式进行采购及合同签署，中标供应商需根据不同系统的归属与相关单位签署线下补充合同，分别为：

①服务一、服务二及服务三（共3项）的签约甲方为南京市数据局（南京市政务服务管理办公室）；

②服务二十六、服务二十七、服务二十八、服务二十九及服务三十（共5项）签约甲方为南京市公共资源交易中心；

③其余23项服务的签约甲方为南京市城市数字治理中心。

2.实施要求

（1）项目管理要求

1）中标供应商应提供详尽的项目管理办法，成立专门的项目管理组，由专人负责，确保项目按时按质进行，并保证实施质量、进度和安全。

2）针对部分系统使用了原厂标准化产品和算法等情况，在运维过程中若需要提供产品或算法的更新升级迭代、安全加固及漏洞修复等服务，中标供应商可根据实际需求情况自行向第三方采购配套服务（相关费用包含在本次报价中，采购人不再额外增加费用）并做好项目管理工作。

3）项目管理要求达到以下两个目标：

①进度目标，确保项目在预定的时间内完成；

②质量目标，项目达到投标要求，并按要求提交相关运维成果。

（2）质量要求

中标供应商提供的服务质量应当符合投标文件的响应内容及承诺。

（3）运维成果要求

①年度运维总结报告（分系统，在项目验收前提交）

②月报（分系统，按月提交）

③运维系统整合建议（项目验收前，统一输出一份报告提交市数据局）

（4）验收要求

项目交付应在合同规定时间内，将采购范围内所界定的工作完成，系统符合项目目标和相应的技术要求、业务需求，并能保持稳定、良好运行，采购人组织验收。

（5）权利保证

中标供应商应保证采购人在使用本项目服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，中标供应商应承担全部责任

（6）知识产权及保密要求

项目内涉及到新开发软件的知识产权归甲方所有。中标供应商就本项目开发的软件，在项目验收时须提交软件源代码、安装程序和操作文档。中标供应商如在项目实施过程中采用自有知识成果，中标供应商须提供开发接口和开发手册等技术文档，并提供相应的技术支持。对于甲方及网信办在系统建设及运维过程中提出的保密及安全等要求，中标供应商应严格遵守，做好相关工作。中标供应商（包括工作人员与派遣人员）应对履行本合同中获知的甲方的保密信息（包括但不限于财务信息、技术信息、人员信息、项目信息等）予以保密，未经甲方同意，不得向第三方披露相关信息。中标供应商人员违反保密义务时，由中标供应商承担责任，需支付甲方合同总价20%的违约金，违约金不足以弥补损失的，应继续赔偿。中标供应商为履行项目合同向甲方交付工作成果的所有权与知识产权均归属于甲方，未经甲方同意，中标供应商不得擅自处分（包括但不限于使用、许可他人使用、转让、出租、出借、买卖、对外披露等）该服务工作成果。

（7）其他要求

①如果发生因中标供应商安全措施不力造成的事故责任，或者其他工作失误，甲方有权解除合同，由此所产生的一切责任由中标供应商承担。

②如因中标供应商投入人员过少原因，造成无法在承诺工期内完成服务，甲方有权解除合同，由此所产生的一切责任由中标供应商承担。

（8）人员要求

中标供应商对本项目配备39人及以上的实施团队。

①项目总负责人（1名），具有至少5年或以上信息化项目管理工作经验，不得兼任其他岗位。

②项目技术负责人（1名），具有至少3年或以上信息化项目管理工作经验，不得兼任其他岗位。

③驻场运维：按照本项目方案需求规定提供驻场服务，按质按量按时提供日常巡检、疑难解答、故障定位、故障排除、功能调整等服务。

全部系统合计提供不少于20人驻场运维服务。针对涉及到2025年1月1日开始提供驻场运维服务的15个系统共13人，供应商须在签订合同时提供驻场人员名单及签订合同前一个月的社保证明，剩余16个系统应在各系统运维服务期开始前一个月提供驻场人员名单及社保证明。

中标供应商若需变更驻场运维人员，必须提前通知并经采购人书面同意，替换人员需满足招标要求并完成工作交接。

每个项目驻场人员数量要求如下：

| 序号 | 名称 | 驻场人员数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 政务云公共能力开放平台运维服务 | 0 |
| 2 | “我的南京”大学生版（南京大学生版）运维服务 | 1 |
| 3 | 北斗网格数据图基础平台运维服务 | 2 |
| 4 | 政务数据共享开放平台运维服务 | 1 |
| 5 | 可信数据管理平台运维服务 | 0 |
| 6 | 数据洞察服务平台运维服务 | 0 |
| 7 | 新一代政务云（功能拓展和数据开发平台）（南京市交通大数据平台及政务云功能扩展标段）运维服务 | 1 |
| 8 | 嵌入式监督管理系统运维服务 | 0 |
| 9 | 南京市城市运行“一网统管”综合调度系统——分析监测标段运维服务 | 1 |
| 10 | 南京市城市运行“一网统管”综合调度系统——指挥调度和集成标段运维服务 | 1 |
| 11 | 南京市委常务会议无纸化系统项目运维服务 | 0 |
| 12 | 南京市政府常务会议无纸化系统项目运维服务 | 0 |
| 13 | 南京市城市运行智能化监测调度综合平台（领导驾驶舱）运维服务 | 2 |
| 14 | 南京市房产交易及不动产登记互联网+政务服务平台运维服务 | 2 |
| 15 | 南京市电子证照管理系统运维服务 | 0 |
| 16 | 统一支付平台运维服务 | 0 |
| 17 | 可信账户数据保险箱运维服务 | 0 |
| 18 | 法人一证通平台运维服务 | 0 |
| 19 | 统一身份认证平台运维服务 | 0 |
| 20 | 南京市一体化在线政务服务平台运维服务 | 3 |
| 21 | 南京市视频联网平台运维服务 | 2 |
| 22 | 南京市“互联网+监管”系统运维服务 | 0 |
| 23 | 基于可信帐户和“我的南京”的法人“信用空间”服务平台运维服务 | 0 |
| 24 | 南京市公共信用信息综合管理综合服务管理平台运维服务 | 2 |
| 25 | 南京政务热线智能服务公共能力平台运维服务 | 0 |
| 26 | 开评标数字见证室改造项目运维服务 | 0 |
| 27 | 南京市“互联网+公共资源交易”云服务平台运维服务 |  |
| 28 | “阳光四季”一体化智慧云平台（v2.0）运维服务 | 2 |
| 29 | 南京市远程不见面开标大厅运维服务 |  |
| 30 | 南京市公共资源交易中心产权交易业务管理系统运维服务 |  |
| 31 | 南京市“阳光惠民”监管系统运维服务 | 0 |

3.付款条件

以第三章合同文本内容为准。

4.服务时间及地点

（1）服务时间：以“技术要求-各系统运维时限要求”为准。

（2）服务地点：采购人指定地点。

5.考核要求

项目考核方式：在运维期结束后一个月内根据统一的考核标准，对各签约主体的整体系统运维服务质量、驻场人员工作完成情况及服务满意度等开展考核，并根据考核结果进行项目罚金的计算，项目罚金在最后一期款项支付中扣除。具体运维服务考核表及罚金比例以最终签订的合同补充协议为准。

第五章  评标方法与评标标准

一、评标方法

1.采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按“三、评标标准中2.1-2.6项”得分由高到低顺序排列。在投标文件满足招标文件全部实质性要求的供应商中，按照评审得分由高到低选取3名中标候选人。

二、小微企业价格扣除

1.本项目服务全部由小微企业承接的，对报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审；监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受价格扣除。

3.上述价格扣除政策仅适用于“非专门面向中小企业采购项目”。

三、评标标准

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 | 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.价格 |  |  |  |  |
| 1.1 | 价格分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×价格分值（小数点保留两位） | 10 | 价格分 |
| 2.技术 |  |  |  |  |
| 2.1 | 需求分析 | 评委根据投标人提供关于南京市数据局信息系统2025年运维项目相关的需求理解(包括对于整体运维需求、运维重难点分析以及南京市一体化在线政务服务平台及南京市城市运行“一网统管”综合调度系统——指挥调度和集成标段等重要平台系统的运维需求)进行综合评分： - 需求理解透彻、运维重难点分析深刻、准确、全面的，得10分； - 需求理解比较透彻、重难点分析比较准确、充分的，得8分； - 需求理解及重难点分析有部分的认识和了解的，得5分； - 需求理解及重难点分析浅显，或未提供需求理解、重难点分析的，不得分。 | 10 | 主观分 |
| 2.2 | 运维服务保障方案及应急预案 | 评委根据投标人提供的南京市数据局信息系统2025年运维项目业务系统运维服务保障方案及应急预案（包括整体运维保障方案应急预案以及南京市一体化在线政务服务平台及南京市城市运行“一网统管”综合调度系统——指挥调度和集成标段等重要平台系统的运维服务保障方案应急预案）、售后服务方案和服务承诺情况，紧急问题解决的响应时间，服务承诺的可行性、完整性以及服务承诺落实的保障措施、针对不同项目（包括南京市一体化在线政务服务平台及南京市城市运行“一网统管”综合调度系统——指挥调度和集成标段等重要平台系统）、不同阶段的应急预案（包括但不限于台风、洪水、火灾等）等进行综合评分： - 运维服务保障方案及应急预案完整、紧急问题解决的响应迅速、服务承诺保障措施可行，能够完全满足或优于项目需求的，得10分； - 运维服务保障方案及应急预案有缺陷、紧急问题解决的响应迅速、服务承诺保障措施可行，较充分满足项目需求的，得8分； - 运维服务保障方案及应急预案有缺陷、紧急问题解决的响应迅速、服务承诺保障措施不实际，基本满足项目需求的，得5分； - 运维服务保障方案及应急预案有缺陷、紧急问题解决的响应不及时、服务承诺保障措施不实际，无法满足项目需求或者未提供方案的，不得分。 | 10 | 主观分 |
| 2.3 | 实施方案 | 评委根据投标人提供的实施方案（包括数据运维、软件运维、技术服务支撑等支撑运维服务工作）进行综合评分： - 实施方案科学、合理、针对性强，能够完全满足或优于项目需求的，得10 分； - 运维实施方案比较科学、合理、针对性较强，较充分满足项目需求的，得8分； - 实施方案基本科学、基本合理、具有一定的针对性，基本满足项目需求的，得5分； - 实施方案不合理、缺乏针对性，无法满足项目需求或者未提供方案的，不得分。 | 10 | 主观分 |
| 2.4 | 项目管理方案 | 评委根据投标人提供的项目管理方案（包括项目管理措施、项目组织设置及分工、运维管理类平台方案、安全及风险管理等）进行综合评分： - 项目管理方案内容完整、详细、表述清晰、科学合理、切实可行，完全满足或优于项目需求的，得10分； - 项目管理方案内容比较完整、详细、表述比较清晰、合理、可行，较充分满足项目需求的，得8分； - 项目管理方案内容基本完整、表述基本清晰、基本合理可行，基本满足项目需求的，得5分； - 项目管理方案内容不合理、有明显缺陷，无法满足项目需求或者未提供方案的，不得分。 | 10 | 主观分 |
| 2.5 | 项目培训方案 | 评委根据投标人提供的项目培训方案（包括培训计划、培训内容、培训方式及培训效果评估等）进行综合评分： - 项目培训方案内容完整、详细、表述清晰、科学合理、切实可行，完全满足或优于项目需求的，得10分； - 项目培训方案内容比较完整、详细、表述比较清晰、合理、可行，较充分满足项目需求的，得8分； - 项目培训方案内容基本完整、表述基本清晰、基本合理可行，基本满足项目需求的，得5分； - 项目培训方案内容不合理、有明显缺陷，无法满足项目需求或者未提供方案的，不得分。 | 10 | 主观分 |
| 2.6 | 对业务系统运维服务响应方案 | 评委根据投标人提供的业务系统运维服务响应方案（包括运维服务目标、运维服务响应机制、运维服务流程、运维服务质量管理等）进行综合评分： - 运维服务响应方案内容完整、详细、表述清晰、科学合理，完全满足或优于项目需求的，得10分； - 运维服务响应方案内容比较完整、详细、表述清晰、比较合理，较充分满足项目需求的，得8分； - 运维服务响应方案内容基本完整、详细、表述基本清晰、合理，基本满足项目需求的，得5分； - 运维服务响应方案内容不合理、有明显缺陷，无法满足项目需求或者未提供方案的，不得分。 | 10 | 主观分 |
| 3.业绩 |  |  |  |  |
| 3.1 | 项目案例 | 投标人自2019年1月1日（以合同签订时间为准）以来具有信息化建设项目或运维项目案例，每提供一个得2分，最高得6分，未提供不得分。 | 6 | 客观分 |
| 4.履约能力 |  |  |  |  |
| 4.1 | 本地化服务 | 投标人具有本地化服务能力的，得3分。（提供承诺书或其他有效证明材料，承诺书格式自拟） | 3 | 客观分 |
| 4.2 | 项目总负责人 | 投标人拟投入本项目的总负责人具有高级信息系统项目管理师证书，得2分，未提供不得分。 注：提供人员有效证书，未提供的不得分。 | 2 | 客观分 |
| 4.3 | 技术负责人 | 投标人拟投入本项目的项目技术负责人具有电子信息类高级工程师或以上职称证书，得2分，未提供不得分。 注：提供人员有效证书，未提供的不得分。 | 2 | 客观分 |
| 4.4 | 项目团队 | 投标人拟投入本项目的实施团队其他成员（不含项目经理及技术负责人）具有电子信息类工程师及以上职称、软件设计师、系统集成项目管理工程师、网络工程师、注册信息安全专业人员（CISP）、信息安全保障人员认证证书（CISAW）。每有一类证书得1.5分，最高得9分（注：一人多证不可兼得）。 注：提供上述人员有效证书，未提供的不得分。 | 9 | 客观分 |
| 4.5 | 软件著作权 | 投标人具有本项目相关的“数据治理”、“综合应用”、“指挥调度”“运行监测”内容的软件著作权登记证书，每提供一类得2分 ，最多得8分，未提供不得分。 （注：所提供软件功能名称与评分要求不同时，应提供符合上述要求的功能说明及关键信息，否则不予认可。） | 8 | 客观分 |
| 合计 |  |  | 100分 |  |

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖电子公章）

日      期 ：

投标文件目录

一、供应商信用承诺函

二、满足特定资格要求的证明文件（如有特定资格要求）

三、法人授权书

四、投标函

五、开标一览表

六、投标分项报价表

七、技术要求响应及偏离表

八、商务要求响应及偏离表

九、中小企业声明函（如有）

十、残疾人福利性单位声明函（如有）

一、供应商信用承诺函

- 供应商信用承诺函

南京市公共资源交易中心：

我公司                             （供应商名称）郑重承诺：

我公司符合下列要求：

(一)具有独立承担民事责任的能力；

(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(五)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

如果我公司中标，将在中标结果公示后七个工作日内向采购人提供下列材料核验：

（1）营业执照副本或事业单位法人登记证书；

（2）参加本次政府采购活动前一年的经审计的财务报告（包括“四表一注”，法人成立满一年的提供）或参加本次政府采购活动前一年内的银行资信证明（法人或其他组织提供）或其他证明材料；

（3）履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料；

（4）参加本次政府采购活动前一年内至少一个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料。

本公司对上述承诺内容的真实性、合法性、有效性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：（加盖电子公章）

日  期：

说明：执行南京市财政局《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》（宁财购通〔2021〕5号）要求。

二、满足特定资格要求的证明文件

本项目申请人的特定资格要求中要求提供的材料。

三、法人授权书

- 法人授权书

本授权书声明：            （投标人名称）授权                 （被授权人姓名）作为我方参加编号为                             项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书自______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

单位名称：（加盖电子公章）

单位地址：

日    期：

四、投标函

- 投标函

致：南京市公共资源交易中心

根据贵方编号为                             的项目招标文件，我方正式提交投标函，并宣布同意如下内容：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.我方为¨大型企业 ¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业（在对应¨内打“√”）

8.我方与本次投标有关信息

地  址：

邮  编：

电  话：

传  真：

开户行：

账  号：

投标人名称：（加盖电子公章）

日  期：

五、开标一览表

- 开标一览表

投标人名称：（加盖电子公章）

项目名称：

项目编号：                                   分包号：

投标总报价

小写（人民币：元）：

日  期：

六、投标分项报价表

- 投标分项报价表

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产品名称 | 品牌、规格或型号 | 交付期 | 数量 | 分项单位 | 分项单价 | 分项总价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括为完成整个项目所产生的所有费用，招标文件另有规定的除外。

2.《投标分项报价表》中“投标总报价”应当与《开标一览表》中“投标总报价”一致。

3.供应商所报产品须与“第四章-产品清单”中的产品一一对应，如有缺项、漏项或者超出报价上限的，视为无效投标。

4.行数不够，可自行添加。

七、技术要求响应及偏离表

技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.供应商须对招标文件技术要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容）做出明确响应，供应商未对实质性要求作出明确响应的，视为无效投标。

2.技术要求中的实质性要求或打“▲”要求，中标供应商签订合同时应按招标文件要求和投标文件响应内容向采购人提供相应证明材料核验（如：白皮书、彩页、手册、网站截图、具有CMA标识的检测报告等）。中标供应商未按招标文件要求和投标文件响应内容提供相应证明材料或者提供的证明材料不符合招标文件要求的，视为提供虚假材料谋取中标，采购人将取消其中标资格。

3.行数不够，可自行添加。

八、商务要求响应及偏离表

商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.供应商须对招标文件商务要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容）做出明确响应，供应商未对实质性要求作出明确响应的，视为无效投标。

2.行数不够，可自行添加。

九、中小企业声明函

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（分包号：XXX）的采购活动，服务全部由符合政策的中小企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.      （标的名称）属于      行业（招标文件中明确的所属行业）；承接企业为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。

2.      （标的名称）属于      行业（招标文件中明确的所属行业）；承接企业为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日    期：

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。2.在所属企业类型前的¨内打“√”。3.投标人如不提供此声明函，不得参加专门面向中小企业采购项目或者不得享受小微企业价格扣除政策。此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。4.服务采购项目中，服务的承接商应当为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商、工程的承建商作出要求。

十、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（分包号：XXX）的采购活动，服务全部由本单位提供。

本单位对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日    期：

备注：

1.投标人如不提供此声明函，价格将不作相应扣除。

2.中标人为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

供应商名称：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：                    联系电话：

二、质疑项目基本情况

项目名称：

项目编号：                               分包号：

采购人名称：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2：

……

四、质疑事项相关请求

请求：

签  字(签章)：                                 公  章：

日  期：

相关说明：

1.供应商提出质疑，应提交《质疑函》和必要的证明材料。

2.由授权代表负责质疑事宜的，《质疑函》附件中应提交由质疑供应商法定代表人签署的《授权委托书》。

3.质疑供应商针对项目的某一分包进行质疑的，《质疑函》中应明确分包号。

4.《质疑函》的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.《质疑函》的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，《质疑函》应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，《质疑函》应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者签章，并加盖公章。

7.质疑供应商为联合体的，则《质疑函》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。