公开招标文件

（服务类）

项目编号：JSZC-320100-JTJT-G2024-0008 项目名称：2025年宁马高速日常综合养护项目

采 购 人：南京市公路事业发展中心

采购代理：南京捷通建设工程咨询有限公司

二〇二四年十二月

目   录

第一章 招标公告

第二章 供应商须知

第三章 评标办法和标准

第四章 采购需求

第五章 合同条款

第六章 投标文件格式

第一章 招标公告

项目概况

2025年宁马高速日常综合养护项目JSZC-320100-JTJT-G2024-0008招标项目的潜在供应商应在江苏政府采购网“苏采云”系统获取采购文件，并于2025-01-10 14:30（北京时间）前提交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320100-JTJT-G2024-0008

项目名称：2025年宁马高速日常综合养护项目

预算金额：人民币1210万元

最高限价：采购人设定采购（总价）控制价为人民币1210万元，其中：采购（基价类）控制价为人民币862万元，采购（单价类）控制价为人民币348万元。供应商填报的总价或基价类报价或单价类报价超过相应的采购控制价的为无效报价，作无效投标处理。

采购需求：

（一）项目概况

宁马高速G4211南京段，主线桩号范围为K0+000-K26+115，路段全长约26.16km，匝道长约13.12km。

（二）工作内容

宁马高速G4211南京段范围内的路基、路面、桥涵、绿化、交通工程以及沿线设施等的巡查（含夜间）、清理、保洁、日常维修（小修保养）、桥涵经常性检查及相关工作，防汛防台、扫雪防冻、应急处置和各类活动的保障工作等，事故和恶劣天气等特别情况的应急配合及临时人工与机械台班等，其中绿化养护为公路用地范围内路肩、路基边坡的绿化所开展的打草及一枝黄花清理等养护服务，具体详见养护清单。

其中，桥涵经常性检查具体内容包括但不限于：对桥面设施、桥梁上部结构、下部结构及附属构造物、涵洞等的表观状况进行周期性检查，并根据检查结果出具检查报告和养护维修建议方案，同时完善桥梁及涵洞卡片并填写桥梁及涵洞经常性检查表，并同步更新相应养护系统，为桥涵养护、维修提供决策的可靠数据（每月检查1次，根据采购人要求可增加检查次数）。

合同履行期限：自合同签订之日起1年。

缺陷责任期：保养类无缺陷责任期，小修单价类维修缺陷责任期1年。

本项目（是/否）接受联合体投标：否。

二、申请人的资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明）；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2023年经审计的财务报告或2023年财务报表，或响应文件提交截止时间前一年内银行出具的资信证明，成立不满一年无需提供）；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（供应商根据履行采购项目合同需要，提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料）；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前一年内至少一个月缴纳增值税，或营业税，或企业所得税的凭据，以及缴纳社会保险登记证，或者缴纳社会保险的凭据（专用收据，或社会保险缴纳清单）等，依法享受缓缴、免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关证明材料）；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。本条所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，其中较大数额罚款指200万元以上的罚款。供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动）；

6.法律、行政法规规定的其他条件（提供具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料）。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：中小企业政策等（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业），本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

（三）本项目的特定资格要求：

1.采购人根据采购项目的特殊要求规定供应商的特定条件：无。

2.提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》。

3.拒绝下述供应商参加本次采购活动：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（3）拒绝列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商参与本项目的政府采购活动。采购人或代理机构通过“信用中国”“中国政府采购网”等渠道查询供应商的信用记录。

三、获取招标文件

1. 时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

2．地点：江苏政府采购网“苏采云”系统

3. 方式：供应商登录“江苏政府采购网”，在网站首页点击“苏采云”→使用CA锁登录系统（新用户需进行“平台用户注册”）→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载文件并进行操作。

4. 售价：0.00元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2025-01-10 14:30（北京时间）

地点：江苏政府采购网“苏采云”系统网上开标大厅

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1．现场勘察及标前答疑

采购人将不统一组织供应商现场考察及标前答疑会，供应商认为需要可自行进行现场考察，采购人将予以必要的协助，费用由供应商自理。

- 政府采购信用承诺

根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》（宁财购通〔2021〕5号）规定，参加南京地区政府采购活动的供应商，应以书面形式向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。供应商应尽早做好承诺工作，点击“南京公共采购信息网”首页 （https://njgc.jfh.com/）“南京市政府采购供应商诚信档案”系统链接打开系统页面（http://180.101.238.212:8280/hodeframe2018_cxda/index.action;jsessionid=769BA9C8E1729422E7173B991C8EC1E5）登录（未注册的供应商应先点击‘供应商注册点这里’并按要求完成注册），然后在“信用记录”模块页面点击“信用记录打印”下载本单位《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，由法人代表签字并盖单位公章，随投标文件一并递交。

在政府采购资格审查环节，供应商只需提供书面《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，即可替代以下证明材料：

（1）符合国家相关规定的财务状况报告；

（2）依法缴纳税收的证明材料；

（3）依法缴纳社会保障资金的证明材料；

（4）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；

（6）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。

供应商在中标（成交）后，应按采购文件要求，将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人核验。经核验无误后，由采购人发出中标（成交）通知书。

供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺：

- 供应商被列入严重失信主体名单；

- 被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

- 其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。

- 本次采购采用“政府采购管理交易系统（苏采云）”，供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。供应商按《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称“操作手册”）进行注册，进行驱动、客户端下载，制作上传电子响应文件。《操作手册》下载地址：http://www.ccgpjiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html（“苏采云”南京地区客服热线025-83633744、025-83633743）。

- 请潜在供应商按照采购公告中的开标时间安排及时登录“苏采云”系统参与不见面开标，并在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。如潜在供应商未按上述要求操作，由此所产生的风险由供应商自行承担。

- 供应商诚信档案注册登记管理

（1）凡参加政府采购活动的供应商，应当事先登陆“信用南京”（www.njcredit.gov.cn）或“南京公共采购信息网”（https://njgc.jfh.com/）“政府采购供应商诚信档案”栏目进行注册登记。由于特殊原因未及时注册的供应商可先行获取采购文件，但必须在提交投标（响应）文件截止日2天前办理登记注册手续。

（2）供应商申请网上注册应当按以下程序进行：

①登陆“信用南京”（www.njcredit.gov.cn）或“南京公共采购信息网”（https://njgc.jfh.com/）网站，点击“南京政府采购供应商诚信档案管理系统”图标，在弹出的用户登录界面，点击“新用户注册”；

②在“新用户注册”界面，供应商自行设置用户名、登录密码，如实填写《南京市政府采购供应商诚信档案注册登记表》，并进行信用承诺确认后，提交注册申请；

③系统审核后，供应商即可登录系统进行相关功能操作。

- 本项目采购公告在江苏政府采购网、南京公共采购信息网发布。有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注在“江苏政府采购网”发布的更正公告。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：南京市公路事业发展中心

地址：南京市玄武区孝陵卫双拜巷169号

联系人：徐亚东

联系方式：025-84322750

2.采购代理机构信息

名 称：南京捷通建设工程咨询有限公司

地　址：南京市玄武区红山南路小红山客运站司乘大楼10楼

联系人：洪珊

联系方式：025-58581757

3.项目联系方式

项目联系人：洪珊

电　话：025-58581757

第二章 投标人须知

一、总则

1．适用法律

1.1 《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律法规、规章和规定等。

2．定义

2.1 “采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2 “供应商（投标人）”是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.3 “货物、工程和服务”指本招标文件中所述产品及相关货物、工程和服务。

2.4“用户或使用单位”是指工程建设单位或使用货物、接受服务的单位。

3．政策功能

3.1 政府采购促进中小企业发展政策，小企业（含小型、微型企业）提供的货物、工程和服务在评审时将获得优势，参加投标的小企业（含小型、微型企业）应当提供《中小企业声明函》，“中小企业划型标准”详见《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》（国统字〔2017〕213号），中小企业享受政府采购支持政策的要求详见《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的相关规定。

（1）对于专门面向中小企业或小型、微型企业的项目，只面向中小企业或小型、微型企业采购。对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业给予10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

（3）规定依据本办法规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包或转包给大中型企业，中型企业不得将合同分包或转包给大型企业。

（4）本项目对应的中小企业划分标准所属行业为：技术服务业。

3.2 政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策。

（1）监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

（2）监狱和戒毒企业提供的货物、工程和服务在评审时将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

（3）本项目对监狱和戒毒企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.3政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的货物、工程和服务在评审时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

本项目对残疾人福利性单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.4 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理

（1）拟采购产品属于节能产品品目清单规定必须强制采购的，实行强制采购。

（2）拟采购产品属于节能产品、环境标志产品品目清单规定优先采购的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，实行优先采购。

（3）参加政府采购活动的节能产品、环境标志产品投标人应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书电子件。

（4）对国家认定的节能产品和环保产品分别给予报价的5%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.5 强制采购信息安全产品。参加政府采购活动的产品投标人应当选择经国家认证的信息安全产品，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书电子件。

3.6进口产品政策

（1）除招标公告载明接受进口产品参加外，不允许进口产品参加。进口产品认定依照《财政部关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）的规定。

（2）允许进口产品参加的，满足需求的国内产品可以参加。

（3）允许进口产品参加的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品。

3.7 未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

二、招标文件

4．招标文件组成

4.1 招标文件组成：招标公告；投标人须知；供应商应当提交的资格和资信证明文件；为落实政府采购政策，采购标的需满足的要求，以及供应商须提供的证明材料；投标文件编制要求、投标报价要求；招标项目的技术规格、数量、服务标准、验收等要求，包括附件、图纸等；拟签订的合同文本；货物、服务提供的时间、地点、方式；采购资金的支付方式、时间、条件；评标方式、评标标准和投标无效情形；投标有效期；投标截止时间、开标时间及地点；采购代理机构费用的收取标准和方式；供应商信用信息查询渠道及截止时间、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则等；省级以上财政部门规定的其他事项。

4.2 招标的最小单位是包。招标服务数量及技术要求中未分包的，供应商对要求提供的服务不得部分投标；招标服务数量及技术要求中已经分包的，可以以包为单位投标。

4.3 采购代理机构如果要求供应商按照招标文件规定提交备选投标方案的，供应商可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。

4.4 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。如果投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件所有条款都做出实质性响应，其风险应由投标人承担。根据有关条款规定，没有实质性响应招标文件要求的投标将被拒绝。

5．招标文件的澄清、修改或补充

5.1 采购人或采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

5.2 采购单位根据采购项目的具体情况，视情组织潜在投标供应商现场考察或者召开标前答疑会。如果组织潜在投标供应商现场考察或者召开标前答疑会的，将在招标文件或招标公告中确定时间和地点。但不得单独或者分别组织只有一个投标人参加的现场考察。

5.3采购代理机构在招标文件要求提交投标文件截止时间三日前，有权决定延长投标截止时间和开标时间，并在原采购信息发布媒体上发布变更公告。

5.4 招标文件的修改、补充或澄清，将在原信息发布媒体上即时予以发布，相关投标人应当在投标截止前定期登陆和浏览该网站，如果潜在投标人因自身的原因未能及时获取招标文件的修改、补充或澄清的信息，投标人将承担被拒绝投标或被视为非实质性响应招标文件的风险。

三、投标文件的编制

6．投标文件的语言、计量单位、货币和编制

6.1 供应商提交的商务文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及供应商与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

6.2 供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

6.3 供应商应用人民币报价。

6.4 投标文件应将招标文件中要求提供的资格证明文件、技术资料等证明材料的原件扫描件放置在电子投标文件中。

7．联合体投标

本项目不接受联合体投标。

8．投标费用

8.1 供应商应承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论采购结果如何，采购代理和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

9．投标文件组成

9.1 供应商应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应。

9.2 投标文件应由《资格证明文件》《商务技术文件》两部分构成。投标文件的部分格式要求，见第六章《投标文件格式》。如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

10．投标文件资格证明文件

资格证明文件是证明供应商有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求，包括但不限于下列文件：

（1）*第一章招标公告中《中华人民共和国政府采购法》规定的资格条件证明文件；

（2）*第一章招标公告中落实政府采购政策需满足的资格要求；

（3）*《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》；

（4）*投标人资格承诺声明函。

11．投标文件商务技术部分

商务技术部分是证明供应商提供的货物、工程和服务是合格的、并符合招标文件要求的证明文件，以及对工作内容的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。

11.1 若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

11.2 提供的货物、工程和服务如与招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。

11.3 投标文件应按照招标文件要求提供商务技术资料、文件和有关证明，包括但不限于：

（1）*投标函；

（2）*法定代表人授权委托书；

（3）*开标一览表；

（4）评标标准相应的商务技术资料：

a．供应商业绩情况表；

b．拟投入人员基本情况表；

c．拟投入项目负责人业绩情况表；

d．拟投入技术负责人业绩情况表；

e．养护工作方案；

f．供应商认为需要提供的其他商务技术资料。

（5）*偏离情况表；

（6）*质量、安全、信用承诺书；

（7）*中小企业声明函。

具体内容见投标文件格式。

12．投标报价

12.1 价格部分是对投标报价构成的说明，每一项合同仅接受一个价格。

12.2 报价应包含完成本项目发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

12.3 供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

12.4 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作无效投标处理。

12.5保险

（1）本项目第三方责任险由中标人以中标人与采购人联名投保。保险费率由中标人调查确定，投保的范围和条件应符合招标文件及国家有关规定，保险费由中标人承担并支付，此费用包含在报价中，不单独计量与支付。

（2）根据〈江苏省人力资源社会保障厅 江苏省财政厅 江苏省税务局关于印发《江苏省工伤保险费率管理办法（修订版）》的通知〉（苏人社规〔2023〕2号）的规定，本项目工伤保险费由中标人向市社会保险经办机构按照中标价的2.5‰一次性足额缴纳。“工伤保险费”暂按招标控制价的2.5‰计入报价中，投标人不得对该比例进行调整。

（3）本项目中标人应按相关规定按采购人与中标人联名投保公共责任险，其保险费用列入养护清单中，结算时中标人应提供合法票据，最终结算价不超过清单中此项的报价。

中标人必须按国家有关规定办理各种保险，一旦发生保险范围内的事件，损失由中标人自行承担。

12.6 本项目招标代理服务费以中标价为基数，按照《江苏省招标代理服务收费的指导意见》（苏招协[2022]002号文）规定收费标准的80%执行。该费用含在报价中，不单独计列。中标人在领取中标通知书前需一次性将该费用支付给招标代理机构。

对公支付：南京捷通建设工程咨询有限公司

开 户 行：中信银行南京分行

账 号：7321010182600090599

转账附言：（项目编号）代理服务费

13．投标文件的其他部分

13.1 其他部分由供应商根据编制投标文件需要提供的其他相关文件组成。

14．投标保证金（本项目无需缴纳投标保证金）

15．投标有效期

15.1 自开标之日起90日历天内投标有效，投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。投标有效期内投标人撤销投标文件的，采购人或者采购代理机构可以不退还投标保证金。

15.2 在特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购代理机构可要求投标人同意延长投标有效期，这种要求与答复均以书面形式提交。

四、投标文件的递交

16.电子投标文件的递交

16.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并递交（上传）电子投标文件。

16.2 投标人递交（上传）电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

16.3 投标人应充分考虑计算机硬件、软件及网络环境等风险因素，如因投标人自身原因造成电子投标文件递交（上传）不成功的，按照本招标文件规定做无效投标处理。

17．在招标文件规定的投标截止时间后递交（上传）的任何投标文件将被拒收。

18.下列情形，将作为无效投标处理：

（1）投标人未按照招标文件要求递交（上传）电子投标文件的。

（2）投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

19．投标文件的修改和撤回

19.1 投标文件的撤回

19.1.1 投标人可在投标截止时间前撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

19.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

19.2 投标文件的修改

19.2.1 投标人可在投标截止时间前对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

19.2.2 投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

19.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

20.投标文件盖章

20.1 供应商应按照招标文件要求，对需要加盖公章的资格证明文件和有关资料加盖公章后编入电子投标文件中。

20.2 供应商应在投标文件指定位置加盖单位公章。

四、开标、评标与确定中标供应商

21．开标

21.1 招标人将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按时参加开标活动，并在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2“苏采云”系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及的投标文件解密、开标结果确认等工作，应当按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有异议，应当按照《操作手册》规定提出，未在“苏采云”系统《开标记录表》宣布后5分钟内提出的，视同认可开标结果。

21.5 投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

21.6 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录“苏采云”系统查阅、答复相关信息。

21.7投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的，除采购任务取消情形外，采购代理报经监管部门批准后，可变更为竞争性谈判或者单一来源方式采购。具体按照财政部令第87号和财政部令第74号规定执行。

22．评标

22.1 评标组织

22.1.1 评标工作由采购代理负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标供应商；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

22.1.2 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，独立开展评审工作。

22.2 评标程序

22.2.1 投标文件的资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中资格证明等进行审查，以确定供应商是否具备投标资格。投标文件有下列情况之一的，在资格性审查时按照无效投标处理：

（1）不具备招标文件中规定资格要求的；

（2）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

（3）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（4）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（5）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（6）不同供应商的投标文件相互混装；

（7）不同供应商的负责人为同一人或者存在控股、管理关系的；

（8）投标文件材料所述情况和所附相关资料不实的；

（9）评审时若发现参与投标的供应商以他人的名义参加投标、串通、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式参加投标的；

（10）不符合法律法规和招标文件规定的其他实质性要求的；

（11）资格审查同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）对供应商是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，以确定供应商是否具备投标资格。

22.2.2 投标文件的符合性检查。评标委员会对通过资格性检查的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。实质性要求是指本招标文件中用带星号（“*”）、“必须”或“应（应当）”等其他文字说明的商务和技术要求。有一项不符合下列评审标准的，作无效投标处理。

（1）投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨；

（2）投标文件上法定代表人或其授权代理人的签章、供应商的单位签章齐全，符合招标文件规定；

（3）若投标文件非供应商法定代表人签署，投标文件中提供了法定代表人的授权委托书，且授权委托书中的签章符合要求；

（4）投标文件载明的项目完成期限未超过招标文件规定期限；

（5）在投标函上填写了投标报价，报价不高于采购人公布的最高限价，且报价唯一；

（6）投标文件没有对采购人的权利提出削弱性或限制性要求，没有对供应商的责任和义务提出实质性修改；

（7）投标文件未附有采购人不能接受的条件。

22.2.3 有下列情形之一的，招标终止。

（1）所有供应商的投标文件被评标委员会认定为无效的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）因重大变故，采购任务取消的。

22.2.4 在评标期间，出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家情形的，比照21.7款执行。

22.2.5投标文件的澄清

（1）评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人（单位负责人）或其授权的代表人签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都提出澄清、说明或者补正要求。

（2）需要投标人进行澄清、说明或者补正的，评委会将通过“苏采云”系统向投标人发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在“苏采云”系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明或者补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方法见《操作手册》。

（3）接到评委会澄清、说明或者补正要求的投标人如未按要求响应，其风险由投标人自行承担。

（4）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作无效投标处理。

22.2.6样品及演示（本项目无需提供样品及演示）

22.2.7 比较与评价。按照招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

22.3评标方法和标准

22.3.1 采用综合评分法。即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以综合得分从高到低顺序选择中标候选供应商的评标方法。

23．确定中标供应商

23.1 综合比较与评价后按照综合得分高低顺序对供应商进行排列。当综合得分相同时，按投标报价由低到高顺序排列；若综合得分相同且投标报价也相同的，选择投标文件满足招标文件全部实质性要求，且商务技术部分得分高的排名在前；若商务技术得分仍相同，由评标委员会从其拟派的人员、养护工作方案、业绩等方面，通过集体讨论确定其排名先后。

23.2 中标供应商确定后，将在南京公共采购信息网和江苏政府采购网发布中标公告，同时向中标供应商发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，登录“苏采云”系统及时领取（下载）中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务，因未及时下载造成的不利后果由中标人自行承担。

23.3 中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。

23.4 中标人应在中标后七个工作日内，向采购人和代理公司各提供一正一副与电子投标文件一致的纸质打印胶装投标文件，封面、骑缝需加盖公章。

24．评标报告

24.1 评标委员会根据全体评标成员确认的原始评标记录和评标结果编制评标报告。

25．评标过程的保密性

25.1 采购代理机构将采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。

25.2 任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。

25.3 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料等，均不向供应商及与评标无关的其他人员透露。

五、履约保证金

无

六、签订合同

27．签订合同

27.1 中标供应商应在收到中标通知书后按照招标文件和中标供应商投标文件的约定内容（如本招标文件、中标供应商的投标书及澄清文件等，均为合同签订的依据）与采购人签订政府采购合同，所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。

27.2 采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

27.3 中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以视情与排位在中标供应商之后第一位的中标候选供应商签订政府采购合同，以此类推。

27.4 采购人在授予合同时有权在招标文件规定的幅度内对“采购需求”中规定的货物、工程和服务予以适当增加或减少（±10%以内）。但不得对投标文件中确定的报价、折扣、其他条款和条件作出任何实质性改变。

27.5本项目接受合同分包。

27.6 本采购项目严禁中标供应商将任何政府采购合同义务转包。本项目所称转包，是指中标供应商将政府采购合同义务转让给第三人，并退出现有政府采购合同当事人双方的权利义务关系，受让人（即第三人）实质成为政府采购合同的另一方当事人的行为。中标供应商转包的，视同拒绝履行政府采购合同义务，将依法追究法律责任。

27.7 采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的工程、货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十，该补充合同应当在原政府采购合同履行过程中，不得在原政府采购合同履行结束后，且采购工程、货物和服务的名称、价格、履约方式、验收标准等必须与原政府采购合同一致。

七、询问、质疑、投诉和诚实信用

28．质疑

28.1 供应商对招标活动事项有疑问的，可以向采购代理机构提出询问，采购代理机构将依法作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

28.2 供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件送达采购代理机构。

28.3 质疑文件应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，采购代理机构不予受理：

（1）质疑项目名称、项目编号、包号（如有）、招标公告发布时间、开标时间；

（2）具体的质疑事项及法律依据（具体条款）；

（3）质疑相关证明文件或证明材料；

（4）质疑供应商名称、地址、联系方式（包括手机、传真号码）；

（5）法定代表人签署本人姓名或印盖本人姓名章并加盖单位公章，或法定代表人授权委托代理人加盖单位公章，并由参加采购项目的授权委托代理人签署本人姓名或印盖本人姓名章等。

28.4质疑供应商是指直接参加本项目采购活动的供应商；对采购文件提出质疑的，应自收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起计算；对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；对中标结果提出质疑的，自中标结果公告期限届满之日起计算。

28.5 采购代理机构在收到供应商的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面或在网站公告形式通知质疑供应商和其他有关供应商，答复的内容不涉及商业秘密。采购代理机构遵循“谁过错谁负担”的原则，有过错的一方承担调查论证费用。

29．投诉

29.1 质疑供应商对采购代理机构的答复不满意，或采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购项目同级财政部门投诉。

30．诚实信用

30.1 供应商之间不得相互串通投标报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。

30.2 供应商不得向采购代理机构工作人员、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。经查实供应商有此行为的，将在政府采购网站公告，政府采购管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照《政府采购法》有关规定处理。

30.3 供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，采购代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

30.4 供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标处理。

30.5 供应商在结果公告发布后7个工作日内，应按采购文件要求，将由信用承诺书替代的证明材料提交采购人核验。经核验无误后，由采购人发出中标通知书。

30.6 供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标”的违法行为。经调查核实后，按照《政府采购法》第七十七条规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监管部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

31．需补充的内容

招标文件中的关于投标保证金的条款本项目不适用。

第三章 评标方法和评标标准

采用综合评分法。综合评分法是指在满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以综合得分最高的供应商作为中标供应商的评标方法。

评标委员会仅对通过资格审查、符合性审查的各投标文件进行详细评审并打分，其中商务技术部分90分，报价部分10分。

需评委打分的评分项得分为评标委员会所有评委的评分之和的算术平均值；所有得分的计算结果均保留两位小数。

| 序号 | 评分项目 |  |  | 评分办法 | 满分分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商业绩 （10分） |  |  | ①根据供应商“自2019年12月1日（含）以来，承接过高速公路日常养护或小修保养项目”的业绩情况进行评分，每提供一个上述业绩得3分，本项最多得6分。（提供中标（成交）通知书、合同的原件扫描件；时间以合同签订时间为准） ②根据供应商“自2019年12月1日（含）以来，承接过一级及以下公路日常养护或小修保养项目”的业绩情况进行评分，每提供一个上述业绩得2分，本项最多得4分。（提供中标（成交）通知书、合同的原件扫描件；时间以合同签订时间为准） | 10 |
| 2 | 项目组成员 （23分） |  | 项目负责人 （6分） | ①项目负责人资格（2分） 拟投入本项目的项目负责人同时具有中级或以上技术职称、二级或以上注册建造师（公路工程专业）、《公路水运工程施工企业主要负责人和安全生产管理人员安全生产考核合格证书》（B证）的，得2分，缺一项不得分；本项最多得2分。（提供相关证书的原件扫描件） | 2 |
|  |  |  |  | ②项目负责人业绩（4分） 根据“拟投入本项目的项目负责人自2019年12月1日（含）以来，担任过一级及以上公路日常养护或小修保养项目的项目负责人（项目经理）”业绩情况进行评分，每提供一个上述业绩得2分，本项最多得4分。（提供中标（成交）通知书、合同等业绩证明材料的原件扫描件；时间以合同签订时间为准） | 4 |
|  |  |  | 技术负责人 （4分） | ①技术负责人资格（2分） 拟投入本项目的技术负责人具有中级技术职称的，得1分；具有高级技术职称的，得2分；本项最多得2分。（提供职称证书的原件扫描件；同一人员证书按高分计取，不重复计分） | 2 |
|  |  |  |  | ②技术负责人业绩（2分） 拟投入本项目的技术负责人“自2019年12月1日（含）以来，担任过一级及以上公路日常养护或小修保养项目的项目负责人（项目经理或项目副经理）或技术负责人（项目总工）”的，得2分，本项最多得2分。（提供中标（成交）通知书、合同等业绩证明材料的原件扫描件；时间以合同签订时间为准） | 2 |
|  |  |  | 其他人员 （13分） | ①桥梁工程师（3分） 桥梁工程师1名，具有交通工程或建设工程类相关专业高级技术职称，并提供参加省级或以上桥梁工程师培训承诺的，得3分；本项最多得3分。（提供职称证书、承诺书的原件扫描件） ②现场安全管理人员（2分） 现场安全管理人员1名，具有《公路水运工程施工企业主要负责人和安全生产管理人员安全生产考核合格证书》（C证）的，得2分；本项最多得2分。（提供证书的原件扫描件） ③现场养护作业人员（8分） 拟派现场养护作业人员中每具有一个高级公路养护工证书得2分，每具有一个中级公路养护工证书得1分，本项最多得8分。（提供证书的原件扫描件；同一人员证书按高分计取，不重复计分） | 13 |
| 3 | 设备配置（13分） |  |  | ①清扫车：投标人每提供1台作业速度低于60km/h的清扫车得1分；每提供一台作业速度高于（含）60km/h的清扫车得2分；本项最多得4分。 ②洒水车：投标人每提供1台洒水车（带护栏清洗设备）得1分；本项最多得4分。 ③防撞车：投标人每提供1台防撞车得0.75分；本项最多得1.5分。 ④养护工程车：投标人每提供1台养护工程车得0.5分；本项最多得1.5分。 ⑤养护巡查车：投标人每提供1台养护巡查车得0.5分；本项最多得1分。 ⑥设备：投标人提供1台绿化修剪自动化设备得0.5分；提供1台锥桶自动收放设备得0.5分；本项最多得1分。 （需提供车辆购买发票或租赁合同、及车辆年检有效期内的行驶证的原件扫描件；清扫车需另提供能证明清扫作业速度的相关证明材料的原件扫描件） | 13 |
| 4 | 养护工作方案 （44分） |  |  | ①工作布置及规划 从供应商编制的总体工作布置及规划、各分项养护工序计划及维修工序计划安排的完整性、科学性和合理性等方面进行评分。 内容框架完整，大纲科学、针对性强，得8分； 内容框架较完整，大纲有但针对性不强，得5分； 内容框架不太完整、有缺项，得3分； 内容框架中主要内容欠缺，得1分。 无此项内容的得0分。 | 8 |
|  |  |  |  | ②日常养护、维修及应急方案与技术措施 从供应商编制的日常养护、维修及应急方案与技术措施的合理性、可行性、先进性等方面进行评分。 日常养护、维修及应急方案与技术措施合理可行、先进的，得10分； 日常养护、维修及应急方案与技术措施较合理可行、较先进的，得7分； 日常养护、维修及应急方案与技术措施合理性、可行性、先进性一般的，得4分； 日常养护、维修及应急方案与技术措施不合理、不可行，得1分； 无此项内容的得0分。 | 10 |
|  |  |  |  | ③桥涵经常性检查工作方案 从供应商对本项目桥涵经常性检查工作方案的合理性、针对性、可操作性等方面进行评分。 桥涵经常性检查工作方案科学合理、针对性强、可操作性强的，得5分； 桥涵经常性检查工作方案较合理、针对性较强、可操作性较强的，得3分； 桥涵经常性检查工作方案基本合理、针对性一般、可操作性一般的，得2分； 桥涵经常性检查工作方案不太合理、没有针对性、可操作性不强的，得1分； 无此项内容的得0分。 | 5 |
|  |  |  |  | ④重难点分析及对策措施 从供应商对本项目养护工作的重点、难点分析及其对策措施等方面进行评分。 针对本项目的特点、关键问题认识到位、清晰，并提出明确的针对性的对策与方案建议，得8分； 对本项目的特点、关键问题认识全面，提出的对策与方案建议针对性较强，得5分； 本项目的特点、关键问题认识不全面，提出的对策与方案建议有缺项，得3分； 本项目的特点、关键问题认识不准确，提出的对策与方案建议没有针对性，不合理，得1分； 无此项内容的得0分。 | 8 |
|  |  |  |  | ⑤应急保障、安全保障、质量保障措施 从供应商制定的本项目养护工作的应急保障措施、安全保障措施、质量保障措施全面性、是否具有针对性等方面评分。 应急保障、安全保障、质量保障措施全面、针对性强，得8分； 应急保障、安全保障、质量保障措施符合本项目要求，但针对性不强、不太全面，得5分； 应急保障、安全保障、质量保障措施基本符合项目要求，有缺项，得3分； 应急保障、安全保障、质量保障措施不适合本项目，得1分； 无此项内容的得0分。 | 8 |
|  |  |  |  | ⑥后续服务承诺 从供应商对本项目养护维修响应时间及保证措施等内容的后续服务承诺的全面性、合理性、可行性等方面进行评分。 养护维修响应时间及保证措施等后续服务承诺全面、合理可行的，得5分； 养护维修响应时间及保证措施等后续服务承诺较全面、较合理可行的，得3分； 养护维修响应时间及保证措施等后续服务承诺不太合理可行、不太全面的，得2分； 养护维修响应时间及保证措施等后续服务承诺不全面、不合理、不可行的，得1分； 无此项内容的得0分。 | 5 |
| 6 | 报价评审 （10分） |  |  | ①投标人报价超过最高限价的，作无效投标处理； ②价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求（通过资格审查和符合性审查）且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=10×（评标基准价／投标报价）（小数点保留两位）。 | 10 |
|  |  | 最终综合得分 |  | 以上得分之和 |  |
|  |  | 评分说明： |  |  |  |
|  |  | 1．对国家认定的节能产品和环保产品分别给予报价的5%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 2．对小、微型企业；监狱、戒毒企业；残疾人福利性单位的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 参加投标的企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定提供《中小企业声明函》（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）或由省级以上监狱管理局戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件或《残疾人福利性单位声明函》，如未按要求填写和提供有效证明或相关内容表述不清的，不得享受价格扣除。监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 3．所有证明材料均以有效证明文件的原件扫描件为依据。 （1）本项目拟投入的项目负责人、技术负责人、桥梁工程师、现场安全管理人员、现场养护作业人员均不可兼任。 （2）企业业绩和项目负责人业绩可以兼得。 （3）提供的合同、中标（成交）通知书等相关证明材料均不能反映出相关数据、内容的，视为未提供。 4．推荐原则 评标委员会按照招标文件所确定的评分方法计算出供应商的综合得分，按综合得分从高到低进行排序，推荐排名第一的供应商为中标候选人，排名第二、第三的依次为后备的中标候选人。当出现2份或2份以上投标文件综合得分相同时，按以下方法确定排名： ①取投标报价低的投标人排名在前； ②投标报价仍相同，取养护工作方案得分较高者排名在前； ③若养护工作方案得分仍相同，由评标委员会从其拟派的人员、业绩等方面，通过集体讨论确定其排名先后。 |  |  |  |

第四章 采购需求*

一、采购需求：

1.项目概况

宁马高速G4211南京段，主线桩号范围为K0+000-K26+115，路段全长约26.16km，匝道长约13.12km。

2.工作内容

宁马高速G4211南京段范围内的路基、路面、桥涵、绿化、交通工程以及沿线设施等的巡查（含夜间）、清理、保洁、日常维修（小修保养）、桥涵经常性检查及相关工作，防汛防台、扫雪防冻、应急处置和各类活动的保障工作等，事故和恶劣天气等特别情况的应急配合及临时人工与机械台班等，其中绿化养护为公路用地范围内路肩、路基边坡的绿化所开展的打草及一枝黄花清理等养护服务，具体详见养护清单。

其中，桥涵经常性检查具体内容包括但不限于：对桥面设施、桥梁上部结构、下部结构及附属构造物、涵洞等的表观状况进行周期性检查，并根据检查结果出具检查报告和养护维修建议方案，同时完善桥梁及涵洞卡片并填写桥梁及涵洞经常性检查表，并同步更新相应养护系统，为桥涵养护、维修提供决策的可靠数据（每月检查1次，根据采购人要求可增加检查次数）。

3.合同履行期限：自合同签订之日起1年。

缺陷责任期：保养类无缺陷责任期，小修单价类维修缺陷责任期1年。

二、养护清单（另附）

投标人应按照采购人提供的养护固化清单电子文件填写养护清单，只需输入单价，就会自动形成合价、汇总价。

- 技术规范

《公路沥青路面养护技术规范》(JTG 5142-2019)

《公路养护工程质量检验评定标准》（JTG 5220—2020）

《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》（JTG E20-2011）

《公路工程集料试验规程》（JTG 3432-2024）

《公路养护技术标准》（JTG 5110—2023）

《公路桥涵养护技术规范》（JTG5120-2021）

《公路养护安全作业规程》（JTG H30-2015）

《高速公路日常养护巡查及经常性检查作业规程》

《江苏省高速公路养护状况和运营服务监督管理工作方案》

《宁马高速日常养护考核办法》

注：以上所列规范，只是涉及本项目所需要的部分规范，如果上面没有列出的规范与标准，各投标人仍需按规定执行。所有已被废止或停止使用的，各投标人 应以现行规范为准。在项目实施过程中和合同执行期间，如果国家或省市有关部门颁布了新的技术标准或规范，则承包人应采用新的标准或规范。

第五章  合 同 条 款

合同条款

一、名词解释

除另有说明外，下列名词的含义如下：

1、“采购人”是指投资建设的单位。本项目采购人是南京市公路事业发展中心。采购人代表：由采购人委托，负责合同段养护管理工作的代表。

2、承包人是指接到采购人中标通知，并与采购人签订了承包协议书的承包单位。

3、项目负责人是指由承包人委派、全面负责其承包养护项目按合同规定开展养护工作的经济和技术的代理人。承包人应将对项目负责人的委任以书面形式通知采购人。

4、项目是指列入本合同必须完成的全部日常综合养护工作（包括临时养护工作以及符合程序而签署变更通知和额外养护工作）。

5、养护设备

是指承包人为实施完成本合同养护工作以及临时养护工作、临时设施和维护工作所必需的全部机械、器具等。

6、合同价款

是指按本合同条款中的有关规定，经双方确认认可、据实结算的总金额。

7、技术规范

是指合同文件中的技术规范。该规范是根据有关规范摘录合编的，是对本合同养护工作的技术要求。

8、合同

是采购人和承包人法定代表人或其授权代表之间正式签订的相互明确权利和义务关系的协议。

9、“年”“月”和“日”都应按公历计算。“天”：是指日历天。

10、“元”是指人民币元，是本合同中的货币单位。

11、暂列金额

暂列金额是在已完标价表中标明列入合同价的一项款额，作为项目不可预 见的预备费用，分别按基价类与单价类清单小计的8%计列。

二、项目概况

1、工程名称：2025年宁马高速日常综合养护项目

2、工程地点：南京市

3、项目概况：宁马高速G4211南京段，主线桩号范围为K0+000-K26+115，路段全长约26.16km，匝道长约13.12km。

工作内容：宁马高速G4211南京段范围内的路基、路面、桥涵、绿化、交通工程以及沿线设施等的巡查（含夜间）、清理、保洁、日常维修（小修保养）、桥涵经常性检查及相关工作，防汛防台、扫雪防冻、应急处置和各类活动的保障工作等，事故和恶劣天气等特别情况的应急配合及临时人工与机械台班等，其中绿化养护为公路用地范围内路肩、路基边坡的绿化所开展的打草及一枝黄花清理等养护服务，具体详见养护清单。

其中，桥涵经常性检查具体内容包括但不限于：对桥面设施、桥梁上部结构、下部结构及附属构造物、涵洞等的表观状况进行周期性检查，并根据检查结果出具检查报告和养护维修建议方案，同时完善桥梁及涵洞卡片并填写桥梁及涵洞经常性检查表，并同步更新相应养护系统，为桥涵养护、维修提供决策的可靠数据（每月检查1次，根据采购人要求可增加检查次数）。

合同履行期限：自合同签订之日起1年。

缺陷责任期：保养类无缺陷责任期，小修单价类维修缺陷责任期1年。

三、双方的权利与义务

1、采购人主要义务

（1）提供与本项目相关的设计文件及相关资料。

（2）制定本合同项目的管理制度、技术要求等。

（3）检查和监督承包人的项目管理、质量、进度以及安全生产和环境保护工作。

（4）审查承包人上报且经审核的计量支付申请，按时支付合同款。

（5）依据相关养护行业标准组织养护过程检查及验收。

（6）双方约定采购人应做的其他工作。

2、承包人主要义务

（1）按照招标文件的技术规范以及采购人或其代表的要求，建立健全自身 的规章制度，完成本项目合同范围内的养护管理工作，向采购人或其代表提供  养护计划及相应的进度统计报表和报告等资料。

（2）承包人不得随意拖延维修时间（不可抗力的因素除外），承包人应在24小时内完成一般病害的养护修复任务，严重影响交通安全的病害应及时处理，对严重病害以及技术有特殊性要求的项目应采取必要的措施。若承包人未能响应，采购人将按合同条款的规定进行处理。

（3）承包人需办理项目所需有关证件和批件，并协调交警、路政及地方等关系，为此所发生的相关费用不单独计量与支付，包含在合同价款中。

（4）养护期间服从采购人或其代表的现场管理、监督、检查和验收，采取切实可行的措施，确保按期完成采购人委托的养护任务，并保证达到采购人要求的质量等级。

（5）加强养护巡查，做好巡查记录，及时进行维护，对巡查发现的重大问题及时通报采购人，并采取相应有关措施。

（6）承包人须按照《高速公路日常养护巡查及经常性检查作业规程》、《公路桥涵养护技术规范》（JTG 5120-2021）规定的周期和检查内容进行检查。情况特殊应及时提供专题报告，报告的具体格式、内容、份数等必须符合采购人的要求。承包人必须按照合同规定履行桥涵经常性检查工作并提交相关资料。承包人向采购人提交的资料包括检查资料及其电子文档并归档整理，同时填写桥梁及涵洞经常性检查记录表，建立桥梁及涵洞卡片，此部分费用已含在报价中，采购人不另行支付。

（7）承包人应有完备的原材料及养护自检资料，报验资料和计量资料及时报采购人或其代表审核。工作结束后按采购人要求提交相关的养护资料及相应的电子文档一份，并配合采购人进行工程验收。

（8）项目实施期间，承包人必须严格执行国家、地方政府有关安全管理方面的法律法规及规章制度，同时严格执行采购人制订的本项目安全生产管理方面的规章制度、安全检查程序及安全管理要求，以及采购人有关安全工作的指示，采取必要的安全防护措施并对作业人员进行安全生产教育和管理；健全组织制度，指定主要领导负责安全工作，确保作业人员和车辆、设备的安全。

承包人上路作业应按规定办理相关手续，并服从公安、路政部门的管理， 按相关要求摆放标志标牌等，作业人员须穿着统一的安全标志服在作业封闭区内作业，严禁随意穿越车道；在作业封闭区内的车辆和设备应按要求设置安全标志，并开启黄色警示灯和双跳灯；运输车辆进出作业封闭区应遵守现场管理人员指挥，严禁私自开启中央分隔带开口调头；白天滞留在公路上的养护车辆及设备应整齐地停放，不得侵占行车道，并按规定设置相应的警示和隔离标志。

承包人在项目实施过程中发生的任何交通、生产事故造成财产损失或人员伤亡，以及与其他第三方发生的任何纠纷或事故，采购人概不承担任何责任和费用。

（9）遵守《江苏省公路条例》的有关规定，服从公安、路政部门的管理，自觉保护养护公路路产；遵守地方政府和有关部门对场地交通和噪音等管理规定，否则将承担由此造成的有关部门的处罚。

承包人负责项目现场的环境保护工作，保证现场环境符合有关规定，加强对作业人员的环境保护意识教育。废料应按采购人指定的堆放点集中堆放，任何作业及生活垃圾必须妥善处理，不得抛洒在道路用地界内，在作业过程中应加强设备和材料的管理，不得抛、洒、滴、漏污染路面，否则将承担相关部门的经济处罚。

（10）承包人要认真贯彻落实《劳动法》等现行国家及省市相关法律法规有关禁止拖欠民工工资的要求，完善民工工资支付的实施办法，承包人应对劳务分包单位工资支付进行监督，督促其依法支付民工工资，督促其将工资直接发放给民工本人，严禁发放给“包工头”。承包人应采取必要措施保证不拖欠民工工资。

承包人必须按照省、市现行相关规定，缴纳民工工资保证金。签订合同时，承包人应出具缴纳保证金的证明。

（11）承包人应按照投标承诺和合同约定派驻现场技术、管理人员，并确保项目管理机构主要成员常驻项目现场，原则上不得调整；确需调整的，需经采购人同意。采购人应在进场前严格核对进场作业队伍，承包人擅自改变项目负责人及主要管理人员的，一律不得进场。

（12）日常养护过程中不能封闭交通（特殊情况下的应急处置除外），由此引发的安全、临时标牌制作和设置，作业人员、设备、材料等的调配运输等问题，承包人自行考虑，由此产生的费用包含在合同总价中，不单独计量。

（13）承包人应配备足够数量的养护、保洁人员及设备，未经采购人代表批准不得随意更换或减少主要养护管理人员和机械，承包人针对本项目配备的人员须统一安全标志服装，养护车辆须统一标识。

本项目必须配备项目负责人、技术负责人、桥梁工程师、现场安全管理人员及其他养护人员。

其他养护人员要求：身体健康、年龄在18—60周岁之间。按照主线每3公里安排1人的标准配备18人，匝道互通辅道10人，总数不低于28人。

养护设备：宁马高速位置敏感，社会关注度高，拟需求清扫车不少于4台（超车道清扫作业时须采用配备防撞垫的清扫车或者其他保证安全的防护措施）、洒水车（带护栏清洗设备）不少于4台、养护工程车不少于3台、防撞车不少于2台、养护巡查车不少于2台、绿化修剪自动化设备不少于1台、锥桶自动收放设备不少于1台，其他小型工器具应足额配置。（清扫车及养护巡查车须配备智能辅助管理系统）

为此发生的相关费用均包含在所报的单价或总价中，采购人不再另行计列与支付。

（14）本项目所需供电、电讯、供水等由承包人自行调查解决，临时供电设施、电讯设施、供水、排污设施的设置必须满足《公路工程施工安全技术规范》的要求，所发生的一切费用含在合同价中，采购人不另行计量与支付。

（15）对于标段中与既有道路有交叉、干扰的地段，应保证作业和交通的安全。因此发生的一切费用不单独计量和支付，包含在合同价内。如因承包人采取的措施不力，造成本项目拖延或费用增加，均由承包人自行负责。

（16）本项目采购人不提供弃土（石）场及环卫绿化垃圾的堆放场地，由承包人自行解决，并符合南京市政府令第301号《南京市渣土运输管理办法》及其他相关部门的现行规定，由此发生的相关费用在报价时予以充分考虑，并计入工程量清单各细目单价或总额价中。并应保证采购人免于承担因上述场地的使用所引起的补偿费、诉讼费、损害赔偿、处罚费用及其它开支。

（17）养护期间，承包人应对原有道路及结构物的安全、交通标志、标牌、各类地下预埋管线、绿化的保护等采取相应的措施以及正常营运等采取相应的措施，承包人应将其采取上述措施而可能发生的全部费用计入报价中，采购人将不另行计量与支付，项目实施期间，承包人不得以任何理由对此提出索赔。由于自身原因而对其它合同项目造成污染、损坏、损失等，均应立即免费修复或足额赔偿。

承包人必须加强对地下管线等相关隐蔽设施的保护，承包人必须事先查明 情况，办理相关交底手续后，方可实施对隐蔽设施可能产生影响的相关项目，否则造成的后果，除了由承包人自行承担一切责任外，采购人还将严肃追究承包人的违约责任。

（18）承包人应在采购人的指示下，为本项目其他工程提供必要的便利条 件。承包人因此发生的一切费用均应含在报价中，采购人不再另行计列。

（19）本项目应按照 《中华人民共和国大气污染防治法》和《江苏省大气污染防治条例》等南京市污染防治相关现行文件的规定执行，扬尘污染防治实施方案中应当包含临时道路及“三场”的硬化、裸露土方及易扬尘物料的覆盖、洒水、清扫、保洁等降尘控尘措施的内容，由此产生的相关费用含在报价中，采购人不再另行计列和支付。

（20）根据本项目的特点，同时充分考虑自然因素及其他因素的不利影响，在项目实施过程中，采购人可能会要求承包人加快进度以确保项目能按时完成，对此承包人应无条件服从。承包人应充分考虑因此所需的赶工费、措施费等相关费用，所需费用均应含入所报的单价或总额价内，采购人不再另行支付。

（21）合同期内，如有新增养护路线，承包人应按最终路线进行养护。

（22）双方约定承包人应做的其他工作。

四、转让和分包

1、承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成日常养护工作，确保服务质量和安全，并在缺陷责任期内承担相应的维修责任。

本项目严禁转包、违法分包，一经发现，视其情节严重程度严肃处理，直至清退出场、解除合同。

2、转包、分包违约责任。承包人不得将本项目进行转包或违法分包。经核查，发现承包人存在法律法规规定的转包、违法分包情形的，采购人应书面告知承包人。承包人应在接到书面告知后7日内，向采购人提供相关证明材料。

承包人未能在规定时间内举证或其证明材料不足以排除承包人存在转包、违法分包行为的，视同承包人存在违约责任，承包人应向采购人支付不低于合同金额2%的违约金（采购人可根据项目具体规模适当调整违约金比例），并视情况制止违法分包行为。承包人存在转包、违法分包行为，被行政监管部门查处并依法作出行政处罚的，不影响合同违约责任履行，承包人仍须按合同约定向发包人支付违约金。承包人将项目转包或违法分包的，采购人有权终止合同。

- 承包人对于分包单位的选择必须报采购人审核同意。

4、采购人对承包人与分包人之间的法律与经济纠纷不承担任何责任或义务。

5、承包人不得低于成本价将本项目进行分包。出现以下三类情形时，承包人在提交分包合同审查的同时向采购人进行合理解释与书面说明，并提供相关证明和经承包人与分包人双方签字并盖章的书面承诺，否则视为低于成本价分包：

（1）以明显低于合理的市场最低价格水平进行分包的；

（2）以低于本项目中其他合同段同类项目最低单价进行分包的；

（3）承包人提取的分包管理费明显高于该分包项目市场利润水平的。

承包人低于成本价分包的，其分包合同不予审查通过和备案，由采购人督促改正。

五、履约保证金

无

六、书面通知

凡根据合同规定，由采购人、承包人发出的或送达的任何通知、指示、建议、意见、决定及申请等均应是书面的，并应作出相应解释，任何这类书面通知都不应被无故扣发或贻误。

七、临时工程和临时设施

为确保应急保障工作及时有效落实，采购人提供应急保障点部分区域供承包人使用，相关日常维护费用（包括但不限于水费、电费、物业费，场地费、设施维修维护费等）由承包人承担，并综合考虑到报价中。

承包人应按照“安全第一、预防为主”和“谁使用，谁负责”的要求使用采购人提供的房屋、场地，应严格按照相关规定和要求，做好安全工作，具体如下：

1、承包人是房屋使用的消防安全责任人，应按国家有关规定配置必要的消防器材，负责使用场所的消防安全工作；

2、使用期内，承包人应负责保护房屋的整体构造，不得私自拆除和改建房屋，不能私自改变房屋构造，不得改变合同约定的房屋使用性质和用途；

3、承包人应做好防火、防盗、用电、用气的安全工作，严禁私拉、乱接电线；

4、承包人应保持房屋及周围环境的整洁，严禁在房屋内使用和存放不符合安全标准的易燃、易爆、剧毒、放射性等危险物品；

5、承包人不得将房屋部分或全部转租、转让和转借他人；

6、承包人负责相关设施的维修维护；

7、承包人不得利用房屋从事任何非法活动。

在使用期内，如发生以上行为，造成人身事故、生老病死或伤亡、人员安全事故或财产损失的，由承包人承担全部责任。

除另有规定外，为完成本项目所需的临时工作及临时设施，均应由承包人按照本项目的实际情况自行负责设计、备料和建设，采购人不另行支付。

八、项目实施和管理

1、承包人的养护机械和车辆应服从当地有关部门的管理，并按照有关要求 安全行驶，服从检验和各种相应费用的缴纳等。承包人缴纳的各项规费，运输超  大、超重引起的附加费用均由承包人负担。

2、承包人应对所使用的由采购人提供的或借用、占用、利用当地的所有出入现场的临时道路和桥梁进行养护和维修，直到项目交工，并恢复原貌，其费用包含在报价中，不另行计量与支付。并应保证采购人免于承担因上述临时道路的使用所引起的补偿费、诉讼费、损害赔偿、指控费及其它开支。

九、服务进度控制

1、承包人应按本合同规定的服务期，合理安排好养护进度计划，并及时向采购人递交各养护项目的月度进度表。

2、为保证服务质量，并按时实现养护、维修进度的要求，采购人或有权审核并评议承包人提交的计划。这些审核和评议，不能免除承包人根据合同规定所担负的任何责任和义务。

3、单价类项目必须在采购人规定的期限完成养护维修，经初步验收达到合 同规定的质量标准后，进入承包人的缺陷责任期。如果承包人的某个小修保养  工作质量达不到采购人要求，采购人有权委托其他单位完成，对此发生的所有  费用由承包人承担。

十、养护质量及验收标准和依据

1、养护工作必须全面达到以下标准：

养护总体目标：满足《公路养护技术标准》、《公路桥涵养护规范》、《公路沥青路面养护技术规范》、《公路养护安全作业规程》、《高速公路日常养护巡查及经常性检查作业规程》、《江苏省高速公路养护状况和运营服务监督管理工作方案》等现行技术规范和行业标准、管理办法规定的各项技术要求。

2、以采购人代表以书面形式批准的变更通知或指导意见、国家颁发的技术或验收规范和质量检验标准及有关规定、合同要求为依据。

3、考核内容与方式：详见合同附件《宁马高速日常养护考核办法》。

十一、工程数量

本项目具体工程数量见工程量清单。除另有规定外，本合同以按采购人及承包人两方签认的已完成的工程数量并达到合同规定的质量标准的数量作为最终支付结算的工程数量。

十二、合同金额、形式及结算方式

1、合同金额、形式

（1）单价类项目采用固定单价承包、按实结算的方式，最终合同价格按采购人与承包人两方签认完成的工程数量及本合同清单单价确定。在合同实施期间，单价类项目的综合单价不予调整。承包人对采购人的决定必须无条件接受，否则，采购人有权终止合同。在合同实施期间，如发生单价类清单以外的小修项目，应重新申报单价并由采购人核定，核价原则为：在《公路工程预算定额》JTG/T3832-2018 测算预算单价（材料价格按投标当月材料指导价）的基础上， 按照承包人中标单价类项目总价与单价类最高投标限价的下浮率，同比例调整。

（2）基价类项目采用“总量包干、总价承包、缺陷扣减、定期考核”的方式，按季度并结合考核情况等比例计量。具体考评办法详见附件。

（3）采购人在签订合同协议书前有权对投标报价中出现的不平衡报价（单 价类项目综合单价）要求中标人进行澄清、调整，但不变更总报价，如中标人拒绝调整，则视为拒绝中标，但投标保证金不予退还。

2、合同结算方式：

（1）本项目按月计量工程量，每季度按计量款支付。未付款项均不考虑利息。

（2）采购人在项目实施的全过程中将对承包人进行履约考核，并对承包人进行具体的管理和考核记录。最终支付以南京市公路事业发展中心江南公路二站的考核结果为依据。

注：采购人可根据市财政资金指标下达情况和支付业务结束时间相应调整支付时间。

（3）经费拨付承包人应按照采购人要求开具发票，否则采购人有权拒绝付 款且不承担任何违约责任。

（4）由于资金构成涉及上级多部门，因上级部门拨付时间问题引起的逾期 付款，采购人不承担违约金及相关利息。

十三、不合格的材料和工艺

承包人在本项目中不得使用不符合设计（包括技术规范）要求或不合格的材料和不能保证服务（工程）质量的工艺。采购人一旦发现上述情况，并出具通知，承包人应按照采购人的指令立即更换、更改，对由此造成的损失应由承包人自行负责。

十四、防护

1、合同实施过程中，为了保证本项目的安全实施，承包人应对各项养护和维修工作采取必要的防护和安全措施，并承担所需的费用。

2、承包人应采取一切合理的措施，以保护现场及其附近环境，并避免由其作业引起的污染、噪声或其他后果对公众造成人身或财物方面的伤害或妨碍。

3、在服务期内，承包人应合理地保持现场不出现不必要的障碍物，存放处置好承包人的任何设备和多余的材料并从现场清除运走任何废料、垃圾。

十五、安全生产

1、养护期间承包人必须严格执行国家、地方政府有关安全管理方面的法律法规及规章制度，同时严格执行采购人制订的本项目安全生产管理方面的规章制度、安全检查程序及安全管理要求，以及采购人有关安全工作的指示。

根据“〈关于印发《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的通知〉（财资〔2022〕136号）”的规定，本项目安全生产费分别为基价类清单小计的2%与单价类清单小计的2%。承包人在报价时不得对该比例进行调整。如承包人须在此基础上增加安全生产费用以满足项目需要，则承包人应在本项目工程量清单其它相关细目的单价或总额价中予以考虑，采购人不再另行支付。安全生产费用在合同执行过程中不随工程量的变化和设计变更而调整。安全生产费应专款专用，按采购人制定的安全生产管理办法进行计量支付。

承包人应制定详细的安全生产实施方案，并按江苏省交通运输厅（苏交建〔2012〕55号）《江苏省公路工程安全生产工程量清单编制说明》以及采购人制定的安全生产管理办法的规定对其报价时所报的安全生产费进行详细的安全生产工程量清单报价编制。安全生产费应专款专用，在合同实施过程中，采购人将按江苏省交通运输厅《江苏省公路工程安全生产工程量清单编制说明》的规定对安全生产费进行计量支付。安全生产费用由承包单位上报，最终经审计确认后支付，总额不超过本项目基价类、单价类各自最高投标限价的2%。

如果承包人的安全措施达不到要求，采购人有权委托其他单位完成，对此发生的所有费用从承包人的安全生产费中支付。安全生产费用应当用于安全防护用具及设施的购买、维护和更新，安全生产措施的落实，安全生产条件的改善，不得挪作他用。

2、在养护过程中，承包人应高度重视安全生产，严格遵守交通部颁发的《公路养护安全作业规程》（JTG H30-2015）等有关规定，以确保养护作业中人员、车辆和机械设备、公路设施的安全。否则，由此造成的损失由承包人承担。

3、因承包人养护工作不到位造成公众生命财产损害导致的责任与赔偿由承 包人承担。

十六、文明作业及环境保护

1、在本合同服务期内，承包人必须遵守国家有关环境保护的法令。

2、如果由于承包人的原因，破坏了环境而导致的损失和赔偿，则由承包人承担全部责任。

3、本项目实施过程中应做好相应的交通疏导工作；在项目服务期间，应结合日常养护及应急处置现场及周边的环境，采取必要的围挡及美化措施，在保  证安全的前提下，做好文明、环保工作。其费用含在合同价中，不单独计列。

4、承包人在实施和完成本合同工程及缺陷修复工作中的一切作业时必须承担因承包人借用、占用或使用当地道路或其他交通设施所引起的补偿费、诉讼费、损害赔偿、指控费及其他开支。承包人必须及时做好涉及相关道路的交通维护、保洁维修工作，维持沿线村镇的居民的饮水、农田灌溉、生产生活用电及通信等管线的正常使用；项目实施过程中，应自觉保护好其他新建道路既有设施，确保不发生沿线扬尘、排污，从而不影响地方生活、生产和交通行车安全，尤其是泥浆排放应采取有效措施，不得污染环境和影响现有道路和在建其他道路的通行和作业；确保不因本项目实施而造成地方利益的损害，由此发生的一切协调、维护、维修费用均由承包人承担。

本项目禁用高排放非道路移动机械。禁止使用国家一级以下和排放不达标的非道路移动机械，工程实施期间采购人按现行相关要求对投入的机械设备进行检查，对不按规定执行的使用人或所有人依法查处，为此发生的相关费用包含在合同价中，采购人不再另行计列和支付。

5、如承包人在项目实施期间未能做好环境保护工作，使得周边环境遭到破坏或污染（包括扬尘污染），经采购人认可后，按照5000元/次的标准从计量款中扣除承包人的违约金。

十七、缺陷责任期

保养类无缺陷责任期，单价类维修缺陷责任期1年。缺陷责任期自某项工作维修完成并经采购人验收合格之日起算。

在缺陷责任期内，承包人应负责对已完项目进行维护、保养。如发生损坏，除不可抗力原因外，承包人应认真采取修复措施，承担全部修复费用。

十八、违约

1、采购人将按照有关技术规范及所规定的要求对承包人所维修的质量验收，并对其质量进行不定期的检验鉴定，如不符合要求承包人应立即重修，且修复时限不得超出本合同规定时间，否则采购人按拖延维修时间予以确认。

2、因承包人养护不善而造成的任何形式的纠纷或事故，由承包人承担全部责任。

3、因承包人原因致使项目养护及维修质量不符合国家有关规范标准或不符 合双方约定标准，而造成人身和财产损害的，承包人应当承担损害赔偿责任。

4、对于因承包人原因造成服务进度滞后的事实或可能，采购人根据总体服 务期要求以及单价类项目的进度要求有权强制分割合同，并指定第三方完成。

5、项目负责人及现场负责人每月在岗天数不低于22天，每少1天课以1000元违约金。

6、本项目需要根据道路养护范围和里程，储备充足数量的应急物资和材料，以保障道路在应对降雨、降雪、冰冻、水毁、事故等极端天气和突发事件时的安全和畅通，采购人可根据应急物资和材料的储备情况以及对道路安全畅通造成的影响和损失酌情扣减合同价款。

7、承包人应做好企业的信访稳定工作，根据有关法律法规，切实保障职工合法权益，并将此项内容作为日常考核的重要依据，对未能保障职工合法权益  的，或造成信访不稳定，或产生恶劣影响的，采购人可根据情况酌情扣减养护经费。

8、承包人应按照“分工专业化、养护精细化、作业规范化、效果精致化”的养护要求组建路面、路基、桥涵构造物、沿线设施等专业养护队，在项目所在地区附近设置养护作业区。合同签订前以及合同履约过程中，采购人将按照相关规定对中标人的履约情况进行检查和审核，不满足上述规定的，采购人有权终止合同。

9、如承包人使用采购人提供的设备，则该设备只能在本项目使用，如发生承包人将采购人提供的设备用于其他项目使用的情况，采购人有权终止合同。

10、合同条款其他章节规定的违约情形。

十九、工程变更

（一）如果采购人认为有必要后即可通过有关手续对工程或其中任何部分 的形式、质量或数量作出任何变更，采购人有权指示承包人进行也应进行下述工作：

1、增加或减少合同中所包括的任何工程的数量；

2、省略任何这类工作（但被省略的工作由采购人或其他承包人实施者除外）；

3、改变任何这类工作的性质或质量或类型；

4、改变工程任何部分的标高、基线、位置和尺寸； 上述变更不应以任何方式使合同作废或失效。

（二）采购人认为适当的所有变更，应以合同中规定的单价进行计价。如合同中未包括适用于该变更工作的单价，则应在合理的范围内使用合同中的其他基础单价作为计价的基础。如工程数量的变更导致合同金额减少，不论减少程度有多大，承包人都不得向采购人提出费用补偿。

（三）本合同价格在合同生效后任何一方不得擅自改变，但双方另有约定或发生下列情况之一的可作调整。

1、采购人或其代表确认的工程量增减。

2、采购人或其代表确认的设计变更或工程洽商。

3、其它采购人或其代表同意的价格调整。

承包人应在上述情况发生后10天内，将调整的原因、金额以书面形式通知采购人或其代表，采购人或其代表批准后通知承包人。

二十、不可抗力

当事人一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，并应当积极  采取措施以减轻或消除可能给对方造成的损失，并应当在事件结束后 7 天内提 供有力证明。因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部（由双方协商确定）免除责任，但法律另有规定的除外。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。因不可抗力使合同不能如期履行时，由双方协商确定是否延期履行或终止本合同。本项目中承包人无法预见，也无法采取措施加以防范的或自然力的破坏作用，主要是指以下情况（但不限于以下情况）：

（1）合同路段的交通量非正常性增长，对道路造成结构性损坏的；

（2）合同路段发生重大交通事故，对道路造成较大损坏的；

（3）合同路段发生水毁的；

（4）合同路段区域内发生地震等自然灾害，对道路造成损坏的。

二十一、税金和保险

1、政府根据现行税法和有关部门现行规定就本合同项下向承包人征收的所有税金及其它应缴纳的所有费用，均由承包人摊入各工程细目的单价中，不另报价。

2、保险

（1）本项目第三方责任险由承包人以承包人与采购人联名投保。保险费率由承包人调查确定，投保的范围和条件应符合招标文件及国家有关规定，保险费由承包人承担并支付，已包含在报价中，不单独计量与支付。

（2）根据〈江苏省人力资源社会保障厅 江苏省财政厅 江苏省税务局关于印发《江苏省工伤保险费率管理办法（修订版）》的通知〉（苏人社规〔2023〕2号）的规定，本项目工伤保险费由承包人向市社会保险经办机构按照中标价的2.5‰一次性足额缴纳。“工伤保险费”暂按招标控制价的2.5‰计入报价中，承包人不得对该比例进行调整。

（3）本项目承包人应按相关规定按采购人与承包人联名投保公共责任险，其保险费用列入养护清单中，结算时承包人应提供合法票据，最终结算价不超过清单中此项的报价。

承包人必须按国家有关规定办理各种保险，一旦发生保险范围内的事件，损失由承包人自行承担。

二十二、诉讼和法律

承包人与采购人发生合同纠纷时，双方应尽量通过协商解决，协商不成时，申诉方可向南京市人民法院提起诉讼，相关费用由败诉方承担。

本合同条款未尽事宜，合同双方应参照《中华人民共和国民法典》执行。

二十三、合同生效

本合同经各方法人代表或授权人签字并加盖公章后生效。

二十四、其它

其他未尽事宜，双方友好协商解决。

附件1：

合同协议书

南京市公路事业发展中心（以下简称“采购人”）为实施2025年宁马高速日常综合养护项目，已接受（以下简称“承包人”）对该项目的投标。采购人和承包人共同达成如下协议。

1、工作内容：宁马高速G4211南京段范围内的路基、路面、桥涵、绿化、交通工程以及沿线设施等的巡查（含夜间）、清理、保洁、日常维修（小修保养）、桥涵经常性检查及相关工作，防汛防台、扫雪防冻、应急处置和各类活动的保障工作等，事故和恶劣天气等特别情况的应急配合及临时人工与机械台班等，其中绿化养护为公路用地范围内路肩、路基边坡的绿化所开展的打草及一枝黄花清理等养护服务，具体详见养护清单。

其中，桥涵经常性检查具体内容包括但不限于：对桥面设施、桥梁上部结构、下部结构及附属构造物、涵洞等的表观状况进行周期性检查，并根据检查结果出具检查报告和养护维修建议方案，同时完善桥梁及涵洞卡片并填写桥梁及涵洞经常性检查表，并同步更新相应养护系统，为桥涵养护、维修提供决策的可靠数据（每月检查1次，根据采购人要求可增加检查次数）。

2、下列文件应视为构成作为阅读和理解本协议的组成部分，即：

（1）本合同协议及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；

（2）中标通知书；

（3）投标函；

（4）合同条款；

（5）技术规范；

（6）已标价的养护清单；

（7）养护工作方案；

（8）其他合同文件

上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

3、根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的本合同总价为人民币（大写）元（¥元），其中基价类项目总额为人民币（大写）元（¥元），单价类项目总额为人民币（大写）元（¥元）。

4、承包人项目负责人：。

5、质量要求：符合招标文件要求。

6、承包人承诺按照合同约定承担本项目养护工作。

7、采购人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

8、本项目服务期为自合同签订之日起1年。保养类无缺陷责任期，单价类维修缺陷责任期1年。

9、本协议书在由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖公章后生效。全部养护工作完成，并验收合格后失效。

10、本协议书正本 两 份、副本 四 份，合同双方各执正本一份，副本 二 份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

11、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

采购人： 南京市公路事业发展中心        承包人：

（盖单位章）                            （盖单位章）

法定代表人或其授权代理人：             法定代表人或其授权代理人：

经办人（签字）：                        经办人（签字）：

签约日期：               签约日期：

附件2：

廉政合同

根据《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，2025年宁马高速日常综合养护项目的项目法人南京市公路事业发展中心（项目法人名称，以下简称“采购人”）与该项目的承包单位（单位名称，以下简称“承包人”），特订立如下合同。

1. 采购人和承包人双方的权利和义务

（1）严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通运输部的有关规定。

（2）严格执行2025年宁马高速日常综合养护项目合同文件，自觉按合同办事。

（3）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

（4）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（5）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（6）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

2. 采购人的义务

（1）采购人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得让承包人报销任何应由采购人或采购人工作人员个人支付的费用等。

（2）采购人工作人员不得参加承包人安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受承包人提供的通信工具、交通工具和高档办公用品等。

（3）采购人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

（4）采购人工作人员及其配偶、子女不得从事与采购人工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。

（5）采购人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位或推销材料，不得要求承包人购买合同规定以外的材料和设备。

（6）采购人工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人养护队伍。

3. 承包人的义务

（1）承包人不得以任何理由向采购人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

（2）承包人不得以任何名义为采购人及其工作人员报销应由采购人单位或个人支付的任何费用。

（3）承包人不得以任何理由安排采购人工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

（4）承包人不得为采购人单位和个人购置或提供通信工具、交通工具和高档办公用品等。

4. 违约责任

（1）采购人及其工作人员违反本合同第 1、2 条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（2）承包人及其工作人员违反本合同第 1、3 条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给采购人单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，采购人建议交通运输主管部门给予承包人一至三年内不得进入其主管的公路建设市场的处罚。

5. 双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监督执行。由采购人或采购人上级单位的纪检监察部门约请承包人或承包人上级单位纪检监察部门对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。

6. 本合同有效期为采购人和承包人签署之日起至该工程项目竣工验收后止。

7. 本合同作为2025年宁马高速日常综合养护项目合同的附件，与养护项目合同具有同等的法律效力，经合同双方签署后立即生效。

8. 本协议书正本 两 份、副本 四 份，合同双方各执正本一份，副本 二 份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

采购人： 南京市公路事业发展中心        承包人：

（盖单位章）                            （盖单位章）

法定代表人                             法定代表人

或其委托代理人：（签字）       或其委托代理人：（签字）

经办人：（签字）                        经办人：（签字）

采购人监督部门：    （盖章）

年     月     日                            年     月     日

附件3：

- 安全生产合同

为在2025年宁马高速日常综合养护项目合同的实施过程中创造安全、高效的工作环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目采购人南京市公路事业发展中心 （以下简称“采购人”）与承包人（以下简称“承包人”）特此签订安全生产合同。

一、采购人职责

1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2、重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

3、定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

4、组织对承包人项目现场进行安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。

二、承包人职责

1、严格遵守《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》等国家有关安全生产的法律法规、《公路水运安全生产监督管理办法》和《公路工程施工安全技术规范》等有关安全生产的规定。认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2、坚持“安全第一、预防为主、综合治理”和 “管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本合同的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3、建立健全安全生产责任制，从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，项目现场应当按照年度产值配备专职安全生产管理人员，不足5000万元的至少配备一名；5000万元以上不足2亿元的按照每5000万元不少于1名的比例配备；2亿元以上的不少于5名，且按专业配备。专职安全员专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

4、承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

5、承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产考核合格证书，参加养护工作的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。项目现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

6、对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有养护人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

7、操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。项目负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

8、所有机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

9、采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，项目现场必须具有相关的安全标志牌。

10、承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

11、安全生产费用按照《公路水运工程安全生产监督管理办法》的相关规定使用和管理。

12、承包人在项目实施过程中发生的任何交通、生产事故造成财产损失或人员伤亡的，以及与其他第三方发生的任何纠纷或事故，任何责任和费用均由承包人自行承担。

三、违约责任

如因采购人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。

四、本合同由双方法定代表人或其授权代理人签署并加盖单位章后生效，全部工程竣工验收后失效。

五、本协议书正本 两 份、副本 四 份，合同双方各执正本一份，副本 二 份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

采购人： 南京市公路事业发展中心        承包人：

（盖单位章）                            （盖单位章）

法定代表人或其授权代理人：             法定代表人或其授权代理人：

经办人（签字）：                       经办人（签字）：

签约日期：               签约日期：

附件4：

宁马高速日常养护考核办法

一、考核对象

在宁马高速从事公路养护生产的养护单位。

二、检查考核内容

合同承包范围内的公路的养护质量、养护安全生产、养护单位管理等。

三、考核依据

《2025年宁马高速日常综合养护项目招标文件》

《公路养护技术标准》（JTG 5110—2023）

《公路桥涵养护技术规范》（JTG 5120-2021）

《公路养护安全作业规程》（JTG H30-2015）

《高速公路日常养护巡查及经常性检查作业规程》

《江苏省高速公路养护状况和运营服务监督管理工作方案》

四、检查办法

月度考核总分为1000分，包含了安全考核300分、内业考核300分、外业考核400分。路面保洁考核、绿化考核、设施日常综合维护考核三个考核分别独立进行考核，分值都为1000分。月度考核得分为路面保洁考核（占比0.5）、绿化考核（占比0.3）、设施日常综合维护考核（占比0.2）的加权得分。1000-850分为优、850-800分为中、800分以下为差。具体考核细则见附录A。

月度考核、检查人员为公路站分管领导，公路站各股室成员。

在考核过程中，考核人员做到有详细的文字、图片、视频记录，确保客观、公正、公平。

五、考核办法及计量支付

该季度内每月检查分值达优的养护单位按季度正常支付养护计量款。

该季度内如有一月检查分值为中的养护单位则将考核得分与基价类计量挂钩，等比例扣除相应计量；

该季度内如有一月检查分值为差的养护单位则将考核得分与基价类计量挂钩，等比例扣除相应计量，同时暂扣该月所有计量支付，待整改后在下季度一并支付。

月检查分值连续二次达不到优等级的养护单位需现场项目经理出具书面材料给予解释。

月检查分值连续二次为差或一年中分值为差达到四次的养护单位，公路中心将约谈该单位法人代表。

月检查分值连续三次为差或一年中分值为差达到六次的养护单位，公路中心将终止该养护单位合同。

六、相关要求

1、在市公路事业发展中心季度检查中被扣分项，如省公路事业发展中心当季检查中再次被扣分，按5000元/项从当期应付计量款中扣除。

2、承包人申报的计量资料存在弄虚作假情况时，根据严重情况按5000元/次从当期应付计量款中扣除。

3、承包人在项目实施过程中发生的任何交通、生产事故造成财产损失或人员伤亡的，以及与其他第三方发生的任何纠纷或事故，任何责任和费用均由承包人自行承担。

4、养护作业受到群众举报、舆论曝光、网络问政，市民服务热线投诉等，由该路段养护中标单位负责做好解释，调解等后续工作。

注：

（1）以上扣除的款项在季度及年度支付中均不予考虑。

（2）在合同执行期间，如果南京市公路事业发展中心制定了新的养护管理及计量支付考核办法，采购人将根据新的考核办法对承包人进行考核，承包人应遵照执行。

- 附录A：宁马高速精细化日常养护月度考核表

- 附录A-1：路面保洁月度考核表

| 序号 | 考核内容 |  |  | 分值 | 扣分细则 | 扣分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全 考核 | 安全制度 |  | 300 | 未制定相关安全作业实操手册，扣50分。 |  |  |
| 2 |  |  |  |  | 未制定应急预案等，扣50分。 |  |  |
| 3 |  | 安全检查 |  |  | 未落实各类安全生产措施，每月定期开展检查，扣50分。 |  |  |
| 4 |  |  |  |  | 未落实消防安全，每月定期开展消防检查和教育培训等专项活动，扣50分。 |  |  |
| 5 |  |  |  |  | 未落实人员管理，施工人员年龄不符合法定标准（60岁以下），扣50分。 |  |  |
| 6 |  |  |  |  | 未实行人员身份信息报备制度、未开展三级教育培训和施工安全交底、每月未定期开展安全教育，发现一项扣50分 |  |  |
| 7 |  | 安全责任 事故 |  |  | 检查周期内发生安全生产责任责任事故的，直接扣300分 |  |  |
| 8 | 内业 考核 | 路网考核 |  | 50 | 信息上报不及时，导致发生信息倒流、漏报的，扣5分。 |  |  |
| 9 |  |  |  |  | 现场出勤处置突发类事件（如交通事故、路面病害、障碍物、扫雪除冰等）30分钟内未上报的，扣5分。 |  |  |
| 10 |  |  |  |  | ③因养护、安保、灾害天气等需封路时需及时报备（常规养护施工提前1天、半封闭养护施工提前5天），未及时报备的扣5分 |  |  |
| 11 |  |  |  |  | 上报情况未及时处置、做到过程跟踪，形成闭环，扣5分 |  |  |
| 12 |  |  |  |  | ①路网信息上报主要内容包括：路线编号、路线名称、事发桩号、事发内容、交通通行状况、现场处理情况等，上报内容每少1项，扣2分。 |  |  |
| 13 |  |  |  |  | 遇到难以确定的问题未第一时间上路查明位置和原因并处置后上报路网值班室，扣5分。 |  |  |
| 14 |  |  |  |  | 养护单位负责人或带班人电话不畅通，每发现1次扣2分。 |  |  |
| 15 | 内业 考核 | 机料考核 |  | 50 | 外观有破损、不整洁，发现1处扣2分。 |  |  |
| 16 |  |  |  |  | 前后灯光和爆闪灯有不亮，发现1处扣2分。 |  |  |
| 17 |  |  |  |  | 缺水、漏油、线路老化等，发现1处扣2分。 |  |  |
| 18 |  |  |  |  | 轮胎、皮带等老化，发现1处扣2分。 |  |  |
| 19 |  |  |  |  | 车辆每月每日行驶公里数，2分，台账记录到位如不符每车扣1分。 |  |  |
| 20 |  |  |  |  | 车辆当月每日行驶小时数，2分，台账记录到位如不符每车扣1分。 |  |  |
| 21 |  |  |  |  | 车辆当月每日副机运行小时数，2分，台账记录到位如不符每车扣1分。 |  |  |
| 22 |  |  |  |  | 加油时间、升数，2分，台账记录到位如不符每车扣1分。 |  |  |
| 23 |  |  |  |  | 用水度数，2分，台账记录到位如不符每车扣1分。 |  |  |
| 24 |  |  |  |  | 车辆维修记录表，2分，台账记录到位如不符每车扣1分。 |  |  |
| 25 |  |  |  |  | 车辆保险，2分，抽查发现过期每车扣1分。 |  |  |
| 26 |  |  |  |  | 车辆发生事故及时记录，2分，抽查发现事故未记录每车扣1分。 |  |  |
| 27 | 内业 考核 内业 考核 | 内业 资料 | 养护台账 | 200 | 养护作业记录（机械作业任务单、尘量检测、巡查记录、晴雨表）未按照要求的格式填写，扣20分。编制扫雪除冰及防汛防台工作预案手册，未编制扣20分/项。 |  |  |
| 28 |  |  |  |  | 养护作业记录内容不完整，扣20分。 |  |  |
| 29 |  |  |  |  | 养护作业记录不真实，与实际情况不相符，扣20分。 |  |  |
| 30 |  |  |  |  | 养护作业记录填写不准确，扣20分。 |  |  |
| 31 |  |  | 管理闭合 |  | ①整改未及时反馈，扣20分。 |  |  |
| 32 |  |  |  |  | ②整改问题回复张冠李戴，扣20分。 |  |  |
| 33 |  |  |  |  | ③整改成效差，扣20分。 |  |  |
| 34 |  | 投诉举报 投诉举报 |  |  | 公开电话受理、领导交办、新闻媒体曝光、市民投诉举报、网络问政的环境卫生问题，经确认有责的，每例扣10分。 |  |  |
| 35 |  |  |  |  | 未在规定期限内整改解决的，每例扣20分。 |  |  |
| 36 |  |  |  |  | 市级以上检查失责任分的每例扣30分。 |  |  |
| 37 |  |  |  |  | 环卫管理及作业人员工作用语不文明（讲粗话、骂人等），作业不文明，影响环卫管理，损坏环卫形象，发生一例扣10分，单位不及时处理扣10分 |  |  |
| 38 |  |  |  |  | 与信息采集人员、服务对象、服务单位发生纠纷矛盾，承担主要责任扣20分，承担全部责任扣30分。 |  |  |
| 39 | 外业 考核 | 组织管理 |  | 150 | 未按规定时间清扫保洁的，每例扣10分 |  |  |
| 40 |  |  |  |  | 规定时间前未完成大面积清扫的，每条道路扣10分 |  |  |
| 41 |  |  |  |  | 班组长或管理员不到位的，每例扣10分 |  |  |
| 42 |  |  |  |  | 保洁时间内发现大扫把作业的，每例扣50分，落叶季节、清除抛撒等特殊情况除外 |  |  |
| 43 |  |  |  |  | 保洁员作业时未统一着环卫服装（含服装不整、未着环卫裤的、未带安全帽），每例扣50分 |  |  |
| 44 |  |  |  |  | 保洁员禁止横穿公路和在路面或护栏上休息，每例扣20分/次/人 |  |  |
| 45 |  |  |  |  | 未按规定作业路段进行清扫保洁或从事与保洁无关事项，每例扣50分。 |  |  |
| 46 |  |  |  |  | 路面出现抛撒滴漏，保洁时间内未及时清扫的，每例扣10分 |  |  |
| 47 |  |  |  |  | 接报后15分钟内未赶到现场作业扣2分，30分钟内未到达现场作业扣10分，30分钟以上才到达扣15分 |  |  |
| 48 |  |  |  |  | 焚烧垃圾，每例扣30分将垃圾扫入下水道或倒入绿化带，每例扣20分 |  |  |
| 49 |  |  |  |  | 遇特殊情况（含应急保障）下需要人工清扫保洁时，未按照规定落实安全防护措施，每例扣10分 |  |  |
| 50 |  |  |  |  | 对利用各种交通工具或其他手段有意跟踪检查组，干扰正常检查的，一经拍照确认，扣10分。检查时，道路保洁管理人员或保洁员在检查组周边进行突击保洁影响正常检查的，每例扣10分 |  |  |
| 51 | 外业 考核 | 养护质量 |  | 250 | 路面发现影响行车安全的障碍物或遗落物（如直径20cm以上的块状物或隧道洞口、路面的大型落石、散落物等），每例扣50分 |  |  |
| 52 |  |  |  |  | 路面、中分带、路牙、隔离桩等位置在视野内出现3处以上白色来及、杂物、烟头、飘浮物等的扣10分，每多3处加扣10分，路面存在污染物（施工路段除外）每1㎡扣10分 |  |  |
| 53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 |  |  |  |  | 存在影响行车安全的作业范围内有暴露垃圾堆抛洒物，每例扣10分 |  |  |
| 55 |  |  |  |  | 路面有积水（雨天除外），2㎡扣10分，雨天排水不畅导致大面积积水，扣20分/处 |  |  |
| 56 |  |  |  |  | 路面、路牙、隔高桩下有积灰1㎡以下扣10分，1㎡以上扣20分 |  |  |
| 57 |  |  |  |  | 路面有污迹1m以上扣10分，2m以上扣20分 |  |  |
| 58 |  |  |  |  | 窨井盖损坏、雨水蓖损坏缺失，扣20分/处 |  |  |
| 59 |  |  |  |  | 作业范围内有暴露垃圾堆，大堆（一板车）扣30分，中堆（一保洁车）扣20分，小堆垃圾（一簸箕）扣10分 |  |  |
| 60 |  |  |  |  | 袋装垃圾未及时收集，每处扣50分 |  |  |
| 61 |  |  |  |  | 垃圾未能随扫随清，归堆量过大，影响市容和交通，每例扣10分 |  |  |
| 62 |  |  |  |  | 路肩白色垃圾，扣5分/处 |  |  |
| 63 |  |  |  |  | 绿岛、路边、沟渠、边坡、隔音屏后方、桥梁涵洞有积存垃圾，1平方米以下每处扣5分，1平方米以上每处扣10分 |  |  |
| 64 | 考核整改 |  |  | / | 积极配合公路站开展的日常巡查、月度考核工作，不得弄虚作假，如发现扣100分 |  |  |
| 65 |  |  |  |  | 对于公路站巡查考核中发现的问题，及时进行整改上报，并留档案，对于发现问题不整改的情况，扣30分，经公路站提醒后仍不整改，扣100 分，并留存档案的每发现一个扣10分 |  |  |

- 附录A-2：绿化养护月度考核表

| 序号 | 考核内容 |  | 分值 | 扣分细则 | 扣分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全 考核 | 安全制度 | 300 | 未制定相关安全作业实操手册，扣50分。 |  |  |
| 2 |  |  |  | 未制定应急预案等，扣50分。 |  |  |
| 3 |  | 安全检查 |  | 未落实各类安全生产措施，每月定期开展检查，扣50分。 |  |  |
| 4 |  |  |  | 未落实消防安全，每月定期开展消防检查和教育培训等专项活动，扣50分。 |  |  |
| 5 |  |  |  | 未落实人员管理，施工人员年龄不符合法定标准（60岁以下），扣50分。 |  |  |
| 6 |  |  |  | 未实行人员身份信息报备制度、未开展三级教育培训和施工安全交底、每月未定期开展安全教育，发现一项扣50分 |  |  |
| 7 |  | 现场施工 |  | 车道养护作业时，在封闭车道一侧的警告区应布设施工标志和限速标志，在非封闭车道一侧应布设施工标志，并宜布设警示频散灯，每发现1处不合格扣20分。 |  |  |
| 8 |  |  |  | 路肩养护作业时，在封闭路肩一侧的警告区应布设施工标志和限速标志，在另一侧仅在警告区起点布设施工标志，每发现1处不合格扣20分。 |  |  |
| 9 |  |  |  | 养护作业控制区应设置工程车辆专门的出、入口，宜设在顺行车方向的下游过渡区内。当工程车辆需经上游过渡区或工作区进入时，应布设警告标志并配备交通引导人员，每发现1处不合格扣20分。 |  |  |
| 10 |  | 安全责任事故 |  | 检查周期内发生安全生产责任责任事故的，直接扣300分 |  |  |
| 11 | 内业考核 |  | 300 | 对检查出的问题能按照整改通知单按时保质保量完成整改，扣5分/处/次。 |  |  |
| 12 |  |  |  | 对完成的整改通知单能按照整改通知单规定期限反馈，扣2分/处/次。 |  |  |
| 13 |  |  |  | 对上月的问题菜单进行回头看，不得有未整改或重复出现的问题，扣10分/处/次。 |  |  |
| 14 |  |  |  | 管理工作不力、有重大投诉和新闻曝光、领导批示，发生时不及时向有关部门上报、不积极采取自身能够采取的措施的，扣2分/次。 |  |  |
| 15 |  |  |  | 能积极落实业主单位相关指令，指令通畅。按时上报材料且能保证质量完成。扣5分/次。 |  |  |
| 16 | 内业考核 |  |  | 制定合理的养护工作计划，并按照计划认真完成.建立合理的管理体系，完成现场工作.，无合理理由，未按计划完成扣5分/次。 |  |  |
| 17 |  |  |  | 会议、活动、培训要求到会的人员能按时到会，扣5分/次。 |  |  |
| 18 |  |  |  | 现场施工人员数目符合合同约定，管理人员定职定岗，保证到位，扣5分/人/次。 |  |  |
| 19 | 外业考核 |  | 400 | 乔木长势茂盛，规格整齐，树干挺直，树冠丰满；观花树木按时茂盛开花，观果树木正常结果，行道树长势衰弱扣5分/株/次。 |  |  |
| 20 |  |  |  | 乔木无枯枝、下垂枝、交叉枝、过密枝、并生枝、病虫枝、主干上无萌蘖枝，扣2分/处/次。 |  |  |
| 21 |  |  |  | 乔木修剪、除萌、剥芽及时，萌条不超过30cm；枝条修剪截面要平整，不留短桩。截面直径大于6厘米的伤口要涂防腐剂，扣2分/处/次。 |  |  |
| 22 |  |  |  | 乔木无明显病虫危害迹象树干无未处理的腐洞；树体无钉挂物、悬浮物，扣2分/处/次。 |  |  |
| 23 |  |  |  | 无死株、缺株、严重倾斜株；无法修复复壮的树木及时申报更换，扣5分/处/次。 |  |  |
| 24 |  |  |  | 新栽、补栽的树木和易受害倒伏的树木应设立扶木支撑，扎缚规范有效，扣2分/处/次。 |  |  |
| 25 |  |  |  | 按操作规程能及时的对树木进行冬季刷白，扣2分/处/次。 |  |  |
| 26 |  |  |  | 花灌木整形修剪及时、修剪成型、层次分明、面平边齐、线条流畅，曲线处弧度圆润丰满，扣0.3分/处/次。 |  |  |
| 27 |  |  |  | 绿篱无缺损断档、无脱脚枯死、绿岛内无明显杂草、明显杂枝叶、无明显黄页、焦叶、卷叶、积尘，扣5分/处/次。 |  |  |
| 28 |  |  |  | 绿岛或绿地内无缺株、黄土裸露或绿地占用现象，扣5分/处/次。 |  |  |
| 29 |  |  |  | 灌木无明显病虫害症状，扣2分/处/次。 |  |  |
| 30 |  |  |  | 草坪生长健壮，生长期无枯黄现象，草坪内无低洼积水处，无明显裸露地，草坪基本无病虫危害症状，扣2分/处/次。 |  |  |
| 31 |  |  |  | 草坪修剪平整，修剪后剪口无撕裂现象，草坪上无修剪残留草屑，杂物、杂草，草坪交界处切边不清晰整齐，宽度大于15cm，扣2分/处/次。 |  |  |
| 32 |  |  |  | 地被栽植密度适宜，分布均匀，规格整齐，无残花枯叶，死株，缺株，基本无病虫危害现象，扣2分/处/次。 |  |  |
| 33 | 外业考核 |  |  | 花境、露地花卉中部分品种或全部品种植株衰败时，未能及时更换，扣5分/处/次。 |  |  |
| 34 |  |  |  | 植物有失水萎蔫现象，浇水时周边场地有污染，有臭味，有污水外溢，扣2分/处/次。 |  |  |
| 35 |  |  |  | 暴雨、梅雨季节绿地内有积水，扣2分/处/次。 |  |  |
| 36 |  |  |  | 观花植物不能适时开花，花卉色彩不鲜艳；观果植物不能正常结果，季相变化不明显，扣5分/处/次。 |  |  |
| 37 |  |  |  | 指示牌、告示牌、宣传牌等设施配件有破损失修，存在安全隐患，不能正常使用，或设置不合理、不规范，扣5分/处/次。 |  |  |
| 38 |  |  |  | 现场有陈积垃圾，有卫生死角，有垃圾土，扣2分/处/次。 |  |  |
| 39 |  |  |  | 未能根据植物的攀援特点，采取牵引措施或设置网架等辅助设施，以助植物均匀覆盖攀爬物面，扣10分/处/次。 |  |  |
| 40 |  |  |  | 攀缘植物生长不健壮，藤蔓枝叶不茂盛，有枯败萎蔫缺株，有枯枝残叶，有影响景观和妨碍交通的枝条，扣5分/处/次。 |  |  |
| 41 |  |  |  | 路肩、绿地范围内高草，扣10分/处 |  |  |
| 42 |  |  |  | 中分带绿篱修剪及绿地范围内打草未按频率，且低于修剪和打草评率 扣50分/次 |  |  |
| 43 |  |  |  | 乔木遮挡标识牌 扣20分/处 |  |  |
| 44 | 考核整改 |  | / | 积极配合公路站开展的日常巡查、月度考核工作，不得弄虚作假，如发现扣100分 |  |  |
| 45 |  |  |  | 对于公路站巡查考核中发现的问题，及时进行整改上报，并留档案，对于发现问题不整改的情况，扣30分，经公路站提醒后仍不整改，扣100 分，并留存档案的每发现一个扣10分 |  |  |

- 附录A-3：设施日常综合维护月度考核表

| 序号 | 考核内容 |  |  | 分值 | 扣分细则 | 扣分 |  | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全 考核 | 安全制度 |  | 300 | 未制定相关安全作业实操手册，扣50分。 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  | 未制定应急预案等，扣50分。 |  |  |  |
| 3 |  | 安全检查 |  |  | 未落实各类安全生产措施，每月定期开展检查，扣50分。 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  | 未落实消防安全，每月定期开展消防检查和教育培训等专项活动，扣50分。 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  | 未落实人员管理，施工人员年龄不符合法定标准（60岁以下），扣50分。 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  | 未实行人员身份信息报备制度、未开展三级教育培训和施工安全交底、每月未定期开展安全教育，发现一项扣50分 |  |  |  |
| 7 |  | 现场施工 |  |  | 车道养护作业时，在封闭车道一侧的警告区应布设施工标志和限速标志，在非封闭车道一侧应布设施工标志，并宜布设警示频散灯，每发现1处不合格扣20分。 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  | 路肩养护作业时，在封闭路肩一侧的警告区应布设施工标志和限速标志，在另一侧仅在警告区起点布设施工标志，每发现1处不合格扣20分。 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  | 养护作业控制区应设置工程车辆专门的出、入口，宜设在顺行车方向的下游过渡区内。当工程车辆需经上游过渡区或工作区进入时，应布设警告标志并配备交通引导人员，每发现1处不合格扣20分。 |  |  |  |
| 10 |  | 安全责任事故 |  |  | 检查周期内发生安全生产责任责任事故的，直接扣300分 |  |  |  |
| 11 | 内业 考核 内业 考核 内业 考核 | 路网考核 |  | 50 | 信息上报不及时，导致发生信息倒流、漏报的，扣5分。 |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  | 现场出勤处置突发类事件（如交通事故、路面病害、障碍物、扫雪除冰等）30分钟内未上报的，扣5分。 |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  | ③因养护、安保、灾害天气等需封路时需及时报备（常规养护施工提前1天、半封闭养护施工提前5天），未及时报备的扣5分 |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  | 上报情况未及时处置、做到过程跟踪，形成闭环，扣5分 |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  | ①路网信息上报主要内容包括：路线编号、路线名称、事发桩号、事发内容、交通通行状况、现场处理情况等，上报内容每少1项，扣2分。 |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  | 遇到难以确定的问题未第一时间上路查明位置和原因并处置后上报路网值班室，扣5分。 |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  | 养护单位负责人或带班人电话不畅通，每发现1次扣2分。 |  |  |  |
| 18 |  | 机料考核 |  | 50 | 外观有破损、不整洁，发现1处扣2分。 |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  | 前后灯光和爆闪灯有不亮，发现1处扣2分。 |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  | 缺水、漏油、线路老化等，发现1处扣2分。 |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  | 轮胎、皮带等老化，发现1处扣2分。 |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  | 车辆每月每日行驶公里数，2分，台账记录到位如不符每车扣1分。 |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  | 车辆当月每日行驶小时数，2分，台账记录到位如不符每车扣1分。 |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  | 车辆当月每日副机运行小时数，2分，台账记录到位如不符每车扣1分。 |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  | 加油时间、升数，2分，台账记录到位如不符每车扣1分。 |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  | 用水度数，2分，台账记录到位如不符每车扣1分。 |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  | 车辆维修记录表，2分，台账记录到位如不符每车扣1分。 |  |  |  |
| 28 |  |  |  |  | 车辆保险，2分，抽查发现过期每车扣1分。 |  |  |  |
| 29 |  |  |  |  | 车辆发生事故及时记录，2分，抽查发现事故未记录每车扣1分。 |  |  |  |
| 30 |  | 内业 资料 内业 资料 | 巡查检查计划及纪录 | 200 | 制定年度、季度、月度计划，巡查计划包含路面日常巡查、桥梁经常性检查与汛期检查，年度、季度、月度各20分，发现一项未制定扣20分。 |  |  |  |
| 31 |  |  |  |  | （2）巡查检查台账，日常巡查、定期检查和专项检查记录真实齐全且手写签名齐全，日常巡查、定期检查和专项检查有一项未开展扣30分，手无写签名每发现1处扣10分。 |  |  |  |
| 32 |  |  |  |  | 每月开展至少1次全覆盖自动化巡查并实现巡查结果闭环，每月未开展至少1次全覆盖巡查，扣20分；未实现巡查结果闭环，扣20分 |  |  |  |
| 33 |  |  | 养护作业记录 |  | 养护作业记录未按照要求的格式填写，扣20分。 |  |  |  |
| 34 |  |  |  |  | 养护作业记录内容不完整，扣20分。 |  |  |  |
| 35 |  |  |  |  | 养护作业记录不真实，与实际情况不相符，扣20分。 |  |  |  |
| 36 |  |  |  |  | 养护作业记录填写不准确，扣20分。 |  |  |  |
| 37 |  |  |  |  | 养护作业记录未与巡查记录形成闭环，扣20分。 |  |  |  |
| 38 |  |  | 管理闭合 |  | ①整改未及时反馈，扣20分。 |  |  |  |
| 39 |  |  |  |  | ②整改不全面，扣20分。 |  |  |  |
| 40 |  |  |  |  | ③整改成效差，扣20分。 |  |  |  |
| 41 | 外业 考核 | 路基 | 路缘石 | 50 | 路缘石缺失、倾斜、局部破损、断裂等发现1处扣2分。 |  |  |  |
| 42 |  |  | 路肩垃圾 |  | 路肩上生活垃圾、堆积杂物，发现1处扣2分。 |  |  |  |
| 43 |  |  | 阻水 |  | 路面形成阻水，且未开设排水沟的或丧失排水功能的，发现1处扣5分。 |  |  |  |
| 44 |  |  | 边沟堵塞 |  | 因杂物堆积、杂草严重淤积，或衬砌剥落、圬工破损，或内外排水系统不连通导致导致边沟不畅、堵塞，每10m扣1分。 |  |  |  |
| 45 |  |  | 水毁冲沟 |  | 雨水冲水形成的冲沟，深度大于20cm，纵向每10m计1处，不足10m按1处计算。1处扣5分。 |  |  |  |
| 46 |  |  | 边坡、挡墙坍塌或破损 |  | 边坡、护坡、挡墙等中度、重度破损或坍塌、冲刷严重并未及时修补，坍塌或破损长度大于等于5m，发现1处扣50分。 |  |  |  |
| 47 |  |  |  |  | 边坡、护坡、挡墙等轻微破损和坍塌；坍塌土方未及时清除、边坡有冲沟并未及时修补，坍塌或破损长度小于5m，发现1处扣5分。1km范围内最高扣50分。 |  |  |  |
| 48 | 外业 考核 | 路面 | 路面唧浆 | 150 | 发现1处扣5分。 |  |  |  |
| 49 |  |  | 沥青路面重度龟裂 |  | 重度龟裂特征显著，裂块较小，裂缝区变形明显，散落严重，主要裂缝宽度大于5mm，大部分裂缝块度小于0.2m。1km范围内累计病害面积，每1m2扣1分。 |  |  |  |
| 50 |  |  | 沥青路面中度龟裂 |  | 中度龟裂：裂缝区有轻度散落或轻度变形，主要裂缝宽度在2-5mm之间，部分裂缝块度小于0.2m；1km范围内累计病害面积，只统计中度龟裂，每5m2扣1分，不足5m2按5m2计，1km范围内最高扣50分。 |  |  |  |
| 51 |  |  | 沥青路面波浪拥包 |  | 1km范围内累计病害（波峰波谷高差大于25mm）面积，每1m2扣5分。平交道口处路面推挤变形导致波峰波谷大于25mm也计入拥包，每1m2扣5分。 |  |  |  |
| 52 |  |  | 沥青路面重度车辙 |  | 累计长度每100m轮迹处深度大于15mm以上车辙，扣10分，不足100m按100m计。1km范围内最高扣50分。 |  |  |  |
| 53 |  |  | 沥青路面松散 |  | 1km范围内累计病害面积，每1m2扣1分。 |  |  |  |
| 54 |  |  | 沥青路面重度沉陷 |  | 1km范围内累计病害（深度大于25mm）面积，每1m2扣4分。 |  |  |  |
| 55 |  |  | 沥青路面坑槽 |  | 发现1处深度大于等于25mm或者面积大于等于0.1m2的坑槽扣10分。已列入当年养护工程计划未开工路段参与正常评定扣分。 |  |  |  |
| 56 |  |  | 路面修补 |  | (1)新、老路面接缝处高差明显（有跳车感觉）；(2)修补边缘不规整、不密实；(3)修补材料不适配。满足上述条件的，1处扣10分。 |  |  |  |
| 57 |  |  | 沥青路面横向裂缝 |  | 沥青路面横向裂缝长度大于等于1m，或主要裂缝宽度大于等于3mm，或灌缝不到位的路段，每1条扣2分。 |  |  |  |
| 58 |  |  | 沥青路面纵向裂缝 |  | 沥青路面出现较严重纵向裂缝（主要裂缝宽度大于等于3mm），或灌缝不到位的情况，累计长度每10m扣1分，不足10m按10m计。 |  |  |  |
| 59 |  | 桥涵 | 桥头、涵顶跳车 |  | 桥两头跳车以桥两端计。发现1处扣5分。 |  |  |  |
| 60 |  |  | 泄水孔 |  | 泄水孔是否存在堵塞现象，单侧有三分之一以上泄水孔堵塞，每座桥梁扣20分。 |  |  |  |
| 61 | 外业 考核 外业 考核 | 桥涵 | 护栏、护网、防落网 | 100 | 桥面护栏、跨线桥护网、防落网缺失或损坏的，1处扣20分。 |  |  |  |
| 62 |  |  | 重度伸缩缝损坏 |  | 伸缩缝（含锚固混凝土）混凝土重度破损，并出现露筋或钢条断裂，发现1处扣50分。 |  |  |  |
| 63 |  |  | 轻度伸缩缝破损 |  | 伸缩缝（含锚固混凝土）混凝土破损，未出现露筋或钢条断裂，发现1处扣10分。 |  |  |  |
| 64 |  |  | 钢护栏、钢结构桥梁油漆防腐 |  | 钢护栏、钢结构桥梁油漆剥落严重、锈迹严重，油漆剥落或锈蚀面积达5%，每1座扣10分。 |  |  |  |
| 65 |  |  | 涵洞堵水 |  | 涵洞进水口堵塞、排水不畅，洞口有杂物、杂草堆积，每发现1座扣50分。 |  |  |  |
| 66 |  | 隧道 | 隧道入口处安全防护 | 50 | 隧道入洞口路段与洞口未进行护栏等安全设施的过渡衔接处理或缺少安全防护，或者洞口前方指示、警告、禁令等标志标牌缺损或位置不合理，导致存在安全隐患，每发现1座扣30分。 |  |  |  |
| 67 |  |  | 隧道大面积严重积水 |  | 隧道大面积严重积水（积水占一车道以上视为严重积水），每发现1车道扣30分。 |  |  |  |
| 68 |  |  | 隧道边沟 |  | 盖板损坏 扣5分/块 ，边沟淤积 扣50分/侧 |  |  |  |
| 69 |  |  | 隧道横截沟 |  | 横截沟损坏 扣10分/处 |  |  |  |
| 70 |  |  | 隧道挡墙 |  | 挡墙(秀壁板）污染 10分/侧 ，墙面砖块缺损 扣5分/处，秀壁板脱落、翘皮 |  |  |  |
| 71 |  | 泵站 | 集水池 |  | 定期清淤 扣50分/次 |  |  |  |
| 72 |  |  | 水泵 |  | 按照管理要求，定期轮流进行水泵通电工作 5分/次 |  |  |  |
| 73 |  |  | 配电房 |  | 开展定期巡查，发现电路、安全防护问题及时上报维修 5分/次 |  |  |  |
| 74 |  |  | 环境卫生 |  | 站内外环境卫生、保持地面清洁、墙面无污迹、 无蛛网、玻璃明净、无缺损、桌椅物品摆放整齐，不放杂物，院内需 干净整洁，院内无杂草，搞好院内绿化，泵体电机无积尘、无油污 5分/处 |  |  |  |
| 75 |  |  | 值守 |  | 严禁外人进入泵站，并做好恶劣天气期间的值班工作 20分/次 |  |  |  |
| 76 |  |  | 台账 |  | 月报、日报的要求认真、完整、准确地填好设备运行台账和维修台账，做好交接的值班台账。（①泵站运行报表 ②泵站维修养护记录 ③来访人员登记 ④泵站巡检记录 ⑤安全隐患整改通知书及反馈 ⑥班组会议记录 ⑦安全培训记录 ⑧特种作业证书备案 ⑨车辆使用及维护记录 ⑩各类备查文件资料 ） 10分/项 |  |  |  |
| 77 |  |  | 特种作业证书 |  | 泵站运行人员必须经专业机构培训合格后，取得相关执业资格证书方能上岗，确保持证上岗率达到 100%。 50分/人 |  |  |  |
| 78 |  | 沿线设施 | 标识牌、里程碑、百米桩、轮廓标 | 50 | 里程碑、百米桩、轮廓标等埋置不稳固、不规范，维护或定期清洗未做好，每发现1处扣5分。 |  |  |  |
| 79 |  |  |  |  | 标识牌、里程碑、百米桩、轮廓标、护栏、桥栏杆等有损坏或缺少未及时汇报，每发现1处扣5分。 |  |  |  |
| 80 |  |  | 沿线护栏、声屏障 |  | 沿线护栏、声屏障未及时清洗，每发现500m扣10分。声屏障屏体开裂、脱落 扣10分/处 |  |  |  |
| 81 | 考核整改 |  |  | / | 积极配合公路站开展的日常巡查、月度考核工作，不得弄虚作假，如发现扣100分 |  |  |  |
| 82 |  |  |  |  | 对于公路站巡查考核中发现的问题，及时进行整改上报，并留档案，对于发现问题不整改的情况，扣30分，经公路站提醒后仍不整改，扣100 分，并留存档案的每发现一个扣10分 |  |  |  |

第六章  投标文件格式

正本（副本）

2025年宁马高速日常综合养护项目

（项目编号：JSZC-320100-JTJT-G2024-0008）

投 标 文 件

投标人：（加盖单位公章）

日期：年月日

评分索引表

| - 序号 | - 评分项目 | - 在投标文件中的页码位置 |
| --- | --- | --- |
|  | - 行数不够，请自行添加 |  |

目    录

第一部分 资格证明文件

一、《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》在线打印…………XX

二、投标人资格承诺声明函………………………………………………………XX

第二部分 商务技术文件

一、投标函…………………………………………………………………………XX

二、法定代表人授权委托书………………………………………………………XX

三、开标一览表……………………………………………………………………XX

四、已标价养护清单………………………………………………………………XX

五、供应商业绩情况表 …………………………………………………………XX

六、拟投入人员基本情况表………………………………………………………XX

七、拟投入项目负责人业绩情况表………………………………………………XX

八、拟投入技术负责人业绩情况表………………………………………………XX

九、养护工作方案…………………………………………………………………XX

十、偏离情况表……………………………………………………………………XX

十一、质量、安全、信用承诺书…………………………………………………XX

十二、中小企业声明函……………………………………………………………XX

第一部分 资格证明文件

一、《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》

在线打印

（参考格式如下）

二〇   年     月     日

| 单位名称 |  | 统一社会信用代码 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 联系人 |  |
| 联系地址 |  | 联系电话 |  |
| 诚信档案记录情况 |  |  |  |
| 信用承诺 | 我公司自愿参加贵中心（公司）组织的本次采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我们郑重承诺，本公司符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，包括：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；符合法律、行政法规和采购文件规定的其他条件。如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿承担一切法律责任，接受各级政府采购监管部门和有权机关的审查和处罚。 供应商名称（盖章）： 法定代表人（签字）： |  |  |

注：供应商参加本次政府采购活动时，在采购文件发布之日起至递交投标文件截止日前，应登录南京市政府采购供应商诚信档案管理系统，在线打印“南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书”,经法定代表人签名并加盖电子公章后作为投标文件的组成部分。“南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书”是其参加本次政府采购活动的必备材料。

二、投标人资格承诺声明函

致：南京市公路事业发展中心

在参与本次项目投标中，我公司（供应商名称）郑重承诺：我公司符合下列要求：

（一）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（二）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（三）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（四）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、200万元以上的较大数额罚款等行政处罚，不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限已经届满的情形）；

（五）我单位不属于政府采购法律、行政法规规定的公益一类事业单位或使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织（仅适用于政府购买服务项目）；

（六）我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形（单一来源采购项目除外）；

（七）与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如有，不论其是否参加同一合同项下的政府采购活动均须填写）：

| 序号 | 单位名称 | 相互关系 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| … |  |  |

如果我公司中标，且未在投标文件提供下述材料，则将在结果公告发布后7个工作日内向采购人提供下列材料核验：

（1）2023经审计的财务报告或2023财务报表，或投标文件提交截止时间前一年内银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的保函等，成立不满一年无需提供；

（2）参加本次政府采购活动前一年内至少一个月缴纳增值税，或营业税，或企业所得税的凭据，以及缴纳社会保险登记证，或者缴纳社会保险的凭据（专用收据，或社会保险缴纳清单）等，依法享受缓缴、免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关证明材料；

（3）履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明、证明材料；

（4）参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

本公司对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖单位电子印章）：

法定代表人或其委托代理人（签章）：

日期：年月日

第二部分  商务技术文件

一、投标函

致：南京市公路事业发展中心

根据贵方                （项目名称） （项目编号）招标文件，正式授权下述签字人（姓名和职务）代表投标人（投标人名称），上传投标文件。据此函，签字人兹宣布声明如下：

1．我方已详细审查全部招标文件，自愿参与投标并承诺如下：

（1）本投标有效期为自提交投标文件的截止之日起个日历日。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2．我方填报的总价为人民币（大写）     ，（小写）¥     ；其中，基价类报价为人民币（大写）     ，（小写）¥     ；单价类报价为人民币（大写）     ，（小写）¥       。

3．我方拟委任的项目负责人姓名：

4．质量要求：符合招标文件要求，安全目标：杜绝安全责任事故，服务期限：

5．除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

6．我们的资格条件完全符合政府采购法和本次招标要求，我们同意并向贵方提供了与投标有关的所有证据和资料。

7．我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们放弃对招标文件任何误解的权利，提交投标文件后，不对招标文件本身提出质疑。

8．我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

9．我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人、决不与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通、决不向采购人、采购代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

10．与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地    址：

电    话：

电子函件：

投标人名称（盖单位电子印章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或签章）：

日期：     年     月     日

二、法定代表人授权委托书

（一）授权委托书

本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改（项目名称）投标文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至投标有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

投标人名称（盖单位电子印章）：

法定代表人（单位负责人）（签章）：

委托代理人（签章）：

日期：    年    月    日

附：委托代理人有效期内的身份证正反面电子件。

说明：

1．若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当招标文件注明允许分支机构投标的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2．若投标文件中签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》（实质性格式）。

3．供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

（二）法定代表人（单位负责人）身份证明

致：南京市公路事业发展中心

兹证明，

姓名：     性别：     年龄：     职务：

系              （投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件。

投标人名称（盖单位电子印章）：

法定代表人（单位负责人）（签章）：

日期：   年   月   日

- 开标一览表

| 项目名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 |  | 包号 | / |
| 投标报价 （元） | 总价 | 小写： - 人民币（大写）： |  |
|  | 基价类报价 | 小写： - 人民币（大写）： |  |
|  | 单价类报价 | 小写： - 人民币（大写）： |  |
| 合同履行期限 | 满足招标文件要求。 |  |  |
| 项目负责人 | 姓名： |  |  |
| 备注 |  |  |  |

投标人名称（盖单位电子印章）：

日期：    年     月    日

四、已标价的养护清单

投标人应按照采购人提供的养护固化清单电子文件填写养护清单，只需输入单价，就会自动形成合价、汇总价。

五、供应商业绩情况表

| 序号 | 项目名称 | 业主单位 | 工作内容 | 合同签订时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：供应商业绩应汇总填报在本表中且业绩证明材料附后。

六、拟投入人员基本情况表

| 序号 | 拟在本项目中担任的职务 | 姓名 | 年龄 | 技术职称 | 职称专业 | 执业资格及专业（证书号码） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：供应商拟投入人员应汇总填报在本表中且相关证明材料附后。

七、拟投入项目负责人业绩情况表

| 序号 | 项目名称 | 业主单位 | 工作内容 | 合同签订时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：供应商业绩应汇总填报在本表中且业绩证明材料附后。

八、拟投入技术负责人业绩情况表

| 序号 | 项目名称 | 业主单位 | 工作内容 | 合同签订时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：供应商业绩应汇总填报在本表中且业绩证明材料附后。

九、养护工作方案

说明：应阐述包括但不限于以下内容：

1．工作布置及规划；

2．日常养护、维修及应急方案与技术措施；

3. 桥涵经常性检查工作方案

4．重难点分析及对策措施；

5．应急保障、安全保障、质量保障措施；

6．后续服务承诺。

十、偏离情况表

（一）合同条款偏离表

| 项目编号/包号： |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： |  |  |  |  |  |
| 对本项目合同条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有偏离，则应在本表中对偏离项逐一列明） |  |  |  |  |  |
| 序号 | 招标文件条目号（页码） | 招标文件要求 | 投标文件内容 | 偏离情况 | 说明 |

注：

1．对合同条款中的所有要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。

2．“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（盖单位电子印章）：

日期：    年    月    日

（二）采购需求偏离表

| 项目编号/包号： |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： |  |  |  |  |  |
| 对本项目采购需求条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有偏离，则应在本表中对偏离项逐一列明） |  |  |  |  |  |
| 序号 | 招标文件条目号（页码） | 招标文件要求 | 投标响应内容 | 偏离情况 | 说明 |

注：

1．对招标文件《第四章 采购需求》中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白，投标无效。

2．“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（盖单位电子印章）：

日期：    年    月    日

十一、质量、安全、信用承诺书

致：南京市公路事业发展中心

为保证（项目名称）项目顺利完成，我单位做出以下承诺：

1、为了保证养护项目工作质量，认真执行养护工作质量规范、标准（包括强制性标准）的相关规定，养护前向养护人员进行技术交底，直到每个工人熟悉操作工艺，工作中要求严格按操作工艺实施，对养护质量严格按“三检制”（自检、交接检、专业检）进行检查，每道工序不检查或检查不符合质量要求的，绝不进行下道工序工作，并建立健全质量管理体系和质量保证体系，确保养护项目工作质量。

2、凡是进入项目现场的材料，必须要有合格证和检验报告单，需经甲方和监理方检验确认，不符合设计和规范要求的不得使用于本项目。

3、严格依法履行质量保修义务（质量保修期至项目验收合格之日起计算）。

4、贯彻执行“安全第一，预防为主”的方针，在整个养护项目工作过程中，必须认真遵守建筑安全工作规范和安全管理制度，努力做好安全生产、文明养护，杜绝恶性事故发生。

5、建立建筑意外伤害保险制度，依法给养护工作人员购买建筑意外伤害保险。依法与养护工作人员签订劳动合同，按时支付工人工资，绝不拖欠民工工资。

6、自觉接受使用单位及其管理部门对养护项目质量、安全等的监督检查，及时改正检查中提出的问题。

7、在合同履行过程中严格执行有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，不转包和违法分包。

我方如有违背承诺，愿意接受国家和交通运输主管部门依法进行的处罚，以及按照信用管理规定记入相关责任主体和责任人信用档案，同时在交通运输行业和政府相关信用网站公开。

投标人名称：（盖单位电子印章）

法定代表人：（签章）

日期：    年    月    日

十二、中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020）46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖单位电子印章）：

日 期：

注：

1．从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2．中小企业参加政府采购活动，应当出具此格式文件。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的供应商出具。联合体响应的，《中小企业声明函》由牵头人出具。

3．对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“标的名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

4．供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。中标供应商如享受本项目中小企业扶持政策的，其声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

5．“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号，供应商也可登录中华人民共和国工信部官网，使用“中小企业规模类型自测小程序”进行企业规模自测。自测小程序链接：https://baosong.miit.gov.cn/ScaleTest

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位在本次政府采购活动中提供的残疾人福利单位产品报价合计为人民币（大写）圆整（¥：）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：

1．供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

2．中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

单位名称（盖单位电子印章）：

日 期：

属于监狱企业的证明文件

提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

注：

1．供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

2．中标供应商为监狱企业的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。