雨花台区安德门大街等37条路排水管道清疏检测服务项目

招标文件

项目编号：JSZC-320114-JSRM-G2026-0002

采购人：南京市雨花台区水务局

采购代理机构：江苏润沐工程管理咨询有限公司

2026年4月

目录

第一章 招标公告	2

第二章 投标人须知	7

第三章 评标标准	20

第四章 采购需求	25

第五章 合同主要条款及格式	27

第六章 投标文件格式及附件	32

招标公告

项目概况

雨花台区安德门大街等37条路排水管道清疏检测服务项目的潜在投标人应在江苏政府采购网获取采购文件，并于2026年5月7日10点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.1项目编号：

1.2项目名称：雨花台区安德门大街等37条路排水管道清疏检测服务项目

1.3预算金额：人民币120万元

1.4最高限价：人民币120万元，投标报价超过最高限价为无效标。

1.5采购需求：针对雨花台区安德门大街等37条路排水管道，通过专业化检测技术手段，系统排查地下污水排水管网运行现状，全面掌握其运行工况。针对既有污水排水管网系统及其附属设施（检查井）存在的功能性与结构性缺陷，综合运用多种技术手段开展系统性检测评估，形成科学严谨的量化分析报告。基于上述数据支撑，排水管理部门可对管网养护作业质量水平、管道健康状态进行客观量化考核，系统分析排水管道漫溢及汛期积水成因，强化建设工程施工期临时排水措施的动态监管效能，从而全面提升城市水务基础设施的精细化、智能化管理能级。

1.6合同履行期限：90日历天。

1.7本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

2.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照；供应商为自然人的，提供其身份证）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2024年度或者2025年度的财务报表，或投标截止时间前六个月内银行出具的资信证明）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（供应商根据履行采购项目合同需要，提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前半年内至少一个月：缴纳税收的凭证；缴纳社会保险的凭据），依法享受免缴、缓缴的，提供证明材料；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺书）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件：无。

2.2落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目非专门面向中小企业（或监狱企业或残疾人福利性单位）采购。

2.3采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件，并提供符合特殊要求的证明材料或者情况说明：无。

2.4提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》网站在线打印，法定代表人签字并盖单位公章。

2.5拒绝下述供应商参加本次招标活动：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。（提供承诺书，格式自拟）

（2）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本标包的采购活动。（提供承诺书，格式自拟）

（3）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、获取招标文件

3.1时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

3.2地点：江苏政府采购网。

3.3方式：网上下载

3.4售价:0.00元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

4.1提交投标文件截止时间、开标时间：2026年5月7日10点30分（北京时间）

4.2提交投标文件地点：江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）（以下简称“苏采云”）（网址： http://jszfcg.jsczt.cn）

4.3开标地点：“苏采云”网上开标大厅。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

6.1勘察现场：采购人不组织，供应商可自行联系采购人。请务必对项目现场和周围环境进行仔细认真地查勘，在随后的采购中，对现场资料和数据所作出的推论、解释和结论及由此造成的后果由供应商负责。

6.2供应商通过“苏采云”（网址：http://jszfcg.jsczt.cn）参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章的，详见苏采云官网首页“新CA办理指南”。供应商通过苏采云官网首页进行供应商注册及CA绑定。CA登录后，供应商按《苏采云系统供应商操作手册》进行操作。

操作手册下载地址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html

首次登录“苏采云”系统的新用户，登录网址后，点击“用户注册”--“新CA办理指南”--获取CA后绑定、登录系统--采购项目参与--下载采购文件（文件后缀名为“kedt”）。

“苏采云”南京地区客服热线025-83633744、025-83633743。

有关本次招标的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）更正公告。

6.3政府采购信用承诺

根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定，参加南京地区采购活动的供应商，应以书面形式向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。供应商应尽早做好承诺工作，点击“南京公共采购信息网”首页（https://njgc.jfh.com）‘南京市政府采购供应商诚信档案’系统链接打开系统页面（http://180.101.238.212:8280/hodeframe2018_cxda/index.action;jsessionid=769BA9C8E1729422E7173B991C8EC1E5）登录（未注册的供应商应先点击‘供应商注册点这里’并按要求完成注册），然后在“信用记录”模块页面点击“信用记录打印”下载本单位《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，由法定代表人签字并盖单位公章，随响应文件一并递交。

在政府采购资格审查环节，供应商只需提供书面《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，即可替代以下证明材料：

（1）符合国家相关规定的财务状况报告；

（2）依法缴纳税收的证明材料；

（3）依法缴纳社会保障资金的证明材料；

（4）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；

（6）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。

供应商在中标（成交）后，应按采购文件要求，将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标（成交）通知书。

供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺：

（1）供应商被列入严重失信主体名单；

（2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

7.1采购人信息

名称：南京市雨花台区水务局

地址：南京市雨花台区怡康街2号

联系人：高科、孙科

联系电话：025-52884001

7.2采购代理机构信息

名称：江苏润沐工程管理咨询有限公司

联系人：尹素琴

电子邮箱：542767829@qq.com

联系方式：0516-83820866

地址：南京市建邺区广聚路31号安科大厦B座1507室

7.3项目联系方式

联系人：尹素琴

电话：0516-83820866

投标人须知

一、总 则

1、适用法律

1.1本次招标，适用《中华人民共和国政府采购法》（以下简称政府采购法）《中华人民共和国政府采购法实施条例》（以下简称政府采购法实施条例）《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件。

2、定义

2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“投标人（供应商）”是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.3“采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构，集中采购机构以外的采购代理机构，是从事采购代理业务的社会中介机构。

2.4“货物和服务”指本招标文件中所述产品及相关服务。

2.5“用户或使用单位”是指使用货物，接受服务的单位。

3、政策功能

3.1政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定的，享受中小企业扶持政策。中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（格式见第六章），否则不得享受相关中小企业扶持政策。（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发<统计上大中小微型企业划分办法（2017）>的通知》国统2017〕213号）。

3.2政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

3.3政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3.4政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。拟采购产品属于节能产品品目清单规定必须强制采购的，实行强制采购。拟采购产品属于节能产品、环境标志产品品目清单规定优先采购的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，实行优先采购，优先采购的评审标准详见本招标文件第三章。参加政府采购活动的节能产品、环境标志产品投标人应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。

3.5强制采购信息安全产品。参加政府采购活动的信息安全产品投标人应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由国家信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。

3.6进口产品政策

（1）除招标公告载明接受进口产品参加外，不允许进口产品参加。进口产品认定依照《财政部关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）的规定。

（2）允许进口产品参加的，满足需求的国内产品可以参加。

（3）允许进口产品参加的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品。

3.7未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

二、招标文件构成

4、招标文件组成

4.1招标文件包括以下主要内容：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标标准；

（4）采购需求；

（5）合同主要条款及格式；

（6）投标文件格式及附件。

如标书制作工具中格式和内容与“南京公共采购信息网/江苏政府采购网/中国政府采购网”发布的招标文件不一致的，以上述网站发布的招标文件为准。

4.2 招标的最小单位是标包。招标货物数量及技术要求中未分标包的，投标人对要求提供的货物和服务不得部分投标；招标货物数量及技术要求中已经分标包的，可以以标包为单位投标。

4.3 采购代理机构如果要求投标人按照招标文件规定提交备选投标方案的，投标人可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。

4.4招标文件中要求的产品品牌或型号，是采购人根据项目所要实现的功能推荐的品牌或型号，仅供投标人参考，并不是限制条件。

5、招标文件的澄清或者修改

5.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

5.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

5.3 投标人应在提交投标文件截止时间前，关注原公告媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交投标文件，并承担由此产生的相应责任。

三、投标文件的编制

6、投标文件的语言、计量单位、货币和编制

6.1投标人提交的投标文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

6.2投标人所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

6.3投标人应用人民币报价。投标产品如果是进口产品的，应提供人民币与外币之间的汇率。

6.4投标文件应按照招标文件的规定编写并制作目录。

6.5投标人应在投标文件中写清相应的项目编号、项目名称、投标人全称、地址、电话、传真等。

6.6投标人根据招标文件载明的标的采购项目实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。

- 联合体投标（本项目不接受）

7.1 两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购。

7.2 联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的投标人确定资质等级。

7.3 联合体各方之间应当签订联合体协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合体协议连同投标文件一同提交。

7.4 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

8、投标文件的组成

8.1投标人应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在《商务条款偏离表》和《采购需求偏离表》等处逐条标明满足与否。对带星号（“*”）的技术条款必须在投标文件中提供技术支持资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等），未提供技术支持资料的，视为未对招标文件实质性要求作出响应，评审时不予认可。

8.2 投标文件由商务、技术、价格以及其他部分内容组成。投标文件目录及有关格式按招标文件“第六章 投标文件格式及附件”的要求编制。

9、投标文件的商务内容

9.1商务部分内容是证明投标人有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求，包括但不限于下列文件（（1）-（5）所述材料不得有缺失或提供不全或不满足招标文件的实质性要求）：

（1）投标函（投标申请及声明）（格式见第六章）；

（2）法人授权书（格式见第六章）；

（3）投标人资格资信证明文件：

  - 第一章招标公告中 2.1《中华人民共和国政府采购法》规定的资格条件证明文件；

  - 第一章招标公告中 2.2落实政府采购政策需满足的资格要求；

  - 第一章招标公告中 2.3 采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件证明文件。

（4）开标一览表及附表（格式见第六章）；

（5）《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》；

（6）《商务条款偏离表》；

（7）第三章评标标准中对应的所需证明材料（如有自行添加）；

（8）要求采购人提供的配合（如有自拟并自行添加）；

（9）其他（投标人认为有必要提供的声明和文件，如有，自行拟定并添加）。

10、投标文件的技术内容

技术部分内容是证明投标人提供的货物和服务是合格的、并符合招标文件要求的证明文件，以及对货物和服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸、数据或其他证明文件等。提供的货物和服务如与招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。包括但不限于下列文件：

（1）技术说明或服务方案；

（2）《采购需求偏离表》；

（3）投标人拟投入本项目的设备、人员情况一览表；

（4）投标人认为需要提供的其他技术资料。

11、投标文件的价格内容

11.1价格部分内容是对采购标的价格构成的说明，招标文件如无特别说明，每一项货物及服务仅接受一个价格。

11.2报价应包含为履行本项目合同项下所有义务的全部含税费用（包括但不限于货物设计、制造、包装、仓储、运输装卸、保险、安装、调试及其材料及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金），以及投标人认为需要的其他费用等。

11.3投标人的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

11.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

11.5 投标人应在《开标一览表》《分项报价表》等标明投标货物和服务的单价、总价以及分项报价等。

11.6 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标报价明细表中的投标总报价一致，如不一致不作为无效投标处理，评标时以开标一览表中价格为准。

11.7本项目预算为：详见第一章。

12、投标文件的其他部分

12.1 其他部分由投标人根据编制投标文件需要提供的其他相关文件组成。

12.2 如标书制作工具中格式和内容与“南京公共采购信息网、江苏政府采购网、中国政府采购网”发布的采购文件不一致，以上述网站发布的采购文件为准。

13、投标保证金（本项目无需缴纳投标保证金）

14、投标有效期

14.1 自开标之日起90天内投标有效，投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

14.2 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购代理机构可要求投标人同意延长投标有效期，这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝这种要求，并且不影响投标保证金的退还。接受延长投标有效期的投标人将不会要求和允许修正其投标，而只会被要求相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，有关投标保证金的退还规定在延长了的有效期内继续有效。

15、投标文件签署

15.1 投标文件应按照招标文件要求加盖电子公章，否则视为无效投标。

16、投标费用

16.1 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论招标结果如何，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

16.2 招标代理服务费：本次招标，中标人根据预算总额参照《招标代理服务费管理暂行办法》（国家发展计划委员会计价格〔2002〕1980号）代理服务招标收费基准费率计算，在领取中标通知书前向采购代理机构支付招标服务费。本项费用无需在投标报价表中单列。

16.3开标公证费：无。

四、投标文件的递交

17、投标文件的递交

17.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。招标代理机构拒绝接收提交投标文件截止时间后上传的任何电子投标文件。

18、投标文件的解密

18.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。

18.3 投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件解密不成功的，做无效投标处理。

19、投标文件的修改和撤回

19.1投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

19.2 投标截止时间之后，投标文件不得撤回；如撤回，投标保证金不予退还。

20、诚实信用

20.1投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

20.2在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

五、开标、评标与定标

21、开标

21.1 代理机构在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。“苏采云”系统公布各投标人名称和投标价格。

21.2 投标人在开标过程中涉及的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.3投标人不足3家的，不得开标。

21.4 投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，“苏采云”系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

21.5公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人依法报财政部门批准，经批准后，可变更为其他采购方式采购。

22、评标

22.1 评标委员会

22.1.1评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（一）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（二）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（三）对投标文件进行比较和评价；

（四）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（五）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

22.1.2 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，独立开展评审工作。

22.2  评标程序

22.2.1 投标文件的资格性检查。公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

22.2.2投标文件的符合性审查。评标委员会对通过资格性检查的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。投标文件有下列情况之一的，在符合性检查时按照无效投标处理：

（1）投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的；

（2）投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的；

（3）同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的；

（4）投标文件未按照招标文件要求加盖电子公章的；

（5）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（6）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（7）投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其他实质性要求的；

（8）现行法律法规、规章和招标文件规定的其他无效情形。

22.2.2.1 实质性要求是指本招标文件中用带星号（“*”）、“必须”或“应（应当）”等其他文字说明的商务和技术要求。

22.2.2.2未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将通过“苏采云”系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。

22.2.2.3有下列情形之一的予以废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因苏采云系统故障造成开标不成功的；

（5）因重大变故，采购任务取消的。

（6）投标人以明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且不能证明其报价合理性的。

22.2.3澄清有关问题。

22.2.3.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

22.2.3.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

22.2.3.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的，投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

22.2.3.4投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，并由评标委员会通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

2.2.3.5投标人在开、评标全过程中应保持通信畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评委会联系。

22.2.3.6评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

根据财库〔2026〕2号文件，评审过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

4.评标委员会认定供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

启动异常低价投标审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”，加盖电子签章）提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的相关证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，对响应价格作出解释，由评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对供应商报价合理性进行判断。供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效响应处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

22.2.4比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

22.3 评标方法和标准

22.3.1评标方法分为最低评标价法和综合评分法。本次招标的评标方法和标准，详见本招标文件第三章。

22.3.2最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

采用最低评标价法评标时，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对投标人的投标价格进行任何调整。

22.3.3综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

评审因素，包括价格、技术、商务等。

评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。

评标总得分＝F1×A1＋F2×A2＋……＋Fn×An

F1、F2……Fn分别为各项评审因素的得分；

A1、A2、……An 分别为各项评审因素所占的权重(A1＋A2＋……＋An＝1)。

因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

23、确定中标人

23.1 采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

23.2采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

23.3 中标人确定后，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，中标公告期为1个工作日，公告的同时向中标人发出中标通知书。中标人可在中标结果公告届满之日起三十日内,登录苏采云系统下载。

因系统存储空间有限，中标结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《中标通知书》服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

23.4 中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

23.5 所有投标文件不论中标与否，均不退回。

24、编写评标报告

24.1评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

25、评标过程的保密性

25.1 采购人和采购代理机构将采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。

25.2 任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。

25.3 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料等，均不向投标人及与评标无关的其他人员透露。

六、签订合同

26、签订合同

26.1采购人与中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

26.2除继续履行将损害国家利益和社会公众利益的，政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。放弃或拒绝签订合同的，中标人不得参加对该项目重新开展的采购活动，投标保证金不予退还，不收取投标保证金的项目，中标人应向采购人支付采购人为招标所发生的相关费用，由财政部门列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。

26.3采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

26.4中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

26.5 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

26.6 采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。

七、质疑和投诉

27、质疑

27.1供应商对招标活动事项有疑问的，可以向采购代理机构提出询问，采购代理机构将依法作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

27.2提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

27.3供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件送达采购人或采购代理机构。

供应商应知其权益受到损害之日，是指：对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起七个工作日内提出；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

27.4 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求（具体条款）；

（四）事实依据（具体条款）；

（五）必要的法律依据（具体条款）；

（六）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

质疑函应当使用中文。相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。

27.5质疑函应当现场提交至采购代理机构联系人处，提交时应出示有效身份证明。未按上述要求提交质疑函的，质疑不予受理。

27.6 投标人不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。投标人或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

27.7采购代理机构在收到投标人的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面或在网站公告形式通知质疑投标人和其他有关投标人，答复的内容不涉及商业秘密。

任何单位和个人对代理机构在招标采购活动中的违法行为，有权控告和检举，联系电话：025-86636139（采购代理机构质量管理部门）、025-86636853（采购代理机构纪检监察部门）。

28、投诉

28.1质疑供应商对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

28.2供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

28.3投诉人对政府采购监督管理部门的投诉处理决定不服或者政府采购监督管理部门逾期未作处理的，可以依法申请行政复议或者向人民法院提起行政诉讼。

28.4 投诉人有下列行为之一的，属于严重失信行为，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其一至三年内参加政府采购活动。

（1）投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的；

（2）采用捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料等方式进行虚假、恶意投诉。

证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

29、其他

29.1本项目根据江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知（苏财购〔2023〕65号）规定，执行绿色采购需求标准。

评标标准

本项目采用综合评分法，评分统计方法采用百分制（满分100分），将全部评委评分直接进行算术平均，小数点后保留2位。按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，由评标委员会确定。

| 序号 | 评分因素 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 20分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且报价最低的供应商的价格为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×20（小数点保留2位） | 20 |
| 2.1 | - 项目负责人及拟派人员和设备情况 - 27分 | 供应商拟投入本项目的项目负责人： - 项目负责人从事管道检测行业满3年及以上得3分； - （须提供①项目负责人工作年限的证明材料（项目负责人从业资格证书或劳动合同证明）；②项目负责人劳动合同及供应商为其缴纳的近半年（参加本次政府采购活动前）任意1个月的社保缴费证明材料加盖公章）。 2）2023年1月1日至今，供应商拟委派的项目负责人曾经担任过类似检测项目的，每个项目得2分，满分4分。 提供项目合同（或委托方证明）等相关证明材料加盖公章，所提供的证明材料须反映相关信息。 注：项目负责人业绩与供应商业绩如为同一业绩，不可兼得，只取其一。 3）本项目负责人具有管道检测与评估专业技术岗位资格相关证书的得3分。（须提供证书证明材料复印件加盖公章） 本项目最高得10分。 | 10 |
| 2.2 |  | 拟派团队人员情况： - 拟派项目组人员（含项目负责人）不少于6人，满分6分，每少一人扣1分，扣完为止。 - （须提供拟派项目组人员劳动合同及供应商为其缴纳的近半年（参加本次政府采购活动前）任意1个月的社保缴费证明材料加盖公章） - 拟派项目组（不含项目负责人）具有管道检测与评估专业技术岗位资格相关证书的人员不少于4人，满分4分，每少一人扣1分，扣完为止。（须提供证书证明材料复印件加盖公章） - 本项目最高得10分。 | 10 |
| 2.3 |  | 拟投入设备、车辆情况： 1）设备： 供应商为本项目配备管道潜望镜5台（2分）、声呐设备1台（1分）、CCTV检测设备（机器人爬行器）2台（1分）。 （仪器设备应为供应商自有，提供设备采购合同或发票复印件，名称无需与评分标准给定名称完全一致，但功能需相同。） 2）车辆： 供应商为本项目配备车辆4辆及以上（至少包括一辆吸污车和疏通车）得3分。 （车辆应为供应商自有，提供有效期内的行驶证复印件，名称无需与评分标准给定名称完全一致，但功能需相同。） | 7 |
| 3 | 业绩 6分 | 供应商同类性质项目的业绩： 2023年1月1日至投标截止时间，供应商具有类似检测业绩，每个项目得3分，本项最多6分。 注：项目负责人业绩与供应商业绩如为同一业绩，不可兼得，只取其一。 （须提供合同复印件相关证明材料，所提供的材料须反映相关信息） | 6 |
| 5.1 | 服务方案47分 | 评标委员会根据供应商对方案中涉及的排水管网排查及管道检测工作流程、工艺方法在规范性、完整性、先进性及针对性等维度全面评估进行综合打分： 方案全面合理、条理清晰、工作流程工艺方法规范完整、可操作性强、符合相关情况得10分； 方案基本合理、条理基本清晰、工作流程工艺方法基本完整、可操作性基本可行、基本符合相关情况得7分； 方案有瑕疵和轻微偏、条理不够清晰、基本考虑了项目特点得4分； 有一定工作方案但内容较为笼统得2分； 方案有缺陷（缺陷是指：存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、方案中内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、不符合项目实际情况等）得1分； 未提供方案的不得分。 | 10 |
| 5.2 |  | 评标委员会根据供应商提交的进度计划在合理性及可操作性维度进行综合评估。针对计划编制具备高度可操作性、科学合理性、体系完备性及需求针对性进行综合打分： 计划编制具备高度可操作性、科学合理性、体系完备性及需求针对性强得10分； 计划编制具备基本可操作性、基本科学合理性、体系基本具备完备性及需求针对性较强得7分； 计划编制具备一定可操作性、体系相对完备性及需求有一定针对性强得4分； 有一定进度计划但内容较为笼统得2分； 计划有缺陷（缺陷是指：存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、方案中内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、不符合项目实际情况等）得1分； 未提供方案的不得分。 | 10 |
| 5.3 |  | 评标委员会根据供应商依据质量保证体系与保证措施在合理性、可操作性维度，以及对本项目重点难点分析的契合程度进行综合打分： 保障措施能充分体现可操作性、科学性、系统性及重点针对性的得10分； 保障措施具备基本可操作性、科学性、系统性及重点针对性的得7分； 保障措施在可操作性、科学性、系统性及重点针对性层面符合常规要求的得4分； 有一定保障措施但内容较为笼统得2分； 保障措施有缺陷（缺陷是指：存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、方案中内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、不符合项目实际情况等）得1分； 未提供方案的不得分。 | 10 |
| 5.4 |  | 评标委员会根据供应商依据城市排水管网检测中存在的核心技术难点（包括管网结构复杂性、雨污合流现象、有毒有害气体风险、水位动态变化等因素）以及雨污管网混接溯源排查技术路径（结合典型管网拓扑特征开展实证研究），应构建哪些多维度检测技术体系阐释进行综合打分： 核心技术难点分析准确到位有针对性，从多维度详细阐述技术体系，得7分； 核心技术难点分析准确到位有一定的针对性，从一定角度详细阐述技术体系，得5分； 核心技术难点分析笼统无太多针对性，技术体系阐述笼统的，得3分； 核心技术难点分析以及技术路径有缺陷（缺陷是指：存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、方案中内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、不符合项目实际情况等）得1分； 未提供方案的不得分。 | 7 |
| 5.5 |  | 评标委员会根据供应商提交的既往相同或类似项目检测成果资料（须提供近两年内竣工项目的两份检测报告），从规范性、全面性、针对性三个维度进行综合打分： 所提交资料在规范性、全面性、针对性方面表现优异者，得10分； 资料具备基本规范性且具备一定全面性、针对性者，得7分； 资料规范性、全面性、针对性符合基本要求者，得4分； 资料规范性、全面性、针对性存在明显缺陷者，得2分； 未提供方案的不得分。 | 10 |
| 6 | 合计 |  | 100 |

说明：

1.所有认证、证明和业绩均以有效清晰的证明文件的复印件为依据，原件备查。

2.小微企业价格扣除

2.1对于专门面向中小企业或小型、微型企业的项目，只面向中小企业或小型、微型企业采购。对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.2大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，如果联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业给予10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

3.监狱和戒毒企业的价格扣除

3.1 本项目对监狱和戒毒企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.2 监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

3.3 监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

4.残疾人福利性单位的价格扣除

4.1 本项目对残疾人福利性单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

4.2 残疾人福利性单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。

4.3 残疾人福利性单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

5. 监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

采购需求

一、项目概述

（一）项目背景

根据市水务局下发《关于进一步做好主城区市政排水管网移交及纳管排查工作的通知》(宁水发〔2025〕190号）和《市管六大污水系统未移交污水设施量明细表》的文件反馈我区仍存在37条(管道总长约20.658km)市政道路的污水管网存在未移交管养的状况。涉及的管道存在失管、脱管的问题，存在一定的安全隐患。

为进一步摸清37条(管道总长约20.658km)市政污水管网的基本情况，重点排查管道的破损、混接等问题并形成问题清单，便于下一步制定整改方案和对接市水务集团开展移交工作。

(二）任务目标

针对雨花台区安德门大街等37条路排水管道，通过专业化检测技术手段，系统排查地下污水排水管网运行现状，全面掌握其运行工况。针对既有污水排水管网系统及其附属设施（检查井）存在的功能性与结构性缺陷，综合运用多种技术手段开展系统性检测评估，形成科学严谨的量化分析报告。基于上述数据支撑，排水管理部门可对管网养护作业质量水平、管道健康状态进行客观量化考核，系统分析排水管道漫溢及汛期积水成因，强化建设工程施工期临时排水措施的动态监管效能，从而全面提升城市水务基础设施的精细化、智能化管理能级。

二、项目技术要求

依据既定的检测方案，检测技术体系确定以CCTV检测（爬行机器人）为核心检测手段，辅以声呐检测、管道潜望镜检测（QV）作为辅助性技术手段。

检测成果严格参照《城镇排水管道检测与评估技术规范（CJJ181-2012）》标准进行专业评估。

针对每条受检管道，依据规范要求逐管段开展结构性缺陷与功能性缺陷分析，通过定量计算修复指数（RI）和养护指数（MI），科学评定管道修复等级及养护等级。

三、项目实施范围

| 行政区属 | 序号 | 所属污水收集片区 | 路名 | 起点 | 止点 | 管径 | 管材 | 设施总量 (公里) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 雨花台区 | 1 | 江心洲 | 安德门大 街 | 中昊救援 | 雨花西路 | 400 | 塑料 | 2.417 |
|  | 2 | 江心洲 | 四季阳光 花园 | 四季阳光 花园 | 雨花西路 | 400、 500 | 塑 料 、 砼 | 0.644 |
|  | 3 | 江心洲 | 安德门北 街 | 德安花园 | 雨花西路 | 300、 450 | 塑 料 、 砼 | 0.218 |
|  | 4 | 江心洲 | 小行路 | 小行路 | 雨花西路 | 400、 500、 800 | 铸 铁 、 砼 | 0.238 |
|  | 5 | 江心洲 | 雨花东路 | 雨花台区 职业技术 培训中心 | 雨花西路 | 400 | 铸铁 | 0.315 |
|  | 6 | 城东 | 三合路 | 小行路 | 名城世家 | 300、 400 | 塑 料 、 砼 | 0.307 |
|  | 7 | 城东 | 新河街 | 新河街 | 宁芜公路 | 400 | 塑料 | 0.179 |
|  | 8 | 城东 | 宁水路 | 宁水路 | 大定坊路 | 400 | 塑料 | 0.253 |
|  | 9 | 城东 | 盛花路 | 管道路 | 福园路 | 400 | 砼、塑 料 | 0.149 |
|  | 10 | 城东 | 水科路 | 大定坊路 | 宁丹大道 | 400 | 砼 | 0.314 |
|  | 11 | 城东 | 天隆坊北 路 | 江艺路 | 西春路 | 400 | 塑料 | 0.265 |
|  | 12 | 城东 | 翠苑东街 | 梅家廊路 | 银龙翠苑 小区门口 | 200 | 塑料 | 0.374 |
|  | 13 | 城东 | 江淮路 | 春江路 | 春晓路 | 800 | 砼 | 0.187 |
|  | 14 | 城东 | 宁双路 | 安德门大 街 | 华为路 | 400 | 塑料 | 0.432 |
|  | 15 | 城东 | 龙翔路 | 江艺路 | 花神大道 | 400、 500 | 砼 | 1.660 |
|  | 16 | 城东 | 创盈路 | 宁丹大道 | 宁丹大道 | 400 | 砼 | 0.788 |
|  | 17 | 城东 | 俊才路 | 大周路 | 茗苑南路 | 400 | 塑料 | 0.376 |
|  | 18 | 城东 | 梅苑南路 | 大周路 | 管道路 | 500、 600 | 砼 | 1.708 |
|  | 19 | 城东 | 茗苑路 | 管道路 | 福园路 | 400、 500 | 塑 料 、 砼 | 0.090 |
|  | 20 | 城东 | 茗苑南路 | 管道路 | 茗苑南路 |  |  | 1.729 |
|  | 21 | 城东 | 硕果路 | 创举路 | 宁丹大道 | 400 | 砼 | 0.217 |
|  | 22 | 城东 | 志远路 | 管道路 | 福园路 | 400 | 砼 | 0.246 |
|  | 23 | 城东 | 博雅路 | 未知 | 宁丹大道 | 400 | 砼 | 0.329 |
|  | 24 | 城东 | 创举路 | 创思路 | 许家村路 | 400 | 砼 | 0.599 |
|  | 25 | 城东 | 创思路 | 创举路 | 硕果路 | 400 | 砼 | 0.267 |
|  | 26 | 城东 | 黄林库路 | 大周路 | 茗苑南路 | 400 | 砼 | 0.367 |
|  | 27 | 城东 | 雄才路 | 名苑南路 | 大周路 | 400 | 砼 | 0.353 |
|  | 28 | 城东 | 许家村路 | 创举路 | 宁丹大道 | 400 | 砼 | 0.215 |
|  | 29 | 城东 | 学富路 | 创盈路 | 宁丹大道 | 400 | 砼 | 0.211 |
|  | 30 | 城东 | 英才路 | 大周路 | 名苑南路 | 400 | 塑料 | 0.441 |
|  | 31 | 城南 | 龙慧路 | 凤汇大道 | 凤仪路 | 400 | 砼 | 0.387 |
|  | 32 | 城南 | 青年路 (梅山) | 中兴路 | 宁芜公路 | 300、 400、 500、 600、 800 | 砼 、 PVC、铸 铁 | 1.013 |
|  | 33 | 城南 | 摇篮路 | 岱山西路 | 摇篮路西 侧 | 300 | PVC | 0.302 |
|  | 34 | 城南 | 新村东路 | 中兴北路 | 青年路 | 300、 400、 500 | 砼、PVC | 1.079 |
|  | 35 | 城南 | 长虹路 | 中兴路 | 宁芜公路 | 300、 400、 500、 600、 1000 | 砼、PVC | 0.594 |
|  | 36 | 城南 | 中兴北路 | 北纬路 | 宁芜公路 | 300、 400、 600 | 砼、PVC | 0.316 |
|  | 37 | 城南 | 中兴路 | 梅山二号 路 | 中兴北路 | 300、 400、 500 | 砼、PVC | 1.080 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  | 20.658 |

注：以上工作量长度为预估量，具体以实际发生为准。

四、成果要求

出具的检测报告须严格遵循行业技术规范，并须经采购人审核确认。报告内容应完整涵盖管道位置示意图、综合评估结论及处置建议，并逐段列明功能性与结构性缺陷修复方案。检测成果须提交纸质报告两份及电子文件两份，电子文档除完整复刻纸质报告内容外，须包含全部检测影像资料（功能性缺陷需附不同视角高清照片至少两张）、视频记录及数字化图纸。图纸中须采用差异化的色标与线型准确标注病害管段空间分布。电子文件应以不可擦写光盘为载体与纸质报告同步提交。

检测报告须按道路名称独立编制，实施单路单册建档管理。报告内容须系统阐述各类功能性与结构性缺陷特征，明确记载污水管道错接混接问题、道路交叉口管网技术参数，并针对每类问题提出具有可操作性的治理对策。

五、项目进度要求及服务期

服务期限：合同签订之日起90日历天。采购人与中标供应商应自中标通知书签发之日起30个自然日内，依据招标文件及中标供应商投标文件所列条款，签署书面合同文本。

六、工作内容安排

采购人与中标供应商签订政府采购合同后，中标供应商须严格依照投标文件所明确的责任辖区开展常规性工作。

七、付款方式

1、在双方签订合同，乙方单位进场并收到乙方提供的等额发票后（15日历天内）支付合同价款的20%，由甲方办理政府采购资金结算手续经审核后支付给乙方。作为预付款，甲方办理政府采购资金结算手续支付给乙方。

2、乙方完成全部工作内容并出具检测报告经甲方审核合格后并收到乙方提供的等额发票后付至合同价款的85%（15日历天内），由甲方办理政府采购资金结算手续经审核后支付给乙方。

3、项目完成经结算审计并出具审计报告后并收到乙方提供的等额发票后（15日历天内）付至双方认可审定价的（100%），由甲方办理政府采购资金结算手续经审核后支付给乙方。

- 合同主要条款及格式

南京市政府采购合同

合同编号 ：

项目名称 ：

使用单位 ：

供货单位 ：

签订日期 ：

南 京 市 财 政 局 监 制

合同编号：

政府采购计划号：

| 甲方（以下称甲方）： | 乙方：（以下称乙方） |
| --- | --- |
| 住所地： | 住所地： |

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照采购代理机构的采购结果签订本合同。

第一条合同标的

乙方根据甲方要求提供下列服务：雨花台区安德门大街等37条路排水管道清疏检测服务项目

服务内容详见乙方响应性文件等。

第二条合同总价款

本合同项下服务总价款为___________（大写）人民币，

分项报价表：

管道潜望镜检测（QV）单价： 元/米；声呐检测单价： 元/米；CCTV检测（机器人爬行器）单价： 元/米；。

甲方就本合同不再向乙方支付任何除合同款之外的其他款项。

服务期限：合同签订之日起90日历天。采购人与中标供应商应自中标通知书签发之日起30个自然日内，依据招标文件及中标供应商投标文件所列条款，签署书面合同文本。

第三条 组成本合同的有关文件

招标文件和有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

（1）中标通知书；

（2）乙方提供的投标文件和投标报价表；

（3）技术规格响应表；

（4）投标承诺/服务承诺；

（5）招标文件；

（6）甲乙双方商定的其他文件等。

第四条权利保证

乙方应保证甲方在使用该服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。如造成甲方损失的，乙方还应当赔偿甲方全部损失。乙方提交成果的知识产权归属权为甲方享有。

第五条质量保证

乙方所提供的服务必须全部达到采购文件各项要求，同时要符合国家或行业的有关规定。相关技术规格应与招标文件规定的技术规格及所附的“技术条款偏离表”相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准，乙方提交成果的知识产权归属权为甲方享有。

第六条交付使用和验收

1、乙方按照合同要求，完成全部服务内容，并向甲方提出验收申请。

2、甲方组织相关的技术人员，对乙方提供的服务成功资料进行审核，乙方提供的服务不符合采购文件和合同规定的，甲方有权拒收。

第七条履约保证金

无

第八条合同款支付

1、本合同项下所有款项均以人民币支付。

2、本合同项下的采购资金由甲方自行支付，乙方向甲方开具发票。

3、付款方式：

3.1、在双方签订合同，乙方单位进场并收到乙方提供的等额发票后（15日历天内）支付合同价款的20%，由甲方办理政府采购资金结算手续经审核后支付给乙方。作为预付款，甲方办理政府采购资金结算手续支付给乙方。

3.2、乙方完成全部工作内容并出具检测报告经甲方审核合格后并收到乙方提供的等额发票后付至合同价款的85%（15日历天内），由甲方办理政府采购资金结算手续经审核后支付给乙方。

3.3、项目完成经结算审计并出具审计报告后并收到乙方提供的等额发票后（15日历天内）付至双方认可审定价的（100%），由甲方办理政府采购资金结算手续经审核后支付给乙方。

第九条违约责任

１、甲方无正当理由拒绝验收或拒付款的，甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。

２、甲方未按合同规定的期限向乙方支付合同款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5% 。

3、乙方如存在提供虚假承诺或实施弄虚作假行为，经核实其服务未达到采购文件要求标准，或因乙方过错导致合同无法继续履行的，应承担不低于合同总价30%的违约金赔偿责任。

4、乙方承担违约责任后仍应继续履行合同义务（合同解除情形除外）。甲方未及时追究乙方的某项违约责任，不构成对乙方该违约行为或其他违约责任的豁免。

第十条合同的变更和终止

1、除《中华人民共和国政府采购法》第五十条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，在三年内不得参加甲方作为采购、招标主体开展的政府采购活动。

3、因政府城维项目调整导致本项目取消，本合同自动终止。

第十一条合同的转让

乙方不得转让或分包本项目。

第十二条争议的解决

1、因服务的质量问题发生争议的，应当由甲方邀请国家认可的质量检测机构对服务质量进行鉴定。符合标准的，鉴定费由甲方承担；不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（1）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向南京仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

如没有约定，默认采取第（1）种方式解决争议。

3、在诉讼期间，本合同应继续履行。

第十三条诚实信用

乙方应恪守诚实信用原则，严格依据采购文件约定及合同承诺履行义务，禁止以任何形式向甲方实施商业贿赂或输送不正当利益。如发生乙方工作人员或通过任何第三方（包括但不限于关联人员）向甲方工作人员行贿或谋取不正当利益之情形，经查证属实的，自行为确认之日起三年内，乙方不得参与甲方作为甲方、招标人组织的政府采购及招标活动。

第十四条合同生效及其他

1、本合同自签订之日起生效。

2、本合同一式四份，甲乙双方各执二份。

3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

| 甲方：（盖章） | 乙方：（盖章） |
| --- | --- |
| 法定代表人或委托代表人： | 法定代表人或委托代表人： |
| 电话： | 电话： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 日期： 年 月 日 | 日期： 年 月 日 |

- 投标文件格式及附件

投标文件

项目名称：

招标编号：

投标人名称：（加盖电子公章）

日期：

目录

（注：供应商根据附件顺序编制投标文件并制作目录（须生成页码））

附件一、投标申请及声明格式

投标申请及声明

致：江苏润沐工程管理咨询有限公司

根据贵方           （项目名称）        （项目编号）投标邀请，正式授权下述签字人           (姓名和职务)代表投标人     （投标人名称），提交投标文件。

据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：

1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次招标要求，我们同意并向贵方提供了与投标有关的所有证据和资料。

2、按招标要求，我们的投标报价详见开标一览表。

3、本项目服务时间为：  满足招标文件要求  。

4、我们已详细阅读全部招标文件及其有效补充文件，我们放弃对招标文件任何误解的权利，提交投标文件后，不对招标文件本身提出质疑。

5、我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

6、投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的，或在评标期间出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质响应的投标人不足三家的情形的，我们酌情决定是否参加贵方组织的其他采购方式采购。

7、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定严格履行合同，并保证于承诺的时间完成货物的启动/集成、调试等服务，交付采购人验收、使用。

8、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人、决不与采购人、其他投标人或者代理机构恶意串通、决不向采购人、代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

9、与本投标有关的正式联系方式为：

地   址：

电   话：

传   真：

开户银行：

银行账号：

投标人名称：                 （加盖电子公章）

日    期：     年    月    日

附件二、法人授权委托书格式

法人授权书

本授权书声明：            （投标人名称）授权                 （被授权人姓名）作为我方参加编号为                             项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书自______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：           （手机）

投标人名称：              （加盖电子公章）

单位地址：

日    期：

附件三、开标一览表

开标一览表

项目名称：                                   项目编号 ：

| 项目名称 |  | 项目内容 |  | 总价（小写） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 雨花台区安德门大街等37条路排水管道清疏检测服务项目 |  | 详见投标文件 |  |  |
| 总价（大写）： |  |  |  |  |
| 投标标的是否全部由小微企业（含视同小微企业）提供 | （填写“是”或“否） |  |  |  |

投标单位（加盖电子公章）：

说明：

- 本项目仅接受一个价格，不得填报有选择性报价方案。如有优惠条款须注明，但不得影响报价，影响项目履约交付。

2、“投标标的是否全部由小微企业提供”栏内填写“是”或“否”。如填写“是”，投标人应按招标文件要求提供《中小企业声明函》《残疾人福利性单位声明函》《属于监狱企业的证明文件》。如未按要求提供、填写，不享受价格扣除。

附件四、分项报价表格式

分项报价表

| 序号 | 路名 | 路段（管段） | 工作内容 | 工作量（米） | 最高投标单价 | 投标人所报单价 | 投标人单项汇总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | （元/米） | （元/米） | 元 |
| 1 | 安德门大街 | （中昊救援-雨花西路） | 管径d400~d600（不含）排查检测 | 2417 | 55 |  |  |
| 2 | 四季阳光花园 | （四季阳光花园-雨花西路） | 管径d400~d600（不含）排查检测 | 644 | 55 |  |  |
| 3 | 安德门北街 | （德安花园-雨花西路） | 管径d200~d400（不含）排查检测 | 109 | 40 |  |  |
|  |  |  | 管径d400~d600（不含）排查检测 | 109 | 55 |  |  |
| 4 | 小行路 | （小行路-雨花西路） | 管径d400~d600（不含）排查检测 | 158 | 55 |  |  |
|  |  |  | 管径d600~d1000（不含）排查检测 | 80 | 105 |  |  |
| 5 | 雨花东路 | （雨花台区职业技术培训中心-雨花西路） | 管径d400~d600（不含）排查检测 | 315 | 55 |  |  |
| 6 | 三合路 | （小行路-名城世家） | 管径d200~d400（不含）排查检测 | 154 | 40 |  |  |
|  |  |  | 管径d400~d600（不含）排查检测 | 153 | 55 |  |  |
| 7 | 新河街 | （新河街-宁芜公路） | 管径d400~d600（不含）排查检测 | 179 | 55 |  |  |
| 8 | 宁水路 | （宁水路-大定坊路） | 管径d400~d600（不含）排查检测 | 253 | 55 |  |  |
| 9 | 盛花路 | （管道路-福园路） | 管径d400~d600（不含）排查检测 | 149 | 55 |  |  |
| 10 | 水科路 | （大定坊路-宁丹大道） | 管径d400~d600（不含）排查检测 | 314 | 55 |  |  |
| 11 | 天隆坊北路 | （江艺路-西春路） | 管径d400~d600（不含）排查检测 | 265 | 55 |  |  |
| 12 | 翠苑东街 | （梅家廊路-银龙翠苑小区门口） | 管径d200~d400（不含）排查检测 | 374 | 40 |  |  |
| 13 | 江淮路 | （春江路-春晓路） | 管径d600~d1000（不含）排查检测 | 187 | 105 |  |  |
| 14 | 宁双路 | （安德门大街-华为路） | 管径d400~d600（不含）排查检测 | 432 | 55 |  |  |
| 15 | 龙翔路 | （江艺路-花神大道） | 管径d400~d600（不含）排查检测 | 1660 | 55 |  |  |
| 16 | 创盈路 | （宁丹大道-宁丹大道） | 管径d400~d600（不含）排查检测 | 788 | 55 |  |  |
| 17 | 俊才路 | （大周路-茗苑南路） | 管径d400~d600（不含）排查检测 | 376 | 55 |  |  |
| 18 | 梅苑南路 | （大周路-管道路） | 管径d400~d600（不含）排查检测 | 854 | 55 |  |  |
|  |  |  | 管径d600~d1000（不含）排查检测 | 854 | 105 |  |  |
| 19 | 茗苑路 | （管道路-福园路） | 管径d400~d600（不含）排查检测 | 90 | 55 |  |  |
| 20 | 茗苑南路 | （管道路-茗苑南路） | 管径d400~d600（不含）排查检测 | 1729 | 55 |  |  |
| 21 | 硕果路 | （创举路-宁丹大道） | 管径d400~d600（不含）排查检测 | 217 | 55 |  |  |
| 22 | 志远路 | （管道路-福园路） | 管径d400~d600（不含）排查检测 | 246 | 55 |  |  |
| 23 | 博雅路 | 博雅路 | 管径d400~d600（不含）排查检测 | 329 | 55 |  |  |
| 24 | 创举路 | （创思路-许家村路） | 管径d400~d600（不含）排查检测 | 599 | 55 |  |  |
| 25 | 创思路 | （创举路-硕果路） | 管径d400~d600（不含）排查检测 | 267 | 55 |  |  |
| 26 | 黄林库路 | （大周路-茗苑南路） | 管径d400~d600（不含）排查检测 | 367 | 55 |  |  |
| 27 | 雄才路 | （名苑南路-大周路） | 管径d400~d600（不含）排查检测 | 353 | 55 |  |  |
| 28 | 许家村路 | （创举路-宁丹大道） | 管径d400~d600（不含）排查检测 | 215 | 55 |  |  |
| 29 | 学富路 | （创盈路-宁丹大道） | 管径d400~d600（不含）排查检测 | 211 | 55 |  |  |
| 30 | 英才路 | （大周路-名苑南路） | 管径d400~d600（不含）排查检测 | 441 | 55 |  |  |
| 31 | 龙慧路 | （凤汇大道-凤仪路） | 管径d400~d600（不含）排查检测 | 387 | 55 |  |  |
| 32 | 青年路（梅山） | （中兴路-宁芜公路） | 管径d200~d400（不含）排查检测 | 210 | 40 |  |  |
|  |  |  | 管径d400~d600（不含）排查检测 | 403 | 55 |  |  |
|  |  |  | 管径d600~d1000（不含）排查检测 | 400 | 105 |  |  |
| 33 | 摇篮路 | （岱山西路-摇篮路西侧） | 管径d200~d400（不含）排查检测 | 302 | 40 |  |  |
| 34 | 新村东路 | （中兴北路-青年路） | 管径d200~d400（不含）排查检测 | 359 | 40 |  |  |
|  |  |  | 管径d400~d600（不含）排查检测 | 720 | 55 |  |  |
| 35 | 长虹路 | （中兴路-宁芜公路） | 管径d200~d400（不含）排查检测 | 120 | 40 |  |  |
|  |  |  | 管径d400~d600（不含）排查检测 | 240 | 55 |  |  |
|  |  |  | 管径d600~d1000（不含）排查检测 | 118 | 105 |  |  |
|  |  |  | 管径d1000及以上排查检测 | 118 | 190 |  |  |
| 36 | 中兴北路 | （北纬路-宁芜公路） | 管径d200~d400（不含）排查检测 | 105 | 40 |  |  |
|  |  |  | 管径d400~d600（不含）排查检测 | 105 | 55 |  |  |
|  |  |  | 管径d600~d1000（不含）排查检测 | 106 | 105 |  |  |
| 37 | 中兴路 | （梅山二号路-中兴北路） | 管径d200~d400（不含）排查检测 | 360 | 40 |  |  |
|  |  |  | 管径d400~d600（不含）排查检测 | 720 | 55 |  |  |
| 投标报价合计： |  |  |  |  |  |  |  |

注：以上工作量长度为预估量，具体以实际发生为准。

投标单位（加盖电子公章）：

附件五、采购需求偏离表格式

采购需求偏离表

项目名称：	项目编号：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标要求规格 | 投标响应 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

说明：如果行数不够，请自行增加。

说明：投标文件采购需求部分内容响应存在正偏离或负偏离的，请在本表中逐条列出。未列出的，视为响应招标文件要求。如果行数不够，请自行增加。

投标单位（加盖电子公章）：

附件六、商务条款偏离表格式

商务条款偏离表

项目名称：	项目编号：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件要求的商务条款 | 投标响应 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

说明：如果行数不够，请自行增加。

说明：投标文件采购需求部分内容响应存在正偏离或负偏离的，请在本表中逐条列出。未列出的，视为响应招标文件要求。如果行数不够，请自行增加。

投标单位（加盖电子公章）：

附件七、技术说明与服务方案

技术方案及服务承诺应根据招标人对项目的要求、评标标准的要求及项目本身的特点编写。

附件八、拟参与本项目服务人员一览表

拟参与本项目服务人员一览表

项目名称：                                 项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 专业 | 学历 | 执业 资格 | 证书号 | 技术职称 | 相关工作年限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位（加盖电子公章）：

附件九、 投标人类似业绩情况表

投标人类似业绩情况表

| 序号 | 项目名称 | 业主单位 | 项目 规模 | 获奖 情况 | 签约及服务 时间 | 联系人及电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位（加盖电子公章）：

附件十、企业声明函格式

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕） 46号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务 全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合 体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

（标的名称）,属于（其他未列明行业）, 承建（承接）企业为（企业名称）,从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

（标的名称）,属于（其他未列明行业）, 承建（承接）企业为（企业名称）,从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖电子公章）：

日期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（加盖电子公章）：

日  期：

属于监狱企业的证明文件

（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件）

节能产品认证证书

（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）

环境标志产品认证证书

（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）

进口产品转让技术、消化吸收再创新方案

（对于允许进口产品参加的项目）

附件十一、无重大违法记录声明格式

无重大违法记录声明

江苏润沐工程管理咨询有限公司：

我单位（供应商名称）郑重声明：

我单位参加政府采购活动前3年内在经营活动中（在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录，且不是失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）

声明人：（加盖电子公章）

日期：年月

附件十二、资格资信证明文件

附件十三、联合体协议及联合体授权委托书（如允许联合体、格式自拟）

附件十四、《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》（网站在线打印签字并盖章）

附件十五、投标人需要提供的其他材料