竞争性磋商文件

项目名称：南京市高淳区公有资产运营管理系统建设项目

项目编号：JSZC-320118-JZCG-C2025-0019

（专门面向中小企业）

南京市公共资源交易中心高淳分中心

2025年08月

总  目  录

第一章  磋商邀请	２

第二章  供应商须知	４

第三章  合同文本	１３

第四章  采购需求	１６

第五章  评审方法与评审标准	２８

第六章  响应文件格式	３２

- 第一章  磋商邀请

受南京市高淳区人民政府国有资产监督管理办公室（采购单位）委托南京市公共资源交易中心高淳分中心（以下简称“交易中心”）就南京市高淳区公有资产运营管理系统建设项目（项目名称）进行竞争性磋商采购，欢迎符合条件的供应商参加磋商。

## 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320118-JZCG-C2025-0019

2.项目名称：南京市高淳区公有资产运营管理系统建设项目

3.预算金额：95万元

4.最高限价：95万元

5.采购需求（简介）：详细内容见本磋商文件第四章

6.合同履行期限：90天

7.本项目不接受联合体参加磋商。

## 二、申请人的资格要求

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1供应商信用承诺函（格式见第六章）。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小微企业采购，供应商应为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位。（声明函格式见第六章）

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：软件和信息技术服务业。

（二）本项目的特定资格要求：无

（三）拒绝下述供应商参加本次采购活动

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目的采购活动。

3.供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

## 三、获取磋商文件

1.时间：自磋商文件公告发布之日起。

2.方式：在“江苏政府采购网”免费下载。

## 四、提交响应文件截止时间

2025年8月19日9时30分（北京时间）。

## 五、公告期限

公告期限为自本公告发布之日起3个工作日。

## 六、其他事宜

1.本次磋商不收取磋商保证金。

2.本项目不组织集中勘察及答疑，供应商如对采购需求有疑问，请咨询采购单位联系人。

3.供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。供应商按《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称“操作手册”）进行注册，并制作上传电子响应文件。《操作手册》下载地址（CTRL+鼠标左键）。

4.有关本次采购的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）更正公告。

## 七、本次磋商联系方式

1.采购人

名  称：南京市高淳区人民政府国有资产监督管理办公室

地  址：江苏省南京市高淳区

联系人：时主任

联系电话：025-57338302

2.交易中心

地　址：南京市高淳区创新大道 9 号高淳市民中心4 楼 B 区

联系人：王女士

联系电话：025-57358978

- 第二章  供应商须知

## 一、总则

### 1.采购方式

1.1 本次政府采购活动采取竞争性磋商(以下简称“磋商”)方式，本文件仅适用于采购公告中所述项目。

### 2.合格的供应商

2.1 满足采购公告对供应商资格要求的规定。

2.2 满足磋商文件规定的实质性要求和条件。

### 3.适用法律

3.1 本次采购及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

### 4.磋商费用

4.1 供应商应自行承担所有与参加采购有关的费用，无论采购过程中的做法和结果如何，交易中心在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次采购交易中心和采购人不收取磋商文件工本费与成交服务费。

### 5.磋商文件的约束力

5.1 供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本文件的规定和约束。

## 二、磋商文件

### 6.磋商文件构成

6.1 磋商文件由以下部分组成：

（1）磋商邀请

（2）供应商须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评审方法与评审标准

（6）响应文件格式

供应商应仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系。

6.2 供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按磋商文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

### 7.磋商文件的澄清

7.1 任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，应在磋商截止期五日前按采购公告中的通讯地址，以书面形式通知交易中心。

### 8.磋商文件的修改

8.1 在响应文件提交截止时间前，交易中心可以对磋商文件进行修改。磋商文件的修改将在原公告媒体发布更正公告，更正内容将作为磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力。

8.2 供应商应在提交响应文件截止时间前，关注原公告媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交响应文件，并承担由此产生的相应责任。

8.3 交易中心有权按照法定的要求推迟提交响应文件截止时间，并在原公告媒体发布更正公告。

## 三、响应文件的编制

### 9.响应文件的语言及度量衡单位

9.1 供应商提交的响应文件以及供应商与交易中心就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

### 10.响应文件构成

10.1 供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、分项报价表、响应及偏离表、其他证明文件、磋商响应函等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的磋商文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的磋商文件为准。

### 11.证明磋商响应标的符合磋商文件规定的文件

11.1 供应商应按照法律、法规、规章和规范性文件以及磋商文件要求提交证明文件，证明其响应标的符合磋商文件规定。

11.2 磋商文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

### 12.分项报价表（如有）

12.1 供应商应按照磋商文件规定格式填报分项报价表。

12.2 响应文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。磋商文件另有规定的按规定执行。

### 13.响应及偏离表

13.1 供应商需对磋商文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离说明。

13.2 供应商可在响应文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

### 14.磋商响应函

14.1 供应商应按照磋商文件规定格式完整、正确填报磋商响应函。

### 15.磋商有效期

15.1 磋商有效期为采购公告规定的提交响应文件截止之日起六十天。磋商有效期比规定短的将被视为非实质性响应磋商文件而被拒绝。

### 16.磋商有效期的延长

16.1 在特殊情况下，交易中心于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝交易中心的这一要求而放弃磋商。同意延长磋商有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件，同时受磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期满。

## 四、响应文件的递交

### 17.响应文件的递交

17.1 供应商应当按照《操作手册》规定，在采购公告规定的提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。

17.2 供应商应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能产生的影响，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的，按照本磋商文件第二章第24.3条规定做无效响应处理。

17.3 交易中心可以按照规定，通过修改磋商文件酌情延长提交响应文件截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务均以延长后新的截止日期为准。

### 18.响应文件的拒收

18.1 提交响应文件截止时间后上传的任何响应文件将被拒绝。

### 19.响应文件的撤回和修改

19.1 响应文件的撤回

19.1.1 供应商可在提交响应文件截止时间前撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。

19.1.2 供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商活动。

19.2 响应文件的修改

19.2.1 供应商可在提交响应文件截止时间前对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

19.2.2 提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

19.3 在提交响应文件截止时间至磋商文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

## 五、响应文件的解密与评审

### 20.响应文件解密

20.1 供应商应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对响应文件进行解密。

### 21.磋商

21.1 依法组建的磋商小组对响应文件进行评审。

21.2 磋商小组由采购人代表和有关技术、经济或法律等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

21.3 磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并推荐成交候选人，或根据采购人授权直接确定成交供应商。

### 22.评审过程的保密与公正

22.1 磋商小组、采购人和交易中心工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

22.2 供应商不得以任何方式影响评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

22.3 交易中心和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

### 23.评审过程中的澄清

23.1 项目评审期间，磋商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者补正。

供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组并非对每个供应商都做澄清要求。

23.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

23.3 接到磋商小组澄清、说明和补正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由供应商自行承担。

### 24.响应文件的审查

24.1 响应文件审查分为资格审查和符合性审查。

24.1.1 资格审查。依据法律法规和磋商文件的规定，磋商小组对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

磋商小组进行资格审查时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备磋商资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

24.1.2 符合性审查。依据磋商文件的规定，由磋商小组从有效性、完整性和对磋商文件的响应程度等方面对响应文件进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

24.1.3 未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将通过苏采云系统告知具体原因，评审结束后将不再接受有关询问。

24.2 在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的文件。

所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应的供应商产生不公正的影响。重大偏离的认定由磋商小组按照少数服从多数的原则作出结论。磋商小组认定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

24.3 未实质性响应磋商文件的情形

24.3.1 供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件。

24.3.2 供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件。

24.3.3 同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价。

24.3.4 供应商不具备磋商文件中规定的资格要求。

24.3.5 供应商的最后报价超过了采购预算或最高限价。

24.3.6 不符合磋商文件中规定的实质性要求和条件（本文件中斜体且有下划线部分或者打“★”内容，为实质性要求和条件）。

24.3.7 供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

24.3.8 响应文件含有采购人不能接受的附加条件。

24.3.9 磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料。供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。

24.3.10 采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而供应商提供的产品不在强制采购范围内。

24.3.11 响应文件未按照磋商文件要求加盖电子公章。

24.3.12 法律法规及本磋商文件规定的其他无效响应的情形。

24.4 未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理。

24.5 如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。

24.6 供应商在项目评审全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与交易中心及磋商小组联系。

### 25.磋商程序及评审方法与评审标准

25.1 磋商程序

25.1.1 磋商小组将与通过资格审查和符合性审查的供应商分别进行磋商。磋商小组通过苏采云系统向供应商发出《磋商函》，供应商应当按照要求在苏采云系统提交《磋商响应函》并加盖电子公章。

在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商情况对磋商文件进行实质性变动的内容包括：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖电子公章。

磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发出《最后报价要求函》及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

25.1.2 供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖电子公章,否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在苏采云系统中提交加盖电子公章的《退出磋商函》。

25.2 评审方法与评审标准

25.2.1 评审方法。见磋商文件第五章。

25.2.2 评审标准。见磋商文件第五章。

25.3 采购活动终止

出现下列情形之一的，本次采购活动终止：

25.3.1 因情况变化，不再符合竞争性磋商采购方式适用情形。

25.3.2 出现影响采购公正的违法、违规行为。

25.3.3 在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足三家。

25.3.4 磋商过程中符合要求的供应商或者提交最后报价且未超过采购预算或最高限价的供应商不足三家。

25.3.5 法律法规规定的其他应当终止情形。

## 六、成交

### 26.确定成交单位

26.1 成交候选供应商的确定原则和数量见磋商文件第五章。

26.2 按以下第（2）种方式确定成交供应商

（1）磋商小组直接确定排名第一的成交候选供应商为成交供应商；

（2）采购人在磋商小组推荐的成交候选供应商中按顺序确定成交供应商。

按第二种方式确定成交供应商的，交易中心自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内，在评审报告推荐的成交候选供应商中按顺序确定成交供应商。

26.3 交易中心将在“江苏政府采购网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

26.4 若有充分证据证明成交供应商有下列情况之一的，一经查实将被取消成交资格：

26.4.1 提供虚假材料谋取成交。

26.4.2 向评审专家、采购人或交易中心工作人员行贿或者提供其他不正当利益。

26.4.3 与其他供应商、评审专家、采购人或交易中心工作人员恶意串通。

26.4.4 不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中未被磋商小组发现。

26.4.5 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

### 27.成交通知书

27.1 成交结果确定后，交易中心将向成交供应商发出《成交通知书》。成交供应商可在成交结果公告届满之日起三十日内，登录苏采云系统下载。

因系统存储空间有限，成交结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《成交通知书》服务，因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。

27.2 《成交通知书》是合同的一个组成部分，对采购人和成交供应商均具有法律效力。《成交通知书》发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

## 七、授予合同

### 28.签订合同

28.l 成交供应商应当在《成交通知书》发出之日起三十日内，按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。采购人于合同签订后2个工作日内通过苏采云系统进行公示。

28.2 磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均作为合同附件。

28.3 签订合同后，成交供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包形式履行合同,否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

28.4 成交供应商因自身原因拒绝与采购人签订合同的，不得参加采购人重新组织的采购活动，且将可能被拒绝参加该采购人一年内的其他政府采购活动。

### 29.标的物的追加

29.1 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的金额不超过原合同金额10%。

### 30.政府采购履约资金扶持政策

30.1 成交供应商通过南京市公共资源交易平台网站“小企业融资平台”，选择相应的金融机构办理融资贷款。

30.2 依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号），需要缴纳履约保证金的，成交供应商可通过江苏政府采购网“政府采购电子履约保函（保险）综合服务平台”线上办理履约保函（保险）。

## 八、质疑

31.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

32.供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，按照第34条、第35条之规定以书面形式向采购人或交易中心提出质疑。上述应知其权益受到损害之日是指：

32.1 对采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。

32.2 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

32.3 对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

33.供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心或采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

34.供应商提出质疑应提交《质疑函》原件，且尽可能通过邮寄方式送达，交易中心和采购人不接受无运单的快件。《质疑函》应按照本磋商文件中《质疑函范本》的格式和内容填写。

供应商如组成联合体参加采购活动，《质疑函范本》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。

35.供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评审方法与评审标准、合同文本的询问、质疑向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑向交易中心提出，由交易中心负责答复。

采购人《质疑函》接收人及联系方式见采购文件第一章。

交易中心质疑接收部门为业务受理窗口（快递运单上的收件人填写“业务受理窗口”即可），联系地址：高淳市民中心4楼南京市公共资源交易中心高淳分中心B409室业务受理窗口，联系电话：025-56821765。

由采购人负责答复的质疑，采购人将《质疑答复函》抄送交易中心。

36.以下情形的质疑不予受理：

36.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

36.2 超出政府采购法定期限的质疑。

36.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

36.4 未参加采购活动或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

36.5 供应商组成联合体参加采购活动，联合体中任何一方或多方未按要求签字或盖章、加盖公章的质疑。

36.6 法律法规规定的其他不予受理情形。

37.供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心或采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

## 九、政策功能落实

### 38.促进中小企业发展

38.1 本项目服务由中小企业承接的，参与磋商的供应商享受中小企业扶持政策：

38.2 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号））确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

38.3 中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不享受相关中小企业支持政策。

38.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

38.5 监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

38.6 残疾人福利性单位视同小型、微型企业。按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，残疾人福利单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。

### 39.节能环保产品

39.1 执行节能环保产品优先采购和强制采购制度。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕19号），且依据国家相关标准的最新版本、国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品；环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕18号），且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品。国家对品目清单进行调整的，按照最新的品目清单执行。

39.2 采购产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择依据国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品投标，签订合同时提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。

39.3 采购产品属于政府优先采购节能产品和环境标志产品的，对供应商提供的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，评审时给予加分（详见第五章评标方法与评标标准）。

### 40.绿色采购

40.1 采购产品中涉及商品包装、快递包装要求的，应按照《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）文件执行。采购文件对商品包装和快递包装有具体要求的，政府采购合同中应当载明对供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，供应商须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

40.2 采购产品中涉及数据中心相关设备、运维服务的，应按照《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）的通知》（财办库〔2023〕7号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）等文件执行。采购文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。采购人应在政府采购合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任，供应商应按合同约定提供设备或服务。

40.3 采购产品中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品。采购产品中涉及通用类货物、家具的，供应商应当优先使用低挥发性原辅材料，采购人将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款的，供应商必须严格执行。

40.4 采购产品中涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机的，供应商所投产品不得违反财政部、工业和信息化部印发的《需求标准》（详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号文件）。采购人可以对《需求标准》中的指标提出更高要求，也可以根据实际需要增加《需求标准》以外的指标。采购人按照采购合同约定对供应商所提供的上述产品进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。

### 41.创新产品采购

41.1 优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、首台套等《目录》内的创新产品。创新产品自进入《目录》起2年内视同具备相应销售业绩。

### 42.网络产品、市场准入类产品采购

42.1 本项目中如涉及网络关键设备或网络安全专用产品的，应严格执行国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部、财政部和国家认证认可监督管理委员会2023年第1 号《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》及2023年第2号《关于调整<网络关键设备和网络安全专用产品目录>的公告》要求，所投设备或产品至少符合以下条件之一：一是已由具备资格的机构安全认证合格或安全检测符合要求；二是已获得《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，且在有效期内。采购人、成交供应商双方签订合同及验收环节，应包含上述网络安全要求的条款。

42.2 本项目中如涉及国家强制性产品认证证书（CCC认证证书）、电信设备进网许可证、无线电发射设备核准证等市场准入类资质的，应严格执行国家相关法律法规的要求。采购人、成交供应商双方签订合同及验收环节，应包含上述市场准入类资质要求的条款。

### 43.数据交易说明

43.1 数据交易标的包括数据产品、数据服务、数据工具。

数据产品是指用于交易的数据和数据衍生产品，包括但不限于数据集、数据分析报告、数据可视化产品、数据指数、API 数据、加密数据等。

数据服务是指提供数据收集、存储、使用、加工、传输等服务，包括但不限于数据采集和预处理服务、数据建模、分析处理服务、数据可视化服务、数据安全服务等。

数据工具是指可实现数据服务的软硬件工具，包括但不限于数据存储和管理工具、数据采集工具、数据清洗工具、数据分析工具、数据可视化工具、数据安全工具等。

- 第三章  合同文本

以下为本项目的合同条款，合同双方不得对磋商、响应文件内容作实质性修改。

南京市政府采购合同（服务）

合同编号：

项目名称：                                       项目编号：

甲方：（买方）

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据南京市公共资源交易中心高淳分中心组织的____________________项目竞争性磋商结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2 标的质量：按磋商文件及响应文件执行。

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：按磋商文件及响应文件执行。

1.5 履行地点：采购人指定地点。

1.6 履行方式：按磋商文件及响应文件执行。

1.7 包装方式：按磋商文件及响应文件执行。

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：____________________圆（____________________元）人民币。

三、技术资料

3.1 乙方应按磋商文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。保密期至保密内容按照相关法律法规规定，以合法方式和途径将其全部披露或本合同终止后5年为止，以两者孰长为准。

四、知识产权

4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 本项目乙方无需缴纳履约保证金。

七、合同转包或分包

7.1 乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2 除磋商文件接受分包并经甲方同意，乙方可按分包意向协议分包情况外，乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3 乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权终止合同。

八、合同款项支付

8.1 合同款项的支付方式及时间

8.1.1 合同签订后的15个工作日内甲方支付合同总价款的10%。

8.1.2 平台调试部署完毕、系统上线试运行后，甲方支付合同总价款的40%。

8.1.3 系统最终验收合格后，甲方于2026年底前支付合同总价款的30%；2027年底前，甲方支付合同总价款的20%。

8.1.4 满足合同约定支付条件的，甲方收到乙方发票后10个工作日内，将资金支付到合同约定的乙方账户。

8.2 根据工业和信息化部关于印发《保障中小企业款项支付投诉处理暂行办法》的通知（工信部企业〔2021〕224 号），甲方未按合同约定支付款项的，乙方可以向有关部门投诉。

九、税费

9.1 本合同执行中的相关税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1 甲方依法组织履约验收工作。

10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案做好相应配合工作。

10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4 如有必要，甲方可邀请参加本项目磋商的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收结论的参考。

10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见磋商文件。验收时甲方按照采购合同的约定对每一项服务的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项服务的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金退还挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

10.7 满足网络安全、市场准入要求。

十一、违约责任

11.1 甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，应向乙方偿付拒绝接受服务合同总额

的违约金。

11.2 甲方无故逾期验收和办理支付手续的，应按逾期付款总额每日     向乙方支付违约金。

11.3 乙方逾期提供服务的，应按逾期提供服务合同总额每日     甲方支付违约金，由甲方从待付合同款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，应向甲方支付合同总额    的违约金。

11.4 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及磋商文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

11.5 甲乙双方任何一方违反本合同约定的，除应承担上述违约责任外，违约方还应当赔偿因此给守约方造成的一切直接和间接损失，包括但不限于守约方的实际损失、预期可得利益损失以及为实现债权而产生的费用（包括但不限于诉讼费、保全费、保全担保费、律师费、公证费、鉴定费、差旅费）。

十二、不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、解决争议的方法

13.1 双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成的由甲方住所地人民法院管辖。

十四、合同生效及其它

14.1 本合同经双方加盖单位公章后生效。

14.2 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

14.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方：（公章）                       乙方：（公章）

地址：                               地址：

法定代表人或授权代表：               法定代表人或授权代表：

联系电话：                           联系电话：

签订日期：      年    月   日

《*******合同》补充协议（合同附件）

如遇磋商文件及合同未约定事项，双方可友好协商签订补充协议。

- 第四章  采购需求

一、项目属性：服务类项目。

二、项目概况

（一）项目背景

本项目旨在构建高淳区公有资产全生命周期管理体系、跨部门协同监管平台、智慧化决策支持体系及移动化便民服务系统，实现公有资产“监管科学统一、家底清晰、运营高效、决策智能”。项目建设需严格遵循《关于做好盘活存量资产扩大有效投资有关工作的通知》(发改办投资[20221561号）、《南京市盘活存量资产资源行动方案（2023-2025年）》（宁政办发〔2023〕28号）等政策文件及相关国家标准，确保符合省市区公有资产数字化运营管理的要求。

项目需完成以下建设内容：统一门户平台、资产档案管理、资产经营管理、审批流程管理、财务收缴管理、智慧招租管理、资产地图管理、资产巡查管理、智能分析系统、智能预警系统、监督管理系统、移动终端管理系统等。

（二）项目建设遵循标准

1.《关于进一步盘活存量资产扩大有效投资的政策措施》（国办发19号文）

2.《南京市盘活存量资产资源行动方案（2023-2025年）》（宁政办发〔2023〕28号）

3.《关于进一步盘活存量资产扩大有效投资的意见》(国办发[2022] 19号）

4.《关于做好盘活存量资产扩大有效投资有关工作的通知》(发改办投资[2022]561号）

5.《关于印发盘活存量资产扩大有效投资典型案例的通知》(发改办投资[2022]1023号)

6.‌《江苏省省级政务信息化项目建设管理办法》‌（苏政办发〔2024〕38号）

7.《江苏省政府推进数字化建设实施意见》（苏政发〔2022〕44号）

8. 遵循国家、行业及地方现行的规范和标准。

三、项目清单

| 序号 | 分项名称 | 数量 | 单位 | 产品类型 | 所属行业 | 属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 统一门户平台 | 1 | 项 | 主要产品 | 软件和信息技术服务业 | 服务 |
| 2 | 资产档案管理 | 1 | 项 | 主要产品 | 软件和信息技术服务业 | 服务 |
| 3 | 资产经营管理 | 1 | 项 | 主要产品 | 软件和信息技术服务业 | 服务 |
| 4 | 审批流程管理 | 1 | 项 | 主要产品 | 软件和信息技术服务业 | 服务 |
| 5 | 财务收缴管理 | 1 | 项 | 主要产品 | 软件和信息技术服务业 | 服务 |
| 6 | 智慧招租管理 | 1 | 项 | 主要产品 | 软件和信息技术服务业 | 服务 |
| 7 | 资产地图管理 | 1 | 项 | 主要产品 | 软件和信息技术服务业 | 服务 |
| 8 | 资产巡查管理 | 1 | 项 | 主要产品 | 软件和信息技术服务业 | 服务 |
| 9 | 智能分析系统 | 1 | 项 | 主要产品 | 软件和信息技术服务业 | 服务 |
| 10 | 智能预警系统 | 1 | 项 | 主要产品 | 软件和信息技术服务业 | 服务 |
| 11 | 监督管理系统 | 1 | 项 | 主要产品 | 软件和信息技术服务业 | 服务 |
| 12 | 移动终端管理系统 | 1 | 项 | 主要产品 | 软件和信息技术服务业 | 服务 |
| 13 | 网络信息安全防护 | 1 | 项 | 主要产品 | 软件和信息技术服务业 | 服务 |
| 14 | 二级等保 | 1 | 项 | 主要产品 | 软件和信息技术服务业 | 服务 |

四、拟采购标的需要满足的技术、商务要求

（一）技术要求

南京市高淳区公有资产运营管理系统建设项目涉及以下内容：

| 序号 | 名称 | 实质性要求 | 非实质性要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 统一门户平台 | 无 | - ▲1、登录界面。公有资产经营管理系统登录页面与招租中心集成，支持国有企业、行政事业单位、街镇单位以及公有资产监管部门等不同角色用户登录；界面展示出租房源信息，可按经营单位、经营行业、用途类型、面积、厅室等条件筛选；展示房源列表、通知公告等内容；（需提供系统功能截图佐证） - ▲2、首页展示。系统登录后，首页可提供资产总览、国有企业资产、行政事业单位资产、街镇资产等系统入口；展示通知公告、产业动态、规章制度、任务箱、通讯录等，任务箱需包括：待办任务、已办任务、我的流程等功能。（需提供系统功能截图佐证） - 3、资产查询与展示。支持按资产名称、坐落位置、资产类别、使用状态等多维度进行查询，快速定位所需资产信息；可根据资产名称，查询资产的详细信息，包括基本信息、巡检记录、安全信息、出租合同等。 - 4、业务办理入口。提供资产出租的申请、审批、合同登记等功能入口，支持不同类型资产的出租管理模板；展示用户当前需要参与的审批流程，包括待审批、已审批、被驳回等状态，支持在线审批操作；提供租金收取、财务对账等功能的入口，支持一键生成收租账单、催缴通知等。 - 5、通知与公告。展示系统发布的通知和公告，如系统升级、功能更新、政策法规等；可根据用户设定的提醒规则，展示业务提醒信息，如合同到期提醒、租金收取提醒、巡检提醒等。 - 6、数据可视化与报表。可提供资产地图，展示资产分布情况，点击地图标记点可查看资产详细信息；支持生成各类资产报表，如资产统计报表、出租分析报表、租金收取报表等，方便用户进行数据分析和决策支持。 - 7、移动端适配。确保门户平台在不同设备（如电脑、平板、手机）上都能有良好的显示效果和用户体验；开发配套的移动APP或小程序。 - 8、系统集成与扩展。系统可与高淳区国资国企在线监管平台、高淳区资产云平台等无缝对接，自动提取问题相关数据（如资产信息、合同条款），减少人工录入；系统可与OA系统、企业微信集成，实现工单推送、审批、提醒的自动化。 |
| 2 | 资产档案管理 | 无 | - 1、房产信息建档。房产的基本信息，包括但不限于房产名称、坐落位置、资产来源、形成时间、房产类别（商铺、厂房、公寓、住宅、办公、安置房）、房产面积、土地面积、使用状态、账面金额、权证情况、存在问题（资产闲置、资产占用、低价出租、安全风险等）、所属单位、单位性质、责任人等字段。 - ▲（1）将所有房产信息按照商铺、厂房、公寓、住宅、安置房、楼宇等分类进行建档，可直观地看到上述各类型房产资源个数、总面积、经营面积、出租面积等信息。（需提供系统功能截图佐证） - ▲（2）楼宇管理可直观地看到楼栋、楼层、房间的分布，各房间的经营状态用不同的颜色进行区分，如3个月内、6个月内、12个月内到期，以及退租警告、空置、待租等，可在房间单元格上直接编辑房产信息，点击房间单元格可直接穿透到经营合同。（需提供系统功能截图佐证） - 2、土地信息建档。土地的基本信息，包括但不限于土地名称、坐落位置、土地来源、获取日期、土地性质、土地面积、使用状态、账面金额、权证情况、存在问题、所属单位、责任人等字段。 - 3、资产图片和视频：支持用户上传与资产相关的图片和视频，并进行分类存储和管理，便于后期展示分析。 - 4、资产分类管理。根据房产和土地的类别、使用状态、权属情况等进行分类管理，便于用户快速查询和统计。设立分类标签，如“商铺出租”、“住宅自用”、“土地闲置”等，方便用户进行筛选和查看。 - 5、资产用途管理。记录房产和土地的具体用途，如居住、办公、生产、餐饮、教培、商贸等，便于了解资产的实际使用情况。支持用途变更记录，跟踪资产用途的变化过程。 - 6、资产三权管理。对房产和土地的所有权、使用权、管理权进行明确记录和管理，确保各类资产的权属清晰。支持权属变更记录，跟踪权属变化情况。 - 7、资产评估管理。记录房产和土地的评估价值、评估日期、评估机构等信息，为资产处置和出租提供参考依据。支持评估价值更新，跟踪资产价值的变化情况。 - 8、资产权证管理。记录房产和土地的权证信息，包括权证编号、权证类型、权证日期、权证状态等，确保权证齐全有效。支持权证变更记录，跟踪权证办理和变更情况。 - 9、经营概况管理。记录房产和土地的经营情况，包括出租率、租金收入、经营成本等，为资产运营提供数据支持。支持经营数据统计和分析，帮助用户了解资产运营状况和盈利能力。 |
| 3 | 资产经营管理 | 无 | - 1、经营单元管理。对于所有用于经营用途的资产全部转让经营单元进行管理，并且按照不同类别的资产进行分类经营管理，例如对于办公楼宇资产，按需求进行楼层、房间等单元管理，便于后续资产经营。 - 2、合同管理。包含但不限于出租类型（市场化公开招租、协议出租、招商引资出租）、房产名称、坐落位置、闲置面积、房产类别、租赁位置、承租人、承租人类型、证件号、联系方式、出租开始日期、出租结束日期、收租方式、使用方向、出租面积、出租总额、已收租金、租赁年限、免租期、收租日期、评估底价、物业费、保证金等字段，系统生成电子合同，打印后双方签字确认。 - 3、合同中止。因承租人或出租人相关原因，无法正常履行出租合同，需要提前中止出租合同，明确双方违约责任、中止日期、违约金等，签订出租中止合同。 - 4、出售管理。将所有在售房产进行系统化管理，要求与资产档案管理无缝对接，对于已经出售的房产，系统中的状态要实时变更。 - 5、租金计划管理。根据录入的出租合同，按照约定的租金收取周期（按月、按季度、按半年、按年）、阶梯租金设定，由系统自动生成租金账单，便于后续到期提醒、租金一键收取。租金计划生成：根据合同条款，系统自动生成租金账单，明确租金金额、收租日期、收租方式等；租金对账：系统自动将应收租金与实收租金进行对账，生成对账报告，便于财务核对和管理。 - 6、租户管理。根据租户类型（自然人、个体工商户、企业、行政事业单位）、租金收取情况、使用方向（居住、办公、生产、餐饮、教培、商贸等）、房产类别（商铺、厂房、公寓、住宅、办公、安置房）等，加强租户管理与服务。包括：租户信息管理：建立租户信息库，记录租户的基本信息（如租户名称、证件号、联系方式等）、租赁房产信息、租金缴纳情况等；租户服务：提供租户在线服务平台，支持租户查询租金账单、查看合同条款等功能，提升租户服务体验。 - ▲7、停车场管理。包括车场管理、收费类型管理、缴费管理、白名单管理、黑名单管理、停车记录、停车看板等。停车场看板要求能非常直观的看到多少空位、本月停车收入，多少潜在租户、多少合同在签、合同流程审批中，租户行业分布、收入分布、合同到期提醒、欠费情况、报修情况等。（需提供系统功能截图佐证） - ▲8、资产处置管理。要求能支持资产转让、置换、调拨、报废、捐赠、担保、征收等业务。（需提供系统功能截图佐证） |
| 4 | 审批流程管理 | 无 | - 审批流程设计。预设多种审批流程模板，如资产出租审批流程、资产处置审批流程等，涵盖不同业务场景下的审批需求；支持用户根据实际业务需求，自定义审批流程，包括审批节点、审批人、审批条件、审批时限等，确保审批流程的灵活性和适应性；对审批流程进行版本管理，记录流程变更历史，便于追溯和审计。 2、审批任务分配。根据预设的审批流程，系统自动生成审批任务，并分配给相应的审批人；通过系统消息、邮件、短信等方式，及时提醒审批人处理审批任务；支持审批人在无法处理审批任务时，将任务转派给其他符合条件的审批人，确保审批流程的连续性。 3、审批过程管理。审批人可在系统中查看审批任务详情，进行审批操作，并填写审批意见；系统实时显示审批任务的进度状态，包括待审批、已审批、驳回等，便于用户跟踪审批进度；自动记录审批过程中的所有操作和意见，形成完整的审批历史记录。 4、审批条件控制。支持根据业务需求，设置审批条件，如审批金额阈值、审批人权限等，确保审批流程的合规性和有效性；审批过程中，系统自动验证审批条件是否满足，如不满足则提示用户调整或补充相关信息。 5、与外部系统集成。开发审批流程管理模块与其他业务系统的接口，实现审批数据的共享和交换；确保审批流程管理模块与其他业务系统的数据同步和一致。 |
| 5 | 财务收缴管理 | 无 | - 租金收缴账单。根据出租合同中的租金条款，自动生成租金收缴计划，明确每期租金的金额、收缴日期、收缴方式等信息；支持因特殊原因（如租户协商、政策调整等）对租金收缴计划进行调整，并记录调整原因和审批过程。 2、租金收缴提醒。在租金收缴日期前，通过系统消息、邮件、短信等方式，提醒租户和财务人员租金收缴事宜，确保租金按时收缴；对逾期未缴租金的租户，发送逾期提醒通知，并记录逾期情况，为后续催缴工作提供依据。 3、租金收缴支付。支持租户通过系统在线支付租金，系统自动记录支付信息，并更新租金收缴状态；对于选择线下支付的租户，提供租金收缴凭证的录入功能，财务人员可手动录入租金收缴信息，并更新系统状态。 4、财务对账管理。根据租金收缴计划，自动生成应收租金账单和实收租金账单，支持一键导出和打印；将应收租金账单与实收租金账单进行对账，生成对账报告，标记差异项，便于财务人员核对和处理；对于自动对账过程中发现的差异项，提供人工核对功能，财务人员可手动调整对账结果，确保账目准确无误。 5、账目管理与报表生成。详细记录每笔租金的收缴情况，包括收缴日期、收缴金额、收缴方式、租户信息等，形成完整的账目记录；根据账目记录，生成各类财务报表，为管理层提供决策支持；提供账目查询功能，支持按租户、房产、时间等条件进行查询。 6、一键催缴。对逾期未缴租金的租户，系统将自动启动催缴流程，一键发送催缴通知，确保租金及时追回。建立租金收缴风险预警机制，对可能出现的租金收缴风险进行提前预警和防范，降低财务风险。 7、退押金申请。对于租赁合同到期，需要退押金的业务，进行在线申请退押金操作，系统与资产出租合同无缝衔接。 - 8、财务记账接口。对于已收取租金的单据，一键生成财务凭证，要求与现有集团财务软件（用友软件）预留接口。 |
| 6 | 智慧招租管理 | 无 | - 1、招租信息管理。支持录入招租房产的详细信息，包括但不限于房产名称、坐落位置、房产类别（商铺、厂房、公寓、住宅、办公、安置房等）、面积、租金底价、租期、使用方向（居住、办公、生产、餐饮、教培、商贸等）、联系方式等关键字段；允许用户根据房产出租情况的变化，及时更新招租信息。 - ▲2、招租公告发布。提供招租公告模板，支持用户对生成的招租公告进行编辑和优化；资产招租公告发布要求选择招租的资产，按资产名称、资产面积、租金参考价、租期等信息进行公告发布管理。（需提供系统功能截图佐证） 3、多渠道发布。与公共资源交易中心、企业官网、微信公众号、高淳热线等主流招租平台进行对接，实现招租信息的自动发布和同步更新；利用社交媒体平台（如微信、微博等）进行招租信息的推广，扩大信息覆盖面和影响力。 |
| 7 | 资产地图管理 | 无 | - 地图基础功能。集成高精度地理地图，覆盖全区范围，确保资产位置的精确展示；根据录入的房产、土地信息，在地图上自动生成资产标注点，每个标注点代表一处公有资产，标注点信息应包含资产名称、编号等基本信息。 2、资产详情展示。用户点击地图上的资产标注点，系统应弹出资产详情窗口，展示资产的详细信息，包括但不限于资产名称、坐落位置、面积、使用状态、权证情况、责任人等；支持展示资产的多维度信息，如资产图片、结构图等，以便用户更全面地了解资产状况。 3、资产地图数据分析。根据资产的分布情况，生成资产分布热力图，直观展示资产密集区域与稀疏区域，为资源配置提供参考；在地图上叠加资产状态统计信息，如已出租资产比例、闲置资产比例等，便于管理者快速了解资产使用状况。 4、资产地图权限管理。根据用户角色（如管理员、普通用户等）分配不同的地图访问权限，确保数据安全；支持按区域划分地图访问权限，用户只能查看或操作自己管辖区域内的资产信息；记录用户对资产地图的所有操作行为，包括查看、修改、删除等，便于审计与追溯。 |
| 8 | 资产巡查管理 | 无 | ▲1、二维码管理与系统集成。系统为每处房产生成唯一二维码；支持用户通过微信等主流扫码工具访问功能，实现一码三用。扫描二维码，在同一个界面上实现三类用户登录，分别是：系统登录（管理员）、租户登录、访客登录。（需提供系统功能截图佐证） - 扫码管理需要实现以下三类用户功能。 - （1）巡检人员（资产管理人）。通过二维码关联至具体房产，巡检人员扫码后，填写巡查结果，支持拍照上传现场照片，提交至系统；巡检人员也可扫码查看该房产的历史巡查记录。 （2）访客功能。访客扫码后，可以调用微信登录，登录后可以看到房产地图分布，并进行资产查询、租赁申请等操作。 （3）承租户功能。承租户扫码，可以看到账单信息、资产地图、房屋问题上报，可在线提交报修申请（如问题描述、照片上传），系统推送至维修部门，可扫码查看报修处理进度，并接收维修完成通知。 - ▲3、巡查全过程管理。包括巡查记录、整改通知、整改记录、异常信息等管理，巡查记录要求按资产责任到人进行定期巡查，上传巡查现场图片，整改通知单等。（需提供系统功能截图佐证） |
| 9 | 智能分析系统 | - 无 | - 智能分析系统包括资产总览、租赁看板、财务看板、产权分布等功能。 - ▲1、资产总览可按单位类型直观地展示各类资产的情况，包括资产总数、资产面积、资产价值、资产分类、资产总面积、收缴概览、收缴分析等关键指标，可展示资产区域地图等。（需提供系统功能截图佐证） - ▲2、资产地图能直观展示该楼盘有多少套房产在出租，点击楼盘，可展示待出租的房源列表，点击列表，可穿透到具体房源信息；同时可分析该区域房源情况，包括该楼盘本月挂牌均价、上月同比增长率、区域均价、历年均价等。（需提供系统功能截图佐证） - ▲3、租赁看板可实时展示各类型房产数量、总面积、出租面积、闲置率等信息；能直观的看到房产出租分析、空置周期分析、租赁合同分析（包括在租合同、欠费合同、即将到期合同、已到期、退租待结清）等。（需提供系统功能截图佐证） - ▲4、财务看板可按月统计本月应收、实收、需收、当前逾期等信息，能直观看到资产收益趋势图、收缴情况统计等，助力管控资产租赁财务流程，掌握资金收支全貌。（需提供系统功能截图佐证） - 5、产权分布可按单位性质，以树形结构进行统计分析，包括单位数量、资产总数、资产面积、经营面积等，直观掌握资产产权在各类主体的分布情况，为资产统筹管理与运营决策提供数据支撑。 |
| 10 | 智能预警系统 | 无 | ▲1、智能预警系统。包括差额预警、预期预警、闲置预警、合同到期、资产状态变化预警、巡检预警、租金同比下降等。（需提供系统功能截图佐证） 2、资产状态变化预警。系统实时监测资产评估价值波动，当评估值较上一周期变动超过阈值（如±10%）时，触发预警。预警信息包含资产名称、评估值变化率、历史评估数据对比；通过数据接口对接产权登记系统，监测资产权属变更，实时推送预警，预警信息包含权属变更类型、变更时间、涉及方等；系统可结合租户经营数据与资产使用记录，识别经营异常（如连续3个月营收下降30%），触发预警，预警信息包含租户名称、经营指标变化、历史数据对比等。 3、合同与收租预警。系统可自动识别即将到期合同（剩余30天），推送提醒至管理员与租户，支持一键续租操作；系统可根据租金支付周期（如月付、季付），提前3天推送收租提醒，逾期后每日推送催缴通知，直至租金到账。提醒信息包含租户名称、应缴金额、逾期天数、支付方式；对比同类资产市场租金水平，当实际租金低于市场均价20%时，触发预警。预警信息包含资产名称、当前租金、市场均价等。 4、巡检预警。按月未巡检预警，系统自动统计巡检任务完成情况，若某资产当月未完成巡检，次月1日推送预警至巡检负责人。预警信息包含资产名称、未巡检月份、历史巡检记录、补检要求；巡检人员提交问题报告后，系统自动生成整改任务并分配至责任人，若3日内未处理，触发升级预警，预警信息包含问题描述、责任人、整改期限、逾期天数等。 5、资产闲置预警。闲置超6个月自动提醒，实时监测资产使用状态，若连续6个月无出租记录或使用记录，触发预警并启动盘活流程，预警信息包含资产名称、闲置时长、历史出租记录、责任人等。 |
| 11 | 监督管理系统 | 无 | 1、问题立项管理。支持监管部门通过系统界面、移动端APP录入问题来源（如巡检发现、群众举报、上级交办），系统可根据问题类型（如安全隐患、环境卫生、合同违规）与严重程度（一般、严重、紧急）进行分类分级；监管部门提交问题后，需经领导审批，审批通过后自动生成问题工单，派发至对应责任部门，并通知责任人。 ▲2、上级督办管理。上级督办由监管部门对督办事项按完成时限提出要求，并进行督办任务下发。（需提供系统功能截图佐证） 3、实施反馈与验收。责任部门提交整改报告时，需填写整改措施、完成时间、责任人，责任部门根据上级督办任务按实际进度进行实时反馈，要求同一件督办任务可以看到多次反馈记录。 |
| 12 | 移动终端管理系统 | 无 | 移动终端管理系统以手机APP、小程序为核心载体，围绕招商引资、资产管理、问题反馈等核心场景，实现移动化办公与实时交互。系统通过轻量化设计、多端适配与智能功能集成，支持用户随时随地处理业务、查看数据、沟通协作，提升管理效率与决策响应速度。 |

★（二）商务要求

1.报价要求

（1）报价应包含与本次采购项目有关的所有费用。包含但不限于人员、设备、安装、调试、验收、配套服务等所有含税费用。同时，还应包含支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

（2）供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低服务质量的理由。

（3）供应商报价除包含磋商文件中列明的项目外还应包括保障服务正常运行应当具有的物资和服务，对服务正常运行应当具有的物资和服务理解不一致的以采购单位理解为准。

2.实施要求

（1）总体要求

本项目旨在构建高淳区公有资产全生命周期管理体系、跨部门协同监管平台、智慧化决策支持体系及移动化便民服务系统，实现公有资产“监管科学统一、家底清晰、运营高效、决策智能”，需遵循相关政策文件及国家标准，确保符合省市区公有资产数字化管理要求。

- 实施范围：覆盖高淳区行政事业单位、国有企业、街镇的公有资产（含房产、土地等不动产），完成以下建设内容：统一门户平台、资产档案管理、资产经营管理、审批流程管理、财务收缴管理、智慧招租管理、资产地图管理、资产巡查管理、智能分析系统、智能预警系统、监督管理系统、移动终端管理系统等。

- 实施周期：总工期为90天。

- 质量标准：系统需通过功能测试、性能测试、安全测试及用户验收，符合系统功能和性能要求。

（2）服务要求

- 需求调研与方案设计：组建专业团队开展需求调研，覆盖相关单位及业务场景，结合项目目标与技术标准制定建设方案，包含架构、功能设计、数据处理及接口规划等。

- 系统开发与部署：按采购需求完成全模块开发，遵循软件工程规范，采用成熟技术架构，保障系统质量。负责系统部署，包括服务器配置、数据库搭建及环境调试，制定部署计划，做好数据迁移与集成。

- 测试与验收支持：制定全面测试计划，涵盖功能、性能、安全等方面，形成测试记录与报告，及时整改问题。配合甲方验收，提供所需资料，根据意见整改直至通过验收。

- 人员培训：针对不同用户群体设计培训内容与方式，涵盖功能、操作、维护及问题处理等。

- 数据处理与管理：协助甲方完成数据收集、整理、清洗及导入，建立分类编码体系。设计数据管理机制，保障数据存储、更新、备份及恢复安全可用。

- 系统对接与协同：完成与外部系统接口开发及对接，遵循标准规范，保障数据共享交互的稳定安全，确保系统与业务流程协同顺畅，提升跨部门协同效率。

（3）验收要求

按照采购方需求建设完成并上线试运行20天后，组织验收，中标方须按功能要求向采购方提供相关文档及材料。

（4）维保要求

- 免费维护期：系统终验通过后进入1年免费维护期，维护内容包括故障响应、数据保障、安全维护等。

- 免费维护期满：中标人需提供持续运维服务，费用按合同总额的10%/年计取。

（5）人员要求

①项目经理：1人，具有至少8年以上信息化项目管理工作经验。

②技术负责人：1人，具有至少5年以上信息化技术管理工作经验。

③开发实施人员：不少于5人，具有信息化工作经验。

④项目组所有人员必须为供应商正式工作人员。

（6）知识产权及保密要求

系统软件及定制开发成果的知识产权归招标人所有，所用第三方组件需具备合法授权，无知识产权纠纷，招标人享有系统永久使用权、修改权及二次开发权。

保密范围包括资产数据、系统文档、接口协议等，供应商不得向第三方泄露。

（7）建设成果要求

供应商在项目建设的各个阶段及时提交建设成果，主要包括但不限于以下内容：

①项目启动阶段：项目实施方案。

②业务需求分析阶段：需求调研方案。

③系统设计、开发阶段：需求规格说明书、详细设计说明书。

④系统实施阶段：系统上线部署方案、系统培训方案、系统培训手册。

⑤项目验收阶段：测试报告、项目验收方案、系统运行报告、项目验收报告。

⑥运行维护阶段：系统维护方案、系统运行维护记录。

3.付款条件

以第三章合同文本内容为准：

(1)合同签订后的15个工作日内甲方支付合同总价款的10%。

(2)平台调试部署完毕、系统上线试运行后，甲方支付合同总价款的40%。

(3)系统最终验收合格后，甲方于2026年底前支付合同总价款的30%；2027年底前，甲方支付合同总价款的20%。

(4) 满足合同约定支付条件的，甲方收到乙方发票后10个工作日内，将资金支付到合同约定的乙方账户。

4.交付时间及地点

（1）交付时间：合同签订后90天内完成系统开发。

（2）交付地点：采购人指定地点。

5.履约保证金

以第三章合同文本内容为准。

（三）演示要求

1.视频文件的格式为*.mp4或*.avi，供应商须将视频文件分段压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件合计不得大于300M）。文件上传方式见《操作手册》，上传的演示视频将作为响应文件的组成部分。视频时长总计不超过15分钟。

2.演示内容详见“第五章  评审方法与评审标准”。

- 第五章  评审方法与评审标准

一、评审方法

采用综合评分法，对满足磋商文件全部实质性要求的响应文件按评审因素的量化指标评审总分对供应商进行排序。

经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，磋商小组成员采用综合评分法独立对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

磋商小组按照评审总分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照“三、评审标准中2.1-3.3项”得分由高到低顺序推荐。

二、小微企业价格扣除

1.本项目服务全部由小微企业承接的，对报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审；监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受价格扣除。

3.上述价格扣除政策仅适用于“非专门面向中小企业采购项目”。

备注：

（1）本项目如专门面向中小企业采购，则不执行价格扣除政策，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。

（2）本项目如允许联合体参加磋商或允许分包履行合同,大中型企业与小微型企业（或残疾人福利性单位、监狱企业）组成联合体，或者向一家或多家小微型企业（或残疾人福利性单位、监狱企业）分包，联合体协议或者分包意向协议中约定小微型企业（或残疾人福利性单位、监狱企业）的合同份额占合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业报价6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

（3）联合体各方均为小型、微型企业（或残疾人福利性单位、监狱企业）的，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

三、评审标准

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 | 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.价格 |  |  |  |  |
| 1.1 | 价格分 | 采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最终报价最低的供应商报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：报价得分=(评标基准价/最终报价)×价格分值（小数点保留两位） | 10 | 价格分 |
| 2.技术 |  |  |  |  |
| 2.1 | 产品技术参数 | 根据投标人提供的系统功能满足采购文件技术要求的情况进行综合评定。全部满足招标文件技术要求的得15分；技术要求中带“▲”号项为重要技术参数，需在投标文件中提供功能界面的截图作为佐证依据，未提供的视为负偏离，每负偏离一项扣1分，扣完为止。 | 15 | 客观分 |
| 2.2 | 需求理解和分析 | 评委根据供应商提供的需求理解材料综合评分： 1.建设的背景和必要性；2.建设要求和建设内容；3.系统框架分析及业务功能分析；4.关键点分析；5.项目建设后预计成效及结论。 （1）上述每项需求理解完整深刻、针对性强、紧贴采购需求的，得1分； （2）上述每项需求理解较为完整深刻、针对性较强、能够满足采购需求的，得 0.5分； （3）上述每项需求理解不符合采购需求或未提供需求理解材料的不得分。 本项最高得5分。 | 5 | 主观分 |
| 2.3 | 系统总体方案 | 评委根据供应商提供的项目总体技术方案综合评分： 1.设计思想和设计原则；2.总体应用架构；3.技术架构和网络系统架构；4.系统功能详细设计；5.信息安全设计。 （1）上述每项方案设计科学、前瞻性、可行性强、紧贴采购需求的，得1分； （2）上述每项方案设计较科学、前瞻性、可行性较强、能够满足采购需求的，得0.5分； （3）上述每项方案设计不能满足采购需求或未提供方案的不得分。 | 5 | 主观分 |
| 2.4 | 项目实施方案 | 评委根据供应商提供的项目实施方案综合评分： 1.实施思路；2.目标要求；3.组织机构；4.进度计划和实施步骤；5.质量信息管理。 （1）上述每项方案完整深刻、可行性强、紧贴采购需求的，得1分； （2）上述每项方案较为完整深刻、可行性较强、能够满足采购需求的，得0.5分； （3）上述每项方案不合理可行或未提供方案的不得分。 | 5 | 主观分 |
| 2.5 | 系统对接方案 | 评委根据供应商提供的系统对接方案综合评分： 1.与国资国企在线监管平台对接；2.与国资云平台对接；3.与财务软件对接。 （1）上述每项方案紧贴采购需求、详尽合理、针对性强、技术先进可行的，得1分； （2）上述每项方案满足采购需求、较为详尽合理、针对性较强、技术较先进可行的，得0.5分； （3）上述每项方案不合理可行或未提供方案的不得分。 | 3 | 主观分 |
| 2.6 | 视频演示 | 评委根据供应商提供的演示视频（总演示时间不超过15分钟）综合评分。演示视频包括以下内容： （1）公有资产经营管理系统登录页面与招租中心集成，登录页面要按单位属性等不同角色进行登录；招租中心展示出租房源信息，按经营单位、经营行业、用途类型、面积、厅室等条件筛选； 评委根据供应商演示视频进行打分，完全满足得2分，部分满足得1-0.5分，不满足不得分。 （2）业务系统，包括资产档案管理、资产处置、资产拆分、资产变更、招租管理、经营中心、财务中心、停车场管理、资产巡查、资产盘点、资产台账等业务模块； 评委根据供应商演示视频进行打分，完全满足得2分，部分满足得1-0.5分，不满足不得分。 - 资产档案管理按照房产信息、土地信息进行建档。房产信息按照商铺、厂房、公寓、住宅、安置房、楼宇等分类进行建档，要求同一个页面上能非常直观的看到上述各类型房产资源个数、总面积、经营面积、出租面积等信息。楼宇管理可以直观的看到楼栋、楼层、房间的分布，各房间的经营状态用不同的颜色进行区分，可以在房间单元格上面直接编辑房产信息，点击房间单元格可直接穿透到经营合同； 评委根据供应商演示视频进行打分，完全满足得2分，部分满足得1-0.5分，不满足不得分。 - 房产二维码管理，要求房产可以生成二维码，实现一码三用。扫描二维码，同一个页面可以实现系统登录（管理员）、租户登录、访客登录，其中访客登录可以调用微信登录，登录后可以看到房产地图分布，并进行资产查询、租赁申请等操作； 评委根据供应商演示视频进行打分，完全满足得2分，部分满足得1-0.5分，不满足不得分。 - 资产处置管理，要求能支持资产转让、置换、调拨、报废、捐赠、担保、征收等业务； 评委根据供应商演示视频进行打分，完全满足得1分，部分满足得0.5分，不满足不得分。 - 招租管理，包括招租发布、招租看板等。资产招租发布要求选择招租的资产，按资产名称、资产面积、租金参考价、租期等信息进行公告发布管理，发布审核后数据进入招租中心进行展示； 评委根据供应商演示视频进行打分，完全满足得1分，部分满足得0.5分，不满足不得分。 - 停车管理，包括车场管理、收费类型管理、缴费管理、白名单管理、黑名单管理、停车记录、停车看板等。停车场看板要求能非常直观的看到多少空位、本月停车收入，多少潜在租户、多少合同在签、合同流程审批中，租户行业分布、收入分布、合同到期提醒、欠费情况、报修情况等； 评委根据供应商演示视频进行打分，完全满足得2分，部分满足得1-0.5分，不满足不得分。 - 资产巡查管理，包括巡查记录、整改通知、整改记录、异常信息等管理，巡查记录要求按资产责任到人进行定期巡查，上传巡查现场图片，整改通知单等； 评委根据供应商演示视频进行打分，完全满足得1分，部分满足得0.5分，不满足不得分。 （9）智能分析，包括资产总览、租赁看板、财务看板、产权分布等。资产总览可以按照单位类型非常直观的展示资产分类情况、收缴情况、资产面积组成、资产地图等；资产地图要求能直观的展示楼盘有多少套在出租，点击楼盘，弹框展示待出租的房源列表，点击列表，穿透到具体房源信息；同时地图上要能分析该楼盘本月挂牌均价、上月同比增长率、区域均价、历年均价等； 租赁看板要求能实时看到各类型房产数量、面积、出租面积、闲置率等信息；能直观的看到房产出租分析、空置周期分析、租赁合同分析（包括在租合同、欠费合同、即将到期合同、已到期、退租待结清）等； 财务看板要求按月统计应收、实收、需收、逾期等信息，能直观看到资产收益趋势图等； 产权分布要求按单位性质树形结构进行统计分析，包括单位数量、资产总数、资产面积、经营面积、出租率等； 评委根据供应商演示视频进行打分，完全满足得4分，部分满足得2-0.5分，不满足不得分。 - 智能预警，包括差额预警、预期预警、闲置预警、合同到期、资产状态变化预警、巡检预警、租金同比下降等； 评委根据供应商演示视频进行打分，完全满足得2分，部分满足得1-0.5分，不满足不得分。 - 监督管理，包括上级督办、实施反馈等。上级督办由监管部门对督办事项按完成时限提出要求，并进行督办任务下发；责任部门根据上级督办任务按实际进度进行实时反馈，要求同一件督办任务可以看到多次反馈记录。 评委根据供应商演示视频进行打分，完全满足得1分，部分满足得0.5分，不满足不得分。 采用类似真实系统演示最多得20分；采用系统原型（DEMO）最多得10分；采用PPT等方式演示最多得5分。 （未提供视频文件或因供应商自身原因视频文件无法打开或视频画面不清晰无法辨认的不得分。） | 20 | 主观分 |
| 3.服务 |  |  |  |  |
| 3.1 | 售后服务方案 | 评委根据供应商提供的维保服务方案综合评分： 1.服务质保期承诺；2.售后服务体系；3.售后服务内容；4.响应支撑措施。 （1）上述每项方案完整、合理性、操作性强的，得1分； （2）上述每项方案基本完整、基本合理，有可操作性的，得0.5分； （3）上述每项方案不完整、不科学合理、不具可操作性或未提供的不得分。 | 4 | 主观分 |
| 3.2 | 培训方案 | 评委根据供应商提供的项目培训方案综合评分： 1.培训概述及培训内容；2.培训日程安排；3.培训目标成果。 （1）上述每项方案完整详细、针对性强的，得1分； （2）上述每项方案基本满足采购需求，有一定针对性的，得0.5分； （3）上述每项方案没有针对性或未提供方案的不得分。 | 3 | 主观分 |
| 3.3 | 本地化服务能力 | 供应商具有南京市本地化服务能力的得2分。（提供承诺书或有效证明材料） | 2 | 客观分 |
| 4.业绩 |  |  |  |  |
| 4.1 | 供应商业绩 | 供应商提供2020年1月1日（含）以来类似项目业绩（合同中至少包含资产管理、财务管理、综合监测系统等模块），每提供1个得2分，最高得8分。（时间以合同签订时间为准，提供有效合同和中标通知书，合同页须清晰可见相应内容） | 8 | 客观分 |
| 5.履约能力 |  |  |  |  |
| 5.1 | 履约能力1 | （1）项目经理能力： 具有系统架构师证书，每提供1个证书得3分，最多得3分。 （2）技术负责人能力： 具有系统分析师证书，每提供1个证书得3分，最多得3分。 （提供上述人员证书，同一个人员不得重复得分，供应商为其缴纳的2025年1月以来任意一个月的社保证明材料，缺一不可） | 6 | 客观分 |
| 5.2 | 履约能力2 | 项目实施团队能力（不含项目经理和技术负责人）： ①团队成员具有网络工程师证书，每提供1个证书得3分，最高得3分。 ②团队成员具有5年以上类似项目经验，每提供一人得1分，最多得3分。 （多人一证、一人多证不重复计分，提供团队成员证书，供应商为其缴纳的 2025年1月以来任意一个月的社保证明材料，缺一不可） | 6 | 客观分 |
| 5.3 | 履约能力3 | 供应商拟投入本项目的相关产品具有软件著作权证书，软件名称包含“数据采集交换、数据分析决策、企业综合管理、大数据可视化分析、财务风险分析、国有资产监管、协同办公、资产风险预警”等关键字，每提供1个证书得1分，同一个关键字不得重复得分。 （所提供证书“软件名称”与评分细则规定不同时，应提供符合上述要求的内容（功能）说明及关键信息，否则不予认可。） | 8 | 客观分 |
| 合计 |  |  | 100分 |  |

- 第六章  响应文件格式

响  应  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

供应商名称 ：（加盖电子公章）

日      期 ：

响应文件目录

一、供应商信用承诺函

二、满足特定资格要求的证明文件（如有特定资格要求）

三、法人授权书

四、磋商响应函

五、磋商报价表

六、分项报价表（如有）

七、技术要求响应及偏离表

八、商务要求响应及偏离表

九、中小企业声明函（如有）

十、残疾人福利性单位声明函（如有）

十一、联合体协议（如有）

十二、分包承诺书（如有）

一、供应商信用承诺函

- 供应商信用承诺函

南京市公共资源交易中心高淳分中心：

我公司                             （供应商名称）郑重承诺：

我公司符合下列要求：

(一)具有独立承担民事责任的能力；

(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(五)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

如果我公司成交，将在成交结果公示后七个工作日内向采购人提供下列材料核验：

（1）营业执照副本或事业单位法人登记证书；

（2）参加本次政府采购活动前一年的经审计的财务报告（包括“四表一注”，法人成立满一年的提供）或参加本次政府采购活动前一年内的银行资信证明（法人或其他组织提供）或其他证明材料；

（3）履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料；

（4）参加本次政府采购活动前一年内至少一个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料。

本公司对上述承诺内容的真实性、合法性、有效性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：（加盖电子公章）

日  期：

二、特定资格要求的证明文件

本项目申请人的特定资格要求中要求提供的材料。

三、法人授权书

- 法人授权书

本授权书声明：            （供应商名称）授权                 （被授权人的姓名）作为我方就编号为                             的项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖电子公章）

单位地址：

日    期：

四、磋商响应函

- 磋商响应函

致：南京市公共资源交易中心高淳分中心

根据贵方编号为                             的项目磋商文件，我方正式提交磋商响应函，并宣布同意如下内容：

1.按磋商文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的供应商。

3.我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的磋商日期起遵循本响应文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与磋商有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方成交，我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在磋商文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.我方为：¨大型企业 ¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业（在对应¨内打“√”）

8.我方与本磋商有关的正式通讯地址为：

地  址：

邮  编：

电  话：

传  真：

开户行：

账  号：

供应商名称：（加盖电子公章）

日  期：

五、磋商报价表

- 磋商报价表

供应商名称：（加盖电子公章）

项目编号：                                   分包号：

总报价

小写（元）：

日  期：

六、分项报价表

- 分项报价表

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分项名称 | 交付期（天） | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … | 总报价（元） |  |  |  |  |  |

供应商名称：（加盖电子公章）

备注：

1.“总报价”应包括为完成整个项目所产生的所有费用，采购文件另有规定的除外。

2.《分项报价表》中“总报价”应当与《磋商报价表》中“总报价”一致。

3.《分项报价表》中的分项名称须与“第四章-项目清单”中的名称一一对应，如有缺项、漏项或者超出单价上限的，视为无效响应。“项目清单”中分项仅为一项的，此表无需提供。

4.行数不够，可自行添加。

七、技术要求响应及偏离表

- 技术要求响应及偏离表

| 序号 | 磋商文件要求 | 响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商名称：（加盖电子公章）

备注：

1.供应商须对磋商文件技术要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容）及其他要求做出明确响应，否则视为无效响应。

2.技术要求中的实质性要求或打“▲”要求，成交供应商签订合同时应按磋商文件要求和响应文件响应内容向采购人提供相应证明材料核验（如：白皮书、彩页、手册、网站截图、具有CMA标识的检测报告等）。成交供应商未按磋商文件要求和响应文件响应内容提供相应证明材料或者提供的证明材料不符合磋商文件要求的，视为提供虚假材料谋取成交，采购人将取消其成交资格。

3.行数不够，可自行添加。

八、商务要求响应及偏离表

- 商务要求响应及偏离表

| 序号 | 磋商文件要求 | 响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商名称：（加盖电子公章）

备注：

1.供应商须对磋商文件商务要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容）做出明确响应，否则视为无效响应。

2.行数不够，可自行添加。

九、中小企业声明函

- 中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（分包号：XXX）的采购活动，服务全部由符合政策的中小企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.      （标的名称）属于      行业（磋商文件中明确的所属行业）；承接企业为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。

2.      （标的名称）属于      行业（磋商文件中明确的所属行业）；承接企业为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日    期：

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。2.在所属企业类型前的¨内打“√”。3.供应商如不提供此声明函，不得参加专门面向中小企业采购项目或者不得享受小微企业价格扣除政策。项目清单中列示的所有服务，供应商须在声明函中逐项列示并明确承接企业的类型，如有缺失将按“不提供声明函”处理。此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。4.服务采购项目中，服务的承接商应当为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商、工程的承建商作出要求。

十、残疾人福利性单位声明函

- 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（分包号：XXX）的采购活动，服务全部由本单位提供。

本单位对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日    期：

备注：

1.供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

2.成交供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。

十一、联合体协议

- 联合体协议

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1.我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（分包号：XXX）的采购活动，并指定XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）为牵头单位。

2.若我们联合成交，XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）实施项目中XXXXXXXXX（工作内容）部分工作，并承担相应的责任；XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）实施项目中XXXXXXXXX（工作内容）部分工作，并承担相应的责任；……。（注：需明确联合体中各供应商所承担的工作和相应的责任）。

3.其中，XXXXXXXXX（企业全称）为¨小型、微型企业 ¨残疾人福利性单位 ¨监狱企业，且我们约定该单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

联合体中各供应商全称：（加盖电子公章）

日   期：

备注：

1.牵头单位必须为联合体成员。

2.在所属企业类型前的¨内打“√”。

3.除另有说明外，本磋商文件要求加盖电子公章之处，加盖牵头单位的电子公章即可。

十二、分包承诺书

- 分包承诺书

：（采购人名称）

我公司                            （供应商名称）郑重承诺：

如我公司中标（成交）                            （项目名称）项目，拟将项目中的

建设内容，分包给具有相应资质的供应商实施，并在签订合同时提供分包意向协议。

供应商名称：（加盖电子公章）

日  期：

- 质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

供应商名称：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：                    联系电话：

二、质疑项目基本情况

项目名称：

项目编号：                               分包号：

采购人名称：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2：

……

四、质疑事项相关请求

请求：

签  字(签章)：                                 公  章：

日  期：

相关说明：

1.供应商提出质疑，应提交《质疑函》和必要的证明材料。

2.由授权代表负责质疑事宜的，《质疑函》附件中应提交由质疑供应商法定代表人签署的《授权委托书》。

3.质疑供应商针对项目的某一分包进行质疑的，《质疑函》中应明确分包号。

4.《质疑函》的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.《质疑函》的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，《质疑函》应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，《质疑函》应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者签章，并加盖公章。

7.质疑供应商为联合体的，则《质疑函》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。