- 公开招标文件

项目编号：JSZC-320115-YFZX-G2024-0006 项目名称：2024-2025年度江宁区松材线虫疫木除治、打孔注药防治及省级综合防治示范区项目 采购单位：南京市江宁区农业农村局

南京逸凡工程管理咨询有限公司

二○二四年十二月

目  录

第一章 投标邀请……………………………………………………………………………………………3

第二章 供应商须知…………………………………………………………………………………………8

第三章 评分标准……………………………………………………………………………………………20

第四章 招标项目的需求……………………………………………………………………………………22

第五章 政府采购合同………………………………………………………………………………………26

第六章 投标文件格式及附件………………………………………………………………………………30

- 投标邀请

2024-2025年度江宁区松材线虫疫木除治、打孔注药防治及省级综合防治示范区项目公开招标公告

项目概况:

2024-2025年度江宁区松材线虫疫木除治、打孔注药防治及省级综合防治示范区项目的潜在供应商应在江苏政府采购网获取招标文件，并于2024年12月30日9时30分（北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：

项目名称： 2024-2025年度江宁区松材线虫疫木除治、打孔注药防治及省级综合防治示范区项目

采购方式：公开招标

预算金额： 336.966万元（单位：人民币）

最高限价：336.966万元（单位：人民币）

采购需求：具体详见招标文件

合同履行期限：一年

本项目不接受联合体。

## 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

供应商参加政府采购活动应当具备下列条件：

（一）供应商参加本次政府采购活动应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件：无。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：（如属于专门面向中小企业采购的项目，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位）本项目按照采用以下第（4）种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：

（1）本项目整体专门面向中小企业采购服务。

（2）本项目整体专门面向小微企业采购服务。

（3）本项目通过以下第（ ）种方式预留部分采购份额采购中小企业服务：

①本项目要求供应商以联合体形式参加，企业合同金额应当达到的比例为＿%。

②本项目要求供应商进行合同分包，企业合同金额应当达到的比例为＿%。

（4）本项目为非预留份额的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策，具体详见第三章评标办法与评标标准。

3.本项目的特定资格要求：无

4.本次采购不接受进口产品投标。

5.本次采购不接受供应商联合体投标

6.其他要求：无

三、获取采购文件

1、时间：自招标文件公告发布之日起至2024年12月17日下午17:00。

2、地点：“江苏政府采购网、南京公共采购信息网”自行免费下载

3、招标文件获取方式：供应商登陆“江苏政府采购网”，在网站首页点击“苏采云”→使用CA锁登录系统(新用户需进行“平台用户注册”)→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载文件并进行操作。注：“CA数字证书”的办理材料以及供应商操作手册详见：http://jsxcmm.com/help/gys.html。“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login。

4、售价：0.00元

## 四、响应文件提交

## 1、响应文件提交截止时间：2024年12月30日9时30分（北京时间）

## 2、响应文件接收地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅

## 五、开启

## 1、时间：2024年12月30日9时30分（北京时间）

## 2、地点：南京市江宁区骆村大厦310室，南京逸凡工程管理咨询有限公司

## 六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 其他补充事宜：

1.本次采购采用“政府采购管理交易系统（苏采云）”，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化，开标方式为不见面开标。供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。供应商按《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称“操作手册”）进行注册，并制作上传电子响应文件。《操作手册》下载地址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html（“苏采云”南京地区客服热线025-83633744、025-83633743）。

2. 潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的网络地址和方法：

（1）潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。

（2）“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。

（3）“CA数字证书”的办理材料以及供应商操作手册详见：http://jsxcmm.com/help/gys.html。

（4）潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login。

（5）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

（6）招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

3.采购人不组织现场踏勘，供应商如需踏勘现场可自行联系采购人。

4.根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定， 参加南京地区政府采购活动的供应商，应以原件扫描盖章件形式向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。供应商应尽早做好承诺工作，点击‘南京公共采购信息网’首页 ‘南京市政府采购供应商诚信档案’系统链接打开系统页面登录（未注册的供应商应先点击‘供应商注册点这里’并按 要求完成注册），然后在“信用记录”模块页面点击“信用记录打印”下载本单位《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，由法定代表人签字并盖单位公章，原件扫描件上传至电子响应文件中一并提交。

5.供应商诚信档案注册登记，按以下程序进行：

（1）进入“信用南京”或“南京公共采购信息网”网站，点击“南京政府采购供应商诚信档案”图标，或直接输入访问地址，在用户登录界面点击“新用户注册”；

（2）在“新用户注册”界面，供应商自行设置用户名、登录密码，如实填写《南京市政府采购供应商诚信档案注册登记表》，并进行信用承诺确认后，提交注册申请；

（3）系统审核后，供应商即可登录系统进行相关功能操作。

南京市政府采购供应商诚信档案管理系统客服电话：025-52718366；供应商可就用户注册与打印“南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书”等事宜进行咨询。

6.本次采购公告在“江苏政府采购网（http：//www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）和南京公共采购信息网（https://njgc.jfh.com/）”上发布,有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“南京公共采购信息网（https://njgc.jfh.com/）”发布的信息更正公告，如未及时关注导致投标有误的，其责任由投标人自行承担。有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏省政府采购网”“南京公共采购信息网”发布的信息更正公告。

7.拒绝下述供应商参加本次采购活动：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商。

（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

（3）供应商被“信用中国”网、“中国政府采购网”网站列入失信执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（4）供应商未按要求提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》。

## 八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

## 1.采购人信息

名    称：南京市江宁区农业农村局

地    址：南京市江宁区

联系方式：15950520275

## 2.采购代理机构信息

名  称：南京逸凡工程管理咨询有限公司

地　　址：南京市江宁区骆村大厦310室

联系方式：025-52131618

## 3.项目联系方式

项目联系人：杭工

电　　 话：025-52131618

邮      箱：

- 第二章  供应商须知

南京逸凡工程管理咨询有限公司（采购代理机构）受南京市江宁区农业农村局（采购人）委托，对 2024-2025年度江宁区松材线虫疫木除治、打孔注药防治及省级综合防治示范区项目（项目名称）进行公开招标，兹邀请符合条件的供应商参与投标，相关信息如下：

| 序号 | 项 目 |  | 内 容 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目编号 |  | JSZC-320115-YFZX-G2024-0006 |  |
| 2 | 项目名称 |  | 2024-2025年度江宁区松材线虫疫木除治、打孔注药防治及省级综合防治示范区项目 |  |
| 3 | 采购代理机构 |  | 南京逸凡工程管理咨询有限公司 |  |
| 4 | 采购代理机构地址 |  | 南京市江宁区骆村大厦310室 |  |
| 5 | 招标文件获取方法 |  | 1、时间：自招标文件公告发布之日起至2024年12月17日下午17:00。 2、地点：“江苏政府采购网、南京公共采购信息网”自行免费下载 3、招标文件获取方式：供应商登陆“江苏政府采购网”，在网站首页点击“苏采云”→使用CA锁登录系统(新用户需进行“平台用户注册”)→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载文件并进行操作。注：“CA数字证书”的办理材料以及供应商操作手册详见：http://jsxcmm.com/help/gys.html。“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login。 4、售价：0.00元 |  |
| 6 | 最高限价 |  | 336.966万元人民币（超过此控制价，作废标处理） |  |
| 7 | 投标有效期 |  | 开标之日起90天 |  |
| 8 | 合同履行期限 |  | 一年 |  |
| 9 | 代理机构银行账户 | 户名 | 南京逸凡工程管理咨询有限公司 |  |
|  |  | 开户行 | 中国工商银行股份有限公司南京胜太路支行 |  |
|  |  | 账号 | 4301028709100168126 |  |
| 10 | 响应性文件递交信息 | 时间 | 2024年12月30日9:30 |  |
|  |  | 地点 | 江苏省政府采购交易系统（以下简称“苏采云系统”）网上开标大厅。 |  |
| 12 | 开标信息 | 时间 | 2024年12月30日9:30 |  |
|  |  | 地点 | 江苏省政府采购交易系统（以下简称“苏采云系统”）网上开标大厅。 |  |
| 13 | 联系事项 | 采购单位 | 联系人 | 毛工 |
|  |  |  | 联系电话 | / |
|  |  | 采购代理机构 | 联系人 | 杭工 |
|  |  |  | 联系电话 | 025-52131618 |

一、总   则

- 1、适用法律

1.1 《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、规章和规定等。

- 2、定义

2.1 “供应商”是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.2 “产品”指本招标文件中所述产品及相关服务。

2.3 “用户或使用单位”是指使用服务的单位。

3、政策功能

3.1 中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位相关政策

（1）中小企业划型标准按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业〔2011〕300号）》文的相关规定认定。

（2）根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的相关规定，本项目专门面向中小微企业采购，不执行价格扣除政策，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。

（3）根据《财库〔2014〕68号》监狱企业视同小型、微型企业，享受中小企业发展的政府采购政策（监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）。

（4）根据《财库〔2017〕141号》符合条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（5）小型、微型企业提供中型或大型企业制造的货物的，视同为中型或大型企业。参加政府采购活动的中小企业应当按“关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知[财库〔2011〕181号]” 和《财库〔2017〕141号》规定提供《中小企业声明函》和《残疾人福利性单位声明函》。未提供上述资料的报价，其价格不予扣除。

3.2 强制采购节能产品、信息安全产品，优先采购环境标志产品。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购清单》，且经过认定的节能产品；信息安全产品是指列入国家质检总局 国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品；环境标志产品是指列入财政部、国家环保总局制定的《环境标志产品政府采购清单》，且经过认证的环境标志产品。

（1）提供的产品属于信息安全产品的，供应商应当选择经国家认证的信息安全产品，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书复印件。

（2）提供的产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择《节能产品政府采购清单》中的产品，并提供有效的节能产品认证证书复印件。

（3）提供的产品属于环境标志产品的,供应商应当选择《环境标志产品政府采购清单》中的,且经过认证的环境标志产品投标,并提供有效的环境标志产品认证证书复印件。

3.3 采购文件中的参考产品品牌或型号，是采购人根据项目所要实现的功能列出的品牌或型号，并不是限制条件。供应商可以采用不低于参考的产品档次参与竞争，但是所有技术和功能不得低于采购要求，并提供证明材料以保证整体功能的实现，并在方案中加以合理的阐述说明，否则将可能作为无效投标处理。

3.4 根据《南京市政府采购供应商信用管理工作暂行办法》的相关规定：供应商参加政府采购活动时，应当按“关于印发《南京市政府采购供应商信用管理工作暂行办法》的通知（宁财规[2018]10号）” 规定提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》。

4.参与投标供应商资格条件

4.1★按宁财通{2021}5号文规定，供应商在中标后，将采购文件要求的信用承诺书替代的证明材料纸质版提交给代理公司或采购人核验，本次采购提交给代理公司核验，经核验无误后，由代理公司发出中标通知书，中标单位凭《中标通知书》与采购人签订合同。

本次需提交核验材料如下：

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织营业执照，自然人的身份证明）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供参加本次政府采购活动前一年内的会计报表，成立不满一年的无需提供）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前半年内（至少一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料）；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）。

（6）法律、行政法规规定的其他条件：无

4.2采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件：无

4.3 拒绝下述供应商参加本次采购活

（1）是否接受联合体投标：不接受。

（2）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（3）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

（4）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

4.4★南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书

根据《南京市政府采购供应商信用管理工作暂行办法》（宁财规[2018]10号）有关规定，凡在南京地区参加政府采购活动的供应商，应当事先登录“信用南京”（www.njcredit.gov.cn）或南京公共采购信息网（https://njgc.jfh.com/）主页“政府采购供应商诚信档案”栏目进行注册登记。由于特殊原因未及时注册的供应商可先行获取采购文件，但必须在提交投标（响应）文件截止日2天前办理登记注册手续。 供应商参加本次政府采购活动时，在采购文件发布之日起至递交投标文件截止日前，应先登录“信用南京”在线打印其“南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书”，经法定代表人签名盖章后作为投标文件的组成部分，“南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书”是参加本次政府采购活动的必备材料。

供应商诚信档案注册登记，按以下程序进行：

①登录“信用南京”（www.njcredit.gov.cn）或南京公共采购信息网（https://njgc.jfh.com/），点击“南京政府采购供应商诚信档案管理系统”链接图标，或直接输入访问地址（http://222.190.243.84:8280/hodeframe2018_cxda），在用户登录界面点击“新用户注册”；

②在“新用户注册”界面，供应商自行设置用户名、登录密码，如实填写《南京市政府采购供应商诚信档案注册登记表》，并进行信用承诺确认后，提交注册申请；

③系统审核后，供应商即可登录系统进行相关功能操作。

5.供应商的义务及注意事项

5.1集中现场答疑/勘察：采购人不组织，供应商可自行联系采购人。请务必对项目现场和周围环境进行仔细认真地查勘，在随后的采购中，对现场资料和数据所作出的推论、解释和结论及由此造成的后果由供应商负责。

5.2 义务

5.2.1供应商应当认真阅读本招标文件，完全明了本项目之名称、用途、数量、质量和提供服务时间，完全明了应具备的资格条件。

5.2.2供应商应当按照投标文件的要求编制响应性文件。响应性文件应对招标文件提出的实质性要求和条件作出完全响应。

5.2.3供应商应在投标截止时间前，将密封的响应性文件送达投标地点。

5.2.4供应商不得相互串通报价，不得排挤其他供应商的公平竞争，损害采购人或者其他供应商的合法权益。供应商不得与采购人串通投标，损害国家利益，公众利益或者他人的合法权益。

5.2.5供应商在投标截止时间前，对所递交的响应性文件可以补充、修改或者撤回，并书面通知代理机构。补充、修改的内容为响应性文件的组成部分。

5.3 注意事项

5.3.1本项目采购方式是公开招标，整个项目是一个整体、不可分割。

5.3.2验收标准

5.3.2.1投标文件中明确的标准和技术要求，未明确部分按照国家最新的相关标准；

5.3.2.2供应商随响应性文件提供的货物制造国制造及验收的官方标准或货物验收大纲，经采购单位确认后，将作为对货物的验收依据之一；

5.3.2.3供应商在澄清响应文件时作出的承诺，经采购单位确认后，将作为对货物的验收依据之一；

5.3.2.4项目完毕后，由采购单位组织按国家相关标准进行验收。

5.3.3供应商应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求，如果没有按照招标文件要求提交全部资料，或者没有对招标文件作出实质性响应，相应风险应由供应商承担，包括作无效标处理。

5.3.4任何供应商中标，须保证所供货物能通过当地有关职能部门验收，否则采购单位有权拒绝支付合同款项。

5.3.5供应商应保证采购人在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，供应商应承担全部责任。

5.3.6本次项目不接受联合体投标。

6.招标文件的澄清、修改

6.1任何要求对招标文件进行澄清的供应商，应在招标文件规定的响应性文件提交截止日期五天前按招标文件中的联系方式以书面形式通知代理机构，代理机构将及时予以答复；在招标文件公布期间，代理机构可主动对招标文件进行澄清，招标文件实质性变动的除外。

6.2招标文件公布期间如有实质性变动的，代理机构将在原招标采购信息发布媒体上发布变更公告，并自变更之日起公布期限顺延，相关供应商应请及时关注。如果潜在供应商因自身的原因未能及时获取相应信息，供应商将承担被拒绝参加投标或被视为非实质性响应招标文件的风险。

7．投标保证金：无

8.投标有效期

8.1投标有效期为招标文件规定的开标之日后90天。

8.2在特殊情况下，代理机构于原投标有效期满之前，可向供应商提出延长投标有效期的要求。供应商可以拒绝代理机构的这种要求。同意延长的供应商既不能要求也不允许修改其响应性文件。

9．投标费用

本次采购招标代理服务费参照计委计价格〔2002〕1980号代理招标收费基准费率收取；评审费依据苏财购〔2016〕48号文件按实结算（代理机构先行垫付）。以上招标代理服务费和评审费用由中标供应商在领取中标通知书时一次性支付给采购代理机构，请供应商予以关注并核算到总报价中。

付款账户如下：

户名：南京逸凡工程管理咨询有限公司

开户银行：中国工商银行股份有限公司南京胜太路支行

账号：4301028709100168126

二、投标文件

10、投标文件组成

10.1 供应商应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在《商务条款偏离表》和《技术条款偏离表》等处逐条标明满足与否。

10.2 供应商根据招标文件载明的标的采购项目实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。

10.3 投标文件由商务部分、技术部分、价格部分，以及其他部分组成。

11、投标文件的语言、计量单位、货币和编制

11.1 供应商提交的投标文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及供应商与代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

11.2 供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

11.3 供应商应用人民币报价。

11.4供应商应在投标文件中写清相应的项目编号、项目名称、供应商全称、地址、电话、传真等。

11.5信用承诺形式：政府采购供应商应当以原件盖章形式向政府采购监管部门、采购人或政府采购代理机构作出信用承诺(格式见附件)。

11.6信用承诺应用：在政府采购活动中，供应商只需在资格审查环节提供满足相应条件的盖章扫描件形式的承诺书，不再需要提供以下证明材料:

（1）符合国家相关规定的财务状况报告;

（2）依法缴纳税收的证明材料;

（3）依法缴纳社会保障资金的证明材料;

（4）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料;

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料;

（6）未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。

12、联合投标

12.1两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

12.2鼓励大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。

12.3以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件；采购人根据采购项目的特殊要求规定供应商特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件。由同一专业的供应商组成的联合体，联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。由不同专业的供应商组成联合体，首先以投标的全权代表方的应答材料作为认定资质以及商务评审的依据，涉及行业专属的资质，按照所属行业对应的供应商的应答材料确定。

12.4 联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。

本次采购不接受联合体投标。

13、投标文件的商务部分

13.1 商务部分是证明供应商有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求，包括但不限于下列文件，其中加*项目不得有缺失或无效。

（1）* 投标函（投标申请及声明）；

（2）* 法定代表人授权委托书；

（3）*开标一览表需加盖单位公章上传在投标响应文件中；

（4）*《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》注：本表打印时间必须在采购文件发布之日起至提交响应文件截止日前；

（5）*第一章投标邀请中采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件证明文件；（如有的话）

（6）*《商务条款偏离表》；

（7）*技术条款偏离表；

（8）*中小企业声明函；

（9）*《分项标价表》

（10）无重大违法记录声明；

（11）残疾人福利性单位声明函（如有）

（12）属于监狱企业的证明文件（如有）

（13）节能产品认证文件（如有）

（14）环境标志产品认证文件（如有）

（15）进口产品转让技术、消化吸收再创新方案（如有）

（16）投标供应商认为需提供的其他资料。

14、投标文件的技术部分

14.1 技术部分是证明供应商提供的产品和服务是合格的、并符合招标文件要求的证明文件，以及对投标报价表中的服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。

14.2 若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准；

11.3 提供的服务如与招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在，并在《技术条款偏离表》中逐条予以说明。

14.4 投标文件应按照招标文件要求提供技术资料、文件和有关证明，包括但不限于其中加*项目不得有缺失或无效：

（1）*投标人实施本项目拟投入的专业人员一览表；

（2）服务方案；

（3）供应商认为需要提供的其他技术资料。

15、投标文件的价格部分

15.1 价格部分是对投标货物和服务价格构成的说明，每一项货物仅接受一个价格。

15.2报价要求

（1）供应商应按要求填报《分项报价表》（格式见第六章），系统中填写的投标总报价需与《分项报价表》中的投标报价合计一致，未提供或提供内容不符合要求的将作无效投标处理。报价应包括但不限于以下内容：

①员工工资：根据省级人社部门现行文件，报价中的员工月最低工资不得低于南京市最低标准，供应商须在《分项报价表》中按照采购需求中服务人员岗位分别填报员工工资，否则做无效投标处理。

②社会保险和公积金：供应商应按照《中华人民共和国社会保险法》等相关法律法规规定为员工缴纳养老、工伤、失业、生育、医疗等社会保险，缴费基数不得低于省级人社部门现行文件规定；供应商应按照《住房公积金管理条例》等相关法律法规规定为员工缴存住房公积金，缴存基数不得低于本市关于住房公积金缴存基数的相关规定。如供应商拟投入本项目人员中有依法享受社保、住房公积金等减免政策的，须在《分项报价表》后附相应说明，未说明且报价中社保、公积金等不符合现行规定的将被视为未实质性响应招标文件。中标结果发布后签订合同前中标供应商应向采购人提供符合减免政策的证明材料，无法提供或证明材料与该表后所附说明不符的将被视为虚假应标，取消中标资格。

③法定节假日工资、超时工资和加班工资：员工工作时间和休息休假应符合《中华人民共和国劳动法》等法律法规规定，延长工作时间、休息日安排工作又不能安排补休以及法定休假日安排工作的，供应商应依法支付高于劳动者正常工作时间工资的工资报酬，并充分考虑到投标报价中。本项目要求法定节假日在岗人数至少2人，报价中的法定节假日人员加班费不得低于上述要求，否则做无效投标处理。

④法定税费：供应商应依法缴纳税费，如享受税费优惠政策的，须在《分项报价表》后附证明材料，否则作无效投标处理。

⑤其他费用：《分项报价表》中供应商认为完成本项目服务可能产生的其他相关费用。

（2）供应商未按政策规定报价、未依法缴纳税费，或者《分项报价表》中列明的分项报价为“零”或负数的（其他费用可以为“零”但不得为负数），按无效投标处理。因供应商疏忽、计算错误，导致报价表中数据错误或缺漏的，自行承担相应责任。

（3）法律法规、政策文件有更新或另有规定的，从其规定。报价应包含货物设计、制造、包装、仓储、运输装缷、保险、安装、调试及其材料及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。供应商应充分考虑到市场价格变动，以及项目实施过程中的不可预见因素，一旦成交，总价格不变。如果有漏项，视同让利

15.3 供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

15.4 供应商应在《开标一览表》、《分项标价表》等标明提供货物和服务的单价、总价以及分项报价。供应商系小企业（含小型、微型企业），并提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小企业制造的货物，须在《开标一览表》、《分项标价表》中注明。

15.5《开标一览表》须加盖单位公章上传在投标响应文件中

16、投标保证金：本项目不收取保证金

17、投标文件的递交

17.1 供应商应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件

17.2 供应商应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的，做无效响应处理。

18、有下列情形之一的投标文件将拒收：

18.1 在投标文件要求提交电子投标响应文件的截止时间之后上传送达的。

19、电子响应文件的撤回和修改

19.1 电子响应文件的撤回

（1）供应商可在提交响应文件截止时间前撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。

（2）供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目招标活动。

19.2响应文件的修改

（1）供应商可在提交响应文件截止时间前对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

（2）提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

19.3在提交响应文件截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

- 四、解密、开标、评标与确定中标供应商

20、解密

20.1投标人应当按照《操作手册》规定，在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。

20.2投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件解密不成功的，做无效投标处理。

21、开标

21.1 代理机构在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。“苏采云”系统公布各投标人名称和投标价格。

21.2 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.3投标人不足3家的，不得开标。

21.4 投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，“苏采云”系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

21.5公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人依法报财政部门批准，经批准后，可变更为其他采购方式采购。

22、评标

22.1 评标组织

22.1.1评标工作由代理机构负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

（1）审查投标文件是否符合招标文件要求，并作出评价；

（2）要求供应商对投标文件有关事项作出解释或者澄清；

（3）推荐中标候选供应商名单，或者按照招标文件规定直接确定供应商；

（4）向财政部门报告非法干预评标工作的行为。

22.1.2 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，独立开展评审工作。

22.2 评标程序

22.2.1 澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明、补正应当采用书面形式，由其授权代表签字，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

22.2.2 比较与评价。按照招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

22.2.3出现下列情形之一的电子投标响应文件按照无效处理：

如果响应文件实质上没有响应投标文件的要求，评审小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

（1）供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件；

（2）供应商未按照招标文件要求上传电子响应文件；

（3）电子响应文件未按招标文件要求签署、盖章或加盖电子公章的；

（4）同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价；

（5）不具备招标文件中规定资格要求的；

（6）投标总价超出采购项目预算或者最高限价的；

（7）未按要求提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》。

（8）评审商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料。供应商不能证明其报价合理性的，评审小组应当将其作为无效响应处理；

（9）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（10）不符合法律、法规和招标文件规定的其他实质性要求的。

22.2.4有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其投标无效：

（1）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的ip地址、MAC地址、标书制作工具客户端标识码一致的；

22.2.5出现下列情形之一的评审终止，无成交供应商：

（1）在评审过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足2家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）因重大变故，采购任务取消的；

（4）因情况变化，不再符合规定的采购方式适用情形的。

22.3 评标方法和标准

22.3.1采用综合评分法。即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的供应商作为中标候选供应商或者中标供应商的评标方法。

22.3.2 综合评分的主要因素是：价格、方案、业绩等。

22.3.3 评分标准详见文件第三章。

23、确定中标供应商

23.1在综合比较与评价后按照得分高低顺序对供应商进行排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。评标委员会将严格按照采购文件的要求和条件进行比较,根据评标办法直接确定中标供应商。

23.2 中标供应商确定后，将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告，并向中标供应商发出中标通知书。

23.3 中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。

23.4 中标通知书发出后，中标供应商无正当理由不与采购人签订合同的，投标保证金不予退还；情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加南京市政府采购活动，并予以通报。

23.5 代理机构和评标委员会对未中标的供应商不作未中标原因的解释。

24、编写评标报告

24.1 评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

25、评标过程的保密性

25.1 代理机构将采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。

25.2 任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。

25.3 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料等，均不向供应商及与评标无关的其他人员透露。

- 四、签订合同

26、签订合同

26.1 中标供应商应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定与采购人签订采购合同，所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。

26.2采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

26.3中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

26.4 采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

- 五、询问、质疑、投诉和诚实信用

27、询问

27.1 供应商对招标活动事项有疑问的，可以向代理机构或采购人提出询问，代理机构或采购人将在两个工作日内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

28、质疑

28.1 供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件送达代理机构。

28.2 质疑文件应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，代理机构或采购人不予受理：

（1）质疑项目名称、项目编号、包号、招标公告发布时间、开标时间；

（2）提起质疑的日期、具体的质疑事项及事实根据（具体条款）；

（3）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料。质疑相关证明材料中如涉及到产品功能或技术指标的，应出具相关制造商的证明文件（友情提示：供应商全部产品线中没有满足技术需求要求的产品才可以对招标产品提出质疑，并提出修改理由和修改建议）；

（4）质疑供应商名称、地址、邮编、联系人、联系电话（包括座机、手机、传真号码等）；

（5）质疑函应当署名，质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章。

（6）供应商委托代理质疑的，应当向被质疑人提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

28.3 质疑供应商是指直接参加本项目采购活动的供应商；对采购文件提出质疑的，应自供应商获得采购文件之日起计算，且应当在投标截止之日前提出；对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；对中标结果提出质疑的，自中标结果公告之日起计算。

28.4 代理机构在收到供应商的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面或在网站公告形式通知质疑供应商和其他有关供应商，答复的内容不涉及商业秘密。代理机构遵循“谁过错谁负担”的原则，有过错的一方承担调查论证费用。

29、投诉

29.1 质疑供应商对代理机构的答复不满意，或代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购项目同级财政部门投诉。

30、诚实信用

30.1 供应商之间不得相互串通投标报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。

30.2 供应商不得以向代理机构工作人员、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。经查实供应商有此行为的，政府采购管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照《政府采购法》有关规定处理。

30.3 供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

30.4 供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标成交处理。

30.5 供应商应自觉遵守开标、评标纪律，扰乱开标评标现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》，失信行为将被记入供应商诚信档案。

- 第三章 评分标准

| 序号 | 分项 名称 | 分值 | 评分标准说明 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价 | 10分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×10； | 10 |
| 2 | 服务方案 | 50分 | 2.1 评委根据供应商提供的总体项目需求理解（包括总体目标、现状分析、问题解剖等）进行综合评分： 对总体项目需求要求理解准确，提交的实施方案内容科学合理、针对性明确细致满足本项目任务要求的得10分； 对总体项目需求要求理解准确，提交的实施方案内容合理、针对性明确但不够细致，基本满足本项目任务要求的得7分； 对总体项目需求要求理解不够准确，提交的实施方案合理但无针对性，内容不能完全满足本项目任务要求的得4分； 未提供的不得分。 | 10 |
|  |  |  | 2.2 评委根据供应商提供的工作方案，包括技术标准、人员培训、质量管理内容进行综合评分： 工作方案内容科学合理、针对性明确细致、完全符合行业技术标准、满足本项目任务要求的得10分； 工作方案内容合理、针对性明确但不够细致，符合行业技术标准、基本满足本项目任务要求的得7分； 工作方案合理但无针对性，基本符合行业技术标准、内容不能完全满足本项目任务要求的得4分； 未提供的不得分。 | 10 |
|  |  |  | 2.3评委根据供应商提供的质量、进度保证措施内容进行综合评分： 进度计划安排科学合理，质量控制措施详尽细致，管理制度完善全面，能保证很好的完成任务的得10分； 进度计划安排合理，质量控制措施详尽但不够细致，管理制度完善但不够全面，能保证完成任务的得7分； 进度计划安排合理，质量控制措施可行但不够详尽，管理制度可行但不够完善，能基本保证任务完成的得4分； 未提供的不得分。 | 10 |
|  |  |  | 2.4评委根据供应商提供的本项目的重点和难点分析及应对措施内容进行综合评分： 提出问题针对性强，对重点难点认识全面详细，解决方案详细合理的得10分； 提出问题有针对性但不够详尽，对重点难点有一定认识全面但不够详细，解决方案较合理的得7分； 提出的问题无针对性，对重点难点认识不全面，解决方案基本可行得4分； 差或无此项内容不得分。 | 10 |
|  |  |  | 2.5 服务承诺及后续服务安排 服务目标明确，服务措施全面、针对性明确细致，后续服务考虑全面详细的得10分； 服务目标明确，服务措施全面、针对性明确但不够细致，后续服务考虑全面但不够详细的得7分； 服务目标不够明确，服务措施不够全面、无针对性，后续服务考虑不够详细的得4分； 未提供的不得分。 | 10 |
| 3 | 人员配备 | 15分 | 项目人员配备： 项目负责人具有林业行业颁发的林业有害生物防治员证得3分； 项目参与人员具有林业相关的中级及以上职称，有高级及以上职称的每1名加4分，具有中级职称的每一名加2分，没有不得分，最多得12分。 （需同时提供有效身份证和职称证书复印件加盖公章及投标供应商提供劳务合同的证明材料，参标时携原件备查，否则不得分） | 15 |
| 4 | 供应商业绩 | 12分 | 1、供应商2021年1月1日以来（以合同签订时间为准）承担过类似项目（仅限于松材线虫病疫木除治服务项目）的每提供一个得4分，满分12分（提供中标通知书、合同、项目验收报告或跟踪审计报告复印件并加盖公章，三者缺一不可，参标时携原件备查，否则不得分） | 12 |
| 5 | 设备 | 13分 | 项目设施配备： （1）供应商为项目配备大口径（进料喉口尺寸≥47×41厘米）粉碎机设备的得5分（提供照片、购置发票或租赁协议复印件加盖公章或其他有效证明材料，没有不得分） （2）供应商为项目配备自行式劈柴机的得5分（提供照片、购置发票或租赁协议复印件加盖公章或其他有效证明材料，没有不得分） （3）供应商具有在江宁区范围内满足病死树采伐、运输、堆放、粉碎（削片）场地的得3分（提供以下内容：1.清晰注明场地的面积大小的租赁合同或产权证书相关证明材料复印件；2. 场地需至少布设4 个监控点位，包括进口、出口、作业处以及堆放处的相关照片证明材料，没有不得分） 参标时携带原件备查，否则不得分。 | 13 |

说明：

1.小微企业价格扣除

1.1 对于专门面向中小企业或小型、微型企业的项目，只面向中小企业或小型、微型企业采购。对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.监狱和戒毒企业的价格扣除

2.1 本项目对监狱和戒毒企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.2 监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

2.3 监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）。

3.残疾人福利性单位的价格扣除

3.1 本项目对残疾人福利性单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.2 残疾人福利性单位需提供《残疾人福利性单位声明函》

3.3 残疾人福利性单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）。

4.监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5.对国家认定的节能产品和环保产品分别给予投标价的5%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审（节能、环保产品必须纳入“中国政府采购网 http://www.ccgp.gov.cn/”等官方网站“节能、环 保产品查询系统”，且以提供的证书扫描件为准）。

6、供应商必须提供真实信息，如有提供虚假信息、证明、合同或证书等虚假资料的，按照无效投标处理，如已签署合同的，则中止合同并承担相应法律责任，并依据相关规定在三年内取消其参加南京市政府采购项目的投标资格。

7、供应商必须提供真实信息，如有提供虚假信息、证明、合同或证书等虚假资料的，按照无效投标处理，如已签署合同的，则中止合同并承担相应法律责任。

- 第四章 招标项目的需求

- 一、项目概况

项目名称：2024-2025年度江宁区松材线虫疫木除治、打孔注药防治及省级综合防治示范区项目

项目地址：南京市江宁区

项目内容：2024-2025年度江宁区松材线虫疫木除治、打孔注药防治及省级综合防治示范区项目，本项目合同期一年。

预算金额：336.966万元

项目要求：根据国家林业和草原局《松材线虫病防治技术方案（2022年版）》、《江苏省松材线虫病疫情防控五年攻坚行动方案（2021-2025）》、《南京市松材线虫病疫情防控五年攻坚行动实施方案（2021-2025年）》，对西片(江宁、禄口、横溪、谷里、秣陵街道)5个街道2024年秋季普查病死松树10258株，实施采伐、就地粉碎（削片），如有往年木段枝丫需要同时清理掉，实现疫情发生面积和病死株数双下降，于2025年4月20号之前按照相关规程全部完成。同时在上述5个街道重点区域进行10000株健康松树打孔注药预防松材线虫病。

根据历年的防治情况，实际除治任务量可能会增加30%左右，但除治费用不再增加（总价不变）。

根据《省级松材线虫病综合防控示范区（南部片区）建设项目实施方案》，在秣陵街道将军山片区400亩松材线虫病综合防控示范区，通过实施疫情精准监测技术示范、松材线虫病分类治理模式关键技术集成示范、松材线虫病综合防控大数据管理平台应用等各项措施，于2025年实现示范区无疫情。

- 二、服务内容

- 1、松林枯死松树清处理

对全区松林区域开展拉网式清查，并全面清除松林中所有病死（枯死、濒死）的松树，减少松褐天牛虫源及寄生场所，控制松褐天牛虫口密度及繁殖、传播。严格疫木管控，对山场除治、疫木下山运输、无害化处理、安全利用等全过程现场监管。采取“集中清理+即死即清” 模式。服务期内每1个月组织一次全面踏查，通过目测、使用望远镜和无人机等设备，调查有无枯死松树，或是否出现针叶褪色、黄化、枯萎、呈红褐色等症状的松树。清理具体数量以清理实际情况确定。有异常松树出现，及时清理，做到随发现，随清理，做到病死树“动态清零”。

清理须全部使用“精细化管理平台”软件,施工中及时准确上传相片和数据信息。

2、健康松树树干注药预防保护

树干注药是预防松材线虫病有效措施，依据“突出重点、精准防治”原则，对区域内的健康松树进行树干注药预防保护。

三、技术标准：

1、采取择伐的方式对上述区域内的所有松林小班中病死（枯死、濒死）松树进行采伐。

2、择伐后应当对采伐迹地上直径≥1厘米的枝桠进行全部清理，择伐的松木和清理的枝桠应当在山场就地就近全部粉碎（削片）。

3、粉碎（削片）处理。使用粉碎（削片）机对疫木进行粉碎（削片），粉碎物粒径不超过1厘米（削片厚度不超过0.6厘米）。疫木粉碎（削片）处理应当全过程摄像并存档备查。疫木粉碎（削片）物按照国家相关要求无害化处理。

4、伐桩处理：伐桩高度不能超过5厘米，其中省级松材线虫病综合防控示范区内的伐桩需要进行处理，使用钢丝直径≥0.12毫米，网目数≥20目的钢丝网罩包裹疫木，并将钢丝网罩严密围裹固定在伐桩上。示范区以外可不做处理，需要编号计数。

5、示范区的综合治理依据《省级松材线虫病综合防控示范区（南部片区）建设项目实施方案》的有关要求进行。

四、工作要求：

1、携带承诺提供能够满足病死树采伐、运输、堆放、粉碎（削片）的专业设备、场地及视频监控设备的承诺书原件。

2、按照上述街道的林业小班逐个清理所有枯死松树，如有往年木段枝丫需要同时清理掉，并在清理现场实时上传相关数据至江苏省林业有害生物智能防控云平台，同时指派专人配合跟踪审计工作。

3、完成打孔注药防治松材线虫病。

4、积极主动配合各级林业主管部门的检查指导、防效评价、项目验收。

5、做好松材线虫病疫区内的生物天敌释放（松墨天牛生物防治）及其他和松材线虫病除治有关的工作。

6、根据法律法规和相关规定，切实做好安全生产工作。

五、其他要求

1、疫木监管

（1）中标单位在清理过程中要加强疫木管理,严禁疫木流失，发现民工或老百姓有私带、私自砍伐现象,要及时制止。同时第一时间报告乡镇人民政府、公安派出所、木材检疫站及村委会到现场协助解决。

（2）采购方建立枯（病）死松树除治工作监督检查制度，成立监督检查小组对清理工作进行全程监管，发现问题及时反馈给中标单位，中标单位必须严格整改落实到位。

2、中标单位应建立和完善档案资料，并妥善保管。档案资料里面需包括松材线虫病疫情除治线虫图片，影像等资料；松材线虫病疫情除治作业、疫木的监管情况。

3、中标单位组织专业队伍，确保枯（病）死松树清理工作按时按质完成。

4、采购人根据实际需要，可进行增减数量变更。中标单位应无条件服从，采购人无需向中标单位进行解释的义务，最终按实结算。

5、服务商提供的服务应当完全符合采购文件和合同所规定的要求。服务商提供的服务不符合采购文件和合同规定的，采购人有权不认可服务内容，由此引起的风险，由中标供应商承担。

6、中标供应商应将所提供服务的所有资料提供给采购人；中标供应商不能完整提供服务及本款规定的材料的，视为未按合同约定提供服务，应负责补齐，因此导致逾期交付的，由中标供应商承担相关的违约责任。

六、付款条件：

待财政资金到位后支付以下款项：

1、自双方签订合同且工程开工后，支付合同款项的30%。

2、项目清理结束后由跟踪审计单位出具工作量审核清单，经区农业农村局审核确认后付合同款的40%；

3、通过采购人组织除治成效评价，项目审计合格出具跟踪审计报告后付清余款。

七、考核验收：

1、采购人根据中标单位除治情况组织考核验收；

2、采购人根据上级主管部门开展的除治考核验收以及“回头看”的考核情况来作为验收评价依据，以上两种考核验收，如有不合格的情况，采购人均有权要求中标单位整改，直至项目验收通过。

八、报价说明：

投标人报价是根据招标文件所确定的范围内的全部产品和内容的价格体现，是为完成招标文件规定的工作所涉及到的一切费用。包括但不仅限于人员费用（工资、福利、培训、体检、社会保险、加班费等）、车辆及工具使用维护费用、管理费用、利润、税金等支出。

招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

本报价必须充分考虑所有可能影响到报价的价格因素，一旦投标结束最终成交，总价将包定，合同期内不予调整。如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标人的报价让利行为。

九、现场勘察: 本次采购不组织集中勘察现场。供应商如对采购需求有疑问请与采购联系人沟通。请务必对项目现场和周围环境进行仔细认真地查勘，在随后的采购中，对现场资料和数据所作出的推论、解释和结论及由此造成的后果由供应商负责。

注明：凡招标文件没做具体要求的，按照国家现行的有关法规、政策以及各项规范执行。如供应商对采购需求有任何疑问，请在规定的截止时间前与采购人取得联系。

本章所有要求均为实质性要求，不允许负偏离，否则作为无效报价。

第五章  合同主要条款及格式

政府采购合同

合同编号 ：

项目名称 ：

使用单位 ：

供货单位 ：

签订日期 ：

政府采购合同

（具体合同条款由采购人和供应商依据招投标文件拟定，本件仅供格式参考）

采购人：（以下称甲方）

住所地：

供应商：（以下称乙方）

住所地：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲、乙双方按照南京逸凡工程管理咨询有限公司的采购结果签订本合同。

- 合同标的

乙方根据甲方需求提供下列服务：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2024-2025年度江宁区松材线虫疫木除治、打孔注药防治及省级综合防治示范区项目 | 1 | 项 |  |

分项报价表详见乙方响应文件。

- 合同总价款

本合同项下服务总价款为             （大写）人民币，分项价款在“分项报价表”中有明确规定。

1、本合同总价款是完成本项目所发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及投标人认为需要的其他费用等。

2、本合同执行期间合同总价款不变。

第三条 组成本合同的有关文件

下列关于南京市政府采购            （项目编号）的采购文件、响应文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）乙方提供的响应文件和报价表；

（2）技术规格响应表；

（3）投标承诺/服务承诺；

（4）成交通知书；

（5）甲乙双方商定的其他文件等。

第四条 履行合同期限、地点

1.履行合同期限：        年     月    日起至     年    月    日止

2.履行合同地点：

第五条 权利保证

乙方应保证向甲方提供的服务不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第六条 质量保证

1.乙方提供的服务质量应当符合采购文件的约定，以及乙方的承诺。

2.除特别说明外，质量保证期为自验收合格后    ，在此期间，乙方提供免费服务。

3.乙方所提供的服务的技术规格应与招标文件规定的技术规格及所附的“技术条款偏离表”相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

第八条 交付和验收

1、乙方应当在合同签订后  天内完成服务事项。

2、验收标准：按行业通行标准和乙方投标文件的承诺（详见合同附件载明的标准，并不低于国家相关标准）。

3.甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，甲方出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。

4.甲方可以邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收。

第九条 履约保证金 (本项目不采用)

1、履约保证金采用以下第（）种方式缴纳。

（1）乙方在签订本合同时，向采购人缴纳合同金额的10%作为履约保证金。

（2）无

2、履约保证金的有效期为该项目免费维护期满时止。

3、如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

4、履约保证金扣除甲方应得的补偿后的余额在有效期满后七工作日内无息退还给乙方。

第十条 合同款支付

1. 本合同项下所有款项均以人民币支付。

2. 本合同项下的采购资金由甲方自行支付，甲方需凭乙方开具发票支付款项。

3. 付款条件：合同签订后，甲方每半年支付一次给乙方

注：所有款项的支付，供应商都需按要求开具正规的发票。

第十一条 违约责任

１、甲方无正当理由拒收服务、拒付服务款的，由甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。

２、甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5% 。

３、如乙方不能交付服务、完成相关服务的，甲方有权扣留全部履约保证金；同时乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金。

４、乙方逾期交付或不按要求进行相关服务的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额的5‰的滞纳金。如乙方逾期交付达10天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。

５、乙方所交付的服务不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付合同总款5%的违约金。甲方未拒收的，交易中心发现后将向有关部门反映，并责成乙方按照采购结果提供服务，同时视情给予不退还部分或全部履约保证金处理。

６、在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次整改仍不能达到合同约定的质量标准，乙方应退回全部合同价款，并按第3款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

7、乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的5 %向甲方承担违约责任。

8、乙方在承担上述4-7款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

9、乙方投标属虚假承诺，或经权威部门监测提供的服务不能满足招标文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，乙方履约保证金不予退还外，还应向甲方支付不少于合同总价30%赔偿金。

第十二条 合同的变更和终止

1. 除《政府采购法》第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2. 除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，保证金不予退还。

第十三条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十四条 争议的解决

1、因服务的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对服务质量进行鉴定。符合标准的，鉴定费由甲方承担；不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（ ）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向南京仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

如没有约定，默认采取第2种方式解决争议。

3、在仲裁期间，本合同应继续履行。

第十五条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照招标（采购）文件要求和投标（响应）承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十六条 合同生效及其他

1. 本合同自签订之日起生效。

2. 本合同一式三份，甲乙双方各执一份，一份报送政府采购监督管理部门备案。

3. 本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

【以下无正文】

| 甲方（采购人）：（盖章） 法定代表人或 委托代理人：（签字或盖章） 日期： 年 月 日 | 乙方（供应商）：（盖章） 法定代表人或 委托代理人：（签字或盖章） 项目负责人： 电话： 开户银行： 账号： 单位地址： 日期： 年 月 日 |
| --- | --- |

- 第六章 投标文件格式及附件

附件一、投标申请及声明格式

- 投标申请及声明

- 致：南京逸凡工程管理咨询有限公司

- 根据贵方                                   （项目名称）    （项目编号）      投标邀请，正式授权下述签字人                        (姓名和职务)代表投标人           （投标人名称），提交投标文件。

据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：

1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次招标要求，我们同意并向贵方提供了与投标有关的所有证据和资料。

2、按招标要求，我们的投标总报价为（大写）             元/年人民币。

3、我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们放弃对招标文件任何误解的权利，提交投标文件后，不对招标文件本身提出质疑。否则，属于不诚信和故意扰乱政府采购活动行为，我们将无条件接受处罚。

4、我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定严格履行合同，并保证于承诺的时间完成服务的启动/集成、调试等服务，交付采购人验收、使用。

6、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者代理公司恶意串通、决不向采购人、代理公司工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

8、与本投标有关的正式联系方式为：

地   址：

电   话：

传   真：

开户银行：

银行账号：

供应商授权代表姓名（签字）：

供应商名称：                 （加盖电子公章）

日    期：       年    月    日

附件二、法定代表人授权书格式

- 法定代表人授权委托书

代理公司：

本授权书声明：注册于                             （投标人住址）的                 （投标人名称）法定代表人                      （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的            （投标人代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的                            （项目名称），    （项目编号）投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年  月  日签字生效，特此声明。

法定代表人签章：

供应商名称（加盖电子公章）：

日        期：        年    月    日

附件三、开标一览表格式

开标一览表

| 项目名称： 2024-2025年度江宁区松材线虫疫木除治、打孔注药防治及省级综合防治示范区项目 |  | 项目编号： |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名 称 |  | 报价（元）/年 | 其中，小、微型企业报价（元） |
| 投标总价（人民币，大写） | 元/年 |  |  |
| 是否属于节能、环保产品 | 是 否 |  |  |
| 供应商是否属于小微型企业 | 是 否 |  |  |

供应商名称:                                                  （加盖电子公章）

说明：

1、在“是否属于节能、环保产品”栏后“是”或“否”上打“√”。

2、在“供应商是否属于小和微型企业”栏后“是”或“否”上打“√”。

附件四、分项报价表格式（格式自拟）

分项报价表

投标人名称：（加盖电子公章）

项目名称：

项目编号：

- 相关说明、证明材料（供应商自行提供）

1.供应商拟投入本项目的服务人员中，依法享受社保、住房公积金等缴纳减免政策的说明材料。

2.供应商享受税费优惠政策的证明材料。

附件五、服务方案

#### 服务方案（格式自拟）

附件六、技术条款偏离表格式

- 技术条款偏离表

| 项目名称： 2024-2025年度江宁区松材线虫疫木除治、打孔注药防治及省级综合防治示范区项目 |  |  | 项目编号： |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号 | 招标要求规格 |  | 投标响应 | 偏离 |

供应商名称：                                                      （加盖电子公章）

法定代表人（签章）

说明：如果行数不够，请自行增加。

附件七、商务条款偏离表格式

- 商务条款偏离表

| 项目名称： 2024-2025年度江宁区松材线虫疫木除治、打孔注药防治及省级综合防治示范区项目 |  |  | 项目编号： |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件要求的商务条款 |  | 投标响应 | 偏离 |

供应商名称：                                                      （加盖电子公章）

法定代表人（签章）

说明：如果行数不够，请自行增加。

附件八、投标人拟投入本项目人员情况一览表

拟投入本项目的人员一览表

项目名称： 2024-2025年度江宁区松材线虫疫木除治、打孔注药防治及省级综合防治示范区项目            项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 专业 | 学历 | 执业 资格 | 证书号 | 技术职称 | 相关工作年限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：如果行数不够，请自行增加。

投标人名称：                         （加盖电子公章）

法定代表人（签章）

附件九、中小企业声明函格式、残疾人福利性单位声明函

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确地所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为__________万元，资产总额为_________万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确地所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为__________万元，资产总额为_________万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情况。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（加盖电子公章）：

法定代表人（签章）

日　　　　　　期：

残疾人福利性单位声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为        （符合/不符合）   条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（加盖电子公章）：

法定代表人（签章）

日  期：

属于监狱企业的证明文件

（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件）

附件十、无重大违法记录声明格式

无重大违法记录声明

南京逸凡工程管理咨询有限公司：

我单位                                       （供应商名称）郑重声明：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中        （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

投标人名称：（加盖电子公章）

法定代表人（签章）

年     月    日

- 附件十一、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：             。

主要专业技术能力有：             。

投标人名称：（加盖电子公章）

法定代表人（签章）

年     月    日

附件十二、南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书

（采购文件发布之日起至投标截止时间前生成的为有效文件）

南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书

20  年  月  日

| 单位名称 |  | 统一社会信用代码 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 联系人 |  |
| 联系地址 |  | 联系电话 |  |
| 诚信档案记录情况 |  |  |  |
| 信用承诺 | 我公司自愿参加贵中心(公司)组织的本次采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我们郑重承诺，本公司符合《政府采购法》第二十二条规定的条件，包括:具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；符合法律、行政法规和采购文件规定的其他条件。如有弄虛作假或其他违法违规行为，愿承担一切法律责任，接受各级政府采购监管部门和有权机关的审查和处罚。 供应商名称(加盖电子公章): 法定代表人(签字) : 二〇 年 月 日 |  |  |

说明：

1、不适用信用承诺的情形

（1）供应商被列入严重失信主体名单；

（2）南京市政府采购供应商诚信档案管理系统中诚信档案分在40分以下；

（3）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（4）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

2、违反信用承诺的法律责任

供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。经调查核实后,按照《政府采购法》第七十七条规定,处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款,列入不良行为记录名单,在一至三年内禁止参加政府采购活动;有违法所得的，并处没收违法所得,情节严重的,由市场监管部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

附件十三、供应商认为需要提供的其他技术资料和商务资料