南京市第二十九中学新校区建设工程配套三网和手机信号覆盖工程及相关服务（二次）

采购文件

项目编号：JG203224S62961

采购人：南京市鼓楼区教育局

采购代理机构：江苏省设备成套股份有限公司

2024年11月15日

目录

第一章 招标公告	3

第二章 供应商须知	7

第三章 评标标准	21

第四章 采购需求	25

第五章 合同主要条款及格式	27

第六章 附件	34

# 招标公告

项目概况

南京市第二十九中学新校区建设工程配套三网和手机信号覆盖工程及相关服务招标项目的潜在供应商应在江苏政府采购网（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）获取招标文件，并于2024年12月06日14点30分（北京时间）前递交投标文件。

- 一、项目基本情况

1.1项目编号：JG203224S62961

1.2项目名称：南京市第二十九中学新校区建设工程配套三网和手机信号覆盖工程及相关服务

1.3预算金额：人民币230.00万元（含税）

1.4最高限价：人民币181.879641万元（含税）

1.5采购需求：南京市第二十九中学新校区建设工程配套三网和手机信号覆盖工程及相关服务具体需求见采购文件第四章采购需求。

1.6合同履行期限：监理下达开工令后三个月内竣工。

1.7本项目不接受联合体投标。

1.8本项目不接受进口产品（注：本文件所称进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）。

1.9 本项目非专门面向中小企业（或监狱企业或残疾人福利性单位）采购。
1.10本项目标的所属行业：其他未列明行业。

- 二、申请人的资格要求：

2.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照；供应商为自然人的，提供其身份证）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2023年度经审计的财务报告，或2024年05月以来任意一个月的财务报告（至少包括资产负债和利润表），或投标截止时间前六个月内银行出具的资信证明）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（供应商根据履行采购项目合同需要，提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺书）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供2024年05月以来任意一个月：提供缴纳税收的凭证；提供缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单），依法享受免缴、缓缴的，提供证明材料）；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺书加盖公章）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件：无。

2.2落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

2.3采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件，并提供符合特殊要求的证明材料或者情况说明：
    （1）供应商须具备通信工程施工总承包三级及以上资质，同时具备有效期内的安全生产许可证（提供有效期内资质证书及安许证复印件加盖公章）；
    （2）供应商拟派本项目的项目经理具有通信与广电工程注册建造师二级及以上资质（须提供有效证书复印件加盖公章），同时具有安全生产考核合格证书（B类）；项目经理必须为本单位人员，提供社保机构出具的2024年04月起任意一个月供应商为其缴纳的社保缴费证明材料（并加盖社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章）（提供资质证书、安全B证、社保证明材料复印件加盖公章）。

2.4提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》。

2.5拒绝下述供应商参加本次招标活动：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目的采购活动。

（3）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

- 三、获取招标文件

3.1时间：自本项目招标公告发布之日至2024年11月22日17时30分（北京时间）。

3.2地点：江苏政府采购网。
3.3获取方式：网上下载。

- 四、提交投标文件开始时间、截止时间、地点和开标时间、地点

4.1提交投标文件截止及开标时间：2024年12月06日14点30分（北京时间）

4.2提交投标文件地点：江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）（以下简称“苏采云”）（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

4.3开标地点：“苏采云”开标大厅

- 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 六、其他补充事宜

6.1本项目在 南京公共采购信息网、江苏政府采购网、中国政府采购网 网站发布公告。

6.2投标人通过“苏采云”（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章的，详见苏采云官网首页“新CA办理指南”。供应商通过苏采云官网首页进行供应商注册及CA绑定。CA登录后，供应商按《苏采云系统供应商操作手册》进行操作。

操作手册下载地址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html

首次登录“苏采云”系统的新用户，登录网址后，点击“用户注册”--“新CA办理指南”--获取CA后绑定、登录系统--采购项目参与--下载采购文件（文件后缀名为“.kedt”）。

“苏采云”南京地区客服热线025-83633744、025-83633743。

有关本次招标的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）更正公告。

6.3勘察现场或答疑，地点：无。

6.4本项目图纸下载地址：本项目辅助资料请供应商自行登录邮箱在收件箱中下载：

邮箱：chujizhongxue2024@163.com，密码：Cjzx2024；

注：切勿更改密码；请各供应商自行下载，未下载由此产生的一切后果均由供应商自行承担。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

7.1采购人信息

名 称：南京市鼓楼区教育局

地址：南京市鼓楼区山西路67号世贸中心大厦

联系方式：陈工、025-58703358

7.2采购代理机构信息

名 称：江苏省设备成套股份有限公司

地　址：南京市鼓楼区清江南路18号鼓楼创新广场10楼1003室

联系方式：于工 025-86631836

7.3项目联系方式

项目联系人：于工

电　话： 025-86631836

# 第二章 供应商须知

一、总则

1、适用法律

1.1本次招标适用《中华人民共和国政府采购法》（以下简称政府采购法）《中华人民共和国政府采购法实施条例》（以下简称政府采购法实施条例）《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件。

2、定义

2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“投标人（供应商）”是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.3“采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构，集中采购机构以外的采购代理机构，是从事采购代理业务的社会中介机构。

2.4“货物和服务”指本招标文件中所述产品及相关服务。

2.5“用户或使用单位”是指使用货物，接受服务的单位。

3、政策功能

3.1政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定的，享受中小企业扶持政策。中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（格式见第六章），否则不得享受相关中小企业扶持政策。（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发<统计上大中小微型企业划分办法（2017）>的通知》国统2017〕213号）。

3.2政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

3.3政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3.4政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。拟采购产品属于节能产品品目清单规定必须强制采购的，实行强制采购。拟采购产品属于节能产品、环境标志产品品目清单规定优先采购的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，实行优先采购，优先采购的评审标准详见本招标文件第三章。参加政府采购活动的节能产品、环境标志产品投标人应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。

3.5强制采购信息安全产品。参加政府采购活动的信息安全产品投标人应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由国家信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。

3.6进口产品政策

（1）除招标公告载明接受进口产品参加外，不允许进口产品参加。进口产品认定依照《财政部关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）的规定。

（2）允许进口产品参加的，满足需求的国内产品可以参加。

（3）允许进口产品参加的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品。

3.7未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

二、招标文件构成

4、招标文件组成

4.1招标文件包括以下主要内容：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标标准；

（4）采购需求；

（5）合同主要条款及格式；

（6）投标文件格式及附件。

如标书制作工具中格式和内容与“南京公共采购信息网/江苏政府采购网/中国政府采购网”发布的招标文件不一致的，以上述网站发布的招标文件为准。

4.2 招标的最小单位是标段。招标货物数量及技术要求中未分标段的，投标人对要求提供的货物和服务不得部分投标；招标货物数量及技术要求中已经分标段的，可以以标段为单位投标。

4.3 采购代理机构如果要求投标人按照招标文件规定提交备选投标方案的，投标人可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。

4.4招标文件中要求的产品品牌或型号，是采购人根据项目所要实现的功能推荐的品牌或型号，仅供投标人参考，并不是限制条件。

5、招标文件的澄清或者修改

5.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

5.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

5.3 投标人应在提交投标文件截止时间前，关注原公告媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交投标文件，并承担由此产生的相应责任。

三、投标文件的编制

6、投标文件的语言、计量单位、货币和编制

6.1投标人提交的投标文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

6.2投标人所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

6.3投标人应用人民币报价。投标产品如果是进口产品的，应提供人民币与外币之间的汇率。

6.4 投标文件应按照招标文件的规定编写并制作目录。

6.5投标人应在投标文件中写清相应的项目编号、项目名称、投标人全称、地址、电话、传真等。

6.6投标人根据招标文件载明的标的采购项目实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。

7、联合体投标

7.1 两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购。

7.2 联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的投标人确定资质等级。

7.3 联合体各方之间应当签订联合体协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合体协议连同投标文件一同提交。

7.4 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

8、投标文件的组成

8.1投标人应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在《商务条款偏离表》和《采购需求偏离表》等处逐条标明满足与否。对带星号（“*”）的技术条款必须在投标文件中提供技术支持资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等），未提供技术支持资料的，视为未对招标文件实质性要求作出响应，评审时不予认可。

8.2 投标文件由商务、技术、价格以及其他部分内容组成。投标文件目录及有关格式按招标文件“第六章 投标文件格式及附件”的要求编制。

9、投标文件的商务内容

9.1商务部分内容是证明投标人有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求，包括但不限于下列文件（（1）-（6）所述材料不得有缺失或提供不全或不满足招标文件的实质性要求）：

（1）投标函（投标申请及声明）（格式见第六章）；

（2）法人授权书（格式见第六章）；

（3）投标人资格资信证明文件：

  - 第一章招标公告中2.1《中华人民共和国政府采购法》规定的资格条件证明文件；

  - 第一章招标公告中2.2落实政府采购政策需满足的资格要求；

  - 第一章招标公告中2.3 采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件证明文件。

（4）开标一览表及附表（格式见第六章）；

（5）《商务条款偏离表》；

（6）第三章评标标准中对应的所需证明材料；

（7）其它。

10、投标文件的技术内容

技术部分内容是证明投标人提供的货物和服务是合格的、并符合招标文件要求的证明文件，以及对货物和服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸、数据或其他证明文件等。提供的货物和服务如与招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。包括但不限于下列文件：

（1）技术说明或服务方案；

（2）《采购需求偏离表》；

（3）服务承诺；

（4）投标人拟投入本项目的设备、人员情况一览表；

（5）投标人认为需要提供的其他技术资料。

11、投标文件的价格内容

11.1价格部分内容是对采购标的价格构成的说明，招标文件如无特别说明，每一项货物及服务仅接受一个价格。

11.2报价应包含为履行本项目合同项下所有义务的全部含税费用（包括但不限于货物设计、制造、包装、仓储、运输装缷、保险、安装、调试及其材料及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金），以及投标人认为需要的其他费用等。

11.3投标人的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

11.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

11.5 投标人应在《开标一览表》《分项报价表》等标明投标货物和服务的单价、总价以及分项报价等。

11.6 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标报价明细表中的投标总报价一致，如不一致不作为无效投标处理，评标时以开标一览表中价格为准。

11.7本项目预算为：详见第一章。

12、投标文件的其他部分

12.1 其他部分由投标人根据编制投标文件需要提供的其他相关文件组成。

13、投标保证金：无

14、投标有效期

14.1 自开标之日起90天内投标有效，投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

14.2 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购代理机构可要求投标人同意延长投标有效期，这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝这种要求，接受延长投标有效期的投标人将不会要求和允许修正其投标。

15、投标文件签署

15.1 投标文件应按照招标文件要求加盖电子公章，否则视为无效投标。

16、投标费用

16.1 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论招标结果如何，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

16.2 招标代理服务费：本次招标，中标人参照《招标代理服务费管理暂行办法》（国家发展计划委员会计价格【2002】1980号）代理 服务 招标收费基准费率 50 %计算，在领取中标通知书前向采购代理机构支付招标服务费。本项费用无需在投标报价表中单列。

16.3开标公证费：无

四、投标文件的递交

17、投标文件的递交

17.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。招标代理机构拒绝接收提交投标文件截止时间后上传的任何电子投标文件。

18、投标文件的解密

18.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。

18.2 投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件解密不成功的，做无效投标处理。

19、投标文件的修改和撤回

19.1投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

19.2 投标截止时间之后，投标文件不得撤回。

20、诚实信用

20.1投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

20.2在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

五、开标、评标与定标

21、开标

21.1 代理机构在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。“苏采云”系统公布各投标人名称和投标价格。

21.2 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.3投标人不足3家的，不得开标。

21.4 投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，“苏采云”系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

21.5公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人依法报财政部门批准，经批准后，可变更为其他采购方式采购。

22、评标

22.1 评标委员会

22.1.1评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（一）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（二）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（三）对投标文件进行比较和评价；

（四）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（五）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

22.1.2 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，独立开展评审工作。

22.2  评标程序

22.2.1 投标文件的资格性检查。公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

22.2.2投标文件的符合性审查。评标委员会对通过资格性检查的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。投标文件有下列情况之一的，在符合性检查时按照无效投标处理：

（1）投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的；

（2）投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的；

（3）同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的；

（4）投标文件未按照招标文件要求加盖电子公章的；

（5）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（6）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（7）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（8）投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其他实质性要求的；

（9）现行法律、法规、规章和招标文件规定的其他无效情形。

22.2.2.1 实质性要求是指本招标文件中用带星号（“*”）的商务和技术要求。

22.2.2.2未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将通过“苏采云”系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。

22.2.2.3有下列情形之一的予以废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因苏采云系统故障造成开标不成功的；

（5）因重大变故，采购任务取消的。

（6）投标人以明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且不能证明其报价合理性的。

22.2.3澄清有关问题。

22.2.3.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

22.2.3.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

22.2.3.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的，投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，并由评标委员会通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

22.2.3.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

22.2.3.5投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评委会联系。

22.2.4比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

22.2.5相同品牌产品的投标

采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，确定核心产品的方法在招标文件技术需求中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

22.3 评标方法和标准

22.3.1评标方法分为最低评标价法和综合评分法。本次招标的评标方法和标准，详见本招标文件第三章。

22.3.2最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

采用最低评标价法评标时，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对投标人的投标价格进行任何调整。

22.3.3综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

评审因素，包括价格、技术、商务等。

评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。

评标总得分＝F1×A1＋F2×A2＋……＋Fn×An

F1、F2……Fn分别为各项评审因素的得分；

A1、A2、……An 分别为各项评审因素所占的权重(A1＋A2＋……＋An＝1)。

因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

23、确定中标人

23.1 采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

23.2采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

23.3 中标人确定后，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，中标公告期为1个工作日，公告的同时向中标人发出中标通知书。中标人可在中标结果公告届满之日起三十日内,登录苏采云系统下载。

因系统存储空间有限，中标结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《中标通知书》服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

23.4 中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

23.5 所有投标文件不论中标与否，均不退回。

24、编写评标报告

24.1评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

25、评标过程的保密性

25.1 采购人和采购代理机构将采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。

25.2 任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。

25.3 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料等，均不向投标人及与评标无关的其他人员透露。

六、签订合同

26、签订合同

26.1采购人与中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

26.2 除继续履行将损害国家利益和社会公众利益的，政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。放弃或拒绝签订合同的，中标人不得参加对该项目重新开展的采购活动，投标保证金不予退还，不收取投标保证金的项目，中标人应向采购人支付采购人为招标所发生的相关费用，由财政部门列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。

26.3采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

26.4中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

26.5 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

26.6 采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。

27、质疑

27.1供应商对招标活动事项有疑问的，可以向采购代理机构提出询问，采购代理机构将依法作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

27.2提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

27.3供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件送达采购人或采购代理机构。

供应商应知其权益受到损害之日，是指：对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起七个工作日内提出；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

27.4 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求（具体条款）；

（四）事实依据（具体条款）；

（五）必要的法律依据（具体条款）；

（六）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

质疑函应当使用中文。相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。

27.5质疑函应当现场提交至采购代理机构联系人处，提交时应出示有效身份证明。未按上述要求提交质疑函的，质疑不予受理。

27.6 投标人不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。投标人或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为。

27.7采购代理机构在收到投标人的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面或在网站公告形式通知质疑投标人和其他有关投标人，答复的内容不涉及商业秘密。

任何单位和个人对代理机构在招标采购活动中的违法行为，有权控告和检举，联系电话：025-86636139（采购代理机构质量管理部门）、025-86636853（采购代理机构纪检监察部门）。

28、投诉

28.1质疑供应商对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

28.2供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

28.3投诉人对政府采购监督管理部门的投诉处理决定不服或者政府采购监督管理部门逾期未作处理的，可以依法申请行政复议或者向人民法院提起行政诉讼。

28.4 投诉人有下列行为之一的，属于严重失信行为，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其一至三年内参加政府采购活动。

（1）投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的；

（2）采用捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料等方式进行虚假、恶意投诉。

证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

29、其它

29.1本项目根据江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知（苏财购〔2023〕65号）规定，执行绿色采购需求标准。

# 第三章 评标标准

本项目采用综合评分法，评分统计方法采用百分制（满分100分），将全部评委评分直接进行算术平均，小数点后保留2位。按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按服务方案响应情况得分高低顺序排列，由评标委员会确定中标人。

| 序号 | 评分因素 |  | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 价格分（30分） |  | 价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且报价最低的供应商的最终报价为评审基准价，其价格分为满分30分，其它供应商的价格分统一按照以下公式计算： 报价得分=(评审基准价/该供应商的最终报价)×30分。 | 30 |
| 二 | 供应商业绩（15分） |  | 供应商自2021年01月01日以来（以合同签订时间为准）承担过单项合同金额在100万元及以上的类似项目业绩，每提供一个业绩得3分，最高得15分。 （金额以合同签订金额为准，如未体现相关数据，视为未提供） | 15 |
| 三 | 项目组成员（9分） |  | - 1、项目组成员具有注册建造师证通信与广电二级(含)以上的资质证书且具有有效的安全生产考核合格证书（B类）的，每有一人得1分，最高3分； 2、技术负责人具有高级工程师及以上技术职称的得3分，具有工程师技术职称的得1分； - 3、安全员具有有效的安全生产考核合格证书（C类）的,得3分。 （以上人员与项目经理不可兼任，提供相关证书及社保机构出具近6个月（2024年05月-10月）供应商为其缴纳的社保缴费证明材料（并加盖社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章）加盖公章） | 9 |
| 四 | 服务方案（44分） | 总体计划、方案（10分） | 根据供应商提供的总体计划、方案进行综合打分，包括但不限于项目总体计划、实施方案、安装部署调试方案等： ①总体方案、计划完整，合理性、针对性强，完全满足要求的得10分； ②总体方案、计划合理性、针对性较强，满足要求的得7分； ③总体方案、计划合理性、针对性一般，基本满足要求的得4分； ④总体方案、计划合理性、针对性较差，基本无法满足要求的得1分； ⑤未提供不得分。 | 10 |
|  |  | 重点和难点措施（10分） | 根据供应商提供的对本项目的重点和难点提出合理的解决措施进行综合打分： ①措施合理性、针对性强，完全满足要求的得10分； ②措施合理性、针对性较强，满足要求的得7分； ③措施合理性、针对性一般，基本满足要求的得4分； ④措施合理性、针对性较差，基本无法满足要求的得1分； ⑤未提供不得分。 | 10 |
|  |  | 质量保证措施（10分） | 根据供应商提供的质量保证措施进行综合打分，包括但不限于本项目关键节点、关键设备安装施工的处理措施及其它安装施工问题的防控等： ①对本项目的质量保证措施具有先进性，科学性且规范的，得10分； ②对本项目的质量保证措施具有科学性且规范的，得7分； ③对本项目的质量保证措施具有规范性的，得4分； ④对本项目的质量保证措施规范性较差的，得1分； ⑤未提供不得分。 | 10 |
|  |  | 现场安全施工、安全管理措施（8分） | 根据供应商提供的现场安全施工、安全管理措施进行综合打分，包括但不限于现场安装施工安全、人员等制定切实可行的计划、措施： ①现场安全施工、安全管理措施科学、规范且全面的，得8分； ②现场安全施工、安全管理措施规范、条理清晰的，得5分； ③现场安全施工、安全管理措施能满足现场管理的，得3分； ④现场安全施工、安全管理措施较差，不能满足现场管理的，得1分； ⑤未提供不得分。 | 8 |
|  |  | 应急响应措施（6分） | 1、响应时间：在满足采购文件基本要求（4小时内响应，并在24小时内进行无偿维修或更换）的基础上，响应时间每缩短1小时加1分，维修或更换时间每缩短1小时加0.2分。本项最多3分。 （提供承诺书加盖公章，格式自拟） 2、响应措施：根据供应商提供的应急响应措施进行综合打分： ①应急响应措施科学、响应快，操作性强的，得3分； ②应急响应措施可行、具有操作性的，得2分； ③应急响应措施、操作性基本可行的，得1分； ④未提供的不得分。 | 6 |
| 五 | 免费保修期（2分） |  | 在满足采购文件基本要求（两年）的基础上，每延长半年加 1 分，最多加2分。 | 2 |
|  | 合计 |  |  | 100 |

说明：1.所有认证、证明和业绩均以有效清晰的证明文件为依据。

2.小微企业价格扣除

2.1对于专门面向中小企业或小型、微型企业的项目，只面向中小企业或小型、微型企业采购。对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.2大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，如果联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业给予10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

3.监狱和戒毒企业的价格扣除

3.1 本项目对监狱和戒毒企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.2 监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

3.3 监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

4.残疾人福利性单位的价格扣除

4.1 本项目对残疾人福利性单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

4.2 残疾人福利性单位需提供《残疾人福利性单位声明函》

4.3 残疾人福利性单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

5. 监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

# 第四章 采购需求

一、项目概况：

南京市第二十九中学新校区建设工程位于南京市鼓楼区河西地区，东至雅瑰园住宅小区、NO.2019G61 地块，南至清凉门大街，西至锦江路，北至湘江路。本项目为大型公共建筑工程，总建筑面积约118727.46平方米，其中:地上约86976.46平方米(A地块约69265.82 平方米、B地块约17710.64 平方米)，地下约31751平方米( A地块约26273平方米、B地块约5478平方米)。A地块地上主要建设教学楼、综合实验楼、行政综合楼、食堂剧场、学生宿舍、配建公共厕所和设备用房等，室外配套建设田径场、篮球场和排球场等;地下建设停车场、地下过街通道和设备用房等。B地块地上主要建设国际交流中心和体育艺术楼，地下建设停车场和教工餐厅。

二、采购内容：

1、南京市第二十九中学新校区建设工程配套三网及手机信号覆盖工程，包括但不限于联合通信室外及主楼管道埋设、土方开挖回填、各型井的砌筑工作，电信、联通、移动线路、设备的敷设安装等工程。（详见工程量清单和图纸）。

2、负责办理规划及驻地网建设管理办公室等相关部门报装、道路占用及挖掘、验收证明及相关审核意见，并于合同期限内完成联合通信施工，取得相关部门验收通过证明。

三、质量要求：

1、严格按图施工，满足图纸中规定的技术要求；

2、满足《通信管道与通道工程设计规范》、《通信管道工程施工及验收规范》等相关各级现行规范图集要求；

3、满足通管办、规划局等政府主管部门对光缆通信管道施工及验收的要求；采购人如对施工工艺有细化要求，供应商应遵守。

四、其他要求

1、供应商应安排管理经验丰富的专人（项目经理及相关人员）在施工现场进行管理，负责工程施工、人员的管理以及配合采购人工作；

2、供应商应为参与运输工作的人员、车辆、机械等办理相关的保险；

3、供应商应严格遵守南京市有关安全生产及文明施工方面的管理规定，对于红线外施工需按交通局等部门要求设置隔离措施，各类政府部门开具的相关处罚，由供应商自行处理；

4、施工过程中涉及到排污、环保、市容、城建、城管、规划、驻地网建设管理办公室等需办理相关手续，由供应商负责直接处理并承担费用；

5、施工过程中对行人或居民产生的影响，及12345、12369等相关诉求，由供应商负责直接处理并承担费用，且需符合采购人要求；

6、施工用水电，由供应商自行解决，并承担费用；

7、供应商需自行与施工总承包单位沟通材料运输、场地占用、交叉施工等问题，且需接受施工总承包单位、监理单位统一的安全、文明、人员管理。

# 第五章 合同主要条款及格式

| 采购人（以下称甲方）： | 供应商（以下称乙方）： |
| --- | --- |
| 住所地： | 住所地 |

根据《中华人民共和国民法典》及有关规定，甲乙双方为明确在  南京市第二十九中学新校区建设工程配套三网和手机信号覆盖工程及相关服务 项目实施过程中权利和义务，经双方友好协商同意签订本合同并遵照实施。

第一条 项目概况

1.1工程名称：南京市第二十九中学新校区建设工程

1.2工程地点：南京市鼓楼区河西地区，东至雅瑰园住宅小区、NO.2019G61 地块，南至清凉门大街，西至锦江路，北至湘江路。

1.3 工程范围：三网和手机信号覆盖工程及相关服务

施工过程中出现工程变更的，乙方按工程签证程序向甲方申请确认完成的工程量、造价，经监理方、审计方、甲方盖章认可后计入决算。变更工程量按实计算，单价按投标单价中相同或相似价格，投标单价中没有的项目，由乙方在变更后7天内向甲方报价，由甲方批价，最终价格按甲方批价确定。非经签证程序确认，工程量增加部分结算时均不予考虑。

1.4本合同项下人民币总价款为___________（大写）人民币，分项价款在“投标报价表”中有明确规定。

本合同为固定单价合同，工程量按实结算，以委托的审计单位最终审定价为准。乙方投标时所报综合单价应为本项目采购文件及图纸范围要求的所有工作内容，直至交付使用所需发生的所有费用：包含但不限于通信工程配套设备的价格、材料的价格、质保期内保证系统正常运行及维护所必须的随机设备提供的备品备件及专用工具的价格、交付之前的保管费、成品保护费、包装费、运输费、安装调试费、售后服务费、质保期内的维保费、税金及投标人认为必须的其他一切费用等。在安装、调试、验收过程中，如发现有漏项、缺件，乙方应无条件、无偿补齐所发生的一切费用，视为已包含在乙方的投标报价之中，且并不因此而影响交付甲方使用的时间。

第二条 项目期限

2.1工程服务期根据甲方要求进场后在监理下达开工令后三个月内完成安装、调试并通过验收，开工日期以通知为准。

2.2在项目组织过程中，如遇到下列情况，经甲方书面批准，服务期可以顺延，甲方不另行支付任何补偿或赔偿：不可抗力；因甲方施工计划调整和设计变更而不能继续的；因施工现场其它因素（如：暗管埋设）影响，造成乙方不能正常实施的；合同中约定可顺延工期的或其它非因乙方原因致使施工无法进行的。

2.3因乙方管理不善或由乙方责任造成返工、事故处理等导致延误时，服务期不予顺延。

2.4如因乙方原因造成工期顺延，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额的1‰的滞纳金，延期达到20天的，甲方有权解除合同，双方按已完成合格工程量的70%结算。

第三条 合同双方的权利和义务

3.1甲方权利和义务：

（1）甲方应向乙方提供所需的基础资料，细节深化工作由乙方负责。

（2）甲方提供的施工场地应具备施工和安装条件。

3.2  乙方权利和义务：

（1）施工前做好各项准备工作，确保设备按时到货，并与甲方一起进行设备验收。按时进行系统的安装、调试、验收和开通工作。

（2）项目过程中应配合其他工程施工进度，不得破坏其他工程施工现场的成品或半成品，应处理好与其他施工队的关系。若因乙方破坏了其他现场的成品或半成品，乙方应当承担赔偿责任。

（3）乙方按有关规定，采取严格的安全防护措施，承担由于自身安全措施不力等非甲方原因造成事故的一切责任和因此发生的所有费用、损失。乙方应严格遵守南京市有关安全生产及文明施工方面的管理规定，对于红线外施工需按交通局等部门要求设置隔离措施，各类政府部门开具的相关处罚，由乙方自行处理并承担损失；

（4）施工期间，乙方应当遵守甲方、监理人的各项规章制度和对施工现场的管理、指挥、检查和监督，服从甲方、监理人的指令。乙方或其工作人员违反规章制度或不服从甲方、监理人的管理或指挥的，甲方有权视情节轻重处以每次2000-10000元的处罚。

（5）乙方在施工中必须配备确保工程进度和质量的现场管理班子，项目人员离开工地需经甲方同意，若无正当理由且未经甲方同意不在工地现场的，发现一次罚款3000元；乙方项目经理及项目主要管理人员无故连续三天不在工地，则甲方有权选择：（1）要求乙方撤换相关人员；（2）解除合同，双方按已完成工程量的70%结算。

（6）向甲方提供图纸两套，设备器材说明书和各类测试报告一套。

（7）乙方应按照国家标准和合同约定完成甲方网络系统的联接和管理工作，负责履行项目中其他所有的服务等保障体系工作，并确保通过相关部门验收后交付给甲方。

（8）乙方自行负责施工现场的用水、用电，并承担相应费用。

（9）乙方负责办理规划及驻地网建设管理办公室等相关部门报装、道路占用及挖掘、验收证明及相关审核意见，并于合同期限内完成联合通信施工，取得相关部门验收通过证明。

（10）乙方应为参与运输工作的人员、车辆、机械等办理相关的保险。

（11）施工过程中涉及到排污、环保、市容、城建、城管、规划、驻地网建设管理办公室等需办理相关手续，由乙方负责直接处理并承担费用；施工过程中对行人或居民产生的影响，及12345、12369等相关诉求，由乙方负责直接处理并承担费用，且需符合采购人要求。

（12）施工用水电，由乙方自行解决，并承担费用。

（13）乙方需自行与施工总承包单位沟通材料运输、场地占用、交叉施工等问题，且需接受施工总承包单位、监理单位统一的安全、文明、人员管理。

第四条 合同价款支付及支付方式

4.1付款方式及流程：

（1）合同签订后7个工作日内，支付合同款的 20%作为预付款；

（2）施工人员及主要设备、系统进场后，支付至合同总价的50%；

（3）项目竣工验收并取得验收证明后，支付至合同总价80%；

（4）结算审计结束、出具审计报告后支付至审定价的97%；

（5）尾款：审定价的3%作为质保金，质保期（两年，乙方承诺质保期长于两年的，以乙方承诺为准）期满后且将所有相关建设工程资料移交至甲方后(移交资料需要符合建设单位档案管理要求)7个工作日内全部付清。

质保期从工程项目竣工之日起计算；

即使本合同各方已经签署确认社会审计的结算审计结果，如建设方或甲方的股东或集团及集团其他企业、上级主管部门有复审或政府审计的，最终以复审结果或政府审计结果为准多退少补。

付款方式及流程：付款方式及流程由乙方按合同要求申请工程款，经甲方审核批准后，由甲方支付给乙方。付款前，乙方按规定开具增值税专用发票，否则甲方有权相应顺延付款时间且不承担违约责任。

第五条 验收、移交及保修维护

5.1隐蔽验收

乙方必须保证服务的质量。乙方应在工程隐蔽前一天通知甲方代表或监理参加检验。验收合格，甲方代表或监理在验收记录上签字后，方可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，乙方在限定时间内修改后重新验收。未经甲方代表或监理验收合格，乙方不得擅自隐蔽，否则甲方有权要求重验，由此产生的费用及损失由乙方自行承担。

5.2验收：乙方负责按照要求完成合同，并确保该项目通过南京通信管理办公室的验收，满足通管办、规划局等政府主管部门对光缆通信管道施工及验收的要求；甲方如对施工工艺有细化要求，乙方应遵守并执行。

5.3双方对工程质量有争议，可提请当地质量监督部门进行鉴定，符合标准的，鉴定费由甲方承担；不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

第六条 保修期

6.1本项目保修期为项目验收合格之日起【两】年（具体按中标人承诺时间为准）。

6.2保修期内，乙方在收到甲方通知后，应在4小时内响应，并在24小时内进行无偿维修或更换（具体按中标人承诺时间为准）。若乙方未按约履行质保义务，则甲方有权自行或委托他方处理，因此发生的费用并加收10%的违约金由乙方承担，甲方有权直接在质保金内扣除上述费用。

第七条 保密与知识产权

7.1本合同保密信息，是指任何一方对于在合作过程中了解或接触到的对方商业秘密和其他信息（下合称保密信息），包括但不限于客户资料、客户通信数据、双方合同和往来信函、技术数据或资料、商业信息、财务信息等。

7.2一方应采取必要措施，严格管理对方的保密信息。除非已征得对方的事先书面同意或该保密信息已由对方公开，否则不得向任何第三方透露；非因履行本合同之需要，也不得向其所属人员透露上述保密信息，也不得将上述保密信息用于与本合同履行无关的地方。

7.3除本合同及其规定的工作需要外，未经对方书面同意，任何一方不得擅自使用、删改、复制对方的商标、标志或擅自使用对方的保密信息。

7.4乙方保证向甲方或客户提供的货物、软件、系统、服务、数据、资料或作品等（下统称服务），不会侵犯任何第三人的专利权、著作权、商标权、商业秘密、其他知识产权或者名称权、肖像权和其他民事权利。

第八条 不可抗力

8.1本合同所称不可抗力，是指地震、台风、水灾、火灾、战争以及其它本合同各方不能预见，并且对其发生和后果不能防止或不能避免且不可克服的客观情况。

8.2本合同任何一方因不可抗力不能履行或不能完全履行本合同的义务时，应在不可抗力发生之日起2日内书面通知本合同的其它方，并在不可抗力发生之日起5日内向其它方提供由有关部门出具的不可抗力证明。

8.3因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，受影响方部分或全部免除责任，但法律另有规定的除外。迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除责任。

8.4如果因不可抗力的影响致使本合同中止履行60日或以上时，甲方有权决定是否继续履行或终止本合同，并书面通知乙方。

第九条 违约责任

9.1 项目如未能通过验收，则由乙方无偿返工，并承担逾期责任；返工后仍不能达到要求的，甲方有权解除合同，双方按已完合格工程量的70%结算。

9.2 乙方在执行合同时如有弄虚作假、偷工减料、不按要求施工的情况，甲方有权通知乙方停工、整改和更换，并按以上部位价款的10倍对甲方进行赔偿；因此造成的工程延期，乙方承担延期违约责任。累计超过两次及以上的，甲方有权解除合同，双方按已完合格工程量的70%结算。

第十条	 法律适用和争议解决

所有因本合同引起的或与本合同有关的任何争议将通过双方友好协商解决。如果双方不能通过友好协商解决争议，则任何一方均可采取下述争议解决方式：向甲方所在地有管辖权的人民法院起诉。

第十一条 合同生效及其他

11.1本合同自双方签字、盖章之日起生效。

11.2本合同一式捌份，甲乙双方各执肆份，具有同等法律效力。

11.3任何与本合同相关但未在本合同中明确规定的事项将由双方另行友好协商解决。对本合同做出的任何修改和补充应为书面形式，由双方签字盖章后成为本合同不可分割的部分。本合同与其补充合同或补充合同冲突时，以补充合同或补充合同为准。

甲方(地址、电话)：

乙方(地址、电话)：

甲乙双方因履行本合同而相互发出或者提供的所有通知、文件资料以及就合同发生纠纷时相关文件和法律文书送达地址均以本合同中月列明的地址、电话送达，一方如果迁址或者变更电话，应当书面通知对方。双方通讯地址适用范围包括但不限于双方履约时各类通知、协议等文件，及双方发生纠纷或争议进入仲裁、诉讼和执行程序时相方文件和法律文书的送达。

11.4本项目施工图设计、技术方案等深化费用承包人已自行综合考虑进投标报价中，发包人不再另行支付此类费用。若因发包人决策变化或者主管部门要求导致整体或部分委托内容取消的，相应委托工作自动终止，发包人不承担任何责任，同时不予补偿任何费用。

11.5乙方建立专班配合建设单位做好12345、舆情、信访等类工作，出现乙方负有责任的信访、工单、舆情后，甲方根据情况对乙方处罚500-5000元/单。

11.6合同剩余尾款在项目整体验收且将所有相关建设工程资料移交至甲方后(移交资料需要符合建设单位档案管理要求)7个工作日内全部付清。

甲方：                                  乙方：

法定代表人/负责人：                     法定代表人/负责人：

授权代表(签字)：                        授权代表(签字)：

日期    年    月    日                  日期    年    月     日

# 第六章 附件

（项目名称）

投标文件

供应商：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

年月日

目录

评标标准索引

（注：供应商根据第三章评标标准顺序编制索引）

附件一、投标申请及声明格式

投标申请及声明

致：江苏省设备成套股份有限公司

根据贵方           （项目名称）        （项目编号）投标邀请，正式授权下述签字人           (姓名和职务)代表供应商     （供应商名称），提交投标文件。

据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：

1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次招标要求，我们同意并向贵方提供了与投标有关的所有证据和资料。

2、按招标要求，我们的投标总报价为（大写）              。

3、本项目交付时间为：满足采购文件要求。

4、我们已详细阅读全部招标文件及其有效补充文件，我们放弃对招标文件任何误解的权利，提交投标文件后，不对招标文件本身提出质疑。

5、我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

6、投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的，或在评标期间出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质响应的供应商不足三家情形的，我们酌情决定是否参加贵方组织的其他采购方式采购。

7、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定严格履行合同，并保证于承诺的时间完成货物的启动/集成、调试等服务，交付采购人验收、使用。

8、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者代理机构恶意串通、决不向采购人、代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

9、与本投标有关的正式联系方式为：

地   址：

电   话：

传   真：

开户银行：

银行账号：

供应商名称：                 （加盖电子公章）

日    期：     年    月    日

附件二、法定代表人授权委托书格式

- 法人授权书

本授权书声明：            （投标人名称）授权                 （被授权人姓名）作为我方参加编号为                             项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书自______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

单位名称：（加盖电子公章）

单位地址：

日    期：

附件三、报价表

开标一览表

项目名称：                     项目编号：

| 投标保证金 | / | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 投标报价 | 小写：人民币： 大写：人民币： | 最高限价：人民币181.879641万元（含税） |
| 合同履行期限 | 满足采购文件要求。 |  |
| 投标标的是否全部由小微企业提供 | （填写“是”或“否） |  |

供应商（加盖电子公章）：

说明：

1、本项目仅接受一个价格，不得填报有选择性报价方案。若有优惠条款须注明，但不得影响报价，影响产品整体功能。

2、“投标标的是否全部由小微企业提供”栏内填写“是”或“否”。如填写“是”，供应商应按招标文件要求提供《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》、《属于监狱企业的证明文件》。如未按要求提供、填写，或相关内容表述不清前后矛盾的，不享受价格扣除。

附件四、报价清单

说明：

1、按照附件-报价清单明细进行报价；

2、本项目仅接受一个价格，不得填报有选择性报价方案。若有优惠条款须注明，但不得影响报价，影响产品整体功能；

3、报价清单总价需与开标一览表中投标总价一致，若不一致以开标一览表中投标总价为准。

附件五、技术偏离表

技术偏离表

项目名称：	项目编号：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标要求规格 | 投标响应 | 偏离 | 支撑资料页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：

1、如果行数不够，请自行增加。

2、“偏离”栏应注明“无偏离”或“正偏离”或“负偏离”。

3、供应商应在上表中明确响应文件技术部分与采购文件要求的技术条款偏离情况，如有偏离（包括正偏离和负偏离），供应商应详细说明，偏离情况详细说明可另页描述，但须在“偏离情况详细说明”栏标注其在响应文件对应的页码，本表不作为供应商对所投项目关于技术条款等详细描述和说明的替代。如果行数不够，请自行增加。

供应商（加盖电子公章）：

附件六、商务条款偏离表格式

商务条款偏离表

项目名称：	项目编号：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件要求的商务条款 | 投标响应 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

说明：

- 如果行数不够，请自行增加。

供应商（加盖电子公章）：

附件七、方案

附件八、拟参与本项目服务人员一览表

拟参与本项目服务人员一览表

项目名称：项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 专业 | 学历 | 执业 资格 | 证书号 | 技术职称 | 在项目中承担的角色 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商（加盖电子公章）：

附件九、供应商类似业绩情况表

供应商类似业绩情况表

| 序号 | 项目名称 | 业主单位 | 内容 | 金额 | 签约及服务 时间 | 联系人及电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商（加盖电子公章）：

附件十：企业声明函格式

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司

（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工     程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.	（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元1，属于（中型企业、小   型企业、微型企业）；

2.	（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情 形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。

企业名称（加盖电子公章）：日 期：

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖电子公章）	：

日期：

1:从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（加盖电子公章）：

日期：

属于监狱企业的证明文件

（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件）

节能产品认证证书

（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）

环境标志产品认证证书

（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）

进口产品转让技术、消化吸收再创新方案

（对于允许进口产品参加的项目）

附件十一、无重大违法记录声明格式

无重大违法记录声明

江苏省设备成套股份有限公司：

我单位（供应商名称）郑重声明：

我单位参加政府采购活动前3年内在经营活动中（在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录，且不是失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人：（加盖电子公章）

日期：年月

附件十二、南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书

南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书

20 年  月  日

| 单位名称 |  | 统一社会信用代码 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 联系人 |  |
| 联系地址 |  | 联系电话 |  |
| 信用得分 |  | 星级 |  |
| 诚信档案记录情况 |  |  |  |
| 信用承诺 | 我公司自愿参加贵中心(公司)组织的本次采购活动，严格遵守《中华人民政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我们郑重承诺，本公司符合《政府采购法》第二十二条规定的条件，包括：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；符合法律、行政法规和采购文件规定的其他条件。如有弄虛作假或其他违法违规行为，原承担一切法律责任，接受各级政府采购监管部门和有权机关的审查和处罚。 供应商名称（加盖电子公章）： 法定代表人（签字或签章）： 二〇 年 月 日 |  |  |

附件十三、资格资信证明文件

根据招标公告中二、申请人的资格要求填写

附件十四、联合体协议及联合体授权委托书（如允许联合体）

附件十五、其他