公开招标文件

项目编号：JSZC-320113-SYXG-G2026-0001

项目名称：仙林地区市政雨水管道养护及应急抢修服务项目

项目类型：服务类

采购人：南京市栖霞区水务局

采购代理机构：江苏苏越项目管理有限公司

日期：2026年5月

目   录

第一章 投标邀请书（招标公告）

第三章 评标标准

第四章 招标项目的技术规格、要求和数量等

第五章 合同主要条款及格式

第六章 附    件

第一章 投标邀请书（招标公告）

仙林地区市政雨水管道养护及应急抢修服务项目的潜在供应商应在江苏政府采购网获取招标文件，并于2026年6月17日09时30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320113-SYXG-G2026-0001

项目名称：仙林地区市政雨水管道养护及应急抢修服务项目

项目预算金额：412万元

最高限价（如有）：388万元，超过最高限价为无效投标。

采购需求：雨水管道维护工作涵盖仙林地区77条市政道路下的雨水管道清疏，总长约240km，部分道路下破损雨水管道更换，雨水蓖改造等附属设施维护；应急抢修包括降雨期间巡查、开关雨水篦助排、应急抢修、架泵强排水等，具体内容详见采购需求。

合同履行期限：自合同签订之日起至2026年12月31日止。

本项目不接受联合体投标。

5.本项目所属行业：其他未列明行业

二、申请人的资格要求：

2.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供执业许可证，自然人的身份证明）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）（格式见后附件）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.2落实政府采购政策需要满足的资格条件：本项目为非预留份额的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策。

2.3本项目的特定资格要求：/

2.4本项目不接受联合体投标。

2.5拒绝下列供应商参加本次采购活动：

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动；

（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动；

（3）拒绝列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及《南京市政府采购供应商信用管理工作暂行办法》宁财规[2018]10号第十一条、第十二条所列严重失信行为情形的供应商参加本项目的采购活动。

（4）未提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》。

三、获取招标文件

自招标文件公告发布之日起5个工作日

地点:江苏政府采购网苏采云系统

方式:本项目采用网上注册登记方式。

售价:0.00元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2026年6月17日09时30分（北京时间）

地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

6.1集中现场考察或答疑：采购人不统一组织现场答疑，各潜在供应商必须在获取采购文件后自行踏勘现场，并承担相关费用和责任。请潜在供应商务必对采购文件进行仔细认真阅读，在随后的采购中，对采购文件所作出的推论、解释和结论及由此造成的后果由各潜在供应商负责。

6.2潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的网络地址和方法：

（1）潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。

（2）“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。

（3）“CA数字证书”的办理材料以及供应商操作手册详见：http://jsxcmm.com/help/gys.html。

（4）潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login。

（5）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

（6）招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

（7）苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。

6.3、本次采购采用“政府采购管理交易系统（苏采云）”，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化，开标方式为不见面开标。供应商应当按照《政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》参加投标活动。如供应商未按要求操作，由此所产生的风险由供应商自行承担。

6.4、政府采购信用承诺：“根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定， 参加南京地区政府采购活动的供应商，应以书面形式向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。信用承诺以《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》体现。供应商应尽早做好承诺书工作，点击‘南京公共采购信息网’首页（https://njgc.jfh.com/）‘南京市政府采购供应商诚信档案’系统链接打开系统页面（http://180.101.238.212:8280/hodeframe2018_cxda/index.action;jsessionid=769BA9C8E1729422E7173B991C8EC1E5）登录（未注册的供应商应先点击‘供应商注册点这里’并按要求完成注册），然后在“信用记录”模块页面点击“信用记录打印”下载本单位信用记录表，由法人签字并盖单位公章，上传至电子响应文件中，未按要求提供信用记录表的或未按要求签字盖章均作为无效投标。

在政府采购资格审查环节，供应商只需提供书面《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，即可替代以下证明材料：

（1）符合国家相关规定的财务状况报告；

（2）依法缴纳税收的证明材料；

（3）依法缴纳社会保障资金的证明材料；

（4）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；

（6）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。

供应商在中标（成交）后，应上述由信用承诺书替代的证明材料（一式伍份），加盖电子公章按采购文件要求胶装提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标（成交）通知书。

供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺，仍须提供上述证明材料：

（1）供应商被列入严重失信主体名单；

（2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：南京市栖霞区水务局

地址：南京市栖霞区文苑路118号仙林商务中心

联系人：王科长

联系方式：025-85561703

2.采购代理机构信息

名称：江苏苏越项目管理有限公司

地址：南京市雨花台区锦绣街5号绿地之窗C-4栋320室

联系人：蒋工

联系电话：13913353691

第二章 投标人须知

| 序号 | 名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 名 称：南京市栖霞区水务局 地址：南京市栖霞区文苑路118号仙林商务中心 联系人：王科长 联系方式：025-85561703 |
| 2 | 采购代理机构 | 名 称：江苏苏越项目管理有限公司 地 址：南京市雨花台区锦绣街5号绿地之窗C-4栋320室 项目联系人：蒋工 联系方式： 13913353691 |
| 3 | 采购项目名称 | 仙林地区市政雨水管道养护及应急抢修服务项目 |
| 4 | 项目实施地点 | 南京市栖霞区 |
| 5 | 资金来源 | 财政资金 |
| 6 | 评审方法 | 综合评分法 |
| 7 | 投标有效期 | 提交投标文件截止之日起60日 |
| 8 | 供应商企业信用信息 | （1）查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）； （2）查询时间：资格审查时； （3）查询记录留存方式：由采购代理机构负责将供应商各网站信用记录截图保存； （4）查询结果处理：对具有违法失信记录的供应商作无效投标处理。 |
| 9 | 盖章要求 | 供应商投标文件中加盖的公章仅能使用与供应商名称一致的标准公章，不得使用其他形式（如带有“专用章”、“合同章”、“财务章”、“业务章”等字样）的印章；否则，按无效投标处理。 |

一、总 则

1、适用法律

1.1本次招标适用《中华人民共和国政府采购法》（以下简称政府采购法）《中华人民共和国政府采购法实施条例》（以下简称政府采购法实施条例）《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件。

2、定义

2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“投标人（供应商）”是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.3“采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构，集中采购机构以外的采购代理机构，是从事采购代理业务的社会中介机构。

2.4“货物和服务”指本招标文件中所述产品及相关服务。

2.5“用户或使用单位”是指使用货物，接受服务的单位。

3、政策功能（本项目不执行）

3.1政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定的，享受中小企业扶持政策。中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（格式见第六章），否则不得享受相关中小企业扶持政策。（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发<统计上大中小微型企业划分办法（2017）>的通知》国统2017〕213号）。

3.2政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

3.3政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3.4政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。拟采购产品属于节能产品品目清单规定必须强制采购的，实行强制采购。拟采购产品属于节能产品、环境标志产品品目清单规定优先采购的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，实行优先采购，优先采购的评审标准详见本招标文件第三章。参加政府采购活动的节能产品、环境标志产品投标人应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。

3.5强制采购信息安全产品。参加政府采购活动的信息安全产品投标人应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由国家信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。

3.6进口产品政策

（1）除招标公告载明接受进口产品参加外，不允许进口产品参加。进口产品认定依照《财政部关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）的规定。

（2）允许进口产品参加的，满足需求的国内产品可以参加。

（3）允许进口产品参加的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品。

3.7未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

二、招标文件构成

4、招标文件组成

招标文件包括以下主要内容：

- 招标公告；

- 投标人须知；

- 评标标准；

- 采购需求；

- 合同主要条款及格式；

- 投标文件格式及附件。

如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致的，以上述网站发布的招标文件为准。

4.2 招标的最小单位是标段。招标数量及技术要求中未分标段的，投标人对要求提供的服务不得部分投标；招标数量及技术要求中已经分标段的，可以以标段为单位投标。

4.3 采购代理机构如果要求投标人按照招标文件规定提交备选投标方案的，投标人可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。

5、招标文件的澄清或者修改

5.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

5.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

5.3 投标人应在提交投标文件截止时间前，关注原公告媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交投标文件，并承担由此产生的相应责任。

三、投标文件的编制

6、投标文件的语言、计量单位、货币和编制

6.1投标人提交的投标文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

6.2投标人所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

6.3投标人应用人民币报价。投标产品如果是进口产品的，应提供人民币与外币之间的汇率。

6.4 投标文件应按照招标文件的规定编写并制作目录。

6.5投标人应在投标文件中写清相应的项目编号、项目名称、投标人全称、地址、电话、传真等。

6.6投标人根据招标文件载明的标的采购项目实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。

7、联合体投标（本项目无）

7.1 两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购。

7.2 联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的投标人确定资质等级。

7.3 联合体各方之间应当签订联合体协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合体协议连同投标文件一同提交。

7.4 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

8、投标文件的组成

8.1投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

8.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

9、投标文件的商务内容

9.1商务部分内容是证明投标人有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求，包括但不限于下列文件（“★”所述材料不得有缺失或提供不全或不满足招标文件的实质性要求）：

（1）★投标函（投标申请及声明） ；

（2）★法人授权书

（3）★投标人资格证明文件：

  - 第一章招标公告中 2.1《中华人民共和国政府采购法》规定的资格条件证明文件；

  - 第一章招标公告中 2.2落实政府采购政策需满足的资格要求；

  - 第一章招标公告中 2.3 采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件证明文件。（如有）

（4）开标一览表及附表 ；

（5）★《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》；

（6）《商务条款偏离表》；

（7）评标标准中对应的所需证明材料（如有自行添加）；

（8）其他（投标人认为有必要提供的声明和文件，如有，自行拟定并添加）。

10、投标文件的技术内容

技术部分内容是证明投标人提供的服务是合格的、并符合招标文件要求的证明文件，以及对服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸、数据或其他证明文件等。提供的服务如与招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。包括但不限于下列文件：

（1）技术说明或服务方案；

（2）服务承诺；

（3）投标人认为需要提供的其他技术资料。

11、投标文件的价格内容

11.1价格部分内容是对采购标的价格构成的说明，招标文件如无特别说明，每一项服务仅接受一个价格。

11.2报价应包含为履行本项目合同项下所有义务的全部含税费用（包括但不限于人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金），以及投标人认为需要的其他费用等。

11.3投标人的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

12、投标文件的其他部分

12.1 其他部分由投标人根据编制投标文件需要提供的其他相关文件组成。

13、投标保证金（本项目无需缴纳投标保证金）

14、投标有效期

14.1 自开标之日起90天内投标有效，投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

14.2 在特殊情况下，于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期满。

15、投标文件签署

15.1 投标文件应按照招标文件要求加盖电子公章，否则视为无效投标。

16、投标费用

16.1 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论招标结果如何，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

16.2 招标代理服务费：本项目招标代理服务费按苏招协【2022】002号文收费标准的72%计取，由成交供应商在领取成交通知书前一次性付给招标代理公司。

四、投标文件的递交

17、投标文件的递交

17.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。招标代理机构拒绝接收提交投标文件截止时间后上传的任何电子投标文件。

18、投标文件的解密

18.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密，投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的，按做无效投标处理

18.3 招标人可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务均以延长后新的截止时间为准。

19、投标文件的修改和撤回

19.1 投标文件的撤回

19.1.1投标人可在投标截止时间前撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

19.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

19.2 投标文件的修改

19.2.1投标人可在投标截止时间前对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

19.2.2投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

19.2.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

20、诚实信用

20.1投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

20.2在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

五、开标、评标与定标

21、开标

21.1 招标人在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。苏采云系统公布各供应商名称和投标价格。

21.2 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.3投标人不足3家的，不得开标。

21.4 投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，“苏采云”系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22、评标

22.1 评标委员会

22.1 评标由组织评标委员会（以下简称“评委会”）进行。

22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3 评委会独立工作，负责评审所有投标文件并推荐中标候选人，或根据采购人授权直接确定中标供应商。

22.1.1评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（一）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（二）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（三）对投标文件进行比较和评价；

（四）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标供应商；

（五）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

22.2  评标程序

22.2.1 投标文件的资格性检查。公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

22.2.2投标文件的符合性审查。评标委员会对通过资格性检查的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。投标文件有下列情况之一的，在符合性检查时按照无效投标处理：

（1）投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的；

（2）投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的；

（3）同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的；

（4）投标文件未按照招标文件要求加盖电子公章的；

（5）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（6）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（7）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（8）投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其他实质性要求的；

（9）现行法律、法规、规章和招标文件规定的其他无效情形。

22.2.2.1 实质性要求是指本招标文件中用带星号（“★”）等或者其他明确要求的废标的商务和技术要求。

22.2.2.2未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将通过“苏采云”系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。

22.2.2.3有下列情形之一的予以废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因苏采云系统故障造成开标不成功的；

（5）因重大变故，采购任务取消的。

（6）投标人以明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且不能证明其报价合理性的。

22.2.2.4评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标审查程序：

（1）投标(响应)报价低于全部通过符合性审查供应商投标(响 应)报价平均值65%的，即投标(响应)报价<全部通过符合性审查供应商投标(响应)报价平均值×65%；

（2）投标(响应)报价低于通过符合性审查的次低报价供应商 投标(响应)报价65%的，即投标(响应)报价<通过符合性审查 的次低报价供应商投标(响应)报价×65%；

（3）投标(响应)报价低于采购项目最高限价65%的，即投标(响 应)报价<采购项目最高限价×65%；

（4）评审委员会认定的供应商响应报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第1项至第3项中启动异常低价投标（响应）审查的数值标准，但是最高不得超过65%。

（5）评审委员会启动异常低价投标(响应)审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审时合理的时间内对投标(响应)价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，属于第3项情形，供应商已随投标 (响应)文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审时可不再重复提交。

（6）评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标(成交)价格、 类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断，投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

22.2.3澄清有关问题。

22.2.3.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

22.2.3.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

22.2.3.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的，投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

22.2.3.4投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评委会联系。

22.2.4比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

22.3 评标方法和标准

23.3 采用综合评分法的，评标结果按评审后最终得分由高到低进行排名，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术部分方案优劣顺序排列。

23、确定中标供应商

23.1 采用综合评分法的，评标结果按评审后最终得分由高到低进行排名，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术部分方案优劣顺序排列。

23.2按以下第（2）种方式确定中标供应商：

（1）评委会直接确定排名第一的中标候选人为中标供应商；

（2）采购人在评委会推荐的中标候选人中按顺序确定中标供应商。

按第二种方式确定中标供应商的，招标代理机构自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送达采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内，在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标供应商。

23.3 中标供应商确定后，将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

24、中标通知书

24.1中标结果确定后，将向中标供应商发出《中标通知书》。中标供应商可在中标结果公告届满之日起三十日内,登录苏采云系统下载。因系统存储空间有限，中标结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《中标通知书》服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标供应商自行承担。

24.2《中标通知书》是合同的一个组成部分，对采购人和中标供应商均具有法律效力。《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

25、评标过程的保密性

25.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及投标建议等，采购人、评委、均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

25.2 投标人不得以任何方式影响评标，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

25.3 招标人和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

25.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看本单位的评审得分及排名情况。

六、签订合同

26、签订合同

26.1中标供应商应当在《中标通知书》发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

26.2招标文件、中标供应商的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均作为合同附件。

26.3签订合同后，中标供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标供应商应承担相应赔偿责任。

26.4中标供应商因自身原因拒绝与采购人签订合同的，不得参加采购人重新组织的采购活动，且将可能被拒绝参加该采购人一年内的其他政府采购活动。

26.5 中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行合同的，采购人可以重新招标，也可以视情与排位在中标供应商之后第一位的中标候选人签订采购合同。

26.6 采购人与中标供应商应当根据合同的约定依法履行合同义务。

七、质疑和投诉

27、质疑

27.1供应商对招标活动事项有疑问的，可以向采购代理机构提出询问，采购代理机构将依法作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

27.2提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

27.3供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件送达采购人或采购代理机构。

供应商应知其权益受到损害之日，是指：对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起七个工作日内提出；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。如供应商通过非正当途径获取信息，并质疑投诉，企图改变评审结果等不良行为，则根据《政府采购质疑和投诉办法》第三十七条规定受到相关处罚，如属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动等。

供应商必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

27.4 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求（具体条款）；

（四）事实依据（具体条款）；

（五）必要的法律依据（具体条款）；

（六）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者电子公章，并加盖电子公章。代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

质疑函应当使用中文。相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构电子公章或者翻译人员签名。

27.5质疑函应当现场提交至采购代理机构联系人处，提交时应出示有效身份证明。未按上述要求提交质疑函的，质疑不予受理。

27.6 投标人不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。投标人或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

27.7采购代理机构在收到投标人的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面或在网站公告形式通知质疑投标人和其他有关投标人，答复的内容不涉及商业秘密。

28、投诉

28.1质疑供应商对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

28.2供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

28.3投诉人对政府采购监督管理部门的投诉处理决定不服或者政府采购监督管理部门逾期未作处理的，可以依法申请行政复议或者向人民法院提起行政诉讼。

28.4 投诉人有下列行为之一的，属于严重失信行为，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其一至三年内参加政府采购活动。

（1）投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的；

（2）采用捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料等方式进行虚假、恶意投诉。

证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

第三章 评标标准

1、采用综合评分法的，评标结果按评审后最终得分由高到低进行排名，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术部分方案优劣顺序排列。

2、评定标准：

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且评审价格最低的价格为评标基准价，其价格分为满分10分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/评审价格)×10(小数点保留两位) （评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标审查程序： （1）投标(响应)报价低于全部通过符合性审查供应商投标(响 应)报价平均值65%的，即投标(响应)报价<全部通过符合性审查供应商投标(响应)报价平均值×65%； （2）投标(响应)报价低于通过符合性审查的次低报价供应商 投标(响应)报价65%的，即投标(响应)报价<通过符合性审查 的次低报价供应商投标(响应)报价×65%； （3）投标(响应)报价低于采购项目最高限价65%的，即投标(响 应)报价<采购项目最高限价×65%； （4）评审委员会认定的供应商响应报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第1项至第3项中启动异常低价投标（响应）审查的数值标准，但是最高不得超过65%。 （5）评审委员会启动异常低价投标(响应)审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审时合理的时间内对投标(响应)价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，属于第3项情形，供应商已随投标 (响应)文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审时可不再重复提交。 （6）评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标(成交)价格、 类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断，投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。） | 10分 |
| 2 | 需求理解 | 需求理解：评委根据供应商提供的本项目需求理解（包括对本项目的理解、关键性重点、难点分析应对措施等）综合评分： （1）对本项目理解准确，关键性重点、难点分析应对措施针对性强的得8分； （2）对本项目理解比较准确，关键性重点、难点分析应对措施针对性较强的得5分； （3）对本项目理解基本准确，关键性重点、难点分析应对措施针对性基本满足要求的得3分； （4）未提供不得分。 | 8分 |
|  | 维护方案 | 维护方案：评委根据供应商提供的本项目维护方案（包括河道排口、管道巡查、设施养护、管内清淤及维护、配合污水管道养护、施工现场保洁、周边零星维修等）综合评分： （1）方案全面，可行，针对性强得8分。 （2）方案较全面，较可行，针对性较强得5分。 （3）方案基本全面，基本可行，针对性基本满足要求得3分。 （4）未提供不得分。 | 8分 |
|  | 人员组织方案 | 人员组织方案：评委根据供应商提供的本项目人员组织方案（包括常规养护人员调配方案、雨水设施维修人员调配方案以及人员年龄结构安排等） 综合评分： （1）方案全面，可行，针对性强得8分。 （2）方案较全面，较可行，针对性较强得5分。 （3）方案基本全面，基本可行，针对性基本满足要求得3分。 （4）未提供不得分。 | 8分 |
|  | 应急方案 | 应急方案：评委根据供应商提供的本项目应急方案（包括突发性事件、应急事件、密集工作事件等）综合评分： （1）方案全面，可行，针对性强得8分。 （2）方案较全面，较可行，针对性较强得5分。 （3）方案基本全面，基本可行，针对性基本满足要求得3分。 （4）未提供不得分。 | 8分 |
|  | 安全文明施工保证措施 | 安全文明施工保证措施：评委根据供应商提供的本项目安全文明施工保证措施（包括组织架构、进度控制、风险控制管理、质量保障措施、安全管理措施、文明施工管理措施、文档管理措施等）综合评分： （1）方案完善、到位，具有良好的进度控制、风险控制管理、质量保障措施、安全管理措施、文明施工管理措施、文档管理措施等非常合理、可操作性强得8分。 （2）方案较完善、到位，进度控制、风险控制管理、质量保障措施、安全管理措施、文明施工管理措施、文档管理措施等合理性良好、可操作性较强得5分。 （3）方案基本完善、到位，进度控制、风险控制管理、质量保障措施、安全管理措施、文明施工管理措施、文档管理措施等合理性、可操作性基本满足采购需求的得 3分。 （4）未提供不得分。 | 8分 |
| 3 | 供应商业绩 | 2023年1月1日以来（以合同签订时间为准），供应商承担过类似管道养护或应急维修项目业绩的有一个得3分，最高得9分。（提供合同原件扫描件上传至投标文件中，时间以合同签订时间为准，合同须能反映相关信息，否则视为未提供） | 9 |
| 4 | 履约设备 | 供应商拟投入本项目以下设备： 1、发电机组（不小于45KW）（3分）：每提供1台设备得1.5分，最多3分； 2、管道检测潜望镜（3分）：每提供1台设备得1.5分，最多3分； 3、管道检测机器人（3分）：每提供1台设备得1.5分，最多3分； 4、有害气体检测仪（1.5分）：每提供1台设备得1.5分，最 多1.5分； 5、管道声呐检测系统（1.5分）：每提供1台设备得1.5分，最多1.5分； 本项最多得12分。 注：1、以上设备若为自有的，须提供相应设备购买发票、设备照片及反映评分参数要求的证明材料复印件加盖公章编入投标文件中，发票抬头须为供应商名称，否则不得分； 2、以上设备若为租赁的，须提供租赁合同【租赁合同应能体现设备租用期并且设备租赁期须覆盖合同履行期（投标截止时间后12个月）（如合同不能体现，需提供租赁方出具的加盖租赁方公章的租赁期证明）】、设备照片及反映评分参数要求的证明材料复印件加盖公章编入投标文件中。 3、允许提供的设备名称与评分标准给定名称有差别，但不能改变设备实质性功能，否则不得分。如提供的设备名称不一致，须提供设备的主要功能介绍并附证明材料。 | 12分 |
| 4 | 实施车辆 | 供应商拟投入本项目以下车辆： 1、下水道联合疏通车（4分）：每提供1台车辆得2分，最多4分； 2、吸污车（4分）：每提供1台车辆得2分，最多4分； 3、污泥车或自卸式垃圾车（运送淤泥使用）（4分）：每提供 1台车辆得2分，最多4分； 4、防汛泵车或防汛救险车（功率不小于90KW）（6分）：每提供1台车辆得3分，最多6 分。 本项最多得 18分。 注：1、以上车辆若为自有的，须提供相应车辆购买发票、有效期内行驶证、车辆照片及反映评分参数要求的证明材料复印件加盖公章编入投标文件中，发票抬头须为供应商名称，否则不得分； 2、以上车辆若为租赁的，须提供租赁合同租赁合同应能体现设备租用期并且设备租赁期须覆盖合同履行期（投标截止时间后12个月）（如合同不能体现，需提供租赁方出具的加盖租赁方公章的租赁期证明）】、有效期内行驶证、车辆照片及反映评分参数要求的证明材料复印件加盖公章编入投标文件中。 注：允许提供的车辆名称与评分标准给定名称有差别，但不能改变车辆实质性功能，否则不得分。如提供的车辆名称不一致，须提供车辆的主要功能介绍并附证明材料。 | 18分 |
| 5 | 项目负责人、项目技术负责人 | 项目负责人：供应商拟投入本项目负责人须具有市政给排水专业中级工程师得2分，市政给排水专业高级工程师及以上职称得3分，其他不得分。 项目技术负责人：供应商拟投入本项目技术负责人须具有市政给排水专业中级工程师得1分，市政给排水专业高级工程师及以上职称得2分，其他不得分。 (提供职称证书及供应商为其缴纳的2025年11月以来任意1个月的养老保险缴费证明材料（劳动保障部门出具的社保证明材料，须加盖社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章）加盖公章编入投标文件中，缺一本项不得分。职称证书如不体现专业，以评审表专业为准）。 | 5分 |
|  | 项目组人员 | 供应商拟投入本项目项目组其他成员（不含项目负责人、项目技术负责人）： 1、项目组其他成员中有二级及以上注册造价工程师得2分，安全员（提供行政主管部门颁发的安全生产考核合格证书）得1分，满分3分。【提供证书复印件及供应商为其缴纳的2025年11月以来任意1个月的养老保险缴费证明材料（劳动保障部门出具的社保证明材料，须加盖社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章）加盖公章编入投标文件中】 2、供应商提供测量员、施工员、质检员岗位具体人名名单及2025年11月以来任意1个月的养老保险缴费证明材料，每提供一种岗位得1分，满分3分。【提供相应岗位人名名单信息（填入投标文件格式附件八、拟参与本项目人员一览表中）及供应商为其缴纳的2025年11月以来任意1个月的养老保险缴费证明材料（劳动保障部门出具的社保证明材料，须加盖社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章）加盖公章编入投标文件中】 注：项目负责人、项目技术负责人、项目组其他成员互相不可兼任。 | 6分 |
| 合计 |  |  | 100分 |

说明：

1、所有认证、证明和业绩除上表要求外均须提供有效的证明材料加盖电子公章。

2、评审小组不保证有效报价最低的供应商成交。

3、本项目所属行业：“其他未列明行业”

第四章	 招标项目的技术规格、要求和数量等

一、项目概况

1、项目名称：仙林地区市政雨水管道养护及应急抢修服务项目

2.项目地点位于：南京市栖霞区

3.建设目标：雨水管道维护工作涵盖仙林地区77条市政道路下的雨水管道清疏，总长约240km，部分道路下破损雨水管道更换，雨水蓖改造等附属设施维护；应急抢修包括降雨期间巡查、开关雨水篦助排、应急抢修、架泵强排水等。

4.项目建设遵循标准

1.《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB50854-2013、《通用安装工程工程量计算规范》GB50856-2013、《市政工程工程量计算规范》GB50857-2013 等。

2. 2014 年《江苏省市政工程计价定额》、2013 年《江苏省市政设施养护维修计价定额》、2019 年《江苏修缮加固计价定额》。

3．省住房城乡建设厅关于调整建设工程按质论价等费用计取方法的公告。

4．相关标准图集以及现行有关清单编制文件。

5．苏建价[2016]154 号《省住房城乡建设厅关于其他未列明行业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》

6、验收标准：按行业通行标准和中标供应商投标文件的承诺（不低于国家相关标准）。

- 服务清单：

| 序号 | ★名称 | ★特征描述 | ★单位 | ★工程量 | ★单价最高限价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管道清疏管径Φ600以上 | 1.管道清疏管径Φ600以上含Φ600（含宽度50cm以上山体撇洪沟、明沟、盖板沟清理）清疏。 2.含清疏的所有垃圾外运 3.投标人结合CCTV检测报告自行报价，包含管道清疏中冲洗费用，综合考虑前期复测摸排、清疏所需的封堵、施工后拆除及调排水的费用、通气、毒气检测等 4.弃置运距 投标人自行勘察选择规定的弃置场所并自报运距,所有费用要求在综合单价中充分考虑（包含场地倒置费等），但必须根据南京市城市管理局相关规定，运至合法指定场地 5.保洁费、消纳费等所有费用须投标单位自行考虑，渣土费不予计取 6.投标人自行报价，结算不予调整 | m | 59920.13 | 21.5 |  |
| 2 | 管道清疏管径Φ600以下 | 1.管道清疏管径Φ600以下（含宽度50cm及以内山体撇洪沟、明沟、盖板沟清理）清疏。 2.含清疏的所有垃圾外运 3.投标人结合CCTV检测报告自行报价，包含管道清疏中冲洗费用，综合考虑前期复测摸排、清疏所需的封堵、施工后拆除及调排水的费用、通气、毒气检测等 4.弃置运距 投标人自行勘察选择规定的弃置场所并自报运距,所有费用要求在综合单价中充分考虑（包含场地倒置费等），但必须根据南京市城市管理局相关规定，运至合法指定场地 5.保洁费、消纳费等所有费用须投标单位自行考虑，渣土费不予计取 6.投标人自行报价，结算不予调整 | m | 39547.57 | 14.89 |  |
| 3 | 雨水口清掏 | - 对道路所有雨水口进行清掏，确保排水通畅。 - 2.含清掏垃圾外运 3.投标人结合CCTV检测报告自行报价，包含管道清疏中洗费用，综合考虑前期复测摸排、清疏所需的封堵、施工后拆除及调排水的费用、通气、毒气检测等 4.弃置运距 投标人自行勘察选择规定的弃置场所并自报运距,所有费用要求在综合单价中充分考虑，结算时不得调整（包含场地倒置费等），但必须根据南京市城市管理局相关规定，运至合法指定场地 5.保洁费、消纳费等所有费用 须投标单位自行考虑 ，渣土费不予计取 | 座 | 3217 | 23.2 |  |
| 4 | 排口巡查、水质检测、水草清捞、垃圾清理等零星用工 | 1、用于排口巡查、水质检测、水草清捞、岸坡垃圾清理等零星用工，点工数量最终以指令单及计量单为准 | 工日 | 668 | 157.72 |  |
| 5 | 排口巡查、水质检测、垃圾清理用车 | 1、用于排口巡查、水质检测、岸坡垃圾清理等零星用车，台班数量最终以指令单及计量单为准 | 台班 | 212 | 515.01 |  |
| 6 | 潜水员班组水下、暗涵、污水井池内摸排 | 1.用于水下及暗涵、管道等有限空间通风、有毒气体检测、摸排作业 | 台班 | 2 | 5218.56 |  |
| 7 | 暗涵、管道排查检测 | 管道开井通风、有毒气体检测、采用潜望镜、机器人等视频检测、绘制简图、标记等，提供检测报告 | m | 4020 | 20.3 |  |
| 8 | Φ800以内管道砖封堵 | 1.人工堵管口： 砖封Φ800及以内，含有毒气体测试、防护措施等费用 2.满足施工安全要求，含封堵、拆除、清理，上下游调排水的费用、通气、毒气检测等，并考虑材料、机械运至施工现场及施工等所有费用，结算时不调整 | 个 | 11 | 2709.9 |  |
| 9 | Φ1000-φ1200管道砖封堵 | 1.人工堵管口： 砖封Φ1000-Φ1200，含有毒气体测试、防护措施等费用 2.满足施工安全要求，含封堵、拆除、清理，上下游调排水的费用、通气、毒气检测等，并考虑材料、机械运至施工现场及施工等所有费用，结算时不调整 | 个 | 2 | 5666.91 |  |
| 10 | Φ1500-φ2000管道砖封堵 | 1.人工堵管口： 砖封Φ1500-Φ2000，含有毒气体测试、防护措施等费用 2.满足施工安全要求，含封堵、拆除、清理，上下游调排水的费用、通气、毒气检测等，并考虑材料、机械运至施工现场及施工等所有费用，结算时不调整 | 个 | 2 | 14028.5 |  |
| 11 | 人工堵管口 气囊堵管口Φ800及以内 | 1.人工堵管口 ，气囊堵管口Φ800及以内，含排气阀及管道辅材、有毒气体测试、防护措施等费用 2.气囊堵管，满足施工安全要求，含安装、补气及拆除、清理，上下游调排水的费用、通气、毒气检测等，并考虑材料、机械运至施工现场及施工等所有费用，结算时不调整 | 个 | 10 | 1111.81 |  |
| 12 | 人工堵管口 气囊堵管口Φ1000-φ1200 | 1.人工堵管口 ，气囊堵管口Φ1000-φ1200，含排气阀及管道辅材、有毒气体测试、防护措施等费用 2.气囊堵管，满足施工安全要求，含安装、补气及拆除、清理，并考虑材料、机械运至施工现场及施工等所有费用，结算时不调整 | 个 | 7 | 1592.5 |  |
| 13 | 人工堵管口 气囊堵管口Φ1500-φ2000 | 1.人工堵管口 ，气囊堵管口Φ1500-φ2000，含排气阀及管道辅材、有毒气体测试、防护措施等费用 2.气囊堵管，满足施工安全要求，含安装、补气及拆除、清理，上下游调排水的费用、通气、毒气检测等，并考虑材料、机械运至施工现场及施工等所有费用，结算时不调整 | 个 | 4 | 2678.66 |  |
| 14 | 河面障碍物（水生植物浮萍、水草等）弃置 | 1、主要用于文苑河（南师大1-3号门，羊山公园末端），仙林大道中间湖、纬地路沟、灵山北沟等水面浮萍、水草等清理弃置 2、工程车车厢尺寸3.2m*1.9m | 车 | 115 | 173.95 |  |
| 15 | 砌筑φ700砼模块检查井 | 砌筑φ700混凝土模块井，井深3.0米以内，φ700球墨铸铁五防井盖（用于九乡河东路、仙林大道等新建检查井） | 座 | 3 | 5665.32 |  |
| 16 | 砖砌φ700圆井 | 砖砌φ700圆井，井深2.0米以内，重型φ700钢筋砼井盖框（用于DN300支管维修更换过程中需增加的转点井） | 座 | 3 | 3153.59 |  |
| 17 | 新建、改扩建收水口（含铸铁雨水篦） | 1、新建雨水口 2、原单篦收水口扩建为双篦收水口 2、含开挖、回填、外弃、雨水篦子更换 | 座 | 21 | 935.68 |  |
| 18 | 砖砌500*500方井 | 砖砌500*500方井，井深1.5米以内，钢筋砼井盖框（用于DN200支管维修更换过程中需增加的转点井） | 座 | 4 | 1820.13 |  |
| 19 | 施工调排水 | 1、用于管道等调排水（工程车配备30-50KW柴油发电机及7.5KW-18.5KW水泵） 2、含维护用工 | 台班 | 20 | 1206.01 |  |
| 20 | 沥青路面及基层恢复 | 1、原状沥青路面恢复，用于支管维修更换处沟槽沥青路面恢复 2、投标人需自行踏勘现场，自主报价，结算时不予调整 | m2 | 67 | 211.12 |  |
| 21 | 人行道面层及基层恢复（非石材面层） | 1、原状恢复人行道（非石材人行道） 2、含5cm碎石垫层、10cmC25细石砼基层 3、投标人需自行踏勘现场，自主报价，结算时不予调整 | m2 | 13.4 | 207.79 |  |
| 22 | 人行道面层及基层恢复（石材面层） | 1、原状恢复人行道（石材面层，3cm厚） 2、含10cm碎石垫层、10cmC25细石砼基层 3、投标人需自行踏勘现场，自主报价，结算时不予调整 | m2 | 20.1 | 346.31 |  |
| 23 | 检查井升降 | 1、检查井定位、升降40cm以内（主要用于文澜路、学海路、仙林大道等覆盖检查井） 2、结合CCTV检测报告，根据现场实际情况自行报价，结算时不予调整 | 座 | 10 | 418.96 |  |
| 24 | 检查井检修（更换砼钢纤维井盖） | 1、检查井检修并更换砼钢纤维φ700井盖（主要用于仙林大道绿化内损坏井盖更换） 2、井盖样式由投标人自行踏勘现场，恢复至原状 3、结合CCTV检测报告，根据现场实际情况自行报价，结算时不予调整 | 座 | 14 | 302.5 |  |
| 25 | 检查井维修 | 1、现状检查井维修；破损、裂缝修复等，满足业主要求 2、结合CCTV检测报告，根据现场实际情况自行报价，结算时不予调整 3、主要用于学海路等检查井内两侧支管处破损井壁填充维修 | 座 | 14 | 139.16 |  |
| 26 | 检查井检修（更换砼钢纤维井框） | 1、检查井检修并更换砼钢纤维φ700井框（主要用于仙林大道绿化内损坏井框更换） 2、井框样式由投标人自行踏勘现场，恢复至原状 3、结合CCTV检测报告，根据现场实际情况自行报价，结算时不予调整 | 座 | 14 | 491.74 |  |
| 27 | 检查井检修（更换五防铸铁井盖座） | 1、检查井检修并更换五防铸铁井盖座（主要用于临湖北街等沥青路上损坏井井盖框更换） 2、井盖样式由投标人自行踏勘现场，恢复至原状 3、结合CCTV检测报告，根据现场实际情况自行报价；结算时不予调整 | 座 | 10 | 878.77 |  |
| 28 | 防坠装置 | 1.井内设置成品防坠装置,防护网直径700毫米，承重不低于150KG，挂钩采用304不锈钢膨胀防脱落挂钩，每座井设置6个，螺杆直径8mm，长度110mm。 2.含采购、安装等所有费用 3、用于市政道路上新增、提升井等非绿化检查井内安装 | 套 | 10 | 186.37 |  |
| 29 | 新建盖板沟-球墨铸铁盖板 | 1、砖砌盖板沟，宽度25cm，深度1.0m以内，采用50mm厚球墨铸铁盖板 2、含开挖、回填、外弃、与管道搭接处理等综合考虑在综合单价中 3、弃置运距 投标人自行勘察选择规定的弃置场所并自报运距,所有费用要求在综合单价中充分考虑（包含场地倒置费等） 4、保洁费、消纳费等所有费用须投标单位自行考虑，渣土费不予计取 5、投标人自行报价，结算不予调整 | m | 12 | 656.52 |  |
| 30 | 新建盖板沟-钢纤维混凝土盖板 | 1、砖砌盖板沟，宽度25cm，深度1.0m以内，采用50mm厚钢纤维混凝土盖板 2、含开挖、回填、外弃、与管道搭接处理等综合考虑在综合单价中 3、弃置运距 投标人自行勘察选择规定的弃置场所并自报运距,所有费用要求在综合单价中充分考虑（包含场地倒置费等） 4、保洁费、消纳费等所有费用须投标单位自行考虑，渣土费不予计取 5、投标人自行报价，结算不予调整 | m | 12 | 552.14 |  |
| 31 | 更换及新建管道（HDPE200） | 1、更换仙林大道等收水口损坏管道及零星雨水支管新建（塑料管）管径200HDPE SN-8双壁缠绕波纹管（含10cm砂垫层），深度1.0米以内 2、含开挖、回填、外弃、原管道及附属拆除、新旧管搭接处理等，其中管道交叉包封处理综合考虑在综合单价中 3、管道两侧及管顶以上10cm范围内采用混凝土包封，按原道路基础结构层恢复。 4、弃置运距 投标人自行勘察选择规定的弃置场所并自报运距,所有费用要求在综合单价中充分考虑（包含场地倒置费等） 5、保洁费、消纳费等所有费用须投标单位自行考虑，渣土费不予计取 6、投标人自行报价，结算不予调整 | m | 330.98 | 312.16 |  |
| 32 | 更换及新建管道（HDPE300） | 1、更换仙林大道等损坏管道及零星雨水支管新建（塑料管）管径300HDPE SN-8双壁缠绕波纹管（含基础），深度1.5米以内 2、含开挖、回填、外弃、原管道及附属拆除、新旧管搭接处理等，其中管道交叉包封处理综合考虑在综合单价中 3、管道两侧及管顶以上10cm范围内采用混凝土包封，按原道路基础结构层恢复。 4、弃置运距 投标人自行勘察选择规定的弃置场所并自报运距,所有费用要求在综合单价中充分考虑（包含场地倒置费等） 5、保洁费、消纳费等所有费用须投标单位自行考虑，渣土费不予计取 6、投标人自行报价，结算不予调整 | m | 100.5 | 602.6 |  |
| 33 | 更换及新建管道（HDPE400） | 1、更换及新建管道（塑料管）管径400HDPE SN-8双壁缠绕波纹管（含基础），深度2.0米以内 2、含开挖、回填、外弃、原管道及附属拆除、新旧管搭接处理等，其中调排水、管道封堵、管道交叉包封处理综合考虑在综合单价中，道路基层回填40cm厚级配碎石，再进行面层恢复 3、弃置运距 投标人自行勘察选择规定的弃置场所并自报运距,所有费用要求在综合单价中充分考虑（包含场地倒置费等） 4、保洁费、消纳费等所有费用须投标单位自行考虑，渣土费不予计取 5、投标人自行报价，结算不予调整 | m | 10.05 | 845.31 |  |
| 34 | 更换管道（HDPE500） | 更换损坏管道，管道埋深2.0米以内(主要更换九乡河东路、仙林中心站东侧等塌陷塑料管道） 1、更换管道（塑料管）管径500HDPE SN-12双壁缠绕波纹管（含基础） 2、含开挖、回填、渣土外弃、原管道及附属拆除、新旧管搭接处理等，其中调排水、管道封堵、管道交叉包封处理综合考虑在综合单价中，道路基层回填60cm厚级配碎石，再进行面层恢复 3、弃置运距 投标人自行勘察选择规定的弃置场所并自报运距,所有费用要求在综合单价中充分考虑（包含场地倒置费等） 4、保洁费、消纳费等所有费用须投标单位自行考虑，渣土费不予计取 5、投标人自行报价，结算不予调整 | m | 12.06 | 1310.75 |  |
| 35 | DN300-DN400管道局部树脂固化修复、不锈钢双胀环修复、不锈钢快速锁修复 | 1.主要用于九乡河西路、九乡河东路及仙林大道等原局部变形、破裂损坏塑料管道局部修复，（排水、封堵费用另计） 2、含有毒气体测试、防护措施等费用，结算时不调整 | 点 | 7 | 2278.66 |  |
| 36 | DN500-DN600管道局部树脂固化修复 | 1.主要用于九乡河西路、九乡河东路、学海路及仙林大道等原局部变形、破裂损坏塑料管道局部修复，（排水、封堵费用另计） 2、含有毒气体测试、防护措施等费用，结算时不调整 | 点 | 7 | 3266.3 |  |
| 37 | φ800-φ1200砼管内钢套环内衬修复 | 1.主要用于九乡河西路羊山公园桥下等局部塌陷管道维修，采用人工掏挖，φ1000钢管焊接，每环宽度40cm以内 2、含有毒气体测试、防护措施等费用，结算时不调整 | 环 | 3 | 8844.91 |  |
| 38 | φ200-φ300PE短管内衬修复 | 1.主要用于九乡河东路及仙林大道等原局部变形、破裂损坏塑料管道整段修复 2、含有毒气体测试、防护措施等费用，结算时不调整 | 米 | 10.05 | 1304.82 |  |
| 39 | φ350-φ450PE短管内衬修复 | 1.主要用于九乡河东路及仙林大道等原局部变形、破裂损坏塑料管道整段修复 2、含有毒气体测试、防护措施等费用，结算时不调整 | 米 | 10.05 | 1860.55 |  |
| 40 | 雨水箅子更换（400*1000铸铁雨水篦子，双拼） | 主要更换九乡河西路、九乡河东路及损坏原混凝土雨水篦约300座 1、雨水箅子更换，采用400*1000重型铸铁雨水篦（双拼） 2、结合CCTV检测报告，根据现场实际情况自行报价，结算时不予调整 | 座 | 108 | 412.05 |  |
| 41 | 拆除路面 | 1、拆除路面（含基层），用于管道维修更换处路面拆除 2、含切缝、拆除、打堆、清理、外运等所有内容 3.弃置运距 投标人自行勘察选择规定的弃置场所并自报运距,所有费用要求在综合单价中充分考虑 4.保洁费、消纳费等所有费用须投标单位自行考虑，渣土费不予计取 5.投标人自行报价，结算不予调整 | m2 | 67 | 43.02 |  |
| 42 | 拆除人行道 | 1、拆除原人行道（含基层），用于管道维修更换处人行道拆除。 2、含切缝、拆除、打堆、清理、外运等所有内容 3.弃置运距 投标人自行勘察选择规定的弃置场所并自报运距,所有费用要求在综合单价中充分考虑 4.保洁费、消纳费等所有费用须投标单位自行考虑，渣土费不予计取 5.投标人自行报价，结算不予调整 | m2 | 33.5 | 19.66 |  |
| 43 | 拆除及恢复侧、平（缘）石 | 1、保护性拆除侧、平（缘）石，主要用于收水口支管维修改造处路牙沿拆除及恢复 2、拆除后的材料整齐码放 3、弃置运距 投标人自行勘察选择规定的弃置场所并自报运距,所有费用要求在综合单价中充分考虑 4、保洁费、消纳费等所有费用须投标单位自行考虑，渣土费不予计取 5、投标人自行报价，结算不予调整 | m | 268 | 55.03 |  |
| 44 | 防汛用工 | 1、用于防汛期间、降雨期间巡查、开关雨水篦助排、应急抢修、排水、值班的用工，点工数量最终以指令单及计量单为准 | 工日 | 503 | 157.72 |  |
| 45 | 防汛工程车 | 仅用于防汛期间、降雨期间上路巡查等，工程量最终以指令单及计量单为准 | 台班 | 101 | 515.01 |  |
| 46 | 高压疏通车 | 防汛高压冲洗车容积为4-9m³，含司机、两名配合人工等所有费用，结算时不调整 | 台班 | 5 | 1072.91 |  |
| 47 | 防汛沙袋 | 1.防汛期间使用砂袋，含材料运输、堆放至指定位置等所有费用，结算时不调整 2每袋不小于10公斤，塑料编织袋 | 个 | 3015 | 4.27 |  |
| 48 | 防水油布 | 用于材料、护坡等覆盖防冲刷等； | m2 | 100.5 | 1.74 |  |
| 49 | 防汛泵车排水 | 1、用于防汛等调排水（工程车配备30-50KW柴油发电机及7.5KW-18.5KW水泵） 2、维护用工另计 | 台班 | 20 | 1717.46 |  |
| 50 | 零星排水 | 1.用于防汛期间零星积水点应急排水 2.清水离心泵直径100mm 3.柴油发电机10-30KW 4.维护人工另计，结算时不调整 | 台班 | 30 | 236.5 |  |
| 51 | 150轮挖使用 | 1.用于防汛期间应急沟槽、基坑土方开挖等 | 台班 | 4 | 799.01 |  |
| 52 | 带形基础 | 1.混凝土强度等级：C30 3.含模板安拆 3.材料、机械运至施工现场及施工等所有费用 | m3 | 10.05 | 681.09 |  |
| 53 | 直形墙 | 1.混凝土强度等级：C30 2.墙厚综合考虑 3.含模板安拆 4.材料、机械运至施工现场及施工等所有费用 | m3 | 6.7 | 921.51 |  |
| 54 | 现浇构件钢筋 | 现浇砼构件钢筋Φ≤12，含搭接、锚固、接头等 | t | 2.01 | 6587.68 |  |
| 55 | 现浇构件钢筋 | 现浇砼构件钢筋Φ≤25，含搭接、锚固、接头等 | t | 1.01 | 5773.75 |  |
| 56 | 挖沟槽土方 | 挖沟槽土方 1.土壤类别:投标人自行踏勘现场，报价综合考虑 2.挖土深度:根据项目情况，报价综合考虑 | m3 | 67 | 21.59 |  |
| 57 | 挖基坑土方 | 挖基坑土方 1.土壤类别:投标人自行踏勘现场，报价综合考虑 2.挖土深度:根据项目情况，报价综合考虑 | m3 | 67 | 26.23 |  |
| 58 | 回填土 | 1.回填土、密实度要求：满足规范要求 2.填方来源、4运距：投标人自行考虑，结算时不调整 3.其他:分层压实，满足规范要求 | m3 | 16.75 | 41.62 |  |
| 59 | 回填砂 | 1.密实度要求：满足规范要求 2.填方材料品种：中粗砂回填 3.填方来源、运距:投标人自行考虑，结算时不调整 4.其他:分层压实，满足规范要求 | m3 | 10.05 | 517.24 |  |
| 60 | 墙后土工布反滤层 | 1.用于挡墙后反滤层，双层土工布包裹 | m2 | 10.05 | 7.83 |  |
| 61 | PVC泄水管 | 1.PVC泄水孔，直径≤150mm | m | 6.7 | 16.99 |  |
| 62 | 余方弃置 | 1.废弃料品种：土方、局部石方、拆除路面沥青、混凝土、人行道板砖、破损管道等所有垃圾 2.弃土运距： 投标人自行勘察选择规定的土石方弃置场所并自报运距,所有费用要求在综合单价中充分考虑，结算时不得调整（包含场地倒置费等） 3.保洁费、消纳费等所有费用 须投标单位自行考虑 ，渣土费不予计取 | m3 | 28.81 | 84.42 |  |
| 63 | 挡墙混凝土压顶 | 1、主要用于老十里长沟（学津路-学海路南侧）等损坏岸坡行人段压顶浇筑 2、块石挡墙C20素混凝土压顶，厚度15cm，宽度40cm | m3 | 16.08 | 1024.15 |  |
| 64 | 混凝土垫层 | 1.混凝土强度等级：C20 3.含模板安拆 3.材料、机械运至施工现场及施工等所有费用 | m3 | 9.38 | 717.3 |  |
| 65 | 浆砌块料（挡墙） | 1.材料品种、规格:块石 2.砂浆强度等级:M10 3.材料、机械运至施工现场及施工等所有费用，结算时不调整 | m3 | 10.05 | 795.95 |  |
| 66 | 浆砌块料（护坡） | 1.材料品种、规格:块石 2.砂浆强度等级:M10 3.材料、机械运至施工现场及施工等所有费用，结算时不调整 | m3 | 20.1 | 774.29 |  |
| 67 | 挡墙修补、勾缝 | 1.材料品种、规格:块石 2.砂浆强度等级:M10 3.材料、机械运至施工现场及施工等所有费用，结算时不调整 | m2 | 149.75 | 24.12 |  |
| 68 | 拆除零星块石挡墙等砖石结构 | 1.综合考虑人工拆除损坏挡墙、护坡等砖石构筑物，含人工、机械、辅材、场内倒运等全部费用 | m3 | 24.79 | 140.6 |  |
| 69 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.机械设备名称及规格型号：符合施工要求，自行考虑报价，按项计量，结算不调整 | 项 | 1 | 8024.46 |  |
| 70 | 施工围挡 | 1.施工围挡由投标人根据施工组织设计自行考虑自主报价，结算时不予调整 | 项 | 1 | 57984 |  |
| 71 | 围堰 | 河道或者沟渠中筑堰所用砂袋及配套钢骨架等所有材料，含人工、拆除清理等所有费用，围堰高度1.5米以内，结算时不调整 | m | 7 | 289.82 |  |
| 72 | 钢板桩 | 1.40#a槽钢（6米长）沟槽边间距400,布置，打下后静力拔出 2.含打拔、运输、使用、损耗、监测等全部费用。 3.综合单价中槽钢材料费、打拔费用、桩孔的处理费用。 4.且施打施工过程中就满足规范及周边建筑物、构筑物等重要设施保护，费用包含在综合单价中。 5.含拔桩时注浆费用，注浆做法及要求详见设计图纸 | t | 3.35 | 1003.21 |  |
| 73 | 碎管置换 | 1.规格:Φ300-500裂管； 2.具体做法及要求详见设计图纸及规范，报价含工作井扩张等一切费用； 3..报价包含管道清疏冲洗费用，CCTV检测费、综合考虑施工前的预处理及摸排、清疏所需的封堵、沉积物（包含树根等管道内所有杂物）清疏及外弃、施工后拆除及调排水的费用、通气毒气检测安全等。 | m | 200 | 2000 |  |
| 74 | 管道修测 | 1.管道修补，测绘。 - 2.成果文件满足招标人要求。 | m | 80000 | 3 |  |

备注：投标报价包括但不限于完成本项目的人工、机械、材料、维修技术、企业管理、税金、政策性文件规定及及合同包含内的所有风险、责任等各项应有费用以及供应商认为需要的其他费用等所有费用。

三、实施要求

| 序号 | 名称 | 采购要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★总体要求（完全响应） | 一、本项目包含内容： 雨水管道维护工作涵盖仙林地区77条市政道路下的雨水管道清疏，总长约240km，部分道路下破损雨水管道更换，雨水蓖改造等附属设施维护；应急抢修包括降雨期间巡查、开关雨水篦助排、应急抢修、架泵强排水等。 二、中标供应商的一般义务 （1）中标供应商提交的完工资料的内容：完工后 60 天内，供应商完成并提交完整的完工资料，内容必须真实、准确， 与实际符合。其中 2 套原件、2 套复印件、一份电子件；结算文件 3 套，并报监理审核。 （2）中标供应商应履行的其他义务： A、中标供应商必须按采购人和监理的要求完成开工前的申请报告以及所要求的各类报表、有针对性的组织设计及分项组织设计。开工前一周按采购人要求提供进度总计划、供应商自购材料清单、材料进场计划、劳动力及月度用款计划等资料；进场开工后每月二十五日前应分别向采购人、监理人提交详细的进度计划，已完工作量报表（含因设计变更引起的工作量及价款调整的申请）及下月计划表。 B、中标供应商承担安全保卫工作及非夜间工作照明的责任和要求：负责采购人的安全责任，禁止外单位车辆、人员出入工地。禁止非中标供应商员进入现场，并保证现场范围内的一切人员和财产的安全工作，费用在报价中已包含。承担中标供应商工作范围的安全保卫工作，中标供应商认真做好工作场地的安全防护工作（包括照明、安全设施等），中标供应商对安全防护工作负全责（包括但不限于责任和费用），并负责采购人供应的材料设备的保管。如中标供应商未履行上述约定及通用条款相关义务造成工作、财产和人身伤害，由中标供应商承担责任、支付违约金及支付发生的费用。 C、需中标供应商办理的有关现场场地交通、环卫和噪音管理等手续：涉及到的所有交通、环卫、市容、噪声及劳务用工管理等各项应办手续及费用，均由中标供应商自行办理和承担。中标供应商不得因此而影响工期，否则仍须承担违约责任。若因此而产生相应的行政处罚，概由中标供应商承担。 D、已完成品保护的特殊要求及费用承担：交付前由中标供应商负责人负责已完成品保护，采购人可以协助，费用由中标供应商负责。 E、工作场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：如果在工作期间发现文物或其它有价值的物品时，中标供应商应采取防止损害的措施，并立即报告采购人、国家文物或其他管理部门和保护现场；如果在工作过程中意外发现电线、水管或其它公共设施，中标供应商应立即停止挖掘工作，并立即报告采购人或专业管理部门。中标供应商根据有关指示，负责修理被破坏的上述公共设施，并恢复原状，费用由责任方承担。如因中标供应商原因受到相关管理部门的行政处罚，概由中标供应商承担。 F、现场清洁卫生的要求：做到文明、规范，保持场地整洁卫生外，还应按照采购人关于安全生产和文明工作要求办理，并做到：①设置、维修和管理临时排污系统；②按照南京市及区有关对扬尘处理办法，对现场进行扬尘处理，并承担相关费用；③每天保持工作道路的畅通与清洁，负责保养及维修进入工作区域道路，费用由中标供应商承担；④收集和处理所有工作现场和生活区域内的所有垃圾，直到交付为止；⑤中标供应商应按采购人要求，按规定做好场内道路硬化、布置各项标识、标牌、便于检查、视察或参观；⑥若因中标供应商现场清洁卫生工作不好，导致投诉或新闻媒体曝光，中标供应商需承担由此产生的一切后果和费用；另采购人可要求中标供应商支付 5 万元/次的违约金，并计黄牌一次；⑦交付时应将其排污设施全部拆除并清理至采购人满意，供应商承担其相应的费用。 G、作为本项目的总承包管理单位，中标供应商对本项目产生的各类垃圾至整体验收交付日之前均由中标供应商外运，中标供应商对本项目产生的全部垃圾已有充分预见，并已在报价中充分考虑此项费用，合同执行过程中不予签证，结算不调整。如不进行外运，发生一切费用则从合同款中直接扣回。 H、采购人在签订本合同后及时提供用于申办本项目备案，手续报批等所需的必要资料，中标供应商应在采购人提供上述资料后14天内完成各类备案、手续的办理工作，因中标供应商原因逾期未办妥的而导致工期延误，工期不予顺延。 I、承担采购人上级领导检查、视察工地所需的现场准备工作；配合质监、安监单位的现场检查，并承担由此引起的相关费用。 J、中标供应商必须遵守江苏省、南京市及栖霞区的相关规定，服从行业主管部门的管理，凡涉及到中标供应商的安全监督、质量监督、备案、车辆准运等有关证、照，均由中标供应商自行办理，采购人给予配合，发生的费用全部由中标供应商承担，包括但不限于外地单位备案费用、排污管理费、噪声管理费、垃圾管理费、降尘措施费等。 K、采购人需要时，可能做出某些限制和配合要求，中标供应商应按照要求做出必要的配合，并承担有可能因此而引起工效降低需增加的费用。 L、中标供应商应负责其承包范围内的深化设计、方案评审、修改并承担由此引起的各项增加的或额外的费用。 M、中标供应商应加强车辆的管理，不得无故堵塞道路交通，不得沿途抛洒弃土，并根据采购人的要求，安排人员在主要路口疏导车辆、行人交通，其费用由中标供应商负责。 N、中标供应商必须负责现场临时用水、用电工作，进行统一管理，包括但不限于以下内容： a.中标供应商应将用水、用电的额度提交给监理工程师，以便审查和批准。中标供应商承担整个工地的水电管理（含生活区）及维修（费用已含在报价中）任务。供水管路及用水设施、供电线路及供电设施等必须符合有关临时供水、供电设施的安装、使用标准或规范，中标供应商对所使用的供水、供电设施的设计、安装、维修和管理负责，并确保其安全可靠。 b.现场用水用电不足部分由中标供应商自行解决（如自备发电机、打井等措施），费用由中标供应商承担。 c.中标供应商负责布设临时水、电设施并进行日常维护管理以保证满足整个项目期间的需要，所发生的布设、维护管理费用已包含在投标报价内。 d.中标供应商应充分考虑用电负荷控制和漏电保护，否则承担一切损失。 e.如因城市供电、供水部门等非采购人原因导致的停电、停水，中标供应商不得向采购人提出违约。 f.临时水电设施的拆除必须征得监理工程师与采购人的书面批准，否则采购人有权要求中标供应商恢复，并承担恢复所发生的费用。 O、中标供应商负责现场除由中标供应商自身产生的各类垃圾清运工作外，还需负责公共区域的卫生、清洁、垃圾清运等工作；以及本项目全区域的卫生管理与检查。 P、在现场工作中，中标供应商应负责自身工作区域与公共区域的安全设施的搭设与维修管理工作，以及为安全检查所进行的管理、协调、配合工作等。中标供应商应允许其他专业承包商使用由供应商修建的道路、提供临时设施（库房等）及搭设的安全设施。 Q、中标供应商负责管理工作现场内先期建成的设施，工作期间如先期建成的设施被盗窃或损坏，均由中标供应商负责，整修被盗或损坏设施的费用由中标供应商支付。负责采购人供应的材料设备的保管，同时还应负责由采购人转交给中标供应商的设备、材料等的安全保卫工作，任何遗失、被盗、损坏均由中标供应商承担违约责任。 R、中标供应商应当服从监理工程师及采购人的现场管理和协调工作，合理调动资源，保障工期、质量目标的实现。 S、中标供应商的临时用水用电、临时用房等拆除，必须在拆除前一个月向监理工程师和采购人提出书面申请且经书面批准后方可拆除，否则采购人有权要求供应商恢复，并承担恢复所发生的费用。中标供应商的临时用水用电、临时用房等应供所有采购人另行分包的分包单位无偿使用至整个项目完工。 T、中标供应商必须立刻执行采购人派驻的工程师获本合同授权而发出的书面指令。若中标供应商没有在规定时间之内执行指令，而在收到采购人催促执行的书面通知后 3 日之内，中标供应商仍未执行，采购人可另聘和指派他人执行该指示所要求的工作。其他供应商完成此项工作的相关费用从本合同应付或将会付给中标供应商的款项中扣除而无须供应商认可，由此造成采购人额外损失或间接损失的，作为债务向中标供应商追讨。 U、中标供应商必须签收监理工程师发出的书面资料，如有异议必须在收文之日起3日内书面回复，否则视同认可。 V、中标供应商报给监理部的计划、报表、方案等资料，须同步报采购人，但采购人不会越过监理直接给中标供应商回 复。 W、中标供应商未能履行本合同供应商的各项义务，造成采购人及其他供应商损失的，中标供应商还应当承担损失费用。 X、中标供应商需充分调查，并考虑现场周边环境，并有责任承担因中标供应商的过失而承担保护和修复周边设施的义务，费用自行考虑。如：包括但不限于重载车辆对道路的破坏等。 Y、中标供应商要勤勉对仙林地区所有道路和市政设施的巡查和管理义务，常态化安排固定巡查人员对责任范围市政道路及市政设施开展全范围日常巡查；在重要检查、重大活动期间，中标供应商需按照采购人和管理方要求，增加巡查人员和巡查频次开展强化巡查。 Z、中标供应商须严格按照工作指令或工作方案审批意见开展工作，工作过程中服从采购人、管理方和监理方的管理，确保安全、文明和进度、质量达到要求。 三、 项目负责人： （1）关于项目负责人每月在现场的时间要求：项目负责人每月不少于二十五天，每周不少于 6 天，每天不少于八小时在岗处理事务，如项目负责人有特殊原因不能保证上述在岗时间的，需以书面形式报监理审核后，再报采购人批准。项目负责人必须采取有效措施保证在整个工作期间现场有足够的劳力、材料、设备，保证项目顺利实施，并不受节假日的影响。中标供应商无法满足上述管理要求的，按监理总监、采购人现场代表考勤，中标供应商按 2000元/天向采购人支付违约金，违约金在下次支付进度款时扣除；项目负责人在现场时间每月累计少于 20 天（含）的，采购人有权解除合同。 - 项目负责人未经批准，擅自离开现场的违约责任：如项目负责人长期、连续不在岗，在现场时间每月累计少于20 天（含）的，或耽误实际工作的，视为擅自变更项目负责人，采购人有权自查或要求供应商提供符合招标文件条件的项目负责人名单，任意挑选无 - 项目且业绩高于原中标项目负责人的项目负责人，此项更换中标供应商不得拒绝，如更换后的项目负责人仍不能满足上述工作时间的要求，采购人有权解除与中标供应商签署的合同，合同解除，应由中标供应商承担违约责任。在本合同规定的工作时间内，如采购人发现项目负责人人机分离的，供应商按 2000 元/天向采购人支付违约金。 四、中标供应商擅自更换项目负责人的违约责任： (1)合同签订时，中标的项目负责人证书原件交采购人保管，完工后方可归还中标供应商；如不能提供，中标供应商须按照项目负责人不在岗支付违约金，如 3 次催告后仍未提供，采购人有权解除合同。(2)投标文件中明确的项目负责人，未经采购人许可不得擅自变更。中标供应商未取得变更备案手续，而允许他人擅代项目负责人的，视为项目负责人不在场。否则，采购人有权解除合同，追回已经支付的款项，中标供应商向采购人支付违约金10万元，并报相关管理机构备案。自备案之日起至原合同工期期满之日止，原中标项目负责人不得作为项目负责人承接其他项目，如备案之日至原合同工期期满之日不足六个月，则限制其承接项目的期限为六个月。采购人有权按照规定监督原中标项目负责人的行业行为并向建设行政主管部门报告。(3)如果因相关文件规定的客观原因更换项目负责人，必须得到采购人的批准。更换的项目负责人必须是本企业正式员工（需提供劳动合同原件），并且满足本项目招标文件对于投标项目负责人要求的如资质、业绩等同等条件，否则不予更换。 如因特殊原因相关人员不能履行职责而确需更换项目负责人，须提前一周通知采购人。经采购人同意供应商更换项目负责人，更换的项目负责人必须是中标供应商正式员工（出具半年以上中标供应商为其缴纳的劳保统筹交费证明原件），并且与投标项目负责人有同等条件。同时中标供应商须报相关管理机构备案；更换手续办理期间，拟更换的项目负责人须坚守岗位，履行职能，直至备案完成方可离开。投标项目负责人更换不免除中标供应商的违约责任，中标供应商需向采购人支付违约金5万元。 五、中标供应商无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任：采购人有权解除合同，追回已经支付的款项，中标供应商向采购人支付违约金10万元，并报相关管理机构备案。 六、供应商人员 1、中标供应商提交项目管理机构及现场管理人员安排报告的期限：开工前7天； (1) 除项目负责人外，投标文件明确的项目管理机构组成至少还须包括技术负责人、质检员、施工员、专职安全员、测量员、造价员（造价师）等，上述人员不得兼任并且除技术负责人外必须具有相应岗位证书，必须是本企业的正式员工，签订合同时必须出具与企业签订的劳动合同原件。 (2)投标文件中明确的项目管理机构人员，未经采购人许可不得擅自变更。如有违反，每人次支付违约金5000元整。 (3)如果因客观原因更换上述项目管理机构人员，必须得到采购人的批准。更换的管理人员必须是本企业正式员工（劳动合同原件），并且与原岗位的管理人员具有同等条件，如资质、业绩等。采购人有权反对及要求供应商及任何分包人调离不称职或采购人认为其雇用是不恰当的人员，未经采购人书面准许，不可再用此人。如有违反，每人次支付违约金5000元整。 （4）现场管理人员为技术负责人、质检员、施工员、专职安全员。现场管理人员必须常驻现场：每月不少于二十五天，每周不少于6天，每天不少于八小时在岗处理事务，否则供应商按500元/人•次向采购人支付违约金，违约金在支付进度款时扣除。 2、中标供应商无正当理由拒绝撤换主要管理人员的违约责任：中标供应商以下人员，经采购人提出后，必须在 24 小时内调离本项目范围，否则向采购人每天每人次支付人民币 500 元违约金；同时，中标供应商应在 3 天内用采购人批准的合格的人员代替上述调离的任何人员。 A.采购人有证据确认无法胜任工作者，包括：对项目进度及质量达不到合同要求负有责任的人员、不熟悉本专业工作的人员等；B.不能积极配合监理及采购人正常工作者；C.违反采购人或中标供应商工地现场管理规定者；D.无证上岗者（适用于按规定必须有上岗证）；E.与本项目规定名册不符者；F.与本项目无关的人员；3、中标供应商主要管理人员离开现场的批准要求：如中标供应商主要管理人员有特殊原因不能保证上述在岗时间的或正常在岗时间离开项目现场的，必须以书面请假条形式报监理审核后，报采购人批准。 否则中标供应商按 1000 元/人．次向采购人支付违约金，违约金在支付进度款时扣除。 4、中标供应商擅自更换主要管理人员的违约责任：中标供应商向采购人支付违约金 10000 元/人/次。中标供应商主要管理人员擅自离开现场的违约责任：中标供应商按 500 元/人/次向采购人支付违约金，违约金在支付进度款时扣除。 七、其他： 1、采购人违约的责任 采购人违约责任的承担方式和计算方法： （1）因采购人违反合同约定造成暂停的违约责任:工期顺延。 （2）采购人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致供应商无法复工的 违约责任: 工期顺延。 （3）其他：另行协商。 2、中标供应商违约 2.1 中标供应商违约的情形 中标供应商违约的其他情形： （1）中标供应商借故拖延项目进度、导致项目停工超过 15 日；（2）中标供应商未按要求投入人员、机械设备及资金造成工期延误；（3）因中标供应商原因造成的质量问题；（4）因中标供应商原因造成的安全文明生产责任事故； 2.2 中标供应商违约的责任 中标供应商违约责任的承担方式和计算方法：①因中标供应商原因导致单体项目完工验收时间延误，每延误 1 天中标供应商向采购人支付违约金人民币 5000 元；因中标供应商原因导致项目整体完工验收时间延误，每延误 1 天中标供应商向采购人支付违约金人民币1万元；如单体和整体同时延误，则一并处罚；上述违约金的支付并不能解除中标供应商应完成项目的责任或合同的其他责任。如工期延误超过 20日的，则采购人还有权解除本合同。中标供应商在收到采购人的解除通知后应立即退出现场，否则采购人有权强行将中标供应商清出现场。但采购人应在力所能及的范围内给予协助。②未按投标计划投入机械的，属于违约。中标供应商向采购人支付违约金5万元，由此而引起的工期延误另行承担违约责任。③项目质量一次验收合格，不奖不罚；一次验收不合格，中标供应商向采购人支付合同总价的 2%的违约 金，验收不合格次数每增加一次，中标供应商另向采购人支付合同总价的 2%的违约金。④承包方未经采购人和监理认可，擅自购置使用的材料，必须无条件更换，并承担由此造成的一切损失。⑤所有违约金的支付不减轻中标供应商合同项下的任何责任和义务。 2.3 因中标供应商违约解除合同 关于中标供应商违约解除合同的特别约定： A、无论何种原因导致合同解除的，中标供应商的人员、材料、设备必须在收到采购人通知之日起 14 天内全部退出现场，每延迟 1 天退场采购人向中标供应商收取人民币 1 万元违约金。中标供应商在收到采购人要求退场的通知之日起十四天内未全部退出现场的，从第 15 天开始，视为在现场没有任何中标供应商的财产、物资等，采购人有权作出任何处置。 B、因中标供应商原因不按合同约定履行义务或终止履行合同义务时，采购人有权向中标供应商收取合同价款的 20%的违约金并且中标供应商承担因此给采购人造成的一切经济损失和责任。 C、一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。采购人继续使用中标供应商在现场的材料、设备、临时工作、中标供应商文件和由中标供应商或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：双方协商处理。 |
| 2 | ★项目分包与转包 (完全响应) | 1、本项目未经采购人同意，不允许分包与转包。如中标供应商未经采购人同意，有转包、分包等违法行为的，采购人将向主管部门报告，依法予以行政处罚。 2、经采购人同意分包后，签订分包合同时，中标供应商须提交经审核通过的专业分包和劳务作业分包方案。 3、专业分包单位和劳务作业分包单位经审核确认且签订分包合同后方可进场。 4、审批流程：中标供应商提交申报材料，含分包单位名称、资质、人员、工作内容内容、实施时间、组织管理方式等， 经监理单位对分包行为合规性审核后报采购人批准。中标供应商与经批准的分包单位签订合同并报监理核查后，组织分包单位进场工作。 5、中标供应商发生违法转分包行为，采购人有权终止合同，已完合格工作量计至终止合同时的上一月经监理单位核实，采购人书面确认的工程量，费用按经采购人书面确认价格的 60%计取。 6、对于经监理单位审核质量安全管理不称职的分包单位，采购人有权令其退场，且中标供应商必须无条件在 3 天内清场， 清场时间延误的，中标供应商须按人民币10 万元/天的标准向采购人支付违约金。 7、中标供应商违反规定进行转包、违法分包的，采购人向供应商收取合同总价款的10%作为违约金；同时采购人可将其列入黑名单，上报财政部门，经监管部门同意后依法限制其参加我单位会投资项目的投标活动以及承揽新的项目。 |
| 3 | ★人员要求(完全响应) | 中标供应商投入本项目人员： 1、项目负责人 1 人，项目技术负责人 1人，项目组成员人员（除项目负责人、项目技术负责人外）5 人。 2、项目负责人具有有效的安全生产考核合格证书（B 类及以上证书）。 |
| 4 | ★应急事件特别说明（完全响应） | 应急事件发生时，相比日常管道养护期间，其人员数量、设备数量需要增加并满足解决应急事件及采购人的最低要求；响应时间、机动力量需要更加迅速。 |
| 5 | ★最高限价 | - 本项目最高限价388万元，投标报价不得超过限价，超过的投标报价按无效标处理。 - 2）超过服务清单中全费用综合单价最高限价的，投标报价按无效标处理。 |
| 6 | ★其他说明 | 根据采购人要求，中标供应商须积极响应采购人提出配合污水管道养护单位工作的要求，相关费用包含在投标报价中，不另行计取。 |

- 四、服务要求

| 序号 | 名称 | 采购要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★服务期限(完全响应) | 自合同签订之日起至2026年12月31日止。 |
| 2 | ★项目履约验收(完全响应) | 1、采购人有权对中标供应商项目实施执行过程及完成结果进行履约验收； 2、采购人可以邀请参加本项目的其他供应商或者第三方机构参与验收，中标供应商应积极配合并响应； 3、参与验收的供应商或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。 |
| 3 | ★考核要求(完全响应) | 1、本项目实行季度考核（见附件：市政雨水管道维护及应急抢修季度考核表），考核满分 100 分。季度考核得分 90 到 100分不做处罚；得分 80 到 89 分，扣款 2 万元；得分 60 到 79 分，扣款 4 万元；得分60 分以下为不合格，扣款 8 万元，并计黄牌一次；招标文件和合同中单独约定的扣款和计牌处罚与考核处罚可并罚。 2、中标供应商在项目过程中存在较大安全文明事故隐患的，计黄牌一次；发生安全生产事故，或不文明工作影响恶劣的， 计红牌一次。 3、两次黄牌等同一次红牌，中标供应商被挂红牌后，采购人有权与中标供应商终止合同，由此产生的所有损失由中标供应商承担。 4、采购人对中标供应商进行季度考核，季度考核均分为年度考核分值。若中标供应商经采购人年度考核不合格，则采购人有权解除合同，由此产生的相关费用、给采购人造成的损失由中标供应商承担，中标供应商不得对此提出任何费用申请及相关赔偿。 |
| 4 | ★其他要求(完全响应) | 1、临时水电结算管理办法 1.1 临时用水用电由中标供应商自行解决并承担相关费用； 1.2 本项目中所有的用水用电（即总表的所有管路）均由中标供应商自行安装并由专人管理，费用由中标供应商自理，但安装的标准和要求必须符合有关规定，若不符合要求，采购人有权责令中标供应商按规定要求进行整改并对中标供应商进行相应的经济处罚； 2、中标供应商必须参加各类协调、配合会，由于项目交叉引起的问题，中标供应商有义务进行配合协商解决，并服从采购人及监理人现场协调做出的决定； 3、监理人发出的监理通知单、监理联系单、整改单及采购人发出的涉及现场整改的工作联系单中标供应商必须限期回复，如不在规定时间内回复，采购人向中标供应商收取人民币500元/次的违约金，且采购人有权指定其他队伍代为实施，相应费用及责任由中标供应商承担； 4、中标供应商需与包括工人在内的所有人员签订劳动合同，明确劳动报酬等内容，并严格履行、及时足额支付工资等劳 动报酬。对采购人支付的项目款，中标供应商须优先用于支付工人劳动报酬，严禁出现中标供应商因支付工人工资不足额、不及时，工人干扰道路交通秩序、办公场所的情况，若出现此类情况对采购人造成不利影响，采购人可视情节恶劣程度，对中标供应商处以人民币10万元/次的违约金，同时采购人有权在中标供应商项目款项中直接扣除相应款项，支付给供应商所属工人； 5、中标供应商必须按“南京市工程施工现场管理规定”(南京市人民政府文件第237 号) 、《南京市扬尘污染防治管理办法》（南京市人民政府令第 287 号）、“市政府关于印发加强扬尘污染防控“十条措施”的通知”(宁政发（2013）32 号)的要求规范管理，所发生的费用中标供应商自行承担； 6、中标供应商应服从采购人的安排及时清理项目现场内的建筑垃圾、转移临时设施和机械、材料，不能在采购人规定期限内完成清理或转移的，每延迟一天，支付人民币5000 元的违约金； 7、中标供应商应协助采购人办理有关的报批、报建、取证的手续，共同承担有关责任； 8、在项目实施过程中及保修期内，中标供应商不得以任何理由拒收采购人及监理人发出的联系单、通知单等往来函件，如拒收，采购人、监理人可通过发邮件或挂号信给中标供应商，函件发出即视为中标 供应商已接收，且采购人向中标供应商收取人民币1000元/次的违约金； 9、在项目实施过程中及保修期内，由于中标供应商责任出现质量问题、安全事故或其它原因，受到报纸、电视等媒体的曝光或政府有关主管部门的批评，均会给本项目的社会形象造成损失，采购人将向中标供应商收取人民币 5 万元/次的违约金，采购人直接从中标供应商的进度款或保修款中扣除，情节严重的，采购人将书面上报政府有关主管部门，直至与中标供应商终止合同，采购人和中标供应商的所有损失均由中标供应商承担； 10、中标供应商在整个标段的不同单项工作中，针对相同子目报统一单价，如相同子目有不同的报价，结算时，相同子目全部按报价最低的单价进行结算； 11、其他要求及注意事项 11.1、中标供应商必须按照有关技术规范及采购人提供的项目设计文件要求组织实施。采购人全权进行现场的监督和管理。 11.2、中标供应商必须按照合同工期按时、保质、保量地完成任务。签订合同的同时，须提供本项目具体的技术方案；对某些易发性病害的治理应提供专项的技术方案。完工后应按照月进度提交每月的养护管理计划及上月养护管理小结。中标供应商未经采购人同意不得将本项目分包或转包。 11.3、中标供应商必须严格按照采购人提供的图纸和相关技术规定进行工作；未经采购人批准，不得擅自改变原有设计与有关的要求和规定，若因现场实际需要，确需对原设计内容作调整或补充的，应经采购人批准并办理书面手续后方可实施。 11.4、中标供应商在实施过程中有义务进行成品保护，若有破坏或损坏，采购人有权要求供应商恢复或支付违约金。 11.5、采购人全权进行现场的监督和管理，采购人一旦发现中标供应商不符合本合同规定的质量要求的，采购人有权对中标供应商所报验的工序质量单、材料进场报验单、计量报审单等书面文件不予报批，并有权指令中标供应商进行限期整改，中标供应商必须无条件执行，否则采购人可指令第三方来进行，直至采购人认为达到质量要求为止，由此发生的一切费用由中标供应商承担，若因中标供应商原因项目出现重大质量问题，并不服从采购人提出的整改要求，情节严重的，采购人有权终止合同，因此所发生的一切损失由中标供应商承担。 11.6、采购人尽可能为供应商提供工作方便，协助中标供应商协调好与其他有关工作单位和地方的关系。 11.7、中标供应商应考虑到本项目现场取水、搬运及人为影响等不利因素。 11.8、本项目现场不提供住宿及办公场所，中标供应商自行解决，该部分费用请在投标报价中综合考虑。 11.9、中标供应商应充分考虑在实施期间与市政、电力、自来水等专业单位的配合、协调及相互的干扰等因素，增加的费用在投标时自行考虑列入投标报价中。 11.10、采购人有权在实施过程中对工作量和工作内容进行调整，中标供应商应无条件响应，在合同执行中按约定的价格进行调整，并不得收取违约金。 11.11 中标供应商须严格按照指令或方案审批意见开展工作，服从采购人、监理方的管理，确保安全、文明和进度、质量达到要求。 |
| 5 | ★完工及结算(完全响应) | 1、完工退场 中标供应商完成完工退场的期限：项目完工验收后，中标供应商的人员、材料、设备必须在14天内全部退出现场，否则按每天10000元支付违约金。非供应商原因导致的人员、材料、设备没在14天内全部退场不支付违约金。 2、完工结算 2.1 完工付款申请 中标供应商提交完工付款申请单的期限：按采购人审计要求办理。完工付款申请单应包括的内容：完工结算合同总价、已支付的项目价款、应扣回的质量保证金、应支付的完工付款金额等。 （1）中标供应商必须按照采购人的要求编制整理资料办理完工结算，采购人最终确认的结算书作为双方结算项目款的依据，如中标供应商对该结算结果不认可，可提出异议或者委托第三方进行重新审计。 （2）完工结算书中应有完整的结算资料。在结算审计单位结算审价过程中，不再接受增加任何结算资料（图纸、签证变更单、价格凭证等），送审的结算中若有结算遗漏项目均为让利给采购人，不作任何增加调整。 （3）中标供应商发生的所有违约金等相应扣款项，均由监理工程师在当月的工作量审核单中注明事由及发生金额，由采购人在当月项目款支付单中予以注明扣除。所有变更及签证产生的费用均在完工结算中办理。 （4）按国家规定由中标供应商交纳的各种税收、劳动保险费及其他费用已包含在本项目造价内，由中标供应商负责向税收等部门交纳。 2.2 完工结算审核 采购人审批完工付款申请单的期限： （1）中标供应商应该在完工验收后 60 天内提交完整的完工结算报告及结算资料。否则造成采购人、监理人、审计单位管理费用的增加和审核时间的延长，责任由中标供应商承担。 （2）采购人收到供应商递交完整的完工结算报告及结算资料后及时送审。结算审计流程及时间按采购人有关要求执行。 （3）中标供应商提供的结算书，①如经审计核减额在5%以内，审计费发包人承担；②核减额在5%-10%（含5%，不含10%），承包人应承担违约金，违约金为该项目对应审计费用总额的一半；③核减额在10%（含）以上，承包人应承担违约金，违约金为该项目对应的全部审计费。(核减额是指中标供应商向采购人提交的送审额与最终审定金额的核减金额)。 （4）结算审计单位有权对新增及变更工作量清单全费用综合单价进行重新审核（报价浮动率=（1-中标价/最高限价） *100%”）。采购人完成完工付款的期限：按采购人审计要求办理。关于完工付款证书异议部分复核的方式和程序：按采购人审计要求办理。 2.3 最终结清 （1） 最终结清申请单中标供应商提交最终结清申请单的份数：肆份。 （2）最终结清证书和支付 1）采购人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：按通用条款。 2）采购人完成支付的期限：按通用条款。 2.4 变更估价 关于变更估价的约定：投标单价高于市场价的清单子目工程量变更增加超过 10%，发包人有权对超过部分的全费用综合单价进行调整。 |

★五、报价要求

本项目采用全费用综合单价报价，投标人需考虑过程中的一切费用（含税）。

★六、付款条件

1、服务期结束并完成结算审核后，支付至结算审定价的100%（扣除违约金等）；

2、其他：①采购人支付给供应商的预付款及进度款，供应商只能用于本项目有关的劳力、材料、机械等费用。采购人有权对供应商项目款的使用进行监督，如预付款及进度款用于支付与本项目无关的费用，采购人将立即停止付款并由供应商向采购人支付该合同总价 5%的违约金。采购人有权选择在总的支付比例不变的情况下，采取其他的支付方法。②每次付款前，供应商需提供符合采购人要求的增值税发票否则采购人有权拒绝付款。③项目完工验收合格前，供应商须将本项目的完工资料（四套）和完工结算文件（三套）报送给采购人。采购人在收到供应商完整的结算资料后安排完工结算审核工作。如结算资料不完整，供应商重新补充直至完整，供应商应配合完工结算审核工作。上述资金拨付时间以采购人资金到位时间为准，最长期限不超过60日。

七、合同履行期限

自合同签订之日起至2026年12月31日止。

八、履约担保

供应商在合同签订前向采购人提交中标价的 10%的金额作为履约担保，可以以转账、电汇或银行保函形式。履约担保递交后方可签订合同。履约担保在项目竣工验收合格后一次性无息退还。

九、附件

附件1、市政雨水管道维护及应急抢修季度考核表

| 类别 | 内容 | 单项扣分 | 分值 | 扣分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 力量 配备 | 1.管理人员：供应商须按投标文件承诺为本项目配备足够的管理人员，现场每个点位须配备一名管理人员和一名安全员。 | 人员配备 未达要求 扣 1 分/次 | 5 分 |  |  |
| 工作 管理 | 2、计划申报。供应商须及时上报本季度维护情况及下季度维护计划，根据甲方下达的指令单及时开展工作。 | 计划申报 未达要求 扣 2 分/次 | 10 分 |  |  |
|  | 3、指令落实。供应商须严格按照甲方指令单或审批的实施方案开展工作，不得随意更改维护计划和方 案，如遇特殊情况无法按计划和方案实施的，需及时向采购人反馈。 | 指令落实 未达要求 扣 2 分/次 | 10 分 |  |  |
|  | 4、质量达标。供应商的所有维护质量必须满足规范、合同、清单要求。 | 质量 未达要求 扣 1 分/处 | 5 分 |  |  |
|  | 5、应急响应。遇突发情况，供应商须在接到通知后半小时内赶到现场，零星问题 2 小时内处理完毕，重大问题无法立即处理的，需及时编制工作方案和计划上报给采购人。 | 应急响应 未达要求 扣 1 分/次 | 5 分 |  |  |
|  | 6、安全教育。供应商须确保做好项目各类安全生产教育和会议，并保留记录和影像资料。 | 安全教育 未达要求 扣 1 分/次 | 5 分 |  |  |
|  | 7、安全。供应商须确保做好工作前技术交底，特种作业人员持证上岗、规范操作，现场安全措施符合规范、方案和审批要求。 | 安全风险点 扣 3 分/处 | 30 分 |  |  |
|  | 8、文明工作。供应商需确保现场文明有序，按规范、方案和审批要求设置围挡、做好降尘减噪，合理放置车辆、机械、材料等。 | 不文明工作 扣 2 分/次 | 10 分 |  |  |
|  | 9、资料管理。供应商须在每月 15 号前（非工作日顺延）将上一个月已完工作的台账、计量整理汇总 （资料需完整、齐全，每个部位维修必须有事前、事中、事后的影像资料）上报监理和采购人审核。 | 资料管理 未达要求 扣 2 分/次 | 10 分 |  |  |
| 负面 影响 | 10、因供应商工作、管理过失造成 12345 等有效投诉。 | 有效投诉 扣 1 分/条 | 2 分 |  |  |
|  | 11、因供应商工作、管理过失造成第三方事故。 | 第三方事故 扣 1 分/次 | 2 分 |  |  |
|  | 12、因供应商工作、管理过失造成媒体负面曝光。 | 媒体曝光 扣 2 分/次 | 4 分 |  |  |
|  | 13、因供应商工作、管理过失在各类检查中（如环保督查等） 被通报。 | 问题通报 扣 2 分/处 | 2 分 |  |  |
| 备注： 季度核得分90到100分，不做处罚； 季度核得分80到89分，扣款2万元； 季度核得分60到79分，扣款4万元； 季度核得分60分以下为不合格，扣款8万元，并计黄牌一次。 |  |  |  |  |  |

注：本章★项需在投标文件格式中对应的商务、技术偏离表中一一响应，否则按无效标处理。

第五章  合同草案条款及格式

仙林地区市政雨水管道养护及应急抢修服务项目

合同编号 ：

采购人 ：南京市栖霞区水务局

供应商 ：

签订日期 ：

南京市市场监督管理局

南京市财政局  监制

政府采购计划号：

| 采购人：南京市栖霞区水务局 | 供应商： |
| --- | --- |
| 住所地： | 住所地： |

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照采购代理机构的招标结果签订本合同。

第一条 合同标的

1、供应商根据采购人需求提供下列服务：雨水管道维护工作涵盖仙林地区77条市政道路下的雨水管道清疏，总长约240km，部分道路下破损雨水管道更换，雨水蓖改造等附属设施维护；应急抢修包括降雨期间巡查、开关雨水篦助排、应急抢修、架泵强排水等。

2、具体服务执行要求详见供应商投标文件。

第二条 合同总价款

1、本合同项下服务总价款为           （大写），¥        元（小写），税率   %，不含税总价为           （大写），¥        元（小写）。分项价款在供应商“投标文件分项报价表”中有明确规定,其中暂列金为¥        元。

2、本合同总价款是完成本项目所发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

第三条 组成本合同的有关文件

下列关于招投标文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

1、供应商提供的投标文件和投标文件价格部分；

2、技术条款偏离表；

3、投标承诺/服务承诺；

4、中标通知书；

5、甲乙双方商定的其他文件等。

第四条 权利保证

供应商应保证采购人在使用该服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，供应商应承担全部责任。

第五条 质量保证

供应商所提供的服务的技术规格应与招标文件规定的技术规格及投标文件所附的“技术条款偏离表”相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

第六条 服务期限和验收

1、服务期限：自202 年  月  日至2026年12月31日。

2、验收标准：按行业通行标准和供应商投标文件的承诺（不低于国家相关标准）。

第七条 采购人

1、采购人代表

姓    名：     ；身份证号：       ；

采购人对采购人代表的授权范围如下：行使采购人代表的权利，包括组织开展工作现场采购人的工作、对监理工作的检查及代表采购人行使本合同授予采购人的所有权利。

工作量调整、设计变更及签证等；工期顺延的签证；分包单位的确认；验收报告的确认；主持工作现场采购人的工作；对合同执行情况进行检查监督以及对监理工作的检查。

第八条 供应商

1、供应商的一般义务

（1）供应商提交的完工资料的内容：完工后60天内，供应商完成并提交完整的完工资料，内容必须真实、准确，与实际符合。其中2套原件、2套复印件、一份电子件；结算文件3套，并报监理审核。

（2）供应商应履行的其他义务：

A、供应商必须按采购人和监理的要求完成开工前的申请报告以及所要求的各类报表、有针对性的组织设计及分项组织设计。开工前一周按采购人要求提供进度总计划、供应商自购材料清单、材料进场计划、劳动力及月度用款计划等资料；进场开工后每月二十五日前应分别向采购人、监理人提交详细的进度计划，已完工作量报表（含因设计变更引起的工作量及价款调整的申请）及下月计划表。

B、供应商承担安全保卫工作及非夜间工作照明的责任和要求：负责采购人的安全责任，禁止外单位车辆、人员出入工地。禁止非供应商员进入现场，并保证现场范围内的一切人员和财产的安全工作，费用在报价中已包含。承担供应商工作范围的安全保卫工作，供应商认真做好工作场地的安全防护工作（包括照明、安全设施等），供应商对安全防护工作负全责（包括但不限于责任和费用），并负责采购人供应的材料设备的保管。如供应商未履行上述约定及通用条款相关义务造成工作、财产和人身伤害，由供应商承担责任、支付违约金及支付发生的费用。

C、需供应商办理的有关现场场地交通、环卫和噪音管理等手续：涉及到的所有交通、环卫、市容、噪声及劳务用工管理等各项应办手续及费用，均由供应商自行办理和承担。供应商不得因此而影响工期，否则仍须承担违约责任。若因此而产生相应的行政处罚，概由供应商承担。

D、已完成品保护的特殊要求及费用承担：交付前由供应商负责人负责已完成品保护，采购人可以协助，费用由供应商负责。

E、工作场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：如果在工作期间发现文物或其它有价值的物品时，供应商应采取防止损害的措施，并立即报告采购人、国家文物或其他管理部门和保护现场；如果在工作过程中意外发现电线、水管或其它公共设施，供应商应立即停止挖掘工作，并立即报告采购人或专业管理部门。供应商根据有关指示，负责修理被破坏的上述公共设施，并恢复原状，费用由责任方承担。如因供应商原因受到相关管理部门的行政处罚，概由供应商承担。

F、现场清洁卫生的要求：做到文明、规范，保持场地整洁卫生外，还应按照采购人关于安全生产和文明工作要求办理，并做到：①设置、维修和管理临时排污系统；②按照南京市及区有关对扬尘处理办法，对现场进行扬尘处理，并承担相关费用；③每天保持工作道路的畅通与清洁，负责保养及维修进入工作区域道路，费用由供应商承担；④收集和处理所有工作现场和生活区域内的所有垃圾，直到交付为止；⑤供应商应按采购人要求，按规定做好场内道路硬化、布置各项标识、标牌、便于检查、视察或参观；⑥若因供应商现场清洁卫生工作不好，导致投诉或新闻媒体曝光，供应商需承担由此产生的一切后果和费用；另采购人可要求供应商支付5万元/次的违约金，并计黄牌一次；⑦交付时应将其排污设施全部拆除并清理至采购人满意，供应商承担其相应的费用。

G、作为本项目的总承包管理单位，供应商对本项目产生的各类垃圾至整体验收交付日之前均由供应商外运，供应商对本项目产生的全部垃圾已有充分预见，并已在报价中充分考虑此项费用，合同执行过程中不予签证，结算不调整。如不进行外运，发生一切费用则从合同款中直接扣回。

H、采购人在签订本合同后及时提供用于申办本项目备案、手续报批等所需的必要资料，供应商应在采购人提供上述资料后14天内完成各类备案、手续的办理工作，因供应商原因逾期未办妥的而导致工期延误，工期不予顺延。

I、承担采购人上级领导检查、视察工地所需的现场准备工作；配合质监、安监单位的现场检查，并承担由此引起的相关费用。

J、供应商必须遵守江苏省、南京市及栖霞区的相关规定，服从行业主管部门的管理，凡涉及到供应商的安全监督、质量监督、备案、车辆准运等有关证、照，均由供应商自行办理，采购人给予配合，发生的费用全部由供应商承担，包括但不限于外地单位备案费用、排污管理费、噪声管理费、垃圾管理费、降尘措施费等。

K、采购人需要时，可能做出某些限制和配合要求，供应商应按照要求做出必要的配合，并承担有可能因此而引起工效降低需增加的费用。

L、供应商应负责其承包范围内的深化设计、方案评审、修改并承担由此引起的各项增加的或额外的费用。

M、供应商应加强车辆的管理，不得无故堵塞道路交通，不得沿途抛洒弃土，并根据采购人的要求，安排人员在主要路口疏导车辆、行人交通，其费用由供应商负责。

N、供应商必须负责现场临时用水、用电工作，进行统一管理，包括但不限于以下内容：

a.供应商应将用水、用电的额度提交给监理工程师，以便审查和批准。供应商承担整个工地的水电管理（含生活区）及维修（费用已含在报价中）任务。供水管路及用水设施、供电线路及供电设施等必须符合有关临时供水、供电设施的安装、使用标准或规范，供应商对所使用的供水、供电设施的设计、安装、维修和管理负责，并确保其安全可靠。

b.现场用水用电不足部分由供应商自行解决（如自备发电机、打井等措施），费用由供应商承担。

c.供应商负责布设临时水、电设施并进行日常维护管理以保证满足整个项目期间的需要，所发生的布设、维护管理费用已包含在投标报价内。

d.供应商应充分考虑用电负荷控制和漏电保护，否则承担一切损失。

e.如因城市供电、供水部门等非采购人原因导致的停电、停水，供应商不得向采购人提出违约。

f.临时水电设施的拆除必须征得监理工程师与采购人的书面批准，否则采购人有权要求供应商恢复，并承担恢复所发生的费用。

O、供应商负责现场除由供应商自身产生的各类垃圾清运工作外，还需负责公共区域的卫生、清洁、垃圾清运等工作；以及本项目全区域的卫生管理与检查。

P、在现场工作中，供应商应负责自身工作区域与公共区域的安全设施的搭设与维修管理工作，以及为安全检查所进行的管理、协调、配合工作等。供应商应允许其他专业承包商使用由供应商修建的道路、提供临时设施（库房等）及搭设的安全设施。

Q、供应商负责管理工作现场内先期建成的设施，工作期间如先期建成的设施被盗窃或损坏，均由供应商负责，整修被盗或损坏设施的费用由供应商支付。负责采购人供应的材料设备的保管，同时还应负责由采购人转交给供应商的设备、材料等的安全保卫工作，任何遗失、被盗、损坏均由供应商承担违约责任。

R、供应商应当服从监理工程师及采购人的现场管理和协调工作，合理调动资源，保障工期、质量目标的实现。

S、供应商的临时用水用电、临时用房等拆除，必须在拆除前一个月向监理工程师和采购人提出书面申请且经书面批准后方可拆除，否则采购人有权要求供应商恢复，并承担恢复所发生的费用。供应商的临时用水用电、临时用房等应供所有采购人另行分包的分包单位无偿使用至整个项目完工。

T、供应商必须立刻执行采购人派驻的工程师获本合同授权而发出的书面指令。若供应商没有在规定时间之内执行指令，而在收到采购人催促执行的书面通知后3日之内，供应商仍未执行，采购人可另聘和指派他人执行该指示所要求的工作。其他供应商完成此项工作的相关费用从本合同应付或将会付给供应商的款项中扣除而无须供应商认可，由此造成采购人额外损失或间接损失的，作为债务向供应商追讨。

U、供应商必须签收监理工程师发出的书面资料，如有异议必须在收文之日起3日内书面回复，否则视同认可。

V、供应商报给监理部的计划、报表、方案等资料，须同步报采购人，但采购人不会越过监理直接给供应商回复。

W、供应商未能履行本合同供应商的各项义务，造成采购人及其他供应商损失的，供应商还应当承担损失费用。

X、供应商需充分调查，并考虑现场周边环境，并有责任承担因供应商的过失而承担保护和修复周边设施的义务，费用自行考虑。如：包括但不限于重载车辆对道路的破坏等。

Y、供应商要勤勉对仙林地区所有道路和市政设施的巡查和管理义务，常态化安排固定巡查人员对责任范围市政道路及市政设施开展全范围日常巡查；在重要检查、重大活动期间，供应商需按照采购人和管理方要求，增加巡查人员和巡查频次开展强化巡查。

Z、供应商须严格按照工作指令或工作方案审批意见开展工作，工作过程中服从采购人、管理方和监理方的管理，确保安全、文明和进度、质量达到要求。

2、 项目负责人：

姓    名：  ；

身份证号：      ；

供应商对项目负责人的授权范围如下：

（1）关于项目负责人每月在现场的时间要求：项目负责人每月不少于二十五天，每周不少于6天，每天不少于八小时在岗处理事务，如项目负责人有特殊原因不能保证上述在岗时间的，需以书面形式报监理审核后，再报采购人批准。项目负责人必须采取有效措施保证在整个工作期间现场有足够的劳力、材料、设备，保证项目顺利实施，并不受节假日的影响。供应商无法满足上述管理要求的，按监理总监、采购人现场代表考勤，供应商按2000元/天向采购人支付违约金，违约金在下次支付进度款时扣除；项目负责人在现场时间每月累计少于20天（含）的，采购人有权解除合同。

（2）项目负责人未经批准，擅自离开现场的违约责任：如项目负责人长期、连续不在岗，在现场时间每月累计少于20天（含）的，或耽误实际工作的，视为擅自变更项目负责人，采购人有权自查或要求供应商提供符合招标文件条件的项目负责人名单，任意挑选无在建项目且业绩高于原中标项目负责人的项目负责人，此项更换供应商不得拒绝，如更换后的项目负责人仍不能满足上述工作时间的要求，采购人有权解除与供应商签署的合同，合同解除，应由供应商承担违约责任。在本合同规定的工作时间内，如采购人发现项目负责人人机分离的，供应商按2000元/天向采购人支付违约金。

3 、供应商擅自更换项目负责人的违约责任：

(1)合同签订时，中标的项目负责人证书原件交采购人保管，完工后方可归还供应商；如不能提供，供应商须按照项目负责人不在岗支付违约金，如3次催告后仍未提供，采购人有权解除合同。(2)投标文件中明确的项目负责人，未经采购人许可不得擅自变更。供应商未取得变更备案手续，而允许他人擅代项目负责人的，视为项目负责人不在场。否则，采购人有权解除合同，追回已经支付的款项，供应商向采购人支付违约金10万元，并报相关管理机构备案。自备案之日起至原合同工期期满之日止，原中标项目负责人不得作为项目负责人承接其他项目，如备案之日至原合同工期期满之日不足六个月，则限制其承接项目的期限为六个月。采购人有权按照规定监督原中标项目负责人的行业行为并向建设行政主管部门报告。(3) 如果相关文件规定的客观原因更换项目负责人，必须得到采购人的批准。更换的项目负责人必须是本企业正式员工（需提供劳动合同原件），并且满足本项目招标文件对于投标项目负责人要求的如资质、业绩等同等条件，否则不予更换。

如因特殊原因相关人员不能履行职责而确需更换项目负责人，须提前一周通知采购人。经采购人同意供应商更换项目负责人，更换的项目负责人必须是本企业正式员工（出具半年以上本企业的劳保统筹交费证明原件），并且与投标项目负责人有同等条件。同时供应商须报相关管理机构备案；更换手续办理期间，拟更换的项目负责人须坚守岗位，履行职能，直至备案完成方可离开。投标项目负责人更换不免除供应商的违约责任，供应商需向采购人支付违约金5万元。

4 、供应商无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任：采购人有权解除合同，追回已经支付的款项，供应商向采购人支付违约金10万元，并报相关管理机构备案。

5、供应商人员

5.1供应商提交项目管理机构及现场管理人员安排报告的期限：开工前7天；(1) 除项目负责人外，投标文件明确的项目管理机构组成至少还须包括技术负责人、质检员、施工员、专职安全员、测量员、造价员（造价师）等，上述人员不得兼任并且除技术负责人外必须具有相应岗位证书，必须是本企业的正式员工，签订合同时必须出具与企业签订的劳动合同原件。 (2)投标文件中明确的项目管理机构人员，未经采购人许可不得擅自变更。如有违反，每人次支付违约金5000元整。 (3)如果因客观原因更换上述项目管理机构人员，必须得到采购人的批准。更换的管理人员必须是本企业正式员工（劳动合同原件），并且与原岗位的管理人员具有同等条件，如资质、业绩等。采购人有权反对及要求供应商及任何分包人调离不称职或采购人认为其雇用是不恰当的人员，未经采购人书面准许，不可再用此人。如有违反，每人次支付违约金5000元整。（4）现场管理人员为技术负责人、质检员、施工员、专职安全员。现场管理人员必须常驻现场：每月不少于二十五天，每周不少于6天，每天不少于八小时在岗处理事务，否则供应商按500元/人•次向采购人支付违约金，违约金在支付进度款时扣除。(5)常驻现场管理人员：技术负责人：     ，质检员:      ,施工员：    、专职安全员：   。

5.2 供应商无正当理由拒绝撤换主要管理人员的违约责任：供应商以下人员，经采购人提出后，必须在24小时内调离本项目范围，否则向采购人每天每人次支付人民币500元违约金；同时，供应商应在3天内用采购人批准的合格的人员代替上述调离的任何人员。

A.采购人有证据确认无法胜任工作者，包括：对项目进度及质量达不到合同要求负有责任的人员、不熟悉本专业工作的人员等；

B.不能积极配合监理及采购人正常工作者；

C.违反采购人或供应商工地现场管理规定者；

D.无证上岗者（适用于按规定必须有上岗证）；

E.与本合同规定名册不符者；

F.与本项目无关的人员；

5.3 供应商主要管理人员离开现场的批准要求：如供应商主要管理人员有特殊原因不能保证上述在岗时间的或正常在岗时间离开项目现场的，必须以书面请假条形式报监理审核后，报采购人批准。否则供应商按1000元/人．次向采购人支付违约金，违约金在支付进度款时扣除。

5.4供应商擅自更换主要管理人员的违约责任：供应商向采购人支付违约金10000元/人•次。

供应商主要管理人员擅自离开现场的违约责任：供应商按500元/人•次向采购人支付违约金，违约金在支付进度款时扣除。

第九条 履约保证金

供应商在合同签订前向采购人提交中标价的 10%的金额作为履约担保， 可以以转账、电汇或银行保函形式。履约担保递交后方可签订合同。履约担保在项目竣工验收合格后一次性无息退还。

第十条 合同款支付

1、本合同项下所有款项均以人民币支付。

2、本合同项下的采购资金由采购人自行支付，供应商向采购人开具发票。

3、付款条件：

1）、服务期结束并完成结算审核后，支付至结算审定价的100%（扣除违约金等）；

2）、其他：

①采购人支付给供应商的预付款及进度款，供应商只能用于本项目有关的劳力、材料、机械等费用。采购人有权对供应商项目款的使用进行监督，如预付款及进度款用于支付与本项目无关的费用，采购人将立即停止付款并由供应商向采购人支付该合同总价 5%的违约金。采购人有权选择在总的支付比例不变的情况下，采取其他的支付方法。

②每次付款前，供应商需提供符合采购人要求的增值税发票否则采购人有权拒绝付款。

③项目完工验收合格前，供应商须将本项目的完工资料（四套）和完工结算文件（三套）报送给采购人。采购人在收到供应商完整的结算资料后安排完工结算审核工作。如结算资料不完整，供应商重新补充直至完整，供应商应配合完工结算审核工作。

上述资金拨付时间以采购人资金到位时间为准，最长期限不超过60日。

4、完工退场

供应商完成完工退场的期限：项目完工验收后，供应商的人员、材料、设备必须在14天内全部退出现场，否则按每天10000元支付违约金。非供应商原因导致的人员、材料、设备没在14天内全部退场不支付违约金。

5、完工结算

1）完工付款申请

供应商提交完工付款申请单的期限：按采购人审计要求办理。

完工付款申请单应包括的内容：完工结算合同总价、已支付的项目价款、应扣回的质量保证金、应支付的完工付款金额等。

（1）供应商必须按照采购人的要求编制整理资料办理完工结算，采购人最终确认的结算书作为双方结算项目款的依据，如供应商对该结算结果不认可，可提出异议或者委托第三方进行重新审计。

（2）完工结算书中应有完整的结算资料。在结算审计单位结算审价过程中，不再接受增加任何结算资料（图纸、签证变更单、价格凭证等），送审的结算中若有结算遗漏项目均为让利给采购人，不作任何增加调整。

（3）供应商发生的所有违约金等相应扣款项，均由监理工程师在当月的工作量审核单中注明事由及发生金额，由采购人在当月项目款支付单中予以注明扣除。所有变更及签证产生的费用均在完工结算中办理。

（4）按国家规定由供应商交纳的各种税收、劳动保险费及其他费用已包含在本项目造价内，由供应商负责向税收等部门交纳。

2）完工结算审核

采购人审批完工付款申请单的期限：

（1）供应商应该在完工验收后60天内提交完整的完工结算报告及结算资料。否则造成采购人、监理人、审计单位管理费用的增加和审核时间的延长，责任由供应商承担。

（2）采购人收到供应商递交完整的完工结算报告及结算资料后及时送审。结算审计流程及时间按采购人有关要求执行。

（3）供应商提供的结算书，①如经审计核减额在5%以内，审计费发包人承担；②核减额在5%-10%（含5%，不含10%），承包人应承担违约金，违约金为该项目对应审计费用总额的一半；③核减额在10%（含）以上，承包人应承担违约金，违约金为该项目对应的全部审计费。(核减额是指中标供应商向采购人提交的送审额与最终审定金额的核减金额)。

（4）结算审计单位有权对新增及变更工作量清单全费用综合单价进行重新审核 （报价浮动率=（ 1-中标价/最高限价）*100%）。

采购人完成完工付款的期限：按采购人审计要求办理。

关于完工付款证书异议部分复核的方式和程序：按采购人审计要求办理。

3） 最终结清

（1） 最终结清申请单

供应商提交最终结清申请单的份数：肆份。

（2）最终结清证书和支付

（1）采购人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：按通用条款。

（2）采购人完成支付的期限：按通用条款。

4）变更估价

关于变更估价的约定: 投标单价高于市场价的清单子目工程量变更增加超过10%，发包人有权对超过部分的全费用综合单价进行调整。

第十一条 违约责任

1、采购人违约

1.1 采购人违约的责任

采购人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因采购人违反合同约定造成暂停的违约责任:工期顺延。

（2）采购人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致供应商无法复工的违约责任: 工期顺延。

（3）其他：另行协商。

2、供应商违约

2.1 供应商违约的情形

供应商违约的其他情形：1、供应商借故拖延项目进度、导致项目停工超过15日；2、供应商未按要求投入人员、机械设备及资金造成工期延误；3、因供应商原因造成的质量问题；4、因供应商原因造成的安全文明生产责任事故；

2.2供应商违约的责任

供应商违约责任的承担方式和计算方法：①因供应商原因导致单体项目完工验收时间延误，每延误1天供应商向采购人支付违约金人民币5000元；因供应商原因导致项目整体完工验收时间延误，每延误1天供应商向采购人支付违约金人民币1万元；如单体和整体同时延误，则一并处罚；上述违约金的支付并不能解除供应商应完成项目的责任或合同的其他责任。如工期延误超过20日的，则采购人还有权解除本合同。供应商在收到采购人的解除通知后应立即退出现场，否则采购人有权强行将供应商清出现场。但采购人应在力所能及的范围内给予协助。②未按投标计划投入机械的，属于违约。供应商向采购人支付违约金5万元，由此而引起的工期延误另行承担违约责任。③项目质量一次验收合格，不奖不罚；一次验收不合格，供应商向采购人支付合同总价的2%的违约金，验收不合格次数每增加一次，供应商另向采购人支付合同总价的2%的违约金。④承包方未经采购人和监理认可，擅自购置使用的材料，必须无条件更换，并承担由此造成的一切损失。⑤所有违约金的支付不减轻供应商合同项下的任何责任和义务。

2.3 因供应商违约解除合同

关于供应商违约解除合同的特别约定：

A、无论何种原因导致合同解除的，供应商的人员、材料、设备必须在收到采购人通知之日起14天内全部退出现场，每延迟1天退场采购人向供应商收取人民币1万元违约金。供应商在收到采购人要求退场的通知之日起十四天内未全部退出现场的，从第15天开始，视为在现场没有任何供应商的财产、物资等，采购人有权作出任何处置。B、因供应商原因不按合同约定履行义务或终止履行合同义务时，采购人有权向供应商收取合同价款的20%的违约金并且供应商承担因此给采购人造成的一切经济损失和责任。 C、一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。

采购人继续使用供应商在现场的材料、设备、临时工作、供应商文件和由供应商或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：双方协商处理。

第十二条 项目履约验收

1、采购人有权对供应商项目实施执行过程及完成结果进行履约验收；

2、采购人可以邀请参加本项目的其他供应商或者第三方机构参与验收，供应商应积极配合并响应；

3、参与验收的供应商或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

第十三条 合同的变更和终止

1、除《政府采购法》第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。

第十四条 合同的转让

供应商不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十五条 项目分包与转包

1、本项目未经采购人同意，不允许分包与转包。如中标供应商未经采购人同意，有转包、分包等违法行为的，采购人将向主管部门报告，依法予以行政处罚。

2、经采购人同意分包后，签订分包合同时，中标供应商须提交经审核通过的专业分包和劳务作业分包方案。

3、专业分包单位和劳务作业分包单位经审核确认且签订分包合同后方可进场。

4、审批流程：中标供应商提交申报材料，含分包单位名称、资质、人员、工作内容内容、实施时间、组织管理方式等，经监理单位对分包行为合规性审核后报采 购人批准。中标供应商与经批准的分包单位签订合同并报监理核查后，组织分包单位进场工作。

5、中标供应商发生违法转分包行为，采购人有权终止合同，已完合格工作量计至终止合同时的上一月经监理单位核实，采购人书面确认的工程量，费用按经采购人书面确认价格的60%计取。

6、对于经监理单位审核质量安全管理不称职的分包单位，采购人有权令其退场， 且中标供应商必须无条件在 3 天内清场， 清场时间延误的，中标供应商须按人民币10万元/天的标准向采购人支付违约金。

7、中标供应商违反规定进行转包、违法分包的，采购人向供应商收取合同总价款的10%作为违约金；同时采购人可将其列入黑名单，上报财政部门，经监管部门同意后依法限制其参加我单位投资项目的投标活动以及承揽新的项目。

第十六条 争议的解决

1、因服务的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对服务质量进行鉴定。符合标准的，鉴定费由采购人承担；不符合质量标准的，鉴定费由供应商承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（1）种方式解决争议：

（1）向项目所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向南京仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

如没有约定，默认采取第2种方式解决争议。

3、在仲裁期间，本合同应继续履行。

第十七条 诚实信用

供应商应诚实信用，严格按照招标文件要求和投标承诺履行合同，不向采购人进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十八条 合同生效及其他

1、本合同自签字盖章之日起生效，自合同签订之日起至2026年12月31日止。

2、本合同一式柒份，甲乙双方各执叁份，壹份交采购代理机构存档备案。

3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

第十九条 补充条款

1.1、临时水电结算管理办法

1.1.1临时用水用电由供应商自行解决并承担相关费用；

1.1.2标段内所有的用水用电（即总表的所有管路）均由供应商自行安装并由专人管理，费用由供应商自理，但安装的标准和要求必须符合有关规定，若不符合要求，采购人有权责令供应商按规定要求进行整改并对供应商进行相应的经济处罚；

1.2供应商必须参加各类协调、配合会，由于项目交叉引起的问题，供应商有义务进行配合协商解决，并服从采购人及监理人现场协调做出的决定；

1.3监理人发出的监理通知单、监理联系单、整改单及采购人发出的涉及现场整改的工作联系单供应商必须限期回复，如不在规定时间内回复，采购人向供应商收取人民币500元/次的违约金，且采购人有权指定其他队伍代为实施，相应费用及责任由供应商承担；

1.4供应商需与包括工人在内的所有人员签订劳动合同，明确劳动报酬等内容，并严格履行、及时足额支付工资等劳动报酬。对采购人支付的项目款，供应商须优先用于支付工人劳动报酬，严禁出现供应商因支付工人工资不足额、不及时，工人干扰道路交通秩序、办公场所的情况，若出现此类情况对采购人造成不利影响，采购人可视情节恶劣程度，对供应商处以人民币10万元/次的违约金，同时采购人有权在供应商项目款项中直接扣除相应款项，支付给供应商所属工人；

1.5供应商必须按“南京市工程施工现场管理规定”(南京市人民政府文件第237号) 、《南京市扬尘污染防治管理办法》（南京市人民政府令第287号）、“市政府关于印发加强扬尘污染防控“十条措施”的通知”(宁政发（2013）32号)的要求规范管理，所发生的费用供应商自行承担；

1.6供应商应服从采购人的安排及时清理项目现场内的建筑垃圾、转移临时设施和机械、材料，不能在采购人规定期限内完成清理或转移的，每延迟一天，支付人民币5000元的违约金；

1.7供应商应协助采购人办理有关的报批、报建、取证的手续，共同承担有关责任；

1.8在项目实施过程中及保修期内，供应商不得以任何理由拒收采购人及监理人发出的联系单、通知单等往来函件，如拒收，采购人、监理人可通过发邮件或挂号信给供应商，函件发出即视为供应商已接收，且采购人向供应商收取人民币1000元/次的违约金；

1.9在项目实施过程中及保修期内，由于供应商责任出现质量问题、安全事故或其它原因，受到报纸、电视等媒体的曝光或政府有关主管部门的批评，均会给本项目的社会形象造成损失，采购人将向供应商收取人民币5万元/次的违约金，采购人直接从供应商的进度款或保修款中扣除，情节严重的，采购人将书面上报政府有关主管部门，直至与供应商终止合同，采购人和供应商的所有损失均由供应商承担；

1.10要求供应商在整个标段的不同单项工作中，针对相同子目报统一单价，如相同子目有不同的报价，结算时，相同子目全部按报价最低的单价进行结算；

1.11要求及注意事项

1.11.1、供应商必须按照有关技术规范及采购人提供的项目设计文件要求组织实施。采购人全权进行现场的监督和管理。

1.11.2、供应商必须按照合同工期按时、保质、保量地完成任务。签订合同的同时，须提供本项目具体的技术方案；对某些易发性病害的治理应提供专项的技术方案。完工后应按照月进度提交每月的养护管理计划及上月养护管理小结。供应商不得将本项目分包或转包。

1.11.3、供应商必须严格按照采购人提供的图纸和相关技术规定进行工作；未经采购人批准，不得擅自改变原有设计与有关的要求和规定，若因现场实际需要，确需对原设计内容作调整或补充的，应经采购人批准并办理书面手续后方可实施。

1.11.4、供应商在实施过程中有义务进行成品保护，若有破坏或损坏，采购人有权要求供应商恢复或支付违约金。

1.11.5、采购人全权进行现场的监督和管理，采购人一旦发现供应商不符合本合同规定的质量要求的，采购人有权对供应商所报验的工序质量单、材料进场报验单、计量报审单等书面文件不予报批，并有权指令供应商进行限期整改，供应商必须无条件执行，否则采购人可指令第三方来进行，直至采购人认为达到质量要求为止，由此发生的一切费用由供应商承担，若因供应商原因项目出现重大质量问题，并不服从采购人提出的整改要求，情节严重的，采购人有权终止合同，因此所发生的一切损失由供应商承担。

1.11.6、采购人尽可能为供应商提供工作方便，协助供应商协调好与其他有关工作单位和地方的关系。

1.11.7、供应商应考虑到本标段现场取水、搬运及人为影响等不利因素。

1.11.8、本项目现场不提供住宿及办公场所，供应商自行解决，该部分费用请在投标报价中综合考虑。

1.11.9、供应商应充分考虑在实施期间与市政、电力、自来水等专业单位的配合、协调及相互的干扰等因素，增加的费用在投标时自行考虑列入投标报价中。

1.11.10、采购人有权在实施过程中对工作量和工作内容进行调整，供应商应无条件响应，在合同执行中按约定的价格进行调整，并不得收取违约金。

1.12供应商须严格按照指令或方案审批意见开展工作，服从采购人、监理方的管理，确保安全、文明和进度、质量达到要求。

1.13本项目实行季度考核（见附表），考核满分100分。季度考核得分90到100分不做处罚；得分80到89分，扣款2万元；得分60到79分，扣款4万元；得分60分以下为不合格，扣款8万元，并计黄牌一次；招标文件和合同中单独约定的扣款和计牌处罚与考核处罚可并罚。

1.14供应商在项目过程中存在较大安全文明事故隐患的，计黄牌一次；发生安全生产事故，或不文明工作影响恶劣的，计红牌一次。

1.15 两次黄牌等同一次红牌，供应商被挂红牌后，采购人有权与供应商终止合同，由此产生的所有损失由供应商承担。

1.16本项目合同期限为壹年。

1.17采购人对供应商进行季度考核，季度考核均分为年度考核分值。若供应商经采购人年度考核不合格，则采购人有权解除合同，由此产生的相关费用、给采购人造成的损失由供应商承担，供应商不得对此提出任何费用申请及相关赔偿。

采  购  人：（盖章）                     供  应  商：（盖章）

法定代表人或                             法定代表人或

授权代理人（签字）：                     授权代理人（签字）：

部门负责人（签字）：                     部门负责人（签字）：

项目负责人（签字）：                     项目负责人（签字）：

附件1、市政雨水管道维护及应急抢修季度考核表

| 类别 | 内容 | 单项扣分 | 分值 | 扣分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 力量 配备 | 1.管理人员：供应商须按投标文件承诺为本项目配备足够的管理人员，现场每个点位须配备一名管理人员和一名安全员。 | 人员配备 未达要求 扣 1 分/次 | 5 分 |  |  |
| 工作 管理 | 2、计划申报。供应商须及时上报本季度维护情况及下季度维护计划，根据甲方下达的指令单及时开展工作。 | 计划申报 未达要求 扣 2 分/次 | 10 分 |  |  |
|  | 3、指令落实。供应商须严格按照甲方指令单或审批的实施方案开展工作，不得随意更改维护计划和方 案，如遇特殊情况无法按计划和方案实施的，需及时向采购人反馈。 | 指令落实 未达要求 扣 2 分/次 | 10 分 |  |  |
|  | 4、质量达标。供应商的所有维护质量必须满足规范、合同、清单要求。 | 质量 未达要求 扣 1 分/处 | 5 分 |  |  |
|  | 5、应急响应。遇突发情况，供应商须在接到通知后半小时内赶到现场，零星问题 2 小时内处理完毕，重大问题无法立即处理的，需及时编制工作方案和计划上报给采购人。 | 应急响应 未达要求 扣 1 分/次 | 5 分 |  |  |
|  | 6、安全教育。供应商须确保做好项目各类安全生产教育和会议，并保留记录和影像资料。 | 安全教育 未达要求 扣 1 分/次 | 5 分 |  |  |
|  | 7、安全。供应商须确保做好工作前技术交底，特种作业人员持证上岗、规范操作，现场安全措施符合规范、方案和审批要求。 | 安全风险点 扣 3 分/处 | 30 分 |  |  |
|  | 8、文明工作。供应商需确保现场文明有序，按规范、方案和审批要求设置围挡、做好降尘减噪，合理放置车辆、机械、材料等。 | 不文明工作 扣 2 分/次 | 10 分 |  |  |
|  | 9、资料管理。供应商须在每月 15 号前（非工作日顺延）将上一个月已完工作的台账、计量整理汇总 （资料需完整、齐全，每个部位维修必须有事前、事中、事后的影像资料）上报监理和采购人审核。 | 资料管理 未达要求 扣 2 分/次 | 10 分 |  |  |
| 负面 影响 | 10、因供应商工作、管理过失造成 12345 等有效投诉。 | 有效投诉 扣 1 分/条 | 2 分 |  |  |
|  | 11、因供应商工作、管理过失造成第三方事故。 | 第三方事故 扣 1 分/次 | 2 分 |  |  |
|  | 12、因供应商工作、管理过失造成媒体负面曝光。 | 媒体曝光 扣 2 分/次 | 4 分 |  |  |
|  | 13、因供应商工作、管理过失在各类检查中（如环保督查等） 被通报。 | 问题通报 扣 2 分/处 | 2 分 |  |  |
| 备注： 季度核得分90到100分，不做处罚； 季度核得分80到89分，扣款2万元； 季度核得分60到79分，扣款4万元； 季度核得分60分以下为不合格，扣款8万元，并计黄牌一次。 |  |  |  |  |  |

第六章 附    件

（项目名称、项目编号 ）

投标文件

投标人：（加盖电子公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

年月日

目录

附件一、投标申请及声明格式

投标申请及声明

致：南京市栖霞区水务局

根据贵方                   （项目名称）        （项目编号）投标邀请，正式授权下述签字人            (姓名和职务)代表投标人     （供应商名称），提交投标文件。

据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：

1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次招标要求，我们同意并向贵方提供了与投标有关的所有证据和资料。

2、按招标要求，我们的投标报价为      元。

3、合同履行期为：自合同签订之日起至2026年12月31日止。

4、项目总负责人：           。

5、我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们放弃对招标文件任何误解的权利，提交投标文件后，不对招标文件本身提出质疑。

6、我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

7、投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的，或在评标期间出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质响应的供应商不足三家情形的，我们酌情决定是否参加贵方组织的其他采购方式采购。

8、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定严格履行合同，并保证于承诺的时间完成服务，交付采购人验收、使用。

9、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者代理机构恶意串通、决不向采购人、代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

10、与本投标有关的正式联系方式为：

地   址：

电   话：

传   真：

开户银行：

银行账号：

投标人授权代表姓名（签字）：

供应商名称：                 （电子公章）

日    期：       年    月    日

附件二、法定代表人授权委托书格式

法定代表人授权委托书

致：

本授权书声明：注册于             （投标人住址）的          （供应商名称）法定代表人                 （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的            （投标人代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的                 （项目名称），               （项目编号）投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年  月  日签字生效，特此声明。

法定代表人签字：

授权委托人签字：

日     期：        年    月    日

法定代表人、委托代理人的身份证明文件：

附件三、开标一览表格式

开标一览表

| 投标报价 | 元 |
| --- | --- |
| 项目负责人 |  |
| 合同履行期限 | 自合同签订之日起至2026年12月31日止。 |
| 质量要求 |  |
| 是否小微企业 | （填写“是”或“否”） |
| 是否残疾人福利性单位 | （填写“是”或“否”） |
| 是否监狱企业 | （填写“是”或“否”） |

供应商名称（电子公章）：

法定代表人（或授权代表）（签字）：

日期：

说明：

- 本项目仅接受一个价格，不得填报有选择性报价方案。

- “投标供应商是否属于小微型企业”栏内填写“是”或“否”，非小微企业产品不享受价格扣除。

附件四、分项报价表格式

分项报价表

项目编号：

项目名称：

| 序号 | ★名称 | ★特征描述 | ★单位 | ★工程量 | ★全费用综合单价最高限价 | 全费用综合单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管道清疏管径Φ600以上 | 1.管道清疏管径Φ600以上含Φ600（含宽度50cm以上山体撇洪沟、明沟、盖板沟清理）清疏。 2.含清疏的所有垃圾外运 3.投标人结合CCTV检测报告自行报价，包含管道清疏中冲洗费用，综合考虑前期复测摸排、清疏所需的封堵、施工后拆除及调排水的费用、通气、毒气检测等 4.弃置运距 投标人自行勘察选择规定的弃置场所并自报运距,所有费用要求在综合单价中充分考虑（包含场地倒置费等），但必须根据南京市城市管理局相关规定，运至合法指定场地 5.保洁费、消纳费等所有费用须投标单位自行考虑，渣土费不予计取 6.投标人自行报价，结算不予调整 | m | 59920.13 | 21.5 |  |
| 2 | 管道清疏管径Φ600以下 | 1.管道清疏管径Φ600以下（含宽度50cm及以内山体撇洪沟、明沟、盖板沟清理）清疏。 2.含清疏的所有垃圾外运 3.投标人结合CCTV检测报告自行报价，包含管道清疏中冲洗费用，综合考虑前期复测摸排、清疏所需的封堵、施工后拆除及调排水的费用、通气、毒气检测等 4.弃置运距 投标人自行勘察选择规定的弃置场所并自报运距,所有费用要求在综合单价中充分考虑（包含场地倒置费等），但必须根据南京市城市管理局相关规定，运至合法指定场地 5.保洁费、消纳费等所有费用须投标单位自行考虑，渣土费不予计取 6.投标人自行报价，结算不予调整 | m | 39547.57 | 14.89 |  |
| 3 | 雨水口清掏 | - 对道路所有雨水口进行清掏，确保排水通畅。 - 2.含清掏垃圾外运 3.投标人结合CCTV检测报告自行报价，包含管道清疏中洗费用，综合考虑前期复测摸排、清疏所需的封堵、施工后拆除及调排水的费用、通气、毒气检测等 4.弃置运距 投标人自行勘察选择规定的弃置场所并自报运距,所有费用要求在综合单价中充分考虑，结算时不得调整（包含场地倒置费等），但必须根据南京市城市管理局相关规定，运至合法指定场地 5.保洁费、消纳费等所有费用 须投标单位自行考虑 ，渣土费不予计取 | 座 | 3217 | 23.2 |  |
| 4 | 排口巡查、水质检测、水草清捞、垃圾清理等零星用工 | 1、用于排口巡查、水质检测、水草清捞、岸坡垃圾清理等零星用工，点工数量最终以指令单及计量单为准 | 工日 | 668 | 157.72 |  |
| 5 | 排口巡查、水质检测、垃圾清理用车 | 1、用于排口巡查、水质检测、岸坡垃圾清理等零星用车，台班数量最终以指令单及计量单为准 | 台班 | 212 | 515.01 |  |
| 6 | 潜水员班组水下、暗涵、污水井池内摸排 | 1.用于水下及暗涵、管道等有限空间通风、有毒气体检测、摸排作业 | 台班 | 2 | 5218.56 |  |
| 7 | 暗涵、管道排查检测 | 管道开井通风、有毒气体检测、采用潜望镜、机器人等视频检测、绘制简图、标记等，提供检测报告 | m | 4020 | 20.3 |  |
| 8 | Φ800以内管道砖封堵 | 1.人工堵管口： 砖封Φ800及以内，含有毒气体测试、防护措施等费用 2.满足施工安全要求，含封堵、拆除、清理，上下游调排水的费用、通气、毒气检测等，并考虑材料、机械运至施工现场及施工等所有费用，结算时不调整 | 个 | 11 | 2709.9 |  |
| 9 | Φ1000-φ1200管道砖封堵 | 1.人工堵管口： 砖封Φ1000-Φ1200，含有毒气体测试、防护措施等费用 2.满足施工安全要求，含封堵、拆除、清理，上下游调排水的费用、通气、毒气检测等，并考虑材料、机械运至施工现场及施工等所有费用，结算时不调整 | 个 | 2 | 5666.91 |  |
| 10 | Φ1500-φ2000管道砖封堵 | 1.人工堵管口： 砖封Φ1500-Φ2000，含有毒气体测试、防护措施等费用 2.满足施工安全要求，含封堵、拆除、清理，上下游调排水的费用、通气、毒气检测等，并考虑材料、机械运至施工现场及施工等所有费用，结算时不调整 | 个 | 2 | 14028.5 |  |
| 11 | 人工堵管口 气囊堵管口Φ800及以内 | 1.人工堵管口 ，气囊堵管口Φ800及以内，含排气阀及管道辅材、有毒气体测试、防护措施等费用 2.气囊堵管，满足施工安全要求，含安装、补气及拆除、清理，上下游调排水的费用、通气、毒气检测等，并考虑材料、机械运至施工现场及施工等所有费用，结算时不调整 | 个 | 10 | 1111.81 |  |
| 12 | 人工堵管口 气囊堵管口Φ1000-φ1200 | 1.人工堵管口 ，气囊堵管口Φ1000-φ1200，含排气阀及管道辅材、有毒气体测试、防护措施等费用 2.气囊堵管，满足施工安全要求，含安装、补气及拆除、清理，并考虑材料、机械运至施工现场及施工等所有费用，结算时不调整 | 个 | 7 | 1592.5 |  |
| 13 | 人工堵管口 气囊堵管口Φ1500-φ2000 | 1.人工堵管口 ，气囊堵管口Φ1500-φ2000，含排气阀及管道辅材、有毒气体测试、防护措施等费用 2.气囊堵管，满足施工安全要求，含安装、补气及拆除、清理，上下游调排水的费用、通气、毒气检测等，并考虑材料、机械运至施工现场及施工等所有费用，结算时不调整 | 个 | 4 | 2678.66 |  |
| 14 | 河面障碍物（水生植物浮萍、水草等）弃置 | 1、主要用于文苑河（南师大1-3号门，羊山公园末端），仙林大道中间湖、纬地路沟、灵山北沟等水面浮萍、水草等清理弃置 2、工程车车厢尺寸3.2m*1.9m | 车 | 115 | 173.95 |  |
| 15 | 砌筑φ700砼模块检查井 | 砌筑φ700混凝土模块井，井深3.0米以内，φ700球墨铸铁五防井盖（用于九乡河东路、仙林大道等新建检查井） | 座 | 3 | 5665.32 |  |
| 16 | 砖砌φ700圆井 | 砖砌φ700圆井，井深2.0米以内，重型φ700钢筋砼井盖框（用于DN300支管维修更换过程中需增加的转点井） | 座 | 3 | 3153.59 |  |
| 17 | 新建、改扩建收水口（含铸铁雨水篦） | 1、新建雨水口 2、原单篦收水口扩建为双篦收水口 2、含开挖、回填、外弃、雨水篦子更换 | 座 | 21 | 935.68 |  |
| 18 | 砖砌500*500方井 | 砖砌500*500方井，井深1.5米以内，钢筋砼井盖框（用于DN200支管维修更换过程中需增加的转点井） | 座 | 4 | 1820.13 |  |
| 19 | 施工调排水 | 1、用于管道等调排水（工程车配备30-50KW柴油发电机及7.5KW-18.5KW水泵） 2、含维护用工 | 台班 | 20 | 1206.01 |  |
| 20 | 沥青路面及基层恢复 | 1、原状沥青路面恢复，用于支管维修更换处沟槽沥青路面恢复 2、投标人需自行踏勘现场，自主报价，结算时不予调整 | m2 | 67 | 211.12 |  |
| 21 | 人行道面层及基层恢复（非石材面层） | 1、原状恢复人行道（非石材人行道） 2、含5cm碎石垫层、10cmC25细石砼基层 3、投标人需自行踏勘现场，自主报价，结算时不予调整 | m2 | 13.4 | 207.79 |  |
| 22 | 人行道面层及基层恢复（石材面层） | 1、原状恢复人行道（石材面层，3cm厚） 2、含10cm碎石垫层、10cmC25细石砼基层 3、投标人需自行踏勘现场，自主报价，结算时不予调整 | m2 | 20.1 | 346.31 |  |
| 23 | 检查井升降 | 1、检查井定位、升降40cm以内（主要用于文澜路、学海路、仙林大道等覆盖检查井） 2、结合CCTV检测报告，根据现场实际情况自行报价，结算时不予调整 | 座 | 10 | 418.96 |  |
| 24 | 检查井检修（更换砼钢纤维井盖） | 1、检查井检修并更换砼钢纤维φ700井盖（主要用于仙林大道绿化内损坏井盖更换） 2、井盖样式由投标人自行踏勘现场，恢复至原状 3、结合CCTV检测报告，根据现场实际情况自行报价，结算时不予调整 | 座 | 14 | 302.5 |  |
| 25 | 检查井维修 | 1、现状检查井维修；破损、裂缝修复等，满足业主要求 2、结合CCTV检测报告，根据现场实际情况自行报价，结算时不予调整 3、主要用于学海路等检查井内两侧支管处破损井壁填充维修 | 座 | 14 | 139.16 |  |
| 26 | 检查井检修（更换砼钢纤维井框） | 1、检查井检修并更换砼钢纤维φ700井框（主要用于仙林大道绿化内损坏井框更换） 2、井框样式由投标人自行踏勘现场，恢复至原状 3、结合CCTV检测报告，根据现场实际情况自行报价，结算时不予调整 | 座 | 14 | 491.74 |  |
| 27 | 检查井检修（更换五防铸铁井盖座） | 1、检查井检修并更换五防铸铁井盖座（主要用于临湖北街等沥青路上损坏井井盖框更换） 2、井盖样式由投标人自行踏勘现场，恢复至原状 3、结合CCTV检测报告，根据现场实际情况自行报价；结算时不予调整 | 座 | 10 | 878.77 |  |
| 28 | 防坠装置 | 1.井内设置成品防坠装置,防护网直径700毫米，承重不低于150KG，挂钩采用304不锈钢膨胀防脱落挂钩，每座井设置6个，螺杆直径8mm，长度110mm。 2.含采购、安装等所有费用 3、用于市政道路上新增、提升井等非绿化检查井内安装 | 套 | 10 | 186.37 |  |
| 29 | 新建盖板沟-球墨铸铁盖板 | 1、砖砌盖板沟，宽度25cm，深度1.0m以内，采用50mm厚球墨铸铁盖板 2、含开挖、回填、外弃、与管道搭接处理等综合考虑在综合单价中 3、弃置运距 投标人自行勘察选择规定的弃置场所并自报运距,所有费用要求在综合单价中充分考虑（包含场地倒置费等） 4、保洁费、消纳费等所有费用须投标单位自行考虑，渣土费不予计取 5、投标人自行报价，结算不予调整 | m | 12 | 656.52 |  |
| 30 | 新建盖板沟-钢纤维混凝土盖板 | 1、砖砌盖板沟，宽度25cm，深度1.0m以内，采用50mm厚钢纤维混凝土盖板 2、含开挖、回填、外弃、与管道搭接处理等综合考虑在综合单价中 3、弃置运距 投标人自行勘察选择规定的弃置场所并自报运距,所有费用要求在综合单价中充分考虑（包含场地倒置费等） 4、保洁费、消纳费等所有费用须投标单位自行考虑，渣土费不予计取 5、投标人自行报价，结算不予调整 | m | 12 | 552.14 |  |
| 31 | 更换及新建管道（HDPE200） | 1、更换仙林大道等收水口损坏管道及零星雨水支管新建（塑料管）管径200HDPE SN-8双壁缠绕波纹管（含10cm砂垫层），深度1.0米以内 2、含开挖、回填、外弃、原管道及附属拆除、新旧管搭接处理等，其中管道交叉包封处理综合考虑在综合单价中 3、管道两侧及管顶以上10cm范围内采用混凝土包封，按原道路基础结构层恢复。 4、弃置运距 投标人自行勘察选择规定的弃置场所并自报运距,所有费用要求在综合单价中充分考虑（包含场地倒置费等） 5、保洁费、消纳费等所有费用须投标单位自行考虑，渣土费不予计取 6、投标人自行报价，结算不予调整 | m | 330.98 | 312.16 |  |
| 32 | 更换及新建管道（HDPE300） | 1、更换仙林大道等损坏管道及零星雨水支管新建（塑料管）管径300HDPE SN-8双壁缠绕波纹管（含基础），深度1.5米以内 2、含开挖、回填、外弃、原管道及附属拆除、新旧管搭接处理等，其中管道交叉包封处理综合考虑在综合单价中 3、管道两侧及管顶以上10cm范围内采用混凝土包封，按原道路基础结构层恢复。 4、弃置运距 投标人自行勘察选择规定的弃置场所并自报运距,所有费用要求在综合单价中充分考虑（包含场地倒置费等） 5、保洁费、消纳费等所有费用须投标单位自行考虑，渣土费不予计取 6、投标人自行报价，结算不予调整 | m | 100.5 | 602.6 |  |
| 33 | 更换及新建管道（HDPE400） | 1、更换及新建管道（塑料管）管径400HDPE SN-8双壁缠绕波纹管（含基础），深度2.0米以内 2、含开挖、回填、外弃、原管道及附属拆除、新旧管搭接处理等，其中调排水、管道封堵、管道交叉包封处理综合考虑在综合单价中，道路基层回填40cm厚级配碎石，再进行面层恢复 3、弃置运距 投标人自行勘察选择规定的弃置场所并自报运距,所有费用要求在综合单价中充分考虑（包含场地倒置费等） 4、保洁费、消纳费等所有费用须投标单位自行考虑，渣土费不予计取 5、投标人自行报价，结算不予调整 | m | 10.05 | 845.31 |  |
| 34 | 更换管道（HDPE500） | 更换损坏管道，管道埋深2.0米以内(主要更换九乡河东路、仙林中心站东侧等塌陷塑料管道） 1、更换管道（塑料管）管径500HDPE SN-12双壁缠绕波纹管（含基础） 2、含开挖、回填、渣土外弃、原管道及附属拆除、新旧管搭接处理等，其中调排水、管道封堵、管道交叉包封处理综合考虑在综合单价中，道路基层回填60cm厚级配碎石，再进行面层恢复 3、弃置运距 投标人自行勘察选择规定的弃置场所并自报运距,所有费用要求在综合单价中充分考虑（包含场地倒置费等） 4、保洁费、消纳费等所有费用须投标单位自行考虑，渣土费不予计取 5、投标人自行报价，结算不予调整 | m | 12.06 | 1310.75 |  |
| 35 | DN300-DN400管道局部树脂固化修复、不锈钢双胀环修复、不锈钢快速锁修复 | 1.主要用于九乡河西路、九乡河东路及仙林大道等原局部变形、破裂损坏塑料管道局部修复，（排水、封堵费用另计） 2、含有毒气体测试、防护措施等费用，结算时不调整 | 点 | 7 | 2278.66 |  |
| 36 | DN500-DN600管道局部树脂固化修复 | 1.主要用于九乡河西路、九乡河东路、学海路及仙林大道等原局部变形、破裂损坏塑料管道局部修复，（排水、封堵费用另计） 2、含有毒气体测试、防护措施等费用，结算时不调整 | 点 | 7 | 3266.3 |  |
| 37 | φ800-φ1200砼管内钢套环内衬修复 | 1.主要用于九乡河西路羊山公园桥下等局部塌陷管道维修，采用人工掏挖，φ1000钢管焊接，每环宽度40cm以内 2、含有毒气体测试、防护措施等费用，结算时不调整 | 环 | 3 | 8844.91 |  |
| 38 | φ200-φ300PE短管内衬修复 | 1.主要用于九乡河东路及仙林大道等原局部变形、破裂损坏塑料管道整段修复 2、含有毒气体测试、防护措施等费用，结算时不调整 | 米 | 10.05 | 1304.82 |  |
| 39 | φ350-φ450PE短管内衬修复 | 1.主要用于九乡河东路及仙林大道等原局部变形、破裂损坏塑料管道整段修复 2、含有毒气体测试、防护措施等费用，结算时不调整 | 米 | 10.05 | 1860.55 |  |
| 40 | 雨水箅子更换（400*1000铸铁雨水篦子，双拼） | 主要更换九乡河西路、九乡河东路及损坏原混凝土雨水篦约300座 1、雨水箅子更换，采用400*1000重型铸铁雨水篦（双拼） 2、结合CCTV检测报告，根据现场实际情况自行报价，结算时不予调整 | 座 | 108 | 412.05 |  |
| 41 | 拆除路面 | 1、拆除路面（含基层），用于管道维修更换处路面拆除 2、含切缝、拆除、打堆、清理、外运等所有内容 3.弃置运距 投标人自行勘察选择规定的弃置场所并自报运距,所有费用要求在综合单价中充分考虑 4.保洁费、消纳费等所有费用须投标单位自行考虑，渣土费不予计取 5.投标人自行报价，结算不予调整 | m2 | 67 | 43.02 |  |
| 42 | 拆除人行道 | 1、拆除原人行道（含基层），用于管道维修更换处人行道拆除。 2、含切缝、拆除、打堆、清理、外运等所有内容 3.弃置运距 投标人自行勘察选择规定的弃置场所并自报运距,所有费用要求在综合单价中充分考虑 4.保洁费、消纳费等所有费用须投标单位自行考虑，渣土费不予计取 5.投标人自行报价，结算不予调整 | m2 | 33.5 | 19.66 |  |
| 43 | 拆除及恢复侧、平（缘）石 | 1、保护性拆除侧、平（缘）石，主要用于收水口支管维修改造处路牙沿拆除及恢复 2、拆除后的材料整齐码放 3、弃置运距 投标人自行勘察选择规定的弃置场所并自报运距,所有费用要求在综合单价中充分考虑 4、保洁费、消纳费等所有费用须投标单位自行考虑，渣土费不予计取 5、投标人自行报价，结算不予调整 | m | 268 | 55.03 |  |
| 44 | 防汛用工 | 1、用于防汛期间、降雨期间巡查、开关雨水篦助排、应急抢修、排水、值班的用工，点工数量最终以指令单及计量单为准 | 工日 | 503 | 157.72 |  |
| 45 | 防汛工程车 | 仅用于防汛期间、降雨期间上路巡查等，工程量最终以指令单及计量单为准 | 台班 | 101 | 515.01 |  |
| 46 | 高压疏通车 | 防汛高压冲洗车容积为4-9m³，含司机、两名配合人工等所有费用，结算时不调整 | 台班 | 5 | 1072.91 |  |
| 47 | 防汛沙袋 | 1.防汛期间使用砂袋，含材料运输、堆放至指定位置等所有费用，结算时不调整 2每袋不小于10公斤，塑料编织袋 | 个 | 3015 | 4.27 |  |
| 48 | 防水油布 | 用于材料、护坡等覆盖防冲刷等； | m2 | 100.5 | 1.74 |  |
| 49 | 防汛泵车排水 | 1、用于防汛等调排水（工程车配备30-50KW柴油发电机及7.5KW-18.5KW水泵） 2、维护用工另计 | 台班 | 20 | 1717.46 |  |
| 50 | 零星排水 | 1.用于防汛期间零星积水点应急排水 2.清水离心泵直径100mm 3.柴油发电机10-30KW 4.维护人工另计，结算时不调整 | 台班 | 30 | 236.5 |  |
| 51 | 150轮挖使用 | 1.用于防汛期间应急沟槽、基坑土方开挖等 | 台班 | 4 | 799.01 |  |
| 52 | 带形基础 | 1.混凝土强度等级：C30 3.含模板安拆 3.材料、机械运至施工现场及施工等所有费用 | m3 | 10.05 | 681.09 |  |
| 53 | 直形墙 | 1.混凝土强度等级：C30 2.墙厚综合考虑 3.含模板安拆 4.材料、机械运至施工现场及施工等所有费用 | m3 | 6.7 | 921.51 |  |
| 54 | 现浇构件钢筋 | 现浇砼构件钢筋Φ≤12，含搭接、锚固、接头等 | t | 2.01 | 6587.68 |  |
| 55 | 现浇构件钢筋 | 现浇砼构件钢筋Φ≤25，含搭接、锚固、接头等 | t | 1.01 | 5773.75 |  |
| 56 | 挖沟槽土方 | 挖沟槽土方 1.土壤类别:投标人自行踏勘现场，报价综合考虑 2.挖土深度:根据项目情况，报价综合考虑 | m3 | 67 | 21.59 |  |
| 57 | 挖基坑土方 | 挖基坑土方 1.土壤类别:投标人自行踏勘现场，报价综合考虑 2.挖土深度:根据项目情况，报价综合考虑 | m3 | 67 | 26.23 |  |
| 58 | 回填土 | 1.回填土、密实度要求：满足规范要求 2.填方来源、4运距：投标人自行考虑，结算时不调整 3.其他:分层压实，满足规范要求 | m3 | 16.75 | 41.62 |  |
| 59 | 回填砂 | 1.密实度要求：满足规范要求 2.填方材料品种：中粗砂回填 3.填方来源、运距:投标人自行考虑，结算时不调整 4.其他:分层压实，满足规范要求 | m3 | 10.05 | 517.24 |  |
| 60 | 墙后土工布反滤层 | 1.用于挡墙后反滤层，双层土工布包裹 | m2 | 10.05 | 7.83 |  |
| 61 | PVC泄水管 | 1.PVC泄水孔，直径≤150mm | m | 6.7 | 16.99 |  |
| 62 | 余方弃置 | 1.废弃料品种：土方、局部石方、拆除路面沥青、混凝土、人行道板砖、破损管道等所有垃圾 2.弃土运距： 投标人自行勘察选择规定的土石方弃置场所并自报运距,所有费用要求在综合单价中充分考虑，结算时不得调整（包含场地倒置费等） 3.保洁费、消纳费等所有费用 须投标单位自行考虑 ，渣土费不予计取 | m3 | 28.81 | 84.42 |  |
| 63 | 挡墙混凝土压顶 | 1、主要用于老十里长沟（学津路-学海路南侧）等损坏岸坡行人段压顶浇筑 2、块石挡墙C20素混凝土压顶，厚度15cm，宽度40cm | m3 | 16.08 | 1024.15 |  |
| 64 | 混凝土垫层 | 1.混凝土强度等级：C20 3.含模板安拆 3.材料、机械运至施工现场及施工等所有费用 | m3 | 9.38 | 717.3 |  |
| 65 | 浆砌块料（挡墙） | 1.材料品种、规格:块石 2.砂浆强度等级:M10 3.材料、机械运至施工现场及施工等所有费用，结算时不调整 | m3 | 10.05 | 795.95 |  |
| 66 | 浆砌块料（护坡） | 1.材料品种、规格:块石 2.砂浆强度等级:M10 3.材料、机械运至施工现场及施工等所有费用，结算时不调整 | m3 | 20.1 | 774.29 |  |
| 67 | 挡墙修补、勾缝 | 1.材料品种、规格:块石 2.砂浆强度等级:M10 3.材料、机械运至施工现场及施工等所有费用，结算时不调整 | m2 | 149.75 | 24.12 |  |
| 68 | 拆除零星块石挡墙等砖石结构 | 1.综合考虑人工拆除损坏挡墙、护坡等砖石构筑物，含人工、机械、辅材、场内倒运等全部费用 | m3 | 24.79 | 140.6 |  |
| 69 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.机械设备名称及规格型号：符合施工要求，自行考虑报价，按项计量，结算不调整 | 项 | 1 | 8024.46 |  |
| 70 | 施工围挡 | 1.施工围挡由投标人根据施工组织设计自行考虑自主报价，结算时不予调整 | 项 | 1 | 57984 |  |
| 71 | 围堰 | 河道或者沟渠中筑堰所用砂袋及配套钢骨架等所有材料，含人工、拆除清理等所有费用，围堰高度1.5米以内，结算时不调整 | m | 7 | 289.82 |  |
| 72 | 钢板桩 | 1.40#a槽钢（6米长）沟槽边间距400,布置，打下后静力拔出 2.含打拔、运输、使用、损耗、监测等全部费用。 3.综合单价中槽钢材料费、打拔费用、桩孔的处理费用。 4.且施打施工过程中就满足规范及周边建筑物、构筑物等重要设施保护，费用包含在综合单价中。 5.含拔桩时注浆费用，注浆做法及要求详见设计图纸 | t | 3.35 | 1003.21 |  |
| 73 | 碎管置换 | 1.规格:Φ300-500裂管； 2.具体做法及要求详见设计图纸及规范，报价含工作井扩张等一切费用； 3..报价包含管道清疏冲洗费用，CCTV检测费、综合考虑施工前的预处理及摸排、清疏所需的封堵、沉积物（包含树根等管道内所有杂物）清疏及外弃、施工后拆除及调排水的费用、通气毒气检测安全等。 | m | 200 | 2000 |  |
| 74 | 管道修测 | 1.管道修补，测绘。 - 2.成果文件满足招标人要求。 | m | 80000 | 3 |  |

供应商名称（加盖电子公章）:

授权代表（签字）：

日期：  年  月  日

注：1.此表为表样，行数可自行添加。

2.供应商必须保证承诺使用小、微型企业参加投标的真实性，如出现虚假响应，一经查实，将按照采购方采购有关法律法规进行处理。

3.投标价应包括但不限于完成该项目所有的费用及投标人认为需要的其他相关费用等；每一单项均应计算并填写单价和总价和其相应的单价分项表，并由法定代表人或授权委托代理人签署。供应商未填单价或总价的项目，在实施后，采购单位将不予支付，并视为该项费用已包括在其它有价款的单价或总价内。

附件五、技术规格偏离表格式

技术规格偏离表

| 项目名称： |  |  | 项目编号： |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标要求规格 | 投标响应 |  | 偏离 | 备注 |

说明：

1、如果行数不够，请自行增加。

2、其他投标人应在上表中明确投标文件技术部分与招标文件要求的技术或服务要求偏离情况，未在上表中说明的，如在投标文件其他内容中已有文字说明或相关证明材料的，则以已有文字说明或相关证明材料为准，但该表不作为供应商对所投项目关于技术或服务要求等详细描述和说明的替代。

供应商名称（电子公章）：

法定代表人（或授权代表）（签字）：

日期：

附件六、商务条款偏离表格式

商务条款偏离表

| 项目名称： |  |  | 项目编号： |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件要求的商务条款 | 投标响应 |  | 偏离 |  |  | 备注 |  |

1、说明：如果行数不够，请自行增加。

2、投标人应在上表中明确投标文件商务部分与招标文件要求的商务条款偏离情况，未在上表中说明的，如在投标文件其他内容中已有文字说明或相关证明材料的，则以已有文字说明或相关证明材料为准，但该表不作为供应商对所投项目关于商务条款等详细描述和说明的替代。

供应商名称（电子公章）：

法定代表人（或授权代表）（签字）：

日期：

附件七、投标人类似业绩情况表

投标人近年来类似业绩情况表

| 序号 | 项目名称 | 业主单位 | 项目 规模 | 项目 内容 | 签约及服务 时间 | 联系人及电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称（电子公章）：

法定代表人（或授权代表）（签字）：

日期：

说明：请投标人根据评标标准要求提供相关资料。

附件八、拟参与本项目人员一览表

拟参与本项目人员一览表

项目名称：项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 专业 | 学历 | 相关工作年限 | 本项目中担任岗位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称（电子公章）：

法定代表人（或授权代表）（签字）：

日期：

附件九、资格证明文件

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供执业许可证，自然人的身份证明）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）（格式见后附件）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

附件1：具有独立承担民事责任的能力（提供执业许可证，自然人的身份证明）；

附件2：具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

附件3：具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料）；

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式

我单位（供应商名称）郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：。( 若有 )

主要专业技术能力有：。( 若有 )

供应商名称：（电子公章）

日期：______年    月    日

附件4：有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

附件5：参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）

无重大违法记录声明

南京市栖霞区水务局：

我单位（供应商名称）郑重声明：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中（在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

供应商名称：（电子公章）

日期：

附件6：法律、行政法规规定的其他条件。

附件7：《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》

《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》

政府采购信用承诺：“根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定， 参加南京地区政府采购活动的供应商，应以书面形式向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。信用承诺以《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》体现。供应商应尽早做好承诺书工作，点击‘南京公共采购信息网’首页（https://njgc.jfh.com/）‘南京市政府采购供应商诚信档案’系统链接打开系统页面（http://180.101.238.212:8280/hodeframe2018_cxda/index.action;jsessionid=769BA9C8E1729422E7173B991C8EC1E5）登录（未注册的供应商应先点击‘供应商注册点这里’并按要求完成注册），然后在“信用记录”模块页面点击“信用记录打印”下载本单位信用记录表，由法人签字并盖单位公章，上传至电子响应文件中，未按要求提供信用记录表的或未按要求签字盖章均作为无效投标。

在政府采购资格审查环节，供应商只需提供书面《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，即可替代以下证明材料：

（1）符合国家相关规定的财务状况报告；

（2）依法缴纳税收的证明材料；

（3）依法缴纳社会保障资金的证明材料；

（4）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；

（6）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。

供应商在中标（成交）后，应提供上述由信用承诺书替代的证明材料（一式伍份）（（1）参加本次政府采购活动前一年的经审计的财务报告（包括“四表一注”，法人成立满一年的提供）或参加本次政府采购活动前一年内的银行资信证明（法人或其他组织提供）或其他证明材料;（2）参加本次政府采购活动前半年内至少一个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料；（3）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；（4）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料），加盖公章按采购文件要求胶装提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标（成交）通知书。

供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺，仍须提供上述证明材料：

（1）供应商被列入严重失信主体名单；

（2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。

单位负责人、公司控股关系及公司管理关系释义：

①单位负责人：是指A 单位法定代表人或者B 法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人。

A：所谓法定代表人：是指由法律或者法人组织章程规定，代表法人对外行使民事权利、履行民事义务的负责人。如《公司法》规定，公司法定代表人依照公司章程的规定由董事长、执行董事或者经理担任；《中华人民共和国全民所有制工业企业法》（以下简称《全民所有制工业企业法》）规定，厂长是企业的法定代表人；国家机关的最高行政官员是机关法人的法定代表人等。

B：所谓法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人：是指除法定代表人以外，法律、行政法规规定的代表单位行使职权的主要负责人。如个人独资企业的投资人，代表合伙企业执行合伙企业事务的合伙人等。

②控股关系：政府采购法实施条例所谓控股关系是指单位或个人股东的控股关系。控股的含义：根据《中华人民共和国公司法》第二百一十六条规定：“本法相关用语的含义：（二）控股股东，是指 A 其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股本总额百分之五十以上的股东；B 出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东”。实践中，一般对 A 所述情形称为绝对控股，B 所述情形称为相对控股，政府采购法实施条例所称“控股”包括绝对控股和相对控股。

③管理关系：政府采购法实施条例所谓管理关系是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

附件十、中小企业声明函（服务）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加           （单位名称）的           （项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.            （标的名称） ，属于              （所属行业）； 承接企业为           （企业名称），从业人员            人，营业收入为            万元，资产总额为            万元，属于           （中型企业、 小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日　　　　　　期：

备注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

中小企业划型标准规定工信部联企业〔2011〕300号

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号)，制定本规定。

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

四、各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

附件十一、残疾人福利性单位声明函、属于监狱企业的证明文件

11-1残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为（符合/不符合）条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（电子公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：

注：具体以《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定为准。

11-2属于监狱企业的证明文件

（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，不符合可不提供）

附件十二、服务方案

（各投标人根据招标文件规定的服务方案打分细则内容，格式自拟）

附件十三、其他

（各投标人根据采购文件规定的打分细则对应提供相关证明材料等，格式自拟）