汤泉街道2026-2029年度九龙湖及周边地区景观绿化养护项目

项目编号：JSZC-320111-XMGL-G2026-0005

（非专门面向中小企业）

招　标　文　件

采购人：南京市浦口区人民政府汤泉街道办事处

采购代理机构：江苏全过程项目管理有限公司

日期：2026年06月30日

目  录

第一章  投标邀请	2

第二章 投标人须知	7

第三章 合同文本	20

第四章 采购需求	32

第五章 评审方法与评审标准	33

第六章 投标文件格式	36

第一章  投标邀请

项目概况

汤泉街道2026-2029年度九龙湖及周边地区景观绿化养护项目JSZC-320111-XMGL-G2026-0005 采购项目的潜在投标人可在“江苏政府采购‘苏采云’系统”自行免费下载采购文件，并于2026年07月21日09点30分（北京时间）前提交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320111-XMGL-G2026-0005

2.项目名称：汤泉街道2026-2029年度九龙湖及周边地区景观绿化养护项目

3.采购方式：公开招标

4.预算金额：570.48万元，

5.最高限价：541万元，本项目实行总价与年度双重限价控制。投标总报价不得高于最高限价541万元;同时，第一年报价不得高于第一年控制价190万元，第二年养护资金不得高于180万元，第三年养护资金不得高于171万元，凡超出上述任一限额的投标报价，均作无效标处理。

6.采购需求：汤泉街道2026-2029年度九龙湖及周边地区景观绿化养护项目，采购龙泉路以南片区九龙湖公园及周边区域绿地绿化养护服务（详细内容见本招标文件第四章 采购需求）

7.合同履行期限：本合同服务期限一年，总服务期三年。合同一年一签。一年合同期满且经甲方年度综合考核合格后(以服务期结束后月均考核得分≥甲方规定的合格分数线为准)，甲方可与乙方续签下一年度合同。若出现连续2个月或累计有2次考核不合格的情况，视为养护单位违约，甲方有权单方终止续签，终止合作关系。

8.本项目（是/否）接受联合体投标：否

二、申请人的资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力（法人或者其他组织提供营业执照等证明文件，自然人提供身份证明；提供相应的证明材料加盖单位公章后，扫描上传至电子投标文件中）。

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书，扫描上传至电子投标文件中）。

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书，扫描上传至电子投标文件中）。

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书，扫描上传至电子投标文件中）。

（5）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书，扫描上传至电子投标文件中）。

（6）符合法律、行政法规规定的其他条件（提供南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书，扫描上传至电子投标文件中）。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

（三）本项目的特定资格要求：无。

（四）拒绝下述供应商参加本次采购活动（符合并提供相关书面声明，加盖电子公章扫描上传至电子投标文件中）。

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目的采购活动。

（3）供应商被“信用中国”、“中国政府采购网”网站列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重失信行为记录名单。

三、获取招标文件

时间：自招标文件公告发布之日起。

地点：投标人用CA证书登录“江苏政府采购‘苏采云’系统”自行免费下载

方式：投标人登陆“江苏政府采购网”，在网站首页点击“苏采云”，使用CA锁登录系统（新用户需进行“平台用户注册”）“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载文件并进行操作。

文件售价：0.00元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间、开标时间：2026年07月21日09点30分（北京时间）

2.地点：“江苏政府采购‘苏采云’系统”不见面开标大厅。

五、公告期限

公告期限为：自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

- 1.本项目在“江苏政府采购网”发布公告，有关本次采购的事项若存在变动或修改，请及时关注上述网站发布的信息更正公告。

2.投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。投标人按《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称“操作手册”）进行注册，并制作上传电子投标文件。《操作手册》下载地址：http//www.ccgpjiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html（“苏采云”南京地区客服热线025-83633744、025-83633743）。

3.本项目通过“苏采云”系统进行电子采购，即投标人的投标文件从政府采购客户端工具制作并通过“苏采云”系统提交。投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标）。未进行线上提交投标文件并解密（因“苏采云”系统导致解密失败的除外）的投标人，投标无效。“CA数字证书”的获取：投标人需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。“CA数字证书”的办理方法详见“江苏省政府采购数字证书CA及电子签章办理指南”，网址：http：//jsxcmm.com/help/help.html。使用需要第三方认证的电子签名、数据电文，通过互联网方式提交首次投标文件。即：使用“电子签名认证证书（CA数字证书）”登录“苏采云”系统（网址：http：//jszfcg.jsczt.cn/），按照要求通过互联网方式提交首次投标文件。

4.“苏采云”系统使用要求：

（1）使用谷歌浏览器参与不见面开标环节。

（2）电脑需提前准备好麦克风、音响，摄像头，提前检查保证能够正常使用。

（3）操作系统至少win7以上，建议使用win10操作系统。

5.依据南京市财政局“关于在政府采购中推行信用承诺制的通知”，政府采购投标人只需在资格审查环节提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，不再需要提供《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：（2）-（4）证明材料。投标人在中标（成交）后，应按采购文件要求，将由信用承诺书替代的证明材料提交采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标（成交）通知书。投标人对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。经调查核实后，按照《政府采购法》第七十七条规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监管部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

6.供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺，资格审查环节投标文件中仍须提供申请人资格要求的证明材料：

（1）供应商被列入严重失信主体名单；

（2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

7.供应商诚信档案注册登记

凡在南京地区参加政府采购活动的供应商，应当事先登陆“南京市政府采购供应商诚信档案管理系统”（http://222.190.243.84:8280/hodeframe2018_cxda/index.action）或“南京公共采购信息网”（https://njgc.jfh.com/）主页“南京市政府采购供应商诚信档案”栏目进行注册登记。

投标人参加本次政府采购活动时，在采购文件发布之日起至递交投标文件截止日前，应先登录“南京市政府采购供应商诚信档案管理系统”在线打印其《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，经法定代表人签字、加盖单位公章后作为投标文件的组成部分。

8.本次招标不收取投标保证金。

9.本项目不组织勘察及答疑，投标人如对采购需求有疑问，请咨询采购单位联系人。

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名称：南京市浦口区人民政府汤泉街道办事处

地址：南京市浦口区汤泉街道

联系人：冯工

电 话：15195910230

2. 采购代理机构信息

名称：江苏全过程项目管理有限公司

地　址：南京市秦淮区双龙科技创新产业园18-1幢

联系人：董杨萍

联系方式：17601558994

3. 项目联系方式

项目联系人：董杨萍

电　话：17601558994

第二章 投标人须知

## 投标人须知前附表

江苏全过程项目管理有限公司（以下简称“采购代理机构”）受南京市浦口区人民政府汤泉街道办事处（采购单位名称，以下简称“采购人”）委托，就“汤泉街道2026-2029年度九龙湖及周边地区景观绿化养护项目”采用公开招标方式采购，兹邀请符合资格条件的投标人参与投标。

| 序号 | 项目 | 具体内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 汤泉街道2026-2029年度九龙湖及周边地区景观绿化养护项目 |
| 2 | 采购方式 | 公开招标 |
| 3 | 项目编号 | JSZC-320111-XMGL-G2026-0005 |
| 4 | 分包 | 无 |
| 5 | 采购代理机构 | 名称：江苏全过程项目管理有限公司 联系人：董杨萍 联系方式：17601558994 |
| 6 | 采购人 | 名称：南京市浦口区人民政府汤泉街道办事处 联系人：冯工 电 话：15195910230 |
| 7 | 最高限价 | 541万元，本项目实行总价与年度双重限价控制。投标总报价不得高于最高限价541万元;同时，第一年报价不得高于第一年控制价190万元，第二年养护资金不得高于180万元，第三年养护资金不得高于171万元，凡超出上述任一限额的投标报价，均作无效标处理。 |
| 8 | 投标保证金 | 无 |
| 9 | 招标文件获取 | 详见招标公告 |
| 10 | 勘察现场或答疑 | 采购人不组织，投标人可自行踏勘。 |
| 11 | 提交投标文件截止时间、开标时间及地点 | 截止时间、开标时间：2026年07月21日09点30分（北京时间） 地点：“江苏政府采购‘苏采云’系统”不见面开标大厅 |
| 12 | 解密要求 | 首次投标文件解密：到达开启时间，“苏采云”系统自动提取所有投标文件，投标人按招标文件规定方式按时在线解密。本项目招标文件规定的投标人按时在线解密方式：开启时间后30分钟内，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）解密。 |
| 13 | 投标文件完整性 | 不接受不按要求加盖电子公章（电子签章）的首次投标文件。电子签章相关要求见“苏采云”系统。 |
| 14 | 投标文件有效期 | 60日，投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。 |
| 15 | 关于联合体投标 | 本项目不接受联合体投标 |
| 16 | 申请人的资格要求 | 详见第一章 投标邀请“二、申请人的资格要求” |
| 17 | 代理服务费 | 本项目招标代理费由中标单位代为缴纳。中标单位应在领取中标通知书前，向招标代理机构一次性足额支付招标代理服务费。招标代理服务费由投标人在投标报价中自行综合考虑，未单独填报的，视为该费用已包含在投标报价中，结算时不再单独计取。招标代理服务费以中标价为计算基数参照计委计价格〔2002〕1980号的文件规定80%计取；清单控制价编制费以第一年招标控制价为计算基数，按《江苏省工程造价咨询服务收费指导意见》苏建价协（2022)7号文规定80%计取。 |
| 18 | 评审专家人数 | 5人以上单数。 |
| 19 | 招标文件的澄清或者修改 | - 1、投标人首次提交投标文件截止之日前，采购代理机构经采购人认可后可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为招标文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，在首次提交投标文件截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的投标人；不足15日的，顺延提交首次投标文件截止时间。 - 2、投标人应及时登录“苏采云”系统获取澄清答疑文件（修改后招标文件），如因投标人原因未能及时下载澄清和修改后的招标文件，由此造成的相关责任，由投标人承担。 |
| 20 | 不见面交易投标文件制作提交说明 | 1.业务流程：潜在供应商访问政府采购云平台“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。 2.苏采云资料：采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过政府采购网—服务指南--下载中心，点击进入“苏采云系统操作手册（供应商）”，进行下载。 - http：//czj.taizhou.gov.cn/col/col61762/index.html |
| 21 | 报价须知 | - 注：1、投标人须将本前附表第17项所述代理服务费用计入响应报价中，不计视为优惠。 2、响应报价应是本招标文件所包含确定的全部工作内容及本招标文件未说明但完成该项目必须包含的所有全包的价格体现。应包含但不限于支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及投标人认为需要的其他费用等。 3、投标人报价时应充分考虑所有可能影响到报价的市场风险和价格因素，一旦中标，价格将确定，不予调整。 |

一、总则

1.招标方式

1.1本次招标采取公开招标方式，本文件仅适用于招标公告中所述项目。

2.合格的投标人

2.1满足招标公告对投标人资格要求的规定。

2.2满足招标文件规定的实质性要求和条件。

3.适用法律

3.1本次采购及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

3.2在本项目政府采购活动过程中，如果所执行的标准有更新的，按照最新标准执行。

4.投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加采购有关的费用，无论采购过程中的做法和结果如何，采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

5.招标文件的约束力

5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本文件的规定和约束。

二、招标文件

6.招标文件构成

6.1招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

投标人应仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系。

6.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7.招标文件的澄清

7.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购代理机构。

8.招标文件的修改

8.1在投标截止时间前，采购代理机构可以对招标文件进行修改。招标文件的修改将在原公告媒体发布更正公告，更正内容将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

8.2投标人应在提交投标文件截止时间前，关注原公告媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交投标文件，并承担由此产生的相应责任。

8.3采购代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期，并在原公告媒体发布更正公告。

三、投标文件的编制

9.投标文件的语言及度量衡单位

9.1投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10.投标文件构成

10.1投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

11.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.投标分项报价表（如有）

12.1投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件另有规定的按规定执行。

13.响应及偏离表

13.1投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离说明。

13.2投标人可以在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14.投标函和开标一览表

14.1投标人应按照招标文件规定格式完整、正确填报投标函、开标一览表。

14.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致评标时以开标一览表中价格为准。

15.投标有效期

15.1投标有效期为招标公告规定的开标之日起六十天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而被拒绝。

16.投标有效期的延长

16.1在特殊情况下，采购代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期满。

四、投标文件的递交

17.投标文件的递交

17.1投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

17.2投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的，按照本招标文件第二章第25.1条规定做无效投标处理。

17.3采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务均以延长后新的截止时间为准。

18.投标文件的拒收

18.1投标截止时间后上传的任何投标文件将被拒绝。

19.投标文件的撤回和修改

19.1投标文件的撤回

19.1.1投标人可在投标截止时间前撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

19.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

19.2投标文件的修改

19.2.1投标人可在投标截止时间前对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

19.2.2投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

19.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

20.开标

20.1采购代理机构在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。苏采云系统公布各投标人名称和投标价格。

20.2投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

20.3投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，苏采云系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

21.评标

21.1评标由依法组建的评标委员会（以下简称“评委会”）进行。

21.2评委会由采购人代表和有关方面专家组成，人员构成符合政府采购有关规定。

21.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并推荐中标候选人，或根据采购人授权直接确定中标人。

22.评标过程的保密与公正

22.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

22.2投标人不得以任何方式影响评标，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

22.3采购代理机构和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

22.4采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看本单位的评审得分及排名情况。

23.投标文件的澄清

23.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

23.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

23.3接到评委会澄清、说明和补正要求的，投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

24.投标文件的审查

24.1投标文件审查分为资格审查和符合性审查。

24.1.1资格审查。依据法律法规和招标文件规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查，并向评委会反馈审查结论。采购人进行资格审查时，将在“信用中国”“中国政府采购网"网站查询供应商的信用记录以确定供应商是否列入“失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单”，查询结果留存并归档。接受联合体的项目，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

24.1.2符合性审查。依据招标文件的规定，由评委会从有效性、完整性和对招标文件的响应程度等方面对投标文件进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

24.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购代理机构将通过苏采云系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。

24.2评委会仅对实质性响应招标文件要求的投标文件进行详细评审。实质性响应的投标文件应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的文件。所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应的投标人产生不公正的影响。重大偏离的认定由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。评委会认定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

24.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

24.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误。修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

24.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

24.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理机构及评委会联系。

25.无效投标和废标

25.1无效投标情形

25.1.1投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件。

25.1.2投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件。

25.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价。

25.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求。

25.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价或单价上限。

25.1.6未通过符合性审查。

25.1.7不符合招标文件中实质性要求和条件（本文件中打“★”内容为实质性要求和条件）。

25.1.8属于申请人资格要求中拒绝参加本次采购活动条件之一的。

25.1.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件。

25.1.10评委会发现投标人报价低于采购项目预算50%，或者低于采购项目最高限价45%，或者认为投标人的报价过低，有可能影响产品或服务质量或不能诚信履约的，应当启动异常低价投标审查机制，通过苏采云系统要求投标人在合理的时间内提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料。投标人不提供书面说明及证明材料，或者书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。

25.1.11采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而投标人提供的产品不在强制采购范围内。

25.1.12投标文件未按照招标文件要求加盖电子公章。

25.1.13法律法规及本招标文件规定的其他无效投标情形。

25.2废标情形

25.2.1符合资格条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家。

25.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为。

25.2.3因重大变故采购任务取消。

25.2.4评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

25.2.5因苏采云系统故障造成开标不成功。

25.3如出现投标截止时间后参加投标的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家的情况，按政府采购相关规定执行。

25.4如出现25.2.1或25.3情形，招标活动失败，评审委员会应对招标文件是否存在不合理条款进行论证，并在评审报告中写明论证意见。

六、定标

26.确定中标单位

26.1中标候选人的确定原则和数量见招标文件第五章。

26.2按以下第（2）种方式确定中标人：

（1）评委会直接确定排名第一的中标候选人为中标人；

（2）采购人在评委会推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

按第二种方式确定中标人的，采购代理机构自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送达采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内，在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

26.3采购代理机构将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

26.4若有充分证据证明中标人有下列情况之一的，一经查实将被取消中标资格：

26.4.1提供虚假材料谋取中标。

26.4.2向评审专家、采购人或采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益。

26.4.3与其他供应商、评审专家、采购人或采购代理机构工作人员恶意串通。

26.4.4属于本文件规定的无效投标情形，但在评标过程中未被评委会发现。

26.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

26.5有下列情形之一的视为投标人串通投标，投标无效：

26.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

26.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

26.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

26.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

27.中标通知书

27.l中标结果确定后，采购代理机构将向中标人发出《中标通知书》。中标人可在中标结果公告届满之日起三十日内，登录苏采云系统下载。

因系统存储空间有限，中标结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《中标通知书》服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

27.2《中标通知书》是合同的一个组成部分，对采购人和中标人均具有法律效力。《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

28.签订合同

28.l中标人应当在《中标通知书》发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。采购人于合同签订后2个工作日内通过苏采云系统进行公示。

28.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均作为合同附件。

28.3签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

28.4中标人因自身原因拒绝与采购人签订合同的，不得参加采购人重新组织的采购活动，且将可能被拒绝参加该采购人一年内的其他政府采购活动。

29.标的物的追加

29.1合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的金额不超过原合同金额的10%。

八、质疑

30.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

31.供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，按照第33条、第34条之规定以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。上述应知其权益受到损害之日是指：

31.1对采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。

31.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

31.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

32.供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构或采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

33.供应商提出质疑应提交《质疑函》原件，且尽可能通过邮寄方式送达，采购代理机构和采购人不接受无运单的快件。《质疑函》应按照本招标文件中《质疑函范本》的格式和内容填写。

供应商如组成联合体参加采购活动，《质疑函范本》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。

34.供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本的询问或质疑向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对采购过程、采购结果的询问或质疑向采购代理机构提出，由采购代理机构负责答复。

由采购人负责答复的质疑，采购人将《质疑答复函》抄送采购代理机构。

35.以下情形的质疑不予受理：

35.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

35.2超出政府采购法定期限的质疑。

35.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

35.4未参加采购活动或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

35.5供应商组成联合体参加采购活动，联合体中任何一方或多方未按要求签字或签章、加盖公章的质疑。

35.6法律法规规定的其他不予受理情形。

36.供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构或采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

九、政策功能落实

37.促进中小企业发展

37.1本项目服务由中小企业承接的，投标供应商享受中小企业扶持政策。

37.2中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号））确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

37.3中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不享受相关中小企业支持政策。

37.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

37.5监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

37.6残疾人福利性单位视同小型、微型企业。按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，残疾人福利单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。

- 合同文本

南京市政府采购合同

发包方（以下简称甲方）：南京市浦口区人民政府汤泉街道办事处

承包方（以下简称乙方）：

就乙方承包甲方汤泉街道2026-2029年度九龙湖及周边地区景观绿化养护项目工作所提供的服务事项，经甲乙双方协商，达成如下协议：

- 合同履行期限

- 2026年 月 日至2029年月 日，本合同服务期限一年，总服务期三年。合同一年一签。一年合同期满且经甲方年度综合考核合格后(以服务期结束后月均考核得分≥甲方规定的合格分数线为准)，甲方可与乙方续签下一年度合同。若出现连续2个月或累计有2次考核不合格的情况，视为养护单位违约，甲方有权单方终止续签，终止合作关系。

- 二、合同包括以下内容

汤泉街道2026-2029年度九龙湖及周边地区景观绿化养护项目，采购龙泉路以南片区九龙湖公园及周边区域绿地绿化养护服务。（详细内容详见养护清单）

三、绿化养护劳务安全协议

见附件1

四、绿化养护劳务作业标准

以《江苏省城市园林绿化植物养护技术规定》、《南京市城市绿化养护质量等级标准》、《南京市城市绿化养护技术规程》等园林绿化养护质量标准、规程为主要标准，甲方可根据实际情况对相关作业标准进行调整。

五、组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

- 1.本合同

- 2.汤泉街道2026-2029年度九龙湖及周边地区景观绿化养护项目养护范围（见附件3）

- 3.2026年劳务安全协议（见附件1）

- 4.汤泉街道2026-2029年度九龙湖及周边地区景观绿化养护项目考核表（见附件2）

5.双方有关的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分

6.招标文件、投标文件、中标通知书。

六、双方权利和义务

（一）甲方权利和义务

1、甲方制定绿化综合劳务养护作业标准及考核办法，甲方派专人定期、不定期对绿化养护作业成果进行检查考核。

2、如遇防汛、防台、抗雪防冻、突发事件以及重大活动保障等工作，甲方负责协调乙方在作业过程中同其他部门的联系。

3、甲方有权要求乙方进场后上报现场组织机构、人员配备、劳务养护作业方案等至甲方处审核备案，经甲方书面同意后方可实施，劳务养护作业方案可根据甲方要求进行合理调整，乙方不得以方案调整为由要求调整绿化养护劳务合同总价款。

4、如遇绿化特殊工作需求时（如参观、创优检查等保障工作情况），甲方有权要求乙方及时安排人员进行相应工作，乙方需按甲方要求落实劳务人员，所需费用包括在合同总价款中，甲方不再另行支付费用。

5、甲方对乙方违规行为及现象、养护质量效果可开出《整改通知单》，且乙方需及时进行处理。

6、乙方每年进行苗木补植，补植费用包括在合同总价款中，甲方不再另行支付，如一年中有苗木死亡，由乙方自行采购，费用由乙方承担。

7、管养服务期内范围内容成活率需保证为95%以上。投标人需考虑极端天气下出现的大面积补植等情况，所有的费用均含在本次报价范围内，甲方不另行支付绿化补换费用。绿化养护过程中产生的垃圾清理外运费用由各投标单位自行考虑，结算不再调整。

8.本项目中所需的人工、材料、机械费用均包含在合同总价款中，甲方不再另行支付费用。

（二）乙方权利和义务

1、乙方按照设施养护规范、规程的要求提供劳务人员实施并完成各项设施养护任务，达到甲方有关设施养护标准，保持所维护设施完好状况的水平，依据合同约定获得绿化养护费用。

2、乙方必须严格按合同条款、绿化综合养护作业标准及相关规定，组织好符合要求的人力。

3、乙方需确保绿化管养质量，承担设施、人员安全和公共安全责任，非因甲方原因造成的一切损失和责任由乙方全部承担。

4、乙方对所管养的设施有安排人员巡查的义务，如发现绿地占用、绿化设施被人为损坏或交通事故毁绿等事件时，应予以制止，及时向甲方报告或按照甲方要求处理。如因制止或上报不及时造成的绿化问题，由乙方自行恢复，甲方不提供额外费用。

5、乙方自行准备管养工作必备的设备、工具及辅助材料，甲方现有水车可以在抗旱时免费借用，签订借用承诺书，甲方现有水车如不能满足养护需要时，乙方自行解决问题以达到养护需要，不得以未借到水车为由降低养护质量。

6、乙方应服从甲方的管理和指挥，遵守甲方各项管理制度。

7、乙方应当与所雇佣的养护劳务人员签订书面协议，约定权利义务。其所雇人员与甲方无任何劳动或劳务关系，因履行工作职责造成的一切损害与甲方无关。乙方所雇人员必须身体健康、仪容端正、品德良好，无违法犯罪记录，乙方负责养护工人的培训、教育、统一着装上岗。

8、乙方可根据自身的工作特点自行安排工作程序，但工作时间必须与甲方的要求相符合。

9、乙方应遵循安全生产、文明作业的有关规定，在管理管养过程中，工作人员需具有相关的资质，如登高人员需取得登高作业证书、登高车辆需具有登高作业资质等，在作业中需采取严格的安全措施，杜绝安全事故的发生。乙方应组织人员参加由甲方或园林绿化相关部门组织的安全培训和应急演练。如发生人身安全事故等造成的一切损失及责任由乙方承担，甲方不承担任何责任且有权解除合同。

10、乙方需协助甲方调查、解决市民来信来访及投诉，并根据甲方要求及时处理。

11、如遇防汛、防台、抗雪防冻、突发事件以及重大活动保障等，乙方必须服从甲方指挥与安排，甲方制定应急预案（防冻扫雪、防台等应急预案），乙方按照预案实施，如因未按照预案制定应对措施或措施实施不到位所造成的一切损失和责任由乙方承担。

12、乙方养护劳务作业过程中产生的所有垃圾必须自行合法处理，相应费用由乙方自行承担。

13、以绿化现场现有条件为基准，合同签订后应立即进场绿化养护作业，乙方无权要求甲方对现有条件进行整改后交给乙方。

14、乙方应当按照本合同的约定履行义务，完成养护任务。

15、合同期内乙方根据甲方要求提交完整的劳务养护台账。

16、乙方必须为参加管养的劳务工人投意外伤害险，保障内容涉及意外身故、残疾等，给付不得低于50万元，其他社会保险由乙方根据相关法规自行缴纳，所有保险费均由乙方自行承担，与甲方无关。乙方需在合理期限内向甲方提供相应的保险材料。

七、合同价款及付款方式

（一）履约保证金

- 在签订合同后7天内，乙方向甲方缴纳中标价款的10%作为本项目的履约保证金，项目验收合格后，采购单位退还履约保证金。若乙方未按时交纳履约保证金，视为自动放弃中标资格。出现以下情形，履约保证金不予退还。

1.合同履行期限内，连续两次考核分数低于80分。

2.因乙方管理不善等原因，发生群众到区级及以上部门上访或到街道2次及以上上访的重大维稳事件。

3.因乙方管理不善等原因，发生安全事故造成人员伤亡或被相关执法部门进行行政处罚的。

4.因乙方管理不善等原因，管理存在漏洞或疏忽造成的事故被媒体报道产生不良影响的。

5.因乙方管理不善等原因，出现安全生产事故、环境污染等事故或矛盾等情况的，情节严重的情形。

6.各种创建考评期间，由于乙方不配合、整改不到位，影响街道排名、造成恶劣影响的情况。

7.未经甲方同意，乙方出现分包行为；经核实乙方出现转包行为。

8.连续两次区级考评结果在第三名以下。

9.出现乙方以不正当理由拒绝按合同约定履约的情形。

10.乙方在合同期限内擅自撤出本项目。

11.乙方若不按照本合同承担相应的义务，甲方有权要求乙方限期整改；若乙方拒绝整改或经整改仍不能满足甲方的要求。

（二）合同价款

1、合同价小写 ：              元/年 （此价格为含税价格）。

大写：                          （人民币）。

2、本合同总价款是完成本项目所发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及乙方认为需要的其他费用等。除本合同另有约定以外，甲方就本合同不再向乙方支付任何其他款项。

（三）付款方式：

1.项目服务期满验收合格后，支付合同价的50%款项。

2.项目完成后，根据服务考核情况，一年后支付剩余的尾款。

- （四）考核结果运用

- 1.甲方将在年度结束后，全年月度考核当中当月得分排名五个街道中，排第五名的扣除5000元服务费，排名第四名的扣除2000元服务费，排名前三名的不扣服务费。

- 2.每月或每季度考核中，得分在98分(含)以上的不扣服务费，98分以下按照每扣0.1分扣服务费100元标准计(每多1分扣1000元标准)。

- 2.1、考核在98~100分(优秀);

- 2.2、考核在90~97分(良好);

- 2.3、考核在80~89分(合格);

- 2.4、考核在80分以下的(不合格)。

- （五）内容以外发生的新增项目单价由甲方负责审核确认，新增量劳务作业、零星用工款项于结算审计完成后一并支付。

（六）乙方收款信息

账户名：

开户行：

银行账号：

八、合同解除及违约责任

1、乙方未按本合同约提供服务的，经有关部门发出整改通知书或者甲方要求限期整改后仍不整改或整改不到位的，合同期一年内累计达到两次的，甲方可单方解除合同，自解除通知到达乙方之日起生效，已产生的劳务费用按实结算，乙方不得主张赔偿。

2、发生亡人生产安全事故的，甲方可单方解除合同，自解除通知到达乙方之日起生效，已产生的服务费用，甲方有权扣除50%服务费后，剩余部分支付给乙方，乙方不得主张赔偿。

3、如遇设施量提档改造或上级政策调整，造成养护范围变更，则甲方有权终止合同，自通知到达乙方之日起生效，已产生的劳务费用按实结算，乙方不得主张赔偿。

4、乙方违反本合同约定的，除应承担上述违约责任外，还应当赔偿因此给甲方造成的一切直接和间接损失，包括但不限于甲方的实际损失、预期可得利益损失以及因实现债权而产生的诉讼费、仲裁费、保全费、鉴定费、交通费、律师费、公证费等。

5、乙方在承担违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

6、乙方不得已任何形式件服务进行转包，如甲方发现乙未能自行履行合同相关服务将外包服务进行转包，甲方有权终止履行合同，已产生的服务费用甲方有权决绝支付。

7、出现不退还履约保证金的情形，甲方有权终止履行合同，已产生的服务费用甲方有权拒绝支付。

九、其它事项

1、如遇不可抗拒自然灾害（如强台风、冰雹等），乙方已做好应对措施，但仍造成损失的，乙方需第一时间将具体数据告知甲方，由甲乙双方商议解决补救办法，费用由甲方承担，否则由乙方承担因此产生的一切损失和责任。

2、由乙方工作失误造成的一切损失和责任由乙方自负。

十、如遇特殊情况，且不在乙方管养范围内，甲方要求乙方增加人员、机械配合，乙方必须无条件服从，增加的劳务费用按实结算，期间发生的一切安全及责任事故等由乙方全部承担。

十一、本合同未尽事宜由甲、乙双方协商解决，协商不成，任何一方均可向甲方所在地人民法院起诉。

十二、双方通讯地址

甲方地址：

甲方联系方式：

乙方地址：

乙方联系方式：

十三、本协议一式肆份，甲方贰份，乙方贰份，自双方法定代表人或者授权代表签字并加盖单位公章后生效。

| 甲方：南京市浦口区人民政府汤泉街道办事处 | 乙方： |
| --- | --- |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 年 月 日 | 年 月 日 |

附件1：

2026年劳务安全协议

甲方：南京市浦口区人民政府汤泉街道办事处（以下简称甲方）

乙方：                                  （以下简称乙方）

根据有关法律、法规及相关安全管理文件精神，结合绿化养护特点及现场安全作业、文明施工、疫情防控等要求，双方签订本协议。本协议作为甲乙双方养护劳务合同的附件。

一、工程概况：见甲乙双方养护劳务合同。

二、安全生产目标：杜绝安全隐患、安全文明施工、安全生产无事故。

三、甲方职责：

1、甲方根据相关安全法律法规和上级关于安全管理的相关要求对乙方安全管理工作开展指导、检查、监督和考核。

2、甲方及时传达上级关于安全生产的相关文件精神和工作要求，指导乙方贯彻落实。

3、对乙方作业过程中，关于安全管理方面不明确事项，甲方积极协助给予解答，帮助乙方提高安全管理水平。

四、乙方职责：

1、乙方严格落实有关安全生产的法律法规和上级文件精神以及甲方针对绿化养护行业特点提出安全管理要求。

2、乙方自行承担安全生产管理包括法律、经济等全部责任。

3、乙方自觉、主动地接受甲方的安全生产指导、监督和考核，对甲方提出的安全问题及时落实整改。

4、乙方根据相关规定，配齐有执业资格的项目负责人、现场安全员、电工、登高作业人员、专用机械操作人员等；

5、乙方使用的劳务人员为身体健康且年龄不大于70周岁人员，为参加甲方养护劳务作业人员购买保险。

6、根据绿化养护季节性特点，适时对劳务人员开展防中暑、防冻伤、防蛇、防蜂等专项安全教育和培训，并配备相应的药品等。

7、根据具体养护劳务内容，适时开展登高作业、水面作业、运输作业、道路作业、农药喷洒等专项安全教育和培训，适时开展应急演练。

8、加强车辆、机械设备等安全管理，使用有资质的特种作业设备，加强车辆、机械操作人员的安全管理，完全符合国家相关安全法律要求。

9、加强农药、燃油等危化品的管理，确保危化品的采购、运输、使用、登记管理等完全符合国家相关法律规定和相关行业要求。

10、根据不同的作业内容、季节、时间、地点等实际情况，按规范和要求组织好安全管理人员，落实好针对性的安全防护措施。

五、违约责任

甲乙双方应严格执行国家相关安全管理法律法规和上级相关要求，甲方根据本协议和考核细则中关于安全管理方面的处罚明细对乙方安全工作实行管理，乙方必须限时整改。对乙方未按要求及时整改，甲方有权终止合同。

如发生争议，甲方双方应友好协商解决，协商未达成一致的可采取向浦口区人民法院起诉的司法途径解决。

六、本协议一式肆份，甲乙双方各执贰份，具有同等法律效力。本合同自签订之日起生效。

甲   方：（盖章）                        乙  方：（盖章）

法定代表人：（签字）                      法定代表人：（签字）

或委托代理人：（签字）                     或委托代理人：（签字）

签订时间：    年  月  日

附件2：

| 绿化养护服务质量考核表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 考核项目 | 扣分细节 | 项目检查结果 （不符合宗数） | 扣分 |
| 1 | 作业人员的行为规范 | 工作中不按规定着装每宗扣0.5分。 |  |  |
|  |  | 服装不整齐、干净整洁的每宗扣0.2分。 |  |  |
|  |  | 工作中与甲方争吵或不服从甲方指令扣1分 |  |  |
|  |  | 作业人员防护措施不足，每宗扣0.2分。 |  |  |
|  |  | 特种作业人员未持证上岗，每发现一次扣1分 |  |  |
|  |  | 未能及时响应相关工作安排，每次扣0.5～1分，如造成严重后果的扣2分（雨雪大风天气应急预案情况等） |  |  |
|  |  | 对已检查出的问题未能按要求做出整改，每次扣1分，如造成严重后果的扣2分 |  |  |
|  |  | 未及时报送相关台账资料，每延迟一次，扣0.5分 |  |  |
|  |  | 因自身问题造成社会不良影响，影响街道形象，每次扣2分 |  |  |
| 2 | 安全 | 警示牌、安全锥桶摆放不到位或数量明显不足每次扣0.3～0.5分，情节严重扣1分 |  |  |
|  |  | 工作时间内发生事故未及时上报，每次扣1分 |  |  |
|  |  | 高空作业时，未佩戴安全帽、安全绳等防具时，每发现一次扣1~3分 |  |  |
|  |  | 因管理防护措施不到位，造成人员伤亡和财产损失的，给予本次考核不合格并承担相应责任 |  |  |
| 3 | 植物长势 | 枯枝死叉，枯黄，萎蔫，每宗扣0.2分。 |  |  |
|  |  | 植物枯死的，每宗扣1分。 |  |  |
|  |  | 植物歪斜、倒伏未及时扶正，每次扣0.3～0.5分，情节严重扣1分 |  |  |
| 4 | 水肥管理 | 植物出现明显缺水枯黄的，每宗扣0.5分。 |  |  |
|  |  | 植物出现涝害的，每宗扣0.5分。 |  |  |
|  |  | 不规范浇水，浪费水资源的，每宗扣0.5分，情节严重扣1分。 |  |  |
|  |  | 没按计划施肥的，每宗扣0.5分。 |  |  |
|  |  | 植物干旱缺水，每次扣0.3～0.5分 |  |  |
| 5 | 病虫害防治 | 没有使用规定的环保农药的，每宗扣1分。 |  |  |
|  |  | 没按规范进行预防病虫害的，每宗扣1分。 |  |  |
|  |  | 出现防病虫害不治理的，每宗扣0.5分。 |  |  |
|  |  | 病虫害在植株超2%以上的，扣1分。 |  |  |
| 6 | 修剪造型 | 不及时修剪，植物枝长达15厘米以上的，每宗扣0.2分。 |  |  |
|  |  | 枯黄枝、阴枝不及时修剪的，每宗扣0.2分。 |  |  |
|  |  | 修剪大枝，截面不规范的，每宗扣0.5分。 |  |  |
|  |  | 草坪高度8厘米以上不修剪的扣0.5分 |  |  |
|  |  | 有存在安全隐患的枯枝烂头或树洞，每次扣0.3～0.5分 |  |  |
| 7 | 中耕除草 | 出现板结的，每宗扣0.5分 |  |  |
|  |  | 有明显的杂草，纯度低于90%的，每宗扣0.5分。 |  |  |
| 8 | 补种补栽 | 苗木缺株，未及时上报及补植，每次扣0.3～0.5分 |  |  |
|  |  | 0.4平方米以下未补植的，每宗扣0.5分。 |  |  |
|  |  | 裸露面积占总面积的0.5%，超出扣0.5分 |  |  |
|  |  | 2㎡范围内不得超过3处缺株断档，超出每宗扣0.5分。 |  |  |
| 9 | 防风抗涝 | 做好防风抗涝措施，措施不规范的每宗扣0.5分 |  |  |
| 10 | 绿地卫生 | 绿地清洁不及时、不按要求清理到指定地点每宗扣0.2分 |  |  |
|  |  | 绿化垃圾或货物拖运不规范，每次扣0.5分 |  |  |
|  |  | 树体有钉挂物、垃圾等，每次扣0.3～0.5分 |  |  |
|  |  | 绿化内杂草、杂藤、杂树、垃圾多，未及时清理，每次扣0.3～0.5分 |  |  |
| 11 | 其他 | 不按要求提供器材/物料的每项扣1分 |  |  |
|  |  | 绿化工具摆放不整齐的每项扣0.2分 |  |  |
|  |  | 养护作业中不注重节能降耗和环境保护的每次扣1分 |  |  |
|  |  | 工作不当造成公共设施损坏的扣1～5分，并负责赔偿或修复 |  |  |
|  |  | 不按要求设置工作提示牌的扣0.5，造成他人伤害的扣20分，并负责承担相应责任。 |  |  |
|  |  | 同一问题连续两个月出现扣5分，连续三个月出现扣10分，依次类推。 |  |  |
|  |  | 养护区域内存在严重安全隐患未上报，每发现一次扣0.5分 |  |  |
|  |  | 危险作业未提前申报，每次扣0.5分 |  |  |
|  |  | 危化品使用管理不规范，每次扣0.5分 |  |  |
|  |  | 有车辆乱停、晾晒、露宿等不文明行为，每次扣0.3～0.5分 |  |  |
|  |  | 违规挖掘占用未及时上报，每次扣0.3～0.5分 |  |  |
|  |  | 植物支撑、裹布损坏，每次扣0.3～0.5分，情节严重扣1分 |  |  |
|  |  | 草花植物养护劳务不到位造成死亡，每次扣0.3～0.5分，情节严重扣1分 |  |  |
|  |  | 有大面积黄土裸露，每次扣0.3～0.5分，情节严重扣1分 |  |  |
|  |  | 因养护劳务问题导致的苗木死亡，每次扣0.5～1分，并自行更换同规格死亡苗木 |  |  |
|  |  | 严重失管（未修剪、黄土裸露、病虫害等），每次扣2分 |  |  |
| 12 | “12345”问题的处理 | 对“12345”问题的处理不参与打分直接与经济挂钩，①问题处理不及时或消极怠慢的一次扣1000元②问题处理完要及时反馈处理答复意见③“个别特殊问题”处理不了的要及时汇报。 |  |  |
| 13 | 区级相关部门 | 受到区级相关部门通报批评的，每次扣5分 |  |  |
| 14 | 市级相关部门 | 受到市级相关部门通报批评的，每次扣10分 |  |  |
| 说明：考核采取100分制，检查结果按月度检查统计不合格宗数。 |  |  |  |  |

附件3、投标分项报价表一、二

第四章 采购需求

一、项目概况

1.项目名称：汤泉街道2026-2029年度九龙湖及周边地区景观绿化养护项目项目

2.合同履行期限：2026年 月 日至2029年月 日，本合同服务期限一年，总服务期三年。合同一年一签。一年合同期满且经甲方年度综合考核合格后(以服务期结束后月均考核得分≥甲方规定的合格分数线为准)，甲方可与乙方续签下一年度合同。若出现连续2个月或累计有2次考核不合格的情况，视为养护单位违约，甲方有权单方终止续签，终止合作关系。

3.合同履行地点：龙泉路以南片区九龙湖公园及周边区域。

- 二、项目服务要求：

1.采购需求：汤泉街道2026-2029年度九龙湖及周边地区景观绿化养护项目，采购龙泉路以南片区九龙湖公园及周边区域绿地绿化养护服务。

2.具体服务要求：参照《江苏省园林绿化养护标准和分类等级》要求，结合街道实际，具体要求详见清单。

3.其他要求：①管养服务期内范围内容成活率需保证为95%以上。投标人需考虑极端天气下出现的大面积补植等情况，所有的费用均含在本次报价范围内，甲方不另行支付绿化补换费用。②绿化养护过程中产生的垃圾清理外运费用由各投标单位自行考虑，结算不再调整。

三、考核要求：详见《绿化养护服务质量考核表》。

四、本项目对服务单位考核标准，重点养护区域实行月度考核，一般养护区域实行季度考核，对考核对象的绿化管养质量采用百分制的月度得分，根据考核情况支付服务费用，督促养护单位履职尽责。

五、支付方式

1.项目服务期满验收合格后，支付合同价的50%款项。

2.项目完成后，根据服务考核情况，一年后支付剩余的尾款。

六、履约保证金

在签订合同后7天内，乙方向甲方缴纳中标价款的10%作为本项目的履约保证金，项目验收合格后，采购单位退还履约保证金。若乙方未按时交纳履约保证金，视为自动放弃中标资格。中标单位凭中标通知书、采购单位财务部门出具的履约保证金收款证明与实施单位签订合同。

七、养护清单--详见附件

- 第五章 评审方法与评审标准

一、评审方法

采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按“三、评标标准中2项 实施方案”得分由高到低顺序排列。在投标文件满足招标文件全部实质性要求的供应商中，按照评审得分由高到低选取3名中标候选人。

二、小微企业价格扣除

1.本项目服务全部由小微企业承接的，对报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审；监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受价格扣除。

三、评标标准

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价 （20分） | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标总报价最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算:投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×20（小数点保留两位）。 | 20分 |
| 2 | 实施方案（56分） | 评委根据供应商响应文件中对项目的认识、服务定位、总体目标及整体设想酌情评分： 1、服务设想周到全面，服务起点高，定位明确，针对性强，总体目标清晰，在服务于本项目的重点、难点等方面，有不同于其他投标人的新颖思路的，得9分； 2、服务设想基本涵盖了招标内容，定位较为明确，针对性较强，总体目标较为清晰的，得6分； 3、服务设想不全且没有针对性，服务定位不明确，服务内容及总体目标一般的，得3分； 4、没有提供相应方案的，不得分。 | 9分 |
|  |  | 评委根据供应商响应文件中的绿化养护技术方案酌情评分： 1、绿化养护技术方案能结合季节变化针对各自特点进行养护，养护方案全面合理，质量标准具体明确，可操作性强的，得9分； 2、绿化养护技术方案基本能结合季节变化针对各自特点进行养护，养护方案齐全较为合理，质量标准较为合理，可操作性较强的，得6分； 3、绿化养护技术方案有缺失，质量标准一般，可操作性差的，得3分； 4、没有提供相应方案的，不得分。 | 9分 |
|  |  | 评委对供应商响应文件中的现场管理方案以及组织架构酌情评分： 1、现场管理方案以及组织架构科学、合理，能保证管理落实到位，组织管理体系完善，项目管理人员（例如主管、质检、安检、班组长、管理员等）配备到位，项目管理事项明确，各岗位有明确的分工得8分； 2、现场管理方案以及组织架构基本合理，有一定科学性，基本能保证管理落实到位，组织管理体系基本完善，项目管理人员基本配备到位，管理事项、各岗位分工基本明确得6分； 3、现场管理方案以及组织架构不够合理，没有科学性、组织管理体系一般，项目管理人员配备不够到位，项目管理事项不够全面，各岗位分工不够明确得4分； 4、没有提供相应方案的，不得分。 | 8分 |
|  |  | 评委对供应商响应文件中的内部管理制度和员工考核管理办法等设定酌情评分（包括但不限于：1.制定内部管理和考核办法，考核办法包括：管理人员考核办法、养护工人考核办法等；2.考核内容设定科学、合理，将养护任务分解至全体养护工人，切忌重量轻质；3.制定内部管理清退制度，实行末位淘汰等奖优罚劣措施，保证队伍的素质。）： 1、内部管理制度和员工考核管理办法科学、合理、有效及可操作性强得5分； 2、内部管理制度和员工考核管理办法较为完整、合理、基本有效，有一定可操作性得3分； 3、内部管理制度和员工考核管理办法不够完整，重点不够突出，合理性、可操作性差得1分； 4、没有提供相应方案的，不得分。 | 5分 |
|  |  | 评委根据供应商提供的针对本项目养护期间安全保证措施的规范性、全面性、合理性、针对性、具体性、可靠性、及操作规程科学性等酌情评分： 1、安全保证措施规范全面、合理、有针对性，具体性、可靠性、操作规程科学性强的，得8分； 2、安全保证措施基本规范全面、基本合理、有一定针对性，具体性、可靠性、操作规程科学性满足要求的，得6分； 3、安全保证措施不够规范全面、合理性较差、针对性一般，具体性、可靠性、操作规程科学性较差的，得4分； 4、没有提供相应方案的，不得分。 | 8分 |
|  |  | 评委根据供应商提供的突发事件预案，如防台风，防汛，扫雪防冻等应急处理预案以及针对突发事件的人员组织安排酌情评分： 1、突发事件应急处理预案完备健全，人员组织安排合理，对本项目服务针对性强，具有实际可操作性的得9分； 2、突发事件应急处理预案比较完备健全，人员组织安排较为合理，对本项目服务有一定针对性，实际可操作性一般的得6分； 3、应急处理预案实际操作较差的，得3分； 4、没有提供相应方案的，不得分。 | 9分 |
|  |  | 评委根据供应商提供的突击保障任务、迎查工作、重大活动的措施方案酌情评分： 1、措施方案完备健全，对本项目服务针对性强，具有实际可操作性的得8分； 2、措施方案比较完备健全，对本项目服务有一定针对性，实际可操作性较好的得6分； 3、应急处理预案针对性一般，实际可操作性一般的得4分； 4、没有提供相应方案的，不得分。 | 8分 |
| 3 | 拟投入设备（13分） | 评委对供应商投入本项目的车辆及主要设备的数量、型号种类、车辆设备的所有权等方面进行评价，主要包括： 1、具有总质量不低于5吨的洒水车，每提供1辆得1分，满分2分； 2、具有自卸车，每提供1辆得1分，满分1分； 3、具有油锯不少于5台；高枝油锯不少于5台；粉碎机不少于5台；绿篱机不少于5台；割草机不少于5台；割灌机不少于5台；吹风机不少于5台；水泵不少于5台；打药机不少于5台；梳草机不少于5台。每满足一项得1分，满分10分。 （提供以上相应车辆及设备的证明材料，包括本单位的车辆及设备购置发票或租赁合同，以及车辆的保险、行驶证，复印件并加盖投标人公章扫描上传至投标文件中，提供的复印件不清楚的，导致无法识别的，视为未提供。） | 13分 |
| 4 | 项目负责人（2分） | 投标人拟投入本项目的项目负责人具有风景园林专业高级工程师及以上职称的，得2分；具有风景园林专业中级工程师职称的，得1分；满分2分。（提供职称证书以及投标人为其缴纳的近半年内（2025年12月-2026年5月）任意一个月的社保证明材料，职称证书不能反映专业的，提供毕业证书，提供证明材料复印件并加盖投标人公章扫描上传至投标文件中。） | 2分 |
| 5 | 业 绩 （9分） | 供应商自2020年1月1日（含）以来，承担过类似养护业绩的，每提供一个得3分，满分9分。（提供合同复印件并加盖投标人公章扫描上传至投标文件中。时间以合同签订的时间为准，未提供或提供的证明材料无法反映相关数据内容的不得分）。 | 9分 |
| 合计 |  |  | 100分 |

第六章 投标文件格式

投 标 文 件

项 目 编 号：JSZC-320111-XMGL-G2026-0005

项 目 名 称：汤泉街道2026-2029年度九龙湖及周边地区景观绿化养护项目

投标人名称 （加盖电子公章）：

日      期 ：

投标文件目录

- 投标函

二、法人授权书

三、满足特定资格要求的证明文件

四、开标一览表

五、技术要求响应及偏离表

六、商务要求响应及偏离表

七、类似业绩情况表

八、项目人员配置表

九、投入本项目的车辆及主要设备

十、供应商认为有必要提供的其它材料

十一、中小企业声明函（如有）

十二、残疾人福利性单位声明函（如有）

十三、联合体协议（如有）

一、投标函

### 投标函

致：南京市浦口区人民政府汤泉街道办事处

根据贵方编号及项目名称为                             的项目招标文件，我方正式提交投标函，并宣布同意如下内容：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.我方为：大型企业 中型企业 小型企业 微型企业（在对应内打“√”）

8.我方与本次投标有关信息

地  址：

邮  编：

电  话：

传  真：

开户行：

账  号：

投标人名称：（加盖电子公章）

日  期：

二、法人授权书

### 法人授权书

本授权书声明：            （投标人名称）授权                 （被授权人姓名）作为我方参加编号及项目名称为                             项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书自______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证正反面：

被授权人联系电话：（手机）

单位名称：（加盖电子公章）

单位地址：

日    期：

三、开标一览表

### 开标一览表

投标人名称：（加盖电子公章）

项目名称：汤泉街道2026-2029年度九龙湖及周边地区景观绿化养护项目

项目编号：JSZC-320111-XMGL-G2026-0005

三年投标总报价（含税）

小写（元）： 大写：

合同履行期限：本合同服务期限一年，总服务期三年。合同一年一签。一年合同期满且经甲方年度综合考核合格后(以服务期结束后月均考核得分≥甲方规定的合格分数线为准)，甲方可与乙方续签下一年度合同。若出现连续2个月或累计有2次考核不合格的情况，视为养护单位违约，甲方有权单方终止续签，终止合作关系。

项目负责人（项目经理）：

投标文件有效期： 日

日  期：

备注：投标人报价低于采购项目预算50%，或者低于采购项目最高限价45%，或者报价过低，有可能影响产品或服务质量或不能诚信履约的，评委会将启动异常低价投标审查机制，投标人应在评委会规定的合理时间内通过苏采云系统提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料。投标人不提供书面说明及证明材料，或者书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，将作为无效投标处理。

投标分项报价表一

根据养护清单格式进行报价

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.“投标总报价”应包括为完成整个项目所产生的所有费用，招标文件另有规定的除外。

2.《投标分项报价表》中“投标总价”应当与《开标一览表》中“投标总报价”一致。

3.《投标分项报价表》中的分项名称须与“第四章-采购需求-养护清单”中的名称一一对应，如有缺项、漏项，视为无效投标。“项目清单”中分项仅为一项的，此表无需提供。

4.行数不够，可自行添加。

投标分项报价表二

| 序号 | 内容 | 报价（元） | 其中小、微型企业报价（元） | 其中残疾人福利单位报价（元） | 其中监狱企业报价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2026年—2027年度养护服务 |  |  |  |  |
| 2 | 2027年-2028年度养护服务 |  |  |  |  |
| 3 | 2028年-2029年度养护服务 |  |  |  |  |
| 三年投标总报价（人民币，小写） |  | 元（含税） |  |  |  |
| 三年投标总报价（人民币，大写） |  | （含税） |  |  |  |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.“投标总报价”应包括为完成整个项目所产生的所有费用，招标文件另有规定的除外。

2.《投标分项报价表》中“投标总价”应当与《开标一览表》中“投标总报价”一致。

3.本项目实行总价与年度双重限价控制。投标总报价不得高于最高限价541万元;同时，第一年报价不得高于第一年控制价190万元，第二年养护资金不得高于180万元，第三年养护资金不得高于171万元，凡超出上述任一限额的投标报价，均作无效标处理。

四、满足特定资格要求的证明文件

本项目申请人的特定资格要求中要求提供的材料。

供应商承诺函一（适用于提供信用承诺的单位）

（一）南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书（以下表格仅供参考，以系统中打印的格式为准）。

| 单位名称 |  | 统一社会信用代码 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 联系人 |  |
| 联系地址 |  | 联系电话 |  |
| 诚信档案记录情况 |  |  |  |
| 信用承诺 | 我公司自愿参加贵中心（公司）组织的本次采购活动， 严格遵守《中华人民政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。 我们郑重承诺， 本公司符合《政府采购法》第二十二条规定的条件，包括：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；符合法律、行政法规和采购文件规定的其他条件。如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿承担一切法律责任，接受各级政府采购监管部门和有权机关的审查和处罚。 供应商名称（盖章）： 法定代表人（签字）： 年 月 日 |  |  |

供应商承诺函一（适用于提供信用承诺的单位）

致：南京市浦口区人民政府汤泉街道办事处

我公司                             （供应商名称）郑重承诺：

如果我公司中标，将在中标结果公示后七个工作日内向采购人提供下列材料核验：

（1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供以下三种材料的任意一种：①银行出具的资信证明（评审前六个月内）；②评审前六个月内任意一个月的财务状况报告（至少包括资产负债表和利润表）；③上一年度经审计的财务报告，复印件加盖公章。成立不满一年不需提供。）

（2）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料加盖公章）。

（3）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次招标活动前半年内（至少一个月）依法缴纳税收（企业代缴的个人所得税除外）和社会保障资金的相关资料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明，根据国家相关政策免缴或迟缴的需提供相关证明材料，复印件加盖公章。）

供应商名称：（加盖电子公章）

日  期：

供应商承诺函二（不适用信用承诺的单位提供以下证明材料）

(注：供应商不适用信用承诺的，需要在资格审查环节按照以下要求准备材料编入投标文件中。)

1、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供以下三种材料的任意一种：①银行出具的资信证明（评审前六个月内）；②评审前六个月内任意一个月的财务状况报告（至少包括资产负债表和利润表）；③上一年度经审计的财务报告，复印件加盖电子公章。成立不满一年不需提供。）

2、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料加盖电子公章）。

3、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次招标活动前半年内（至少一个月）依法缴纳税收（企业代缴的个人所得税除外）和社会保障资金的相关资料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明，根据国家相关政策免缴或迟缴的需提供相关证明材料，复印件加盖电子公章。）

五、技术要求响应及偏离表

### 技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.供应商须对招标文件技术要求中的实质性要求（打“★”内容）做出明确响应，否则视为无效投标。

2.行数不够，可自行添加。

六、商务要求响应及偏离表

### 商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.供应商须对招标文件商务要求中的实质性要求（打“★”内容）做出明确响应，否则视为无效投标。

2.行数不够，可自行添加。

## 七、类似业绩情况表

项目名称：汤泉街道2026-2029年度九龙湖及周边地区景观绿化养护项目

项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 采购单位 | 项目类型 | 合同签订时间 | 联系人及电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称（加盖电子公章）：

八、项目人员配置表

项目名称：汤泉街道2026-2029年度九龙湖及周边地区景观绿化养护项目

项目编号：

| 序号 | 姓名 | 证书及专业 | 学历 | 相关工作年限 | 在本项目拟任职务 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 项目负责人 |  |
| …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… |

供应商名称（加盖电子公章）：

注：按招标文件要求及评分标准的要求，提供证明材料等，附后；如果行数不够，请自行增加。

九、投入本项目的车辆及主要设备

投入本项目的车辆及主要设备的数量、型号种类、车辆设备的所有权等

| 设备名称 | 数量 | 型号种类 | 车辆设备的所有权 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 自有/租赁 |  |
| …… | …… | …… | …… | …… |

注：按招标文件评分标准的要求，提供证明材料等，附后；如果行数不够，请自行增加。

十、供应商认为有必要提供的其它材料

十一、中小企业声明函（如有）

### 中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（采购包号：XXX）的采购活动，服务全部由符合政策的中小企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.      （标的名称）属于其他未列明行业行业（招标文件中明确的所属行业）；承接企业为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于中型企业 小型企业 微型企业。

2.      （标的名称）属于      行业（招标文件中明确的所属行业）；承接企业为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于中型企业 小型企业 微型企业。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日    期：

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。2.在所属企业类型前的内打“√”。3.投标人如不提供此声明函，不得参加专门面向中小企业采购项目或者不得享受小微企业价格扣除政策。项目清单中列示的所有服务，投标人须在声明函中逐项列示并明确承接企业的类型，如有缺失将按“不提供声明函”处理。此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。4.服务采购项目中，服务的承接商应当为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商、工程的承建商作出要求。

十二、残疾人福利性单位声明函（如有）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（采购包号：XXX）的采购活动，服务全部由本单位提供。

本单位对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日    期：

备注：

1.投标人如不提供此声明函，价格将不作相应扣除。

2.中标人为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

十三、联合体协议（如有）

联合体协议

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1.我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（采购包号：XXX）的采购活动，并指定XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）为牵头单位。

2.若我们联合中标，XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）实施项目中XXXXXXXXX（工作内容）部分工作，并承担相应的责任；XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）实施项目中XXXXXXXXX（工作内容）部分工作，并承担相应的责任；……。（注：需明确联合体中各供应商所承担的工作和相应的责任）。

3.其中，XXXXXXXXX（企业全称）为小型、微型企业 残疾人福利性单位 监狱企业，且我们约定该单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

联合体中各供应商全称：（加盖电子公章）

日   期：

备注：

1.牵头单位必须为联合体成员。

2.在所属企业类型前的内打“√”。

3.除另有说明外，本招标文件要求加盖电子公章之处，加盖牵头单位的电子公章即可。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

供应商名称：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：                    联系电话：

二、质疑项目基本情况

项目名称：

项目编号：                               采购包号：

采购人名称：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2：

……

四、质疑事项相关请求

请求：

签  字(签章)：                                 公  章：

日  期：

相关说明：

1.供应商提出质疑，应提交《质疑函》和必要的证明材料。

2.由授权代表负责质疑事宜的，《质疑函》附件中应提交由质疑供应商法定代表人签署的《授权委托书》。

3.质疑供应商针对项目的某一采购包进行质疑的，《质疑函》中应明确采购包号。

4.《质疑函》的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.《质疑函》的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，《质疑函》应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，《质疑函》应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者签章，并加盖公章。

7.质疑供应商为联合体的，则《质疑函》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。